رویکرد جامع فرایندمحور در مدیریت تدارکات

نویسندگان:

دکتر عباس احمدی

دکتری مهندسی صنایع

دکتر محمد شیخ علیشاهی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

دکتر علی بزرگی امیری

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

# فهرست مطالب

فهرست مطالب	‌ب

فهرست شکل‌ها	‌ن

فهرست جداول	‌ع

مقدمه	1

بخش اول: آشنایی با تدارکات	3

فصل 1- مبانی و مفاهیم تدارکات	4

1-1-  مقدمه		4

2-1-  تعاریف	6

1-2-1-  زنجیره تأمین	7

1-2-2-  زنجیره ارزش	10

1-2-3-  تدارکات	13

3-1-  انواع کالا و خدمات	18

4-1-  انواع خرید	19

5-1-  اهمیت تدارکات	19

6-1-  تدارکات و راهبرد	23

1-6-1-  نوع ارتباط با تأمین‌کنندگان	30

1-6-2-  ترجیح تأمین‌کننده	36

1-6-3-  خرید پیش‌کنشی	37

1-6-4-  هزینه کل اکتساب و هزینه کل مالکیت	38

7-1-  تکامل و توسعه تدارکات	42

1-7-1-  سیر تکامل خرید تا تدارکات	44

1-7-2-  توسعه تدارکات	48

8-1-  تدارکات در سطح (کلاس) جهانی	54

بخش دوم: سازمان تدارکات و معماری فرایندهای تدارکات	56

فصل 2- سازمان تدارکات	57

1-2-  مقدمه		57

2-2-  عوامل مؤثر بر جایگاه تدارکات در سازمان	59

3-2-  سطوح وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات	60

2-3-1-  سطح راهبردی	60

2-3-2-  سطح تاکتیکی	61

2-3-3-  سطح عملیاتی	61

4-2-  ساختار سازمانی واحد تدارکات	62

2-4-1-  ساختار تدارکات در شرکت‌های چندواحدی	62

2-4-2-  ساختار تدارکات در شرکت‌های تک‌واحدی	65

5-2-  مباحث تکمیلی ساختار متمرکز و غیرمتمرکز	66

فصل 3- معماری فرایندهای تدارکات	68

1-3-  فرایند چیست؟	68

2-3-  انواع فرایندهای کسب‌وکار	69

3-3-  اهمیت فرایندهای کسب‌وکار	69

4-3-  مدیریت فرایندهای کسب‌وکار	70

5-3-  اهمیت فرایند تدارکات	71

6-3-  وضعیت مدیریت تدارکات در فرایندهای سازمان	72

3-6-1-  اهرم	73

3-6-2-  تمرکز	75

3-6-3-  حرفه‌ای‌گری	75

7-3-  فرایند تدارکات	76

3-7-1-  مطالعه موردی فرایندهای تدارکات	78

3-7-2-  هسته فعالیت‌های فرایند تدارکات	84

8-3-  تخصیص وظایف و کنترل الزامات تدارکات	85

9-3-  بازنگری فرایندهای تدارکات	86

بخش سوم: فرایندهای تدارکات	91

فصل 4- شناسایی نیازمندی‌ها	92

1-4-  مقدمه		92

2-4-  تعیین و سازماندهی نیازمندی‌ها	92

4-2-1-  وظایف و مسئولیت‌ها	93

4-2-2-  تیم پروژه	93

4-2-3-  ورودی‌های مشتریان	93

4-2-4-  سایر ورودی‌ها	94

3-4-  توسعه مشخصه‌ها و ساختار آن	94

4-3-1-  مشخصه‌های فنی	95

4-3-2-  مشخصه‌های کارکردی	95

4-3-3-  مشخصه‌های عملکردی	96

4-3-4-  استانداردها	97

4-3-5-  الگوبرداري تطبيقي (همسنجي)	97

4-3-6-  کنترل کیفیت	98

4-4-  شرح کار (SOW)	98

4-4-1-  شرح کار اجرایی	99

4-4-2-  سیر زمانی	99

4-4-3-  عملکرد	100

5-4-  شرایط و ضوابط	100

6-4-  تله‌های مشخصه	101

4-6-1-  سفارشی‌سازی غیرضروری	101

4-6-2-  بی‌توجهی به الزامات عملکردی	101

4-6-3-  نام تجاری	102

7-4-  پیش‌بینی تقاضا	102

4-7-1-  پرسش‌های پیش‌بینی	102

4-7-2-  روش‌های پیش‌بینی	104

4-7-3-  اثر شلاق چرمی	108

فصل 5- تصمیمات راهبردی	110

1-5-  مقدمه		110

2-5-  تجزیه‌وتحلیل ساخت-یا-خرید	110

5-2-1-  پویایی ساخت-یا-خرید	111

5-2-2-  عوامل ذهنی (قضاوتی) تجزیه‌وتحلیل ساخت-یا-خرید	113

5-2-3-  برون‌سپاری فرایندهای کسب‌وکار	115

3-5-  تجزیه‌وتحلیل اجاره-یا-خرید	116

5-3-1-  انواع اجاره و مشخصه‌های آن	116

5-3-2-  عوامل تصمیم‌گیری در اجاره	118

4-5-  تدوین راهبرد‌های مالی	120

5-4-1-  ملاحظات سازمانی	120

5-4-2-  ملاحظات مالی	121

5-4-3-  ملاحظات قانونی	124

فصل 6- منبع‌یابی	125

1-6-  مقدمه		125

2-6-  مکان‌یابی و توسعه منابع تأمین	125

6-2-1-  محلی، داخلی یا بین‌المللی	126

6-2-2-  عوارض	127

6-2-3-  حمل‌ونقل	127

6-2-4-  موجودی	127

6-2-5-  مستندسازی	127

6-2-6-  اندازه سازمان	128

6-2-7-  تولیدکننده یا توزیع‌کننده	128

3-6-  انواع رقابت	128

6-3-1-  رقابت آزاد	129

6-3-2-  منبع انحصاری	129

6-3-3-  تک منبعی	129

6-3-4-  رقابت فنی یا محدود	130

6-3-5-  شراکت یا سرمایه‌گذاری مشترک	130

6-3-6-  منابع مشترک	130

6-3-7-  کنسرسیوم	130

6-3-8-  تجمیع نیازمندی‌ها	131

4-6-  یافتن تأمین‌کنندگان مناسب	131

6-4-1-  فهرست تأمین‌کنندگان صنعت (دایرکتوری‌ها)	131

6-4-2-  جستجوی اینترنتی	131

6-4-3-  انجمن‌ها و نمایش‌های تجاری	132

6-4-4-  مشاوران	132

5-6-  تجزیه‌وتحلیل بازار: تعیین عوامل در حال تغییر بازار	132

6-5-1-  شرایط اقتصادی	132

6-5-2-  فناوري	133

6-5-3-  عملکرد	133

6-6-  دریافت پروپوزال و پیشنهاد قیمت	134

6-6-1-  دستورالعمل پیشنهاد قیمت (مناقصه)	134

6-6-2-  تنظیم پروپوزال یا پیشنهاد قیمت	135

7-6-  مدیریت داده‌های منبع‌یابی	137

6-7-1-  لیست تأمین‌کنندگان تأیید شده (ASL)	137

6-7-2-  تأمین‌کنندگان تصدیق شده	137

6-7-3-  تأمین‌کنندگان دارای صلاحیت	138

6-7-4-  تأمین‌کنندگان ارجح	138

6-7-5-  تأمین‌کنندگان فاقد صلاحیت	138

فصل 7- مذاکره با تأمین‌کنندگان	139

1-7-  مقدمه		139

2-7-  ارزیابی محیط مذاکره	140

7-2-1-  محیط رقابتی	140

7-2-2-  ماهیت رقابت	141

7-2-3-  مشارکت زودهنگام	143

3-7-  جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات	143

7-3-1-  ارزیابی جایگاه تأمین‌کنندگان	143

7-3-2-  ارزیابی جایگاه سازمان	145

4-7-  آماده‌شدن برای مذاکره	146

7-4-1-  انتخاب و هدایت تیم مذاکره	146

5-7-  انجام مذاکره	152

7-5-1-  فضاسازی مذاکره	152

7-5-2-  مکان	152

7-5-3-  ایجاد یک فضای مشارکتی	153

7-5-4-  درنظرگرفتن تفاوت‌های فرهنگی	154

7-5-5-  انتخاب سبک مذاکره	155

7-5-6-  مستندسازی مذاکره	155

فصل 8- انتخاب تأمین‌کننده	157

1-8-  مقدمه		157

2-8-  انتخاب تأمین‌کننده و عقد قرارداد	157

8-2-1-  ارزیابی پیشنهادها	158

8-2-2-  پاسخگویی	158

8-2-3-  قابلیت	159

8-2-4-  معيارهاي نقدشوندگي	161

8-2-5-  معیارهای سودآوری	162

3-8-  اقدامات عملیاتی و معیارهای کارایی	163

8-3-1-  بهره‌وری	163

8-3-2-  سهم بازار	164

8-3-3-  خدمات	164

8-3-4-  فرایند مدیریت کیفیت	165

8-3-5-  مشتریان و حسن شهرت	165

4-8-  اعمال معیارهای انتخاب	166

8-4-1-  بررسی صلاحیت تأمین‌کننده	167

8-4-2-  بازدید از سایت	171

فصل 9- انعقاد قرارداد	172

1-9-  مقدمه		172

2-9-  الزامات و شرایط قرارداد	172

3-9-  انواع قرارداد	173

9-3-1-  سفارش خرید‌‌ (PO)	174

9-3-2-  قراردادهای تحویل نامحدود	174

9-3-3-  قرارداد مقدار معین	175

9-3-4-  قرارداد قیمت ثابت	175

9-3-5-  قراردادهای بازپرداخت هزینه	176

9-3-6-  قرارداد زمان و مواد	177

9-3-7-  قرارداد کالای ارسالی	177

4-9-  سایر جوانب قرارداد	178

9-4-1-  تقابل فرم‌ها	178

9-4-2-  لغو پیشنهاد	179

9-4-3-  تغییر سفارش	179

9-4-4-  حل‌وفصل اختلافات	180

5-9-  مرجع حقوقی و مسئولیت‌های خریداران	180

9-5-1-  نمایندگی (وکالت)	180

9-5-2-  اختیارات	180

9-5-3-  مسئولیت‌های مالی	182

6-9-  بررسی قرارداد از نظر جوانب قانونی	182

7-9-  نگهداری اسناد و مدارک تدارکات	184

فصل 10- سفارش‌گذاری و پیگیری سفارش	186

1-10-  مقدمه	186

2-10-  مدیریت موجودی	186

10-2-1-  تعریف موجودی	187

10-2-2-  دلایل نگهداری موجودی	187

10-2-3-  موجودی به‌عنوان ضایعات	189

10-2-4-  انواع موجودی	189

10-2-5-  کنترل موجودی	190

3-10-  ابزارهای مدیریت موجودی	192

10-3-1-  تجزیه‌وتحلیل ABC	192

10-3-2-  بارکد	195

10-3-3-  سامانه بازشناسی با امواج رادیویی(RFID)	196

10-3-4-  نرم‌افزار	198

4-10-  اقتصاد موجودی	198

10-4-1-  هزینه‌های اکتساب	198

10-4-2-  هزینه‌های نگهداری	199

10-4-3-  هزینه‌های کمبود موجودی	199

5-10-  معیارهای عملکردی موجودی	200

6-10-  موجودی اطمینان و سطح سرویس	201

7-10-  مقدار مناسب	203

8-10-  موجودی کششی و رانشی	204

9-10-  تقاضای مستقل	206

10-9-1-  مقدار سفارش ثابت	206

10-9-2-  نرخ گردش موجودی و EOQ	208

10-9-3-  تخفیف قیمت یا تخفیف مقداری	209

10-9-4-  سیستم مرور دوره‌ای	210

10-9-5-  مزایا و معایب سیستم مرور دوره‌ای و سیستم نقطه سفارش ثابت	211

10-10-  تقاضای وابسته	212

11-10- 	 JIT	212

10-11-1-  پیشینه JIT	213

10-11-2-  اهداف JIT	213

10-11-3-  الزامات موردنیاز JIT	214

10-11-4-  سیستم‌های کانبان و JIT	214

10-11-5-  مزایای JIT	216

10-11-6-  معایب احتمالی JIT	217

10-11-7-  JIT و تدارکات	218

12-10-  برنامهریزی مواد مورد نیاز‌‌ (MRP)	219

10-12-1-  اصطلاحات MRP	219

10-12-2-  ورودی و خروجی‌های MRP	221

10-12-3-  کاربردهای MRP	223

13-10-  MRP II یا برنامه‌ریزی منابع تولید	223

14-10-  برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)	224

10-14-1-  مزایای ERP	225

10-14-2-  معایب ERP	226

15-10-  برنامه‌ریزی نیازمندی‌های توزیع (DRP)	227

10-15-1-  مقایسه MRP و DRP	227

16-10-  VMI	228

10-16-1-  استقرار VMI	228

10-16-2-  مزایای VMI	230

10-16-3-  معایب VMI	230

17-10-  تدارکات و موجودی	231

فصل 11- بازرسی کالا و مدیریت کیفیت	232

1-11-  مقدمه	232

2-11-  نقش کیفیت در مدیریت تأمین	232

3-11-  تعریف کیفیت	234

11-3-1-  کیفیت	234

11-3-2-  کارکرد	234

11-3-3-  مناسب‌بودن	235

11-3-4-  قابلیت اطمینان	235

11-3-5-  ابعاد کیفیت	235

11-3-6-  بهترین خرید	236

11-3-7-  تعیین «بهترین خرید»	237

4-11-  هزینه کیفیت	238

11-4-1-  هزینه‌های پیشگیری	240

11-4-2-  هزینه‌های ارزیابی	240

11-4-3-  هزینه‌های خرابی داخلی	241

11-4-4-  هزینه‌های خرابی خارجی	241

11-4-5-  هزینه‌های اخلاقی	241

11-4-6-  دیدگاه کلی در مورد کیفیت-هزینه	242

5-11-  ابزارها و روش‌های مدیریت کیفیت	242

11-5-1-  تفکر ناب	243

11-5-2-  مدیریت کیفیت جامع (TQM)	244

11-5-3-  بهبود مستمر	245

11-5-4-  توسعه کارکرد کیفیت	246

11-5-5-  شش سیگما	247

11-5-6-  کنترل فرایند آماری	248

11-5-7-  نمونه‌گیری، بازرسی و آزمون	252

6-11-  تضمین کیفیت و کنترل کیفیت	257

7-11-  استانداردها و جوایز کیفیت	258

11-7-1-  استاندارد کیفیت ISO 9000	258

11-7-2-  استاندارد زیست‌محیطی ISO 14000	259

11-7-3-  جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج	259

11-7-4-  جایزه دمینگ	260

11-7-5-  جایزه ملی کیفیت ایران	261

فصل 12- مدیریت هزینه	262

1-12-  مقدمه	262

2-12-  رویکرد ساختارمند برای کاهش هزینه	263

12-2-1-  مدیریت راهبردی هزینه‌های زنجیره تأمین	264

3-12-  تجزیه‌وتحلیل قیمت	267

12-3-1-  ساختار بازار	267

12-3-2-  شرایط اقتصادی	268

12-3-3-  راهبرد‌های قیمت‌گذاری فروشنده	269

12-3-4-  مدل‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار	270

4-12-  تجزیه‌وتحلیل هزینه	272

12-4-1-  مدل‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه	273

12-4-2-  مشخصه‌های محصول	274

12-4-3-  تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر	274

5-12-  هزینه کل مالکیت (TCO)	277

12-5-1-  توسعه مدل هزینه کل مالکیت	278

12-5-2-  اهمیت هزینه‌های فرصت	279

12-5-3-  عوامل مهم در توسعه مدل‌های TCO	280

12-5-4-  یک مثال از مدل TCO	280

فصل 13- مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان	283

1-13-  مقدمه	283

2-13-  مدیریت روابط سازنده با تأمین‌کنندگان	284

13-2-1-  ایجاد روابط کاری خوب	284

13-2-2-  نظارت بر عملکرد تأمین‌کننده	286

13-2-3-  حل‌وفصل مسائل ارتباطی	287

13-2-4-  تأیید صلاحیت تأمین‌کنندگان جدید	288

3-13-  ایجاد بهبود مستمر	288

13-3-1-  مشارکت زودهنگام تأمین‌کننده	289

13-3-2-  اجرای برنامه‌های توسعه تنوع تأمین‌کنندگان	290

فصل 14- ارزیابی عملکرد	291

1-14-  مقدمه	291

2-14-  عوامل مؤثر بر سنجش عملکرد خرید	291

3-14-  اهمیت ارزیابی عملکرد خرید	293

4-14-  نحوه ارزیابی عملکرد خرید	295

5-14-  ارزیابی عملکرد خرید: پنج حوزه کلیدی	296

14-5-1-  جنبه قیمت/هزینه خرید	297

14-5-2-  جنبه کیفیت	298

14-5-3-  جنبه لجستیک	298

14-5-4-  جنبه ارتباط با تأمین‌کنندگان	299

14-5-5-  جنبه سازمانی	299

6-14-  بودجه خرید، صرفه‌جویی در خرید و سایر معیارهای عملکردی	301

14-6-1-  بودجه خرید مواد	301

14-6-2-  بودجه خرید کالاهای غیرمستقیم	302

14-6-3-  بودجه سرمایه‌گذاری و تأمین ابزارها	303

14-6-4-  بودجه واحد تدارکات	303

14-6-5-  صرفه‌جویی در هزینه خرید: تعاریف و معیارها	304

14-6-6-  شاخص‌های کلیدی عملکرد	305

منابع	310

# فهرست شکل‌ها

شکل (‏1-‏1) زنجیره تأمین غلات	8

شکل (‏1-‏2) چتر زنجیره تأمین	10

شکل (‏1-‏3) زنجیره ارزش	13

شکل (‏1-‏4) مدل فرایندی تدارکات و برخی مفاهیم مرتبط با آن	14

شکل (‏1-‏5) عوام مؤثر در ایجاد دیدگاه راهبردی تدارکات	28

شکل (‏1-‏6) رابطه معامله‌ای	31

شکل (‏1-‏7) منافع مشترک در رابط دو جانبه	31

شکل (‏1-‏8) ابزار تعیین موقعیت تدارکات (ماتریس کرالجیک)	32

شکل (‏1-‏9) دیدگاه و اهداف تأمین‌کننده نسبت به خریدار	37

شکل (‏1-‏10) کوه یخی قیمت/هزینه	39

شکل (‏1-‏11) مدل چهار مرحله‌ای توسعه تدارکات رِک و لانگ	51

شکل (‏2-‏1) ساختار غیرمتمرکز سازمان خرید	63

شکل (‏2-‏2) ساختار متمرکز سازمان خرید	64

شکل (‏3-‏1) مراحل اصلی فرایند تدارکات	77

شکل (‏3-‏2) فرایند تدارکات خارجی در مطالعه موردی	83

شکل (‏3-‏3) فرایند بازنگری فرایند تدارکات	87

شکل (‏4-‏1) نمودار کنترل فرایند آماری	99

شکل (‏4-‏2) روش‌های پیش‌بینی	103

شکل (‏4-‏3) ماهیت تقاضا	104

شکل (‏4-‏4) مثال اثر شلاقی	109

شکل (‏7-‏1) اثر کمبود عرضه روی قیمت	142

شکل (‏7-‏2) عوامل اثرپذیر از مشارکت زودهنگام اداره تدارکات	144

شکل (‏7-‏3) یک نمونه از طرح مذاکره	149

شکل (‏10-‏1) دسته‌بندی انواع موجودی	190

شکل (‏10-‏2) منحنی موازنه سطح سرویس و سطح موجودی	201

شکل (‏10-‏3) منحنی توزیع نرمال	202

شکل (‏10-‏4) جدول توزیع نرمال	203

شکل (‏10-‏5) راهبرد رانشی-کششی	205

شکل (‏10-‏6) سیستم‌های کنترل موجودی مربوط به راهبرد‌های کششی و رانشی	205

شکل (‏10-‏7) یک سیستم دو کارتی کانبان بر اساس جریان داخل یک سلول تولیدی	215

شکل (‏10-‏8) سیستم تک کارتی کانبان در حال ارسال سیگنال از مرکز کاری مرحله قبل	216

شکل (‏10-‏9) اجزای اصلی سیستم MRP	220

شکل (‏10-‏10) MPS	221

شکل (‏10-‏11) یک نمونه از BOM	222

شکل (‏10-‏12) ساختار MRP II	224

شکل (‏10-‏13) یک سیستم توزیع چند سطحی برای سوپرمارکت	227

شکل (‏10-‏14) یک مدل ساده VMI	229

شکل (‏11-‏1) زنجیره تبدیل و ارزش‌افزوده	234

شکل (‏11-‏2) دیدگاه سنتی در مورد موازنه کیفیت و هزینه	238

شکل (‏11-‏3) دیدگاه جدید در مورد موازنه کیفیت و هزینه	239

شکل (‏11-‏4) نمودار کنترلی	252

شکل (‏12-‏1) رویکردهای مدیریت هزینه	264

شکل (‏12-‏2) تمرکز زنجیره تأمین متقابل سازمانی	264

شکل (‏12-‏3) مدیریت هزینه‌های چرخه عمر	265

شکل (‏12-‏4) چارچوب مدیریت راهبردی هزینه	266

شکل (‏12-‏5) قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار	268

شکل (‏12-‏6) عناصر تشکیل‌دهنده قیمت و عوامل هزینه‌ای مرتبط	270

شکل (‏12-‏7) تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر	277

شکل (‏14-‏1) حوزه‌های کلیدی سنجش عملکرد خرید	296

# فهرست جداول

جدول (‏1-‏1) تفاوت خرید برای فعالیت اصلی و فعالیت پشتیبان	15

جدول (‏1-‏2) مقایسات تدارکات و خرید	16

جدول (‏1-‏3) انواع خرید بر اساس نوع سازمان	20

جدول (‏1-‏4) دیدگاه افراد خوش‌بین و بدبین نسبت به تدارکات	20

جدول (‏1-‏5) دیدگاه‌های مطرح در قرن 21 نسبت به تدارکات	27

جدول (‏1-‏6) تغییرات هزینه‌کرد سازمان در بخش تدارکات طی سال‌های اخیر	29

جدول (‏1-‏7) روش هفت-گام	34

جدول (‏1-‏8) نمونه‌ای از عوامل تعیین‌کننده ریسک	34

جدول (‏1-‏9) نمونه‌ای از عوامل تعیین‌کننده پتانسیل تدارکات	35

جدول (‏1-‏10) تغییر نقش‌های خرید در حالت واکنشی و پیش‌کنشی	38

جدول (‏1-‏11) مقایسه هزینه کل اکتساب برای یک کالای خریداری شده در شرکت IBM	42

جدول (‏1-‏12) ماتریس توسعه خرید	52

جدول (‏1-‏13) مراحل توسعه خرید و قابلیت‌های عملکردی	53

جدول (‏2-‏1) نوع ساختار سازمانی تدارکات در شرکت‌های مختلف	58

جدول (‏2-‏2) عوامل مؤثر بر روابط گزارش‌دهی مدیر تدارکات	60

جدول (‏2-‏3) ارتباط سطوح تصمیم‌گیری خرید با مناصب سازمانی	62

جدول (‏2-‏4) برخی مزایا و معایب خرید غیرمتمرکز	63

جدول (‏3-‏1) اثر افزایش فروش در سودآوری	74

جدول (‏3-‏2) اثر کاهش هزینه در سودآوری	74

جدول (‏3-‏3) مسئولیت‌های درخواست خرید	80

جدول (‏3-‏4) حوزه‌هایی برای اقدام در بازنگری فرایند تدارکات	88

جدول (‏3-‏5) حوزه‌های سیاست تأمین در در بازنگری فرایند تدارکات	89

جدول (‏4-‏1) مثالی از مشخصه‌های فنی	96

جدول (‏4-‏2) تفاوت‌های اصلی تقاضای مستقل و وابسته	104

جدول (‏5-‏1) مزایای اجاره و خرید	117

جدول (‏7-‏1) شناخت محیط رقابتی	141

جدول (‏7-‏2) معیارهای اولویت‌بندی نیازمندی‌ها	146

جدول (‏8-‏1) مثالی از ماتریس ارزیابی تأمین‌کنندگان	171

جدول (‏10-‏1) تجزیه‌وتحلیل ABC	193

جدول (‏10-‏2) تدارکات و مقدار سفارش	205

جدول (‏10-‏3) اثر بهبود نرخ گردش موجودی روی سودآوری	210

جدول (‏10-‏4) مقایسه MRP و JIT	219

جدول (‏10-‏5) مقایسه MRP و DRP	228

جدول (‏12-‏1) محاسبه هزینه کل مالکیت برای یک گزینه خرید	281

جدول (‏12-‏2) محاسبه هزینه کل مالکیت (بر حسب میلیون ریال)	281

جدول (‏14-‏1) انواع دیدگاه‌های مدیریت سازمان به خرید	293

جدول (‏14-‏2) نمونه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد	301

جدول (‏14-‏3) مثالی از شاخص‌های عملکردی و وزن‌دهی به آن‌ها	306

جدول (‏14-‏4) مثالی از نحوه محاسبه شاخص عملکردی تأمین‌کننده	308

# مقدمه

خرید و تدارکات یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های سازمان‌ها برای دستیابی به اهدافشان است. تمام سازمان‌ها جهت اجرای امور و تحقق اهداف تعیین شده، نیاز به تأمین کالا و خدمات دارند. امور خرید و تدارکات، تأثیر قابل‌توجهی روی زنجیره‌های تأمین و همچنین عملکرد سازمان‌ها دارد. هرگونه نقص و کاستی در فرایندهای مربوطه، منجر به بروز اختلال در فعالیت سایر بخش‌های زنجیره تأمین/سازمان خواهد شد. ازاین‌رو، مدیریت فرایندهای تدارکات به‌عنوان یک بخش با اهمیت در مدیریت زنجیره تأمین به شمار می‌رود. فرایند تدارکات ذاتاً فرایند پیچیده‌ای است؛ زیرا نه‌تنها بخش‌های زیادی از سازمان (نظیر مالی، انبار، نگهداری و تعمیرات، منابع انسانی و غیره) را درگیر می‌کند، بلکه ارتباط زیادی با بخش‌های بیرونی سازمان (نظیر تأمین‌کنندگان، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌ونقل، نهادهای دولتی، نهادهای قانون‌گذار و غیره) دارد. عدم آشنایی و کنترل کافی روی قسمت‌های مختلف فرایند تدارکات منجر به افزایش هزینه، کاهش کیفیت، عدم تأمین به‌موقع و عدم تطابق کالا و خدمات مورد نیاز خواهد شد. مدیریت صحیح فرایند تدارکات در وهله اول نیازمند شناخت کل فرایند و آگاهی از جوانب مختلف آن است. در وهله دوم باید روش‌های صحیح تصمیم‌گیری و اجرایی در هرکدام از مراحل این فرایند را آموخت. باتوجه ‌به گستردگی فرایند تدارکات، اجرای صحیح هر مرحله از این فرایند مستلزم یادگیری دانش و اصول تخصصی است. زمانی می‌توان خروجی مورد انتظار فرایند را حاصل نمود که اجرای مراحل مختلف آن به شکل صحیح و درستی انجام شود.

متأسفانه، در حال حاضر در کشور ایران توجه زیادی به فرایندمحور بودن مبحث تدارکات نشده است. حتی اکثر سازمان‌های کشور همچنان امور مربوط به خرید را در قالب تدارکات تعریف نمی‌کنند و صرفاً بر اساس رویکردهای سنتی عملیات خرید خود را انجام می‌دهند. یکی از علل این عقب‌ماندگی، عدم وجود چارچوب و دستورالعمل‌های فراگیر است که به کمک آن‌ها مدیران و سایر ذینفعان بتوانند به شناخت جامعی نسبت به این مهم و همچنین ابزارهای و روشهای روز دنیا دست یابند. در این کتاب، یک چارچوب جامع و فرایندگرای بومی‌سازی شده جهت اجرای صحیح و اصولی مدیریت تدارکات ارائه خواهد شد، تا از این طریق سازمان‌های ایرانی بتوانند به سمت رویکردهای نوین تدارکات حرکت کنند. از این طریق می‌توان به هدف اصلی تدارکات یعنی کاهش هزینه خرید، افزایش کیفیت کالا/خدمات خریداری شده، تأمین به‌موقع کالا/خدمات، تأمین کالا/خدمات به مقدار صحیح و موردنیاز و نهایتاً تطابق کالا/خدمات خریداری شده با مشخصات موردنیاز دست‌ یافت. چارچوب مورد اشاره در این کتاب از دو مرحله اساسی تشکیل شده است که هر مرحله، خود شامل چندین بخش خواهد بود. در مرحله اول، فرایند کامل و جامع تدارکات ارائه و تشریح می‌شود. در مرحله دوم نیز بخشهای مختلف فرایند تشریح و ابزارها و روشهای مورد استفاده در هر بخش معرفی خواهند شد.

# بخش اول:
آشنایی با تدارکات

## مبانی و مفاهیم تدارکات

### مقدمه

خرید و تدارکات یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های سازمان‌ها برای دستیابی به اهدافشان است. تمام سازمان‌ها جهت اجرای امور و تحقق اهداف خود نیازمند تأمین کالا و خدمات از تأمین‌کنندگان و منابع خارج از سازمان خود هستند. هیچ سازمانی را نمی‌توان بدون نیاز به خرید و تدارکات تصور کرد. خرید و تدارکات، تأثیر قابل‌توجهی روی زنجیره‌های تأمین و همچنین عملکرد سازمان‌ها دارد. هرگونه نقص و کاستی در فرایندهای این کار، منجر به بروز اختلال در فعالیت سایر بخش‌های زنجیره تأمین/سازمان خواهد شد. در مدیریت تدارکات به دنبال مدیریت‌کردن ورودی‌های سازمان و بررسی راه‌هایی هستیم که به کمک آن‌ها بتوان به اثربخشی و کارایی سازمان کمک کرد. به همین خاطر، مدیریت تدارکات به ‌عنوان یک بخش با اهمیت در مدیریت زنجیره تأمین به شمار می‌رود.

واژههای خرید و تدارکات در بسیاری از موقعیتها به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند؛ این در حالی است که خرید فقط یکی از اجزای تدارکات است. تدارکات شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های وابسته به هم است که یک فرایند جامع را شکل می‌دهند. در ادبیات مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، منظور از فرایند، مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و برای دستیابی به یک دستاورد مشخص در کسب‌وکار، انجام می‌شوند. به‌علاوه، مجموعه‌ای از فرایندها در کنار یکدیگر، یک سیستم کسب‌وکار را می‌سازند؛ مانند فرایندهای تدارکات، فرایندهای فروش، فرایندهای جذب و استخدام، فرایندهای مالی و غیره. هر فرایند، مشتری یا مشتریانی دارد که خروجی فرایند در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد یا از‌ آن خروجی منتفع می‌شوند. این مشتریان می‌توانند درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی باشند. فرایندها معمولاً مستقل از چارت رسمی و ساختار سازمانی هستند و به مرزهای دپارتمان‌های مختلف محدود نمی‌شوند؛ به‌عبارت‌دیگر، هر بخش از یک فرایند ممکن است در یکی از واحدهای سازمان اجرا و پیگیری شود.

فرایند تدارکات یکی از مهم‌ترین فرایندهای همه سازمان‌ها است و ذاتاً فرایند پیچیده‌ای است، زیرا نه‌تنها بخش‌های زیادی از سازمان (نظیر مالی، انبار، نگهداری و تعمیرات، منابع انسانی و غیره) را درگیر می‌کند، بلکه ارتباط زیادی با بخش‌های بیرونی سازمان (نظیر تأمین‌کنندگان، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌ونقل، نهادهای دولتی، نهادهای قانون‌گذار و غیره) دارد. از مراحل متداول فرایند تدارکات می‌توان به شناسایی نیاز کالا/خدمات، ارائه درخواست به واحد تدارکات، تصمیم‌گیری در مورد خرید یا ساخت، یافتن تأمین‌کنندگان بالقوه، مذاکره با تأمین‌کنندگان، انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب، انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان، ثبت سفارش کالا/خدمات، حمل کالا، پرداخت هزینه خرید، دریافت کالا، بازرسی کالا، انبارداری و همچنین اموری نظیر مدیریت موجودی، حمل‌ونقل داخلی و خارجی اشاره نمود. البته این مراحل در سازمان‌های مختلف بنا به نوع فعالیت آن‌ها ممکن است بیشتر یا کمتر باشند.

عدم آشنایی و کنترل کافی روی قسمت‌های مختلف فرایند تدارکات منجر به افزایش هزینه، کاهش کیفیت، عدم تأمین به‌موقع و عدم تطابق کالا و خدمات خواهد شد. مدیریت صحیح فرایند تدارکات در وهله اول نیازمند شناخت کل فرایند و آگاهی از جوانب مختلف آن است. تا زمانی که یک سازمان اشراف کاملی به مراحل مختلف این فرایند نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بتواند با یک نگاه جامع و کامل امور مرتبط را مدیریت کند. در چنین حالتی، هماهنگی افراد و فعالیت‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود. در وهله دوم باید تکنیک‌ها و روش‌های صحیح تصمیم‌گیری و اجرایی در هرکدام از مراحل این فرایند را آموخت. باتوجه‌به گستردگی فرایند تدارکات -همان‌طور که قبلاً اشاره شد- اجرای صحیح هر مرحله از این فرایند مستلزم یادگیری دانش و تکنیک‌های خاص خود است. در واقع، زمانی می‌توان خروجی مورد انتظار فرایند را حاصل نمود که اجرای مراحل مختلف آن به شکل صحیح و درستی انجام شود. این دو مرحله مهم مدیریت فرایند تدارکات، در دو بخش اصلی کتاب تشریح خواهند شد.

متأسفانه، در حال حاضر، در کشور ایران توجه زیادی به فرایندمحور بودن موضوع تدارکات نشده است. یکی از علل این عقب‌ماندگی، عدم وجود چارچوب و دستورالعمل‌های فراگیر است که به کمک آن‌ها مدیران و سایر افراد سازمان بتوانند به شناخت جامعی نسبت به این مهم و همچنین ابزارهای و روشهای روز دنیا دست یابند. در حال حاضر، افراد در صورت جستجو در منابع معتبر صرفاً می‌توانند به موضوعات مدنظر خود و در بهترین حالت تنها به بخشی از فرایند تدارکات دست یابند. یعنی هیچ منبعی برای ارائه یک رویکرد جامع وجود ندارد و افراد با مراجعه به این منابع صرفاً با مباحث جزیره‌ای مربوط به خرید آشنا می‌شوند و در نتیجه، دستیابی به رویکرد فرایندمحور تدارکات هیچ‌گاه حاصل نمی‌شود. به‌علاوه، همین منابع موجود نیز بر اساس سیستم‌ها و قوانین کشورهای دیگر تدوین شده‌اند و اجرای دستورالعمل‌ها و روش‌های آن‌ها در سازمان‌های ایرانی به‌صورت کامل امکان‌پذیر و اثربخش نیست. وجود چنین شکافی مانع از ایجاد یک نگرش و دید جامع در مدیران ایرانی می‌شود و ازاین‌رو، مدیریت زنجیره تدارکات را با نقص مواجه می‌کند.

لذا هدف از تدوین این کتاب، ارائه یک چارچوب جامع و فرایندگرای بومی‌سازی شده جهت اجرای صحیح و اصولی مدیریت تدارکات است تا از این طریق، سازمان‌های ایرانی بتوانند به سمت رویکردهای نوین تدارکات حرکت کنند. در نتیجه این کار، می‌توان به هدف اصلی تدارکات یعنی کاهش هزینه خرید، افزایش کیفیت کالا/خدمات خریداری شده، تأمین به‌موقع کالا/خدمات، تأمین کالا/خدمات به مقدار صحیح و موردنیاز و نهایتاً تطابق کالا/خدمات خریداری شده با مشخصات موردنیاز دست‌ یافت.

این کتاب از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول، مبانی و مفاهیم مرتبط با تدارکات و اهمیت آن تشریح خواهد شد تا پیش‌زمینه ذهنی لازم جهت درک مطالب اصلی کتاب ایجاد شود. در بخش دوم، فرایند کلی تدارکات و همچنین ساختارهای سازمانی مرتبط با فرایند تدارکات ارائه می‌شود تا مخاطب بتواند جایگاه مدیریت تدارکات در سازمان‌ها را به‌درستی شناسایی کند و با دنیای واقعی کسب‌وکار ارتباط برقرار نماید. در بخش سوم و چهارم، مباحث اصلی کتاب ارائه می‌شوند که هرکدام از آن‌ها خود شامل چندین زیربخش است. در بخش سوم، اجزای مختلف فرایند مدیریت تدارکات معرفی و تشریح می‌شوند تا مخاطب با مراحل اصلی و مهم در فرایند تدارکات آشنا شود. در تدوین این بخش تلاش شده است تا از یک رویکرد جامع استفاده شود، به‌نحوی‌که به کمک آن بتوان تا حد مطلوبی، انواع سازمان‌ها در صنایع مختلف را پوشش داد. در بخش چهارم نیز موضوعات تکمیلی و کارکردهای پشتیبان مرتبط با فرایند تدارکات معرفی و تشریح خواهند شد.

### تعاریف

نویسندگان منابع مختلف هرکدام اصطلاحات مرتبط با مدیریت تدارکات و زنجیره تأمین را به شکل‌های مختلفی تعریف کرده‌اند و در نتیجه، مخاطبان در مورد واقعیت ماجرا دچار سردرگمی می‌شوند و سؤالات متعددی در ذهن آن‌ها شکل می‌گیرد. به طور مثال این سوال مطرح شود که تفاوت مدیریت تدارکات و مدیریت زنجیره تأمین چیست؟ جایگزین زنجیره ارزش کجاست؟ تفاوت خرید و تدارکات چیست؟ ارتباط تدارکات و خرید با سفارش‌گذاری چیست؟ منبع‌یابی و ارزیابی تأمین‌کنندگان چه ارتباطی با هم دارند؟ به همین خاطر، قبل از ادامه کتاب بهتر است به‌منظور آشنایی با ادبیات حوزه مدیریت تدارکات و رفع ابهامات مرتبط با آن، به تعریف اصطلاحات و عبارت‌های متداول این حوزه بپردازیم. قبل از ورود به مباحث اصلی تدارکات، مرور مختصری در مورد زنجیره تأمین و زنجیره ارزش ارائه می‌شود.

#### زنجیره تأمین

در طول زمان، تعریف‌های متعددی برای توصیف زنجیره‌های تأمین و مدیریت زنجیره تأمین ارائه شده است. اما به طور خلاصه می‌توان گفت هر زنجیره تأمین شامل حداقل سه سازمان است که از طریق حداقل یکی از جریان‌های (بالادستی یا پایین‌دستی) مالی، محصول، خدمات و اطلاعات با یکدیگر در ارتباط هستند. در هر زمان و هر مکانی که یک کسب‌وکار در حال انجام فعالیت باشد، قطعاً یک زنجیره تأمین نیز حضور دارد. در مدیریت زنجیره تأمین به دنبال ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌ها و جریان‌های موجود در زنجیره تأمین هستیم. در مدیریت زنجیره تأمین، تمام فعالیت‌ها، منابع مالی، اطلاعات و دانش مرتبط با جریان کالا و خدمات از تأمین‌کنندگان به نحوی مدیریت می‌شوند که انتظارات مشتری نهایی برآورده شود. تفاوت مدیریت زنجیره تأمین با مدیریت تدارکات این است که مدیریت زنجیره تأمین شامل تمام فعالیت‌های لجستیکی هم می‌شود. همچنین در این حوزه نه‌تنها نیاز به مدیریت ارتباطات با تأمین‌کنندگان لایه اول است، بلکه باید با لایه‌های پایینی هم ارتباط داشت.

در یک زنجیره تأمین، در ساده‌ترین حالت، مواد خام از تأمین‌کنندگان (بالادست زنجیره) دریافت می‌شود و پس از پردازش و بسته‌بندی، به سمت مشتریان جریان پیدا می‌کند. در شکل (‏1-‏1)یک مثال ساده در مورد زنجیره تأمین غلات نشان داده شده است. شرکت غلات، دانه‌های خام غلات را از کشاورزان خرید و آن‌ها را به غلات قابل‌مصرف توسط مصرف‌کننده تبدیل می‌کند. این شرکت مقوا را از کارخانه کاغذسازی و لیبل‌های بسته‌بندی را از تولیدکننده لیبل می‌خرد. کارخانه‌های مقواسازی و لیبل‌سازی، درخت موردنیاز جهت تولید کاغذ را از تولیدکننده الوار چوب تأمین می‌کنند. کارخانه غلات، محصولات بسته‌بندی شده را به یک توزیع‌کننده تحویل می‌دهد تا آن‌ها را بین خرده‌فروشی‌ها توزیع کند. نهایتاً محصول نهایی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

شکل (‏1-‏1) زنجیره تأمین غلات

یک زنجیره تأمین علاوه بر فعالیت‌های مرتبط با تدارکات، فعالیت‌های دیگر نظیر برنامه‌ریزی و کنترل تولید، پیش‌بینی تقاضا، خدمات مشتریان و غیره را شامل می‌شود. در شکل (‏1-‏2) که به چتر زنجیره تأمین معروف است، اجزای اصلی یک زنجیره نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مدیریت زنجیره تأمین، فعالیت‌های مرتبط با تدارکات است. توانایی مدیریت برای هم‌راستا کردن، هماهنگی، یکپارچگی و همگام‌سازی انجام این فعالیت‌ها و برقراری جریان‌های مالی، اطلاعاتی و فیزیکی به‌عنوان مدیریت زنجیره تأمین شناخته می‌شود. در ادامه، توضیح مختصری در مورد بخش‌های اصلی چتر زنجیره تأمین ارائه می‌شود:

خرید: خرید یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های هر سازمان است. باتوجه‌به اینکه تمرکز اصلی کتاب در این مورد است، توضیحات بیشتر در بخشهای بعدی ارائه میشود.

حمل‌ونقل ورودی: سازمان‌های بزرگ معمولاً دارای بخش‌های تخصصی حمل‌ونقل برای مدیریت ارتباطات فیزیکی و اطلاعاتی بین خریداران و تأمین‌کنندگان هستند. ازآنجایی‌که حمل‌ونقل بخش عمده‌ای از هزینه‌های بسیاری از سازمان‌ها را شکل می‌دهد، خرید خدمات حمل‌ونقل تخصصی فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه‌ها است.

کنترل کیفیت: باتوجه‌به اهمیت کیفیت ورودی‌های دریافتی از تأمین‌کنندگان، سازمان‌ها به‌جای شناسایی اقلام معیوب هنگام ورود محموله یا هنگام استفاده، باید به دنبال جلوگیری از ورود اقلام معیوب در مراحل ابتدایی فرایند خرید باشند. آن‌ها باید با تأمین‌کنندگان خود جهت توسعه روش‌های مناسب کنترل کیفیت مشارکت کنند تا هزینه بازرسی‌های خود را کاهش دهند.

برنامه‌ریزی تقاضا و تأمین: برنامه‌ریزی تقاضا، مقدار و زمان‌بندی تولید شرکت را مشخص می‌کند. این کار شامل پیش‌بینی تقاضا، تعدیل موجودی، سفارش‌های محقق نشده، نیازمندی قطعات یدکی و لوازم جانبی است. برنامه‌ریزی تأمین نیز فرایندی است که داده‌های تقاضا را دریافت می‌کند و یک شبکه تأمین، تولید و لجستیک را توسعه می‌دهد به‌نحوی‌که نیازهای تقاضا برآورده شود.

دریافت، جابه‌جایی و انبارش مواد: کلیه مواد ورودی از تأمین‌کنندگان باید به‌صورت فیزیکی دریافت شود. در سیستم‌های غیر بهنگام (JIT)، این مواد باید انبارش شوند که این کار مستلزم استفاده از روشهایی جهت مدیریت و کنترل موجودی کالا است.

کنترل موجودی: منظور از کنترل موجودی، مدیریت و تعیین سطح موجودی اقلام ورودی از تأمین‌کنندگان و محصولاتی ارسالی به مشتریان است.

پردازش سفارش‌ها: این فعالیت کمک می‌کند تا کالای موردنیاز به‌موقع و در زمان مناسب در اختیار افراد مرتبط قرار گیرند.

برنامه‌ریزی و کنترل تولید: این فعالیت به تعیین برنامه زمان‌بندی تولید و کنترل کالاهای در جریان ساخت می‌پردازد. برنامه تولید معمولاً مبتنی بر پیش‌بینی تقاضا است و بر مبنای آن مواد موردنیاز جهت تولید برآورد می‌شوند.

انبارداری، حمل‌ونقل و پخش: دریافت کالا و آماده‌سازی برای حمل به سمت مشتریان، در حوزه فعالیت‌های حمل‌ونقل و پخش قرار می‌گیرد که شامل بسته‌بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب کالا، الصاق برچسب مناسب روی بسته‌ها، تکمیل مستندات موردنیاز حمل و هماهنگی با شرکت حمل است. به‌علاوه، قبل از حمل کالا، ممکن است نیاز به نگهداری کالا در انبار وجود داشته باشد؛ به‌خصوص در شرکت‌هایی که تولیدشان بر اساس پیش‌بینی تقاضا انجام می‌شود (نقطه مقابل شرکت‌هایی که بر مبنای سفارش تولید می‌کنند).

حمل‌ونقل به بیرون: منظور، جریان کالا از شرکت به سمت مشتریان نهایی یا هر مکانی در سیستم توزیع است. بسیاری از شرکت‌ها، حمل‌ونقل خود را به شرکت‌های لجستیکی طرف سوم که دارای شبکه توزیع تخصصی هستند برون‌سپاری می‌کنند.

خدمات مشتریان: این فعالیت به ارائه پشتیانی به مشتریان، قبل، حین و بعد از فروش محصول مربوط می‌شود. در واقع این خدمات شامل مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌ها جهت جلب رضایت مشتری است.

شکل (‏1-‏2) چتر زنجیره تأمین

#### زنجیره ارزش

در راهبرد بسیاری از کسب‌وکارها، مدیریت زنجیره ارزش دارای یک نقش اساسی است. هنگام تبیین نقش و جایگاه تأمین و تدارکات در شرکت‌ها، از زنجیره ارزش پورتر به‌عنوان یک مرجع مهم استفاده می‌شود. میکائیل پورتر که در سال 1980 برای نخستین‌بار مفهوم زنجیره ارزش را به زبان آورد، می‌گوید زنجیره ارزش یک سازمان متشکل از فعالیت‌های اصلی و پشتیبان آن است که اگر به‌درستی در جای خود قرار گیرند می‌توانند برای سازمان مزیت رقابی به ارمغان بیاورند. در واقع این فعالیت‌ها باید به نحوی انجام شوند که کل ارزش ایجاد شده توسط شرکت بیشتر از مجموع هزینه‌های آن باشد. از دیدگاه پورتر، کل ارزش شرکت از طریق ارزش مجموع فروش آن تعیین می‌شود؛ بنابراین زنجیره ارزش شامل تمام فعالیت‌های داخل و بیرون سازمان است که برای مشتری نهایی سازمان خلق ارزش می‌کند.

منظور از فعالیت‌های اصلی، فعالیت‌هایی است که به‌صورت مستقیم روی محصولات شرکت و تحویل آن‌ها به مشتریان دخیل هستند. این فعالیت‌ها شامل لجستیک ورودی، عملیات شرکت، لجستیک خروجی، بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان است. فعالیت‌های پشتیبان نیز فعالیت‌های لازم جهت پشتیبانی از فعالیت‌های اصلی شرکت است؛ مانند خرید، توسعه فناوری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تسهیلات و دارایی‌ها (فعالیت‌هایی موردنیاز برای نگهداشت زیرساخت‌های شرکت). تجمیع این فعالیت‌ها منتج به کل ارزش‌افزوده حاصل شده در شرکت خواهد شد. در شکل (‏1-‏3)، مدل زنجیره ارزش نشان داده شده است که در آن برخی از اصطلاحات مهم زنجیره تأمین و موقعیت آن‌ها نیز وجود دارند. برای درک بهتر تفاوت میان زنجیره ارزش و زنجیره تأمین، می‌توان زنجیره تأمین را به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از زنجیره ارزش در نظر گرفت. در واقع تمام پرسنل حاضر در سازمان، جزئی از زنجیره ارزش آن هستند، اما این موضوع در مورد زنجیره تأمین درست نیست. فعالیت‌های اصلی یا همان جریان افقی در شکل (‏1-‏3)، بخش عملیاتی زنجیره ارزش را نشان می‌دهد که از آن به‌عنوان زنجیره تأمین هم یاد می‌شود. در سطح سازمان، زنجیره ارزش بسیار گسترده‌تر از زنجیره تأمین است، زیرا شامل تمام فعالیت‌های اصلی و پشتیبان است. به‌علاوه، زنجیره ارزش عمدتاً روی عناصر داخلی سازمان تمرکز می‌کند، درحالی‌که زنجیره تأمین هم روی عناصر داخلی و هم خارجی تمرکز دارد. البته در زنجیره‌های ارزش جدید (که به زنجیره‌های ارزش توسعه یافته معروف هستند)، سایر سطوح برون سازمانی نظیر تأمین‌کنندگان و مشتریان نیز در نظر گرفته می‌شوند. علت آن هم اثر به‌سزای عوامل بیرونی روی قدرت رقابتی شرکت است. زیرا اکنون دیگر رقابت فقط بین شرکت‌ها نیست بلکه رقابت بین زنجیره‌های تأمین است. همان‌طور که در شکل (‏1-‏3) مشاهده می‌شود، خرید، یک فعالیت پشتیبان است؛ بدین معنی که خرید، یک خدمت را به مشتریان داخلی عرضه می‌کند.

پورتر فعالیت‌های اصلی زنجیره ارزش را به پنج حوزه تقسیم می‌کند:

لجستیک ورودی: این فعالیت‌ها مربوط به دریافت، انبارش و توزیع ورودی‌ها به فرایند تولید است، که خود شامل اموری نظیر بازرسی ورودی‌ها، مدیریت مواد، انبارداری، حمل‌ونقل، کنترل موجودی، لجستیک معکوس و غیره است.

عملیات: این فعالیت‌ها مرتبط با تبدیل ورودی‌ها به محصول نهایی است (نظیر ماشین‌کاری، مونتاژ، بسته‌بندی، نگهداری و تعمیرات، نمونه‌گیری و غیره).

لجستیک خروجی: این فعالیت‌ها مربوط به جمع‌آوری، انبارش و توزیع فیزیکی محصول نهایی به مشتریان است که از جمله آن‌ها می‌توان به انبارداری محصولات، مدیریت مواد، حمل‌ونقل، پردازش و زمان‌بندی سفارش‌ها اشاره کرد.

بازاریابی و فروش: این فعالیت‌ها مربوط به تبلیغات، فروش، انتخاب کانال‌های توزیع، مدیریت کانال‌ها و قیمت‌گذاری است.

خدمات: این حوزه نیز شامل فعالیت‌های مرتبط با ارائه خدمات به مشتریان جهت حفظ و ارتقا ارزش محصول (نظیر نصب، نگهداری و تعمیرات، آموزش، تأمین قطعات و تنظیمات محصول) است.

پورتر فعالیت‌های پشتیبان زنجیره ارزش را به چهار حوزه زیر تقسیم می‌کند:

خرید: شامل فعالیت‌های مربوط به خرید ورودی‌های مورداستفاده در زنجیره ارزش شرکت است. این ورودی‌ها شامل مواد خام، لوازم و سایر اقلام مصرفی و همچنین تجهیزات نظیری ماشین‌آلات، تجهیزات آزمایشگاه، تجهیزات اداری و ساختمانی است. در واقع ورودی‌های خریداری شده ممکن است مربوط به فعالیت‌های اصلی و فعالیت‌های پشتیبان باشند. به همین خاطر است که پورتر تدارکات را به‌عنوان یک فعالیت پشتیبانی معرفی کرده است نه فعالیت اصلی.

توسعه فناوری: از دیدگاه پورتر هرکدام از فعالیت‌ها به نحوی از فناوری استفاده می‌کنند، خواه دانش فنی باشد، خواه طراحی محصول، فرایند و رویه‌ها.

مدیریت منابع انسانی: این فعالیت‌ها شامل امور مربوط به جذب و استخدام، آموزش، و کلیه موارد مرتبط با جبران خدمت پرسنل شاغل در فعالیت‌های اصلی و پشتیبان است.

مدیریت تسهیلات و دارایی‌ها: کل شرکت مشتری این نوع از فعالیت‌ها است و وظیفه آن‌ها نگهداشت زیرساخت‌های شرکت است. مدیریت تسهیلات و دارایی‌ها فقط یک یا چند فعالیت اصلی را پشتیبانی نمی‌کند، بلکه از کل فرایندهای شرکت پشتیبانی می‌کند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به مدیریت، برنامه‌ریزی، مالی، حسابداری، حقوقی و مدیریت کیفیت اشاره کرد.

شکل (‏1-‏3) زنجیره ارزش

#### تدارکات

در ادبیات موضوع، چهار واژه خرید، تدارکات، تأمین و منبع‌یابی معمولاً به‌جای یکدیگر به کار برده می‌شوند، هرچند که این واژه‌ها در برخی جنبه‌ها مشترک هستند، اما مفهوم آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. در شکل (‏1-‏4) جایگاه اصطلاحات مختلف مورداستفاده در فرایند تدارکات نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تدارکات حوزه گسترده‌تری را شامل می‌شود و در برگیرنده سایر مباحث است. تدارکات شامل تمام فعالیت‌هایی است که از درخواست مشتری آغاز شده و تا تحویل آن توسط تأمین‌کننده ادامه می‌یابد. در واقع تدارکات دربرگیرنده کلیه فعالیت‌های موردنیاز برای فراهم‌کردن کالا/خدمات از تأمین‌کنندگان و ارائه آن به افراد/مکان‌هایی که از آن استفاده می‌کنند. این فعالیت‌ها شامل امور خرید، انبارش، حمل‌ونقل، بازرسی، کنترل و تضمین کیفیت و ملاحظات زیست‌محیطی است. لازم به ذکر است که تمام فعالیت‌های تدارکات در اداره/واحد تدارکات انجام نمی‌شود و بسیار از گسترده‌تر از یک اداره است. لذا تدارکات یک فعالیت نیست بلکه یک فرایند است که شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست. به همین خاطر واژه تدارکات معمولاً با واژه فرایند همراه می‌شود. به تعبیری دیگر می‌توان گفت هر آن چیزی که بابت آن فاکتور دریافت می‌کنیم، در زمره فعالیت‌های مرتبط با تدارکات قرار می‌گیرد.

شکل (‏1-‏4) مدل فرایندی تدارکات و برخی مفاهیم مرتبط با آن

تدارکات در تعریف فوق به طور خاص فعالیت‌هایی با اهداف زیر را پوشش می‌دهد:

ارزیابی اینکه شرکت باید به دنبال ساخت باشد یا خرید؛ یعنی تأمین نیاز فعلی از منابع خود یا از منابع خارجی؛

تعیین نیازهای تدارکاتی؛ یعنی مشخصه‌های کالا (از نظر کیفیت و کمیت موردنیاز) و خدمات موردنیاز؛

انتخاب بهترین تأمین‌کننده ممکن و توسعه رویه و رویههای موردنیاز این کار؛

تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه قراردادهایی منعقد شوند و آماده‌سازی و انجام مذاکرات با تأمین‌کنندگان به‌منظور ایجاد توافق و نوشتن قرارداد قانونی؛

ثبت سفارش به تأمین‌کنندگان منتخب با استفاده از روش‌های کارآمد سفارش‌گذاری و پیگیری سفارش‌ها؛

نظارت و کنترل سفارش‌های خرید برای اطمینان از تأمین سفارش‌ها؛

بررسی فاکتورهای تأمین‌کنندگان از منظر شرایط و ضوابط توافق شده؛

پیگیری و ارزیابی به‌منظور حل‌وفصل دعاوی و اختلافات، به‌روز نگه‌داشتن اطلاعات محصولات و تأمین‌کنندگان، امتیازدهی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان؛

منظور از خرید (Purchasing) در فرایند تدارکات، مدیریت منابع خارجی سازمان است، به‌نحوی‌که تأمین همه کالاها، خدمات، قابلیت‌ها و دانش موردنیاز برای اجرا، نگهداشت و مدیریت فعالیت‌های اصلی و پشتیبان سازمان در مطلوب‌ترین شرایط تضمین شود و جریان مواد، اطلاعات و پول به‌درستی برقرار گردد. در خرید برای فعالیت‌های اصلی، کالا/خدمات موردنیاز جهت عملیات شرکت و لجستیک ورودی و خروجی فراهم می‌شود. باتوجه‌به اینکه عملیات شرکت‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است، فعالیت‌های تدارکاتی آن‌ها نیز تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای با یکدیگر خواهد داشت. در برخی شرکت‌ها، واحد تدارکات روی خرید اقلام محدودی تمرکز می‌کند و شرکت به‌وسیله آن‌ها می‌تواند طیف عظیمی از محصولات را تولید کند (مانند محصولات نانوایی که همگی از آرد تولید می‌شوند). درحالی‌که در شرکت‌های دیگر، تنوعی عظیمی از مواد و قطعات باید تأمین شوند تا بتوان تنوع محدودی محصول تولید کرد (مانند صنایع خودرو و هواپیما). در خرید برای فعالیت‌های پشتیبان، اقلام/خدمات موردنیاز جهت پشتیبانی فعالیت‌های اصلی تأمین می‌شوند. از جمله این خریدها می‌توان به تجهیزات آزمایشگاهی برای امور تحقیقات و توسعه، تجهیزات کامپیوتری و اطلاعاتی، اجاره خودرو برای پرسنل، تجهیزات اداری، اقلام خوراکی برای پرسنل، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید اشاره کرد. همان‌طور که مشخص است، تنوع کالا و خدمات در خریدهای پشتیبان تنوع بسیار بیشتری دارد. برخی از این خریدها به‌صورت روزمره و تکراری انجام می‌شوند (مانند خریدهای نگهداری و تعمیرات و اقلام فنی) اما سایر خریدها ممکن است به‌صورت پروژه‌ای و منحصربه‌فرد باشند (مانند کالاهای سرمایه‌ای، سیستم‌های کامپیوتری، ساختمان و ماشین‌آلات). جدول (‏1-‏1) تفاوت خرید برای فعالیت‌های اصلی و پشتیبان را به‌صورت خلاصه نشان می‌دهد.

| جدول (‏1-‏1) تفاوت خرید برای فعالیت اصلی و فعالیت پشتیبان |  |  |
| --- | --- | --- |
| حوزه | خرید برای فعالیت‌های اصلی | خرید برای فعالیت‌های پشتیبان |
| تنوع محصولات | زیاد | خیلی زیاد |
| تعداد تأمین‌کنندگان | محدود و مشخص | خیلی زیاد و نامشخص |
| گردش مالی هر تأمین‌کننده | خیلی زیاد و قابل‌توجه | محدود |
| تعداد سفارش‌های خرید | قابل‌ملاحظه | خیلی زیاد |
| میانگین اندازه سفارش | بزرگ | کوچک |
| کنترل‌ها | وابسته به نوع برنامه‌ریزی تولید | محدود و وابسته به پیش‌بینی و نوع پروژه |
| واحد تصمیم‌گیرنده | عمدتاً متخصصان تولید و مهندسی | بسیار متنوع و وابسته به نوع محصول/خدمت |

در تعبیری دیگر، خرید را با انجام «هفت مورد مناسب» معادل می‌دانند: دریافت کالای مناسب، با مقدار مناسب، در زمان مناسب، با کیفیت مناسب، با قیمت مناسب، از منبع مناسب و در مکان مناسب. هدف نهایی این پنج چیز، ایجاد بیشترین ارزش برای سازمان است. در جدول (‏1-‏2) تدارکات و خرید (Purchasing) به‌صورت مختصر مقایسه شده‌اند. لازم به ذکر است که تدارکات مبتنی بر تفکر «هزینه کل مالکیت» است. مثلاً هنگام خرید یک دستگاه تکثیر، به‌جای اینکه صرفاً به قیمت خود دستگاه توجه کرد، باید هزینه هر عدد کپی را نیز در نظر گرفت.

| جدول (‏1-‏2) مقایسات تدارکات و خرید |  |  |
| --- | --- | --- |
| جنبه | خرید | تدارکات |
| تمرکز | قیمت | هزینه کل مالکیت |
| محدوده | فرایند خرید | فرایند خرید + بهینه‌سازی زنجیره تأمین |
| جهت‌گیری | بازرگانی | بازرگانی + زنجیره تأمین |
| بخش | صنایع تولیدی و خدماتی | فعالیت‌های مبتنی بر فرایند و پروژه (صنایع ایجادی، مهندسی، شیمیایی) |

در زبان انگلیسی، اصطلاح خرید را با واژه دیگری تحت عنوان Buying به کار می‌برند. همان‌طور که در شکل (‏1-‏4) مشاهده کردیم معنی این واژه با Purchasing متفاوت است و محدوده کوچکتری از فرایند تدارکات را پوشش می‌دهد. تفاوت Buying با Purchasing این است که Buying شامل گام اول فرایند نمی‌شود. این اصطلاح بیشتر در شرکت‌های بازرگانی و خرده‌فروشی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این صنایع، نسبت به سایر صنایع، تعیین مشخصه محصولات کار ساده‌تری است چون این کار معمولاً توسط خود تأمین‌کننده انجام می‌شود. بنابراین خرید (Buying) روی فعالیت‌های بازرگانی تمرکز می‌کند که در آن از تأمین‌کنندگان استعلام قیمت می‌شود و نهایتاً از بهترین قیمت خرید می‌شود. البته برای رسیدن به توافق نهایی ممکن است نیاز به چندین دوره مذاکره باشد. در این کتاب، هر جا از واژه خرید استفاده شد، منظور همان Purchasing است.

منظور از سفارش‌گذاری، ارائه سفارش خرید به تأمین‌کننده با درنظرگرفتن شرایط مورد توافق در گذشته یا حتی در حالتی که قبلاً هیچ ارتباطی با تأمین‌کننده نداشته باشیم. سفارش‌گذاری بخشی از فرایند تدارکات است و عملاً در سه مرحله آخر فرایند قرار می‌گیرد. در فصل‌های آتی، به‌تفصیل در مورد موضوع سفارش‌گذاری و تکنیک‌های آن صحبت خواهد شد.

لازم به ذکر است خرید به معنی Purchasing در یک جنبه مهم با خرید به معنی buying و سفارش‌گذاری متفاوت است. در سفارش‌گذاری و خرید (buying)، تعیین مشخصه‌های خرید از قبل مشخص و تعیین شده هستند، اما در خرید (purchasing) خریدار و فروشنده روی مشخصه‌ها و میزان برآورده‌شدن آن‌ها بحث و مذاکره می‌کنند و ممکن است از مشخصه‌هایی که ضروری نیستند گذشت کنند؛ لذا در برخی موارد ممکن است به‌جای یک تأمین‌کننده مطرح و مشهور از یک تأمین‌کننده معمولی و ناشناخته خرید شود.

تأمین شامل مراحل سفارش‌گذاری، بازرسی کالاهای ورودی، پرداخت هزینه‌های مرتبط، ارتباط با تأمین‌کنندگان و ارزیابی آن‌ها است. این اصطلاح عمدتاً در حوزه مرتبط با مواد مورداستفاده قرار می‌گیرد و در امریکا و اروپا به دو نوع متفاوت تعبیر می‌شود. در امریکا، از تأمین برای اشاره به تأمین اقلام مصرفی داخل سازمان نظیر ملزومات اداری استفاده می‌شود. اما در اروپا معنی گسترده‌تری دارد و شامل تدارکات، انبارش و دریافت کالا می‌شود. مدیریت تأمین به دنبال هدایت مسئولیت‌های راهبردی است که اثر بزرگی روی عملکرد بلندمدت سازمان دارند. این مسئولیت‌های راهبردی جداگانه قابل مدیریت نیست، بلکه هم‌راستا با مأموریت و راهبرد اصلی سازمان هستند. مدیریت تأمین را می‌توان به‌عنوان فرایند شناسایی، ارزیابی، انتخاب، مدیریت و توسعه تأمین‌کنندگان جهت تحقق‌بخشیدن به عملکرد زنجیره تأمین فراتر از عملکرد رقبا دانست. مدیریت تأمین به‌صورت چندکارکردی است، یعنی شامل خرید، مهندسی، تضمین کیفیت، تأمین‌کنندگان و سایر فعالیت‌های مرتبط جهت دستیابی به اهداف مشترک است. در واقع مدیریت تأمین یک روش نوین برای همگام‌سازی عملیات داخلی با تأمین‌کنندگان خارجی جهت دستیابی به کارایی در مدیریت هزینه، توسعه محصولات نوآورانه، کاهش زمان چرخه و کنترل کیفیت در سطح جهانی است.

منظور از پایگاه تأمین، همه تأمین‌کنندگانی است که خدمات و کالاهای موردنیاز سازمان را تأمین می‌کنند. باتوجه‌ به تأثیر شگرف تدارکات در قرن 21، اهمیت مدیریت کارآمد پایگاه تأمین به‌شدت افزایش یافته است. این موضوع در فصل‌های آتی به‌صورت کامل تشریح خواهد شد.

منبع‌یابی به توسعه مناسب‌ترین راهبرد تأمین‌کننده برای یک کالای خاص می‌پردازد. راهبرد منبع‌یابی بیانگر علاقه شرکت به همکاری با تعدادی تأمین‌کننده مناسب جهت تأمین یک کالا، نوع رابط با تأمین‌کنندگان و نوع قرارداد و مذاکرات است. به‌طورکلی می‌توان گفت که منظور از منبع‌یابی، یافتن بهترین تأمین‌کنندگان ممکن برای شرکت است. رویکردها و روش‌های مورداستفاده در این حوزه، در فصل‌های آتی ارائه خواهد شد.

با جمع‌بندی مشخصه‌های تدارکات و تعاریف مختلف ارائه شده برای آن می‌توان یک تعریف جامع و مورد توافق برای تدارکات ارائه کرد. این تعریف که توسط «مؤسسه رسمی تدارکات و تأمین» استرالیا ارائه شده است می‌گوید: «تدارکات عبارت است از یک فعالیت مدیریت کسب‌وکار جهت شناسایی، منبع‌یابی، دستیابی و مدیریت منابع خارجی موردنیاز سازمان به‌منظور تحقق اهداف راهبردی». هدف از تدارکات، بررسی فرصت‌های بازار تأمین و پیاده‌سازی راهبرد‌های تأمین مجدد به‌منظور ارائه بهترین نتیجه ممکن به سازمان، سهام‌داران و مشتریان آن است. تدارکات، علم و هنر مدیریت تأمین و مدیریت منابع بیرونی سازمان است که از طریق مجموعه دانش ایجاد شده توسط متخصصین حاصل می‌شود. تدارکات یک فعالیت پیش‌کنشی و راهبردی سازمانی است که به کمک آن می‌توان از پیوستگی تأمین کالاها و خدمات جهت رسیدن عملکرد سازمان به استانداردهای جهانی اطمینان حاصل نمود. تدارکات ریسک‌های زنجیره تأمین را از طریق مذاکره مؤثر در مورد قراردادها، قیمت، هزینه، کیفیت و سایر مشخصه‌های ضروری تأمین مدیریت می‌کند.

### انواع کالا و خدمات

تدارکات با طیف وسیعی از کالا و خدمات سروکار دارد. به‌منظور آشنایی با این تنوع، در ادامه انواع اصلی کالا/خدمات معرفی می‌شوند:

مواد خام: کالاهایی که هیچ تغییری روی آن‌ها انجام نشده یا دچار تغییرات ناچیزی شده‌اند و به‌عنوان مواد پایه در فرایند تولید شناخته می‌شوند؛ مانند سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، دانه غلات و قهوه.

مواد مکمل: کالاهایی که خودشان به‌صورت فیزیکی در محصول نهایی حضور ندارند، بلکه در حین فرایند تولید مصرف می‌شوند؛ مانند روانکارها، الکترود جوشکاری و گاز صنعتی.

محصولات نیمه‌ساخته: محصولاتی که قبلاً تولید شده‌اند و در ادامه فرایند تولید تکمیل می‌شوند و نهایتاً در محصول نهایی قرار می‌گیرند؛ مانند ورق فولادی، فویل پلاستیکی و سیم نورد شده.

قطعات: کالاهایی که قبلاً تولید شده‌اند و در ادامه دستخوش تغییرات نخواهد شد. این کالاها همراه با قطعات دیگر در محصول نهایی مورداستفاده قرار می‌گیرد و همه با هم محصول نهایی را شکل می‌دهند؛ مانند باطری، قطعات موتور و قطعات الکترونیکی. قطعات به دو دسته استاندارد و سفارشی تقسیم می‌شوند. قطعات استاندارد بر اساس مشخصه‌های خودِ تأمین‌کننده یا استاندارد یک صنعت تولید می‌شوند، درحالی‌که قطعات سفارشی بر اساس مشخصه‌های مدنظر مشتری طراحی و ساخته می‌شوند.

محصول نهایی یا کالای تجاری: کالای نهایی که به مشتریان فروخته می‌شود. این کالا ممکن است خریداری یا تولید شده باشد.

کالاهای سرمایه‌گذاری یا تجهیزات سرمایه‌ای: کالاهایی که فوراً مصرف نمی‌شوند، بلکه به‌مرور زمان مستهلک و از ارزش آن‌ها کاسته می‌شوند که برای آن‌ها از اصطلاح ارزش دفتری استفاده می‌شود؛ مانند ماشین‌آلات تولید، کامپیوتر و ساختمان.

کالاهای نگهداری و تعمیرات: از این کالاها گاهی اوقات به‌عنوان مواد غیرمستقیم و اقلام مصرفی نیز یاد می‌شود و بیانگر کالاهای ضروری جهت ادامه حیات سازمان و اجرای فعالیت‌های پشتیبانی هستند؛ مانند تجهیزات و ملزومات اداری، قطعات یدکی و غیره.

خدمات: فعالیت‌هایی که توسط سازمان‌های طرف سوم (تأمین‌کنندگان، پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی) و بر مبنای قرارداد انجام می‌شوند. از جمله این فعالیت‌های می‌توان به خدمات نظافت، خدمات انفورماتیک، خدمات جذب و استخدام و سایر خدمات مشاوره‌ای اشاره کرد.

### انواع خرید

دو عنوان کلی وجود دارد که می‌توان اشکال مختلف خرید را تحت آن‌ها طبقه‌بندی کرد: خرید برای مصرف و خرید برای فروش. مورد اول طیف وسیعی از فعالیت‌ها نظیر بانکداری، شهرداری، مدارس، آتش‌نشانی، خدمات درمانی و سایر نهادهای دولتی را شامل می‌شود. مورد دوم نیز عمدتاً سازمان‌های واسطه نظیر عمده‌فروشی‌ها، خرده‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی هستند. در این میان، سازمان‌های تولیدی را می‌توان جزو دسته اول قرار داد، چون عملاً کالاهای خریداری شده را به‌صورت مستقیم به فروش نمی‌رسانند بلکه آن‌ها را مصرف و تبدیل به محصول می‌کنند. با این‌ وجود، در یک دسته‌بندی دیگر، انواع خرید را می‌توان مطابق با جدول (‏1-‏3) و بر اساس نوع سازمان‌ها به چهار دسته تقسیم کرد. برخی از این گروه‌ها ممکن است همپوشانی داشته باشند؛ به طور مثال در وزارت بهداشت ممکن است برخی کالاها توسط نهادهای دولتی خریداری شوند، برخی دیگر توسط خودِ وزارت بهداشت و سایر کالاها توسط خودِ بیمارستان‌ها.

### اهمیت تدارکات

تدارکات و تأمین یکی از حوزه‌های کسب‌وکار است که با چالش‌ها و تغییرات زیادی مواجه است. حل بسیاری از مشکلات موجود نیازمند تعامل، ارتباط و همکاری فشرده با سایر حوزه‌های سازمان دارد. مدیریت تدارکات مستلزم درک و شناخت کامل از فرایندهای آن در سازمان است. نوع نگرش هر سازمان به امور مرتبط با خرید و تدارکات و نحوه اجرای مراحل و فرایندهای آن، تأثیر بسزایی در عملکرد تمام سطوح سازمان خواهد داشت. در عصر امروز، مفاهیم و نقش خرید و تدارکات به‌سرعت در حال تغییر است. در گذشته و در نگرش سنتی، هدف اصلی از خرید، تأمین کالا با قیمت و شرایط مناسب بود، این در حالی است که امروزه، هدف از خرید، اشراف یافتن و مدیریت کل فرایندهای مرتبط با آن است. در گذشته تمرکز اصلی روی خود فعالیت خرید بود به‌نحوی‌که پرسنل خرید به دنبال تأمین کالا و خدمات موردنیاز با هزینه پایین و کیفیت مطلوب بودند. اما همان‌طور که در شکل (‏1-‏4) مشاهده شد، خرید تنها بخشی از تدارکات است و یک سازمان جهت افزایش بهره‌وری خود باید به تمام زنجیره تدارکات توجه کند.

| جدول (‏1-‏3) انواع خرید بر اساس نوع سازمان |  |  |
| --- | --- | --- |
| نوع سازمان | مشخصه‌ها | مثال |
| صنعتی/تولیدی | خرید کالا و خدمات برای تولید محصولات و اهداف تجاری مهم | تولیدکنندگان، سازندگان مواد اولیه، کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، باغبانی، استخراج معدن |
| واسطه | خرید کالا و خدمات برای فروش یا جهت تسهیل فروش سایر کالاها، در صنعت یا بازار نهایی مصرف‌کنندگان | توزیع‌کنندگان، دلالان، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان، بانک‌ها، هتل‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات |
| دولتی و عمومی | خرید کالا و خدمات برای فروش یا استفاده در سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات (بدون اهداف تجاری) | سازمان‌های دولتی و عام‌المنفعه |
| مؤسسات | خرید کالا و خدمات برای استفاده توسط خود مؤسسات | مدرسه، دانشگاه و بیمارستان |

در بین افراد مختلف جامعه دو دیدگاه متفاوت نسبت به تدارکات وجود دارد. برخی از افراد روی رویکردهای سنتی گذشته تمرکز دارند که ما آن‌ها را افراد بدبین می‌نامیم، اما دسته دیگر افراد به سمت رویکردها و مزیت‌های جدید تدارکات گرایش دارند که ما آن‌ها را افراد خوش‌بین می‌نامیم. برخی از دیدگاه‌های این دو دسته از افراد را می‌توان در جدول (‏1-‏4) مشاهده کرد. با این‌حال، با جمع‌بندی وضعیت کنونی تدارکات می‌توان گفت در حال حاضر تدارکات به استانداردهای بالایی دست یافته است اما هنوز راه زیادی برای پیمودن دارد.

| جدول (‏1-‏4) دیدگاه افراد خوش‌بین و بدبین نسبت به تدارکات |  |
| --- | --- |
| افراد خوش‌بین | افراد بدبین |
| تدارکات در نوع خود یک حرفه است. | بستر فکری کمی برای تدارکات وجود دارد. |
| تدارکات در سطح یک شرکت، قابل طرح است. | تدارکات نقش مؤثری در برنامه‌ریزی راهبردی سازمان‌ها ندارد. |
| تدارکات یک حوزه شغلی عالی است. | در بسیاری از سازمان‌ها، تدارکات یک فعالیت با پرستیژ نیست. |
| تدارکات مستقیماً روی عملکرد سازمان تأثیر می‌گذارد. | توجهی کافی به مدیریت ریسک و کاهش اثرات آن نمی‌شود. |
| استانداردهای علمی این حوزه به طور قابل‌توجهی بهبود یافته است. | تأکید و تمرکز اصلی روی قیمت است. |
| وجود «مؤسسه رسمی تدارکات و تأمین» بیانگر اهمیت جهانی تدارکات است. | نیازی به یادگیری مداوم ندارد. |

در دهه 1990، مدیران متوجه شدند که ورودی کالا و خدمات از جانب تأمین‌کنندگان تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در توانایی آن‌ها در برآورده‌کردن نیازهای مشتریان دارد. همین امر موجب افزایش تمرکز آن‌ها به پایگاه تأمین و مسئولیت‌های تأمین و تدارکات شد. آن‌ها همچنین دریافتند که فقط ارائه محصولات باکیفیت به مشتریان کافی نیست زیرا ارائه محصولات و خدمات مناسب به مشتریان، در زمان، مکان و شرایط مناسب، با هزینه مناسب و به مقدار مناسب نوع جدید چالش‌ها است. در این راستا، قرن 21 مجموعه کاملی از فناوریهای اطلاعاتی و شبکه‌های لجستیکی برای کاهش زمان دستیابی به این چالش‌های جدید فراهم آورده است.

هزینه‌های تدارکات بخش عمده‌ای از جریان نقدینگی سازمان‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، به‌ نحوی‌که بین50 تا 90 درصد جریان نقدینگی هر سازمان صرف امور تدارکات می‌شود. به طور میانگین، نسبت هزینه‌های خرید به درآمد سازمان برابر با 55% است؛ لذا مدیریت صحیح تدارکات می‌تواند صرفه‌جویی هزینه‌ای خوبی برای سازمان به ارمغان بیاورد. دراین ‌بین، در دسترس‌ بودن گزینه‌های جایگزین کم‌هزینه باعث استقبال بی‌سابقه از برون‌سپاری شده است. از سوی دیگر حضور چین به‌عنوان یک رقیب بزرگ جهانی، چالش‌های بزرگی را برای شرکت‌های مختلف در سرتاسر جهان در بخش تولید و خدمات ایجاد کرده است. باتوجه‌به اینکه اکنون خدمات بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، راهبرد‌های جدیدی برای مدیریت عرضه مؤثر در این بخش موردنیاز است. روند اخیر دستمزدها در چین، پیچیدگی‌های زنجیره تأمین و مشکلات کیفی باعث شده تا شرکت‌ها راهبرد‌های خود را در برابر تأمین از منابع چینی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. با این‌حال، نرخ دستمزدها در چین در سال 2018 مجدداً افزایش یافت و نسبت به سال 2011، 64 درصد افزایش داشته است. این افزایش دستمزدها همراه به احساسات ملی‌گرایانه در ایالات متحده (جنگ تجاری با چین) و بریتانیا (برگزیت) به طور موقت تجارت جهانی را کند کرده است.

در سازمان‌های نوین که اهمیت حوزه تدارکات را به‌درستی درک کرده‌اند، توجه ویژه‌ای به امور مرتبط با آن دارند. این توجه به نحوی است که کارمندان حوزه تدارکات در این سازمان‌ها از درآمد نسبتاً بالایی برخوردار هستند. به همین خاطر، حوزه تدارکات یکی از نقاط بالقوه‌ای است که مدیریت سازمان می‌تواند با تمرکز روی آن به کاهش هزینه و افزایش قدرت رقابت‌پذیری سازمان خود کمک کند.

باتوجه‌به مطالب ذکر شده، به‌صورت کلی می‌توان اهمیت تدارکات را در موارد زیر خلاصه کرد:

افزایش ارزش و صرفه‌جویی در هزینهها: پرواضح است که تأمین‌کنندگان اثر مستقیمی روی هزینه کل یک شرکت دارند. بسیاری از مشخصه‌های محصول نهایی نیز از تأمین‌کنندگان سرچشمه می‌گیرد. توانمندی‌های تأمین‌کنندگان می‌تواند به متمایزکردن کالا و خدمات نهایی شرکت کمک کنند و ارزش ارائه شده به مشتری را افزایش دهند. در بخش تولید، بیش از نیمی از درآمد فروش شرکت باید به تأمین‌کنندگان پرداخت شود. از همین‌جا مشخص است که چرا حوزه خرید و تدارکات، جای خوبی برای صرفه‌جویی هزینه است.

برقراری روابط و ایجاد نوآوری: برای کاهش هزینه، راه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از آن‌ها چانه‌زنی با تأمین‌کنندگان برای کاهش قیمت است. یک رویکرد نوین نیز ایجاد روابط با تأمین‌کنندگان برای مشارکت مستمر در کاهش هزینه‌ها و ارائه ایده‌هایی برای ایجاد ارزش است. به طور مثال شرکت تولیدکننده عطر به‌منظور افزایش کیفیت عطرها، از مشاوره و تجربه تأمین‌کنندگان خود در زمینه اسانس استفاده کرد. در نتیجه این همکاری، روش‌های فراوری عطر تا حد قابل‌ملاحظه‌ای بهبود پیدا کرد و ماندگاری بوی عطرهای تولید شرکت افزایش یافت.

بهبود کیفیت و شهرت: خرید و تدارکات تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای روی کیفیت خدمات و محصولات شرکت‌ها دارد. به‌خصوص در حال حاضر که شرکت‌ها به علت تمرکز روی فعالیت و تخصص اصلی خود تمایل زیادی به برون‌سپاری بخش عمده‌ای از کارها دارند. مثال زیر اهمیت کیفیت در تدارکات را به‌خوبی نشان می‌دهد. شرکت لولولمون اتلتیکا، یک عرضه‌کننده شلوارهای یوگا و سایر وسایل ورزشی زنان است. این شرکت رشد جذابی در پوشاک ورزشی تجربه کرد تا اینکه مشکلات کیفی تأمین‌کنندگان یک کابوس تجاری برای آن ایجاد کرد. این تولیدکننده مجبور شد شلوارهای یوگا خود را فراخوانی نماید، چون ساختار تاروپود پارچه آن بیش از اندازه باز بود و پارچه به‌اندازه کافی ضخیم نبود. این ایراد برای مشتریانی که هزینه زیادی بابت خرید محصول پرداخته بودند اصلاً خوشایند نبود. تأمین‌کننده شرکت مدعی بود که شلوارها را مطابق با مشخصه‌های مورد انتظار شرکت تولید کرده است، اما واقعیت خلاف این را نشان می‌داد. جمع‌آوری شلوارهای نازک از بازار، دشوارتر از حد انتظار بود و شرکت متحمل هزینه‌های زیادی شد. در ژوئن 2013 اعلام شد که مدیرعامل از سمت خود استعفا داده است. قیمت سهام شرکت لولولمون تحت‌تأثیر این دو رویداد از 79 دلار در اوایل سال 2013 به 61 دلار در ماه ژوئن 2013 کاهش یافت. این مثال نشان داد که کیفیت یک تأمین‌کننده چه تأثیر به سزایی در عملکرد کل زنجیره تأمین و وجهه یک شرکت دارد.

کاهش زمان ارائه به بازار: تدارکات مانند رابط میان تأمین‌کنندگان و مهندسان عمل می‌کند و می‌تواند به بهبود طراحی محصول و فرایندها کمک کند. به طور مثال، شرکت‌هایی که تأمین‌کنندگان را در تولید محصولات خود درگیر می‌کنند در مقایسه با شرکت‌هایی که این کار را نمی‌کنند، به طور میانگین به 20 درصد بهبود در هزینه‌های مواد، کیفیت مواد و زمان توسعه محصول دست خواهند یافت. تیم‌های توسعه که تأمین‌کنندگان را به‌عنوان یکی از اعضای خود وارد تیم می‌کنند، پیشنهادهای بهبود زیادی از جانب تأمین‌کنندگان دریافت می‌کنند؛ بنابراین مشارکت تأمین‌کنندگان در مراحل توسعه محصول می‌تواند ارزش‌افزوده زیادی به محصول بدهد و قدرت رقابت‌پذیری آن را بالا ببرد.

مدیریت ریسک تأمین: در هر بار سفارش‌گذاری به یک تأمین‌کننده، حداقل با یک ریسک مواجه خواهیم شد. این ریسک می‌تواند به کوچکی تأخیر در تحویل سفارش یا به بزرگی ازدست‌دادن کل سفارش به‌واسطه بلایای طبیعی یا ورشکستگی تأمین‌کننده باشد. این ریسک‌ها به‌واسطه برخی راهبرد‌های تأمین که بر تأمین جهانی، تک منبعی بودن و سیاست‌های بهنگام (JIT) تمرکز دارند تشدید می‌شوند. به طور مثال، سونامی سال 2011 در ژاپن، شرکت‌های هوندا و تویوتا را ماه‌ها با کمبود تأمین و در نتیجه میلیون‌ها دلار فروش ازدست‌رفته مواجه کرد.

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، در گذشته اهداف تدارکات را به‌صورت به‌دست‌آوردن کالا/خدمت موردنیاز با کیفت مناسب، در زمان صحیح، به مقدار صحیح، از منبع قابل‌قبول و با قیمت مناسب بیان می‌کردند. اما امروزه متخصصین حوزه تدارکات، این اهداف را اهدافی ساده و سطحی می‌دانند و معتقد هستند که علاوه بر تحقق اهداف فوق، به کمک مدیریت صحیح تدارکات باید بتوان به اهداف والاتری نظیر موارد زیر دست یافت:

تأمین جریان کالا و خدمات موردنیاز سازمان؛

حصول اطمینان از تأمین کالا و خدمات از طریق ارتباط مؤثر با منابع موجود و توسعه سایر منابع (به‌عنوان منابع جایگزین یا جهت برآورده‌کردن نیازهای جدید)؛

خرید کارآمد و هوشمندانه جهت به‌دست‌آوردن بهترین ارزش به‌ازای هر ریال خرج شده؛

حفظ رابطه همکاری سالم با سایر بخشهای سازمان جهت دریافت اطلاعات و توصیه‌های ضروری برای حصول اطمینان از اجرای عملیات سازمان به شکل کارآمد؛

انتخاب بهترین تأمین‌کنندگان بازار؛

کمک به سازمان در توسعه کارآمد محصولات جدید؛

محافظت از ساختار هزینه شرکت؛

حفظ توازن صحیح ارزش/کیفیت؛

پایش روندهای بازار تأمین؛

اتخاذ مسئولیت‌های زیست‌محیطی در مدیریت تأمین؛

توسعه کارکنان، سیاست‌ها و رویه‌ها جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف فوق.

### تدارکات و راهبرد

بدون شک تدارکات نقش‌های عملیاتی و تاکتیکی فراوانی از جمله توافق در مورد قیمت، ثبت سفارش خرید، حضور در جلسات مذاکره، پیگیری‌های تأخیر در تحویل کالا، رسیدگی به سؤالات ذی‌نفعان و رسیدگی به تأییدیه‌های مرتبط با سفارش دارد. همه این موارد جزو نقش‌های ضروری تدارکات است، اما نقش‌های راهبردیی هم وجود دارند که عموماً توجه کافی به آن‌ها نمی‌شود. از جمله این نقش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: راستی‌آزمایی، مدیریت ریسک زنجیره تأمین، مدیریت ارتباط و بهبود مستمر عملکرد تأمین‌کنندگان، سرمایه‌گذاری تأمین‌کننده روی پرسنل (به‌نحوی‌که پرسنل تدارکات در امور کیفیت درگیر شوند تا از کیفیت کالا مطلع باشند)، سرمایه‌گذاری تأمین‌کننده روی موجودی (اینکه هزینه‌های حمل، انبارش و غیره به چه کسی مربوط می‌شود) و سرمایه‌گذاری تأمین‌کننده روی تخصص تدارکات. هر یک از این موضوعات، در فصل‌های آتی به جزئیات تشریح خواهند شد. اما در مورد موضوع راستی‌آزمایی لازم به ذکر است که منظور یک روش ساختاریافته است که به کمک آن می‌توان بررسی کرد که آیا یک تأمین‌کننده از صلاحیت‌های لازم جهت همکاری برخوردار است یا خیر. انجام راستی‌آزمایی کار دشواری است و صرفاً نمی‌توان از طریق توزیع و جمع‌آوری پرسش‌نامه این کار را انجام داد. در این راستا باید ملاحظات زیر را مورد تأمین‌کنندگان در نظر گرفت:

توانایی مالی، از جمله سرمایه در گردش؛

شایستگی و دردسترس‌بودن منابع کلیدی؛

گستردگی و قابلیت اتکا بودن پیمانکاران؛

سابقه اختلافات و دعاوی حقوقی؛

تجارت و مشارکت با سایر شرکت‌ها؛

وجود یک برنامه کلان (مثلاً پنج‌ساله) قوی برای کسب‌وکار؛

سابقه مطالبات (خسارت‌های) بیمه‌ای؛

قوی‌بودن سیستم‌های اطلاعاتی (IT).

اکنون بسیاری از شرکت‌ها به این واقعیت پی برده‌اند که تدارکات یک تأثیر واقعی روی مزیت رقابتی شرکت دارد و به همین خاطر، مدیریت تأمین و تدارکات را مستقیماً با راهبرد شرکت پیوند زده‌اند. شرکت فورد معتقد است که این تدارکات است که سودآوری نهایی شرکت را کنترل می‌کند. در شرکت هرتز همواره از پرسنل خرید سازمان خواسته می‌شود که هنگام خرید، راهبرد کلان شرکت را به یاد داشته باشند. درصورتی‌که خرید موردنظر نتواند خود را با اهداف شرکت هم‌راستا کند، هیچ‌گونه پشتیبانی از آن انجام نخواهد شد.

در دنیای رقابتی امروز بسیاری از شرکت‌ها با کاهش فرصت‌های رشد مواجه هستند، که به‌تبع آن افزایش درآمد فروش تنها از طریق تلاش زیاد سازمان و بهبود رقابت‌پذیری امکان‌پذیر است. این نیز به نوبه خود منجر به افزایش فشار روی قیمت تمام شده و حاشیه سود و در نتیجه دو تحول می‌شود. تحول نخست، انتقال جایگاه قدرت از طرف‌های فروش به طرف‌های خرید است. زیرا در بسیاری از موارد، بازار به نفع خریداران تغییر کرده است و نقش خریداران نسبت به گذشته بسیار برجسته‌تر شده است. در تحول دوم، افزایش فشار روی قیمت تمام شده و حاشیه سود منجر به افزایش فشار روی هزینه مواد شده است. زیرا قیمت‌های خرید تأثیر مستقیم و بسزایی روی قیمت تمام شده دارد و شرکت‌ها به دنبال کاهش حداکثری هزینه‌های خرید هستند. این دو تحول منجر به ایجاد تغییرات اساسی در راهبرد تأمین شرکت‌ها شده است. برخی از این تغییرات عبارت‌اند از:

تأمین جهانی: ازآنجایی‌که موقعیت رقابتی سازمان متأثر از رقابت‌پذیری پایگاه تأمین آن است، شرکت‌ها به دنبال تأمین‌های جهانی هستند تا قدرت تأمین خود را افزایش و هزینه‌های مرتبط را کاهش دهند. به همین خاطر، برخی شرکت‌های بزرگ در مناطق مختلف جغرافیایی دارای دفتر تدارکات بین‌المللی (IPO) هستند.

راهبرد‌های اهرمی تدارکات و تأمین: در شرکت‌های که دارای چندین سایت تولیدی هستند، از طریق به‌اشتراک‌گذاری مواد مشترک می‌توان به صرفه‌جویی‌های قابل‌توجهی دست‌یافت. بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی به راهبرد‌های تدارکات اهرمی و هماهنگ گرایش پیدا کرده‌اند.

مسئولیت‌های اجتماعی شرکت و یکپارچگی کسب‌وکار: در بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی، مشکلات زیست‌محیطی روزبه‌روز در حال تشدید است. دولت‌های محلی مقررات سخت‌گیرانه‌ای را در این باره وضع می‌کنند. مثلاً در اروپای غربی، قوانین سختی در مورد بسته‌بندی وجود دارد که مانع از بسته‌بندی اضافی می‌شود و قوطی‌های آلومینیومی باید جمع‌آوری و بازیافت شوند. به همین خاطر شرکت‌های بسته‌بندی باید در قبال بازیافت کالاهای خود مسئول باشند. خودروسازان بزرگ مانند فولکس‌واگن خودروهای خود را به‌گونه‌ای طراحی می‌کنند که پس از عمر مفیدشان، قطعات و اجزای آن‌ها به‌راحتی جدا و مجدداً پردازش شوند. این شرکت حتی برای این منظور، تأسیسات اختصاصی بازسازی ایجاد کرده است. جدای از مسائل زیست‌محیطی، فشار فزاینده‌ای از سوی جامعه در مورد سالم‌بودن محصولات و تولید آن‌ها در کشورهای با تجارت آزاد وجود دارد.

کمبود منابع: باتوجه‌به پیش‌بینی افزایش جمعیت جهان به 9 میلیارد نفر تا سال 2050، تقاضای بی‌سابقه‌ای برای منابع پایه و اصلی (مانند آب، محصولات غذایی و کشاورزی، نفت، گاز و انرژی) ایجاد خواهد شد. در شرایط ناپایدار عرضه و تقاضا و نوسان بالای قیمت کالاها، این کمبود منابع خود را بیشتر نشان می‌دهد. این مشکل، چالش جدیدی را برای مدیران تدارکات ایجاد می‌کند، زیرا باید به دنبال راهکارهایی برای تضمین تأمین کالاهای موردنیاز شرکت باشند.

یکپارچه شدن تأمین‌کنندگان: فناوری‌های نوین اطلاعاتی به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا سیستم‌های برنامه‌ریزی و تأمین خود و همچنین روابطشان با تأمین‌کنندگان را بهبود دهند. دستیابی به یکپارچگی در مدیریت تأمین مستلزم هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان برنامه‌ریزی تولید، کنترل موجودی، تدارکات و کنترل کیفیت است و پیش‌نیاز این مهم، استفاده از فناوری اطلاعات است. در این راستا، با واردکردن تأمین‌کنندگان در این یکپارچگی، می‌توان به مفاهیمی نظیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و تولید بهنگام (JIT) دست‌یافت.

مشارکت‌دادن تأمین‌کننده در توسعه محصول جدید: در بسیاری از صنایع، توسعه سریع فناوری و هزینه‌های مرتبط با توسعه محصولات جدید، سازمان‌ها را ناگزیر می‌کند تا ارتباط نزدیکی با تأمین‌کنندگان خود برقرار کنند؛ زیرا بخش عمده‌ای از نوآوری‌های هر صنعت، از تأمین‌کنندگان آن ناشی می‌شود. برای دستیابی به این هدف، مدیران تدارکات باید در ارتباط خود با تأمین‌کنندگان، از دیدگاه سنتی به دیدگاه نوین تغییر رویکرد دهند. در ابتدای توسعه هر محصول، باید تصمیم گرفت که کدام بخش از فرایند توسعه در خود سازمان انجام و کدامیک به تأمین‌کننده واگذار می‌شود. مسئله مهم دیگر، تصمیم‌گیری در مورد نحوه جبران خدمات تأمین‌کننده در فرایند توسعه محصول است؛ که بهتر است به‌جای توافقات ثابت روی هزینه و قیمت، از رویکردهای مبتنی بر قراردادهای مشارکت در سود و ضرر استفاده کرد تا بتوان همکاری بلندمدت با تأمین‌کننده را تضمین کرد.

در دیدگاه سنتی، خرید و تدارکات را یک فعالیت خدماتی می‌دانستند که هدف آن ایجاد مزیت رقابتی از نظر قیمت، کیفیت و زمان بود. اما در رویکرد نوین از آن به‌عنوان یک فعالیت بااهمیت راهبردی بالا یاد می‌کنند؛ زیرا دیگر کاهش هزینه یا افزایش سطح سرویس برای تدارکات کفایت نمی‌کند و باید روی ارتباط با بازار نهایی تمرکز کرد. اکنون تدارکات به‌جای تکامل و توسعه نقش‌های پیشین خود، به واگذاری بسیاری از فعالیت‌های روزمره خرید روی آورده است و به‌جای آن‌ها، به حفظ و توسعه نقش راهبردی خود می‌پردازد. بسیاری از سازمان‌های موفق کنونی نیز از رویکرد راهبردی استفاده می‌کنند، بدین معنی که تصمیمات کلان آن‌ها دیگر توسط مدیر یک واحد اتخاذ نمی‌شود، بلکه این‌گونه موارد در سطح هیئت‌مدیره تصمیم‌گیری می‌شوند. در قرن جدید، با تغییر نوع نگاه از رویکرد سنتی به نوین، دیدگاه‌های متنوعی نسبت به تدارکات ایجاد شده که می‌توان برخی از آن‌ها را در جدول (‏1-‏5) مشاهده کرد.

| جدول (‏1-‏5) دیدگاه‌های مطرح در قرن 21 نسبت به تدارکات |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- تمرکز روی منبع‌یابی نه خرید | 10- چشم‌انداز رقابت‌پذیری | 19- بررسی و استفاده از نمونههای موفق |
| 2- انطباق با نیاز مشتری | 11- تأکید بر خلق ارزش | 20- تأمین جهانی |
| 3- تمرکز بر مشتریان داخلی | 12- تأکید بر بهبود مستمر | 21- ایجاد توافقنامه سطح خدمات |
| 4- مدیریت هزینه دوجانبه | 13- کاهش دینامیکی زمان چرخه | 22- رهبری خرید / تیم‌های توانمند |
| 5- اتحاد راهبردی با تأمین‌کنندگان کلیدی | 14- حضور کارشناسان ماهر در امور خرید | 23- درگیرکردن کارشناسان خرید در امور نوآورانه |
| 6- مشارکت در مراحل اولیه توسعه محصولات جدید | 15- برون‌سپاری فعالیت‌های غیراصلی | 24- مشارکت خرید در تمام هزینه‌های غیرمستقیم |
| 7- قراردادهای بلندمدت به‌منظور ایجاد رابطه با تأمین‌کنندگان | 16- استفاده از سیستم‌های پیشرفته IT | 25- ایجاد یک مشارکت عمده در راستای عملکرد سازمان |
| 8- تمرکز بر هزینه کل مالکیت نه قیمت | 17- نگاه به تأمین‌کننده به‌عنوان یک منبع ایده/ فناوری/ ذخیره زمان |  |
| 9- افزایش رقابت‌پذیری با استفاده از قابلیت‌های تأمین‌کنندگان | 18- تیم چند کارکردی شامل سهام‌داران برای ارتباط با تأمین‌کنندگان |  |

عوامل زیادی در تغییر دیدگاه نسبت به تدارکات (از رویکرد پشتیبانی به راهبردی) نقش داشته است که این عوامل را مطابق با شکل (‏1-‏5) می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. در ادامه به توضیح هر یک از عوامل می‌پردازیم.

ظهور مفاهیم جهانی: در دهه‌های اخیر برخی مفاهیم جدید و پیشرو تحت عنوان مفاهیم سطح جهانی ظهور و گسترش پیدا کرده است که دستیابی به آن‌ها مستلزم توسعه مناسب تدارکات و پیش‌کنشی بودن آن است. از جمله این موارد می‌توان به پیروی از نمونه‌های موفق، مدیریت کیفیت جامع، فلسفه‌های بهنگام (JIT) و تولید ناب، مفاهیم زنجیره تأمین، لایه‌بندی و توانمندسازی تأمین‌کنندگان، مدیریت ارتباطات و تمرکز بر مشتری اشاره کرد.

تأمین‌کنندگان کمتر اما بزرگ‌تر: در عصر نوین تمرکز در بازار تأمین بسیار عمیق شده است. به طور مثال تولید محصولات دارویی عمدتاً در دست چند شرکت بزرگ داروسازی است و تعداد محدودی شرکت بزرگ مواد شیمیایی وجود دارد. با روند جاری، پیش‌بینی می‌شود بیشتر شرکت‌های کوچک و ضعیف در شرکت‌های بزرگ ادغام و یا توسط آن‌ها تصاحب شوند، در غیر این صورت ممکن است با شکست مواجه شوند.

شکل (‏1-‏5) عوام مؤثر در ایجاد دیدگاه راهبردی تدارکات

افزایش آگاهی‌های زیست‌محیطی: بسیاری از شرکت‌ها به این واقعیت پی برده‌اند که کسب‌وکار آن‌ها باید به سمت «سبز» بودن حرکت کند و به نحوی رفتار کنند که از آن‌ها به‌عنوان شرکت‌هایی با دغدغه‌های زیست‌محیطی یاد شود. از جمله کارهای این حوزه می‌توان به بازیافت، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مراقبت از اثرات ضایعات و محصولات جانبی و استفاده از بسته‌بندی‌های برگشتپذیر اشاره کرد.

فعالیت رقبا: هنگامی که یک شرکت به دنبال توسعه یک ایده جدید می‌رود، همیشه این دغدغه وجود دارد که تا چه سطحی می‌تواند به عملکرد رقبا نزدیک شود. از طریق ارتباط با تأمین‌کنندگانِ رقبا می‌توان تا حد زیادی خود را به آن‌ها نزدیک کرد.

پیشرفت فناوری: با پیشرفت فناوری و افزایش پیچیدگی آن، بسیاری از شرکت‌ها در حوزه محدودی از فعالیت‌ها دارای تخصص هستند و در نتیجه ناچارند بخش عمده‌ای از احتیاجات خود را از سایر شرکت‌هایی که در زمینه موردنظر دارای تخصص هستند، خریداری کنند.

CIPS: در دهه 1990، یک اعتبار ویژه به «مؤسسه تأمین و تدارکات» اعطا شد. این رویداد نقطه عطفی در توسعه تأمین و خرید شد و از آن زمان، تدارکات را به‌عنوان یک فعالیت حرفه‌ای قلمداد کردند. این مؤسسه تلاش فراوانی کرد تا اهمیت و نقش خرید کارآمد در بخش خصوصی و دولتی را نشان دهد. تغییر وضعیت خرید و تکامل آن به تدارکات در سال 2014 در نام CIPS نیز منعکس شد و از Chartered Institute of Purchasing and Supply به Chartered Institute of Procurement and Supply تغییر کرد.

افزایش نسبت هزینه‌کرد درآمدها در خارج از سازمان: همان‌طور که در جدول (‏1-‏6) مشاهده می‌شود، سازمان‌ها بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را در خارج از سازمان خرج می‌کنند و تنها بخشی کوچکی در داخل سازمان صرف مسائلی نظیر حقوق و دستمزد و هزینه‌های سرباز می‌شود. افزایش سهم مخارج، مسئولیت تدارکات را نیز دوچندان می‌کند. شرکت IBM از اواخر دهه 1990، به‌منظور کاهش هرچه بیشتر مخارج خرید، بخش عمده‌ای از کالاهای با ارزش خود را از منابع جهانی تأمین کرده است. برای این کار، در تمام شرکت‌های اقماری و شعب خود از سیستم‌های یکپارچه کامپیوتری استفاده کرد و از آن زمان به بعد، خریدهای شرکت به‌صورت جهانی انجام و تمام آن‌ها توسط دفتر مرکزی هدایت می‌شود.

| جدول (‏1-‏6) تغییرات هزینه‌کرد سازمان در بخش تدارکات طی سال‌های اخیر |  |
| --- | --- |
| هزینه‌های سربار و نیروی انسانی | هزینه‌های تأمین منابع خارجی |
| کاهش به‌واسطه: | افزایش به‌واسطه: |
| اتوماسیون | تخصص بیشتر در سیاست‌های برون‌سپاری خرید |
| افزایش کارایی فعالیت‌ها | تمرکز روی تخصصی اصلی سازمان |
| رقابت‌پذیری به‌واسطه دسترسی به نمونههای موفق | انعطاف‌پذیری ناشی از دسترسی به دارایی‌های خارج از سازمان |
|  | سهولت دسترسی به بازار تأمین جهانی |
|  | گسترش پیمانکاران تخصصی |
|  | ارتباط و هماهنگی بیشتر با تأمین‌کنندگان کلیدی |
|  | محدودشدن گستردگی قابلیت‌های ساخت به‌واسطه پیچیدگی فناوری |

نوآوری: باگذشت زمان، سرعت تغییر رو به ‌افزایش است. سازمان‌ها باید محصولات و خدمات جدید خود را به‌سرعت و به شکلی کارآمد عرضه کنند. این مهم مستلزم بهبودهای قابل‌توجه در ارتباطات داخلی سازمان (میان واحدهای تدارکات، تولید، بازاریابی، مالی، فروش و غیره) و همچنین ارتباطات خارجی با تأمین‌کنندگان و مشتریان است. طول عمر محصولات کوتاه شده و زمان واکنش به تغییرات بسیار فشرده است. با گذر زمان، اهمیت و پیچیدگی مدیریت تأمین و تدارکات به طرز قابل‌توجهی رشد کرده است. امروزه توجه زیادی به موضوع «زمان تا تحویل به بازار» می‌شود. محصولات و خدمات را نیز نمی‌توان بدون یک تدارکات پیش‌کنشی، به‌سرعت به بازار ارائه کرد. برای اینکه یک سازمان بتواند مزیت رقابتی داشته باشد، باید اهمیت ویژه‌ای به مدیریت تدارکات و تأمین آن داده شود تا از طریق شناسایی و توسعه منابع جدید در بازارهای نوظهور، فرایند توسعه محصولات جدید را تسهیل کند؛ لذا مدیریت تدارکات باید از راهبرد سازمان مطلع باشد و ارتباط نزدیکی با سایر بخش‌های سازمان داشته باشد.

مقدار کالا و خدمات خریداری شده: هرچه مخارج خارجی سازمان نسبت به مخارج کل بیشتر می‌شود، ورودی‌های سازمان توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. به طور مثال، در صنایع بزرگ خودروسازی، الکترونیک و خرده‌فروشی، نسبت کالا و خدمات خریداری شده به کل درآمد فروش بین 60 تا 90 درصد است. طبیعتاً این مقدار مخارج بسیار حائز اهمیت هستند و باید توجه و تمرکز زیادی به آن‌ها اختصاص داده شود. اطلاعات خرید سازمان‌ها نشان می‌دهد که نسبت مخارج خارجی به داخلی سازمان در گذر زمان به‌صورت پیوسته افزایش ‌یافته است.

تغییرات ساختاری: حرکت سازمان‌ها به سمت مفاهیم مدیریت مواد، لجستیک و زنجیره تأمین تا حد زیادی به توسعه تأمین و تدارکات کمک کرده است.

اندازه‌گیری عملکرد: در سال‌های اخیر، تأکید فراوانی روی مبحث اندازه‌گیری شده است. در سازمان‌هایی که میزان تأثیر تأمین و تدارکات را اندازه می‌گیرند، وضعیت همواره رو به ‌بهبود است. مدیر ارشد سازمان از میزان تأثیر تدارکات در کاهش هزینه و قابلیت‌های راهبردی آن آگاه می‌شود و در نتیجه، حمایت بیشتری از توسعه آن خواهد کرد.

#### نوع ارتباط با تأمین‌کنندگان

یک نگاه ساده و سطحی‌نگر نسبت به تدارکات این است که آن را صرفاً یک فعالیت خرید قلمداد کرد و به دنبال یافتن یک تأمین‌کننده جهت مبادله پول با کالا/خدمات باشیم. این استنباط از خرید را معمولاً با عنوان معامله می‌شناسند که هدف اصلی آن مبادله ساده میان خریدار و فروشنده است و دو طرف معامله بعد از انجام معامله هیچ کاری با یکدیگر ندارند و ارتباط آن‌ها قطع خواهد شد. منافع اصلی خریدار در این سناریو، کسب بیشترین منابع با کمترین پول است. همان‌طور که می‌دانیم این دیدگاه معاملاتی هنوز پابرجاست و منسوخ نشده و همچنان یک روش مناسب برای خرید کالاهایی با کمترین قیمت است که تأمین‌کنندگان زیادی برای فروش آن‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند. اما این روش، دیگر مبنای مناسبی برای کاهش مخارج خرید سازمان‌ها نیست. در سال‌های اخیر، توجه زیادی به توسعه روابط دوجانبه بین خریدار و تأمین‌کننده شده است که در آن با استفاده از مفاهیم به‌اشتراک‌گذاری و مبادله، مزایای تجارت مشترکی حاصل می‌شود. در یک رابطه دوجانبه، تأکید بر ایجاد یک نتیجه رضایت‌بخش دوطرفه با ملاحظاتی نظیر فناوری است. با هدف افزایش ارزش، هر دو طرف روی اعتماد و حمایت سرمایه‌گذاری می‌کنند. چنین سازمان‌هایی به دنبال نزدیک‌شدن به یکدیگر و شناسایی منافع مشترک هستند. حاصل این سرمایه‌گذاری با یک معامله ساده قابل دست‌یافتن نیست. در شکل (‏1-‏6) و شکل (‏1-‏7)، مقایسه میان روابط معامله‌ای و دوجانبه نشان داده شده است. منافع مشترک ذکر شده در شکل (‏1-‏6) صرفاً مثال هستند و در روابط مختلف ممکن است متفاوت باشند.

شکل (‏1-‏6) رابطه معامله‌ای

شکل (‏1-‏7) منافع مشترک در رابط دو جانبه

البته این‌طور هم نیست که هر سازمان لازم باشد با همه تأمین‌کنندگان خود روابط دوجانبه و مشارکتی برقرار کند. طبق قانون پارتو، معمولاً 80 درصد مخارج خرید مربوط به 20 درصد تأمین‌کنندگان است. پس قاعدتاً باید انتظار داشت که تأمین‌کنندگانی وجود داشته باشند که حجم زیادی از مبالغ خرید، به آن‌ها پرداخت می‌شود و این‌ها همان تأمین‌کنندگانی هستند که باید با آن‌ها روابط نزدیک‌تر برقرار کنیم. یک ابزار مفید برای شناسایی این تأمین‌کنندگان، ابزار «تعیین موقعیت تدارکات» است که در سال 1983 توسط کرالجیک ارائه شد. در شکل (‏1-‏8) این ابزار نمایش داده شده است که در آن محور عمودی (ریسک) بیانگر میزان سختی تأمین یک کالا/خدمت یا آسیب‌پذیری سازمان نسبت به شکست تأمین‌کننده در ارائه به‌موقع کالا/خدمت موردنیاز است. محور افقی (پتانسیل سود) هم نشان‌دهنده پتانسیل تأمین کالا/خدمت در کمک به سودآوری (یا کارایی) خرید است. این پتانسیل سود باید از طریق کم‌کردن هزینه‌ها، یا کم‌کردن قیمت‌ها یا استفاده از روش‌های کارآمدتر خرید حاصل شود. اساس تعیین موقعیت تدارکات، تقسیم‌بندی اقلام کلیدی خریداری شده -بر اساس ریسک و پتانسیل سود آن‌ها- به چهار دسته است.

شکل (‏1-‏8) ابزار تعیین موقعیت تدارکات (ماتریس کرالجیک)

ریسک: شامل ریسک تأمین (ریسک‌های مربوط به آسیب‌پذیری کسب‌وکار در برابر عدم‌اطمینان تأمین) و ریسک فنی (ریسک‌های که در خلال خرید یا بعد از آن رخ می‌دهند) است. در ریسک تأمین، هم احتمال عدم در دسترس نبودن یک کالا/خدمت در زمان نیاز اندازه‌گیری می‌شود و هم هزینه‌های ناشی از در دسترس نبودن کالا/خدمت. «در دسترس نبودن» صرفاً به این معنا نیست که یک کالا از نظر فیزیکی وجود نداشته باشد، بلکه عدم وجود مؤثر کالا به دلایلی نظیر نقص کیفی نیز جزو این نوع ریسک حساب می‌شود. عوامل اصلی تعیین‌کننده ریسک عبارت‌اند از:

قابلیت اطمینان منابع تأمین؛

دردسترس‌بودن کالا/خدمات موردنیاز؛

میزان پاسخگویی تأمین‌کنندگان به نیازمندی‌های سازمان؛

کیفیت کالا در رابطه ‌با نقشی که باید ایفا کند.

پتانسیل تدارکات: میزان فرصتی است که در فرایند تهیه کالا/خدمت موردنظر وجود دارد تا به سودآوری شرکت کمک کند. در واقع معیاری است از مزایایی که می‌توان با استفاده از یک راهبرد تدارکات مناسب به دست آورد. این مزایای بالقوه عبارت‌اند از:

کاهش هزینه کل مالکیت؛

بهبود کیفیت فرایند تدارکات؛

بهبود کارایی فرایند تدارکات؛

فروش یا تولید زودتر به‌واسطه کاهش زمان چرخه.

کالاها/خدمات کلیدی که یک سازمان مایل به توسعه راهبرد‌های تدارکاتی برای آن‌ها است را می‌توان از منظر ریسک و پتانسیل تدارکات، با مقادیر بالا/پایین رتبه‌بندی کرد. امتیاز هر کالا/خدمت از نظر هرکدام از این معیارها جایگاه آن را در ماتریس تعیین موقعیت تدارکات مشخص می‌کند. ربع‌های این ماتریس، چهار دسته موردنظر را نشان می‌دهند که عبارت‌اند از: بحرانی، اهرمی، گلوگاهی، روزمره (عادی). ویژگی هر یک از این ‌دسته‌ها به شرح زیر است:

اقلام بحرانی: اقلام بحرانی دارای ریسک بالا و پتانسیل تدارکات بالا هستند. همه سازمان‌ها دارای کالاها یا خدماتی هستند که برای ادامه عملیات سازمان حیاتی به شمار می‌روند. در بسیاری از این موارد، این کالاها/خدمات دارای ارزش بالایی هستند و در نتیجه فرصت مناسبی برای سازمان فراهم می‌کنند تا بتواند از طریق اعمال راهبرد‌های مناسب تدارکاتی برای آن‌ها، سود خود را افزایش دهد. در مورد این اقلام به طور معمول باید ملاحظاتی نظیر تداوم تأمین، کیفیت و هزینه را در نظر گرفت.

اقلام اهرمی: اقلام اهرمی دارای ریسک پایین و پتانسیل تدارکات بالا هستند. اقلام این دسته معمولاً اقلام استانداردی هستند که در حجم بالا خریداری می‌شوند و به‌سرعت می‌توان آن‌ها را از طیف وسیعی از تأمین‌کنندگان تهیه کرد. به‌واسطه حجم خرید بالا و رقابت میان تأمین‌کنندگان مرتبط، سازمان برای خرید این اقلام معمولاً دارای قدرت چانه‌زنی بالایی است. تجمیع خرید این اقلام با هدف دستیابی به صرفه‌جویی به مقیاس، اهمیت بالایی در حداکثرکردن قدرت چانه‌زنی دارد.

اقلام روزمره: این اقلام دارای ریسک پایین و پتانسیل تدارکات پایینی هستند. اقلام این دسته معمولاً دارای ارزش کمی هستند و در نتیجه صرف زمان و هزینه زیادی بابت جزئیات آن‌ها توجیه‌ ندارد. فرایند تأمین این اقلام باید ساده و کارآمد باشد.

اقلام گلوگاهی: اقلام گلوگاهی دارای ریسک بالا و پتانسیل تدارکات پایین هستند. این دسته مانند دسته بحرانی شامل کالاها/خدماتی می‌شود که اگر موجود نباشند، عملیات سازمان را متوقف یا به‌شدت مختل می‌کنند. با این‌ وجود، بر خلاف کالاهای بحرانی، یک مشخصه مشترک در مورد کالاهای این دسته، کم‌بودن تعداد منابع بالقوه کم او در نتیجه محدودشدن قدرت مذاکره است. در واقع، ناچار شدن در تعامل با یک یا تعداد محدودی تأمین‌کننده منجر به ایجاد گلوگاه در فرایند تدارکات می‌شود. به همین خاطر، این دسته از اقلام، دسته نامطلوبی برای سازمان است و باید تلاش کرد تا کالاهای موجود در این دسته را از طریق کاهش محدودیت‌های مربوط به مشخصه کالاها یا دستیابی به منابع جدید تأمین، به دسته‌های دیگر انتقال داد. برای انجام این کار می‌توان از یک روش ساختاریافته به نام روش هفت-گام مطابق با جدول (‏1-‏7) استفاده کرد.

جدول (‏1-‏7) روش هفت-گام

1- عوامل مؤثر در ریسک و پتانسیل تدارکات را برای کالا/خدمت موردنظر تعیین کنید.

2- اگر فکر می‌کنید برخی عوامل از سایرین مهم‌ترین هستند، به هرکدام یک وزن اختصاص دهید (متناسب با اثر مورد انتظار آن‌ها).

3- یک مقیاس برای ارزیابی عوامل تعریف کنید. انتهای این مقیاس باید نشان‌دهنده ریسک یا پتانسیل زیاد باشد و ابتدای مقیاس بیانگر ریسک یا پتانسیل کم باشد. به طور مثال، برای تعادل عرضه/تقاضا: تقاضا بیشتر از عرضه است=4 تقاضا مساوی با عرضه است=3 عرضه کافی وجود دارد=2 عرضه به شکل قابل‌توجهی مازاد است=1

4- به‌منظور تعیین ابعاد ماتریس هدف‌گیری تدارکات، بیشترین امتیاز ریسک و پتانسیل موزون را محاسبه کنید.

5- به هر عامل ریسک و پتانسیل با توجه ‌به مقیاس تعریف شده نمره دهید.

6- برای هر عامل، وزن را در نمره به‌دست ‌آمده ضرب کنید و سپس امتیاز کل را برای ریسک و پتانسیل محاسبه کنید.

7- با استفاده از امتیاز کل، جایگاه هر کالا/خدمت را روی ماتریس هدف‌گذاری مشخص کنید.

عواملی مؤثر در تعیین ریسک و پتانسیل تدارکات، متناسب با شرایط هر شرکت متفاوت خواهد بود. در جدول (‏1-‏8) و جدول (‏1-‏9) چند نمونه از این عوامل مؤثر نشان داده شده است.. کاربرد موفق این ابزار به یک تلاش تیمی چندکارکردی بستگی دارد که این تلاش تیمی باید منجر به دستیابی به یک نگاه مشترک از عواملی شود که در فرایند تدارکات توسط اعضای تیم مطرح می‌شوند.

| جدول (‏1-‏8) نمونه‌ای از عوامل تعیین‌کننده ریسک |  |  |
| --- | --- | --- |
| عامل | ریسک بالا | ریسک پایین |
| تجربه نسبت به محصول | خرید برای بار اول | خرید برای چندمین بار |
| تعادل عرضه و تقاضا | پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه | وجود ظرفیت مازاد عرضه |
| پیچیدگی زنجیره تأمین | تعدد طرف‌های مقابل (مانند نمایندگان، تولیدکنندگان) | خرید مستقیم از تولیدکنندگان اصلی |
| ریسک‌های مالی | هزینه‌های بالا (مانند ازدست‌دادن تولید) | هزینه‌های پایین |
| ریسک‌های ایمنی و زیست‌محیطی | حضور در مناطق حساس به محیط‌زیست | حضور در مناطق دوردست |
| بلوغ طراحی | طراحی جدید و نوآورانه | طراحی تثبیت شده |
| پیچیدگی تولید | پیچیده | ساده |

در استفاده از این ابزار، یک کالا ممکن است بسته به نوع استفاده، مکان و سایر عوامل، در دسته‌های مختلف قرار بگیرد. برخی کالاها نیز گسترده‌تر از آن هستند که در یک دسته مشخص قرار گیرند. همچنین باید توجه داشت که دسته هر کالا ممکن است در طول زمان به‌خاطر تحولات بازار یا تحولات سازمان تدارکات تغییر کند. به‌ازای هرکدام از موقعیت‌های ماتریس هدف‌گذاری باید از راهبرد/تاکتیک تدارکاتی مناسب آن استفاده کرد. این راهبرد‌ها به شرح زیر است:

| جدول (‏1-‏9) نمونه‌ای از عوامل تعیین‌کننده پتانسیل تدارکات |  |  |
| --- | --- | --- |
| عامل | پتانسیل بالا | پتانسیل پایین |
| ساختار بازار | تعدد رقبا | انحصاری یا چندجانبه |
| ارزش مخارج | ارزش بالا | ارزش پایین |
| تعادل عرضه و تقاضا | ظرفیت اضافه | عدم وجود ظرفیت مازاد |
| کارایی فرایند تدارکات | اعمال فرایندهای یکسان به همه خریدها و با کمترین اتوماسیون | پیگیری بهبود مستمر به‌واسطه انواع قراردادها و رویه‌ها |
| توسعه فرایند تدارکات | مشارکت کم توسط خریدار و پذیرش مشخصه‌های تأمین‌کنندگان توسط متقاضیان خرید | تیم‌های چند کارکردی مجرب |

اقلام بحرانی: برای این اقلام توصیه می‌شود که ارتباط نزدیک یا رابطه شراکتی با تأمین‌کنندگان قابل‌اعتماد و قابل‌اتکا برقرار شود تا ریسک در دسترس نبودن کالا را حداقل و پتانسیل تدارکات را حداکثر کرد. تاکتیک‌های ممکن برای این منظور عبارت‌اند از:

مذاکره مستقیم؛

مشارکت در مدیریت کیفیت تأمین‌کننده؛

توسعه روابط همکاری نزدیک؛

اقلام اهرمی: ملاحظه مهم در مورد این اقلام، پتانسیل تدارکات است و در نتیجه راهبرد تدارکات باید حداکثرکردن مزیت تجاری شرکت باشد. می‌توان از سیاست چند منبعی و مناقصات رقابتی برای تهییج رقابت قیمت میان تأمین‌کنندگان استفاده کرد. قرارداد با تأمین‌کنندگان باید تا حدی انعطاف‌پذیر باشد که در دوره‌های کوتاه‌مدت امکان تغییر تأمین‌کنندگان وجود داشته باشد. همچنین تشویق تأمین‌کنندگان به موارد زیر می‌تواند برای سازمان مفید باشد:

استانداردسازی؛

در صورت امکان، حرکت به سمت استانداردهای صنعتی؛

هماهنگی بین واحدهای سازمان به‌منظور تقویت جایگاه مذاکره؛

اقلام روزمره: راهبرد اتخاذ شده برای این اقلام باید ساده و از نظر هزینه بسیار کارآمد باشد، زیرا این اقلام از ریسک پایینی برخوردارند. تاکتیک‌های احتمالی برای این اقلام عبارت‌اند از:

سفارش‌گذاری اتوماتیک (برای اقلام انبارشی)؛

ارسال مستقیم درخواست کاربران به تأمین‌کنندگان بر مبنای قراردادهای منعقد شده؛

خرید توسط خود کاربران؛

منطقی‌سازی تأمین‌کنندگان؛

برون‌سپاری؛

اقلام گلوگاهی: راهبرد مناسب برای این اقلام که ریسک در دسترس نبودن آن‌ها اساسی‌ترین معضل است، حصول اطمینان از تأمین پیوسته است. ریسک تأمین را می‌توان با راهکارهای زیر کاهش داد:

کسب اطلاعات دقیق از بازار و حفظ آن؛

پیش‌بینی دقیق نیازمندی‌ها و برنامه‌ریزی برای خرید آن‌ها؛

استفاده از قراردادهای میان‌مدت؛

مدیریت مناسب و دقیق روابط با تأمین‌کنندگان موجود؛

تجزیه‌وتحلیل ارزش به‌منظور ساده‌سازی مشخصه‌های کالا و ایجاد فضای جدید رقابت برای تأمین‌کنندگان؛

سیاست مدیریت موجودی توسط تأمین‌کننده (VMI).

#### ترجیح تأمین‌کننده

مباحث و روش‌هایی که قبلاً در مورد آن صحبت شد، همگی از منظر مشتری (خریدار) بودند. با این‌حال، تأمین‌کنندگان هم بازار و مشتریان (خریداران) خود را بررسی می‌کنند؛ بنابراین قبل از نهایی کردن راهبرد و تاکتیک‌های تدارکات، باید نظر و دیدگاه تأمین‌کننده نسبت به خریدار را نیز در نظر گرفت. این موضوع به «ترجیح تأمین‌کننده» معروف است. در واقع منظور از این اصطلاح، بررسی نوع نگاه تأمین‌کننده به ارتباطش با ما است. یعنی آیا ما برای تأمین‌کننده مهم هستیم یا صرفاً یک مشتری معمولی و دست‌ و پاگیر هستیم؟

یکی از عوامل مهمی که ممکن است نگاه تأمین‌کننده به مشتری را ترسیم کند ارزش نسبی هر مشتری است (مثلاً هر مشتری چه سهمی در سودآوری شرکت دارد). عوامل دیگری هم وجود دارند که جذابیت یک مشتری را برای تأمین‌کننده کم یا زیاد می‌کند؛ مانند کیفیت ارتباط با مشتری و اعتبار حساب آن. توصیه می‌شود که قبل از مذاکره با تأمین‌کننده، دید آن نسبت به خودمان را بررسی کنیم تا متوجه شویم که آیا دیدگاه مشتری و تأمین‌کننده با یکدیگر سازگار هستند یا خیر. در شکل (‏1-‏9) نوع دیدگاه و اهداف تأمین‌کننده در حالت‌های مختلف نشان داده شده است. مشتری (خریدار) تحت هر یک از سناریوها مذکور باید ملاحظات زیر را در نظر داشته باشد:

توسعه و کلیدی: اگر تأمین‌کننده مشتری را جزو دسته‌های توسعه یا کلیدی قرار دهد، مشتری در ارتباط خود با تأمین‌کننده با مشکلی مواجه نخواهد شد (فارغ از موقعیت تدارکات در ماتریس کرالجیک).

مزاحم و بهره‌بردار: اگر مشتری یک کالا را به‌عنوان کالای اهرمی در نظر بگیرد اما تأمین‌کننده موردنظر، آن را کم‌اهمیت قلمداد کند (به علت اینکه مشتری را در گروه مزاحم یا بهره‌بردار قرار داده است)، بعید است که با مناقصه رقابتی یا مذاکرات مستقیم بتوان به مزیت تجاری مورد انتظار دست‌یافت. در این حالت برای دستیابی به شرایط بهتر باید دنبال تأمین‌کنندگانی رفت که مشتری را جزو گروه توسعه یا کلیدی قرار می‌دهند. در حالتی که تأمین‌کننده نگاه مثبتی به مشتری ندارد و درعین‌حال تأمین اقلام بحرانی یا گلوگاهی را برعهده گرفته است، ممکن است مشکلات متعددی برای مشتری رخ دهد. هر چه تعداد تأمین‌کنندگان کمتر باشند، مشتریان آسیب‌پذیرتر خواهند بود. یک راه‌حل برای مشتری این است که اقلام بحرانی و اهرمی خود را با سایر اقلامی که برای تأمین‌کننده جذابیت دارند خرید کند تا بتواند دیدگاه تأمین‌کننده را تا حد مطلوبی تغییر دهد. همچنین مشتری باید تلاش کند که در یک دوره میان‌مدت، اقلام خود را از وضعیت بحرانی و اهرمی خارج کند.

شکل (‏1-‏9) دیدگاه و اهداف تأمین‌کننده نسبت به خریدار

#### خرید پیش‌کنشی

با افزایش توجه سازمان به مسائل خرید و تأمین، تدارکات دیگر صرفاً یک فعالیت روزمره سفارش‌گذاری و بازپرسازی موجودی نیست. درعوض، تمایل سازمان‌ها به امور راهبردی نظیر مذاکرات و روابط بلندمدت با تأمین‌کنندگان، کاهش هزینه‌ها و غیره سوق پیدا کرده است. اگر به مسئولیت‌های پرسنل خرید در سازمان‌هایی که تدارکات را یک امر راهبردی می‌دانند (نظیر IBM، Nissan، Ford، Baxi و غیره) نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که آن‌ها فقط بخش کوچکی از زمان خود را صرف فعالیت‌های اداری و دفتری می‌کنند و بیشتر فعالیت‌های خود را روی برقراری و توسعه روابط مناسب با تأمین‌کنندگان متمرکز کرده‌اند. این سازمان‌ها به‌جای واکنش به نیازهای خرید (اینکه یک کاربر چه کالایی را در چه زمانی نیاز دارد)، به سمت رویکردهای پیش‌کنشی حرکت می‌کنند. برای درک رویکرد پیش‌کنشی، می‌توان مقایسه این رویکرد با رویکرد واکنشی را در جدول (‏1-‏10) مشاهده کرد.

| جدول (‏1-‏10) تغییر نقش‌های خرید در حالت واکنشی و پیش‌کنشی |  |
| --- | --- |
| خرید واکنشی | خرید پیش‌کنشی |
| خرید یک مرکز هزینه است. | خرید می‌تواند ارزش ایجاد کند. |
| خرید مشخصه‌ها را دریافت می‌کند. | خرید (و تأمین‌کنندگان) در تعیین مشخصه‌ها نقش دارد. |
| خرید اقلام معیوب را رد می‌کند. | خرید از تأمین‌کنندگان بی‌کیفیت دوری می‌کند. |
| خرید به مالی و تولید گزارش می‌دهد. | خرید یکی از عناصر اصلی مدیریت است. |
| خریداران به شرایط بازار واکنش می‌دهند. | خرید در تشکیل و ایجاد بازار نقش‌آفرینی می‌کند. |
| مشکلات بر عهده تأمین‌کننده است. | مشکلات بر عهده طرفین است. |
| قیمت یک متغیر کلیدی است. | ارزش و هزینه کل، متغیرهای کلیدی هستند. |
| تأکید بر لحظه جاری. | تأکید بر راهبرد. |
| سیستم مستقل از تأمین‌کنندگان است. | سیستم یکپارچه با سیستم تأمین‌کنندگان. |
| تعیین مشخصه‌های خرید توسط کاربران و طراحان. | مشارکت خریداران و تأمین‌کنندگان در تعیین مشخصه‌ها. |
| مذاکرات برد/باخت. | مذاکرات برد/برد. |
| تعدد تأمین‌کنندگان معادل است با امنیت. | تعدد تأمین‌کنندگان معادل است با ازدست‌دادن فرصت‌ها. |
| ازدیاد موجودی کالا برابر است با امنیت. | ازدیاد موجودی معادل است با اتلاف. |
| اطلاعات یعنی قدرت. | اطلاعات زمانی ارزش دارد که به اشتراک گذاشته شود. |

#### هزینه کل اکتساب و هزینه کل مالکیت

«قیمت خرید» عاملی است که در اغلب اوقات با مسئولیت‌های تدارکات آمیخته می‌شود. افراد درگیر در تدارکات نقش مهمی در قضاوت در مورد قیمت صحیح هر خرید دارند. ازآنجایی‌که قیمت‌ها اساساً متأثر از هزینه‌ها است، یکی از کارهای مهم تدارکات (حداقل در درازمدت)، همکاری با تأمین‌کنندگان جهت حذف هزینه‌های غیرضروری است. این هزینه‌های غیرضروری ناشی از مشخصه‌های غیرضروری کالا/خدمت، بسته‌بندی غیرضروری، هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل، طراحی محصول جهت سهولت حمل‌ونقل و خرید کالاهای غیراستاندارد می‌باشد.

هزینه کل اکتساب، فراتر از یک قیمت ساده است و بر توسعه بیشتر نقش تدارکات در مدیریت هزینه کل تأکید دارد. منظور از هزینه کل، تمام چیزی که شما در عمل برای کالا و خدمات می‌پردازید؛ نظیر استفاده از ابزارها، استفاده از افراد، هزینه‌های حمل و نگهداری موجودی، بازرسی، اصلاح و غیره. یک واقعیت واضح که هنوز نادیده گرفته می‌شود این است که قیمت پایین ممکن است معادل با هزینه کل اکتساب بالا باشد. هزینه کل اکتساب شامل دو جزء اصلی یعنی هزینه مستقیم مواد و هزینه‌های غیرمستقیم مدیریت و لجستیک مواد (شامل انبارداری، حمل‌ونقل، بازرسی، نگهداری موجودی، ضایعات و غیره) است. در واقع، زمانی که کالا خریداری شد، ممکن است هنگام استفاده از آن متحمل هزینه‌های مازاد شویم. برخی سازمان‌ها هنگام اشاره به کالاهای سرمایه‌ای یا موادی که برای مدتی نگهداری می‌شوند، ترجیح می‌دهند از عبارت «هزینه کل مالکیت» استفاده کنند. با این‌حال، قیمت در بین هزینه‌های مختلف، واضح‌ترین و قابل‌مشاهده‌ترین هزینه‌ای است که در بیشتر خریدها وجود دارد و در اغلب اوقات نیز بزرگ‌ترین جزء هزینه است. «کوه یخی قیمت/هزینه» که در شکل (‏1-‏10) نشان داده شده است، هزینه‌های مخفی خرید را به ما یادآوری می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکار خود آن‌ها را در نظر داشته باشیم.

شکل (‏1-‏10) کوه یخی قیمت/هزینه

اهمیت تأمین و تدارکات به‌عنوان یک عامل کلیدی در مدیریت کسب‌وکار را می‌توان با استفاده از هزینه کل اکتساب کالا/خدمات به تصویر کشید. به کمک این معیار می‌توان در فروش و بازاریابی سازمان جذابیت ایجاد کرد و در تولید، ضرورت کاهش اختلالات، خرابی، ضایعات و حمل‌ونقل را نشان داد. به‌طورکلی، هزینه کل مالکیت می‌تواند اهمیت صرفه‌جویی هزینه‌ را برای همه واحدهای سازمان به‌درستی نمایش دهد. یک مشکل اساسی در مدیریت برخی شرکت‌ها این است که به یک حوزه خاص تمایل بیشتری دارند، مثلاً یک شرکت به بازاریابی تمایل دارد، یکی به تولید و دیگری به مالی. این باعث می‌شود که برای حوزه موردنظر، هزینه بیشتری نسبت به حالت عادی انجام شود. عوامل اصلی که روی هزینه کل اکتساب تأثیر دارند عبارتند از مشخصه‌های کالا/خدمات، کمیّت و زمان، ملاحظات بازار، تداوم تأمین و توسعه محصول. در ادامه به توضیح هر یک از موارد خواهیم پرداخت.

مشخصه‌های کالا و خدمات: تدارکات نقش مؤثری در رسیدن به مشخصه‌های بهینه کالا و خدمات دارد. حاصل این کار، همه افراد ذی‌نفع را منتفع خواهد کرد. به طور مثال واحد بازاریابی بهتر می‌تواند محصول را بفروشد، تولید بهتر می‌تواند تولید کند، تدارکات به نحو اقتصادی‌تری خرید می‌کند و حتی تأمین‌کننده بهتر عرضه خواهد کرد. برای دستیابی به این مهم، باید همکاری و هماهنگی مؤثری بین همه اعضای مرتبط وجود داشته باشد تا مشخصه کالا/خدمت موردنظر به نحو درستی تعریف شود.

کمّیت و زمان: یکی از عواملی که روی هزینه کل کالا تأثیر می‌گذارد، سطح موجودی آن است. تدارکات نقش مهمی در انباشت کالا به‌خصوص در زمان تورم زیاد دارد. چون این واحد تدارکات است که باتوجه‌به شرایط بازار باید به نحوی تصمیم‌گیری کند که از موجود بودن کالای موردنیاز برای تولید و فروش اطمینان حاصل شود. برای این منظور باید تغییرات قیمت، دردسترس‌بودن کالا، کمبود یا مازاد احتمالی برای موجودی، محدودیت‌های مالی و فیزیکی و سایر موارد مرتبط در نظر گرفته شوند. عامل مؤثر دیگر در هزینه کل کالا، زمان است. یکی از جنبه‌های مهم این عامل، اطمینان از تحویل به‌موقع اقلام موردنیاز برای تحقق زمان‌بندی فعالیت‌هاست. موجودی و انباشت کالا یک عنصر برای مقابله با اختلال در تأمین به‌موقع است. در تئوری، زمان‌بندی دقیق تحویل کالا می‌تواند نیاز به موجودی را برطرف کند. هرچند تحقق این موضوع در واقعیت بسیار نادر است، اما واحد تدارکات می‌تواند از طریق هماهنگی و ارتباط با تأمین‌کنندگان، در این راستا گام بردارد. بدین معنی که با ایجاد جریان اطلاعاتی از زمان‌بندی تولید و کم‌شدن تغییرات این زمان‌بندی و همچنین آگاهی‌یافتن از تغییرات غیرقابل‌اجتناب، می‌توان تا حد مطلوبی سطح موجودی را کاهش داد. به طور مثال یک شرکت الوارسازی می‌تواند با تأمین‌کننده خود هماهنگ کند تا به‌جای سه بار ارسال کالا در سال (در دوره‌های چهار‌ماهه)، در دوره‌های ماهانه (دوازده بار در سال) ارسال را انجام دهد.

ملاحظات بازار: یکی دیگر از مسئولیت‌های تدارکات، پایش قیمت‌های بازار شامل قیمت کالاهای خریداری شده، مواد مهم مورد استفاده در ساخت کالاهای خریداری شده و قیمت‌های تأمین‌کنندگان مختلف است. در این راستا، در صورت دریافت سیگنال‌هایی مبنی بر تغییرات قیمت، باید در اسرع ‌وقت اطلاعات لازم را در اختیار سازمان قرار دهد تا اقدامات لازم احتمالی بدون تعلل انجام شود. تدارکات باید در تصمیمات راهبردی سازمان مشارکت و در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شرکت (نظیر تصمیمات ساخت یا تولید، دسترسی بلندمدت به مواد خام، تغییرات قیمت و توسعه سیاست‌های جایگزین) همکاری کند.

تداوم تأمین: یکی دیگر از جنبه‌های هزینه کل اکتساب، تأثیر منفی اختلال تأمین روی فروش شرکت است. اطمینان از تأمین کالا در صنایع مونتاژیِ كلان که با تأمین‌کنندگان انحصاری سروکار دارند، امر بحرانی است؛ زیرا هرگونه اختلال در تأمین منجر به ایجاد اثرات منفی قابل‌توجه در اهداف شرکت خواهد شد. درصورتی‌که اختلاف در تأمین روی تولید اثر بگذارد، فارغ از اثر مستقیم آن روی هزینه‌ها، رقبای سازمان سهم فروش آن را تصاحب خواهند کرد. به‌عنوان یک نمونه واقعی، شرکت خودروسازی نیسان پس از تثبیت خود در شمال شرق بریتانیا، بخشی از راهبرد خود را روی توسعه تأمین‌کنندگان بریتانیایی تنظیم کرد تا آن‌ها نیازهای شرکت را به‌صورت دقیق برآورده کنند. مشکلی که شرکت نیسان داشت، کمبود قطعات در بازارهای محلی نبود بلکه پایبندی تأمین‌کنندگان به مشخصه‌های موردنیاز آن و تحویل نیازمندی‌ها بر اساس زمان‌بندی مشخص بود. نیسان سالانه در سایت‌های تولیدی خود در 21 کشور، 3 میلیون خودرو تولید می‌کند و همواره با تأمین‌کنندگان خود همکاری می‌کند تا عملکرد خود را با تکنیک کایزن به‌صورت مستمر بهبود دهند. کایزن در زبان ژاپنی به معنی بهبود مستمر است و از طریق تغییرات آهسته و پیوسته دنبال می‌شود. فرایند کایزن تفکر سیستماتیک را تقویت می‌کند و با این فلسفه که هیچ‌چیزی هیچ‌وقت کامل نیست شروع می‌کند و به دنبال شناسایی بخش‌های قابل بهبود می‌رود. نقش خریداران در نیسانِ بریتانیا، از زمان تأسیس آن به طرز چشمگیری تغییر کرده است و از «سفارش‌دهنده» به «مشاور» تبدیل شده است و زمان زیادی صرف ملاحظات راهبردی می‌کنند.

توسعه محصول: پرواضح است که تدارکات نقش مهمی در توسعه محصول دارد. ساختار صنعت امروزی شامل تخصص‌های قابل‌ملاحظه‌ای است و با توسعه سریع‌تر فناوري در بسیاری از بخش‌های صنعت و افزایش سرعت تغییرات، عمر محصولات کوتاه شده است. با کوتاه‌شدن عمر محصولات، اهمیت دریافت محصولات در زمان موردنیاز افزایش یافته است. در این ‌بین، واحد تدارکات نقشی حیاتی در آگاه‌ کردن سازمان خود نسبت به تحولات بازار دارد. هر چه زودتر بتوان به فناوري و تغییرات جدید دست یافت و ارتباط نزدیک‌تری با تأمین‌کنندگان ایجاد نمود، سازمان می‌تواند بهتر از مزایای آن بهره‌مند شود. یکی دیگر از وظایف تدارکات در شرکت‌های چندملیتی، استانداردسازی قطعات، مواد و خدمات میان واحدهای شرکت در کشورهای مختلف است. به طور مثال خودروسازان در مواجهه با انحصارات ملی در برخی اجزای کلیدی، منابع خارجی جایگزین را توسعه دادند. در جدول (‏1-‏11) مثالی از یک کالای خریداری شده شرکت IBM در بریتانیا نشان داده شده است. تأمین‌کننده ژاپنی، ارزان‌ترین تأمین‌کننده است اما هزینه کل اکتساب این کالا برای تأمین‌کننده اسکاتلندی کمتر است. IBM هزینه کل اکتساب را به‌صورت زیر تعریف می‌کند: «همه هزینه‌ها، شامل قیمت خرید و سایر هزینه‌های مربوط به رساندن کالا/خدمت تا محل مصرف».

| جدول (‏1-‏11) مقایسه هزینه کل اکتساب برای یک کالای خریداری شده در شرکت IBM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | تأمین‌کننده ژاپنی | تأمین‌کننده آلمانی | تأمین‌کننده اسکاتلندی |
| قیمت کارخانه | 000/10 | 000/11 | 500/11 |
| صدور و انجام امور سفارش | 070/0 | 154/0 | 057/0 |
| عملکرد نیروی انسانی | 050/0 | 165/0 | 034/0 |
| هزینه موجودی | 173/0 | 036/0 | 028/0 |
| عوارض سرمایه | 037/0 | 060/0 | 028/0 |
| حمل | 800/1 | 620/0 | 400/0 |
| جریمه حمل هوایی | 650/2 | - | - |
| گمرک | 490/0 | - | - |
| امور خرید بین‌المللی | 066/0 | - | - |
| لغو سفارش | 1400/1 | 440/0 | 230/0 |
| جمع سایر هزینه‌ها (به جز قیمت) | 236/5 | 974/0 | 472/0 |
| جمع کل هزینه‌ها | 236/15 | 974/11 | 972/11 |
| هزینه قرارداد IBM | 20،416،763 | 16،046،453 | 16،043،581 |

### تکامل و توسعه تدارکات

در روش‌های سنتی مدیریت خرید، کاهش هزینه یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های موفقیت در انجام عملیات خرید بود. به همین خاطر، سازمان‌ها عمدتاً به دنبال یافتن روش‌های کاهش هزینه بودند. با این‌ وجود، با افزایش پویایی و پیچیدگی بازار و ایجاد رقابت فزاینده در آن، تأمین به‌موقع کالا/خدمات و انطباق کیفی خریدهای انجام شده با نیاز درخواست‌کننده نیز به ضروریات خرید تبدیل شد. به‌مرورزمان، سایر امور مرتبط با تدارکات نیز موردتوجه قرار گرفت و نهایتاً مباحث مطرح شده در مدیریت تدارکات (که در بخش‌های قبلی ذکر شد) به‌عنوان جزء راهبردی و جدایی‌ناپذیر خرید مطرح شد. در حال حاضر، هرکدام از این مباحث به شکل گسترده‌ای توسط محققین مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند و روش‌های متنوعی برای هرکدام ارائه شده است. از میان مباحث مذکور، حوزه‌هایی نظیر ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان، سیاست‌های سفارش‌گذاری کالا و لجستیک و حمل‌ونقل که تأثیر فوق‌العاده‌ای روی بهینه کردن فرایند تدارکات دارند، بیشتر موردتوجه قرار گرفته‌اند. ماهیت این سه حوزه اصلی به نحوی است که بخش اعظمی از فعالیت‌های موجود در فرایند تدارکات را شامل می‌شوند. لذا محققین همواره در تلاش هستند تا با ارائه روش‌هاي نوین اقدام به تسهیل فعالیت‌های این حوزه و همچنین کارآمدسازی آن‌ها بپردازند.

تا قبل از قرن 21، کار بسیاری از متخصصین خرید، راحت و قابل‌پیش‌بینی بود. زمانی که یک شخص به كالايي نیاز داشت، مسئول خرید درخواستی را برای دریافت پیشنهادهای رقابتی به تأمین‌کنندگان ارائه می‌کرد و پس از یک نهار کاری، یک قرارداد کوتاه‌مدت با تأمین‌کننده با كمترين قيمت پيشنهادي منعقد می‌کرد. اگرچه موقعیت شغلی خریدار وجهه آن‌چنانی نداشت اما شغلی ثابت و پایداری بود. این مدل کاری خوب عمل می‌کرد؛ تا اینکه رقبای جدید در سرتاسر جهان از طریق ارائه محصولات باکیفیت شروع به کسب سهم بازار کردند. این رقابت باعث کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها، بهبود فزاینده کیفیت و کاهش بی‌سابقه زمان توسعه محصولات جدید شد. در واقع چیزی که دنیای راحت خریداران را تغییر داد، ظهور رقابت جهانی بود. اکنون جهان کوچک شده است و رقابت به‌صورت 7/24 و در هر زمان و هر مکانی وجود دارد. در مدل‌های تأمین جدید مشخصه‌های زیر جزو مسائل ضروری به شمار می‌روند:

ارتباط تنگاتنگ با تأمین‌کنندگان کلیدی و حیاتی؛

انجام بررسی‌های لازم در مورد تأمین‌کنندگان قبل از انعقاد قراردادهای بلندمدت؛

جستجوی گسترده در سطح اینترنت برای یافتن بهترین منابع تأمین؛

دعوت از تأمین‌کنندگان کلیدی به مشارکت در توسعه محصولات و بهبود فرایندها؛

در دنیای رقابی امروز، مشتریان خواستار کاهش قیمت هستند. اطلاعات موجود در سطح اینترنت، در حال تغییر تعادل قدرت میان خریداران و فروشندگان است. ایجاد رقابت فزاینده بین فروشندگان، خریداران را شرطی کرده تا خواستار کیفیت بالاتر، تحویل سریع‌تر، هزینه کمتر و محصولات یا خدمات متناسب با نیازشان باشند. حضور دستگاه‌های موبایل هوشمند نیز این امکان را فراهم آورده تا مشتریان به‌صورت 7/24 با فروشندگان در ارتباط باشند. این امکان نیز از طریق سیستم‌های ذخیره‌سازی مبتنی بر Cloud ایجاد شده که به همه شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا با کمترین هزینه به حجم زیادی از اطلاعات دسترسی پیدا کنند. علاوه بر رسانه‌های اجتماعی و دستگاه‌های موبایل، مدیران تدارکات به فناوری‌هایی دسترسی دارند که کارها آن‌ها را تسهیل کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به حضور بلاک‌چین در ارزهای دیجیتال و ردیابی محصولات در زنجیره تأمین اشاره کرد. هوش مصنوعی به خریداران این امکان را می‌دهد تا دستیارانی دیجیتال داشته باشد و کارهای انسان‌ها را انجام دهند. حضور ربات‌ها تأثیر قابل‌توجهی در زنجیره تأمین (نظیر انبارها و حمل‌ونقل و تولید) داشته است.

#### سیر تکامل خرید تا تدارکات

تدارکات بیانگر یک مرحله از تکامل روابط انسان متمدن است. زیرا انسان‌ها را قادر ساخت تا برای دست‌یافتن به یک کالا، به‌جای غارت، تسخیر و غصب کردن، از معامله‌کردن استفاده کنند. تدارکات یک فعالیت بسیار قدیمی است. در حفاری‌های منطقه رأس‌الشمره در شمال سوریه یک لوح گلی قدیمی مربوط به 2800 سال قبل از میلاد یافت شد که در آن با خط میخی نوشته شده است «تعهد می‌دهم که هر 15 روز ]از تاریخ شروع[ در طول دوران سلطنت، 50 شیشه روغن معطر تحویل دهم و در عوض آن، ایشان 600 کیسه غلات پرداخت کند. این سفارش تا ابد برقرار خواهد بود مادامی که خریدار یا پسر ایشان تمایلی به خرید نداشته باشد».

پیدایش و سرآغاز توسعه تدارکات به شکل نوین را می‌توان به تحولات دهه 1850 در امریکا معطوف کرد. از آن زمان تاکنون تدارکات سیر تکامل خود را طی کرده و به مفاهیم نوین زنجیره تأمین و ارتباط با فناوريهاي جديد رسیده است. دوره تکامل خرید و تدارکات را می‌توان در هفت دوره و به شرح زیر بررسی کرد:

دوره 1- سال‌های نخست (1850 تا 1900): عمده محققین شروع دوره اولیه تدارکات نوین را از سال 1850 می‌دانند. البته شواهد نشان می‌دهد که تدارکات قبل از این تاریخ هم موردتوجه بوده است. کتاب چالز بابیج که در مورد اقتصاد ماشین‌آلات و تولیدکنندگان در سال 1832 منتشر شد، در مورد اهمیت تدارکات توضیح داده است. او در کتاب خود به یک افسر مرکزی مسئول عملیات معادن اشاره می‌کند که مسئول انتخاب، خرید، دریافت و تحویل تمام مواد موردنیاز است. با این‌حال، بیشترین توجه به تدارکات و توسعه آن از دهه 1850 و مصادف با رشد توسعه راه‌آهن امریکا آغاز شد. در سال 1866، راه‌آهن پنسیلوانیا امریکا یک اداره تحت عنوان «اداره تأمین» برای انجام فعالیت‌های تدارکات ایجاد کرد. این اداره به نحوی رشد که کرد چند سال بعد، مسئول آن گزارش‌های خود را مستقیماً به رئیس راه‌آهن ارائه می‌داد. فعالیت‌های تدارکات به‌قدری در عملکرد سازمان مؤثر بود که مدیر ارشد تدارکات، جزو مدیران رده‌بالای سازمان به شمار می‌رفت. حسابرس راه‌آهن شمال غرب و شیکاگو نخستین کتاب تخصصی در مورد تدارکات را با عنوان «رسیدگی به تجهیزات راه‌آهن - خریدوفروش آن‌ها» در سال 1887 نوشت. او در این کتاب به موضوعاتی اشاره کرد که امروزه هنوز حائز اهمیت هستند؛ مثلاً نیاز به وجود تخصص فنی در عوامل تدارکات و همچنین نیاز به اداره تدارکات متمرکز تحت نظارت یک شخص واحد. همچنین به عدم توجه کافی سازمان‌ها در انتخاب پرسنل متناسب با جایگاه تدارکات اشاره می‌کند.

دوره 2- رشد مبانی تدارکات (1900 تا 1939): این دوره از قرن بیستم آغاز شد و تا زمان شروع جنگ جهانی دوم ادامه داشت. مقالات مرتبط با تدارکات با تمرکز بر تدارکات صنعتی (در مجلاتی به جز مجلات حوزه راه‌آهن) ظهور پیدا کردند. به طور خاص، مجلات مهندسی بر اهمیت حضور پرسنل باصلاحیت در حوزه تدارکات و تدوین مشخصه‌های مواد تمرکز کردند. البته در جنگ جهانی اول، تدارکات به‌واسطه نقش مهم خود در تأمین مواد و تجهیزات حیاتی موردنیاز جنگ موردتوجه قرار گرفت و اهمیت آن بر همگان آشکار شد. این موضوع عمدتاً ناشی از توجه بیشتر واحدهای تدارکاتی جنگ بر روی تأمین قطعات و مواد اولیه خام، به‌جای خرید کالاهای نیمه‌ساخته یا تکمیل شده بود. از قضا، در طول جنگ جهانی اول، هیچ کتاب تخصصی برجسته‌ای در حوزه تدارکات منتشر نشد. هارولد لِویس، یکی از افراد برجسته حوزه تدارکات در دهه‌های 1930 تا 1950، اذعان می‌کند «من شک دارم که شرکت‌ها قبلاً به اهمیت تدارکات واقف بوده باشند». او می‌گوید که از جنگ جهانی اول تا سال 1945 به‌مرورزمان یک شناخت تدریجی نسبت به اهمیت تدارکات صحیح بر عملکرد سازمان‌ها ایجاد شد.

دوره 3- سال‌های جنگ (1940 تا 1946): جنگ جهانی دوم یک دوره جدید را در تاریخ تدارکات آغاز کرد. تأکید بر فراهم‌آوردن مواد موردنیاز (و کمیاب) در طول جنگ باعث رشد و ترویج علاقه به تدارکات شد. در سال 1933، فقط 9 دانشکده دوره‌های تحصیلی مرتبط با تدارکات ارائه می‌کردند. تا سال 1945، این عدد به 49 دانشکده رسید. تعداد اعضای انجمن ملی نمایندگان تدارکات از 3400 نفر در سال 1934 به 5500 نفر در سال 1940 و 9400 نفر تا پاییز 1945 رسید. یک تحقیق انجام شده در این دوره نشان داد که در 76 درصد از درخواست‌های خرید، هیچ اشاره‌ای به مشخصه کالای موردنیاز یا برند آن نشده است. این موضوع حاکی از این است که سایر ادارت سازمان‌ها نقش نمایندگان تدارکات در شناسایی منابع تأمین کالا را به‌درستی درک کرده و آن را به رسمیت شناخته‌اند.

دوره 4- سال‌های خاموش (1947 تا اواسط دهه 1960): آگاهی ایجاد شده نسبت به تدارکات در خلال جنگ جهانی دوم، به سال‌های بعد از جنگ منتقل نشد. جان هیل، یکی از افراد سرشناس در زمينه تدارکات، در مورد وضعیت تدارکات در این دوره می‌گوید: «در بسیاری از شرکت‌ها، خرید صرفاً یک هزینه اجتناب‌ناپذیر بود که هیچ‌کس نمی‌توانست کاری برای آن انجام دهد. باتوجه‌به وسعت و گسترش کنونی صنعت امریکا، هنوز توجه کافی به امور تدارکات (و آنچه که در شأن آن است) نمی‌شود.» در این دوره به‌مرور زمان مقالات ظهور کردند و به توضیح در مورد روش‌های شرکت‌های مختلف برای جمع‌آوری، تحلیل و ارائه داده‌های لازم برای اخذ تصمیمات تدارکاتي پرداختند. شرکت خودروسازی فورد یکی از نخستین سازمان‌های خصوصی بود که اداره تحقیقات کالا را راه‌اندازی کرد تا به ارائه اطلاعات کوتاه‌مدت در مورد کالاها بپردازد. این شرکت همچنین اداره تحلیل خرید را ایجاد کرد تا در تجزیه‌وتحلیل محصولات و قیمت کالا به خریداران کمک کند.

دوره 5- فرارسیدن نوبت به مدیریت مواد (اواسط دهه 1960 تا اواخر دهه 1970): اواسط دهه 1960 رشد چشمگیر در مفهوم مدیریت مواد رخ داد. اگرچه علاقه‌مندی به مدیریت مواد در طول این دوره رشد کرد، اما ریشه تاریخی این مفهوم به دهه‌های 1800 برمی‌گردد. در نیمه دوم قرن 19 میلادی در راه‌آهن امریکا، مدیریت سازمان با درنظر گرفتن ملاحظات مدیریت مواد، امر رایجی بود. در این راستا فعالیت‌های مرتبط با این حوزه نظیر تدارکات، کنترل موجودی، دریافت و انبارش کالا معمولاً تحت نظارت یک نفر بود. رفتار و سیاست مدیران تدارکات در این دوره قابل‌توجه است. آن‌ها بیشتر روی روش‌های تأمین چند منبعی و مناقصات قیمتی تمرکز می‌کردند و به‌ندرت به تأمین‌کنندگان به‌عنوان یک شریک (که می‌تواند برای آن‌ها ارزش‌افزوده ایجاد کند) نگاه می‌کردند. خریداران روابط خود را به‌صورت تمام‌عیار با تأمین‌کنندگان حفظ می‌کردند. اما قیمت رقابتی، عامل اصلی در انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان بود. راهبرد‌ها و سیاست‌های تدارکات که در نیمه دوم قرن تکامل یافته بود، در زمان ظهور رکود اقتصادی شدید دهه 1980 و پیدایش رقبای خارجی به کار نمی‌آمدند.

دوره 6- عصر جهانی (اواخر دهه 1970 تا 1999): عصر جهانی و تأثیر آن روی اهمیت، ساختار و رفتار تدارکات، ثابت کرد که این دوره با سایر دوره‌های پیشین متفاوت بود. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از:

تابه‌حال در تاریخ صنایع مختلف، رقابت تا این حد شدید و سریع نشده بود.

شرکت‌های خارجی به طرز قابل‌توجهی سهم بازار شرکت‌های امریکایی را تصاحب کردند و در قیاس با همتایان امریکایی خود از راهبرد‌ها، ساختارهای سازمانی و فنون مدیریتی متفاوتی استفاده کردند.

با کوتاه‌شدن چرخه عمر محصول، گسترش و سرعت تغییر فناوری در این دوره بی‌سابقه بود.

با استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و وب جهانی، هماهنگی فعالیت‌های تدارکات در سطح جهان امکان‌پذیر شد.

- این دورة به‌شدت رقابتی شاهد رشد مدیریت زنجیره تأمین بود. شرکت‌ها بیش‌ازپیش، از رویه‌های هماهنگ و یکپارچه جهت مدیریت جریان کالا، خدمات، اطلاعات و منابع مالی از تأمین‌کنندگان به مشتری نهایی استفاده می‌کردند. مدیران به مدیریت زنجیره تأمین به‌عنوان راهی برای کاهش شدت فشار هزینه‌ها و فشار سایر بهبودهای لازم نگاه می‌کردند.

دوره 7- مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه (بعد از سال 2000): امروزه مدیریت زنجیره تأمین و تدارکات توجه ویژه و فزاینده‌ای به اهمیت راهبرد کسب‌وکار تأمین‌کنندگان دارد. ارتباط با تأمین‌کنندگان، از رویکرد رقابتي در حال تبدیل به رویکرد همکارانه است. فعالیت‌هایی که یک سازمان تدارکاتی مدرن می‌خواهد انجام دهد، مستلزم داشتن یک نگرش و ذهنیت متفاوت نسبت به سازمان‌های سنتی است. توسعه تأمین‌کنندگان، شراکت، مدیریت هزینه‌های چرخه عمر، مشارکت در طراحی، برقراری ارتباط و قرارداد بلندمدت، مدیریت هزینه راهبردی، پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک و متصل‌ به يكديگر، از جمله راه‌های جدید برای خلق ارزش در زنجیره تأمین است. اکنون تدارکات در حال جذب افراد باصلاحیت بالا است؛ افرادی که با ثابت‌کردن اعتبار و ارزش خود از طریق حل چالش‌های تدارکاتی به دنبال کسب مناصب بالای سازمانی هستند. از این دوره می‌توان سه نتیجه گرفت. نخست اینکه در پاسخ به چالش‌های ناشی از رقابت جهانی و تغییرات سریع فناوري و انتظارات مشتریان، شکل‌گیری مجدد تدارکات در اقتصاد مدرن امری ضروری بوده است. دوم، اثرات چگونگی عملکرد تدارکات در حال افزایش است، به‌خصوص در شرکت‌هایی که در سطح جهانی و در حضور تغییرات سریع فعالیت می‌کنند. سوم، تدارکات باید همچنان نسبت به نیازمندی‌های مشتریان حساس باشد و با فعالیت‌های عملیاتی، لجستیک، منابع انسانی، اقتصاد، حسابداری، بازاریابی و سیستم‌های اطلاعات ارتباط بیشتری برقرار کند. بالغ‌شدن این تکامل نیازمند زمان است با این‌حال، «یکپارچگی» امري غیرقابل‌اجتناب است.

#### توسعه تدارکات

همان‌طور که می‌دانیم اکنون در بسیاری از سازمان‌ها، تأمین و تدارکات را به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم در کاهش هزینه و ایجاد ارزش‌افزوده می‌شناسند. توانایی سازمان در تحقق این امر، متأثر از میزان توسعه فعالیت‌های تدارکات است. تدارکات فقط زمانی می‌تواند بهبودهای راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی در مدیریت زنجیره تأمین ایجاد کند که به شکل مناسبی توسعه‌یافته باشد. مشارکت با تأمین‌کنندگان، کاهش هزینه‌های اکتساب، برون‌سپاری و تجارت الکترونیک، همه‌وهمه وابسته به توسعه صحیح فعالیت‌های تدارکات و ایجاد رویکرد پیش‌کنشی در آن دارد. در واقع با رویکرد واکنشی و کارمندی نمی‌توان به هیچ‌کدام از این مفاهیم دست یافت. عوامل زیادی وجودی دارند که روی تدارکات تأثیر می‌گذارند و خواهان ایجاد تغییر در آن هستند. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش هزینه‌های خرید به‌واسطه عواملی نظیر نوسانات قیمت نفت، تنش‌های فرهنگی در دنیا، ناآرامی سیاسی در برخی کشورها و در نتیجه افزایش هزینه زندگی.

نیاز بخش دولتی بر حذف ناکارآمدی در هزینه‌های عمومی.

افزایش روند برون‌سپاری خدمات و عملیات تولیدی، واحدهای تدارکات را ملزم کرده تا توانایی خود در برگزاری مناقصات، مذاکرات و انعقاد قراردادها را بهبود دهند.

درک این موضوع که تدارکات نقش مهمی در عملکرد و کارایی سازمان‌ها دارد.

اثر مثبت تأمین جهانی و نیاز به اتخاذ این راهبرد.

افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و تدارکات الکترونیکی‌ .

چالشهاي موجود در روش‌های سنتی و منسوخ.

راه‌های توسعه خرید و ویژگی‌های مرتبط با این مراحل توسعه را طی سالیان متوالی می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

30 سال پیش:

تأمین و خرید صرفاً روی کمترین قیمت تمرکز می‌کرد.

فعالیت‌های آن اساساً کارمندی و اداری بودند.

کمترین ارتباط با تأمین‌کنندگان وجود داشت.

رویکردها واکنشی بود (به‌جای پیش‌کنشی).

15 سال پیش:

خرید همچنان روی کمترین قیمت متمرکز بود اما به سایر عوامل مؤثر در قیمت (نظیر کیفیت و تحویل) نیز توجه می‌شد.

ارتباط با تأمین‌کنندگان و سایر واحدهای داخلی سازمان بیشتر شد.

امروز:

تأمین و خرید به یک جایگاه راهبردی دست یافت که می‌تواند برای سازمان مزیت راهبردی ایجاد کند.

ارتباط نزدیکی با تأمین‌کنندگان ایجاد شد.

فعالیت‌های خرید به‌جای تمرکز روی قیمت، بیشتر به هزینه مالکیت توجه می‌کنند.

اختیار فعالیت‌های مربوط به خرید مستقیم به کاربران آن تفویض شد.

آینده:

استفاده از مفاهیم پیشرو و نوین در سرتاسر زنجیره تأمین.

خلق ارزش‌افزوده، جایگزین کاهش هزینه می‌شود.

پتانسیل توسعه فناوری محقق می‌شود.

تمرکز کامل بر مشتری خواهد بود.

بسیاری از سازمان‌های موفق که به‌درستی توسعه یافته‌اند، دارای یک اداره تدارکات راهبردی و پیش‌کنشی هستند. درحالی‌که، سازمان‌هایی هم وجود دارند که همچنان مسیر توسعه را طی نکرده‌اند و فعالیت‌های خرید آن‌ها از رویکردهای 30 سال پیش پیروی می‌کند. برای اینکه بتوان جایگاه راهبردی اداره تدارکات یک سازمان را مشخص کرد باید روش‌هایی برای اندازه‌گیری میزان توسعه تدارکات آن ارائه کرد. اندازه‌گیری میزان توسعه تدارکات سازمان نشان می‌دهد که آیا توسعه ایجاد شده جوابگوی نیازهای آن است یا خیر. به طور مثال، اگر انتظار داشته باشیم که یک سازمان کاملاً واکنشی از مفاهیم پیشرو استفاده کند، انتظار اشتباهی است و قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد؛ بنابراین ابتدا باید میزان توسعه موجود را شناسایی كرد تا بتوان روی توسعه‌های آتی برنامه‌ریزی نمود.

جونز در سال 1983 برای نخستین‌ بار یک چارچوب برای بررسی توسعه تدارکات ارائه کرد و هدف از آن، پی‌بردن به قدرت مذاکره سازمان‌های توسعه‌یافته در مقابل سایر سازمان‌هایی بود که هیچ تغییری در تدارکات خود نداده بودند. برای این منظور، معیارهای مختلفی اندازه‌گیری کرد و نهایتاً متوجه شد که سازمان‌های توسعه‌یافته، لزوماً در مذاکرات خود به قیمت‌های بهتری (نسبت به سایرین) دست نیافته‌اند بلکه به معامله بهتری رسیده‌اند. یعنی معامله‌ای که هزینه اکتساب بهتری دارد. همچنین رک و لانگ در سال 1988 در نتیجه تحقیقات خود در زمینه بررسی میزان مشارکت و تأثیر خرید در اهداف راهبردی سازمان، یک مدل چهارمرحله‌ای برای سنجش توسعه تدارکات ارائه کردند. این مدل چهارمرحله‌ای و مشخصه‌های مربوط به هر مرحله در شکل (‏1-‏11) نشان داده شده است.

شکل (‏1-‏11) مدل چهار مرحله‌ای توسعه تدارکات رِک و لانگ

یکی از روش‌های توسعه تدارکات، تجزیه‌وتحلیل پروفایل خرید است. جونز در سال 1997 یک چارچوب برای این منظور ارائه کرد که طبق آن خرید دارای پنج مرحله قابل‌اندازه‌گیری برای توسعه است: نوزادی، بیداری، درحال‌توسعه، بالغ و پیشرفته. برای سازمان‌هایی که این مراحل توسعه را شناسایی می‌کنند و نواحی نیازمند توسعه‌های بیشتر را مشخص می‌کنند، می‌توان نمايه‌هایی را ایجاد کرد. این چارچوب در جدول (‏1-‏12) نشان داده شده است که در آن هجده متغیر ارزیابی تعریف و نمايهها ایجاد شده‌اند. به کمک نتایج این چارچوب می‌توان:

نمايه‌هایی که به توسعه راهبرد‌های سازمان کمک می‌کنند را شناسایی کرد.

نشان داد که برخی نمايه‌ها نمی‌توانند راهبرد‌های سازمانی موجود را پشتیبانی کنند.

مقايسهاي ارائه کرد تا بر اساس آن راهبرد‌هایی را توسعه داد تا وضعیت کارها را بهبود داد.

نشان داد که سازمان‌های نمونه، نمايه‌های خرید بسیار مشابهی دارند.

دریافت که فعالیت‌های خریدِ بسیار توسعه‌یافته، بهتر می‌توانند به هزینه‌های بهینه دست یابند.

ماتریس توسعه خرید این امکان را برای مدیران فراهم می‌آورد تا بدانند در چه مواردي نیاز به توسعه دارند. همچنین طبق نتایج این ماتریس می‌توان دریافت که توسعه برخی متغیرها از سایرین سخت‌تر است؛ ضمن اینکه تغییر نگرش‌، هم در خرید و هم در سایر بخش‌های سازمان امری بسیار دشوار است؛ بنابراین تعهد به توسعه عملیات تدارکات باید از بالاترین جایگاه سازمان نشئت بگیرد.

یکی دیگر از روش‌های توسعه تدارکات، برون‌سپاری فعالیت خرید است. شرکت فیلیپس در سال 2007، بخشی از فعالیت‌های تدارکات خود شامل مالی، حسابداری، پردازش سفارش‌های خرید، هاستینگ و نگهداشت سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) را برون‌سپاری کرد. برای همین منظور در سال 2006، حدود 70 درصد از هزینه‌های خود را متمرکز کرد و پایگاه تأمین‌کنندگان خود را به نصف (یعنی 25000 عدد) رساند.

بسیاری از افراد علمی و شاغل در صنعت اتفاق‌نظر دارند که شیوه‌های خرید دفتری-اداری واکنشی و معاملاتی قدیمی، امروزه نقش کم‌رنگی دارند. چنین رویکردهایی نمی‌توانند یک مزیت راهبردی به سازمان بدهند. یک فعالیت تدارکات که به شکل ضعیفی توسعه یافته، می‌تواند به‌سادگی توسعه کل سازمان را کند سازد. در چنین حالتی، تخصیص فعالیت خرید به یک سازمان بیرونی که در آن تخصص و نفوذ مناسب وجود دارد، ميتواند از نظر اقتصادی و عملی منطقی باشد. اگر سازمان سریعاً به دنبال یک فعالیت خرید راهبردی پیش‌کنشی است و نمی‌خواهد برای توسعه آن منتظر بماند یا سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند همه فعالیت‌های پایین‌تر از مرحله سه فرایند توسعه را برون‌سپاری کند. اگر سازمان بخواهد بیشتر زمان خود را روی موارد راهبردی صرف کند، برخی از جنبه‌های خرید، به‌خصوص رسیدگی به خریدهای کم‌ارزش و معاملاتی را می‌توان به کاربران/درخواست‌کنندگان خرید واگذار نمايد. چنین جابه‌جایی و واگذاری فعالیت‌ها احتمالاً در مراحل سه و چهار رخ می‌دهد. در غیر این صورت، سازمان در ایجاد «جهش‌های کوانتومی» برای توسعه کامل خرید (به‌نحوی‌که بیشترین تمرکز افراد درگیر در خرید روی مدیریت راهبردی زنجیره تأمین و خرید باشد) با مشکل مواجه خواهد شد.

| جدول (‏1-‏12) ماتریس توسعه خرید |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نواحی ارزیابی و سنجش | نوزادی | بیداری |  | توسعه | بالغ |  | پیشرفته |
| 1- تحلیل ساختار شکست فعالیت‌ها |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- ساختار سازمان خرید |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- خدمات خرید |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- جایگاه خرید در کسب‌وکار |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- وسعت آموزش در توسعه خرید |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- سطوح دستمزد |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- سنجش عملکرد خرید |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- استاندارد سیستم‌های اطلاعاتی |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- فناوري کامپیوتر |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- استاندارد و رویه‌های عملیاتی |  |  |  |  |  |  |  |
| 11- توسعه اینترفیس (مرکز خرید) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12- مشارکت در فرایند خرید |  |  |  |  |  |  |  |
| 13- مشخصه‌های خریدار |  |  |  |  |  |  |  |
| 14- میزان تخصصی بودن خرید |  |  |  |  |  |  |  |
| 15- توسعه اینترفیس تأمین‌کننده |  |  |  |  |  |  |  |
| 16- سیاست‌ها و اصول اخلاقی |  |  |  |  |  |  |  |
| 17- خدمات به تامينكنندگان |  |  |  |  |  |  |  |
| 18- کیفیت رابطه خریدار-تأمین‌کننده |  |  |  |  |  |  |  |

در جدول (‏1-‏13)، مشارکت احتمالی فعالیت خرید در مراحل مختلف توسعه ارائه شده است. اگر سازمان‌ها با استفاده از تجزیه‌وتحلیل نمايه، مراحل توسعه را اندازه‌گیری کنند، می‌توانند قابلیت‌های احتمالی فعالیت خرید را منعکس کنند. با استفاده از تکنیک نمايه، می‌توان نقطه‌ضعف‌های توسعه را شناسایی و راهبرد‌های مناسب توسعه را ایجاد کرد.

مدل توسعه جونز شامل پنج مرحله بود. اما برای سازمان‌هایی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند و فعالیت خرید آن‌ها به‌صورت یکپارچه است، می‌توان یک مرحله جدید (مرحله ششم) به نام خرید راهبردی یکپارچه جهانی به آن اضافه کرد. مشخصه‌های این مرحله به شرح زیر است:

سیستم‌ها و راهبرد‌های خرید یکپارچه در سطح جهانی؛

زنجیره تأمین یکپارچه از طریق نقطه فروش الکترونیک (EPOS) یا تجارت الکترونیک؛

خریدهای عمده سازمان در سراسر جهان توسط مذاکره‌کنندگان و مدیران راهبردی زنجیره تأمین؛

مدیریت راهبردی زنجیره لجستیک برای یکپارچه‌سازی تحویل اقلام از تأمین‌کنندگان به کاربران کل سازمان؛

| جدول (‏1-‏13) مراحل توسعه خرید و قابلیت‌های عملکردی |  |  |
| --- | --- | --- |
| مرحله توسعه | نمونه قابلیت‌ها | پیش‌بینی مشارکت در هر مرحله |
| مرحله 1- نوزادی | کم؛ خرید پراکنده | هیچی یا کم |
| مرحله 2- بیداری | تحقق مشارکت از طریق صرفه‌جویی | کارایی امور اداری؛ صرفه‌جویی کم (2 تا 5 درصد) از طریق یکپارچگی |
| مرحله 3- توسعه | برخی کنترل‌ها و توسعه‌ها در قیمت‌های خرید از طریق مذاکره | کاهش قیمت 5 تا 10 درصدی |
| مرحله 4- بلوغ | به‌کارگیری اصل 20/80؛ کارکنان متخصص خرید و تأمین؛ تمرکز بر کاهش هزینه؛ پیدایش مدیریت پایگاه تأمین | کاهش 10 تا 20 درصدی هزینه و قیمت؛ حصول 1 تا 10 درصدی کاهش هزینه‌ها |
| مرحله 5- پیشرفته | تفویض خریدهای روزمره به خودِ کاربران؛ کنترل مرکزی قوی؛ به‌کارگیری مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین؛ خرید اهرمی؛ تأمین جهانی؛ درک و به‌کارگیری هزینه کل اکتساب و هزینه کل مالکیت | کاهش 25 درصدی هزینه کل مالکیت؛ کاهش 30 درصدی هزینه‌های مدیریت زنجیره تأمین |

به‌منظور درک بهتر اهمیت و لزوم توسعه تدارکات، به‌عنوان نمونه می‌توان به نتیجه کارهای انجام شده در شرکت سانوفی مراجعه کرد. این شرکت، یک شرکت چندملیتی در حوزه بهداشت و درمان است که دفتر مرکزی آن در پاریس قرار دارد. سانوفی قبل از شروع توسعه تدارکات، 1000 کارمند تدارکات و 13 میلیارد یورو هزینه سالانه داشت. این شرکت خواهان ایجاد ارزش بیشتر در تدارکات بود تا عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته باشد. چنین کاری مستلزم داشتن یک سازمان متفاوت با فرایندهای متفاوت، افراد متفاوت و ارتباطات داخلی و بیرونی متفاوت بود. سانوفی از طریق ایجاد تغییراتی در تیم رهبری، معرفی چند فرایند مهم و راه‌اندازی یک فرایند برنامه‌ریزی، عملاً یک ساختار جدید ارائه کرد. البته یکی از چالش‌های پیش‌رو، تغییر ساختار هم‌زمان با بهبود سرویس‌های ارائه شده به مشتریان داخلی خود و به‌طورکلی تمام سازمان بود. آن‌ها به این واقعیت رسیدند که تدارکات یعنی مدیریت یک شرکت با گستره عظیمی از تأمین‌کنندگان و برای این منظور نیاز به یک فضای باز و کارآمد و ایجاد روحیه همکاری جهت ارتباط با تأمین‌کنندگان است. تغییر در ساختار تدارکات شرکت، تأثیر عمده‌ای بر کسب‌وکار سانوفی داشت؛ به‌طوری‌که در طول سه سال، به بهبود عملکرد 60 درصدی و کاهش هزینه 20 درصدی دست یافت. با درنظرگرفتن 13 میلیارد هزینه سالانه شرکت، این بهبود صرفه‌جویی قابل‌توجهی برای شرکت حساب می‌شد.

### تدارکات در سطح (کلاس) جهانی

اصطلاح کلاس جهانی، در کتاب تولید در کلاس جهانی توسط شونبرگر در سال 1986 معرفي شد. شونبرگر تولید در کلاس جهانی را بر اساس شعار المپیک یعنی «سریع‌تر، بالاتر و قوی‌تر» تعریف کرد و آن را معادل بهبود سریع و پیوسته در نظر گرفت. مرکز مطالعات پیشرفته تدارکات، 12 مشخصه برای تدارکات در کلاس جهانی تعریف کرده که شامل موارد زیر است:

تعهد به مدیریت کیفیت جامع (TQM)؛

تعهد به بهنگام بودن (JIT)؛

تعهد به کاهش زمان کل چرخه؛

برنامه‌های راهبردی بلندمدت: به‌نحوی‌که چندبعدی بوده و با برنامه کلان سازمان (نظیر راهبرد تأمین سازمان و نیاز مشتریان) یکپارچگی داشته باشد؛

ارتباط با تأمین‌کنندگان: ارتباط تنگاتنگ با تأمین‌کنندگان (مخصوصاً تأمین‌کنندگان راهبردی)، ایجاد سطح بالایی از اعتماد، دعوت به مشارکت تأمین‌کنندگان در بهبود محصولات؛

مدیریت راهبردی هزینه: استفاده از فناوری‌های نوین جهت ارزیابی هزینه‌های خرید و هزینه‌های مرتبط با مناقصات؛

سنجش عملکرد: مقایسه منظم عملکرد سازمان با سایر سازمان‌های موجود در صنعت، استفاده از نظرات مشتریان، تأمین‌کنندگان و سایر واحدهای سازمان؛

آموزش و توسعه حرفه‌ای: شامل شناسایی مهارت‌های موردنیاز پست‌های سطح بالای تدارکات و نگهداشت مهارت‌های موجود در کارکنان؛

تعالی خدمت: تدارکات یک فعالیت پیش‌کنشی است که باید نیاز مشتریان را شناسایی و از خود انعطاف‌پذیری نشان دهد؛

مسئولیت اجتماعی: درنظرگرفتن مسائل اخلاقی، محیطی و ایمنی و حمایت از تأمین‌کنندگان محلی؛

یادگیری: اهمیت‌دادن به یادگیری جهت رسیدن به بهبود مستمر؛

مدیریت و رهبری: این عامل هرچند در آخر ذکر شده است اما شاید مهم‌ترین عامل باشد. مدیر ارشد سازمان باید از مدیران تدارکات حمایت کند و اهمیت تغییرات تحول‌آفرین در این حوزه را بداند.

به‌طورکلی می‌توان گفت که تدارکات در سطح جهانی، وابسته به ارتباط و تجارت با تأمین‌کنندگان سطح جهانی دارد. تأمین‌کنندگان سطح جهانی باعث انعکاس مشخصه‌های فوق در شرکت خواهند شد. برای اینکه بتوان به تدارکات در سطح جهانی دست یافت باید با تأمین‌کنندگانی ارتباط داشت که از نظر رقابت‌پذیری قیمت، کیفیت و زمان تأمین برتر باشند؛ این مؤلفه‌ها باید شرط همکاری با شرکت باشند. برای اینکه یک تأمین‌کننده بتوان در سطح جهانی باشد باید سه مشخصه مهم یعنی بهبود مستمر، تطبیق‌پذیری با شرایط و فناوری و نوآوری را داشته باشند؛ بنابراین مدیریت تأمین‌کنندگان سطح جهانی را می‌توان به‌صورت زیر تعریف کرد:

جستجوی برای یافتن تأمین‌کنندگانی با سه مشخصه فوق؛

ارائه انتظارات خریداران به تأمین‌کنندگان و ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان در میزان برآورده‌سازی این انتظارات؛

قدردانی از عملکرد خوب تأمین‌کنندگان با روشهايي نظیر قراردادهای بلندمدت و سهیم کردن تأمین‌کنندگان از منافع حاصل شده ناشی از برآورده‌سازی انتظارات خریداران.

# بخش دوم:
سازمان تدارکات و معماری فرایندهای تدارکات

## سازمان تدارکات

### مقدمه

در این فصل به ساختار سازمان تدارکات در شرکت‌ها و تغییراتی که به‌مرور زمان در آن‌ها ایجاد شده خواهیم پرداخت. همچنین در مورد نحوه تعریف فعالیت‌های اصلی تدارکات، مسئولیت‌ها، شایستگی‌ها و مهارت‌های موردنیاز این حوزه صحبت خواهد شد. به‌علاوه، توضیحاتی در مورد مسائل مربوط به تمرکزگرایی و تمرکززدایی در مدیریت تدارکات و مباحث هماهنگی خرید ارائه می‌شود.

جایگاه و ساختار تدارکات وابستگی زیادی به عوامل محیطی و مشخصه‌های کسب‌وکار دارد. به طور مثال، خرید مواد اولیه در صنایع شیمیایی معمولاً توسط گروه کوچکی از متخصصین که گزارش خود را مستقیماً به هیئت‌مدیره ارائه می‌دهند، انجام می‌شود. برخی شرکت‌های بزرگ ممکن است یک واحد مستقل یا بعضاً یک شرکت مجزا برای این منظور تشکیل دهند. در شرکت‌های کوچک و متوسط، خریدها ممکن است توسط مدیر اجرایی انجام شود. همین ساختار را می‌توان در خرید کالاهای سرمایه‌ای مشاهده کرد. شرکت‌های کوچک و متوسط ممکن است کالاهای سرمایه‌ای را با دخالت جزئی واحد تدارکات خریداری کنند. اما در شرکت‌های بزرگ، تصمیمات مربوط به این خریدها توسط اداره تدارکات انجام می‌شود. یک رویکرد متداول در ساختار ادارات تدارکات به این شکل است که خریدهای مربوط به مواد اولیه، اجناس و کالاهای مربوط توسط یک گروه انجام می‌شود و تجهیزات فنی، قطعات یدکی و از این ‌دست کالاها توسط گروهی دیگر. حتی ممکن است واحدهای سازمانی آن‌ها از یکدیگر مجزا باشد. لذا ساختار سازمانی واحد تدارکات وابستگی زیادی به نوع صنعت، مشخصه‌های شرکت و همچنین ویژگی کالاهایی که خرید می‌شوند دارد.

دو محقق با نام‌های جانسون و لیندرز در سال 2012، یک مطالعه گسترده بر اساس اطلاعات مربوط به 248 شرکت بزرگ بین‌المللی صنعتی و خدماتی انجام دادند تا نحوه ساختاردهی سازمان تدارکات در شرکت‌ها را بررسی کنند. در جدول (‏2-‏1) می‌توان نتایج این تحقیق را مشاهده کرد که نشان می‌دهد ساختار ترکیبی هنوز محبوب‌ترین نوع سازمان‌دهی است که در 67 درصد شرکت‌ها از این ساختار استفاده می‌شود. منظور از ساختار ترکیبی، ساختاری متشکل از متمرکز و غیرمتمرکز است. با این ‌وجود، 65 درصد شرکت‌ها به سیاست تمرکزگرایی (متمرکز و متمرکز ترکیبی) گرایش دارند و 26 درصد هم به سیاست تمرکززدایی (غیرمتمرکز و غیرمتمرکز ترکیبی). نکته قابل‌توجه این است که به‌مرور زمان تمایل به حالت ترکیبی بیشتر می‌شود به‌ نحوی‌که از سال 1987، درصد استفاده از این سیاست از 59 درصد به 67 درصد رسیده است. در سازمان‌های تحت مطالعه، 77 درصد از مدیران تدارکات گزارش‌های خود را به یکی از پنج سطح بالای سازمان (نظیر رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونت اجرایی و معاون مالی) ارائه می‌کردند.

| جدول (‏2-‏1) نوع ساختار سازمانی تدارکات در شرکت‌های مختلف |  |  |
| --- | --- | --- |
| ساختار سازمانی | تعداد | درصد |
| متمرکز | 58 | 4/23 |
| متمرکز ترکیبی | 102 | 13/41 |
| ترکیبی | 23 | 27/9 |
| غیرمتمرکز ترکیبی | 41 | 53/16 |
| غیرمتمرکز | 24 | 68/9 |
| مجموع | 248 | 100 |

یک تحقیق دیگر که توسط CIPS انجام شد، نشان داد که بسیاری از واحدهاي تدارکات هنوز به‌صورت مستقل و جزیره‌ای کار می‌کنند و نتوانسته‌اند به‌صورت کامل با سازمان یکپارچه شوند. 93 درصد از سازمان‌های مشارکت‌کننده در این تحقیق دارای یک اداره رسمی به اسم تدارکات بودند اما کمتر از نصف آن‌ها دارای کارکنان متخصص در گروه‌ کالایی بودند. این در حالی است که ایجاد گروه‌های کالایی تخصصی باعث می‌شود تا افراد دانش تخصصی حوزه مربوط به خود را فراگیرند و ارتباط بهتری با تأمین‌کنندگان برقرار کنند و به‌تبع آن خریدهای بهتری برای سازمان انجام دهند. نکته جالب‌توجه دیگر در این تحقیق این بود که در 37 درصد از سازمان‌های بخش خصوصی، اداره تدارکات دارای یک کرسی در هیئت‌مدیره سازمان بود این در حالی است که در سازمان‌های دولتی و عمومی این مقدار برابر با 18 درصد بود

### عوامل مؤثر بر جایگاه تدارکات در سازمان

جایگاه تدارکات در سازمان وابستگی زیادی به نگاه مدیریت نسبت به امور خرید دارد. اگر مدیریت، تدارکات را صرفاً به‌عنوان یک فعالیت عملیاتی قلمداد کند، احتمالاً اداره تدارکات در سطوح پایین چارت سازمانی قرار می‌گیرد. اما اگر تدارکات به‌عنوان یک عامل مهم راهبردی و یکی از عوامل رقابت‌پذیری سازمان در نظر گرفته شود، جایگاه مهمی در چارت سازمانی خواهد داشت؛ حتی ممکن است مدیر تدارکات جزو یکی از اعضای هیئت‌مدیره قرار گیرد. نگاه مدیریت به خرید و تدارکات تا حد بسیار زیادی به عوامل زیر وابسته است:

سهم خرید در بهای تمام شده محصول نهایی؛ هرچقدر سهم خرید بیشتر باشد، اهمیت راهبردی آن از نظر مدیریت بیشتر خواهد بود.

وضعیت مالی شرکت؛ در زمانی که شرکت با زیان‌های مالی شدیدی مواجه است، توجه مدیریت به عملیات خرید و هزینه‌های مرتبط با آن بیشتر می‌شود و در نتیجه پاسخگویی بیشتری را در این حوزه مطالبه می‌کند.

میزان وابستگی شرکت به بازار تأمین‌کنندگان؛ بازارهای تأمین با نرخ تمرکز بالا معمولاً بیشتر موردتوجه مدیران قرار می‌گیرد. لذا هرچه این نرخ بیشتر باشد، اهمیت و تأثیر تدارکات در سازمان بیشتر خواه شد.

یکی از جنبه‌های مهم در ساختارهای سازمانی، روابط گزارش‌دهی میان افراد است. یعنی اینکه هر شخص گزارش‌های خود را به کدام‌یک از سطوح سازمان ارائه می‌دهد. شرکت‌هایی که مبتنی بر برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP) یا بهنگام بودن (JIT) هستند، نیاز مبرمی به یکپارچه کردن عملیات تدارکات و لجستیک خود دارند و به همین خاطر، معمولاً یک اداره بزرگ تحت عنوان زنجیره تأمین دارند. در این شرکت‌ها غالباً مدیر تدارکات گزارش‌های خود را به مدیر/معاونت زنجیره تأمین ارائه می‌دهد. اما در شرکت‌های فناوريمحور که با تغییرات سریع فناوري در فرایندها و محصولات مواجه هستند، مدیر تدارکات معمولاً به مدیر اجرایی گزارش می‌دهد. در جدول (‏2-‏2) می‌توان عوامل مؤثر بر روابط گزارش‌دهی مدیر تدارکات را مشاهده کرد.

| جدول (‏2-‏2) عوامل مؤثر بر روابط گزارش‌دهی مدیر تدارکات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عامل | شدت | مدیر عمومی | مدیر تولید | مدیر لجستیک | مدیر مالی |
| گردش مالی تدارکات | زیاد |  |  |  |  |
|  | کم |  |  |  |  |
| پیچیدگی فنی | زیاد |  |  |  |  |
|  | کم |  |  |  |  |
| پیچیدگی لجستیکی | زیاد |  |  |  |  |
|  | کم |  |  |  |  |
| تأثیر راهبردی | زیاد |  |  |  |  |
|  | کم |  |  |  |  |

### سطوح وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات

تخصیص وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات خرید را می‌توان در سه سطح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی را بررسی نمود.

#### سطح راهبردی

در سطح راهبردی، تصمیمات مؤثر بر جایگاه شرکت در بازار، در بلندمدت در نظر گرفته می‌شوند. این تصمیمات عمدتاً در اختیار مدیریت ارشد سازمان قرار می‌گیرند. از جمله تصمیمات مربوط به این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برون‌سپاری فعالیت‌های جاری سازمان به تأمین‌کنندگان بیرونی؛

ارتباط با تأمین‌کنندگان معتبر و عقد قراردادهای بلندمدت (مانند قراردادهای خرید بلندمدت، قراردادهای تحت لیسانس، قراردادهای مشارکتی و قراردادهای توسعه مشترک محصول)؛

تصمیمات مربوط به تأمین‌کنندگان و راهبرد‌های منبع‌یابی (سیاست‌های چندمنبعی یا تک منبعی بودن)؛

سرمایه‌گذاری‌های کلان مانند خرید تجهیزات، فناوري و ساختمان؛

تصمیمات از نوع یکپارچگی عقبگرد؛ مثلاً مشارکت مالی با تأمین‌کنندگان به‌منظور حفاظت از تأمین مواد حیاتی شرکت در آینده؛

تصمیمات مربوط به سیاست‌های قیمت‌گذاری.

#### سطح تاکتیکی

این سطح تصمیم‌گیری دربرگیرنده نقش فعالیت‌های خرید در اثرگذاری روی محصول، فرایندها و انتخاب تأمین‌کنندگان است. تصمیمات مربوط به این لایه معمولاً اثرات میان‌مدت (یک تا سه ساله) دارند. این تصمیمات معمولاً چندوجهی هستند بدین معنی که برخورد مؤثر با آن‌ها مستلزم همکاری و هماهنگی سایر واحدهای سازمان (نظیر مهندسی، تولید، لجستیک و تضمین کیفیت) با یکدیگر است. از جمله تصمیمات این سطح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تصمیم‌گیری در مورد قراردادهای سالانه شرکت با تأمین‌کنندگان؛

تهیه و توسعه برنامه‌های تحلیل ارزش و برنامه‌های بازطراحی و استانداردسازی محصولات؛

معرفی یک ساختار منبع‌یابی چندکارکردی در شرکت؛

اتخاذ و اجرای برنامه‌هایی برای صدور مجوز تأمین‌کنندگان (نظیر ممیزی‌ها) به‌منظور بهبود کیفیت اقلام ورودی از آن‌ها؛

انتخاب تأمین‌کنندگان و عقد قرارداد با آن‌ها و طراحی برنامه‌هایی برای کاهش پایگاه تأمین.

#### سطح عملیاتی

تصمیمات این سطح شامل تمام فعالیت‌های مربوط به سفارش‌گذاری و تسریع در دریافت کالا است. در واقع این لایه در برگیرنده تمام فعالیت‌های فرایند خرید است؛ از درخواست خرید گرفته تا پرداخت هزینه‌های خرید. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

فرایند سفارش‌گذاری؛

تمام فعالیت‌های تسریع‌کننده مربوط به صدور سفارش؛

مشکل‌گشایی؛ شامل حل مشکلات روزمره تأمین‌کنندگان در حوزه کیفیت، تأمین و پرداخت؛

توسعه رویه‌هایی برای رسیدگی به فاکتورها و اطمینان از اینکه پرداخت‌ها به نحو درستی به تأمین‌کنندگان انجام می‌شود؛

پایش و ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان.

در جدول (‏2-‏3) می‌توان ارتباط میان این سه سطح تصمیم‌گیری و جايگاههاي سازمانی را مشاهده کرد.

| جدول (‏2-‏3) ارتباط سطوح تصمیم‌گیری خرید با مَناصب سازمانی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سطح | مدیریت ارشد | مدیر لجستیک | مدیر تدارکات | کارشناس خرید | کارپرداز خرید |
| راهبردی |  |  |  |  |  |
| تاکتیکی |  |  |  |  |  |
| عملیاتی |  |  |  |  |  |

### ساختار سازمانی واحد تدارکات

در این بخش به بررسی برخی ساختارها جهت سازماندهی فعالیت‌های خرید در داخل شرکت‌ها خواهیم پرداخت. برای این منظور ابتدا باید میان شرکت‌های چندواحدی و شرکت‌های تک‌واحدی تفاوت قائل شد. منظور از شرکت‌های چندواحدی، شرکت‌هایی است که در مناطق مختلف جغرافیایی گسترده شده‌اند و صرفاً در یک نقطه مشخص فعالیت نمی‌کنند؛ مانند بانک‌‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هتل‌ها. شرکت‌های تک‌واحدی نیز نقطه مقابل شرکت‌های چندواحدی هستند.

#### ساختار تدارکات در شرکت‌های چندواحدی

تاکنون ساختارهای متعددی برای شرکت‌های چندواحدی ارائه شده است که منشأ برخی از آن‌ها شرکت‌های بزرگ نظیر IBM است. با این‌حال ساختارهای اصلی و متداول در شرکت‌های چندواحدی عبارت‌اند از ساختار غیرمتمرکز، ساختار متمرکز و ساختار ترکیبی.

ساختار غیرمتمرکز: این ساختار معمولاً در شرکت‌هایی که کسب‌وکار آن‌ها دارای ساختار اداري است، وجود دارد. مشخصه بارز این نوع ساختار این است که مدیر هر اداره مسئول نتایج مالی اداره خود است و از اختیارات بالایی برخوردار است. لذا مدیر اداره مسئول تمام فعالیت‌های خرید مرتبط با واحد خود است. این ساختار در شکل (‏2-‏1) را نشان داده شده است. یکی از نقطه ‌ضعف‌های این نوع ساختار این است که ادارت مختلف یک شرکت ممکن است برای کالاهای یکسان، با تأمین‌کنندگان مشابهی مذاکره کنند، اما این کالاها را با قیمت و شرایط مختلف خریداری کنند. زمانی که عرضه کالا یا ظرفیت تأمین‌کنندگان محدود است، ادارت شرکت ممکن برای دستیابی به کالا با یکدیگر رقابت کنند. بنابراین این ساختار صرفاً برای شرکتی با ساختار اداري است که در آن کالاهای موردنیاز هر اداره منحصربه‌فرد است و با کالاهای سایر ادارت تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای دارد. در چنین حالتی، تجمیع نیازمندی‌های ادارات مختلف و خرید مشترک آن‌ها صرفه‌جویی هزینه‌ای خاصی به دنبال ندارد.

شکل (‏2-‏1) ساختار غیرمتمرکز سازمان خرید

به طور خلاصه، مزایا و معایب تمرکززدایی در جدول (‏2-‏4) ارائه شده است:

| جدول (‏2-‏4) برخی مزایا و معایب خرید غیرمتمرکز |  |
| --- | --- |
| مزایا | معایب |
| - مسئولیت مستقیم واحدهای تحت مدیریت - مشتری‌مداری قوی‌تر - بروکراسی کمتر - نیاز کمتر به هماهنگی‌های داخلی - ارتباط مستقیم با تأمین‌کننده | - قدرت خرید پراکنده و عدم صرفه‌جویی به مقیاس - عدم وجود نگرش یکسان نسبت به تأمین‌کنندگان - تحقیقات بازار پراکنده - امکانات محدود برای ایجاد تخصص نسبت به مواد و خرید - شرایط تجاری متفاوت برای ادارات مختلف |

ساختار متمرکز: در چنین ساختاری، یک واحد مرکزی خرید در شرکت وجود دارد که در آن، کارشناسان خرید در سطح راهبردی و تاکتیکی شرکت فعالیت می‌کنند. یک نمونه از این ساختار را می‌توان در شکل (‏2-‏2) مشاهده کرد. تصمیم‌گیری در مورد مشخصه کالاها به‌صورت متمرکز (و معمولاً از طریق همکاری و ارتباط نزدیک با واحدهای مرتبط) انجام می‌شود. همین رويكرد در مورد تصمیمات مربوط به انتخاب تأمین‌کنندگان و مذاکره و قرارداد آن‌ها نیز دنبال می‌شود. قراردادها معمولاً با تأمین‌کننده منتخب و به‌صورت چندساله همراه با مشخص‌کردن شرایط خاص خرید منعقد می‌شوند. شرکت‌های خودروسازی و خرده‌فروشی معمولاً دارای ساختارهای متمرکز قوی هستند. مزیت اصلی این ساختار، امکان تأمین کالا با شرایط بهتر (از نظر قیمت، هزینه، کیفیت و پشتیبانی تأمین‌کننده) است. نقطه‌ضعف آن هم این است که مدیران ادارات از اختیارات محدودی برای تصمیم‌گیری در مورد خرید برخوردارند. مشکل چنین نقطه‌ضعفی این است که مدیران ادارات معمولاً معتقدند خودشان می‌توانند کالاهای موردنیاز را با شرایط بهتر تأمین کنند و در نتیجه از چارچوب قراردادي شرکت پیروی نمی‌کنند و تمایل دارند تا با شرکای تجاری خود معامله کنند. در این نوع ساختار، غلبه بر مشکلات مربوط به انطباق شرایط با قراردادها، چالش بزرگی برای واحد تدارکات است. لذا این ساختار برای شرکت‌هایی مناسب است که دپارتمان‌های مختلف شرکت نیاز به کالاهای یکسان (و دارای اهمیت راهبردی) دارند. به‌خصوص در حالتی که این کالاها از تأمین‌کنندگان جهانی تأمین می‌شوند.

شکل (‏2-‏2) ساختار متمرکز سازمان خرید

ساختار ترکیبی: این ساختار، ترکیبی از دو ساختار قبلی است که به دنبال ادغام نیازمندی‌های دو یا چند اداره با هدف بهبود قدرت شرکت در کاهش هزینه‌های خرید یا بهبود خدمات دریافتی از تأمین‌کنندگان است. در برخی منابع به‌جای اصطلاح ترکیبی، از واژه‌های ادغامی یا آمیخته نیز استفاده می‌شود. به‌منظور نشان‌دادن مشخصه‌های اصلی این ساختار، مثال‌هایی از ساختار ترکیبی به شرح زیر ارائه می‌شود:

هماهنگی داوطلبانه: در این حالت، تبادل قابل‌ملاحظه‌ای از اطلاعات بین اداره تدارکات و سایر ادارات عملیاتی شرکت انجام می‌شود. بر اساس این اطلاعات، هر یک از ادارات شرکت مختار است تا در قراردادهای شرکت مشارکت کند یا به‌صورت انفرادی عمل کند. قراردادها توسط کمیته‌های هماهنگ‌کننده خرید تهیه می‌شود که در آن‌ها بزرگ‌ترین متقاضيان خرید حضور دارند.

خریدار پیشرو: در این حالت، به‌ازای هر کالا، ادارهاي که بیشترین حجم نیازمندی را دارد مسئول مذاکره و عقد قرارداد با تأمین‌کنندگان مربوط است. این اداره، تمام اطلاعات مرتبط را از سایر واحدها اخذ می‌کند و سپس مذاکره با تأمین‌کنندگان را انجام می‌دهد. بعد از عقد قرارداد، هر یک از ادارات سفارش خود را بر اساس شرایط توافق شده، به‌صورت مستقیم به تأمین‌کننده موردنظر ارسال می‌کند.

مفهوم طراحی پیشرو: فلسفه پشت این حالت، مشارکت در طراحی است. ادارهاي که مسئول طراحی محصولات یا قطعه خاصی است، مسئول عقد قرارداد با تأمین‌کنندگان کالاهای مربوط به آن محصول است. به طور مثال، در صنعت خودروسازی، یک اداره را در نظر بگیرید که مسئول توسعه یک موتور جدید است. درصورتی‌که پروژه با موفقیت اجرا شود و از موتور جدید در محصولات شرکت استفاده شود، قطعات و مواد موردنیاز برای تولید موتور جدید صرفاً باید از تأمین‌کنندگان مورد تأیید اداره طراحی تأمین شود. زیرا آن تأمین‌کنندگان در کلیه مراحل توسعه موتور مشارکت داشتند و دانش و فناوري آن‌ها باعث بهینه‌شدن مراحل تولید انبوه خواهد شد.

#### ساختار تدارکات در شرکت‌های تک‌واحدی

در شرکت‌های تک‌واحدی، موضوع خرید متمرکز در مقابل خرید غیرمتمرکز به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه میزان از خریدها باید از طریق اداره خرید انجام شود و چه اختیاراتی باید به اداره خرید داده شود. این مؤلفه‌ها به متغیرهای زیر وابسته است:

نگاه مدیریت به خرید: این مورد صراحتاً روی وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات محول شده به اداره خرید تأثیر می‌گذارد.

فناوري اطلاعات: این مورد روی امکان هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با مواد در داخل شرکت اثر می‌گذارد. به‌طورکلی، استقرار سیستم‌های نوین ERP و فناوري وب در حال تغییر روش‌های سنتی خرید هستند. این ساختارها مستلزم نظم و انضباط بهتر و ارتباطات سیستماتیک‌تر در عملیات خرید هستند. لذا، رویه‌های خرید نیاز به تغییر و انطباق دارند و حتی ممکن است تغییر در اداره خرید ضروری باشد. سیستم‌های اطلاعاتی امکان استفاده از گزارش‌ها و اطلاعات مدیریتی را فراهم می‌آورد و شفافیت بیشتری در عملیات خرید ایجاد می‌کنند.

ارتباطات شخصی: مانند هر موضوع سازمانی دیگر، روابط شخصی اغلب نقش مهمی در چگونگی ساختاردهی روابط گزارشگری ایفا می‌کند. اگر قرار است مدیر تدارکات به مدیر لجستیک گزارش دهد، مدیر لجستیک باید تا حدودی با شغل تدارکات آشنایی داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است میان این دو فرد اختلاف و نزاع رخ دهد.

نگرش هزینه کل: داشتن درک بهتر از برخی پارامترهای لجستیکی نظیر گردش موجودی کالا، قابلیت اطمینان تأمین‌کننده، نرخ عدم‌ انطباق و غیره، از جهت‌گیری بیش از حد و نگاه افراطی نسبت به قیمت جلوگیری می‌کند. در نتیجه، تصمیمات خرید بیشتر مبتنی بر هزینه کل خواهد بود تا مبتنی بر قیمت.

بر اساس متغیرهای فوق، روابط گزارش‌دهي تدارکات در یک سازمان تک‌واحدی ممکن است حالت‌های مختلفی به شرح زیر داشته باشد:

ساختار نسبتاً یکپارچه با لجستیک: در این ساختار، برنامه‌ریزی تولید و توزیع فیزیکی کالا به مدیر لجستیک گزارش می‌دهند، درحالی‌که مدیر تدارکات به سایر مدیران ارشد گزارش می‌دهد.

ساختار کاملاً یکپارچه با لجستیک: در این ساختار، تدارکات مستقیماً به مدیر لجستیک (در همان سطح برنامه‌ریزی تولید و توزیع فیزیکی کالا) گزارش می‌دهد.

### مباحث تکمیلی ساختار متمرکز و غیرمتمرکز

پاسخ به این پرسش که تا چه حدی باید خرید را متمرکز یا غیرمتمرکز کرد، کار ساده‌ای نیست. بسیاری از شرکت‌ها میان این دو حالت تعادل برقرار می‌کنند؛ یعنی زمانی ممکن است از رویکرد متمرکز استفاده کنند و چند سال بعد از رویکرد غیرمتمرکز. از جمله عوامل و معیارهای مؤثر بر تصمیم‌گیری در اتخاذ ساختارهای متمرکز و غیرمتمرکز در خرید عبارت‌اند از:

مشترک بودن نیازمندی‌های خرید: هرچقدر محصولات و کالاهای موردنیاز دپارتمان‌های شرکت مشترک باشد، استفاده از ساختار متمرکز می‌تواند عواید بیشتری برای سازمان ایجاد کند. به همین خاطر، خرید مواد اولیه و ملزومات بسته‌بندی در شرکت‌های بزرگ معمولاً در یک مکان، متمرکز است.

موقعت جغرافیایی: زمانی که واحدهای شرکت در کشورها یا مناطق متفاوت جغرافیایی واقع شده‌اند، هماهنگی و تمرکزگرایی تا حد زیادی مختل می‌شود. همچنین به دلیل متفاوت‌بودن قوانین تجاری و حتی فرهنگ کشورها با یکدیگر، امکان هماهنگی و یکپارچگی عملکردی بین تمام واحدهای شرکت امکان‌پذیر نیست.

ساختار بازار تأمین: برخی مواقع ساختار بازار به نحوی است که شرکت با تعداد محدودی تأمین‌کننده بزرگ سروکار دارد. در چنین موقعیتی، تعادل قدرت قطعاً به نفع تأمین‌کننده است و در نتیجه منطقی است که از یک رویکرد خرید همکارانه پیروی کنیم تا در مقابل این شرکای تجاری از موقعیت مذاکره بهتری برخوردار باشیم.

پتانسیل‌های صرفه‌جویی: قیمت برخی مواد اولیه نسبت به حجم خرید بسیار حساس است. در چنین مواقعی، خرید با حجم بالاتر ممکن است باعث صرفه‌جویی هزینه‌ای شود. این قاعده هم برای کالاهای استاندارد و هم برای قطعات با فناوري بالا صادق است.

تخصص موردنیاز: گاهی برای یک خرید مؤثر نیاز به تخصص خاصی است، مانند خرید قطعات نیمه‌هادی و ریزتراشه‌های پیشرفته. علاوه بر فناوري، قیمت نیز به‌شدت به قوانین عرضه و تقاضا وابسته هستند. در نتیجه، اکثر تولیدکنندگان محصولات الکترونیکی، خرید این کالاها را به‌صورت متمرکز انجام می‌دهند. این موضوع در مورد خرید نرم‌افزار و سخت‌افزار هم صدق ميكند.

نوسانات قیمت: اگر قیمت کالاهای اساسی (نظیر گندم و چای) وابستگی شدیدی به شرایط اقتصادی و سیاسی داشته باشد، استفاده از رویکرد متمرکز ترجیح داده می‌شود.

تقاضای مشتریان: گاهی اوقات ممکن است مشتریان تعیین کنند که تولیدکننده چه کالایی را باید خریداری کند؛ مثلاً در صنعت هوانوردی، این امر کاملاً مرسوم است.

## معماری فرایندهای تدارکات

### فرایند چیست؟

واژه فرایند از جمله واژه‌های پرکاربرد در مدیریت کسب‌وکارها است. فرایند عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته که همه با هم به دنبال تحقق هدف یکسانی هستند. هر فرایند با یک فعالیت مشخص آغاز و پس از انجام فعالیت‌های مختلف به‌صورت مرحله‌به‌مرحله، نهایتاً با یک فعالیت مشخص خاتمه پیدا می‌کند. هر فرایند با دریافت یک یا چند ورودی و پردازش این ورودی‌ها، خروجی‌های مورد انتظار را تولید می‌کند. هر فرایند، مشتری یا مشتریانی دارد که خروجی فرایند در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد یا از‌ آن خروجی منتفع می‌شوند. این مشتریان می‌توانند درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی باشند. تمام سازمان‌ها از ترکیب فرایندهای مختلف ایجاد می‌شوند (مانند فرایندهای تدارکات، فروش، جذب و استخدام، مالی و غیره) و عملاً هیچ سازمانی را نمی‌توان بدون فرایند تصور کرد. تنها تفاوتی که در سازمان‌ها از منظر فرایندی وجود دارد، نحوه اجرا و مدیریت فرایندهای آن‌ها است. فرایندها معمولاً مستقل از چارت رسمی و ساختار سازمانی هستند و به مرزهای واحدهاي مختلف محدود نمی‌شوند؛ به‌عبارت‌دیگر، هر بخش از یک فرایند ممکن است در زیرمجموعه یا واحد متفاوتی از سازمان، اجرا و پیگیری شود.

در حال ایده‌آل هر فرایند باید کاملاً شفاف و دارای چارچوب و قوانین از پیش تعیین شده باشد و همواره بر اساس یک مسیر از پیش تعیین شده انجام شود به ‌نحوی‌که هنگام اجرای فرایند هیچ‌گونه ابهامی وجود نداشته باشند و افراد درگیر در فرایند، از وظایف و مسئولیت‌های خود به شکل شفاف آگاهی داشته باشند. به طور خلاصه می‌توان ویژگی‌های مشترک همه فرایندها را به شرح زیر توصیف کرد:

هدف‌مندی: هر فرایند به دنبال تحقق یک هدف و نتیجه است.

ورودی و خروجی: هر فرایند دارای یک ورودی است که پس از گذر از مراحل مختلف و ایجاد ارزش‌افزوده، تبدیل به خروجی می‌شود.

خلق ارزش: ورودی هر فرایند از مراحل مختلفی عبور می‌کند و در خلال این حرکت، به ورودی‌ها ارزش‌افزوده اضافه می‌شود و نهایتاً ارزش مورد انتظار سازمان خلق می‌شود.

### انواع فرایندهای کسب‌وکار

فرایندهای سازمانی را می‌توان به سه دسته فرایندهای اصلی (یا عملیاتی)، ثانویه (پشتیبان) و مدیریتی تقسیم‌بندی کرد.

فرایندهای اصلی (عملیاتی): این فرایندها روی هسته مرکزی و ارزش‌آفرین سازمان تمرکز می‌کنند و دربرگیرنده فعالیت‌های اصلی هستند؛ به ‌نحوی‌که مأموریت اصلی و درآمدزایی سازمان به کمک این فرایندها محقق می‌شود؛ مانند فرایند تولید و پردازش سفارش مشتریان.

فرایندهای ثانویه (پشتیبان): این فرایندها به‌خودی‌خود مفهوم خاصی ندارند و به‌تنهایی برای سازمان خلق ارزش نمی‌کنند. این فرایندها به‌منظور پشتیبانی از فرایندهای اصلی و کمک به اجرای آن‌ها به وجود می‌آیند؛ مانند فرایندهای مالی و منابع انسانی.

فرایندهای مدیریتی: این فرایندها با هدف هماهنگی فرایندهای اصلی و ثانویه و افزایش کارایی آن‌ها ایجاد می‌شوند و اقدام به سنجش، پایش و کنترل فعالیت‌های مرتبط با رویه‌ها و سیستم‌های کسب‌وکار می‌کنند. مشابه فرایندهای ثانویه، این فرایندها نیز به‌صورت مستقیم برای مشتریان خلق ارزش نمی‌کنند؛ مانند برنامه‌ریزی راهبردی، راهبری سازمانی و بودجه‌بندی.

در یک دسته‌بندی دیگر، فرایندها را بر اساس نوع عملکردشان تحت عناوینی مختلفی دسته‌بندی می‌کنند. این عناوین وابسته به نوع کسب‌وکار سازمان دارند که از جمله متداول‌ترین آن‌ها می‌توان به فرایندهای مالی و حسابداری، فرایندهای توسعه کسب‌وکار، فرایندهای مدیریت منابع انسانی، فرایندهای فروش و بازاریابی، فرایندهای تدارکات، انبارداری، فرایندهای ارسال و تحویل محصول اشاره کرد.

### اهمیت فرایندهای کسب‌وکار

در دنیای کسب‌وکار امروز، شناسایی و مدیریت فرایندها از اهمیت بالایی برخوردار است و عملاً جزو ضروریات هر کسب‌وکاری است. از جمله دلایل مهم بودن این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کمک به سازمان در شناسایی کارهای اصلی و دارای ارزش‌افزوده و هدایت آن در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده؛

شکستن کار به گام‌های تکرارپذیر و سازمان‌یافته به‌نحوی‌که افراد سازمان بتوانند به‌سادگی آن‌ها را دنبال کنند و به نتایج منسجم دست یابند؛

افزایش دقت پیش‌بینی منابع موردنیاز (پیرو استفاده از گام‌های تکرارپذیر برای خلق نتایج منسجم) و در نتیجه کاهش ریسک تأمین بیشتر/کمتر از حد نیاز منابع ارزشمند؛

کاهش ریسک انجام کار بر اساس سلایق و نظرات شخصی افراد که منجر به اختلال و کندی کار و افزایش خطا می‌شود؛

کمک به افراد در شناسایی و کاهش ناکارآمدی و گلوگاه‌ها به‌منظور بهبود عملکرد سازمان (به‌واسطه امکان سنجش کارایی و اثربخشی گام‌های فرایند)؛

سهولت در شناسایی مواردي که با فناوري (نظیر اتوماسیون) می‌توان کارایی و اثربخشی آن‌ها را افزایش داد.

### مدیریت فرایندهای کسب‌وکار

بعد از شناسایی و تعریف فرایندهای کسب‌وکار، در گام بعدی باید این فرایندها را مدیریت کرد. مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، یک روش روشمند برای بهبود فرایندهای سازمان است، که در گام اول اقدام به طراحی و استقرار فرایندها می‌کند و سپس امور تحلیل، مدیریت، پایش، مدل‌سازی و بازطراحی فرایندهای موجود را انجام می‌دهد. این فعالیت‌ها به مدیریت سازمان کمک می‌کنند تا روی فرایندهای موجود نظارت کند و اطمینان یابد که این فرایندها به‌خوبی انجام می‌شوند و نتایج مورد انتظار را تولید می‌کنند. همچنین می‌توان نقاط بهبود را شناسایی و به سازمان کمک کرد تا تغییرات لازم جهت بهبود فرایندها را پیاده‌سازی نمود. به‌علاوه، به کمک مدیریت فرایندهای کسب‌وکار می‌توان به شناسایی فعالیت‌هایی با قابليت اتوماسیونسازي پرداخت. یکی از نکات قابل‌توجه در مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، برون‌سپاری فرایندها است. درصورتی‌که یک سازمان بنا به دلایلی نظیر هزینه یا محدودیت منابع، خودش نتواند برخی فرایندها را انجام دهد، ممکن است کل فرایند یا بخشی از آن را به افراد/شرکت‌های دیگر برون‌سپاری کند.

برای اندازه‌گیری میزان موفقیت یک فرایند کسب‌وکار، می‌توان خروجی گام‌های مختلف فرایند یا خروجی نهایی آن را ارزیابی کرد. زمانی که یک فرایند نتواند خروجی مورد انتظار را ایجاد کند، می‌توان از روش‌های متفاوتی برای بهبود آن استفاده کرد. یکی از نخستین گام‌های این کار، ترسیم و مستندسازي فرایندها است تا بتوان یک تصویر گرافیکی از فرایند به نمایش گذاشت.

در مدیریت فرایندهای کسب‌وکار می‌توان از نرم‌افزارهای اختصاصی برای پایش و کنترل فرایندها و همچنین بهبود آن‌ها استفاده کرد. استفاده از این نرم‌افزارها، منافع و مزایای بی‌شماری به همراه دارد كه عبارتند از:

کاهش خطاها و گلوگاه‌هایی که منجر به اختلاف در جریان فرایندها می‌شوند؛

حذف فعالیت‌ها اضافی و ناکارآمد در فرایندها؛

جلوگیری از اتلاف منابع؛

اطمینان از گردش مناسب کار؛

کمینه‌کردن هزینه‌ها؛

ایجاد و حفظ شفافیت در فرایندها؛

بهبود همکاری و هماهنگی میان افراد درگیر در فرایندها؛

بهبود بهره‌وری؛

چابک‌سازی

حصول اطمینان از انطباق‌ها؛

ارتقای کارایی.

### اهمیت فرایند تدارکات

تدارکات شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های وابسته به هم است که با هم یک فرایند را شکل می‌دهند. فرایند تدارکات یکی از مهم‌ترین فرایندهای همه سازمان‌ها و ذاتاً فرایند پیچیده‌ای است، زیرا نه‌تنها بخش‌های زیادی از سازمان (نظیر مالی، انبار، نگهداری و تعمیرات، منابع انسانی و غیره) را درگیر می‌کند بلکه ارتباط زیادی با بخش‌های بیرونی سازمان (نظیر تأمین‌کنندگان، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌ونقل، نهادهای دولتی، نهادهای قانون‌گذار و غیره) دارد. از جمله مراحل متداول در فرایند تدارکات می‌توان به شناسایی نیاز کالا/خدمات، ارائه درخواست به واحد تدارکات، تصمیم‌گیری در مورد خرید یا ساخت، یافتن تأمین‌کنندگان بالقوه، مذاکره با تأمین‌کنندگان، انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب، انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان، ثبت سفارش کالا/خدمات، حمل کالا، پرداخت هزینه خرید، دریافت کالا، بازرسی کالا، انبارداری و همچنین اموری نظیر مدیریت موجودی، حمل‌ونقل داخلی و خارجی اشاره نمود. البته این مراحل در سازمان‌های مختلف بنا به نوع فعالیت آن‌ها ممکن است بیشتر یا کمتر باشند. در گذشته، خرید را به‌عنوان یک فعالیت مستقل تعریف می‌کردند، اما امروزه به‌عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های ارزش‌آفرین شناخته می‌شود که نه‌تنها تأثیر بسزایی بر سایر عوامل و بخش‌های سازمان می‌گذارد، بلکه از عوامل بیرونی و درونی سازمان هم اثر می‌پذیرد. در واقع در رویکرد نوین، عوامل و فعالیت‌های مرتبط با خرید را باید یا یک نگاه فرایندمحور موردتوجه قرار داد تا بتوان از هماهنگی میان فعالیت‌ها و اجزای کار، بیشترین بهره‌وری و کارایی را حاصل نمود.

فرایند را می‌توان یک زنجیره ارزش دانست، که هر مرحله ارزشی به مرحله قبل می‌افزاید. در رویکرد فرایندمحور، نگاه سازمان از وظیفه‌گرایی به فرایندگرایی تغییر می‌کند. بدین معنی که نتیجه واقعی زمان حاصل می‌شود که تمام مراحل فرایند به‌درستی انجام شود و صرفاً انجام صحیح بخشی از کارها (وظایف) نمی‌تواند به تحقق اهداف بینجامد. علت اینکه از تدارکات هم به‌عنوان یک فرایند یاد می‌شود، به همین موضوع بر‌می‌گردد. زیرا زمانی می‌توان گفت که اهداف تدارکات به شکل صحیحی محقق شده است که تمام مراحل آن به‌درستی انجام شده باشد. هرگونه نقص و کاستی در یکی از مراحل می‌تواند میزان دستیابی به هدف کل فرایند را تحت‌تأثیر قرار دهد.

در دنیای امروزی عواملی نظیر جهانی‌شدن تجارت، رشد سریع فناوري و تقاضای روبه‌رشد مصرف‌کنندگان نوع رقابت کسب‌وکارها را تغییر داده و آن را به فضای بین‌المللی برده است؛ لذا بسیاری از سازمان‌ها در حال تغییر راهبرد خود و تلاش برای قرارگرفتن در جایگاه صحیح هستند. به همین خاطر، این سازمان‌ها به دنبال تجدید ارزیابی فعالیت‌های خود جهت تعیین فعالیت‌های اصلی و غیراصلی هستند. در مورد فعالیت‌های اصلی سازمانها به دنبال توسعه آن‌ها و نهایتاً ایجاد ارزش برای مشتریان خود هستند. در مورد فعالیت‌های غیراصلی نیز به دنبال برون‌سپاری به تأمین‌کنندگان مناسب هستند. این موضوع باعث افزایش اهمیت تدارکات و جلب توجه به آن شده است. افزایش نرخ «گردش تدارکات به فروش» در بسیاری از سازمان‌ها نیز حاکی از اهمیت روبه‌رشد تدارکات در مدیریت زنجیره تأمین است. به‌منظور مدیریت بهتر تدارکات، به‌جای استفاده از رویکردهای عملکرد محور باید از رویکردهای فرایندمحور استفاده نمود.

### وضعیت مدیریت تدارکات در فرایندهای سازمان

سازمان‌های مختلف، اهمیت متفاوتی برای تدارکات و واحدهای مرتبط با آن قائل هستند. برای بررسی و بهبود تدارکات در سازمان ابتدا باید جایگاه و وضعیت آن را در ساختار سازمانی شناسایی شود و به‌تناسب این جایگاه، اقدام به ارائه راهکارهای بهبود نمود. وضعیت مدیریت تأمین و تدارکات در یک سازمان تحت‌تأثیر سه عامل مهم اهرم، تمرکز و حرفه‌ای‌گری است.

#### اهرم

اهرم تدارکات اساساً روی افزایش سودآوری تمرکز دارد. این عامل بیشتر در حوزه‌های تولیدی یا حوزه‌های مربوط به خریدوفروش کالا قابل‌تعریف است و در حوزه‌های دولتی و بهداشت و درمان -که تدارکات اثر مستقیمی روی کیفیت و زمان ارائه خدمات عمومی دارد- قابل‌استفاده نیست. یکی از راه‌های افزایش سودآوری، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. بهترین حوزه برای صرفه‌جویی، حوزه‌های با بیشترین مخارج هستند. در بسیاری از سازمان‌ها، این حوزه‌ها مربوط به مواد و نیروی انسانی هستند. نیروی انسانی معمولاً خارج از محدوده تدارکات است، مگر در موارد پیمانکاری. دراین‌رابطه، برون‌سپاری برخی کارها به سایر شرکت‌ها و حتی سایر کشورها ممکن است باعث کاهش هزینه‌ نیروی انسانی شود. به طور مثال سازمان‌های مستقر در اروپا از طریق برون‌سپاری برخی از فعالیت‌های خود به کشورهای آسیای شرقی، هزینه‌های نیروی انسانی خود را بیش از 20 درصد کاهش داده‌اند.

مخارج صرف شده برای خرید مواد و خدمات، جایی است که خریداران حرفه‌ای می‌توانند اثربخشی خود را در کاهش هزینه نشان دهند. مزایای کاهش صرفه‌جویی تدارکات را می‌توان به شرح زیر توصیف کرد (به‌خصوص در سازمان‌هایی که هدف اصلی آن‌ها سودآوری است، چون در سازمان‌های دولتی و عمومی، باید منافع عمومی هم در نظر گرفته شود):

با فرض ثابت‌بودن سایر متغیرها، هر یک ریال صرفه‌جویی در تدارکات معادل با یک ریال سود است.

به دلایل متعدد نظیر افزایش خرابی کالا یا ضعیف‌شدن سرویس ارسال کالا، یک ریال از قیمت خرید لزوماً نشان‌دهنده یک ریال سود نیست.

زمانی که هزینه‌های خرید بخش اعظمی از هزینه کل را شامل می‌شود، یک صرفه‌جویی کوچک در اقلام خریداری شده باعث افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در سود خواهد شد. به‌نحوی‌که این افزایش سود می‌تواند معادل با افزایش قابل‌توجه فروش باشد. همان‌طور که در جدول (‏3-‏1) و جدول (‏3-‏2) نمایش داده شده است، اثر 4 درصد کاهش هزینه خرید در سودآوری می‌تواند معادل 20 درصد افزایش فروش باشد.

در تحلیل فوق باید ملاحظات زیر را در نظر گرفت:

کاهش هزینه می‌تواند ضد سودآوری باشد؛ آن هم زمانی است که منجر به افت کیفیت یا افزایش مخارج تولید شود.

همان‌طور که در فصل قبل اشاره شد، رویکرد هزینه کل مالکیت تأکید می‌کند که نه‌تنها باید قیمت خرید را در نظر گرفت، بلکه باید تمام هزینه‌های مرتبط با کسب، استفاده و نگهداری از یک کالا را مدنظر قرار داد.

مادامی که نسبت مخارج تأمین و پیچیدگی اقلام خریداری شده از یک سازمان به سازمان دیگر تفاوت زیادی داشته باشند، قاعدتاً انتظار می‌رود که تأثیر تدارکات در سودآوری آن‌ها نیز متفاوت باشد.

| جدول (‏3-‏1) اثر افزایش فروش در سودآوری |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فروش اولیه (ریال) | فروش جدید (ریال) | درصد تغییر | سود مازاد |
| 100،000 | 120،000 | 20+ | 2،000 (با فرض 10 درصد سود در گردش مالی) |

| جدول (‏3-‏2) اثر کاهش هزینه در سودآوری |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| هزینه اولیه (ریال) | هزینه جدید (ریال) | درصد تغییر | سود مازاد |
| 50،000 | 48،000 | 4- | 2،000 |

باید توجه داشت که میزان تأثیر تدارکات در افزایش سودآوری، به نوع صنعت وابسته است. به طور مثال، این میزان تأثیر در صنعت خودروسازی که بخش اعظمی از هزینه‌های آن مربوط به هزینه مواد است، مقدار قابل‌توجهی است. اما در صنایع داروسازی هزینه مواد تشکیل‌دهنده دارو در مقایسه با هزینه بازاریابی محصول، مقدار ناچیزی است. تدارکات در موارد زیر یک عامل اساسی در سودآوری است:

کالاهای خریداری شده بخش اعظمی از مخارج کل را تشکیل دهند.

قیمت‌ها در نوسان باشند.

مسائل مربوط به نوآوری و مُد مطرح باشد.

بازار محصول نهایی به شدت رقابتی باشد.

- تدارکات در موارد زیر یک عامل اساسی در سودآوری نیست، هرچند که هنوز حائز اهمیت است:

کالاهای خریداری شده بخش کوچکی از مخارج کل را تشکیل دهند.

قیمت‌ها نسبتاً ثابت باشند.

نوآوری چندان مطرح نباشد.

#### تمرکز

جایگاه‏ تدارکات در یک سازمان به این بستگی دارد که تمرکز عملیات سازمان روی کدام‌یک از حوزه‌های عملیاتی، بازرگانی یا راهبردی است. از نظر سایسون، تمرکز روی هرکدام از این حوزه‌ها، برای حفظ مزیت تجاری شرکت‌ها کفایت می‌کند و یک سؤال کلیدی برای رسیدن به اثربخشی این است که آیا در سازمان تمرکز صحیح وجود دارد یا خیر؟ از نظر کارایی نیز وظایف کلیدی چقدر خوب انجام می‌شوند؟ از نظر فارمر به کمک سه قانون زیر می‌توان جایگاه تدارکات را در داخل یک سازمان مشخص کرد و تشخیص داد که تدارکات از اهمیت بالایی برخوردار است یا خیر:

تدارکات رابطه مستقیمی با کاهش مدت‌زمان چرخه عمر محصول داد.

کسب‌وکار مربوطه به طور قابل‌توجهی با بازارهای پرنوسان ارتباط دارد.

سازمان بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمد خود را صرف تأمین کالا و خدمات مربوط به انجام کسب‌وکار می‌کند.

همچنین از نظر معیارهای ساختاری سازمان نیز می‌توان به جایگاه و اهمیت تدارکات در سازمان پی برد. این معیارها عبارت‌اند از:

عنوان شغلی مسئول اجرایی واحد تدارکات چیست؟

مسئول اجرایی تدارکات، گزارش‌های خود را به چه شخصی و با چه مرتبه‌ای ارائه می‌دهد؟

برای انجام وظایف مسئول اجرایی تدارکات، چه مقدار هزینه می‌شود؟

محدودیت مالی وضع شده برای کارکنان تدارکات برای انجام امور محوله بدون مراجعه به مقامات بالاتر چقدر است؟

کارکنان تدارکات در چه کمیته‌ها و کمیسیون‌هایی نماینده دارند؟

#### حرفه‌ای‌گری

منظور از حرفه‌ای‌گری مشخصه‌هایی نظیر مهارت‌های مبتنی بر دانش نظری (تئوری)، آموزش و یادگیری بلندمدت، اثبات و نشان‌دادن صلاحیت از طریق آزمون و امتحان و پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای است. امروزه با تغییر نگاه سازمان‌ها به تدارکات از یک فعالیت واکنشی به یک فعال پیش‌کنشی و راهبردی، انتظار می‌رود که کارکنان تدارکات از مهارت‌ها و مشخصه‌های خاصی برخوردار باشند تا با حداکثر مشارکت خود بتوانند سازمان را در نیل به اهداف خود همراهی کنند. یک مطالعه گسترده در سال 1993 در امریکا توسط کولچین -که برگرفته از نظرات و تجربیات جامعه بزرگی از مدیران تدارکات امریکا بود- ده مهارت زیر را به‌عنوان مهم‌ترین مهارت‌های کارکنان تدارکات در قرن 21 معرفی کرد:

تجزیه‌وتحلیل هزینه کل مالکیت؛

روش‌ها و راهبرد‌های مذاکره؛

مدیریت تأمین‌کنندگان و شرکا؛

رفتار و اخلاق حرفه‌ای؛

ارزیابی تأمین‌کنندگان؛

روش‌های کیفی؛

برنامه‌ریزی و راهبرد تدارکات؛

تجزیه‌ و تحلیل قیمت/هزینه؛

تبادل الکترونیکی داده؛

ارتباطات فردی.

همچنین در مطالعه‌ای دیگر، گینیپرو و پیرسی با نظرسنجی از 136 مدیر تدارکات، 32 مهارت موردنیاز کارکنان تدارکات را شناسایی کردند و آن‌ها را در 7 گروه قرار دادند:

راهبردی (تفکر راهبردی، تحقیق در پایگاه تأمین، ساختاردهی ارتباط با تأمین‌کنندگان، برنامه‌ریزی فناوري، هدف‌گذاری هزینه تأمین‌کنندگان)؛

مدیریت فرایند؛

تیمی؛

تصمیم‌گیری؛

رفتاری (ارتباطات فردی، ریسک‌پذیری کارآفرینی، خلاقیت، کنجکاوی)؛

مذاکره؛

کمّی (محاسباتی، فنی، طرح اولیه، توسعه مشخصه‌ها).

### فرایند تدارکات

وجود یک مدل فرایندی شفاف به مدیران تدارکات کمک می‌کند تا مسئولیت‌ها و وظایف مهم تدارکات را به‌درستی شناسایی و مدیریت کنند. فرایند تدارکات باید در قالب چندین گام تعریف شود و تمام رویه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز در هر گام به‌درستی تدوین شود. بدین‌طریق هر شخص می‌داند که در کار خود باید از چه قوانین و قواعدی پیروی کند و در تصمیم‌گیری‌ها خود چه نکاتی را مدنظر قرار دهد. در این راستا، برخی سازمان‌ها فرایندهای خود را در قالب سیستم‌های کامپیوتری پیاده‌سازی می‌کنند و بدین‌طریق وظایف و مسئولیت‌های هر شخص به‌درستی مشخص و تخصیص داده می‌شود و در نتیجه، انحراف از اجرای فرایند به حداقل مقدار ممکن کاهش می‌یابد.

در نگاه کلان، فرایند تدارکات از ده مرحله اصلی مطابق با شکل (‏3-‏1) تشکیل شده است. در منابع مختلف، این فرایند را معمولاً با عنوان فرایند P2P یا S2S می‌شناسند و معمولا از این دو اصطلاح به‌جای یکدیگر استفاده می‌شود. این در حالی است که فرایند P2P لزوماً تمام مراحل ده گانه را شامل نمی‌شود و عملاً زیرمجموعه فرایند S2S است. لذا فرایند نشان داده شده در شکل (‏3-‏1)، همان فرایند S2S است که از شناسایی نیازمندی و انتخاب تأمین‌کننده آغاز شده و به پرداخت هزینه و ارزیابی تأمین‌کننده ختم می‌شود. اما در فرایند P2P فرض می‌شود که تأمین‌کنندگان مناسب قبلاً انتخاب شده‌اند و سازمان روابط خود را با آن‌ها برقرار کرده است. در بخش‌های آتی، هر یک از مراحل فرایند تدارکات در یک فصل مجزا تشریح خواهد شد و تکنیک‌ها و ابزارهای متناسب با آن نیز معرفی می‌شوند.

شکل (‏3-‏1) مراحل اصلی فرایند تدارکات

همان‌طور که اشاره شد، فرایند تدارکات در حالت استاندارد از ده گام اساسی تشکیل شده است. بااین‌حال، چگونگی اجرای این گام‌ها در هر شرکت وابستگی زیادی به نوع صنعت و نوع فعالیت شرکت موردنظر و همچنین ساختار سازمانی آن دارد. حتی در برخی سازمان‌ها ممکن است نیاز به اجرای برخی از گام‌های مذکور نباشد. به طور مثال در یک شرکت دولتی یا یک شرکت زیرمجموعه هلدینگ ممکن است تأمین‌کنندگان و شرایط همکاری با آن‌ها از قبل توسط سازمان‌های بالادستی مشخص شده باشد و لذا شرکت موردنظر نیازی به منبع‌یابی، مذاکره و انتخاب تأمین‌کننده ندارد. بدین معنی که صرفاً فرایند P2P اجرا می‌شود و نیازی به فرایند S2S نیست. بنابراین در بحث مدیریت فرایند تدارکات، نمی‌توان با قاطعیت نسخه یکسانی برای همه شرکت‌ها و سازمان‌ها تجویز کرد. ارائه یک فرایند بهینه برای هر سازمان نیازمند شناخت ویژگی‌ها و نیازمندی‌ها آن و سپس طراحی فرایندهای متناسب با آن است.

برای طراحی یک فرایند تدارکات، برخی الزامات و قواعد کلی باید رعایت شوند تا از اجرای کامل و بدون نقص عملیات تدارکات اطمینان حاصل شود. در ادامه به توضیح این موارد خواهیم پرداخت. البته قبل از ارائه مطالب موردنظر، یک مطالعه موردی از یکی از شرکت‌های ایرانی که در حوزه تدارکات خارجی و داخلی فعالیت می‌کند، ارائه می‌شود تا درک بهتری از واقعیت تدارکات ایجاد شود.

#### مطالعه موردی فرایندهای تدارکات

در این قسمت به‌منظور آشنایی بیشتر با فرایند تدارکات و ایجاد درک عمیق نسبت به آن، به ارائه یک نمونه واقعی از کسب‌وکار خواهیم پرداخت. این مطالعه موردی مربوط به یک شرکت ایرانی فعال در زمینه تولید محصولات شوینده است. این شرکت برای تولید محصولات خود به تعداد قابل‌توجهی کالا (شامل مواد و ملزومات) نیاز دارد که برخی از آن‌ها از منابع داخلی و برخی دیگر هم از منابع خارجی تأمین می‌شوند. لذا حوزه فعالیت تدارکات این شرکت به‌صورت بین‌المللی است. این شرکت برای انجام فعالیت‌های خود، علاوه بر مواد و ملزومات تولیدی، به کالاهای دیگری نظیر ملزومات اداری، تجهیزات کامپیوتری، تجهیزات فنی و ماشین‌آلات و همچنین خدماتی نظیر تعمیرات و حمل‌ونقل نیاز دارد که همگی باید از تأمین‌کنندگان داخلی یا خارجی تأمین شوند. باتوجه‌به اینکه شرکت یک دفتر مرکزی و یک سایت تولیدی دارد، دارای ساختار تک‌واحدی است و در نتیجه، تدارکات آن به‌صورت متمرکز انجام می‌شود. یعنی یک اداره تدارکات وجود دارد که کلیه خریدها (شامل مواد و ملزومات تولیدی، خدمات، کالاهای فنی و اداری) توسط آن انجام می‌شود. جایگاه این اداره در چارت سازمانی، ذیل مدیرعامل قرار داد و مدیر اداره گزارش‌های خود را مستقیماً به مدیرعامل ارائه می‌دهد. اداره تدارکات نیز خود از دو بخش مجزا با عنوان تدارکات خارجی و تدارکات داخلی تشکیل شده است که این بخش‌ها به ترتیب مسئول تأمین کالا/خدمات از تأمین‌کنندگان خارجی و داخلی هستند.

فرایندهای مربوط به تدارکات داخلی و خارجی این شرکت در برخی مراحل با یکدیگر متفاوت هستند. حتی این فرایندها برای خرید کالا و خدمات نیز تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. اما باتوجه‌به محدودیت فضای نگارش، صرفاً فرایند تدارکات خارجی کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. این فرایند در شکل (‏3-‏2) نمایش داده شده است و جزئیات مراحل مختلف آن به شرح زیر است:

درخواست خرید: در صورت نیاز به خرید یک کالا، متقاضی باید درخواست خود را در سامانه مربوط ثبت کند. این درخواست باید توسط مدیر درخواست‌دهنده بررسی شود و مواردی نظیر تکراری بودن درخواست، نیاز واقعی به کالا و مقدار درخواست را صحه‌گذاری نماید. در صورت عدم تأیید، درخواست‌کننده اقدام به اصلاح درخواست نموده تا مجدداً در رویه تأیید قرار گیرد. در غیر این صورت، درخواست موردنظر توسط مدیر واحد باطل می‌شود. پس از تأیید مدیر، درخواست موردنظر توسط مدیرعامل تصویب می‌شود. در صورت عدم تصویب ایشان، درخواست خرید باید اصلاح یا ابطال شود. با تصویب درخواست توسط مدیرعامل، درخواست موردنظر جهت انجام خرید به‌صورت سیستمی به واحد تدارکات ارجاع داده می‌شود. نوع دسترسی‌های مربوط به تهیه/تأیید/تصویب هر نوع درخواست خرید کالا/خدمت بر اساس آیین‌نامه‌های شرکت به افراد ذی‌صلاح تخصیص داده می‌شود. جدول (‏3-‏3) را مشاهده کنید. درخواست‌کننده باید پس از تصویب درخواست، مشخصات کامل اقلام درخواست شده را (در صورت نیاز) به واحد تدارکات ارائه نماید. این مشخصات می‌تواند در قالب کاتالوگ، استاندارد، نمونه، عکس، نقشه و غیره باشد.

| جدول (‏3-‏3) مسئولیت‌های درخواست خرید |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع | گروه کالا | تهیه‌کننده | تأییدکننده | تصویب‌کننده |
| کالای موردنیاز تولید | مواد اولیه محصولات روزمره | برنامه‌ریزی | مدیر برنامه‌ریزی | مدیرعامل |
|  | مواد اولیه محصولات جدید | R&D | مدیر برنامه‌ریزی / R&D | مدیرعامل |
|  | ملزومات بسته‌بندی | برنامه‌ریزی | مدیر برنامه‌ریزی | مدیرعامل |
| کالای سرمایه‌ای | تجهیزات آزمایشگاهی | آزمایشگاه | مدیر R&D | مدیرعامل |
|  | تجهیزات و ابزارآلات | واحد فنی | مدیر کارخانه | مدیرعامل |
|  | تجهیزات تولیدی | انبار فنی | مدیر کارخانه | مدیرعامل |
|  | اثاث و منصوبات اداری | اداری | مدیر منابع انسانی | مدیرعامل |
|  | تجهیزات کامپیوتری و شبکه | اداریIT/ | مدیر IT | مدیرعامل |
| کالای مصرفی | مصرفی اداری | اداری | مدیر منابع انسانی | مدیرعامل |
|  | مصرفی تولید | انبار | مدیر کارخانه | مدیرعامل |
|  | مصرفی آزمایشگاه | آزمایشگاه | مدیر R&D | مدیرعامل |
|  | تبلیغاتی و نمایشگاهی | فروش | مدیر بازاریابی و فروش | مدیرعامل |
|  | ملزومات فنی (قطعات یدکی) | انبار فنی | مدیر کارخانه | مدیرعامل |
| خدمات | پروژه‌های عمرانی | واحد فنی | مدیر کارخانه | هیئت‌مدیره |
|  | خدمات فنی | واحد فنی | مدیر کارخانه | مدیرعامل |
|  | سایر خدمات | مدیر واحد | مدیر کارخانه | مدیرعامل |

منبع‌یابی: اگر برای کالای موردنظر از قبل تأمین‌کننده مجاز وجود نداشته باشد، واحد تدارکات باید اقدام به شناسایی و ارزیابی تأمین‌کنندگان مناسب نماید. برای شناسایی تأمین‌کنندگان می‌توان از اطلاعات اینترنت، روزنامه‌های تجاری، نمایشگاه‌ها، سوابق شرکت در خریدهای قبلی، بخش تدارکات سفارتخانه‌ها، شرکت‌های وارداتی مشابه و اتاق‌های بازرگاني استفاده نمود.

دریافت نمونه و تأیید مشخصه کالا: درصورتی‌که کالا نیاز به تأیید مشخصه داشته باشد، واحد تدارکات پس از اخذ مشخصه کالا از تأمین‌کنندگان، اطلاعات آن را در اختیار درخواست‌کننده قرار می‌دهد. در صورت عدم تأیید مشخصه کالا توسط درخواست‌کننده، فرایند قبلی برای یک تأمین‌کننده جدید تکرار می‌شود. همچنین اگر نیاز به بررسی نمونه کالا وجود داشته باشد، تدارکات اقدام به اخذ نمونه از تأمین‌کننده کرده و آن را در اختیار درخواست‌کننده می‌کند. فرایند بررسی نمونه، مشابه با بررسی مشخصه کالا است. در صورت تأییدشدن تأمین‌کننده، واحد ارزیابی عملکرد شرکت اقدام به ارزیابی سایر مشخصه‌های تأمین‌کننده کرده و در صورت احراز شرایط لازم، تأمین‌کننده موردنظر جزو تأمین‌کنندگان مجاز شرکت قرار می‌گیرد و واحد تدارکات می‌تواند با آن شروع به همکاری کند.

استعلام قیمت: خریدهای شرکت با توجه ارزش ریالی آن‌ها، در یکی از گروه‌های جزئی، متوسط، کلان و فوق کلان قرار می‌گیرد. سطوح اختیارات جهت تأیید انجام خرید، در هر یک از این گروه‌ها متفاوت است و هرچه از گروه جزئی به سمت گروه فوق کلان حرکت کنیم، مبالغ خرید بزرگ‌تر شده و سطوح اختیارات جهت تأیید خرید محدودتر خواهد شد. در هر یک از گروه‌های خرید فوق‌الذکر، تأیید خرید به ترتیب توسط مدیر تدارکات، مدیرعامل، کمیسیون خرید و هیئت‌مدیره انجام می‌شود. همچنین در همه گروه‌ها به جز گروه جزئی، واحد تدارکات الزاماً باید اقدام به دریافت استعلام بها از چند تأمین‌کننده کرده و نتیجه آن را در اختیار افراد ذی‌ربط قرار دهد تا بررسی شود. ضمن اینکه نماینده کمیسیون معاملات/هیئت‌مدیره باید به‌صورت تصادفی نسبت به صحه‌گذاری استعلام‌های قیمت اقدام نماید. برای این منظور می‌توان راهکارهایی نظیر استعلام قیمت از سایر تأمین‌کنندگان، استفاده از سوابق خرید شرکت یا قیمت سازمان‌های رسمی/دولتی را به کار گرفت.

انجام عملیات خرید: واحد تدارکات پس از اخذ تأییدیه قیمت از مراجع ذی‌صلاح، در صورت نیاز، نسبت به تهیه و تنظیم قرارداد اقدام می‌کند. در غیر این صورت از تأمین‌کننده پیش‌فاکتور دریافت کرده و گواهی ارزش‌افزوده ایشان را استعلام می‌گیرد. واحد تدارکات باید سفارش کالا را در سیستم ثبت نماید تا شماره سفارش صادر شود. بدین ترتیب، کلیه امور بعدی سفارش، بر اساس آن شماره قابل‌انجام و ردیابی خواهد بود.

پیش‌پرداخت هزینه خرید: درصورتی‌که خرید از تأمین‌کننده منتخب نیاز به پیش‌پرداخت داشته باشد، واحد تدارکات اقدام به صدور درخواست پرداخت می‌کند. درخواست پرداخت باید توسط مدیرعامل بررسی و تأیید شود. سپس واحد تدارکات مستندات مربوط را به واحد مالی ارائه می‌دهد. واحد مالی ضمن رعایت شرایط پیش‌پرداخت (نظیر اخذ تضامین لازم)، مبلغ مورد درخواست را پرداخت کرده و رسید پرداخت را به واحد تدارکات ارائه می‌دهد. واحد تدارکات سفارش کالا را به تأمین‌کننده صادر و رسید پیش‌پرداخت را (در صورت وجود) به ایشان ارائه می‌کند.

دریافت و بازرسی کالا: واحد تدارکات باید هماهنگی لازم جهت ارسال کالا را انجام دهد و اطلاعات لازم را در اختیار انبار و سایر واحدهای ذی‌ربط قرار دهد. پس از ارسال کالا توسط تأمین‌کننده، واحد انبار باید حواله تأمین‌کننده را با بارنامه و همچنین سند سفارش واحد تدارکات تطبیق دهد و در صورت مطابقت، رسید موقت را در سیستم ثبت و به واحد کنترل کیفیت و درخواست‌کننده کالا (جهت بررسی کالا) اطلاع دهد. در صورت عدم تطابق اسناد مذکور، موضوع باید به واحد تدارکات اعلام شود تا نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف بار اقدام شود. پس از تأیید واحد کنترل کیفیت، درخواست‌کننده باید کالای دریافتی را با مشخصات درخواستی تطبیق دهد. در صورت تطبیق، درخواست‌کننده حواله تأمین‌کننده را تأیید کرده و سپس کالا توسط واحد انبار (عطف به شماره سفارش) در سامانه رسید می‌شود.

پرداخت هزینه: واحد تدارکات پس از دریافت فاکتور از تأمین‌کننده و تطبیق آن با سفارش خرید، پیش‌فاکتور و رسید انبار، باید فاکتور را در سامانه ثبت نماید. در صورت عدم تطبیق یکی از موارد مذکور، واحد تدارکات باید علت مغایرت را شناسایی و دراسرع‌وقت نسبت به برطرف‌کردن آن اقدام نماید. پس از رسید کالا در انبار، واحد تدارکات باید کلیه مستندات پرونده خرید شامل درخواست خرید، استعلام قیمت (مطابق با آیین‌نامه معاملات)، صورت‌جلسه کمیسیون معاملات (مطابق با آیین‌نامه معاملات)، پیش‌فاکتور، فاکتور، رسید سیستمی انبار، تأییدیه تدارکات، گزارش تأیید کارکرد تأمین‌کننده (در تأمین خدمات)، درخواست پرداخت/پیش‌پرداخت، گواهی ارزش‌افزوده، مدارک احراز هویت فروشندگان (کارت ملی جهت تأمین‌کنندگان حقیقی یا آگهی روزنامه رسمی تأسیس و آخرین صاحبان امضای مجاز و کد اقتصادی جهت تأمین‌کنندگان حقوقی) را به واحد مالی ارائه نماید. تا زمانی که کلیه مدارک موردنیاز تکمیل نشود، واحد مالی مجاز به پرداخت فاکتور تأمین‌کننده نمی‌باشد. واحد مالی باید به‌ازای هر فاکتور، تطبیق‌های چهارگانه (سفارش خرید، پیش‌فاکتور، رسید انبار و فاکتور) را بررسی نماید و در صورت وجود هرگونه مغایرت، موضوع را جهت پیگیری به واحد تدارکات ارجاع دهد. درصورتی‌که تسویه فاکتور تأمین‌کننده هنوز باقیمانده داشته باشد (پس از پیش‌پرداخت)، واحد تدارکات باید طبق توافقات فی‌مابین با تأمین‌کننده، اقدام به صدور درخواست پرداخت برای مطالبات تأمین‌کننده نماید.

ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان: واحد ارزیابی عملکرد شرکت به‌صورت ماهانه اطلاعات مربوط به عملکرد تأمین‌کنندگان را از واحدهای مختلف شرکت (نظیر کنترل کیفیت، تدارکات و درخواست‌دهندگان خرید) اخذ کرده و شاخص‌های عملکرد تأمین‌کنندگان را محاسبه می‌کند. نتایج این ارزیابی به‌صورت دوره‌ای توسط کمیسیون خرید بررسی شود و باتوجه‌به عملکرد هر تأمین‌کننده، در صورت لزوم شرایط همکاری با آن مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

- شكل‌‌ (3-2) فرایند تدارکات خارجی در مطالعه موردي را نشان ميدهد.

شکل (‏3-‏2) فرایند تدارکات خارجی در مطالعه موردی

#### هسته فعالیت‌های فرایند تدارکات

ازآنجایی‌که فرایندهای تدارکات در سازمان‌ها و صنایع مختلف ممکن است تفاوت‌های زیادی داشته باشد، وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات افراد مرتبط با تدارکات نیز در هر سازمان با سازمان دیگر (حتی در سازمان‌هایی که در یک صنعت مشابه فعالیت می‌کنند) متفاوت است. با این‌وجود، برخی وظایف و مسئولیت‌ها هستند که از آن‌ها به‌عنوان هسته عملیات خرید یاد می‌شود و بايد در همه سازمان‌ها وجود داشته باشند. این موارد عبارت‌اند از:

تعالی عملیاتی: اين مفهوم تضمین می‌کند که کالا و خدمات موردنیاز به‌موقع و بدون اختلال در دسترس باشد. برای این منظور باید با تأمین‌کنندگانی قابل‌اعتماد که کیفیت و هزینه (کل) مناسبی دارند همکاری کرد. تأمین اثربخش و کارآمد یک امر ضروری است. اگر کارها اثربخشی لازم را نداشته باشند، خریدار و اداره تدارکات اعتبار خود را از دست می‌دهند و مشتریان داخلی (نظیر واحدهاي بازاریابی، مهندسی، تولید، نگهداری و تعمیرات و غیره) اداره تدارکات را دور می‌زنند و خودشان اقدام به خرید می‌کنند. بنابراین خرید اثربخش نیاز به مشتری‌مداری دارد.

کنترل هزینه و کاهش مخارج خرید: علاوه بر تأمین مطمئن، واحد تدارکات باید به نحوی عمل کند که کالا و خدمات را با کمترین هزینه کل مالکیت (TCO) یا بهترین هزینه ممکن تأمین کند. خریداران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که علاوه بر کاهش قیمت خرید، هزینه‌های غیرمستقیم مرتبط با آن (نظیر حمل‌ونقل، انبارداری، بازرسی، ضایعات، نگهداری موجودی، خواب سرمایه و غیره) را نیز کاهش دهند. این موضوع در سازمان‌های تولیدی اهمیت بیشتری دارد، زیرا حدود 60 درصد از ارزش تولید شرکت وابسته به کالا/خدمات خریداری شده است.

مدیریت ریسک: این وظیفه مربوط به مدیریت ریسک خرید است؛ یعنی کاهش احتمال مواجهه با ریسک در بازار تأمین. سازمان تا حد ممکن باید تلاش کند که خود را به یک یا چند تأمین‌کننده محدود وابسته نکند. همچنین در انتخاب تأمین‌کننده صرفاً نباید به قیمت توجه کرد و باید کیفیت و تحويل به‌موقع نیز در نظر گرفته شوند. ضمن اینکه در دنیای نوین امروز، درنظرگرفتن مسئولیت‌های اجتماعی (نظیر حقوق بشر، محیط‌زیست و قوانین کار) نیز حائز اهمیت است.

نوآوری و بهبود مستمر: همان‌طور که قبلاً گفته شد، تأمین‌کنندگان، منبع نوآوری در محصولات و فناوري سازمان هستند. در بسیاری از صنایع، توسعه فناوري به‌قدری سریع است که حتی شرکت‌های بزرگ هم به‌تنهایی نمی‌توانند به تمام توسعه‌های موردنیاز دست یابند. به همین خاطر، سازمان‌ها باید با در مراحل تحقیق و توسعه خود از مشارکت تأمین‌کنندگان بهره بگیرند.

### تخصیص وظایف و کنترل الزامات تدارکات

در تدوین فرایندها و دستورالعمل‌های تدارکات و تخصیص وظایف به افراد باید برخی نکات را رعایت کرد تا از هرگونه سوءاستفاده و تقلب در سازمان جلوگیری کرد. این قواعد و نکات را می‌توان از مباحث مربوط کنترل داخلی استخراج کرد. از جمله این موارد می‌توان به قواعد زیر اشاره کرد:

باید دقیقاً مشخص شود که تصمیم‌گیرنده نهایی و شخص مسئول در ارتباط با تأمین‌کننده چه کسی است. این مسئولیت در اکثر سازمان‌ها به مدیر تدارکات تخصیص داده می‌شود.

باید مشخص شود که تصمیم‌گیرند نهایی در مسائل مالی چه کسی است؛ این مسئولیت در اکثر سازمان‌ها به مدیر مالی تخصیص داده می‌شود.

قرارداد تأمین‌کنندگان باید حداقل توسط دو شخص فوق‌الذکر امضا شود. ضمناً این دو نقش باید به دو شخص متفاوت تخصیص داده شوند. یعنی نباید شخصی که مسئولیت مباحث مالی را برعهده دارد مستقیماً با تأمین‌کننده هم در ارتباط باشد.

برای اجرای عملیات خرید، باید تفکیک وظایف به‌درستی انجام شود. بدین معنی که شخص سفارش‌دهنده، شخص بازرس و تحویل‌گیرنده و شخص پرداخت‌کننده باید متفاوت باشند.

در فاکتور ارسالی توسط تأمین‌کننده باید شماره سفارش درج شده باشد. هر فاکتوری که فاقد شماره سفارش باشد، نباید ترتیب اثر داده شود.

خریدها و سفارش‌های کوچک باید به‌سرعت پردازش شوند و درگیر بروکراسی اداری نشوند. همچنین در چنین خریدهایی الزامی به اخذ استعلام از تأمین‌کنندگان مختلف نیست چون معمولاً صرفه‌جویی حاصل از تسریع کار به‌مراتب بیشتر از کاهش هزینه‌های احتمالی خواهد بود. البته برای خریدهای بزرگ، استعلام قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا سازمان باید در آیین‌نامه‌های خود بازه‌های قیمتی خاصی را برای هر نوع تصمیم‌گیری تعریف کند؛ مانند سطوح جزئی، متوسط، کلان و فوق کلان در مطالعه موردی بخش قبل.

رویه ارتباط با تأمین‌کنندگان باید کاملاً شفاف و فاقد هرگونه پنهان‌کاری باشد. زیرا در فرایند ارتباط با تأمین‌کنندگان، منافع و جذابیت‌های مالی زیادی وجود دارد. حتی باید قواعدی جهت‌پذیرش هدیه‌های تأمین‌کنندگان، دعوت‌های تأمین‌کنندگان به حضور در سمینارها، نمایشگاه‌ها، جشن‌ها و مراسم‌ها تعیین شود. در واقع ارتباط با تأمین‌کنندگان باید به نحوی مدیریت شود که پرسنل تدارکات نتوانند رفتارهای غیرحرفه‌ای در جهت منافع خود انجام دهند.

پرسنل تدارکات باید به مدیران سازمان در شناخت و درک کامل اهداف و مقاصد کسب‌وکار کمک کنند. لذا پرسنل تدارکات باید بخشی از زمان خود را به ارتباط با سایر واحدهای سازمان اختصاص دهند. تجربه نشان می‌دهد که درخواست‌کننده خرید فقط زمانی قیمت برایش مهم است که خریدار او را متقاعد کند که کالا/خدمت موردنیاز وی را به‌موقع و با کیفیت موردنظر تحویل خواهد داد. در غیر این صورت، درخواست‌کننده حاضر نیست انتظارات خود را فدای قیمت کند.

سوابق کلیه درخواست‌های خرید (حتی موارد باطل شده) باید حفظ شود و نباید امکان حذف هیچ‌گونه درخواست خریدی وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است که همه وظایف و الزامات خرید را لزوماً نمی‌توان با هم برآورده کرد، زيرا بعضاً با یکدیگر در تعارض هستند. به طور مثال، پیرو دستیابی به هدف کاهش هزینه خرید مواد ممکن است از سیاست تک منبعی بودن استفاده شود و تمام خریدها فقط از یک تأمین‌کننده انجام شود تا بتوان با بهترین شرایط با آن توافق کرد. اما این کار منجر به افزایش ریسک تأمین و وابستگی کامل به تأمین‌کننده موردنظر خواهد شد. لذا در تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین سازمان باید راهبرد کلان سازمان را مدنظر قرار داد و بر همین اساس، هنگام اجرای قواعد و الزامات موردنیاز تعادل و توازن موردنیاز را برقرار کرد.

### بازنگری فرایندهای تدارکات

رویه‌ها و فرایندهای تدارکات باید به نحوی باشند که با راهبرد‌ها و عملیات سازمان انطباق خوبی داشته باشند. به طور مثال، سازمانی که در یک بازار با رقابت بالا (مانند صنعت خودرو) فعالیت می‌کند، بدون شک باید روی نوآوری و کاهش هزینه متمرکز شود. لذا باید پروژه‌های کاهش هزینه و مخارج تعریف شود و به دنبال منابع تأمین رقابتی در سطح بین‌المللی رفت. درحالی‌که در یک شرکت با فناوري بالا، باید به مواردی نظیر کاهش زمان عرضه محصول به بازار، حفاظت از دانش اختصاصی شرکت، کاهش زمان و هزینه توسعه محصولات جدید توجه کرد. در چنین شرکتی، نوآوری و تأمین در اولویت بالاتری نسبت به قیمت و هزینه قرار دارند. برای دستیابی به این انطباق، مدیران تدارکات باید همواره فرایندها و رویه‌های خود را بررسی و مورد بازبینی قرار دهند. برای این منظور، مطابق با شکل (‏3-‏3) می‌توان از گام‌های مشابه با چارچوب چرخه مدیریت استفاده کرد. این گام‌ها مطابق با به ترتیب عبارت‌اند از: (1) تحقیقات بازار تأمین، (2) تعیین اهداف تأمین، (3) تعیین راهبرد تأمین، (4) برنامه‌ریزی اقدامات، (5) پیاده‌سازی و (6) کنترل و ارزیابی.

شکل (‏3-‏3) فرایند بازنگری فرایند تدارکات

(1) تحقیقات بازار تأمین: منظور از این مرحله، جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تحلیل دادههاي بازار به نحو روشمند و با هدف تحقق نیازمندی‌های حال و آینده شرکت است. برای این کار باید تمام عوامل مرتبط و تأثیرگذار روی خرید کالا/خدمات در نظر گرفته شود. این گام، پیش‌نیاز سایر گام‌ها در تصمیم‌گیری و تدوین سیاست‌ها و رویه‌ها است. خروجی این گام باید اطلاعات و گزینه‌های موردنیاز جهت تصمیم‌گیری در مورد خرید را فراهم آورد. در تحقیقات بازار هم می‌توان روی عناصر داخلی سازمان متمرکز کرد و هم عناصر خارجی. در تحقیقات خارجی تمركز روي تأمین‌کنندگان، هزینه‌ها و قیمت‌ها است، اما در تحقیقات داخلی، به تحلیل مخارج و هزینه‌های تدارکات، نگهداری موجودی، کنترل کیفیت، بازرسی و سبد خرید سازمان پرداخته می‌شود.

(2) تعیین اهداف تأمین: اهداف تأمین شامل مواردی نظیر کاهش هزینه، کاهش پایگاه تأمین، بهبود کیفیت محصولات، کاهش زمان تأمین و غیره است. البته این اهداف باید هم‌راستا با اهداف کلی سازمان باشد. با شناسایی اهداف، سازمان می‌تواند فعالیت‌های تدارکات و ارتباطات خود با تأمین‌کنندگان را در جهت دستیابی به این اهداف هدایت، مدیریت و کنترل کند.

(3) تعیین راهبرد تأمین: از منظر راهبرد باید تصمیمات مهمی گرفته شود. به‌ازای هر گروه محصول، چه تعداد تأمین‌کننده نیاز است؟ برای کدام‌یک از گروه محصولات می‌خواهیم تعداد تأمین‌کنندگان را کاهش/افزایش دهیم؟ آیا می‌خواهیم ارتباط با تأمین‌کنندگان را مبتنی بر شراکت دنبال کنیم یا مبتنی بر مناقصات رقابتی؟ به‌ازای کدام‌یک از محصولات نیاز به تأمین جهانی داریم و برای کدام‌یک باید دنبال تأمین‌کنندگان محلی باشیم؟ این جوانب و سایر عوامل مهم باید در تعیین راهبرد تأمین در نظر گرفته شوند.

(4) تعیین برنامه‌ریزی اقدامات: به‌تناسب اهداف و راهبرد‌های تعریف شده در دو گام قبل، مدیر تدارکات می‌تواند روی بخش‌های مختلفی جهت اقدام تمرکز کند. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد جدول (‏3-‏4) اشاره کرد.

| جدول (‏3-‏4) حوزه‌هایی برای اقدام در بازنگری فرایند تدارکات |  |
| --- | --- |
| سیاست تأمین | تعیین میزان وابستگی به تأمین‌کنندگان و طراحی اقداماتی برای کاهش این وابستگی |
| خرید مستقیم یا غیرمستقیم | بررسی به‌صرفه‌بودن خرید از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان یا خرید مستقیم از تولیدکنندگان |
| تحلیل سناریوی ساخت یا خرید | تحلیل صرفه‌جویی‌های احتمالی به‌واسطه حذف برخی فعالیت‌های تولیدی و خرید اقلام موردنیاز از سایر افراد/سازمان‌ها؛ حتی می‌توان سناریوهای خرید یا اجاره را هم در نظر گرفت |
| یکپارچگی میان واحد خرید و سایر واحدهای سازمان | برنامه‌ریزی جهت برطرف‌کردن مشکلات ارتباطی میان واحد خرید و مدیریت مواد، واحد خرید و مهندسی، واحد خرید و مالی و همچنین سایر واحدهای مرتبط |
| راه‌اندازی یک سیستم اطلاعات و کنترل خرید | تحلیل نیازهای اطلاعاتی خرید و طراحی یک برنامه اتوماسیون؛ بررسی امکان ارتباط این سیستم با سایر سیستم‌های سازمان |
| خرید متمرکز یا غیرمتمرکز | مقايسه منافع هزینه‌ای و ملاحظات راهبردی مرتبط با ایجاد سازمان خرید به شکل متمرکز یا غیرمتمرکز |
| استانداردسازی | بررسی امکان استانداردسازی برای کاهش تنوع محصولات و تأمین‌کنندگان و ایجاد تعادل میان ریسک و صرفه‌جویی |

(5) پیاده‌سازی: بخش‌های مختلفی که هنگام پیاده‌سازی سیاست‌های تأمین باید در نظر گرفت عبارت‌اند از لجستیک و تأمین، کیفیت محصولات و تأمین‌کنندگان، قیمت و هزینه مواد، سیاست‌های تأمین‌کنندگان و سیاست‌های ارتباطات. ابزارهای مورداستفاده در هر یک از این حوزه‌ها، در جدول (‏3-‏5) شرح داده شده است.

(6) کنترل و ارزیابی: مدیر تدارکات باید در نظر داشته باشد که هم نتایج و هم فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده، در چارچوب منابع مالی موجود محقق شوند. برای این منظور باید به‌صورت دوره‌ای عملکرد واقعی حاصل از فعالیت‌های خرید در مقایسه با برنامه خرید بررسی شود و گزارش‌هایی مبنی بر صرفه‌جویی‌ها و کاهش هزینه‌های حاصل شده از فعالیت‌های خرید تهیه شود. همچنین عملکرد تأمین‌کنندگان باید به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شود.

| جدول (‏3-‏5) حوزه‌های سیاست تأمین در در بازنگری فرایند تدارکات |  |
| --- | --- |
| حوزه‌ها | ابزارها |
| لجستیک و تأمین | - پردازش سفارش خرید: شامل رسیدگی به درخواست خرید، ثبت سفارش خرید و تسریع آن و ایجاد رویه‌های مبتنی بر کامپیوتر جهت پرداخت فاکتور؛ - برنامه‌ریزی مواد و تأمین: شامل تدوین برنامه‌ریزی مواد و زمان‌بندی تحویل برای تأمین‌کنندگان، کاهش زمان تحویل تأمین‌کنندگان، حل مشکل هنگام تحویل کالا، کاهش موجودی و پایش عملکرد تحویل تأمین‌کنندگان؛ - مدیریت انبار و موجودی؛ |
| کیفیت محصول و تأمین‌کننده | - درگیرکردن زودهنگام تأمین‌کننده در توسعه محصولات جدید؛ - بهبود عملکرد کیفیت تأمین‌کنندگان؛ - استانداردسازی مواد: به معنی کاهش تنوع کالا در جهت کاهش هزینه و وابستگی کمتر به تأمین‌کننده؛ - مدیریت چرخه عمر: کاهش ضایعات از راه‌هایی نظیر ایجاد تمهیداتی جهت مجبور کردن تأمین‌کننده به عودت و بازیافت مواد و ملزومات بسته‌بندی؛ - بهبود کیفیت: مذاکره در مورد بهبود نرخ عدم‌پذیرش موردانتظار، کاهش بازرسی ورودی‌ها و مذاکره بر سر قراردادهای کیفیت با تأمین‌کنندگان؛ - مذاکره بر سر افزایش دوره گارانتی تأمین‌کننده؛ - ایجاد برنامه‌های خاص در زمینه تحلیل ارزش، به‌منظور ساده‌سازی طراحی و کاهش هزینه‌های محصول؛ |
| قیمت و هزینه مواد | - کنترل قیمت و هزینه مواد: به‌ نحوی‌که تأمین‌کنندگان قادر نباشند هر زمان بخواهند قیمت‌های خود را به شکل غیرموجه افزایش دهند. مثلاً درصورتی‌که تأمین‌کنندگان نوع و جنس مواد خود را تغییر دهند، باید اثر آن روی قیمت فروش اعمال شود؛ - کاهش قیمت و هزینه مواد: برای این منظور باید دانش کاملی در مورد سیاست‌های قیمت‌گذاری تأمین‌کننده و ساختار هزینه‌ای آن‌ها کسب کرد. در این راستا، شناخت ساختار بازار و حساسیت قیمت تأمین‌کننده نسبت به عوامل بازار و هزینه ضروری است؛ - کاهش هزینه حمل‌ونقل و لجستیک؛ - کاهش هزینه مبادلات و تراکنش‌ها؛ |
| تأمین‌کننده | - سیاست تأمین: باید تصمیم گرفت که برای کدام‌یک از کالاها از سیاست چندمنبعی استفاده کرد و برای کدام‌یک از سیاست تک منبعی؛ - بهبود عملکرد تأمین‌کنندگان: هرکدام از تأمین‌کنندگان که عملکرد خوبی دارند باید به طرق مختلف برای آن‌ها جبران کرد. در مقابل، باید با تأمین‌کنندگانی که نمی‌توانند شرایط مورد انتظار سازمان را برآورده کنند را قطع همکاری کرد؛ - مالکیت فکری و معنوی؛ |
| ارتباطات | - ارتباطات داخلی: ارتباط واحد تدارکات با سایر واحدهای سازمان؛ - ارتباطات خارجی: ارتباط با تأمین‌کنندگان از طریق سیستم‌های مبتنی بر وب، پورتال تأمین‌کنندگان و شبکه‌های اجتماعی جهت به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات در زمینه سفارش‌ها، موضوعات مالی و سایر مسائل مرتبط؛ - ارزش‌های تجاری، صداقت و اخلاق؛ |

همان‌طور که در شکل (‏3-‏3) مشاهده شد، رویه بازنگری فرایند تدارکات به‌صورت حلقه بسته است و به مداوم باید تکرار شود. اگر به یکی از اجزای این چرخه توجه کافی نشود، فعالیت‌های مربوط به آن را نمی‌توان به‌درستی کنترل کرد. اگر اهداف به‌درستی تعریف نشوند، مسیر مشخص و شفافی برای فعالیت‌های تدارکات نمی‌توان ترسیم کرد. اگر اهداف تدارکات به‌درستی به برنامه عملیاتی تبدیل نشوند، نمی‌توان وظیفه و مسئولیت افراد را به‌درستی مشخص کرد. فقدان ساختار مناسب برای گزارش مدیریتی منجر می‌شود تا مدیریت سازمان از ارزش‌آفرینی تدارکات در تحقق اهداف سازمان بی‌اطلاع باشد. در بسیاری از سازمان‌ها، فرایند مدیریت تدارکات از ساختار ضعیفی برخوردار است و این موجب می‌شود تا تدارکات در این سازمان‌ها کمتر توسعه پیدا کند. لذا بسیاری از مشکلات تأمین و تدارکات سازمان‌ها ناشی از مشکلات مدیریتی است نه مشکلات مربوط به حوزه تدارکات.

# بخش سوم:
فرایندهای تدارکات

## شناسایی نیازمندی‌ها

### مقدمه

شناسایی نیازمندی کالا/خدمات را می‌توان به دو حالت تقسیم کرد. در حالت اول، کالا/خدمات موردنظر جزو موارد روزمره هستند که باید به‌صورت منظم و بر اساس برنامه‌ریزی تأمین شوند. از جمله اقلام مربوط به این حالت می‌توان به مواد موردنیاز برای تولید محصولات اشاره کرد. اگر نیازمندی این کالاها به نحو صحیح شناسایی نشود، تأمین آن‌ها نیز دچار اختلال خواهد شد و در نتیجه، تولید محصولات یا ارائه خدمات متوقف می‌شود. حالت دوم، مربوط به کالا/خدماتی است که به‌صورت موردی نیاز می‌شوند و تأمین آن‌ها نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی ندارد. از جمله این موارد می‌توان به ملزومات اداری، ماشین‌آلات و تجهیزات فنی اشاره کرد. در مورد هر دو دسته، قبل از شروع فعالیت‌های تدارکاتی باید نیازمندی موردنظر و مشخصه‌های آن به صورت کامل شناسایی شود تا ادامه فرایند خرید با مشکل مواجه نشود و حتی کالا/خدمات موردنظر به‌اشتباه تأمین نشود. در مورد دسته اول، از آنجا كه تأمین به صورت تکراری انجام می‌شود، باید تقاضای آن‌ها را پیش‌بینی نمود و بر همین اساس، اقلام موردنظر را برای دوره‌های آتی خریداری کرد. لذا مباحث این فصل از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود؛ بخش اول صرفاً در مورد مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی نیازمندی است و بخش دوم به پیش‌بینی تقاضا و روشهای موردنیاز خواهد پرداخت. نکته قابل‌ذکر این است که فعالیت‌های مربوط به سفارش‌گذاری و کنترل موجودی (که در فصل‌های آتی به آن خواهیم پرداخت) صرفاً مربوط به اقلام دسته اول است. پیش‌بینی تقاضا نیز به‌عنوان یکی از ورودی‌های این فرایند خواهد بود.

### تعیین و سازماندهی نیازمندی‌ها

شناسایی و تعیین نیازمندی‌های خرید و جزئیات این نیازمندی‌ها شامل مؤلفه‌های متعددی نظیر شرایط و ضوابط، زمان تحويل و الزامات فنی است. برای اینکه واحد تدارکات بتواند متناسب با هر مشخصه، بهترین منابع تأمین را شناسایی کند یا برای هر تأمین‌کننده بالقوه، یک درخواست دقیق ارائه دهد، این مشخصه‌ها باید به‌صورت کامل تعریف و مستندسازی شوند. در ادامه، به نحوه ایجاد این مستندات، انتقال آن‌ها به تأمین‌کنندگان و استفاده از آن‌ها در فرایند انتخاب تأمین‌کننده خواهیم پرداخت.

در بسیاری از سازمان‌ها، خصوصاً سازمان‌های تولیدی، نیازمندی‌های جدید معمولاً توسط واحد استفاده‌کننده (واحدی که کالا یا خدمت را مصرف می‌کند) و به کمک سایر طرف‌های ذی‌نفع مطرح می‌شوند. مشخصه‌های این نیازمندی‌ها توسط همین گروه به‌صورت دوره‌ای مرور و بازنگری می‌شوند و در صورت نیاز به تغییر، به واحد تدارکات اعلام می‌گردد تا خریدهای بعدی بر اساس مشخصه‌های جدید انجام شود. مشخصه‌های کالا/خدمات و سوابق تغییرات این مشخصه‌ها بهتر است توسط واحدی که مسئولیت مدیریت مستندات سازمانی را بر عهده دارد، نگهداری شود. در سازمان‌های ایرانی، این واحد عمدتاً با نام «سیستم‌ها و روش‌ها» یا «سیستم‌ها و فرایندها» فعالیت می‌کند. با این‌حال اگر فرایند و واحد مشخصی برای نگهداری این مشخصه‌ها وجود نداشته باشد، خود درخواست‌دهنده کالا/خدمت باید این کار را انجام دهد تا واحد تدارکات در زمان خرید بتواند خدمت‌دهی صحیح را انجام دهد.

#### وظایف و مسئولیت‌ها

مسئولیت تعریف و نگهداری از مشخصه‌های نیازمندی‌ها عمدتاً بر عهده کاربر یا واحد مصرف‌کننده است. به طور مثال، در مورد مواد اولیه تولیدی، این مسئولیت بر عهده گروه مهندسی یا گروه تحقیق و توسعه است که مستقیماً درگیر ساخت محصول هستند. در مورد خدمات یا کالاهایی که توسط کل سازمان مصرف می‌شوند (مثلاً خدمات انفورماتیک یا خدمات رفاهی)، معمولاً این مسئولیت بر عهده یکی از واحدهای اداری نظیر منابع انسانی، مالی یا انفورماتیک است.

#### تیم پروژه

توسعه مجموعه پیچیده‌ای از نیازمندی‌ها معمولاً مستلزم تشکیل یک تیم پروژه چند کارکردی است که مسئولیت آن تعریف و مستندسازی نیازهای خاص سازمان در موقعیت‌های مختلف است. این تیم متشکل از متخصصین فنی، کاربران (متقاضيان) و واحد تدارکات است. البته گاهی اوقات ممکن است نیاز به منابع اطلاعاتی خارج از سازمان و مشاورانی جهت مشارکت با تیم پروژه باشد. در نهایت هم همین تیم است که تصمیم‌گیری نهایی در مورد انتخاب تأمین‌کننده را انجام می‌دهد.

#### ورودی‌های مشتریان

مواقعی که کالا یا خدمات دارای نقش حیاتی در عملیات سازمان هستند، مشتریان نقش مهمی در توسعه مشخصه نیازمندی‌های دارند. در صنایع با فناوري بالا که توسعه سریع محصول و زمان عرضه به بازار تأثیر زیادی در موفقیت دارد، مشارکت مشتریان در توسعه محصول و تدوین مشخصه‌های آن امر متداولی است. در واقع گاهی اوقات، مشتریان مشخصه‌هایی که برای کالا موردنیاز هستند را به‌درستی شناسایی می‌کنند.

#### سایر ورودی‌ها

علاوه بر کاربران و متخصصان، بخش اعظمی از اطلاعات مازادی که جزئیات مشخصه‌ها را تعیین می‌کند، از جانب تأمین‌کنندگان به دست می‌آید. معمولاً تأمین‌کنندگان استقبال خوبی از مشارکت در توسعه مشخصه نیازمندي‌ها می‌کنند. این موضوع اتفاق بسیار خوبی است، به‌خصوص زمانی که تخصص اصلی سازمان فاصله قابل‌ملاحظه‌ای با حوزه مربوط به نیازمندی دارد. این مشارکت باعث می‌شود بتوان مشخصه نیازمندی‌ها را به‌راحتی شناسایی کرد و ریسک تأمین کالاها/خدمات نامناسب را کاهش داد.

یکی دیگر از روش‌های متداول شناسایی مشخصه نیازمندی‌ها، دعوت از مشاوران متخصص در صنعت مربوطه است. این راه‌حل، به‌خصوص برای زمانی مناسب است که در داخل سازمان، دانش کافی در مورد کالا/خدمات موردنظر وجود ندارد یا ریسک و هزینه‌های مربوطه بالا است. در مورد کالاها/خدمات رایج، معمولاً سازمان‌های طرف سومی وجود دارند که استانداردهای صنعت موردنظر را تعریف می‌کنند. به طور مثال، برای بخش اعظمی از كالا‌ها نظیر اتصالات، روان‌کننده‌ها، عیار سنگ‌های معدن و غیره این استانداردها تعریف شده است، که می‌توان از آن‌ها برای تسریع در کار استفاده کرد. استانداردهای هر صنعت، معمولاً در دسترس کل آن صنعت هستند و فرایند تعیین مشخصه‌ها را نسبتاً ساده می‌کنند.

### توسعه مشخصه‌ها و ساختار آن

الزامات دقیق هر نیازمندی معمولاً در قالب مشخصه‌های مکتوب (در مورد کالا) یا شرح کار (در مورد خدمات) مستندسازی می‌شوند. این مستندات، پارامترها و استانداردهایی که یک تأمین‌کننده باید رعایت کند را به‌صورت دقیق تشریح می‌کنند. درصورتی‌که هر تأمین‌کننده بتواند این موارد را برآورده کند، می‌تواند جزو تأمین‌کنندگان بالقوه سازمان در نظر گرفته شود. داشتن مشخصه‌های قاطع (مشخصه‌هایی که به‌صورت واضح و کامل، خرید موردنظر سازمان را تعریف کنند) به جلوگیری از مشکلات بعدی کمک می‌کند. برای داشتن مشخصه‌های قاطع، قبل از هر چیزی باید نیازمندی‌ها خرید را در داخل سازمان تعریف کرد، به‌ نحوی‌که بتوان آن‌ها را به طور شفاف مستندسازی کرد و در اختیار اداره تدارکات قرار داد تا موقع سفارش‌گذاری یا عقد قرارداد از آن‌ها استفاده کند. در این صورت، تأمین‌کنندگان می‌توانند به درک درستی از نیاز سازمان و انتظارات آن دست یابند و در نتیجه، سفارش آن را به‌درستی برآورده کنند. در این صورت، به‌سادگی می‌توان از منازعات آتی میان خریدار و تأمین‌کننده جلوگیری کرد.

قالبت و ساختار مناسب برای تعریف مشخصه‌ها، از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است و می‌تواند به‌صورت توضیحات نوشتاری، نقشه‌هایی با جزئیات کامل یا حتی نمونه واقعی کالا باشد. نکته مهم برای این کار این است که تعریف نیازمندی‌ها باید به نحوی باشد که از سوءبرداشت‌های احتمالی تأمین‌کننده جلوگیری کند. ضرب‌المثل معروف «صدبار گز کن، یک‌بار ببٌر» حاکی از اهمیت تعریف دقیق مشخصه‌ها قبل از اجرای کار است. هزینه این کار به‌مراتب کمتر از فرایند دوباره‌کاری و رفع نقص مربوط به عدم انطباق کالا/خدمات خریداری شده با نیازمندی سازمان است.

برای تعریف و توسعه هر مشخصه باید دو عنصر را در نظر گرفت: (1) توصیف واقعی کالا از نظر ویژگی‌های فیزیکی و ظاهری و نحوه کارکرد آن؛ (2) ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص‌های کمّی. به طور معمول، برخی شاخص‌های کمیّ در فرایند بازرسی اقلام ورودی تأمین‌کنندگان تعریف می‌شوند تا بر اساس آن در مورد پذیرش یا رد سفارش تصمیم‌گیری کرد؛ نظیر فراوانی یا میانگین زمان بین دو خرابی (MTBF) و تعداد مجاز اقلام رد شده در هر یک میلیون قطعه (PPM).

مشخصه‌ها معمولاً با استفاده از یکی از سه رویکرد زیر و باتوجه‌به اهداف سازمان تعریف می‌شوند:

#### مشخصه‌های فنی

مشخصه‌های فنی بیانگر ویژگی‌های فیزیکی کالاهای خریداری شده است؛ نظیر ابعاد، گرید مواد، خواص فیزیکی، رنگ و سایر اطلاعاتی که ويژگيهاي کالای قابل‌قبول را تعیین کنند. این مشخصه‌ها معمولاً به‌صورت نوشتاری تعریف می‌شوند و ممکن است همراه با نقشه یا نمونه واقعی کالا باشند. در جدول (‏4-‏1)، مثالی از مشخصه‌های فنی یک صفحه‌نمایش ارائه شده است.

#### مشخصه‌های کارکردی

کارکرد یک محصول را می‌توان بر اساس نقش واقعی آن و آنچه قرار است انجام دهد تعریف کرد. مشخصه‌های کارکردی، به‌جای تمرکز روی نحوه و روش انجام کار، به تعریف کارهایی که باید انجام شوند، می‌پردازند. مشخصه‌های کارکردی، بر خلاف مشخصه‌های فنی، تأمین‌کنندگان را در ارائه راه‌حل‌ها و روش انجام کار محدود نمی‌کنند؛ بلکه آن‌ها می‌توانند به دنبال یافتن بهترین راه‌حل برای انجام کار موردنظر باشند. به طور مثال، یک مشخصه کارکردی ممکن است به‌صورت «جابه‌جایی ایمن و کارآمد مسافران از نقطه «الف» به نقطه «ب» از طریق هواپیما» باشد.

| جدول (‏4-‏1) مثالی از مشخصه‌های فنی |  |
| --- | --- |
| آیتم | مشخصه |
| مساحت صفحه‌نمایش (mm) | 9/170 (ارتفاع) × 2/128 (عرض) (5/4 اینچ قطر) |
| تعداد نقاط | 640 (ارتفاع) × 480 (عرض) |
| گام پیکسل (mm) | 267/0 (ارتفاع) × 267/0 (عرض) |
| ترتیب پیکسل‌های رنگی | نوار عمودی RGB |
| حالت نمایش | معمولاً سفید |
| تعداد رنگ | 262،144 |
| نسبت روشنایی | 450 |
| زاویه دید بهینه | ساعت 6 |
| روشنایی (cd/m2) | 450 |
| اندازه ماژول (mm) | 5/199 (عرض) × 0/149 (ارتفاع) × 5/11 (عمق) |
| وزن ماژول (g) | 360 |
| واحد نور پس‌زمینه | CCFL، دو لوله‌ای، نور لبه، قاب تعویض |
| پوشش سطح | مات با پوشش سخت 3H |

مشخصه‌های کارکردی معمولاً مواقعی تعریف می‌شوند که در داخل سازمان راهکار مناسبی برای برطرف‌کردن نیاز وجود ندارد و در نتیجه از تأمین‌کنندگان می‌خواهیم پیشنهادهای خود را برای این منظور ارائه دهند. این کار اغلب همراه با تعریف مشخصه‌های عملکردی انجام می‌شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

#### مشخصه‌های عملکردی

درعین‌حال که مشخصه‌های فنی به تعریف ویژگی‌های فیزیکی کالا و مشخصه‌های کارکردی به تشریح نقش و هدف از کارکرد کالا می‌پردازند، هیچ‌کدام در مورد چگونگی و کیفیت عملکرد کالا توضیح نمی‌دهند؛ لذا هدف از مشخصه‌های عملکردی، توصیف پارامترهایی در مورد نحوه عملکرد واقعی کالا/خدمات است.

در مثال مربوط به جابه‌جایی مسافران، می‌توان یک مشخصه عملکردی را برای تعداد مسافرانی که باید در یک دوره زمانی جابه‌جا شوند، تعریف کرد. یا مثلاً در مورد یک دستگاه، تعداد ساعاتی که در یک دوره زمانی مشخص باید بدون وقفه کار کند، یک مشخصه عملکردی است.

مشخصه‌های عملکردی را می‌توان با تعداد زیادی معیار تعریف کرد. با این‌وجود، این معیارها باید به شکل مناسبی قابل‌اندازه‌گیری باشند. از جمله معیارهای متداول، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سرعت: دستگاه باید 30 قطعه در ثانیه تولید کند.

خروجی: دستگاه باید هر ساعت 400 قطعه سالم تولید کند.

کیفیت: دستگاه باید حداقل 2000 ساعت کار بدون وقفه داشته باشد.

کارایی: دستگاه باید تعداد قطعات مردود را به‌اندازه 20 درصد کاهش دهد.

#### استانداردها

استفاده از استانداردهای از پیش تعیین شده، یکی دیگر از روش‌های تعریف مشخصه‌ها یا تکمیل آن‌ها (در صورت نیاز) است. در حال حاضر، ده‌ها سازمان ملی و بین‌المللی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، مؤسسه ملی استاندارد امریکا (ANSI) و مؤسسه ملی استاندارد و فناوري (NIST)، استانداردهای خود را به‌صورت عمومی عرضه کرده‌اند و همگان می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. لیست کامل استانداردهای ملی ایران را می‌توان در لینک https://isom.inso.gov.ir/nst/ مشاهده کرد.

#### الگوبرداري تطبيقي (همسنجي)

در ساده‌ترین حالت، با الگوبرداري تطبيقي می‌توان یک شاخص اندازه‌گیری را به‌عنوان راهنما برای ایجاد یک نیازمندی خاص ارائه کرد. همچنین، الگوبرداري تطبيقي را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای سنجش عملکرد یک سازمان در مقایسه با سایر سازمان‌ها استفاده کرد. به طور مثال، هزینه سازمان شما برای بسته‌بندی یک محصول، حدود 12 درصد از هزینه کل محصول را تشکیل می‌دهد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا مشخصه‌های بسته‌بندی بیشتر از حد نرمال تعیین شده‌اند یا خیر؟ با کسب اطلاعات یا یافتن یک الگوي تطبيقي از سایر سازمان‌های موجود در همان صنعت، می‌توان پاسخ به این سؤال را دریافت و همچنین به راهکارهای مناسب جهت صرفه‌جویی در هزینه از طریق تعدیل مشخصه‌های نیازمندی‌ها دست‌یافت.

#### کنترل کیفیت

امروزه همه به این باور رسیده‌اند که کنترل کیفیت محصولات در فرایندهای آغازین، به‌مراتب هزینه کمتری نسبت به کنترل آن در حین یا بعد از تولید دارد. در واقع هزینه پیشگیری کمتر از هزینه درمان است. روش‌های کنترل کیفیت اساساً باید شامل کنترل‌های خودکار برای اندازه‌گیری میزان انطباق با مشخصه‌ها و بازرسی در سایت تولیدکنندگان باشد. درصورتی‌که کنترل کیفیت در سایت تأمین‌کننده انجام شود، می‌توان از بروز نقص‌های آتی در سازمان خودداری کرد. این کار را می‌توان از طریق کنترل فرایند‌ها و یک رویه نمونه‌برداری پیوسته معروف به کنترل فرایند آماری (SPC) انجام داد. این فرایند متکی به انواع سیستم‌های جمع‌آوری و اندازه‌گیری داده، گزارش‌ها، فلوچارت‌ها و دیاگرام‌هایی است که توزیع واقعی اقدامات مرتبط با فرایند کنترلی را نشان می‌دهند. در شکل (‏4-‏1)، زمان واقعی انجام بسته‌های کاری در مقایسه با حد کنترل بالایی (UCL) -یعنی بیشترین مقدار قابل‌قبول- با مقدار 5/17 روز و حد کنترل پایینی (LCL) -یعنی کمترین مقدار قابل‌قبول- با مقدار 5/1 روز نشان داده شده است. مقدار میانگین انجام کار با یک خط میانی با مقدار 4/9 روز نمایش داده شده است. زمانی که تعداد قابل‌توجهی از مقادیر، خارج از محدوده قابل پذیرش قرار گیرند -یعنی 5/1 تا 5/17- فرایند مورداستفاده خارج از حدود کنترلی است و باید علت آن بررسی و رفع شود.

یکی از ابزارهای پرکاربرد SPC، شاخص قابلیت فرایند (CpK) است. این شاخص مشخص می‌کند که آیا فرایند تولیدی تأمین‌کننده قادر به تولید محصول یا ارائه خدماتی در بین حدود تغییرات قابل‌قبول خریدار است یا خیر. CpK با مقدار 1 بدین معنی است که محدوده تغییرات تأمین‌کننده دقیقاً مشابه با حدود تغییرات مجاز خریدار است. CpK با مقدار بیشتر از 1 یعنی فرایند تأمین‌کننده بیشتر از آنچه که مشتری انتظار دارد، تحت کنترل است. اما CpK با مقدار کمتر از 1 نشان‌دهنده این است که تغییرات و انحرافات فرایند تأمین‌کننده بیشتر از مقدار مجاز خریدار است.

### شرح کار (SOW)

از SOW برای تبیین الزامات موردنیاز در خرید خدمات استفاده می‌شود؛ این در حالی است که برای تعیین الزامات در خرید کالا، از تعریف مشخصه‌ها استفاده می‌شد. با این‌حال، SOW هم مانند تعریف مشخصه‌ها باید الزامات موردنیاز را با جزئیات کامل مشخص کند به‌ نحوی‌که موقع تسویه‌حساب با تأمین‌کننده، جای هیچ‌گونه بحث و ابهامی وجود نداشته باشد.

شکل (‏4-‏1) نمودار کنترل فرایند آماری

تمام SOWها، چه موارد ساده و چه پیچیده، معمولاً شامل تعدادی اجزای مشترک هستند. این اجزا عبارت‌اند از:

#### شرح کار اجرایی

شرح کار اجرایی معمولاً به‌صورت وظیفه‌گرا و در قالب تعدادی گام متوالی تعریف می‌شود. این گام‌های متوالی از یک الگوی فرایندی و منطقی پیروی می‌کند. به طور مثال:

یک طرح دقیق برای ناحیه کاری آزمایشگاه ایجاد کنید.

فهرست تمام کارهایی که باید بر اساس قراردادهای فرعی انجام شوند را تهیه کنید.

جزئیات و مشخصات این کارها را حداقل به سه پیمانکار ارسال کنید.

#### سیر زمانی

تمام اجزای یک کار باید در زمان مشخص تکمیل شوند. سیر زمانی، زمان‌های مورد انتظار برای تکمیل هر کار را در گردش کار مشخص می‌کند و تضمین می‌کند که کل پروژه به‌موقع به پایان برسد. گاهی اوقات، در سیرهای زمانی، نقاط کنترلی هم مشخص می‌شوند که در آن نقاط، پیش از ادامه‌دادن به انجام کارهای آتی، باید کارهای انجام شده را کنترل و تأیید کرد تا مطمئن شویم که کارها طبق الزامات موردنیاز انجام شده‌اند. این نقاط کنترلی را می‌توان به‌عنوان نقاط پرداخت هزینه کارهای انجام شده به تأمین‌کننده نیز در نظر گرفته گرفت.

#### عملکرد

در هر SOW باید به‌صورت شفاف پارامترهایی برای تعیین کیفیت و عملکرد قابل‌قبول کارهای انجام شده و همچنین معیارهایی برای انجام این ارزیابی تعریف کرد. برای این منظور باید در استفاده از عبارت‌های شهودی نظیر «خوب» یا «بد» تا حدامکان اجتناب کرد و در عوض، از اندازه‌گیری‌های عینی نظیر «100 درصد» یا «ظرف دو ساعت پس از اطلاع‌رسانی» استفاده کرد. بدین ترتیب، انجام‌شدن یا نشدن کار برای طرفین به‌سادگی قابل‌تشخیص است.

### شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط، به‌عنوان یک جزء مکمل در تعریف مشخصه‌ها و شرح کار، به تبیین تعهدات قراردادی تأمین‌کننده و سازمان خریدار می‌پردازد. اگر سازمان دارای شرایط و ضوابط استانداردی باشد که در همه‌جا باید رعایت شوند، لازم است تا آن‌ها را به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر در همه مشخصه‌ها و شرح کارها در نظر بگیرد. هرچند که طبیعتاً شرایط و ضوابط از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است، اما هرکدام معمولاً از مجموعه استانداردی برای خریدهای خود استفاده می‌کنند که در مواقع نیاز، به‌تناسب شرایط پیش‌آمده ممکن است اصلاحاتی روی آن انجام دهند. شرایط و ضوابط هر سازمان معمولاً توسط واحد حقوقی آن تدوین و نگهداری می‌شوند و در مواقع نیاز، در اختیار سایر واحدها از جمله واحد تدارکات قرار داده می‌شوند.

شرایط و ضوابط استاندارد معمولاً شامل بخش‌هایی است که مواردی نظیر ضمانت‌ها، مسئولیت‌ها، جبران خسارت، شرایط پرداخت، صلاحیت قانونی، موارد احتمالی، لغو کردن، الزامات حمل‌ونقل و بازرسی را پوشش می‌دهد. در برخی خریدهای خاص که اهداف متفاوتی دارند، ممکن است این شرایط و ضوابط شامل بخش‌های مربوط به معیارهای پذیرش، نصب، آموزش و مهلت‌های زمانی باشد. این موارد معمولاً به‌صورت الحاقیه به قراردادهای استاندارد یا به سفارش خرید اضافه می‌شوند. در سفارش‌های خرید، این الزامات در قالب توضیحات درج می‌شود. به طور مثال، در توضیحات سفارش خرید یک شیر اطمينان ممکن است ذکر شود «از جنس پنوماتیک و مطابق با مندرجات پیوست شده باشد» و در پیوست هم موارد زیر ذکر شده باشد:

پرداخت هزینه مستلزم تأیید آقای حسنی است.

تحویل سفارش حداکثر تا 25 بهمن باید انجام شود.

قبل از ارسال کالا، با آقای حسنی با شماره تماس 021345 هماهنگی انجام شود.

### تله‌های مشخصه

خریداران هنگام تعریف مشخصه‌ها ممکن است به‌صورت ناخودآگاه در دام تله‌های متعددی قرار گیرند. برخی از این تله‌ها باعث افزایش بی‌مورد هزینه‌ها و برخی دیگر به‌صورت ناخواسته مانع از رسیدن به راهکارهای بهینه می‌شوند. در ادامه به برخی از این تله‌ها خواهیم پرداخت.

#### سفارشی‌سازی غیرضروری

این تله از این فرض اشتباه ناشی می‌شود که کالای خریداری شده باید سفارشی‌سازی شود تا با نیازهای کاربر مطابقت داشته باشد. سفارشی‌سازی معمولاً باعث افزایش هزینه می‌شود؛ لذا به خریداران توصیه می‌شود فقط زمانی سراغ این گزینه بروند که واقعاً نیاز به سفارشی‌سازی وجود دارد. بیشتر اوقات، با یک تغییر جزئی در فرایندهای داخلی سازمان، می‌توان نیاز به سفارشی‌سازی خرید را برطرف کرد. اصطلاح استانداردسازی به روش‌هایی برای کاهش/حذف اجزا و فرایندهای سفارشی که منجر به ایجاد هزینه‌های مازاد و بروز مشکلات کیفی می‌شوند، اطلاق می‌شود.

#### بی‌توجهی به الزامات عملکردی

مشخصه‌هایی که بسیار سخت‌گیرانه‌تر از حد نیاز تعریف می‌شوند صرفاً باعث افزایش هزینه بدون دستیابی به مزایای مازاد می‌شوند. چنین کاری منجر به حذف تعداد قابل‌توجهی از تأمین‌کنندگان بالقوه و در نتیجه، کاهش فضای رقابتی برای قیمت می‌شود. در نقطه مقابل، عدم توجه کافی به مشخصه‌ها و سهل‌گیری یا عدم لحاظ جزئیات مهم در تعریف آن‌ها منجر به کاهش کیفیت کالا/خدمات خریداری شده و بروز اشتباهات پرهزینه خواهد شد. در این صورت، حتی تأمین‌کنندگانی که قادر به ارائه کالا/خدمات مطابق با مشخصه‌های موردنیاز سازمان هستند، عملکرد واقعی خود را نشان نمی‌دهند. برخی تأمین‌کننده‌ها با علم به اینکه بعداً می‌توانند تغییراتی در شرایط قرارداد ایجاد کنند، پیشنهاد قیمت خود را بسیار کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌کنند تا بتوانند سفارش خرید را از مشتری اخذ کنند. بعد از شروع قرارداد، با توجه ‌به اینکه مشتری تمام شرایط خود را با دقت ذکر نکرده است، تأمین‌کننده به‌سادگی می‌تواند هزینه‌های مازادی بر دوش مشتری بگذارد تا ضرر مربوط به پیشنهاد قیمت اولیه خود را جبران کند.

#### نام تجاری

تعیین یک نام تجاری مشخص برای کالا/خدمات موردنیاز، قطعاً منجر به محدودکردن رقابت و در نتیجه افزایش قیمت خواهد شد. نام‌های تجاری معروف ممکن است شانس دریافت کالا/خدمات باکیفیت را بهبود بخشند؛ اما آن‌ها به‌واسطه هزینه‌های تبلیغاتی خود، معمولاً قیمت‌های بالایی را برای عرضه کالا/خدمات خود پیشنهاد می‌دهند. یک راه برای جلوگیری از افتادن در چنین دامی این است که در صورت مشخص‌کردن یک نام تجاری خاص، از عبارت «یا برندهای معادل» جهت افزایش رقابت‌پذیری استفاده کرد. این عبارت بدین معنی است که هر کالا/خدماتی که بتواند مشخصه‌های نام تجاری موردنظر را برآورده کند، توسط خریدار مورد تأیید است.

### پیش‌بینی تقاضا

پیش‌بینی که از آن با عنوان پیشگویی آینده یاد می‌شود، مبنای همه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها است. به‌عنوان‌مثال، قبل از برنامه‌ریزی برای پیک‌نیک، سراغ پیش‌بینی آب‌وهوا می‌رویم. یا تصمیم‌گیری در مورد توسعه یک کارخانه، مبتنی بر پیش‌بینی افزایش تقاضا محصولات تولیدی آن است. اما پیش‌بینی‌ها معمولاً دقیق نیستند و درست از آب در نمی‌آیند. علت آن هم این است که پیش‌بینی همیشه مبتنی بر مفروضاتی است که ممکن است اشتباه باشند یا تحت‌تأثیر حوادث پیش‌بینی نشده (نظیر جنگ، عوامل اقتصادی و اجتماعی و حتی آب‌وهوا) قرار گیرند. بنابراین همه پیش‌بینی‌ها در معرض عدم‌قطعیت هستند و هرچه افق زمانی پیش‌بینی طولانی‌تر شود، این عدم‌قطعیت هم افزایش می‌یابد.

#### پرسش‌های پیش‌بینی

پیش‌بینی متشکل از شش پرسش اساسی به شرح زیر است که برای دستیابی به یک پیش‌بینی مناسب، باید پاسخ این شش پرسش را با دقت مشخص کرد:

هدف از پیش‌بینی چیست؟ پاسخ به این سؤال، تعیین‌کننده میزان دقت موردنیاز و هزینه لازم برای منابع ضروری جهت کسب اطلاعات موردنیاز پیش‌بینی است.

افق زمانی کدام است؟ همه پیش‌بینی‌ها باید محدودیت زمانی داشته باشد. پیش‌بینی‌ها ممکن است به دسته‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم شود. پیش‌بینی بلندمدت دارای افق زمانی بیش از دو سال است و معمولاً برای برنامه‌ریزی راهبردی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این پیش‌بینی بیشترین عدم‌قطعیت را به همراه دارد. پیش‌بینی میان‌مدت دارای افق زمانی بین سه ماه تا دو سال است که هم برای برنامه‌ریزی راهبردی و هم تاکتیکی مناسب است. این پیش‌بینی، عدم‌قطعیت کمتری نسبت به پیش‌بینی بلندمدت دارد. پیش‌بینی کوتاه‌مدت دارای افق زمانی کمتر از سه ماه است و برای برنامه‌ریزی تاکتیکی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این پیش‌بینی معمولاً دقت بالایی دارد. لذا دوره‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت، به ترتیب ممکن است معادل با یک سال، بین سه ماه تا یک سال و سه ماه باشند. البته زمان‌های مذکور دلخواه و وابسته به موقعیت هستند و لزوماً برابر با مقادیر ذکر شده نیستند.

کدام روش پیش‌بینی مناسب‌تر هستند؟ روشهای پیش‌بینی به دو دسته کمّی و کیفی تقسیم می‌شوند که تفاوت آن‌ها را می‌توان در شکل (‏4-‏2) مشاهده کرد.

شکل (‏4-‏2) روش‌های پیش‌بینی

پیش‌بینی باید بر اساس چه داده‌هایی انجام شود و چگونه تحلیل شود؟ این موضوع بستگی به هدف پیش‌بینی، دقت موردنیاز و منابع در دسترس برای پیش‌بینی دارد.

پیش‌بینی انجام شده، به چه شکلی باید ارائه شود؟ معمولاً در قالب یک گزارش است که شامل هدف پیش‌بینی، مفروضات اتخاذ شده، روش‌های مورداستفاده و نهایتاً پیش‌بینی و نتایج حاصل از آن است.

پیش‌بینی چقدر دقیق است؟ تمام پیش‌بینی‌ها باید پایش شوند تا میزان دقت آن‌ها مشخص شود. هرگاه رویدادهای واقعی، اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای با پیش‌بینی داشته باشند، باید خود پیش‌بینی، مفروضات، روش‌ها و اعتبار داده‌ها بررسی شوند و در صورت نیاز، پیش‌بینی انجام شده بازنگری شود.

#### روش‌های پیش‌بینی

زمانی که برای تأمین کالا می‌خواهیم مقدار نیاز آتی آن را پیش‌بینی کنیم، باید بین تقاضای مستقل و وابسته تفاوت قائل شویم. تفاوت عمده این دو نوع تقاضا در جدول (‏4-‏2) ارائه شده است. همان‌طور که در شکل (‏4-‏3) نیز نشان داده شده است، تمایز بین تقاضای وابسته و مستقل، یک موضوع اساسی در مدیریت موجودی است که در جدول (‏4-‏2) به تفصیل در مورد آن توضیح داده خواهد شد.

| جدول (‏4-‏2) تفاوت اصلی تقاضای مستقل و وابسته |  |
| --- | --- |
| تقاضای مستقل | تقاضای وابسته |
| مربوط به محصولات نهایی است | مربوط به قطعات مونتاژی یا کالاهایی استفاده شده در محصولات نهایی است |
| تقاضای کالاهای مستقل را نمی‌توان به‌صورت دقیق پیش‌بینی کرد | این تقاضا بر اساس تقاضای کالای مستقل محاسبه می‌شود. به طور مثال برای تولید 1000 خودرو نیاز به 4000 تایر خودرو وجود دارد. |

شکل (‏4-‏3) ماهیت تقاضا

همان‌طور که در شکل (‏4-‏2) نشان داده شد، روش‌ها و رویکردهای پیش‌بینی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. از جمله رویکردهای کیفی می‌توان به سیستم‌های خبره، روش دلفی و آزمایش بازاریابی اشاره کرد. از روش‌های کمّی نیز می‌توان به روش‌های مبتنی بر سری‌های زمانی نظیر میانگین متحرک و میانگین موزون نمایی اشاره کرد. سری‌های زمانی، مجموعه‌ای از مشاهدات است که در زمان‌های متوالی و دوره‌های زمانی متوالی اندازه‌گیری می‌شوند. روش‌های پیش‌بینی سری زمانی فرض می‌کنند که الگوی گذشته داده‌ها را می‌توان در پیش‌بینی داده‌های آینده استفاده کرد. سری‌های زمانی تقاضا از پنج جزء اصلی تشکیل می‌شود:

1- میانگین: میانگین مشاهدات در طول زمان.

2- روند: کاهش یا افزایش تدریجی میانگین در طول زمان. الگوی روند تقاضا زمانی شکل می‌گیرد که یک الگوی بلندمدت رشد (روند صعودی) یا تنزل (روند نزولی) در فروش وجود داشته باشد.

3- اثرات فصلی: رفتار سیکلی کوتاه‌مدت قابل‌پیش‌بینی پیرو زمان روز، هفته، ماه، فصل و غیره. به طور مثال، فروش لباس شنا در تابستان بیشتر از زمستان است.

4- تغييرات دورهاي: رفتار دورهاي بلندمدت و غیرقابل‌پیش‌بینی پیرو چرخه عمر کسب‌وکار یا محصول. مثلاً فروش ماشین ظرف‌شویی، یخچال و سایر لوازم‌خانگی مشابه، یک الگوی دورهاي نسبتاً ثابت را از خود نشان می‌دهند.

5- خطای تصادفی: سایر تغییرات باقیمانده که نمی‌توان آن‌ها را با چهار جزء قبلی توضیح داد، در این جزء قرار می‌گیرند. مثلاً زمانی که فروش به شیوه‌ای نامنظم نوسان می‌کند و منعکس‌کننده ناسازگاری است.

در ادامه روشهاي پيشبيني به طور مختصر مرور ميشود.

روش میانگین متحرک: در میانگین متحرک، پیش‌بینی هر دوره (سالانه، ماهانه، روزانه و غیره) از طریق میانگین‌گیری داده‌های مربوط به چند دوره بعد یا قبل به دست می‌آید. به طور مثال، اگر میزان مصرف یک قلم کالا طی شش دوره متوالی برابر با 90، 84، 100، 108، 116 و 127 باشد، پیش‌بینی اولین دوره با استفاده از میانگین‌گیری متحرک پنج دوره‌ای به‌صورت زیر است:

90+84+100+108+1165=99.6

- پیش‌بینی دوره بعد نیز به‌صورت زیر است:

- 84+100+108+116+1275=107

- در هر مرحله از این روش، داده‌های مربوط به یک دوره حذف می‌شود و داده‌های مربوط به دوره دیگر اضافه می‌شود. پیش‌بینی‌های به‌دست‌آمده را می‌توان روی یک نمودار ترسیم کرد. هیچ قاعده دقیقی برای تعیین تعداد دوره‌های مورداستفاده جهت میانگین‌گیری وجود دارند. معمولاً بهترین مقدار، به‌صورت سعی و خطا به دست می‌آید و باید به نحوی باشد که نوسانات به نحو خوبی هموار شوند. یک راهکار مناسب برای تعیین تعداد دوره مناسب، ارزیابی تعداد دوره‌های مابین دو قله و درّه متوالی در نمودار است.

روش میانگین موزون نمایی (EWAM): روش میانگین متحرک تا حد زیادی برای مسائل موجودی کنار گذاشته شده است؛ زیرا دارای معایب زیر است:

نیاز به مراحل محاسبات زیاد و جداگانه‌ای دارد.

تا زمانی که تعداد دوره‌های زمانی لازم سپری نشود، نمی‌توان یک پیش‌بینی صحیح انجام داد.

تمام داده‌ها به‌صورت یکسان وزن‌دهی می‌شوند، درحالی‌که در واقعیت هرچه داده‌ها قدیمی‌تر باشند، تأثیر کمتری روی پیش‌بینی آینده دارند.

حساسیت میانگین متحرک دارای نسبت عکس با تعداد داده‌های مورداستفاده در میانگین‌گیری است.

- معایب فوق را می‌توان با استفاده از یک سری از وزن‌های کاهشی که مجموع آن‌ها در بی‌نهایت به عدد یک همگرا می‌شوند، مرتفع کرد. این سری که به سری نمایی معروف است به شکل زیر است که در آن a، یک عدد ثابت بین 0 و 1 است:

- a+a1-a+a(1-a)2+a(1-a)3+…=1

- در عمل، معمولاً از عدد 1/0 و 2/0 برای a استفاده می‌کنند. به‌ازای مقدار کوچک a (مثلاً 1/0)، واکنش به تغییرات آرام و تدریجی است. اما مقادیر بزرگ (مثلاً 5/0) منجر به پیش‌بینی‌های هیجانی می‌شود که سریعاً به تغییرات واکنش نشان می‌دهند. روش هموارسازی نمایی، پیش‌بینی تقاضای دوره قبل را تعدیل می‌کند؛ بدین صورت که اختلاف پیش‌بینی دوره قبل با مقدار واقعی آن با ضریب مشخصی به پیش‌بینی دوره قبل اضافه می‌شود:

- aواقعی تقاضا-قبل دوره بینی‌پیش+قبل دوره بینی‌پیش

- =aواقعی تقاضا+(1-a)(قبل دوره بینی‌پیش)

- به طور مثال، فرض کنید تقاضای واقعی یک کالا در ماه فروردین برابر با 300 و پیش‌بینی آن هم برابر با 280 بوده است. اگر ضریب وزن‌دهی 2/0 در نظر گرفته شود، پیش‌بینی تقاضا اردیبهشت به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

- =0.2300+1-0.2280=60+224

سیستم‌های خبره: این روش مبتنی بر جمع‌آوری نظرات و قضاوت افراد خبره و باتجربه است. این افراد می‌توانند مدیران اجرایی، مشاوران، پرسنل فروش یا تولید باشند که معمولاً دارای تجربه دست‌اول در موردنیاز مشتریان یا مشکلات عملیاتی هستند. با این‌حال، ارزش این نظرات به دانش و تجربه آن‌ها بستگی دارد. باید توجه داشت که خبره‌ها هم برخی اوقات اشتباه می‌کنند.

روش دلفی: نام این روش برگرفته از یک مکان مذهبی یونان باستان است که مردم معتقد بودند در آنجا خدایان به سؤالات مردم درباره آینده پاسخ می‌دهند. این روش برای زمانی مناسب است که هیچ اطلاعات و سوابقی از گذشته وجود نداشته باشد تا بتوان به کمک آن، پیش‌بینی بهتر و دقیق‌تری ارائه کرد. روش دلفی از چهار گام تشکیل شده است:

1- از افراد متخصص و باتجربه شرکت/صنعت خواسته می‌شود تا در مورد موضوع موردنظر برآورد خود را ارائه دهند. این افراد از نام و هویت همدیگر مطلع نیستند.

2- میانگین برآوردهای ارائه شده محاسبه می‌شود. اگر توافق بالایی در مورد برآوردهای ارائه شده وجود داشته باشد، کار خاتمه می‌یابد و رویه متوقف می‌شود.

3- اگر اختلاف و واگرایی زیادی میان برآوردها وجود داشته باشد -که معمولاً هم این اتفاق رخ می‌دهد- میانگین به‌دست‌آمده در گام قبل، در اختیار کلیه افراد گروه قرار گرفته و از آن‌ها خواسته می‌شود تا علت متفاوت‌بودن برآورد خودشان با میانگین -یا همان اجماع گروهی- را ذکر کنند و یک برآورد جدید ارائه دهند.

4- گام 2 و 3 آن‌قدر تکرار می‌شود تا کل گروه به یک برآورد و اتفاق‌نظر یکسان همگرا شوند.

بازاریابی آزمايشي: از این روش معمولاً برای پیش‌بینی میزان استقبال مشتریان از محصولات جدید استفاده می‌شود. همچنین برای بررسی علت کاهش فروش یا شناسایی جوانب و ویژگی‌های جذاب محصولات رقبا برای مشتریان، می‌توان از این روش استفاده کرد. به‌علاوه، به کمک این روش می‌توان دریافت که فروش یک محصول در شرایط واقعی و در صورت موفقیت‌آمیز بودن کمپین‌های تبلیغاتی و پروموشنی چگونه خواهد بود. به طور میانگین، حدوداً تنها یک‌سوم محصولات آزمایش شده به این روش، در نهایت به مرحله تولید خواهند رسید. حالت توسعه یافته این روش، روش تحقیق بازار است که از داده‌های منتشر شده و روش‌های نظرسنجی و تحقیقاتی استفاده می‌کند تا کل حجم بازار محصولات مشابه (نظیر خودروهای شخصی) و سهم بازاری که یک تولیدکننده می‌تواند از این بازار کسب کند را شناسایی نماید.

#### اثر شلاق چرمی

تمام پیش‌بینی‌ها به قابلیت اطمینان اطلاعاتی بستگی دارند که پیش‌بینی بر اساس آن‌ها انجام می‌شود. اثر شلاق چرمی به عدم‌قطعیت ناشی از جریان اطلاعات در بالادست و پایین‌دست زنجیره تأمین اشاره دارد. هر چه از سطوح پایین زنجیره تأمین (مشتریان و خرده‌فروشان) به سطوح بالاتر (تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان) حرکت کنیم، پیش‌بینی تقاضا کمتر قابل‌اعتماد خواهد بود. همچنین هرچه به پایین‌دست زنجیره تأمین حرکت کنیم، میزان تغییرپذیری پیش‌بینی تقاضا کمتر می‌شود. این پديده به‌عنوان اثر شلاق چرمی معروف است. رایج‌ترین عوامل تغییرات و انحرافات تقاضا به شرح زیر است:

پروموشن‌های غیرقابل‌پیش‌بینی که در سرتاسر زنجیره تأمین روی موجودی اثر ایجاد می‌کند؛

طرح‌های تشویقی فروش زمانی که مثلاً تا یک دوره سه‌ماهه تمدید می‌شوند؛

عدم‌اطمینان مشتری به توانایی تأمین‌کننده در تحویل به‌موقع سفارش‌ها و در نتیجه، سفارش‌گذاری بیش از حد متداول؛

لغو سفارش‌ها؛ که عمدتاً ناشی از سفارش‌گذاری بیشتر در دوره‌های قبل است؛

مشوق‌های حمل‌ونقل (نظیر تخفیف حمل‌ونقل برای سفارش‌های حجیم) که باعث ترغیب مشتری به تجمیع سفارش‌ها می‌شود.

نتایج اثر شلاق چرمی عبارت‌اند از:

موجودی مازاد؛

سطح سرویس ضعیف به مشتریان؛

مشکلات جریان نقدینگی؛

کمبود و کسری موجودی؛

هزینه‌های زیاد مواد، اضافه‌کاری و حمل‌ونقل.

در ادامه به بررسی یک مثال از تأثیر اختلال در عرضه به‌واسطه اثر شلاق چرمی می‌پردازیم. فرض کنید پیش‌بینی تقاضاي مشتریان برابر با 40 واحد است. توزیع‌کننده به‌واسطه جلوگیری از کسری، تصمیم می‌گیرد که تا دوبرابر تقاضای پیش‌بینی شده موجودی اطمينان نگه دارد. تولیدکننده نیز برای پاسخگویی به نوسانات تقاضا، موجودی خود را دوبرابر مقدار موردنیاز افزایش می‌دهد. تأمین‌کننده نیز در ابتدای زنجیره تأمین، شدیدترین تأثیر اثر شلاق چرمی را تجربه می‌کند و به‌اندازه دو برابر نیاز تولید‌کننده اقدام به تأمین کالا می‌کند. تمام این اتفاقات که در شکل (‏4-‏4) هم به تصویر کشیده شده است، به‌واسطه عدم هماهنگی در طول زنجیره تأمین رخ می‌دهد. این اثر باعث کاهش سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌ها، نارضایتی در سطح سرویس، طولانی‌شدن لیدتایم، نیاز به بازنگری برنامه‌ریزی تولید و فروش ازدست‌رفته می‌شود.

شکل (‏4-‏4) مثال اثر شلاقی

یک رویکرد اساسی برای برطرف‌کردن مشکلات شلاق چرمی، ایجاد شفافیت و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات در سرتاسر زنجیره تأمین است. در واقع به‌جای وابستگی به پیش‌بینی تقاضا باید روی داده‌های اصلی تقاضا تمرکز کرد. آن دسته از سیستم‌های زنجیره تأمین که ارتباطات باز و داده‌های قابل‌اعتماد برای تقاضا فراهم می‌کنند، مانع از بروز تغییرات بزرگ در مراحل تولیدی ناشی از نوسانات کوچک تقاضا می‌شوند.

## تصمیمات راهبردی

### مقدمه

در هر کسب‌وکار، در زمان‌های مختلف لازم است برای خرید کالا و خدمات، تصمیم‌گیری‌های مالی متعددی انجام داد. بسیاری از این تصمیم‌گیری‌ها مربوط به تعیین این موضوع است که کالا و خدمات را از طریق خرید از تأمین‌کنندگان تهيه کنیم یا اینکه سازمان خودش می‌تواند با استفاده از منابع داخلی آن‌ها را به طور کارآمدتری تأمین کند. به‌علاوه، تصمیم‌گیری در مورد خرید یا اجاره نیز یکی دیگر از تصمیم‌های متداول سازمان است. این نوع تصمیمات معمولاً به‌عنوان تصمیمات «ساخت-یا-خرید» و «اجاره-یا-خرید» شناخته می‌شوند؛ زیرا نیازمند تحلیل‌های مقایسه‌ای بين این گزینه‌ها هستند. برای انجام چنین تحلیل‌هایی، راهبرد‌های اهرمی مالی متعددی وجود دارند که باید به شناخت کافی در مورد آن‌ها دست یافت. مثلاً باید از عوامل مؤثر بر شرایط بازار، نحوه عملکرد بازار کالاهای اساسی و نحوه تعیین هزینه پول از طریق نرخ بهره مطلع باشیم. در این فصل به نحوه برخورد با این‌گونه تصمیمات مالی و همچنین اهمیت و تأثیر آن‌ها در سازمان خواهیم پرداخت.

### تجزیه‌وتحلیل ساخت-یا-خرید

تجزیه‌وتحلیل ساخت-یا-خرید، همان‌طور که از اسم آن مشخص است، به فرایندی اشاره دارد که در آن باید در مورد تولید یک کالا یا خدمات خاص توسط خود سازمان یا برون‌سپاری آن به یک تأمین‌کننده و خرید از ایشان تصمیم‌گیری کرد. به طور مثال، بسیاری از شرکت‌هایی که در صنایع نیمه‌هادی فعالیت می‌کنند، خودشان طراحی محصولات را انجام می‌دهند؛ اما تولید آن را به سایر شرکت‌ها واگذار می‌کنند. زیرا تولید انبوه محصولات نیاز به تجهیزات پیشرفته و سرمایه‌گذاری زیادی دارد. در حال حاضر، حدود دو سوم شرکت‌های تولیدکننده نیمه‌هادی‌ها، تولید خود را برون‌سپاری می‌کنند و به‌جای آن، روی مهارت اصلی خود -یعنی طراحی و توسعه محصولات- و راهبرد‌های بازاریابی تمرکز می‌کنند. در ادامه، به بررسی پویایی تحلیل ساخت-یا-خرید خواهیم پرداخت و نگاهی به پویایی فرایند و راهبرد پشت آن خواهیم انداخت.

#### پویایی ساخت-یا-خرید

همواره موقعیت‌های زیادی برای برون‌سپاری محصولات تولیدی سازمان یا خدماتی که در داخل سازمان انجام می‌شوند، وجود دارد. از جمله خدمات متداول قابل برون‌سپاری می‌توان به امور حوزه انفورماتیک، مدیریت تسهیلات، مدیریت حقوق و دستمزد، لجستیک و حتی تدارکات اشاره کرد. در حوزه تولید هم فعالیت‌های مونتاژی جزو فعالیت‌های متداولی هستند که برون‌سپاری آن‌ها ساده‌تر است. از مزایای برون‌سپاری می‌توان به کاهش هزینه‌های نیروی انسانی (به‌واسطه انتقال کار به مناطق با دستمزد پایین)، کاهش هزینه‌های خرید مواد (به‌واسطه تجمیع خرید سازمان با خرید پیمانکاران طرف قرارداد) و تمرکز روی مهارت و تخصص اصلی سازمان و رهایی از کارهای دست‌وپاگیر اشاره کرد. در طرف مقابل، برون‌سپاری منجر به کاهش میزان کنترل روی انجام فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و بعضاً از دست‌دادن انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی خواهد شد.

تصمیم‌های مربوط به ساخت-یا-خرید معمولاً توسط یک تیم چندکارکردی اتخاذ می‌شود تا بدین ‌طریق بتوان تمام منافع و جوانب مختلف آن را در نظر گرفت. قبل از تصمیم‌گیری در مورد خرید کالا یا خدماتی که در حال حاضر در داخل سازمان تأمین می‌شوند، تیم موردنظر ابتدا باید بادقت عوامل متعددی را به شرح زیر بررسی کند و اطلاعات لازم را از منابع مختلف جمع‌آوری کند.

مطالعه امکان‌پذیری: در نخستین گام برای تصمیم‌گیری در مورد ساخت-یا-خرید، باید بررسی کرد که آیا امکان خرید محصول یا برون‌سپاری خدمت امکان‌پذیری است یا خیر. این موضوع تا حد زیادی به پایگاه تأمین موجود بستگی دارد و عملاً یک فرایند منبع‌یابی جهت شناسایی تأمین‌کنندگانی است که قادر به پاسخگویی به نیاز سازمان هستند. در واقع باید به دنبال تأمین‌کنندگانی بود که دارای پرسنلی با مهارت‌های مناسب و تجهیزات کافی جهت تحقق نیاز سازمان هستند. اگر نتوان تأمین‌کنندگانی با شرایط موردنیاز پیدا کرد، یا باید به دنبال توسعه تأمین‌کنندگان موجود رفت یا سازمان ناگزیر خواهد بود نیازش را به‌صورت درون‌سازمانی برطرف کند.

- در بازارهایی که تعداد تأمین‌کنندگان محدود هستند، باید تجزیه‌وتحلیل ریسک‌های موجود هم انجام شود. اگر تأمین‌کننده‌ای که جهت همکاری انتخاب شده‌ دچار مشکل شود، گزینه‌های جایگزین برای آن وجود دارد؟ آیا مسائل لجستیکی اضافه شده به سازمان، منجر به افزایش هزینه و پیچیدگی عملیات خواهد شد؟ تأمین‌کنندگان بالقوه چقدر از نظر مالی توانمند هستند؟ آیا آن‌ها امکان سرمایه‌گذاری روی فناوري‌های جدید را دارند؟

- در صورت برون‌سپاری، باید منابع موردنیاز برای مدیریت تأمین‌کنندگان را در نظر گرفت. آیا تأمین‌کننده به عاملی حیاتی در تولید محصولات نهایی تبدیل می‌شود؟ در این صورت، نیاز به حسابرسی و ممیزی دقیق و نظارت‌های مکرر است. آیا فرایند برون‌سپاری مستلزم همکاری پیوسته و نزدیک پرسنل مهندسی و كنترل کیفیت با شرکت تأمین‌کننده است؟ آیا در حال حاضر منابع موردنیاز برای این فعالیت‌ها وجود دارند؟

نیازمندی‌ها: دومین گام فرایند، تعیین دقیق نیازهای سازمان است. این گام تا حد زیادی شبیه به مباحث ذکر شده در فصل گذشته است. باید یک شرح کار شفاف و همچنین یک پیش‌بینی از مقدار نیاز کالاها یا فراوانی خدمات موردنیاز ارائه کرد. این کار از دو جنبه اهمیت دارد: (1) برای تعیین یک مقدار اولیه برای هزینه‌های جاری سازمان، (2) برای داشتن یک برآورد نسبتاً دقیق جهت مقایسه پیشنهادهای تأمین‌کنندگان بالقوه. بدون انجام این کار، عملاً نمی‌توان به بینش دقیقی در مورد مزیت مالی خرید نسبت به ساخت دست یافت.

انجام تجزیه‌وتحلیل: بعد از یافتن منابع مناسب و تعیین دقیق نیازمندی‌ها، در گام آخر نوبت به انجام تجزیه‌وتحلیل است. برای این منظور ابتدا باید درخواست پیشنهاد طرح (RFP) را آماده و برای تأمین‌کنندگان بالقوه ارسال کرد. بعد از دریافت و بررسی نتایج RFPها، اکنون اطلاعات کافی برای انجام یک تجزیه‌وتحلیل جامع وجود دارد. در این تجزیه‌وتحلیل باید مقادیر فعلی شاخص‌های سازمان (به‌خصوص هزینه) با مقادیر به‌دست‌آمده در RFPها مقایسه شوند. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به هزینه، کیفیت، لیدتایم، فناوري و سطح سرویس اشاره کرد. قاعدتاً باید مقادیر پیشنهادی تأمین‌کنندگان در RFP، بیشتر یا مساوی با مقادیر فعلی سازمان باشد؛ در غیر این صورت، برون‌سپاری منطقی نیست. البته گاهی اوقات ممکن است برخی مقادیر پیشنهادی تأمین‌کنندگان بیشتر از مقادیر جاری سازمان و سایر مقادیر کمتر باشند. در این حالت شاید نیاز به استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره باشد. باید توجه داشت که در انجام هر تجزیه‌وتحلیلی، هزینه یکی از حیاتی‌ترین معیارهاست. در این راستا باید هزینه‌های مستقیم (نظیر هزینه مواد، نیروی انسانی و حمل‌ونقل) و هزینه‌های غیرمستقیم (نظیر دریافت، بازرسی، انبارش، ضایعات و حل مشکلات کیفی) را در نظر گرفت.

#### عوامل ذهنی (قضاوتی) تجزیه‌وتحلیل ساخت-یا-خرید

همواره قبل از اتخاذ تصمیم‌گیری نهایی در مورد ساخت-یا-خرید، عوامل غیرملموس و غیرقابل‌اندازه‌گیری هم وجود دارند که باید آن‌ها را مدنظر قرار داد. این عوامل عبارت‌اند از:

راهبرد: در هر تجزیه‌وتحلیلی باید به این موضوع توجه داشت که در بلندمدت، برون‌سپاری تا چه حد با راهبرد سازمان هم‌راستا خواهد بود. برای این منظور باید به پرسش‌های نظیر موارد زیر پاسخ داد:

آیا محصول یا خدمت موردنظر بخشی مهمی از تخصص اصلی سازمان را در بر می‌گیرد. اگر پاسخ بله است، باید مزایا و معایب برون‌سپاری محصول/خدمت را با دقت بررسی کرد.

آیا یادگیری به‌دست‌آمده در توسعه محصول یا خدمت، در سایر حوزه‌های کسب‌وکار سازمان هم قابل‌استفاده خواهد بود؟ شاید برون‌سپاری محصول/خدمت منجر به تضعیف فناوري در سایر بخش‌های سازمان شود.

آیا برون‌سپاری انجام شده، انگیزه کافی را برای تأمین‌کننده جهت ادامه همکاری فراهم می‌آورد؟ اگر تأمین‌کننده درآمد کافی از برون‌سپاری کسب نکند، باید به عواقب زمانی فکر کرد که تأمین‌کننده ظرفیت کافی برای پاسخگویی به نیاز سازمان نداشته باشد.

آیا واقعاً می‌توان به‌اندازه کافی هزینه‌های داخلی را برای جبران هزینه‌های اکتساب (خرید) کاهش داد؟ برای پاسخ به این پرسش باید کاهش هزینه ناشی از برون‌سپاری را به‌صورت دقیق تحلیل کرد. برخی مواقع ممکن برون‌سپاری باعث کاهش هزینه در یک حوزه شود؛ اما درعین‌حال، هزینه‌های حوزه‌های دیگر را افزایش دهد. مثلاً نیروی انسانی تولید کاهش یابد؛ اما نیروی انسانی حوزه کنترل کیفیت و تدارکات افزایش یابد.

سازمان تا چه اندازه قادر خواهد بود در آینده تصمیم خود را در مورد برون‌سپاری تغییر دهد؟ یعنی به‌جای گزینه «خرید» به گزینه «ساخت» تغییر راهبرد دهد؟ این تغییر راهبرد ممکن است بنا به دلایلی نظیر ضعف یا ورشکستگی تأمین‌کننده باشد. این تصمیم، یک تصمیم راهبردی است؛ زیرا تخصص و تجهیزات موردنیاز برای تولید محصول یا ارائه خدمت برون‌سپاری شده ممکن است نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم داشته باشد.

ریسک: اگرچه کمّی‌کردن ریسک امری دشوار و بعضاً غیرممکن است، اما ارزیابی آن امر مهمی در تصمیم‌گیری برای برون‌سپاری است. به قول مورفی «در هر چیزی که احتمال وقوع اشتباه و خطا وجود داشته باشد، در نهايت آن خطا رخ خواهد داد»؛ لذا هنكام تجزیه‌وتحلیل ریسک نباید در مورد ارزیابی هیچ یک از عوامل و مفروضات شناسایی شده در مرحله منبع‌یابی تردید کرد. موقع انجام تجزیه‌وتحلیل ریسک باید با دقت در مورد مزایای مورد انتظار هر عامل برون‌سپاری و عدم امکان کنترل آن عامل تعادل برقرار کرد. به طور مثال، هنگام برون‌سپاری عملیات تولید، باید محدودیت ظرفیت عرضه در آینده را -که ممکن است منجر به اختلال تولید شود- در نظر گرفت. همچنین در حالت بالعکس، باید اثر رکود بازار روی تأمین‌کننده سنجیده شود. در چنین سناریوهایی، آیا همچنان نیازهای مورد انتظار سازمان تأمین خواهد شد؟

- به‌علاوه، باید اثرات تغییر فناوري روی نیازمندی‌های آتی سازمان بررسی شود. درصورتی‌که حجم سفارش‌های سازمان به تأمین‌کنندگان کم باشد، شاید متقاعدکردن آن‌ها برای سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه امر ساده‌ای نباشد. این موضوع ممکن است سازمان را ناچار سازد روی سناریو «ساخت» فکر کند. در مورد محصولات یا خدمات جدیدی که در شرف معرفی به بازار هستند، باید مشخص کنیم که آیا با صرف منابع موردنیاز برای ارائه این محصولات یا خدمات می‌توان سرمایه‌گذاری انجام شده را جبران کنند یا خیر. در چنین شرایطی، مراجعه به تأمین‌کنندگانی که با توانایی‌های موجود قابلیت تولید محصول یا ارائه خدمات موردنظر را دارند، گزینه بسیار جذاب‌تری خواهد بود.

ملاحظات کیفی: برخی افراد این فرضیه را مطرح می‌کنند که خرید محصول یا خدمت به‌جای ساخت آن، منجر به کاهش کیفیت خواهد شد. اما عملاً هیچ داده واقعی برای اثبات این فرضیه در حالت کلی وجود ندارد. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که برون‌سپاری خدمت یا محصول باعث بهبود قابل‌توجه کیفیت آن شده است.

- یک برنامه خرید موفق مستلزم تعریف شفاف الزامات کیفی و مستندسازی فرایندهای موردنیاز برای پشتیبانی از تحقق این الزامات است. بسیاری از سازمان‌ها صرفاً به ‌يك دليل سراغ برون‌سپاری می‌روند؛ چون هیچ رویه و مستنداتی برای کنترل فرایندهای کسب‌وکار ندارند. درعین‌حال، تأمین‌کنندگان اغلب مستندات فرایندی بهتری دارند و کنترل بیشتری روی کیفیت انجام می‌دهند؛ زیرا مهارت و تخصص اصلی آن‌ها تولید محصول یا ارائه خدمات است.

قابلیت پشتیبانی: قابلیت پشتیبانی به توانایی توسعه فناوری‌های پیشرفته اشاره دارد. حمایت از توسعه محصول جدید در برخی حوزه‌ها معمولاً فشار مالی زیادی به سازمان خریدار وارد می‌کند؛ اما برای تأمین‌کنندگانی که به طیف متنوعی از مشتریان خدمت می‌دهند، تبدیل به یک ویژگی برجسته خواهد شد. برای سرمایه‌گذاری روی توسعه فناوری‌های جدید، معمولاً تأمین‌کنندگان در جایگاه بهتری قرار دارند؛ زیرا هزینه‌های انجام شده برای این توسعه را می‌توانند روی تمام مشتریان خود توزیع کنند و در نتیجه فشار مالی زیادی به مشتریان وارد نخواهد شد.

#### برون‌سپاری فرایندهای کسب‌وکار

امروزه، برون‌سپاری کل فرایندهای کسب‌وکار نظیر تولید، فناوری اطلاعات و لجستیک تبدیل به یک امر معمول شده است. باتوجه‌به اینکه فرایندهای کسب‌وکار معمولاً پیچیده هستند و دامنه گسترده‌ای دارند، ریسک‌های ناشی از آن‌ها ممکن است زیاد باشد، لذا فرایند تجزیه‌وتحلیل برون‌سپاری آن‌ها مشابه تجزیه‌وتحلیل ساخت-یا-خرید است.

منظور از فرایند برون‌سپاری، انتقال یکی از فعالیت‌های سازمان به یک تأمین‌کننده است، ‌که این فعالیت قبلاً توسط پرسنل سازمان انجام می‌شد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، همواره فعالیت‌های بالقوه زیادی درون سازمان وجود دارند که می‌توان آن‌ها را برون‌سپاری کرد. یکی از انگیزه‌های اصلی برون‌سپاری، کاهش هزینه است؛ زیرا تأمین‌کننده می‌تواند هزینه‌های سربار را بین مشتریان مختلف توزیع کند و در نتیجه سهم هر مشتری از این هزینه‌های ثابت کمتر خواهد شد. با این‌وجود، معمولاً مشتریان، خدمات مطلوب‌تری را تجربه خواهند کرد؛ زیرا مهارت تأمین‌کننده در حوزه موردنظر از مهارت خود مشتریان بیشتر است. در ادامه به فرایند برون‌سپاری ساخت-یا-خرید و برخی نکات مهم آن خواهیم پرداخت.

تجزیه‌وتحلیل نیازمندی‌ها: تجزیه‌وتحلیل نیازمندی‌ها باید توسط یک تیم چند کارکردی که از متخصصان حوزه‌های مرتبط، افراد درگیر در فرایندها و حتی ذی‌نفعان سازمان تشکیل شده است، انجام شود. این تیم باید نیازمندی‌ها را در قالب یک شرح کار (SOW) تعریف کند. حداقل مواردی که باید در این شرح کار وجود داشته باشند عبارت‌اند از:

شرح دقیق کاری که باید انجام شود؛

هزینه عملیات جاری به تفکیک فعالیت؛

سطح سرویس موردنیاز و نحوه اندازه‌گیری آن؛

ریسک‌های مهم موجود.

فرایند تصمیم‌گیری: در این گام، تیم باید قادر باشد نیازهای خود را در قالب RFP به تأمین‌کنندگان واجد شرایط ارسال کند. در اینجا بهتر است شرایط همکاری و قراردادی سازمان به‌صورت شفاف و دقیق بیان شود تا بتوان به‌سرعت تأمین‌کنندگانی که شرایط سازمان را می‌پذیرند، شناسایی کرد. همچنین باید با استفاده از معیارهای عملکردی، یک ماتریس ارزیابی تهیه کرد و بر اساس آن پاسخ به تمام RFPها را مورد بررسی قرار داد. بر اساس ارزیابی‌های اولیه انجام شده باید تصمیم گرفت که آیا پتانسیل لازم برای انجام برون‌سپاری وجود دارد یا خیر. این تصمیم باید بر اساس پاسخ‌های دریافتی و هزینه‌های پیشنهادی باشد. در صورت مناسب‌بودن برون‌سپاری، در گام بعدی باید به دنبال انتخاب تأمین‌کننده رفت؛ در غیر این صورت، یا باید شرح کار (SOW) را ویرایش کرد یا پروژه برون‌سپاری را کنار گذاشت.

انتخاب تأمین‌کننده: برای انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب، بسیاری از سازمان‌ها دارای معیارهای از پیش تعیین شده‌ای مبتنی بر روش‌های رتبه‌بندی مقایسه‌ای هستند. از این طریق می‌توان تأمین‌کنندگان را بر اساس هزینه، سطح سرویس، فناوري، کیفیت، سطح سرمایه‌گذاری و غیره رتبه‌بندی کرد. در فصل‌های بعدی به‌تفصیل در این مورد توضیح داده خواهد شد.

### تجزیه‌وتحلیل اجاره-یا-خرید

اجاره‌کردن یکی دیگر از جایگزین‌های خرید است که عمدتاً هنگام خرید تجهیزات سرمایه‌ای استفاده می‌شود. تجزیه‌وتحلیل اجاره-یا-خرید به فرایند مقایسه مزایا و معایب اجاره یک دارایی در مقابل خرید آن دارایی اشاره دارد. مبالغی که بابت اجاره پرداخت می‌شود را می‌توان معادل با هزینه سرمایه در نظر گرفت؛ لذا در صورت‌های مالی می‌توان این هزینه را در دوره‌هایی که رخ می‌دهد، ثبت و ضبط کرد. هرچند که برای اجاره تجهیزات عمدتاً از قراردادهای بلندمدت استفاده می‌شود؛ اما معمولاً نیاز به هیچ پیش‌پرداختی نیست و اگر هم باشد خیلی کم است. در جدول (‏5-‏1) می‌توان مزایای دو سناریوی خرید و اجاره را با هم مقایسه کرد.

#### انواع اجاره و مشخصه‌های آن

قرارداد اجاره، به مستأجر‌ این اجازه را می‌دهد که برای یک مدت‌زمان مشخص و با نرخ پرداخت توافقی، تجهیزات یا دارایی مشخصی را تصاحب کند. مستأجر مالک دارایی نیست؛ اما معمولاً تمام مسئولیت‌های حفظ و نگهداری آن در شرایط مناسب را بر عهده دارد. در پایان قرارداد اجاره، ممکن است مستأجر این اختیار را داشته باشد که دارایی تحت اجاره را با یک قیمت منصفانه و بر اساس ارزش بازار یا به مبلغی که قبلاً در قرارداد توافق شده است خریداری کند.

منظور از موجر، شخص یا نهادی است که مالک یک دارایی (مانند ساختمان و دستگاه) است و آن را در عوض پرداخت هزینه، در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. موجرها معمولاً شامل بانک‌ها، تولیدکنندگان تجهیزات و کالا، سازمان‌های تأمین مالی و مالکان شخص ثالث هستند.

| جدول (‏5-‏1) مزایای اجاره و خرید |  |
| --- | --- |
| اجاره | خرید |
| - نیاز به مبلغ کم و حتی صفر برای تهیه تجهیز | - عدم وجود هزینه در صورت عدم استفاده‌ از تجهیز |
| - لحاظ‌شدن پرداختی‌ها به‌عنوان هزینه و ایجاد یک مزیت مالیاتی | - امکان فروش تجهیز در هر لحظه |
| - وجود گزینه‌های متعدد برای برخورد با تجهیز در پایان دوره اجاره | - کمتر بودن هزینه‌های کل در درازمدت |
| - بدون تأثیر روی اعتبار بانکی | - امکان استفاده از تجهیز به مدت طولانی |
| - نگرانی کم در مورد استهلاک و منسوخ‌شدن |  |

حالت‌های مختلفی برای قرارداد اجاره وجود که از جمله متداول‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اجاره سرمایه‌ای: این نوع اجاره، یک روش تأمین مالی است که به‌موجب آن مستأجر می‌تواند دارایی را برای بخش اعظمی از عمر مفید آن تحت اختیار داشته باشد. به‌طورکلی، این نوع اجاره در طول مدت قرارداد قابل‌فسخ نیست. در این حالت، اجاره‌بهای دریافتی توسط موجر به‌صورت خالص است؛ بدین معنی که مسئولیت نگهداری از دارایی و هزینه‌های بیمه و مالیات بر عهده مستأجر است. از این نوع اجاره معمولاً با عنوان اجاره‌به‌شرط‌تملیک نیز یاد می‌شود.

اجاره تمام‌پرداخت: روشی که در آن تمام هزینه‌های دارایی به‌علاوه یک مبلغ رضایت‌بخش به‌صورت نقدی به موجر پرداخت می‌شود.

اجاره اهرمی: این روش بیشتر برای کالاهای با قیمت بالا نظیر کشتی، هواپیما و تأسیسات عظیم نفتی به کار گرفته می‌شود که در آن، موجر بخشی از قیمت خرید دارایی مورد اجاره را از نهادهای سرمایه‌گذار وام می‌گیرد. به طور معمول، 20 تا 40 درصد قیمت خرید توسط یک یا چند سرمایه‌گذار تأمین می‌شود. مابقی قیمت خرید از بانک یا سایر منابع سرمایه‌ای استقراض می‌شود.

اجاره خالص: اجاره‌ای که در آن مبلغ قابل‌پرداخت به‌صورت خالص به موجر پرداخت می‌شود؛ یعنی مستأجر هزینه‌هایی مانند مالیات، بیمه و نگهداری و تعمیرات را تماماً از جیب خود پرداخت می‌کند؛ لذا تمام هزینه‌های مربوط به استفاده از دارایی مورد اجاره (که ممکن است شامل هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی هم باشند) توسط خود مستأجر و خارج از توافقنامه اجاره پرداخت می‌شوند.

اجاره عملیاتی: یک نوع اجاره کوتاه‌مدت که به‌موجب آن کاربر می‌تواند یک دارایی را برای بخشی از عمر مفید آن در اختیار بگیرد. موجر ممکن است برخی خدمات مربوط به مورد اجاره را خودش انجام دهد؛ نظیر عملیات نگهداری و تعمیرات، پرداخت حق بیمه و مالیات. در پایان مدت قرارداد، مورد اجاره عیناً باید به موجر مسترد گردد.

#### عوامل تصمیم‌گیری در اجاره

مشابه هر تصمیم‌گیری، تصمیم‌گیری در مورد اجاره پیامدهای متعدد مطلوب و نامطلوبی در پی دارد؛ لذا هنگام تصمیم‌گیری باید تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. در ادامه، جوانبی که باید هنگام اتخاذ تصمیم در نظر گرفت، ارائه شده است.

مزایای اجاره: برخی از مزایای اجاره عبارت‌اند از:

جریان نقدینگی بهتر: اجاره، امکان دسترسی به دارایی را با حداقل پرداخت اولیه فراهم می‌کند و هزینه‌ها را در طول زمان توزیع می‌کند. با درآمد حاصل از دارایی مورد اجاره می‌توان هزینه‌های آن را پرداخت کرد و سرمایه در گردش خود را به حداقل رساند.

عدم بدهی: اجاره باعث حفظ گزینه‌های اعتباری می‌شود و محدودیت اعتباری را تأثیر قرار نمی‌دهد. زیرا اجاره تحت عنوان هزینه شناسایی می‌شود نه بدهی.

حداکثرکردن اهرم مالی: با استفاده از اجاره می‌توان از هزینه‌هایی نظیر خرید و نصب دارایی اجتناب کرد و جریان‌های نقدی را به سمت‌های دیگری هدایت کرد.

مدیریت جریان نقدینگی: پرداخت اجاره‌بها معمولاً ثابت است و همین باعث می‌شود تا جریان نقدینگی را بتوان با دقت بالاتری پیش‌بینی کرد.

مزیت مالیاتی: هزینه‌های اجاره معمولاً مانند هزینه‌های استهلاک، از مالیات کسر می‌شوند؛ بدین معنی که هزینه اجاره قبل از محاسبه مالیات پرداخت می‌شود، درحالی‌که هزینه خرید بعد از محاسبه مالیات پرداخت می‌شود.

بازه زمانی منعطف: قراردادهای اجاره را می‌توان مطابق با نیاز خود تنظیم کرد. به طور مثال مدت‌زمان اجاره را می‌توان متناسب با زمان نیاز تعیین کرد و در زمان‌هایی که دارایی موردنیاز نیست، آن را به موجر تحویل داد.

عدم وجود استهلاک: بسته به نوع خاتمه قرارداد اجاره، می‌توان دارایی را پس از پایان مدت اجاره به موجر عودت داد.

معایب اجاره: برخی معایب اجاره عبارت‌اند از:

هزینه بیشتر: اجاره یک دارایی در بلندمدت معمولاً هزینه مستقیم بیشتری نسبت به خرید آن دارد. با این‌حال اجاره ممکن است هزینه کمتری نسبت به سایر روش‌های تأمین مالی داشته باشد.

نیاز به ضمانت: با توجه‌ به اعتبار مستأجر، موجر ممکن است ضمانت‌های متفاوتی برای عقد قرارداد اجاره مطالبه کند.

بندهای ثابت قرارداد: معمولاً خاتمه قرارداد اجاره قبل از موعد اتمام آن امکان‌پذیر نیست و یا همراه با هزینه‌های جریمه است.

نرخ هزینه ثابت: نرخ اجاره‌بها و هزینه‌های مرتبط با آن در طول مدت قرارداد ثابت است. درصورتی‌که نرخ بهره یا تورم در جامعه کاهشی باشد، امکان کم‌کردن هزینه اجاره وجود ندارد.

عوامل هزینه: در تجزیه‌وتحلیل موضوع اجاره باید هزینه کل مالکیت، شامل هزینه اکتساب، هزینه‌های عملیاتی، هزینه نگهداری و تعمیرات و غیره را در نظر گرفت. هزینه اکتساب خود معمولاً شامل پیش‌پرداخت، مالیات، هزینه‌های حمل، هزینه نصب، هزینه‌های مالی و کارمزدهای وام است. در ادامه، برخی از عوامل هزینه‌ای ظریف‌تر وجود دارند که باید در هر تجزیه‌وتحلیل کاملی آن‌ها را در نظر گرفت:

بازسازی دارایی: اگر در قرارداد اجاره توافق شده باشد که دارایی به موجر عودت داده شود، در پایان دوره اجاره باید دارایی را بازسازی کرد تا به شرایط اولیه خود برگردد. همچنین شاید لازم باشد آن را به مکان اولیه آن انتقال داد. این عوامل تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای روی هزینه خواهد داشت.

دوره تمدید خودکار: اگر قرارداد اجاره شامل گزینه تمدید خودکار باشد، درصورتی‌که در پایان دوره قرارداد نخواهیم آن را ادامه دهیم، باید در زمان مقرر به‌خاطر داشته باشیم که گزینه تمدید خودکار اجرا نشود. بعضاً بسیاری از موجرها از این بند جهت تمدید مجدد قرارداد اجاره استفاده می‌کنند.

حق خرید: هنگام عودت دارایی به موجر در پایان مدت قرارداد، اگر گزینه خرید با قیمت از پیش تعیین شده وجود داشته باشد، بهتر است آن را مورد بررسی قرار داد. چون معمولاً این قیمت، از قیمت بازار منصفانه‌تر است.

مسئولیت نگهداری و تعمیرات: هنگام عقد قرارداد اجاره باید به‌صورت دقیق مشخص کرد که کدام‌یک از سرویس‌های نگهداری و تعمیرات بر عهده مستأجر است. ضمناً باید توجه داشت هرکدام از این سرویس‌ها کاملاً تحت‌نظر موجر و بر اساس دستورالعمل‌های آن انجام شود.

ملاحظات بودجه‌ای: سازمان‌هایی که نیازمند ایجاد تعادل میان فناوری‌های جدید و محدودیت‌های بودجه‌ای هستند، معمولاً هزینه ماهانه اجاره را در مقایسه با اقساط ماهانه خرید گزینه بهتری می‌دانند. اجاره باعث می‌شود جریان نقدینگی سازمان برای سایر استفاده‌های سودآور در دسترس باشد. به‌علاوه، شرکت‌ها از طریق اجاره، از مزایای مالیاتی قابل‌توجهی برخوردار می‌شوند. زیرا هزینه اجاره را می‌توان هر ماه به‌صورت هزینه در صورت‌حساب‌های لحاظ کرد و در نتیجه، درآمد شرکت کمتر متحمل مالیات خواهد شد. ضمن اینکه اجاره معمولاً نیاز به مانده موجودی پولی یا پیش‌پرداخت ندارد؛ درحالی‌که تأمین مالی از بانک‌ها عمدتاً نیاز به یک حداقل موجودی دارد.

### تدوین راهبرد‌های مالی

اداره تدارکات یکی از بهترین موقعیت‌ها در سازمان برای تأثیرگذاری و بهبود قیمت نهایی با استفاده از اهرم روابط و اطلاعات را دارد. برای این منظور، متخصصین امر باید درک کاملی از فرایندها و راهبرد‌های موجود در سازمان داشته باشند؛ به طور مثال باید بدانیم که آیا ایجاد صرفه‌جویی هزینه‌ای در یک حوزه، روی سایر حوزه‌ها بار مالی دارد یا خیر. در این بخش به بررسی برخی از راه‌ها و ابزارهای مالی موجود برای انجام بهتر کار خواهیم پرداخت

#### ملاحظات سازمانی

نوع هر سازمان تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای روی ماهیت راهبرد‌های مالی آن دارد و به رویکردهای متفاوتی از سوی بخش تدارکات نیاز دارد. در واقع سازمان‌های مختلف بر اساس ساختار سازمانی‌شان، ممکن است در مواجهه با موقعیت‌های مشابه، رفتارها و پاسخ‌های متفاوتی از خود نشان دهند. در ادامه، انواع سازمان‌ها از نظر نوع نگاه به سودآوری معرفی خواهند شد.

تجاری: شرکت‌های تجاری را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

شرکت‌های سهامی عام: این شرکت‌ها که متعلق به عموم افراد هستند و سهام آن‌ها در بازارهای بورس معامله می‌شود، باید در قبال خیل عظیم سهام‌داران خود اهتمام لازم در امانت‌داری را داشته باشند. اداره تدارکات این شرکت‌ها علاوه بر تلاش برای کاهش هزینه‌ها باید از رویه‌های استاندارد پیروی کند تا سهام‌داران بتوانند به توانایی مدیریت در سودآوری سازمان اعتماد کنند. این اداره همواره تحت نظارت حسابرسی است و باید اطمینان حاصل شود که همواره از رویه‌های استاندارد پیروی می‌کنند.

شرکت‌های خصوصی: شرکت‌های خصوصی در تدوین راهبرد‌های مالی آزادی عمل کافی دارند و معمولاً این راهبرد‌ها را باتوجه‌به مأموریت و چشم‌انداز سازمان و اهداف سهام‌داران خود تدوین می‌کنند. با این‌حال، مسئولیت واحد تدارکات همچنان مشابه با شرکت‌های سهامی عام است؛ یعنی ایجاد ارزش برای سازمان.

غیرانتفاعی: از جمله سازمان‌های غیرانتفاعی می‌توان به مدارس، مساجد، خیریه‌ها و سایر سازمان‌های عام‌المنفعه اشاره کرد. در این سازمان‌ها، معمولاً انگیزه‌های مبتنی بر سودآوری وجود ندارد. این سازمان‌ها می‌خواهند بودجه عملیاتی خود را تا جایی که ممکن است گسترش دهند تا مأموریت خود را بهتر انجام دهند. واحد تدارکات نیز می‌تواند با استفاده حداکثری از یک بودجه ثابت و مشخص، به انجام این مأموریت کمک کند.

دولتی: الزامات تدارکات دولتی احتمالاً سخت‌گیرانه‌ترین و مطمئناً پیچیده‌ترین الزامات مربوط به انطباق با رویه‌ها و فرایندها را دارد. اداره تدارکات این سازمان‌ها باید از مجموعه‌ای از مقررات پیچیده و گاهی مبهم پیروی کنند تا از منافع عموم مردم حفاظت شود و این اطمینان ایجاد شود که جامعه بیشترین ارزش را قبال مالیات‌های خود دریافت می‌کنند. همچنین باید با تأمین‌کنندگان موجود به‌صورت برابر و منصفانه رفتار کرد و هیچ‌کدام بر دیگر ارجحیت غیرمنصفانه نداشته باشد. متأسفانه این موضوعات فرایند خرید را بیش از اندازه دشوار کرده است و قطعاً دستیابی به نتایج خارق‌العاده برای خریداران بسیار دشوار خواهد شد. در چنین سازمان‌هایی، انطباق عملیات اجرایی با فرایندها و رویه‌های مصوب و تهیه مستندات مرتبط، عمدتاً اهمیت بیشتری نسبت به دستیابی به نتایج مطلوب دارد.

ساختار تدارکات: نحوه ساختاردهی اداره تدارکات و جایگاه آن در سازمان قطعاً می‌تواند روی عملکرد آن و تناسب آن با راهبرد‌های کلان مالی و عملیاتی تأثیر بگذارد. یک متخصص زیرک تدارکات تمام تلاش خود را می‌کند تا اطمینان حاصل کند که کسانی که در سازمان به توسعه اهداف راهبردی مشغول هستند، تأثیر ساختار فعلی تدارکات روی تحقق یا عدم تحقق اهداف راهبردی را به‌درستی درک کنند. در مورد انواع ساختارهای سازمانی تدارکات در فصل‌های گذشته به‌تفصیل توضیح داده شد.

#### ملاحظات مالی

در ارتباط با توسعه راهبرد‌های مالی، چند عامل وجود دارند که روی نحوه و زمان خرید تأثیر می‌گذارند. در اینجا به برخی از حوزه‌های رایج که در آن‌ها امور تدارکات و مالی اثرات همپوشانی دارند، خواهیم پرداخت.

استهلاک: به‌طورکلی تمام تجهیزات و دارایی‌های خریداری شده یک سازمان دارای عمر مفید مشخصی هستند که از نظر تئوری، در پایان این دوره دیگر هیچ ارزش اسقاطی ندارند. در فرایند بررسی استهلاک، این کاهش ارزش در هر دوره زمانی محاسبه و ثبت می‌شود. به طور مثال اگر ارزش یک دستگاه 100 میلیون تومان و عمر مفید آن 5 سال باشد، هرسال به‌اندازه 20 میلیون تومان مستهلک می‌شود.

- استهلاک دارای دو جنبه مهم است: (1) ازآنجایی‌که در گزارش‌دهی مالیاتی، استهلاک یک نوع هزینه است، در دفاتر سازمان به‌عنوان بدهی لحاظ می‌شود. (2) ارزش دفتری دارایی با نرخ استهلاک کاهش می‌یابد و در نتیجه ارزش دفتری سازمان در ترازنامه نیز کاهش می‌یابد. این ملاحظات را باید هنگام تجزیه‌وتحلیل نرخ بازگشت سرمایه (ROI) و محاسبه هزینه‌های مربوط به تصمیمات ساخت-یا-خرید و اجاره-یا-خرید در نظر گرفت.

بازارهای ارز و اوراق‌قرضه: همان‌طور که می‌دانیم، نرخ ارزها به طور مرتب نوسان می‌کند و ارزش ریال در مقابل سایر دلار و سایر ارزها در طول زمان بالا و پایین می‌شود. زمانی که می‌خواهیم خرید را با یک ارز خارجی انجام دهیم، باید برآورد کنیم که نرخ ارز در آینده چگونه روی قرارداد خرید تأثیر خواهد گذاشت. اگر نرخ ارز در آینده افزایش یابد، ناچار خواهیم بود مبلغ بیشتری بابت قرارداد پرداخت کنیم. اما اگر حالت عکس رخ دهد، به نفع ما خواهد بود و مبلغ کمتری پرداخت خواهیم کرد. برای جلوگیری از آسیب‌دیدن از نوسانات ارز و حفظ ثبات در تراکنش‌های خرید، می‌توان از فرایندی به نام پوشش ريسك استفاده کرد. پوشش ريسك یک راهبرد برای کاهش ریسک نوسانات در قراردادهای آتی است که نیاز به پرداخت با ارز خارجی دارند. اقدامات سازمان در این راهبرد، به نحوه پیش‌بینی تغییرات ارز بستگی دارد. اگر پیش‌بینی شود که نرخ ارز خارجی کاهش می‌یابد، فعلاً خرید ارز انجام نمی‌شود تا نرخ ارز به پایین‌ترین قیمت ممکن خود برسد. در نقطه مقابل، اگر پیش‌بینی شود که نرخ ارز افزایشی است، منطقی است که دراسرع‌وقت ارز موردنیاز قرارداد خریداری شود.

- باتوجه‌به ریسک ذاتی پوشش ريسك، بهتر است این کار به کارشناسان واگذار شود. تا به امروز کسی نتوانسته قیمت ارزهای خارجی را در آینده دور به‌درستی پیش‌بینی کند. بسیاری از سازمان‌ها انجام امور مرتبط با این کار را به واحد خزانه‌داری خود یا یک کارگزار برون‌سازمانی متخصص در حوزه ارز واگذار می‌کنند.

بازارهای كالا (كاموديتي): برای ایجاد یک كاموديتي، محصولات باید نسبتاً استاندارد، تمایز نیافته و قابلیت تجارت در یک بازار رسمی مانند بورس را داشته باشد. در گذشته، کامودیتی‌ها معمولاً شامل فلزات، چوب، محصولات کشاورزی، مواد شیمیایی و سوخت بود؛ كه معمولاً در بازارهای آزاد که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است معامله می‌شدند. در این بازارهای آزاد، امکان خرید تعدادی به‌اصطلاح «ابزار» وجود دارد که می‌تواند ریسک نوسانات آتی را کاهش دهد؛ از جمله خرید قراردادهایی برای تحویل کالا در تاریخ مشخص و با قیمت ذکر شده در قرارداد (فارغ از قیمت واقعی کالا در زمان خرید آن). حتی برای کالاهایی که هنوز مالکیت فیزیکی آن در اختیار فروشنده نیست، می‌توان این قراردادها را ایجاد و به فروش رساند. بعد از ایجاد این قراردادها، می‌توان آن‌ها را به‌دلخواه خریدوفروش کرد.

- این ابزارهای مالی همه در یک چیز مشترک هستند؛ آن هم ریسک است. همان‌طور که می‌دانیم، نمی‌توان به‌صورت دقیق پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها از یک دوره به دوره بعد چگونه تغییر می‌کند. مشاوره تخصصی، پیش‌بینی صحیح تقاضا، بررسی‌های مکرر و دقیق، حداقل الزامات لازم برای موفقیت و تسلط بر بازارهای کامودیتی هستند.

نرخ بهره: نرخ بهره می‌تواند تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای روی تصمیمات خرید داشته باشد، به‌خصوص مواردی که متأثر از زمان هستند. با افزایش نرخ بهره، شرکت‌ها ناچار خواهند بود برای دستیابی به سرمایه موردنیاز، بهره بیشتری به وام‌دهندگان بپردازند و در نتیجه، هزینه‌ها و قیمت فروش آن‌ها افزایش خواهد یافت. به همین خاطر، خریداران برای کاهش موجودی و قیمت تجهیزات خریداری شده تحت‌فشار فزاینده‌ای خواهند بود.

شرایط پرداخت: منظور از شرایط پرداخت، توافق میان خریدار و فروشنده بر سر زمان‌بندی و روش پرداخت هزینه کالا/خدمات خریداری شده است. شرایط پرداخت ارتباط نزدیکی با نرخ بهره دارد؛ زیرا از بسیاری جهات مشابه وامی است که فروشنده از زمان تحویل کالا/خدمت تا زمان وصول هزینه کالا/خدمت، به خریدار ارائه می‌دهد. شرایط پرداخت خرید معمولاً از یک ساختار استاندارد پیروی می‌کند که بیانگر تعداد روزهای سررسید پرداخت و تخفیف‌هایی است که در صورت پرداخت زودتر از موعد، به خریدار تعلق می‌گیرد؛ به طور مثال:

کل مبلغ خرید 45 روز بعد از تحویل کالا انجام می‌شود.

کل مبلغ خرید در 10 ماه بعد انجام خواهد شد.

پرداخت‌هایی که تا 10 روز بعد از تحویل کالا انجام شود، شامل 2 درصد تخفیف خواهد بود و مابقی آن تا طی 30 روز باید پرداخت شود.

- بسیاری از شرکت‌ها به این قاعده مقید هستند که شرایط پرداخت را از زمان دریافت کالا در نظر بگیرند، نه زمان صدور فاکتور. زیرا بسیاری از شرکت‌ها هنگام ارسال کالا فاکتور را صادر می‌کنند و درعین‌حال تحویل کالا ممکن است چندین هفته طول بکشد.

تأمین مالی خریدار: در بسیاری از مواقع شرایطی پیش می‌آید که تأمین‌کننده برای قبول سفارش خریدار نیاز به پیش‌پرداخت دارد. نیاز به پیش‌پرداخت ممکن است به دلیل حصول اطمینان تأمین‌کننده از شروع قرارداد یا تأمین مالی جهت خرید مواد و تجهیزات موردنیاز برای تولید محصول باشد. گاهی اوقات، سازمان‌های خریدار برای کمک به تأمین‌کنندگان به آن‌ها وام می‌دهند یا تجهیزات خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

جریان نقدینگی: جریان نقدینگی معمولاً به‌صورت مبهم مورداستفاده قرار می‌گیرد. جریان نقدینگی عملیاتی، وجه نقدی است که پس از تغییر در سرمایه در گردش، توسط واحد تجاری ایجاد می‌شود. جریان نقدینگی خالص، مقدار پولی است که در هر دوره زمانی، بعد از کسر هزینه‌ها باقی می‌ماند. هنگامی که جریان نقدینگی کم است، زمان مناسبی برای انجام خریدهای بزرگ نیست؛ زیرا ممکن است نیاز به استقراض و وام وجود داشته باشد. زمان‌بندی خرید بر اساس مقدار نقدینگی ورودی سازمان، یک ابزار مؤثر برای مدیریت نقدینگی است.

#### ملاحظات قانونی

هر اداره تدارکات باید به‌صورت کامل از قوانین مربوط به خرید آگاهی داشته باشد و آن‌ها را به‌درستی دنبال کند. در ادامه به برخی از عناوین اصلی این قوانین اشاره خواهد شد.

قوانین مالیاتی: هرچند که اداره تدارکات مسئولیت مستقیمی در مورد مالیات بر عهده ندارد، اما باید از مبانی اصلی آن آگاهی داشته باشد تا جوانب مهم آن را در تصمیم‌گیری خرید وارد کند. به طور مثال، برخی کالاها معاف از مالیات هستند و هیچ مبلغی به قیمت خرید آن‌ها افزوده نمی‌شود.

آیین‌نامه‌ها و مقررات: عمده مقررات حاکم بر عملیات تدارکات، مربوط به فرایندهای متداول آن است؛ از جمله آن‌ها می‌توان به مقررات ضد انحصار، مالکیت معنوی، بهداشت و ایمنی محیط‌زیست، تجارت بین‌الملل و قانون تجارت اشاره کرد. واحد تدارکات باید همواره این مقررات را دنبال کند تا از تغییرات آن بی‌اطلاع نباشد.

## منبع‌یابی

### مقدمه

در این بخش به یکی از فعالیت‌های مهم واحد تدارکات خواهیم پرداخت؛ یعنی شناسایی منابع تأمین مناسب که بیشترین ارزش را برای سازمان ایجاد می‌کنند. از کارشناسان تدارکات انتظار می‌رود این فرایند را به نحوی انجام دهند که منتج به انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب و هم‌راستا با اهداف سازمان شود. برای مدیریت کارآمد این امر، باید نحوه تدوین مشخصه‌ها، شرح کار و معیارهای عملکردی مشخص شوند که در فصول قبل به‌تفصیل در این مورد توضیح داده شد. ازآنجایی‌که واحد تدارکات در قبال انطباق امور تأمین‌کنندگان با قوانین و مقررات مسئولیت دارد، باید دانش کافی در مورد اثر این الزامات روی فرایند منبع‌یابی و مراحل بعدی آن داشته باشد.

### مکان‌یابی و توسعه منابع تأمین

در دیدگاه سنتی، منبع‌یابی شامل شناسایی، ارزیابی و توسعه تأمین‌کنندگان بالقوه سازمان و جزو یکی از نقش‌های اساسی و راهبردی تدارکات بود. امروزه این نقش گسترده‌تر شده و مفاهیمی نظیر شناسایی و تجزیه‌وتحلیل بازارهای خرید و همچنین توسعه و به‌کارگیری فرایندهای متنوع جهت افزایش رقابت‌پذیری را نیز در بر می‌گیرد. در ادامه به بررسی عناصر اساسی یافتن منابع بالقوه خواهیم پرداخت.

ماهیت منابعی که از آن‌ها خرید می‌کنیم می‌توانند بسیار متفاوت باشد و به نوع خرید، ماهیت صنعت موردنظر و اندازه خرید بستگی دارند. کارشناسان تدارکات باید درک روشنی از نحوه اثرگذاری انواع تأمین‌کنندگان روی تصمیمات منبع‌یابی داشته باشند. به طور مثال، یک خریدار باید بداند که آیا تأمین‌کننده خود را از منابع محلی انتخاب کند یا اینکه خرید موردنظر ارتباطی با مکان تأمین‌کننده ندارد. همچنین، خریدار باید به سایز تأمین‌کنندگان توجه کند؛ شاید سازمان بتواند از تأمین‌کنندگان کوچک، خدمات مطلوب‌تری دریافت کند؛ بدین نحو که اگر حجم خرید سازمان زیاد باشد، قدرت مذاکره آن در قبال تأمین‌کنندگان کوچک بیشتر است. به‌علاوه، خریدار باید مشخص کند که آیا می‌خواهد با یک توزیع‌کننده کار کند یا مستقیماً با یک تولیدکننده در ارتباط باشد.

#### محلی، داخلی یا بین‌المللی

تصمیمات منبع‌یابی بر اساس مکان تأمین‌کنندگان معمولاً می‌تواند در موقعیت‌های خاص، مزایای مشخصی را به ارمغان بیاورد. به طور مثال، یک تأمین‌کننده محلی ممکن است تعهد بیشتری برای ارائه سطح خدمات بهتر داشته باشد؛ زیرا با خریدار در یک جامعه مشترک قرار دارند. درعین‌حال، خریدار هم به‌منظور حمایت از جامعه خود، تمایل بیشتری به استفاده از تأمین‌کنندگان محلی دارد. به‌علاوه، تأمین‌کنندگان محلی اغلب دارای زمان پاسخگویی سریع‌تر و حتی هزینه‌های حمل‌ونقل کمتر هستند.

سازمان‌های خرید با گسترش نواحی جغرافیایی خرید خود به منابع ملی و بین‌المللی می‌توانند رقابت بیشتری ایجاد کنند و به قیمت‌های بهتر و انتخاب‌های بیشتری دست پیدا کنند. بااین‌وجود، هنگام تصمیم‌گیری برای تأمین از منابع محلی یا بین‌المللی باید عوامل متعددی را سبک‌وسنگین کرد. معمولاً ارتباطات ایجاد شده با منابع محلی و تحویل کالا/خدمات آن‌ها قابل‌اعتمادتر است و در نقطه مقابل، منابع بین‌المللی اغلب از نظر قیمتی بهتر هستند.

هنگام ارزیابی منابع محلی و بین‌المللی باید مسائل مربوط به نحوه پرداخت را هم در نظر داشت. فروشندگان اغلب از خریداران خارج از کشور می‌خواهند پرداخت خود را از طریق یکی از انواع اسناد بانکی نظیر اعتبار اسنادی (LC) تضمین کنند. اعتبار اسنادی معمولاً شامل ضوابطی است که بر اساس آن بانک طرف حساب خریدار در صورت تحقق برخی شرایط (نظیر دریافت مدارک معتبر مبنی بر حمل کالا یا فرارسیدن یک موعد زمانی مشخص) به‌صورت خودکار هزینه را به فروشنده پرداخت می‌کند. این کار ممکن است یک فرایند نسبتاً پرهزینه باشد و خطوط اعتباری یا نقدی خریدار را برای یک دوره زمانی غیرمعمول محدود کند. در خریدهای بین‌المللی باید به ریسک‌های مربوط به نوسان نرخ ارز توجه کرد. به‌خصوص در قراردادهای بلندمدت که بهتر است شرایطی در نظر گرفت که اگر نرخ ارز تغییر قابل‌توجهی داشت، بتوان قیمت‌های خرید را تعدیل کرد. به‌علاوه، باید مسائل لجستیکی نظیر حقوق گمرکی، مالیات، تعرفه‌ها و هزینه‌های مازاد حمل‌ونقل را مدنظر قرار داد.

#### عوارض

بسیاری از کشورها برای واردات و صادرات برخی کالاها، عوارض و مالیات گمرکی اخذ می‌کنند. عموماً سه نوع عوارض و مالیات به شرح زیر وجود دارد:

حقوق گمرکی بر اساس ارزش کالا: متداول‌ترین نوع تعرفه گمرکی است که بر اساس درصدی از ارزش کالاهای حمل شده محاسبه می‌شود.

حقوق گمرکی بر اساس مشخصات کالا: بر حسب نرخ ثابتی از یکی از مشخصه‌های کالا محاسبه می‌شود؛ مثلاً یک میلیون تومان در هر 1000 کیلوگرم.

حقوق گمرکی مرکب: به‌صورت ترکیبی از دو نوع حقوق گمرکی فوق‌الذکر است؛ مثلاً 500 هزار تومان در هر 1000 کیلوگرم و 10 درصد از ارزش کل محموله.

#### حمل‌ونقل

متخصصین تدارکات هنگام تصمیم‌گیری در مورد انتخاب منابع خارجی باید هزینه‌های مازاد حمل‌ونقل و همچنین ریسک‌ها و تأخیرهای بالقوه دریافت کالا را مدنظر قرار دهند. کالاهایی که نسبت به شرایط محیطی حساس هستند یا در مدت‌زمان کم باید تأمین شوند، باید به‌جای حمل دریایی یا زمینی، به روش هوایی حمل شوند؛ همین موضوع منجر به افزایش قابل‌ملاحظه هزینه خواهد شد.

#### موجودی

زنجیره‌های تأمین عریض‌وطویل (گسترده) نیاز به نگهداری سطح زیادی موجودی اطمینان جهت مقابله با زمانهاي تحويل طولانی و نوسانات احتمالی تقاضا دارند. همچنین همواره ممکن است موجودی قابل‌توجهی در حین حمل وجود داشته باشد؛ زیرا معمولاً هزینه خرید کالاها هنگام حمل آن پرداخت می‌شود که همین موضوع باعث به دام افتادن بخش زیادی از نقدینگی سازمان در موجودی‌های غیرقابل‌استفاده خواهد شد.

#### مستندسازی

کالاهایی که از مرزهای بین‌المللی عبور می‌کنند اغلب به اسناد و مجوزهای خاصی نیاز دارند یا باید با محدودیت‌ها و قوانین معینی مطابقت داشته باشند. از جمله این موارد می‌توان به مجوزهای واردات و صادرات، فاکتورهای تجاری، گواهی مبدأ، بیمه‌نامه و اسناد حمل اشاره کرد. در این راستا، کنوانسیون قراردادهای فروش بین‌المللی کالا (CISG) در تلاش است تا برای استانداردسازی قوانین حاکم بر تجارت بین‌الملل، مقررات یکپارچه و یکسانی را تدوین کند. این کنوانسیون هنوز مورد پذیرش همه کشورها قرار نگرفته است. آخرین لیست کشورهایی که عضو این کنوانسیون شده‌اند را می‌توان در وب‌سایت کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (UNCITRAL) به آدرس www.uncitral.org مشاهده کرد. کشور ایران نیز یکی از اعضای این کنوانسیون است.

#### اندازه سازمان

هر متخصص تدارکات قبل از تصمیم‌گیری در مورد خرید از یک منبع، باید اندازه سازمان آن تأمین‌کننده را در نظر بگیرد. سازمان‌های کوچک معمولاً انگیزه و تمایل بیشتری برای ارائه خدمات شخصی‌سازی و سفارشی‌سازی دارند. در نقطه مقابل، سازمان‌های بزرگ هم معمولاً منابع فنی بهتر و بیشتری دارند و بهتر می‌توانند به نوسانات گسترده تقاضا پاسخ دهند.

#### تولیدکننده یا توزیع‌کننده

توزیع‌کننده‌ها اغلب به بازارهای خرید نقدی سرویس می‌دهند و معمولاً برای ارائه سرویس مناسب به مشتریان خود، حجم زیادی موجودی کالا نگهداری می‌کنند. به همین خاطر، هزینه ارائه محصول توسط توزیع‌کننده بیشتر از تولیدکننده‌ها است. ازاین‌رو، متخصصین تدارکات هنگام تصمیم‌گیری در مورد خرید از توزیع‌کننده یا تولیدکننده، باید به حجم خرید خود توجه کنند. هرچقدر حجم خرید بیشتر باشد، احتمالاً قیمت تولیدکننده جذابیت بیشتری نسبت به توزیع‌کننده داشته باشد. در نقطه مقابل، اگر حجم خرید کم و تنوع کالاهای موردنیاز زیاد باشد، بهتر است سراغ توزیع‌کننده‌های محلی رفت.

### انواع رقابت

انتخاب تأمین‌کننده تا حد زیادی به ماهیت رقابت بستگی دارد، خواه این رقابت نتیجه سیاست‌های سازمان یا متأثر از شرایط حاکم بر بازار باشد. در ادامه به بررسی انواع حالت‌های رقابتی خواهیم پرداخت.

#### رقابت آزاد

شرایط رقابت آزاد زمانی وجود دارد که تأمین‌کنندگان متنوعی برای پاسخگویی به نیاز شما وجود داشته باشند و این تأمین‌کنندگان برای پاسخگویی به این نیاز با یکدیگر رقابت کنند. زمانی که عوامل رقابتی قوی در بازار وجود دارند، خریدار از جایگاه بالایی در مذاکره برخوردار است و فرصت‌های زیادی برای کسب امتیاز در قیمت، شرایط پرداخت، خدمات و پشتیانی پیش روی آن است. برای ادامه‌دار بودن این رقابت قوی، خریداران معمولاً از شخصی‌سازی درخواست‌های خرید خودداری می‌کنند تا تأمین‌کنندگان بیشتری توانایی پاسخگویی به نیاز آن‌ها را داشته باشند و در نتیجه، خریدار بتواند از میان طیف گسترده‌ای از تأمین‌کنندگان بالقوه، بهترین شرایط را انتخاب کند.

#### منبع انحصاری

اگر فقط یک تأمین‌کننده بتواند نیاز خریدار را برآورده کند، چه می‌شود؟ در چنین حالتی، شما با موقعیت منبع انحصاری مواجه هستید؛ یعنی دقیقاً نقطه مقابل رقابت آزاد. شرایط منبع انحصاری معمولاً در نتیجه سیاست‌های انحصاری دولت ایجاد می‌شود؛ مانند خدمات همگانی. در چنین شرایطی، خریدار در هنگام مذاکره از کمترین امتیاز در مقابل فروشنده برخوردار است. با این‌حال، معمولاً برخی نهادهای حاکم، اقدام به نظارت‌های رسمی برای احقاق حقوق مشتریان می‌کنند. اما علی‌رغم این موضوع، فروشندگان عمدتاً انگیزه لازم جهت مذاکره با مشتریان را ندارند.

#### تک منبعی

این موقعیت مشابه با منبع انحصاری است با این تفاوت که چنین موقعیتی صرفاً توسط خود خریدار ایجاد می‌شود؛ بدین صورت که خریدار نیاز به شخصی‌سازی خاصی دارد که فقط یک تأمین‌کننده قادر به انجام آن است یا اینکه یک روابط همکارانه با تأمین‌کننده تعریف شده است که منجر به حذف رقابت می‌شود. البته این نوع تک منبعی شدن، به‌خودی‌خود یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کند (مانند مدیریت موجودی توسط تأمین‌کننده یا همکاری مشترک در توسعه محصولات جدید) به‌ نحوی‌که برتری بهتری نسبت به مزایای رقابت آزاد خواهد داشت.

#### رقابت فنی یا محدود

رقابت فنی یا رقابت محدود زمانی ایجاد می‌شود که برای یک محصول خاص، فقط تعداد محدودی تأمین‌کننده وجود دارند؛ این محدودیت هم ناشی از ثبت اختراع یا دارابودن یک توانایی خاص برای تولید محصول است. همچنین در یک صنعت خاص ممکن است رقابت فقط بین تعدادی محدودی تأمین‌کننده مستقر در یک منطقه جغرافیایی خاص ایجاد شود، که علت آن به‌واسطه عواملی نظیر وجود فرانشیز یا سرمایه‌گذاری اولیه عظیم است. در این شرایط، معمولاً خریداران از نظر اقتصادی ترجیح می‌دهند که تأمین خود را صرفاً به همان منطقه محدود کنند.

#### شراکت یا سرمایه‌گذاری مشترک

در مواقعی که هیچ منبعی وجود ندارد، سازمان‌ها برای ایجاد یک منبع تأمین اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با یک سازمان دیگر می‌کنند. به‌علاوه، این کار ممکن است به‌واسطه مشارکت در پرداخت هزینه‌های توسعه محصولات جدید انجام شود. این نوع مشارکت هرچند محدودیتی در زمینه رقابت ایجاد نمی‌کند، اما سازمان سرمایه‌گذاری معمولاً تمایلی به خرید خارج از محدوده مشارکت ندارد؛ زیرا هزینه‌های سرمایه‌گذاری توسعه محصولات قبلاً پرداخت شده و هیچ راهی برای جبران این هزینه‌ها وجود ندارد.

#### منابع مشترک

گاهی اوقات یک سازمان از منابع متعدد برای تأمین یک نیاز خود استفاده می‌کند. این کار معمولاً به‌خاطر ایجاد انگیزه رقابت بین منابع، عدم توانایی یک منبع در برآورده‌کردن 100 درصد نیاز یا کاهش ریسک تأمین اختلال در تأمین انجام می‌شود.

#### کنسرسیوم

در برخی صنایع، گروه کوچکی از خریداران با یکدیگر متحد می‌شوند تا به طور مشترک خرید کنند و به‌عنوان یک نهاد واحد با تأمین‌کنندگان قرارداد ببندند. این کار باعث می‌شود که هرکدام از خریداران بتوانند کالاهای موردنیاز خود را با قیمت بهتری (در مقایسه با خرید تنهایی) تأمین ‌کنند. نکته مهم حضور در کنسرسیوم‌ها، قوانین و قواعد حاکم بر آن‌ها است که باید قبل از مشارکت به‌دقت آن‌ها را بررسی نمود.

#### تجمیع نیازمندی‌ها

برخی سازمان‌ها ترجیح می‌دهند که نیازمندی‌های خود را بر اساس شباهت دسته‌بندی کنند (مثلاً اقلام مرتبط با نگهداری و تعمیرات) و کل آن‌ها را از یک تأمین‌کننده خریداری کنند. انجام این کار می‌تواند هزینه برخی کالاها را که معمولاً تخفیف کمی دارند، تا حد قابل‌قبولی کاهش دهد. به‌علاوه، با تجمیع کالاها، خریدار می‌تواند از خدماتی نظیر تحویل رایگان، پشتیبانی فروش و غیره بهره‌مند شود.

### یافتن تأمین‌کنندگان مناسب

راه‌های زیادی برای یافتن تأمین‌کنندگان بالقوه وجود دارد و به‌سادگی نمی‌توان همه آن‌ها را لیست کرد. در ادامه به توضیح در مورد متداول‌ترین این روش‌ها خواهیم پرداخت.

#### فهرست تأمین‌کنندگان صنعت (دایرکتوری‌ها)

سنتی‌ترین روش برای یافتن تأمین‌کنندگان بالقوه، استفاده از دایرکتوری‌های صنعت و راهنمای خریداران است. این موارد عمدتاً در مجله‌های تجاری و مجله‌های انجمن‌ها قابل‌دستیابی است که در آن‌ها لیست تأمین‌کنندگان بر اساس تخصص یا موقعیت جغرافیایی ارائه می‌شود. این دایرکتوری‌ها معمولاً حاوی اطلاعاتی درباره محصولات/خدمات تأمین‌کنندگان، توانمندی‌ها، سهم بازار و اطلاعات تماس آن‌ها است. به‌علاوه، نوع دیگری از این لیست‌ها را می‌توان در آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه‌ها (به‌خصوص روزنامه‌های تخصصی) مشاهده کرد.

#### جستجوی اینترنتی

شاید بتوان گفت در حال حاضر متداول‌ترین روش یافتن تأمین‌کنندگان، جستجوی اینترنتی است. با استفاده از موتورهای جستجوی اینترنتی (نظیر گوگل)، به‌راحتی می‌توان لیست بلندبالایی از تأمین‌کنندگان هر کالا/خدمات را مشاهده کرد. اما یکی از مشکلات این روش، شاید وجود حجم عظیمی از اطلاعات غیرکاربردی در نتایج جستجو است. به طور مثال، در لحظه نگارش اين متن با جستجوی عبارت «تولیدکننده لیوان کاغذی» در موتور جستجوی گوگل، حدود 9/2 میلیون نتیجه ارائه می‌شود. یکی از روش‌های جایگزین برای جستجوی اینترنتی و دست‌یافتن به نتایج کاملاً کاربردی، مراجعه به وب‌سایت‌های مخصوص کسب‌وکار (نظیر www.divar.ir) است که در آن تأمین‌کنندگان مختلف کالاهای خود را عرضه می‌کنند.

#### انجمن‌ها و نمایش‌های تجاری

برخی سازمان‌های تجاری باهدف معرفی تأمین‌کنندگان و برقراری ارتباط میان خریداران و تأمین‌کنندگان اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های محلی و بین‌المللی می‌کنند. این نمایشگاه‌ها معمولاً به‌صورت چندروزه و براي صنایع خاص (نظیر نمایشگاه ساختمان، لوازم الکترونیک، لوازم‌خانگی، بسته‌بندی، محصولات آرایشی و غیره) برگزار می‌شود. خریداران با حضور در این نمایشگاه‌ها می‌توانند از نزدیک به طیف وسیعی از تأمین‌کنندگان موجود در یک صنعت خاص دسترسی پیدا کنند و به‌صورت مستقیم با آن‌ها مذاکره کنند.

#### مشاوران

هنگامی که یک نیاز مهم و حیانی برای سازمان ایجاد می‌شود و خود سازمان به هیچ منبعی برای شناسایی تأمین‌کنندگان مناسب دسترسی ندارد، ناچار است سراغ مشاوران خارج از سازمان برود. استفاده از مشاورانی که در صنعت موردنظر تخصص دارند، می‌تواند به صرفه‌جویی زمان در شناسایی منابع مناسب کمک کند. ضمن اینکه، مشاوران با تخصص و دانش خود، به‌راحتی می‌توانند تأمین‌کنندگان را به‌صورت دقیق بررسی و مقایسه کنند. هرچند که استفاده از مشاوران در نگاه اول ممکن است هزینه بالایی داشته باشد، اما در بلندمدت صرفه‌جوی قابل‌ملاحظه‌ای از نظر هزینه و زمان ایجاد خواهد کرد.

### تجزیه‌وتحلیل بازار: تعیین عوامل در حال تغییر بازار

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده تصمیمات منبع‌یابی، تغییرات بازار است. عرضه و تقاضا به طور دائم با هم در حال تعامل هستند و روی سیاست‌های قیمت‌گذاری بازار اثر می‌گذارند. زمانی که عرضه محصولات کاهش می‌یابد یا منابع تولید (نظیر نفت) با ریسک مواجه می‌شوند، قیمت‌ها به طرز قابل‌توجهی افزایش می‌یابند. سازمان‌هایی که می‌خواهند دائماً با تأمین‌کنندگان دارای قیمت‌های رقابتی یا فناوري به‌روز کار کنند، باید از یک فرایند مرور دائمی جهت پایش بازار و تغییرات آن استفاده کنند.

#### شرایط اقتصادی

عرضه و تقاضا به طور مداوم باعث بالا و پایین شدن قیمت‌ها می‌شود. هر زمان که شرایط اقتصادی تغییر می‌کند ممکن است با افزایش (یا کاهش) تقاضا یا کمبود (یا مازاد) عرضه مواجه شویم. افزایش عرضه یا کاهش تقاضا (یا ترکیب هر دو) معمولاً باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود. در نقطه مقابل، کاهش عرضه یا افزایش تقاضا (یا ترکیب هر دو) منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. متخصصین تدارکات می‌توانند از این اهرم‌ها به‌عنوان یک مزیت استفاده کنند. بدین صورت که در مواقع افزایش عرضه، می‌توانند از طریق برانگیختن رقابت میان تأمین‌کنندگان، نیاز خود را با کمترین قیمت تأمین کنند. در حالت عکس، یعنی در شرایط تورمی قیمت‌ها، می‌توانند از طریق قراردادهای ثابت مانع از افزایش قیمت شوند.

#### فناوري

زمانی که تغییرات فناوري، شرایط جدیدی در بازار ایجاد می‌کند، باید منابع جدید تأمین را بادقت زیر نظر گرفت. با ظهور فناوری‌های نوین، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و کسب‌وکارهای نوظهور را ترغیب می‌کند تا در همه‌جا حضور یابند. خریداران باید در مقابل این فرصت‌ها گوش ‌به‌زنگ باشند تا از آن‌ها بهره‌مند شوند و درعین‌حال باید بتوانند میان ارزش‌افزوده این فرصت‌ها و قیمت‌های آن‌ها تعادل برقرار کنند. زیرا این فرصت صرفاً زمانی قابل بهره‌برداری هستند که بتوانیم روابط بلند مدتی با تأمین‌کنندگان برقرار کنیم.

در مورد کالاها و خدمات حیاتی، باید همواره بر پایگاه تأمین نظارت کرد تا اطمینان حاصل شود که تأمین‌کنندگان موجود در جریان فناوری‌های جدید قرار دارند و در صورت لزوم به دنبال بهبود هستند. تأمین‌کنندگانی که فرایندهای خود را جهت استفاده از فناوري‌های جدید به‌صورت مداوم ارتقا نمی‌دهند، محکوم به کناره‌گیری خواهند شد. یک خریدار باید دائماً تأمین‌کنندگان موجود و فناوري‌های آن‌ها را پایش کند تا عدم پیشرفت تأمین‌کنندگان در فناوري در مقایسه با سایر رقبا، تأثیر منفی روی رقابت‌پذیری سازمان خریدار نگذارد.

#### عملکرد

همان‌طور که شرایط اقتصادی می‌تواند بدتر شود، عملکرد تأمین‌کنندگان هم می‌تواند بد شود. تأمین‌کنندگان به‌واسطه برخی عوامل نظیر ظهور بازارهای جهانی، تحت‌فشار دائمی قیمت‌ها هستند و به همین خاطر ممکن است کیفیت را فدای قیمت کنند؛ این در حالی است که خریداران ممکن است قبلاً آن‌ها را به‌واسطه کیفیت خوب انتخاب کرده باشند. تأخیر در تحویل سفارش، قطع خدمات و کاهش کیفیت از جمله مهم‌ترین نشانه‌های افت عملکرد ناشی از مشکلات اقتصادی است. تأمین‌کنندگان کالا و خدمات حیاتی باید دائماً از منظر استانداردهای عملکردی پایش شوند. در صورت مشاهده علائم افت عملکرد باید اقدام به تعریف پروژه‌های بهبود کرد و اگر سرعت این افت شدید باشد باید به دنبال شناسایی منابع جدید رفت.

### دریافت پروپوزال و پیشنهاد قیمت

درصورتی‌که مشخصه‌های کالا یا شرح خدمات موردنیاز وجود داشته باشد، خریدار از تأمین‌کنندگان درخواست پیشنهاد قیمت (RFQ) می‌دهد. اما زمانی که اطلاعات دقیقی از نیازمندی‌ها وجود ندارد یا محدودیت خاصی در برآورده‌کردن آن‌ها وجود نداشته باشد، خریدار درخواست پروپوزال (RFP) می‌دهد. اینکه خریدار چگونه راهبرد پروپوزال یا پیشنهاد قیمت را تدوین می‌کند به عوامل متعددی بستگی دارد که در ادامه به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

#### دستورالعمل پیشنهاد قیمت (مناقصه)

مناقصه یک فرایند رقابتی است که خریدار را قادر می‌سازد تا میان تأمین‌کنندگان بالقوه رقابت ایجاد کند و در نتیجه با بهترین شرایط، کالا/خدمات موردنیاز خود را تأمین کند. برای انجام موفقیت‌آمیز این کار باید شرایطی خاصی به شرح زیر فراهم شود.

ارائه محتوای شفاف: فراخوان مناقصه باید اطلاعات کافی در مورد نیازمندی‌های خریدار ارائه دهد به ‌نحوی‌که تأمین‌کنندگان بتوانند قیمت‌گذاری دقیقی انجام دهند و هرآنچه که برای انجام موفقیت‌آمیز کار مورد نیاز است را ارائه دهند. از جمله این موارد می‌توان به مشخصه دقیق کالا یا شرح خدمات، مقدار موردنیاز، شرایط پرداخت، زمان مورد انتظار برای تحقق نیاز، سطح کیفیت موردنیاز، روش حمل و معیارهای عملکردی اشاره کرد. به‌علاوه، مهلت ارسال پیشنهادها باید مشخص باشد.

حصول اطمینان از رقابت پاسخگو و مسئولانه: قبل از تأیید صلاحیت تأمین‌کنندگان بالقوه جهت مشارکت در مناقصه، خریدار باید ارزیابی اولیه‌ای در مورد آن‌ها انجام دهد تا از پاسخگو بودن آن‌ها در قبال نیازهای سازمان اطمینان حاصل کند. بدین معنی که باید مطمئن شد تأمین‌کنندگان ابزارهای لازم جهت تحقق نیاز سازمان را دارند و در شرایط عادی بازار می‌توانند الزامات موردنیاز خریدار را برآورده کنند یا خیر. در واقع تأمین‌کنندگان باید بتوانند هرگونه الزامات تدارکاتی را فراهم کنند؛ به طور مثال دارای منابع مالی کافی یا تجهیزات موردنیاز باشند.

انجام مناقصه منصفانه: برای برگزاری مناقصه، خریدار باید به اصول اخلاقی پایبند باشد و فرایند مناقصه را به نحوی انجام دهد که شرایط برای همه تأمین‌کنندگان یکسان باشد؛ یعنی اطلاعات و زمان در دسترس برای همه یکسان باشد. حتی پاسخ ارائه شده به سؤالات هر تأمین‌کننده باید در اختیار سایر تأمین‌کنندگان قرار داده شود تا فرایند رقابتی باشد. همچنین، تأمین‌کنندگان باید از فرایند انتخاب تأمین‌کننده نهایی مطلع باشند. مثلاً بدانند که آیا انتخاب بر اساس کمترین هزینه است یا ترکیبی از معیارهای مختلف در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها تصمیم‌گیری نهایی را بر اساس میانگین‌گیری موزون انجام می‌دهند که در آن معیارهای مدنظر، از طریق تیم‌های چند کارکردی داخل سازمان تعریف می‌شوند.

برگزاری کنفرانس پیش از مناقصه: در مواقعی که نیازمندی‌های سازمان پیچیده هستند و نیاز به توضیح دارند، باید در یک کنفرانس که همه تأمین‌کنندگان بالقوه در آن حضور دارند اقدام به تشریح جزئیات مناقصه و نیازمندی سازمان، ساختار و سیاست‌های سازمان و سایر الزامات کرد. همچنین، در این کنفرانس می‌توان با تأمین‌کنندگان ارتباط مستقیم برقرار کرد و به سؤالات و ابهامات آن‌ها پاسخ داد.

#### تنظیم پروپوزال یا پیشنهاد قیمت

بسته به ماهیت نیازمندی‌ها و اهداف فرایند مناقصه، روش‌های متنوعی برای تهیه فراخوان وجود دارد؛ نظیر مناقصه مهروموم شده، مناقصه خودکار، RFP و RFQ. ازآنجایی‌که هرکدام از این روش‌ها کاربردهای مختلفی دارند، انتخاب روش بهینه مستلزم درک صحیح مزایا و محدودیت‌های هر روش است.

مناقصه مهروموم شده: این روش معمولاً در قراردادهای دولتی مورداستفاده قرار می‌گیرد که در آن، پیشنهادها در یک پاکت مهروموم شده قرار داده می‌شود. همه پیشنهادها در یک مکان و زمان مشخص باز می‌شوند. در این روش، خریدار می‌خواهد پیشنهاد تمام تأمین‌کنندگان ناشناخته باقی بماند تا رقابت کاملاً منصفانه باشد.

- این نوع مناقصه به دو روش «آزاد» و «محدود» برگزار می‌شود. در روش آزاد، تمام تأمین‌کنندگان دارای صلاحیت که تمایل به شرکت در مناقصه دارند، می‌توانند وارد مناقصه شوند. البته قبل از شروع مناقصه، تأمین‌کنندگان ارزیابی می‌شوند و فقط آن‌هایی که از شرایط لازم برخوردار هستند، مجاز به شرکت در مناقصه هستند.‌‌ در روش محدود، به‌واسطه برخی الزامات نظارتی و قانونی (مثلاً حساسیت اطلاعات سازمان یا همکاری با شرکت‌های شناخته شده و بزرگ) فقط برخی تأمین‌کنندگان خاص می‌توانند در مناقصه شرکت کنند.

مناقصه خودکار: یکی از روش‌های متداول امروزی برای انجام مناقصه به‌صورت خودکار، استفاده از فرایندهای کامپیوتری است. برخی سازمان‌ها برای افزایش رقابت، به فرایند حراج معکوس روی آورده‌اند. در حراج معکوس، تأمین‌کنندگان واجد شرایط می‌توانند باهدف پیشی‌گرفتن از رقبا، چندین پیشنهاد قیمت را به‌صورت متوالی ارسال کنند. در اینجا منظور از پیشی‌گرفتن این است یک تأمین‌کننده به‌صورت بلادرنگ پیشنهادهای جدیدی ارائه دهد، به ‌نحوی‌که قیمت پیشنهادی آن کمتر از سایر رقبا باشد. در حراج معکوس، فرایند مناقصه در یک‌زمان مشخص به اتمام می‌رسد و هر تأمین‌کننده‌ای که کمترین قیمت را پیشنهاد داده باشد، برنده مناقصه خواهد شد. برخی مواقع هم ممکن است سفارش موردنظر بین چند تأمین‌کننده تقسیم شود که در این حالت، تأمین‌کنندگان بر اساس قیمت پیشنهادی، درصد مشخصی از سفارش را تصاحب خواهند کرد؛ یعنی تأمین‌کننده دارای کمترین قیمت، بیشترین سهم را خواهد داشت.

درخواست اطلاعات (RFI): RFI توسط سازمان‌هایی استفاده می‌شوند که به دنبال تهیه یک لیست از تأمین‌کنندگان دارای صلاحیت هستند. در این روش، از تأمین‌کنندگان خواسته می‌شود تا اطلاعات کلی در مورد سازمان خود ارسال کنند؛ نظیر اندازه سازمان، عملکرد مالی، میزان سابقه، جایگاه در بازار، محصولات و سایر اطلاعاتی که بیانگر صلاحیت و توانایی تأمین‌کننده در برآورده‌کردن نیازهای آتی مشتریان است. امروزه، با حضور اینترنت و امکان دستیابی به اطلاعات شرکت‌های مختلف از طریق جستجوهای اینترنتی، معمولاً این روش کمتر مورداستفاده قرار می‌گیرد.

درخواست پروپوزال (RFP): RFP عموماً برای زمانی مناسب است که مشخصه کالا یا شرح خدمات از قبل وجود ندارد یا اینکه نیازمندی خریدار به‌صورت کلی تعریف شده است و خریدار می‌خواهد ایده‌های مختلف برآورده‌کردن نیازمندی را از تأمین‌کنندگان دریافت کند. RFP شامل اهداف کلی است و ادبیات نگارش آن به‌گونه‌ای است که به تأمین‌کنندگان این اختیار را می‌دهد تا بهترین روش برآورده‌کردن نیازمندی را پیشنهاد دهند. برخی مواقع ممکن است از تأمین‌کنندگان خواسته شود تا قیمت پیشنهادی خود را هم ذکر کنند یا اینکه در نقطه مقابل، ممکن است به تأمین‌کننده یادآوری شود که در این مرحله نیازی به برآورد قیمت نیست. در حالت اخیر، معمولاً از یک فرایند دومرحله‌ای استفاده می‌شود. در گام اول، خریدار صرفاً به دنبال تکمیل و تثبیت نیازمندی‌های خود است و بعد از آن، مجدداً از تأمین‌کننده می‌خواهد تا بر اساس اطلاعات تکمیل شده، پیشنهاد قیمت را ارائه دهد.

درخواست پیشنهاد قیمت (RFQ): RFQ را می‌توان همان بخش دوم فرایند دومرحله‌ای در RFP دانست. این روش زمانی استفاده می‌شود که خریدار اطلاعاتی کاملی در مورد مشخصه‌های کالا یا شرح خدمات نیازمندی خود دارد و فقط نیاز به استعلام قیمت، نوع تحویل و سایر شرایط مورد انتظار از تأمین‌کننده دارد، تا بر اساس آن بتواند بهترین تأمین‌کننده را انتخاب کند؛ لذا خریدار کلیه انتظارات خود را به تأمین‌کنندگان واجد شرایط ارسال می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد قیمت پیشنهادی و شرایط همکاری خود را اعلام کنند

### مدیریت داده‌های منبع‌یابی

اکثر سازمان‌ها، لیستی از تأمین‌کنندگانی که با آن‌ها ارتباط داشته‌اند را نگهداری می‌کنند. این لیست معمولاً به «لیست منبع‌یابی» معروف است که در آن‌ها وضعیت فعلی همه تأمین‌کنندگان و تاریخچه ارتباط با آن‌ها نگهداری می‌شود. چنین لیستی مانع از فعالیت‌ها و تلاش‌های تکراری برای شناسایی و محک‌زدن یک تأمین‌کننده خاص می‌شود؛ زیرا تمام اطلاعات گذشته مربوط به این تأمین‌کننده در این لیست وجود دارد. این لیست می‌تواند ساختارهای متنوعی داشته باشد مثلاً بر اساس نوع کالا یا خدمات موردنیاز هر سازمان دسته‌بندی شود. با این‌وجود این لیست معمولاً از اجزای مشخصی تشکیل می‌شود که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

#### لیست تأمین‌کنندگان تأیید شده (ASL)

یکی از لیست‌هایی که اداره تدارکات سوابق آن را نگهداری می‌کنند، لیست تأمین‌کنندگان تأیید شده‌‌ است. این لیست شامل تأمین‌کنندگانی می‌شود که منطبق بر معیارهای سازمان هستند و شرایط لازم برای تأمین کالاهای اصلی و خدمات موردنیاز سازمان را دارند. این لیست معمولاً در محیط‌های تولیدی مورداستفاده قرار می‌گیرد که در آن‌ها الزامات فنی و کنترل کیفی جزو الزامات اساسی به شمار می‌رود. از تأمین‌کنندگان این لیست انتظار می‌رود که بازرسی‌های ورودی سازمان و سایر الزامات نظیر سطح کیفیت و تحویل به‌موقع را برآورده کنند. این تأمین‌کنندگان معمولاً جزو تأمین‌کنندگان لایه اول به‌حساب می‌آیند.

#### تأمین‌کنندگان تصدیق شده

زمانی که نیاز به ایجاد یکپارچگی در سیستم‌ها و استانداردهای کیفیت چند سازمان وجود دارد تا بتوان هزینه‌های آموزش و بازرسی را به حداقل مقدار ممکن رساند، دپارتمان تدارکات اغلب فهرستی از تأمین‌کنندگانی را تهیه می‌کند که الزامات خاصی را برآورده می‌کنند. تأمین‌کنندگان تصدیق شده، تأمین‌کنندگان هستند که کالاهای اصلی سازمان را تأمین نمی‌کنند و در نتیجه برای قرارگرفتن در ASL مناسب نیستند. از جمله این تأمین‌کنندگان می‌توان به شرکت‌های دفع زباله‌های خطرناک، مشاوران دارای مجوزهای خاص یا شرکت‌های ارائه‌دهنده انواع خاص سخت‌افزارهای مخابراتی و شبکه اشاره کرد.

#### تأمین‌کنندگان دارای صلاحیت

این تأمین‌کنندگان آن‌هایی هستند که از فرایند پایش اولیه دپارتمان تدارکات عبور کرده‌اند؛ اما هنوز شرایط لازم برای قرارگرفتن در ASL را ندارند یا اینکه کالاها و خدماتی را تأمین می‌کنند که نیاز به برآورده‌شدن معیارهای سخت‌گیرانه خریدار برای قرارگرفتن در ASL را ندارند. این تأمین‌کنندگان معمولاً آن‌هایی هستند که شرایط اولیه سازمان برای آورده کردن نیازهای آتی کسب‌وکار را دارند.

#### تأمین‌کنندگان ارجح

لیست تأمین‌کنندگان ارجح شامل آن‌هایی است که قابلیت‌های ثابت شده‌ای دارند که آن‌ها را برای اداره تدارکات ارزشمند می‌کند. این تأمین‌کنندگان اغلب خدمات ویژه یا قیمت‌های مطلوبی را عرضه می‌کنند. این تأمین‌کنندگان ممکن است قبلاً برای ارائه کالا یا خدمات خاصی با سازمان قرارداد داشته باشند؛ لذا اداره تدارکات تمایل دارد با آن‌ها همکاری کند.

#### تأمین‌کنندگان فاقد صلاحیت

برخی مواقع یک تأمین‌کننده ممکن است قادر به برآورده‌کردن الزامات سازمان نباشد، یا از قرارداد خود تخطی کرده باشد، یا همواره سطح کیفیت قابل‌قبول را رعایت نکند. در چنین شرایطی، همکاری با تأمین‌کننده موردنظر برای یک دوره زمانی مشخص منع و به لیست تأمین‌کنندگان فاقد صلاحیت اضافه می‌شود. تا زمانی که یک تأمین‌کننده در این لیست وجود داشته باشد، سازمان اجازه همکاری با آن را ندارد.

## مذاکره با تأمین‌کنندگان

### مقدمه

هر سازمان طبیعتاً به دنبال کسب بیشترین ارزش برای سرمایه‌گذاری خود در کالا و خدمات است. جای تعجب ندارد که تأمین‌کننده شما هم به دنبال چنین هدفی است. در واقع هر دو سازمان، یعنی خریدار و فروشنده، به دنبال کسب بیشترین سود ممکن از تمام معاملات تجاری خود هستند. بنابراین هنگامی که بحث مقدار قابل‌توجهی ارزش در میان است، هر دو طرف گرد هم می‌آیند تا در مورد مواضع مختلف خود با هم گفتگو کنند و طرف مقابل را در قبال دستیابی به منافع خود راضی کنند. این فرایند را مذاکره می‌نامند.

همان‌طور که می‌دانیم، هر معامله تجاری (از جمله خریدوفروش) نیازمند یک پیشنهاد معتبر و پذیرش آن پیشنهاد است. با این‌حال، بین این دو جزء معمولاً شکافی از انتظارات و الزامات وجود دارد. به طور مثال، برای خرید یک کالا، بودجه شما محدود است و فقط مقدار محدودی می‌توانید برای آن خرج کنید؛ با این‌حال، فروشنده مقدار خیلی بیشتری برای فروش کالا طلب می‌کند. قطعاً این وضعیت یک شکاف انتظارات ایجاد می‌کند. چگونه می‌توان این دو موضعِ به‌ظاهر متضاد را با هم مصالحه داد تا هر سازمان بتواند به اهداف موردنظر خود دست یابد. در چنین موقعیتی، واردکردن فروشنده به فضای مذاکره، موضوع بسیار مهمی است.

بخش عمده‌ای از زمان هر خریدار صرف انجام مذاکره با تأمین‌کنندگان جهت کسب مطلوب‌ترین شرایط برای سازمانش می‌شود. البته این بدان معنی نیست که خریدار به طور مداوم درگیر چانه‌زنی‌های کوچک با تأمین‌کنندگان باشد. میزان اهمیت هر مذاکره بستگی به میزان تأثیر خرید موردنظر در اهداف سازمان دارد. در هر مذاکره باید به موازنه میان اهداف سازمان و انتظارات تأمین‌کننده توجه داشت؛ یعنی درعین‌حال که باید اهداف سازمان برآورده شود، باید اطمینان حاصل شود که تأمین‌کننده برای کسب‌وکار شما ارزش قائل است. شرایط مذاکره معمولاً در بیشتر موقعیت‌های خرید (که در بخش قبل توضیح داده شد نظیر مناقصه یا تک منبعی بودن) وجود دارد؛ لذا دستیابی به یک نتیجه موفق و تحقق اهداف سازمان در مذاکره، مستلزم برنامه‌ریزی و تحقیق بیشتر و مهم‌تر از همه، یک اجرای دقیق است. در این فصل به چگونگی انجام این کار و روند منطقی پیشبرد آن خواهیم پرداخت.

### ارزیابی محیط مذاکره

ارزیابی موقعیت و وضعیت فعلی قبل از شروع مذاکره، یک موضوع مهم است. ارزیابی محیط مذاکره معمولاً شامل شناخت شرایط بازار کالا/خدمات و جایگاه تأمین‌کننده در این بازار است. منظور از شرایط بازار، اوضاع‌واحوال بازار در مواردی نظیر میزان عرضه در قبال تقاضا و تعداد تأمین‌کنندگان موجود در بازار برای ایجاد فضای رقابتی است. سهم بازار هر یک از بازیگران چقدر است و نبرد برای کسب سهم بازار چقدر شدید است؟ شرکت‌ها در صنعت چقدر سودآور هستند و حاشیه سود عمدتاً از چه چیزی تشکیل می‌شود؟ چشم‌انداز اقتصادی این بخش خاص از اقتصاد چگونه است؟

علاوه بر ارزیابی شرایط بازار، ارزیابی نوع ارتباط با تأمین‌کننده نیز حائز اهمیت است. این مورد اغلب می‌تواند جو حاکم بر مذاکره را مشخص کند و تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای روی نحوه توسعه راهبرد مذاکره داشته باشد. با داشتن این اطلاعات، به بینش خوبی از اهداف تأمین‌کننده دست خواهیم یافت و در نتیجه، می‌توان متوجه شد که تأمین‌کننده در طول مذاکره به دنبال چه چیزی است. در ادامه به بررسی ماهیت محیط رقابتی خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که درک از این محیط چگونه می‌تواند در مذاکره کمک نمايد.

#### محیط رقابتی

زمانی که محیط رقابتی به دلیل فقدان تأمین‌کنندگان با صلاحیت یا حقوق مالکیت معنوی محدود شده باشد، نمی‌توان انتظار مناقصات رقابتی داشت. در چنین شرایطی، تنها راه دستیابی به اهداف سازمان، مذاکره است. با استفاده از چک‌لیست جدول (‏7-‏1) می‌توانید احتمال انجام مناقصه رقابتی را ارزیابی کنید. در این جدول، انواع شرایط بازار و میزان تأثیری که هرکدام روی ایجاد مناقصه رقابتی دارند، ارائه شده است. همان‌طور که مشخص است، زمانی که شما ناچار باشید فقط با یک تأمین‌کننده کار کنید، امکان برگزاری مناقصه وجود ندارد.

| جدول (‏7-‏1) شناخت محیط رقابتی |  |
| --- | --- |
| شرایط رقابتی | میزان دستیابی به مناقصه رقابتی |
| تأمین‌کنندگان واجد شرایط زیاد هستند. | زیاد |
| امکان عقد قرارداد وجود دارد. | زیاد |
| قانون از محیط رقابتی حمایت می‌کند. | متوسط |
| اخیراً در مورد قرارداد مذاکره شده است. | متوسط رو به ‌پایین |
| کالا/خدمت تحت حق اختراع است. | صفر |
| شرح کار خدمات یا مشخصه کالا به‌صورت شفاف تعریف شده است. | زیاد |
| منابع تحت کنترل دولت است. | صفر |
| حجم خرید زیاد است. | زیاد |
| تنها یک منبع تأمین وجود دارد. | صفر |

#### ماهیت رقابت

رقابت تقریباً در تمام بازارهای کالا و خدمات وجود دارد. چیزی که شما باید ارزیابی کنید، ماهیت این رقابت است تا بتوانید راهبرد‌های تدارکات خود را به طور مؤثر تدوین کنید. هرچه سطح رقابت بالاتر باشد، قیمت‌ها پایین‌تر و تأمین‌کنندگان تمایل بیشتری برای ارائه خدمات مازاد خواهند داشت. رقابت را می‌توان از چند جنبه مختلف ارزیابی کرد:

تعداد تأمین‌کنندگان واجد شرایط (باصلاحیت) در بازار: هرچه این تعداد بیشتر باشد، رقابت قوی‌تر خواهد شد.

تأثیر خریدار: هرچه حجم خرید خریدار بیشتر باشد، رقابت بیشتری در بازار ایجاد می‌کند (البته به شرطی که رقابت در بازار وجود داشته باشد).

موانع ورود کالا یا خدمات خاص: هرچه هزینه ایجاد کسب‌وکار جدید در بازار کمتر باشد، فشار رقابت بیشتر خواهد بود.

ظرفیت: این مورد بیشتر به تعداد تأمین‌کنندگان بازار برمی‌گردد. هرچه ظرفیت بلااستفاده تأمین‌کنندگان یک صنعت بیشتر باشد، رقابت میان آن‌ها بیشتر است.

برند (نام تجاری) غالب: راهبرد‌های برندینگ کارآمد که منجر به برجسته و مطلوب شدن یک تأمین‌کننده یا کالا می‌شود، منجر به کاهش شدت رقابت می‌شود.

قابلیت جایگزینی: کالاها یا خدماتی که به‌سادگی قابلیت جایگزین‌شدن دارند، قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها بیشتر است.

نقش نیروهای بازار: منظور از نیروهای بازار، عوامل اقتصادی، فیزیکی و سیاسی هستند که در یک زمان خاص روی خریدوفروش اثر می‌گذارند. این عوامل ممکن است در یک صنعت خاص، در یک مکان جغرافیایی خاص یا در سرتاسر اقتصاد وجود داشته باشند. از نقطه نظر حوزه تدارکات، عرضه و تقاضا دو مورد از مهمترین نیروهای بازار هستند که هر متخصص تدارکات باید به‌دقت آن‌ها را زیر نظر داشته باشد. ازآنجایی‌که عرضه و تقاضا معمولاً در نوسان هستند، تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی قیمت دارند. هر چند که از نظر تئوری عرضه و تقاضا بالاخره در یک زمان به نقطه تعادل می‌رسند -یعنی مقدار عرضه یک کالای خاص دقیقاً برابر با مقدار تقاضای آن خواهد شد- اما در عمل به‌ندرت این اتفاق رخ می‌دهد. در اغلب اوقات نسبت عرضه و تقاضا به طور مداوم بالا و پایین می‌شود و نوسان قیمت‌ها هم بیانگر عدم تعادل این دو عامل است. در شکل (‏7-‏1) می‌توان نحوه افزایش قیمت به‌واسطه کمبود عرضه را مشاهده کرد. در واقع به‌واسطه کمبود عرضه، خریداران تمایل دارند برای برآورده‌کردن نیازمندی‌های خود، قیمت بیشتری پیشنهاد دهند؛ بدین معنی که خریداران برای بدست آوردن مقدار محدود کالا/خدمات با یکدیگر رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی، یعنی با افزایش قیمت و با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، ظرفیت‌های جدید به بازار اضافه می‌شود تا از افزایش قیمت ایجاد شده بهره‌مند شوند. همین موضوع به‌مرور زمان باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش مجدد قیمت خواهد شد. نسبت عرضه به تقاضا همواره روی قیمت اثر می‌گذارد. زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا است، تأمین‌کنندگان ناچار خواهند بود قیمت خود را کاهش دهند تا برای خریداران جذابیت داشته باشد. اما زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، خریداران با هم رقابت می‌کنند و در نتیجه قیمت افزایش می‌یابد. در شکل (‏7-‏1)، نقطه Pe که از محل تقاطع خطوط عرضه و تقاضا بدست آمده است، بیانگر نقطه تعادل است که در آن عرضه و تقاضا با هم برابرند. زمانی که مقدار عرضه در راستای خط S به مقدار S1 کاهش می‌یابد، قیمت تا مقدار P1 افزایش می‌یابد.

شکل (‏7-‏1) اثر کمبود عرضه روی قیمت

#### مشارکت زودهنگام

مشارکت زودهنگام تیم تدارکات، یکی از ارکان اساسی در به‌کارگیری راهبرد‌های مذاکره موفق است. هرچه تیم تدارکات دیرتر وارد تصمیم‌گیری‌های منبع‌یابی شود، قدرت تیم مذاکره‌کننده جهت دستیابی به شرایط مطلوب کاهش می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، هرچه تأمین‌کننده اطمینان بیشتری به دریافت سفارش داشته باشد، احتمال شرکت در مذاکرات جدی کمتر خواهد بود.

برای جلوگیری از به دام افتادن در دام تک منبعی شدن به‌واسطه عدم وجود اهرم کافی در مذاکره روی شرایط مهم قرارداد، مشارکت اولیه تدارکات امری ضروری است. این موضوع به‌خصوص در چرخه توسعه محصولات جدید و هنگام همکاری با یک تأمین‌کننده جدید حائز اهمیت است. شکل (‏7-‏2) نشان می‌دهد که چگونه با پیشرفت روند تعامل با تأمین‌کننده، تأثیر اداره تدارکات کاهش می‌یابد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، مشارکت تدارکات در فازهای اولیه تعامل، به تیم مذاکره کمک می‌کند تا بتواند اعمال‌ نفوذ بیشتری داشته باشد، نسبت به زمانی که در فازهای نهایی وارد مشارکت می‌شود.

### جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

همان‌طور که می‌دانیم، اطلاعات به منزله قدرت است. داشتن اطلاعات مناسب در مواقع نیاز، همیشه یک عامل حیاتی در تدوین یک راهبرد موفق است. آگاهی از شرایط مؤثر بر مذاکره با تأمین‌کننده، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا از این طریق، تیم مذاکره‌کننده به‌جای روی‌آوردن به راهبرد‌های غیرعملی، قادر خواهد بود تا راهبرد‌های واقعی و قابل‌اجرا تدوین کند. با آگاهی از حقایق، تأمین‌کننده دیگر نمی‌تواند از تکنیک‌های غافلگیرانه و اغواکننده در مذاکره استفاده کند.

هرکدام از اعضای تیم مذاکره باید مسئول جمع‌آوری بخشی از اطلاعات موردنیاز باشد. همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، تجزیه‌وتحلیل قیمت و شرایط بازار تنها بخش‌های کوچکی از ارزیابی محیط مذاکره هستند و بخش‌ها مهم دیگری هم در کنار آن‌ها وجود دارند.

#### ارزیابی جایگاه تأمین‌کنندگان

در جمع‌آوری اطلاعات، ممکن است ابتدا بخواهید وضعیت را از دیدگاه تأمین‌کننده بررسی کنید: چه چیزی به آن‌ها انگیزه می‌دهد و برای چه چیزی ارزش بیشتری قائل هستند؟ برای دستیابی به اهداف خود، چه امتیازاتی حاضرند بدهند؟

شکل (‏7-‏2) عوامل اثرپذیر از مشارکت زودهنگام اداره تدارکات

نیاز مالی: در مورد شرکت‌های سهامی عام که در بورس حضور دارند، به‌راحتی می‌توان وضعیت مالی آن‌ها را رصد کرد. زیرا این شرکت‌ها باید اطلاعات عملکرد مالی خود را منتشر کنند و در اختیار همگان قرار دهند. گزارش‌های ارائه شده در بورس، تا حد زیادی تصویر کلی از جایگاه مالی شرکت را نشان می‌دهد. درصورتی‌که یک تأمین‌کننده نیاز مالی داشته باشد، قطعاً انگیزه بیشتری برای ارائه امتیازات در مذاکره خواهد داشت. اما در مورد شرکت‌های سهامی خاص، دستیابی به این اطلاعات کار ساده‌ای نیست. برای دستیابی به اطلاعات این شرکت‌ها می‌توان به انجمن‌های تخصصی صنعت موردنظر یا سایر منابعی که آشنایی کافی با این شرکت‌ها دارند، مراجعه کرد.

روابط موجود: هر تأمین‌کننده، دلایل زیادی برای خود دارد که بخواهد تعامل مطلوب با مشتریانش را حفظ کند. ازدست‌دادن یک مشتری ارزشمند، هزینه زیادی برای تأمین‌کننده دارد. قبل از شروع مذاکره، تیم مذاکره‌کننده باید تمام عواملی که باعث ایجاد انگیزه در تأمین‌کننده می‌شود را شناسایی کند. در این راستا، برخی از سؤالاتی که باید به آن‌ها پاسخ داد به شرح زیر است:

این تأمین‌کننده چقدر برای ارتباط با شما ارزش قائل است؟ آیا شما برای آن یک مشتری کلیدی حساب می‌شوید؟

همکاری با شما چقدر روی درآمد تأمین‌کننده تأثیر دارد؟

حجم معامله شما با تأمین‌کننده، چقدر روی سهم بازار تأمین‌کننده تأثیر می‌گذارد؟

سطح خدمت موردنیاز شما نسبت به سایرین بیشتر است یا کمتر؟

آیا نیازهای کسب‌وکار شما را می‌توان به‌راحتی پیش‌بینی کرد؟

آیا حجم خرید شما در طول زمان ثابت است؟

آیا مبالغ خرید خود را در یک چارچوب زمانی منطقی -و قابل‌پذیرش توسط تأمین‌کننده- پرداخت می‌کنید؟

آیا سازمان شما برای توسعه محصولات جدید نیازمند مشارکت تأمین‌کننده است؟

#### ارزیابی جایگاه سازمان

قطعاً اطلاعات شما در مورد سازمانتان و نیازهای آن، بیشتر از اطلاعات به‌دست‌آمده در مورد تأمین‌کنندگانتان است. بنابراین تجزیه‌وتحلیل جایگاه سازمانتان، تیم شما را تشویق می‌کند تا در زمینه‌هایی که نیاز به کسب امتیاز از تأمین‌کنندگان دارید، شناسایی کنند. با دانستن این زمینه‌ها، موقع مذاکره با تأمین‌کنندگان می‌دانید که دقیقاً باید روی چه چیزهایی تمرکز کنید. در ادامه به معرفی برخی از این زمینه‌ها خواهیم پرداخت:

فوریت: چه زمانی به کالا یا خدماتی که در حال مذاکره بر روی آن هستید، نیاز دارید؟ اگر نیاز شما فوری است، احتمالاً در مذاکره بخواهید بیشتر روی تحویل سریع سفارش امتیاز بگیرید تا روی عواملی نظیر قیمت و روش حمل. در مقابل، اگر نیاز شما فوری نباشد و زمان کافی برای تأمین آن داشته باشید، می‌توانید فرصت کافی در اختیار تأمین‌کننده قرار دهید و در عوض، روی قیمت و کیفیت کالا مذاکره کنید.

اولویت‌بندی نیازمندی‌ها: برای شناسایی نیازمندی‌های کلیدی، بهتر است نیازمندی‌ها را بر اساس معیارهای مهم اولویت‌بندی کرد. برای این منظور می‌توان از روش‌هایی نظیر میانگین‌گیری موزون استفاده کرد. از جمله این معیارها می‌توان به هزینه، کیفیت، فناوري و خدمات اشاره کرد. اگر وزن معیارها مطابق با جدول (‏7-‏2) باشد، هنگام مذاکره بهتر است بیشتر روی هزینه، تمرکز و امتیازگیری کرد.

محدودیت‌های داخلی: گاهی اوقات برخی شرایط ناشناخته سازمان ممکن است تیم مذاکره‌کننده را در استفاده حداکثری از توان مذاکره باز دارد. لذا قبل از شروع مذاکره، بهتر است این شرایط را شناسایی کرد. به طور مثال، در پروژه بازسازی یک ساختمان، احتمالاً تعریف محدوده دقیق پروژه امکان‌پذیری نیست. چون هنگام تخریب یک دیوار یا سقف، معلوم نیست با چه شرایطی مواجه خواهید شد. لذا نمی‌توان قیمت ثابت و دقیقی برای انجام پروژه تعریف کرد. سایر عوامل نظیر کیفیت و زمان تحویل هم وابسته به شرایطی هستند که ممکن است در زمان مذاکره ناشناخته باشند.

- علاوه بر وجود شرایط ناشناخته، ممکن است مدیریت سازمان اصرار به دستیابی به اهدافی خاص، فارغ از ارزش آن‌ها داشته باشد. به طور مثال، استفاده از یک طرح معماری خاص برای زیباسازی لابی ساختمان ستاد مرکزی سازمان ممکن است توانایی شما برای مذاکره با پیمانکاران را مختل کند؛ زیرا تغییر طرح معماری کار منطقی به نظر نمی‌رسد.

| جدول (‏7-‏2) معیارهای اولویت‌بندی نیازمندی‌ها |  |
| --- | --- |
| معیار | وزن |
| هزینه | %40 |
| کیفیت | %25 |
| فناوری | %20 |
| خدمات | %15 |

### آماده‌شدن برای مذاکره

بعد از اینکه فضای کلی مذاکره را بررسی و درک نسبتاً روشنی از عوامل مؤثر بر شرایط مذاکره کسب کردید، زمان انجام مذاکره فرارسیده است. این کار مستلزم یک برنامه‌ریزی کامل است تا از طریق شناخت شرایط احتمالی که ممکن است در طول مذاکره پیش آید، اعتمادبه‌نفس خود را افزایش دهيد. در فرایند آماده‌سازی، باید تیم خود را انتخاب و آن را جهت‌دهی کنید تا مطمئن شوید که همه اعضا به‌عنوان یک تیم در راستای اهداف مشترک کار می‌کنند. بعد از تشکیل تیم، باتوجه‌به نیازمندی‌هایتان روی مرور پروپوزال تأمین‌کننده تمرکز کنید؛ یعنی نیازمندی‌های شما تا چه اندازه موردتوجه قرار گرفته است و چه شکاف‌های مهمی وجود دارد که از اهداف شما فاصله دارند؟ هرچه از محتوای پروپوزال بیشتر آگاهی پیدا کنید، احتمال اینکه به‌واسطه عدم توجه کافی به برخی مسائل غافلگیر شوید، کمتر خواهد شد. برنامه‌ریزی برای مذاکره، به‌نوعی شامل درک نیازها و اهداف تأمین‌کننده و پیش‌بینی واکنش احتمالی آن در قبال هر موضوع کلیدی شما هم است. اگر شما و تأمین‌کننده بتوانید در حین و بعد از مذاکرات، از ایجاد غافلگیری با مسائل غیرمنتظره در قرارداد جلوگیری کنید، این شانس را دارید که عملکرد مورد انتظارتان به‌سهولت محقق شود.

در ادامه به توضیح فرایندهایی جهت آماده‌سازی برای مذاکره خواهیم پرداخت و روش‌هایی برای ارزیابی و انتخاب تیم مذاکره و نحوه تدوین اهداف و توسعه راهبرد‌ها ارائه خواهیم کرد.

#### انتخاب و هدایت تیم مذاکره

در هر مذاکره مهم باید یک تیم پشتیبان (متشکل از کارشناسان فنی، گروه مالی و کاربران نهایی کالا/خدمات) تشکیل داد. این تیم همواره باید توسط نماینده ارشد دپارتمان تدارکات رهبری شود تا از دستیابی به اهداف مذاکره اطمینان یافت. به‌علاوه، نماینده ارشد این مسئولیت را بر عهده دارد که مذاکرات با صداقت و به شیوه‌ای اخلاقی پیش برود.

معیارهای انتخاب: مشارکت فعالانه اعضای کلیدی گروه کاربران، امر مهمی در فرایند مذاکره است؛ زیرا اولاً در حین مذاکره ممکن است مسائل فنی در مورد کالا/خدمات موردنظر مطرح شود که فقط کاربر نهایی صلاحیت لازم جهت پاسخگویی به آن‌ها را داشته باشد. ثانیاً، ازآنجایی‌که کاربر نهایی بیشترین ارتباط را با کالا/خدمات دارد، بهترین کسی است که می‌تواند در مورد اهمیت جوانب مختلف پیشنهاد تأمین‌کنندگان نظر دهد -از این نظر که کدام یک از مشخصه‌ها الزامی هستند و کدام‌یک را می‌توان تا حدودی نادیده گرفت تا امتیازات دیگری از تأمین‌کننده دریافت کرد. ثالثاً، کاربر نهایی بهترین کسی است که می‌تواند در مورد سطح سرویس موردنیاز اظهارنظر و معیارهای مهم ارزیابی عملکرد را معرفی کند. نهایتاً، این کاربران هستند که از نتیجه مذاکرات استفاده می‌کنند و برد یا باخت احتمالی در مذاکره مستقیماً روی آن‌ها اثر خواهد گذاشت.

- علاوه بر حضور نماینده کاربران، باید نمایندگانی از واحدهای مختلف نظیر مالی، اجرا و عملیات هم حضور داشته باشند. اعضای این تیم باید مهارت‌هایی نظیر قاطعیت، ذکاوت، هوش تجاری، توانایی حل مسئله، توانایی برقرار ارتباط و صبر داشته باشند. تعیین مهارت‌های موردنیاز برای مذاکره و انتخاب افرادی با چنین مهارت‌هایی، بر عهده رهبر تیم است.

ارزیابی نقاط قوت و ضعف تیم: بهتر است اعضای تیم به‌صورت مشترک، نقاط قوت و ضعف تیم را از قبل ارزیابی کنند. بدین ترتیب، اعضای تیم شناخت خوبی از محدودیت‌های خود خواهند داشت و از مهارت‌هایی که در آن‌ها ضعف دارند مطلع خواهند شد. لذا تیم مذاکره می‌تواند به تقویت ضعف‌های خود بپردازد. همچنین، با آگاهی از نقاط قوت می‌توانند در زمان مذاکره روی این نقاط تمرکز کنند و از تأمین‌کننده امتیاز بگیرند.

ارتباط با اعضای تیم: یکی از نقش‌های اصلی رهبر تیم، مدیریت پروژه و مدیریت ارتباطات است. رهبر تیم باید به نحوی عمل کند که تمام اعضای تیم بدانند که چه اطلاعاتی نیاز دارند و هر بخش از اطلاعات باید توسط چه کسی جمع‌آوری شود. البته باید توجه داشت که حجم اطلاعات جمع‌آوری شده به‌قدری زیاد نباشد که عملاً استفاده از آن برای اعضا سردرگم کننده شود. رهبر تیم باید برخی نقش‌های ضروری در جریان مذاکره را تعریف و برای هر نقش، مناسب‌ترین فرد تیم را تخصیص دهد. به طور مثال، سخنگوی تیم مذاکره و شخص تصمیم‌گیرنده برای پذیرش یا رد پیشنهادها باید مشخص باشند. به‌علاوه، باید سیگنال‌هایی تعریف کرد که افراد در جلسه مذاکره بتوانند از طریق آن‌ها با یکدیگر ارتباط قرار برقرار کنند؛ مثلاً اینکه آیا پیشنهاد قابل‌قبول است یا خیر.

تدوین اهداف و توسعه راهبرد‌ها: بعد از اینکه تیم مذاکره‌کننده تشکیل شد، در گام بعدی، رهبر تیم باید یک طرح برای انجام مذاکره توسعه دهد. بهتر است این طرح به‌صورت مکتوب باشد تا اعضای تیم بتوانند از آن به‌عنوان یک راهنما استفاده کنند. نخستین مرحله در توسعه این طرح، تهیه فهرستی از اهداف سازمان و اهداف تأمین‌کننده است. ذیل هر هدف باید اثرات احتمالی ناشی از عدم تحقق آن هدف ذکر شود. سپس این اهداف باید به ترتیب اهمیت اولویت‌بندی شوند و راهبرد‌هایی برای تحقق مهم‌ترین اهداف توسعه داده شود. این راهبرد مشخص می‌کند که چه چیزهایی را از تأمین‌کننده انتظار دارید و متقابلا تمايل به ارائه چه مواردي هستيد. به‌ازای هرکدام از اهداف باید موقعیت‌هایی تعریف کنید که در کدام حالت مایل به پذیرش پیشنهاد و در کدام حالت حاضرید قید آن هدف را بزنید. ارزیابی شما از وضعیت (مانند شرایط فعلی بازار)، نقش مهمی در این فرایند بازی می‌کند؛ زیرا بدون آن احتمالاً نمی‌توانید نیازها و انگیزه‌های تأمین‌کننده را درک کنید.

- حتی گاهی اوقات لازم است تا قبل از جلسه مذاکره واقعی، اعضای تیم یک جلسه مذاکره فرضی برگزار کنند و چند نفر نقش تأمین‌کننده را بازی کنند. اهداف احتمالی تأمین‌کننده چه چیزهایی هستند؟ آن‌ها به دنبال گرفتن چه امتیازهایی هستند؟ به‌ازای هرکدام از این اهداف، تأمین‌کننده در چه حالتی شرایط را می‌پذیرد و در چه حالتی شما ناچار خواهید بود که از اهداف خود صرف‌نظر کنید؟ با پاسخ به این‌گونه پرسش‌ها، شما قادر خواهید بود وضعیت‌های محتملی که در جلسه مذاکره با آن‌ها روبرو خواهید شد را شناسایی و برای هرکدام، یک اقدام مناسب تعریف کنید؛ برای این منظور، استفاده از یک درخت تصمیم‌گیری بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

اهداف: زمانی که تیم انتخاب تأمین‌کننده، نیازمندی‌های خود را تعریف و فرایند انتخاب بهترین تأمین‌کننده را تدوین کرد، قطعاً به دنبال آن، مجموعه‌ای از انتظارات ایجاد می‌شود. این انتظارات قطعاً بر مبنای نیازمندی‌های سازمان است. هرکدام از این انتظارات که توسط تأمین‌کننده به طور کامل برآورده نشود، باید در مورد آن مذاکره کرد. در تدوین طرح مذاکره، باید تجزیه‌وتحلیل شکاف را انجام دارد. منظور از این تجزیه‌وتحلیل شکاف، فرایند ارزیابی (اندازه‌گیری) اختلاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است. با انجام این تحلیل می‌توان هرآنچه که دارید را با آنچه که واقعاً می‌خواهید داشته باشید مقایسه کنید. از این طریق می‌توان مسیر مذاکره و اهداف مذاکره را تعیین کرد.

- در ادامه، به بررسی برخی عواملی (نظیر قیمت، کیفیت، سطح سرویس، ظرفیت و مدت قرارداد) که ممکن است بخواهید در مذاکره در مورد آن‌ها صحبت کنید خواهیم پرداخت. در شکل (‏7-‏3)، نمونه‌ای از یک طرح مذاکره ارائه شده است که اهداف سازمان را مشخص و آن‌ها را با اهداف احتمالی تأمین‌کننده مقایسه می‌کند.

| برگه برنامه‌ریزی مذاکره |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مسائل اصلی شما (به ترتیب اهمیت) | هدف شما | موقعیت ابتدایی احتمالی تأمین‌کننده | موقعیت عقبگرد شماره 1 شما | موقعیت عقبگرد شماره 2 شما | بدترین موقعیت قابل قبول شما |
| زمان تحویل | 30 خرداد | 1 مرداد | 1 تیر | 10 تیر | 15 تیر |
| شرایط پرداخت | %2 10 خ 45 | خ 30 | %2 10 خ 30 | %1 10 خ 30 | خ 30 |
| دوره گارانتی (ماه) | 12 | 6 | 10 | 9 | 6 |
| زمان تأمین قطعات یدکی (ساعت) | 8 | 36 | 12 | 15 | 24 |

شکل (‏7-‏3) یک نمونه از طرح مذاکره

قیمت: هرچند که ممکن است شما دانش کاملی در مورد هزینه کل مالکیت داشته باشید، بااین‌حال تمرکز اصلی هر مذاکره روی قیمت است. فروشندگان منطقاً به دنبال حداکثرکردن سود و خریداران در پی رسیدن به بهترین قیمت هستند. در بیشتر موارد، حالت ایده‌آل برای طرفین مذاکره، رسیدن به یک قیمت منصفانه و معقول است. اغلب اوقات، بهترین روش برای تعیین این قیمت منصفانه، قیمت‌گذاری بر اساس بازار آزاد (مانند بورس کالا) است. در یک بازار آزاد، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تغییر می‌کنند. در صورت عدم وجود یک بازار آزاد، می‌توان از فرایند مناقصه رقابتی استفاده کرد. قیمت حاصل شده در این روش معمولاً نزدیک به قیمت بازار آزاد است. البته علی‌رغم استفاده از این روش‌ها برای تعیین قیمت، همچنان نیاز به مذاکره در مورد قیمت وجود دارد. به طور مثال، در قراردادهای با قیمت مشخص و قطعی، خریدار از طریق مذاکره به دنبال ثابت ماندن قیمت در صورت بروز تغییرات (نظیر افزایش مدت‌زمان پروژه یا ایجاد تغییرات در سفارش) در شرایط قرارداد است. ضمناً هنگام مذاکره در مورد قیمت، باید برخی عواملی که مستقیماً روی قیمت اثر می‌گذارند را هم در نظر گرفت؛ نظیر هزینه حمل و شرایط پرداخت.

کیفیت: با پیشرفت مذاکرات و بحث در مورد سایر مسائل (علاوه بر قیمت)، متوجه خواهید شد که درخواست افزایش کیفیت منجر به افزایش قیمت خواهد شد. در مقابل، صرف‌نظرکردن از برخی مشخصه‌های غیرضروری، باعث کاهش قیمت می‌شود. در اینجا، اعضای فنی تیم مذاکره باید مشخصه‌های کالا/خدمات را به‌دقت بررسی و در مورد مطالبه یا صرف‌نظرکردن از آن تصمیم‌گیری کنند.

سطح سرویس: در بسیاری از مواقع، سطح سرویس در شرح کار (SOW) ذکر و جزئیات آن تشریح می‌شود. با این‌حال، مشابه توضیحاتی که در مورد کیفیت ارائه شد، در مورد سطح سرویس هم باید موازنه‌ای میان دستیابی به سایر امتیازات و سطح سرویس انجام داد. به طور مثال، افزایش مقدار زمان تحويل می‌تواند به تأمین‌کننده در برنامه‌ریزی جهت تحویل به‌موقع کالا کمک کند؛ یا اگر تأمین‌کننده بتواند راهکارهایی نظیر JIT یا VMI را ارائه دهد، شاید افزایش قیمت کالا/خدمات گزینه مناسبی باشد. البته سطح سرویس را می‌توان از منظر پشتیبانی فنی و تأثیر آن روی عملیات شرکت نیز بررسی کرد.

ظرفیت: اگر به دلیل تغییرات پیش‌بینی شده در شرایط بازار، احتمال بروز محدودیت‌هایی در سطح سرویس یا ظرفیت تأمین‌کننده وجود داشته باشد، باید جوانب و اقدامات مرتبط با آن، در قرارداد دیده شود. برای مواقعی که تأمین‌کننده با محدودیت ظرفیت مواجه می‌شود و تأمین‌کننده قادر به پاسخگویی به کل تقاضا نیست، باید این اطمینان را ایجاد کنیم که تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از ظرفیت خود را برای پاسخگویی به تقاضای ما در نظر می‌گیرد و آن را برای امور دیگر صرف نمی‌کند. البته در چنین حالتی، معمولاً تأمین‌کننده هم این تضمین را می‌خواهد که حجم سفارش مشتری، همواره از مقدار مشخص کمتر نباشد.

مدت قرارداد: یکی دیگر از موارد نیازمند مذاکره، زمانی رخ می‌دهد که ریسک قابل‌توجهی در نوسان قیمت‌ها وجود داشته باشد و شما یا تأمین‌کننده بخواهید قیمت را برای یک دوره زمانی مشخص ثابت کنید. اگر قیمت‌ها در طول زمان افزایشی باشد، شما تمایل دارید که قرارداد را با قیمت فعلی و به مدت طولانی منعقد کنید؛ در نقطه مقابل، تأمین‌کننده تمایل به کوتاه‌کردن مدت قرارداد دارد تا بتواند با تمدید قرارداد، قیمت را افزایش دهد. شرایط و دلایل متعددی وجود دارد که طرفین را ترغیب می‌کند تا روی مدت قرارداد مذاکره کنند. تأمین‌کننده طبیعتاً تمایل دارد در یک مدت‌زمان طولانی از کسب‌وکار شما منتفع شود و شما نیز قاعدتاً می‌خواهید از هزینه‌های ناشی از جايگزيني از یک تأمین‌کننده با تأمین‌کننده دیگر پرهیز کنید. بنابراین منطقی است که طرفین قرارداد تمایل دارند که همکاری‌شان ادامه‌دار باشد.

مدیریت مشخصه‌ها: افراد فنی حاضر در تیم مذاکره، معمولاً مسئولیت مدیریت مشخصه‌ها در طول مذاکره را برعهده دارند. هرچقدر مشخصه‌ها سخت‌گیرانه‌تر باشند، قاعدتاً پول بیشتری باید بابت آن‌ها پرداخت کرد. مشخصه‌های سخت‌گیرانه اغلب مستلزم فرایندهاي پیچیده بازرسی هستند که این خود باعث اعمال هزینه و زمان بیشتر به سازمان می‌شود. لذا در حین مذاکره باید بتوان به‌درستی در مورد چشمپوشي از یک مشخصه و کسب سایر امتیازات از تأمین‌کننده تصمیم‌گیری کرد.

تعیین اولویت‌ها: همان‌طور که قبلاً اشاره شد، اولویت‌بندی اهداف تیم مذاکره یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مذاکره در طراحی فرایند مذاکره است. اهداف را می‌توان بر اساس بحث و اجماع تیم مذاکره اولویت‌بندی کرد، یا حداقل اهمیت هر هدف را به‌صورت زیاد، متوسط، کم مشخص کرد. در طول مذاکره باید ابتدا روی اهداف با اولویت بالا تمرکز نموده و زمان و انرژی را صرف اهداف کم‌اهمیت نكرد. حتی به کمک این لیست، می‌توان زمان و انرژی موردنیاز برای هر هدف را مشخص کرد تا بتوان جلسه مذاکره را به‌درستی مدیریت نمود؛ بدین نحو که زمان کمتری برای اهداف کم‌اهمیت تخصیص داده شود.

ایجاد آمادگی روانی: منظور از آمادگی روانی، داشتن آمادگی کافی جهت ایجاد سطح بالایی از اطمینان نسبت به جایگاه فعلی شخص/سازمان است؛ یا به‌عبارت ‌دیگر همان اعتمادبه‌نفس. اعتمادبه‌نفس، از طریق درک دقیق شرایط بازار و درک جایگاه طرفین مذاکره نسبت به رقبای خود به دست می‌آید. جمع‌آوری اطلاعات در مورد حقایق و تجزیه‌وتحلیل موقعیت تأمین‌کننده و حتی موقعیت خود سازمان، درک روشنی از اینکه چه امتیازاتی قابل‌دستیابی است و چه امتیازاتی غیرممکن است، می‌دهد. تلاش و پافشاری برای دستیابی به چیزی که غیرممکن است، فقط منجر به تقابل بی‌فایده و ناامیدی می‌شود. در مقابل، کاهش توقعات نسبت به آنچه که امکان‌پذیر است، منجر به تضعیف روحیه و احساس ضرر پس از مذاکره می‌شود.

برنامه‌ریزی دستور جلسه: برای ایجاد آمادگی روانی، بهتر است قبل از شروع مذاکره، دستور جلسه تهیه شود. این کار باعث می‌شود تیم مذاکره جهت‌دهی مناسبی داشته باشد و روند جلسه مذاکره را به‌درستی هدایت کند. زمان‌بندی جلسه یک عامل مهم در دستور جلسه است. منظور از زمان‌بندی، صرفاً تعیین زمان شروع و پایان جلسه نیست؛ بلکه شامل تعیین زمان مذاکره در مورد هر یک از مفاد جلسه است. این موضوع باعث می‌شود که تمرکز جلسه روی دستیابی به اهداف کلیدی بیشتر شود.

برگزاری جلسات تمرینی: در نهایت، تمرین تیم مذاکره از طریق برگزاری جلسات تمرینی و شبیه‌سازی محیط جلسه واقعی، می‌تواند مفید واقع شود. در این جلسات تمرینی، اعضای تیم می‌توانند نقش تأمین‌کننده را بازی کنند تا بینش مناسبی نسبت به موقعیت‌های احتمالی که در جریان مذاکرات واقعی ممکن است رخ دهد، کسب کنند. حتی این جلسات را می‌توان واقعی‌تر کرد و از سایر همکاران سازمان (که در تیم مذاکره نیستند) دعوت کرد تا نقش تأمین‌کننده را ایفا و یک محیط رقابتی ایجاد کنند.

### انجام مذاکره

هنگامی که زمان انجام مذاکره فرا می‌رسد، از روش‌ها و تاکتیک‌های بی‌شماری می‌توان استفاده کرد. به طور مثال، یکی از بهترین روش‌ها برای آماده‌سازی فضای مذاکره، پرسیدن سؤالاتی است که پاسخ آن‌ها درک بهتری از وضعیت نیازهای طرفین مذاکره ایجاد می‌کند. پرسیدن سؤال همچنین به کنترل سرعت و جهت مذاکرات کمک می‌کند؛ به‌خصوص زمانی که لازم است بحث مذاکره را به مسیر اصلی خود بازگرداند.

تاکتیک‌های شما تا حد زیادی به راهبرد‌های کلان تیم مذاکره که در طرح مذاکره تدوین شده است، بستگی دارد. اجرای راهبرد شما اساساً به چگونگی رویکرد شما نسبت به مذاکره (به‌صورت مشارکتی در حالت برد-برد یا به‌صورت خصمانه در حالت برد-باخت) بستگی دارد. راهبرد برد-برد، تمایل به تشویق همکاری در فرایند مذاکره دارد؛ درحالی‌که راهبرد برد-باخت، برای کنترل فرایند مذاکره متكي بر قدرت است.

در ادامه به‌مرور برخی جنبه‌های تاکتیکی انجام مذاکره می‌پردازیم. اگرچه تمام تاکتیک‌ها ممکن است با سبک شخصیتی شما در مذاکره مطابقت نداشته باشند، اما بهتر است آن‌ها را به‌عنوان الگو به یاد داشته باشید، چون هرگز نمی‌دانید که چه زمانی ممکن است نیاز به یک تاکتیک خاص داشته باشید.

#### فضاسازی مذاکره

فضاسازی (ایجاد جو) مذاکره، اولین دغدغه قبل از شروع و حتی در حین فرایند مذاکره است. منظور از فضا، جنبه‌های فیزیکی محل انجام مذاکره و همچنین حال و هوای افراد مذاکره‌کننده است. لازم به ذکر است که اغلب نمایندگان تأمین‌کننده هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و آن‌ها هم به‌خوبی می‌دانند که تا حد امکان کاری کنند که مذاکره‌کننده و تصمیم‌گیرنده اصلی‌شان همواره روحیه خوبی داشته باشد و بتواند این روحیه را حفظ کند.

#### مکان

در رویدادهای ورزشی، یک اصل وجود دارد که می‌گوید تیم میزبان از امتیاز میدان برخوردار است؛ زیرا عمده تماشاگران، طرف‌دار تیم میزبان هستند و تیم میزبان معمولاً اکثر بازی‌های خود را آن زمین انجام داده است. البته قضاوت در مورد درستی یا نادرستی این اصل کار دشواری است، اما هنگام انتخاب مکان مذاکره، باید برخی جنبه‌های مرتبط با آن را در نظر داشت. به طور معمول، مذاکرات در محل خریدار انجام می‌شود؛ هرچند که هیچ قاعده و قانون قطعی برای آن وجود ندارد. اگر مذاکره در محل کار شما انجام شود، احتمالاً در معرض برخی تداخلات کاری روزمره قرار بگیرید؛ اما درعین‌حال، آرامش نسبی بابت آشنایی با محیط و همچنین دردسترس‌بودن همکارانتان دارید.

در گذشته تصور می‌شد که برگزاری مذاکرات در یک محیط آشنا، یک مزیت روان‌شناختی حیاتی دارد و شاید شنیده باشید که نحوه چیدمان صندلی‌ها دور میز مذاکره می‌تواند مزیت ایجاد کند. این موضوع ممکن است در مذاکرات سیاسی که نتیجه آن‌ها بسیار حائز اهمیت و پرریسک است، صدق کند؛ اما به‌ندرت در مورد مذاکرات روزمره تجاری اثرگذار است. البته این بدان معنی نیست که در مذاکرات تجاری دسیسه‌های مرموز وجود ندارد، اما شرکت‌کنندگان در مذاکرات اغلب به دنبال همکاری و معامله مطلوبی هستند. با این‌حال، مهم‌تر از هر چیز و صرف‌نظر از جایی که هستید، حواستان به هرگونه تأثیر منفی بالقوه در محیط باشد و اقدامات لازم برای مقابله با آن انجام دهید.

به‌عنوان بخشی از آگاهی از محیط اطراف، باید حواستان به زبان بدن و رفتار فیزیکی افراد حاضر در مذاکره باشد. با آموختن و شناسایی این نشانه‌ها می‌توانید به روحیه و حال و هوای حاکم بر تیم تأمین‌کننده اشراف داشته باشید. به طور مثال، وضعیت دست‌به‌سینه یا دست‌های بسته شده پشت سر بیانگر عدم تمایل به شنیدن یا پذیرش گفتار طرف مقابل است. درصورتی‌که تأمین‌کننده چنین حالتی داشته باشد، باید سعی کنید کاری انجام دهید تا او را وادار کنید که وضعیت خود را باز کند و نشان دهد که پذیرای سخنان شما است.

#### ایجاد یک فضای مشارکتی

بسیاری از افراد معتقدند که در محیط‌هایی که به دنبال روابط بلندمدت هستند، ایجاد فضای مشارکتی مذاکره بسیار حائز اهمیت است. درحالی‌که محبوبیت مذاکرات برد-برد در طول زمان افزایش و کاهش می‌یابد، بدون تردید ارتباطات خصمانه یا موضعی به‌ندرت به نتایج خوبی منتج می‌شود. اگر تیم شما یک موضع رقابتی اتخاذ کند، به‌احتمال زیاد تیم تأمین‌کننده نیز همین کار را خواهد کرد. همان‌طور که شما قبل از جلسه، اهداف خود را اولویت‌بندی کرده‌اید، باید در نظر داشته باشید که تأمین‌کننده هم همین کار را انجام داده است. اگر گفتگوهای شما خوشایند و بدون تقابل باشند و در مذاکرات گوش شنوایی داشته باشید، خیلی زود متوجه خواهید شد که چه مبادلات ارزشمندی می‌توان انجام داد. البته این بدین معنا نیست که تأمین‌کننده بهترین دوست و خيرخواه شماست. با این‌حال، اگر باور داشته باشید که نماینده تأمین‌کننده هم به‌اندازه شما مشتاق انجام یک کار خوب است، از ایجاد یک رابطه خوب سود خواهید برد.

در نظر داشته باشید که پرسنل فروش معمولاً آموزش‌های زیادی در مورد تاکتیک‌های مذاکره دیده‌اند. لذا هر ترفندی که شما برای مذاکره آموخته‌اید، به‌احتمال زیاد تیم تأمین‌کننده هم آن‌ها را بلد است. به‌خاطر داشته باشید که هدف از هر مذاکره، دستیابی به یک توافق است؛ لذا دورشدن از اهداف مذاکره اصلاً به نفع طرفین نیست. اگر موضع و جایگاه شما قوی است، اجازه دهید تا طرف مقابل شما از آن مطلع شود. یک بخش مهم در ایجاد مذاکرات مشارکتی، پرهیز از اعمال ضرب‌الاجل‌های بی‌مورد است. اگر واقعاً محدودیت زمانی خاصی وجود دارد، باید در ابتدای مذاکره به آن اشاره کنید و به آن پایبند باشید، در غیر این صورت، از ایجاد ضرب‌الاجل‌هاي بي مورد خودداری کنید.

#### درنظرگرفتن تفاوت‌های فرهنگی

هنگام مذاکره با افرادی که ملیتشان با شما متفاوت است، حتماً به تفاوت‌های فرهنگی توجه داشته باشید؛ زیرا تأثیر انکارناپذیری روي مذاکره خواهد داشت. حتی اگر طرفین با یک زبان مشترک صحبت می‌کنند، ممکن است در برخی اصطلاحات منظور یکدیگر را اشتباه متوجه شوند، چون شخصی که با زبان غیر مادری صحبت می‌کند ممکن است در برخی کلمات مفهوم خود را درست انتقال ندهند. حتی زبان بدن در برخی فرهنگ‌ها ممکن است معنی متفاوتی داشته باشد. لذا در مذاکرات مهم، بهتر است تا جای ممکن با فرهنگ طرف مقابل آشنا شوید. در این راستا، توجه به نکات زیر کمک‌کننده است:

مذاکره یک فعالیت ظریف است که نیاز به دیپلماسی و عزم و اراده دارد.

با اصول فرهنگی کشور مذاکره‌کنندگان آشنا شوید. به طور مثال، در ایالات متحده تصمیمات اغلب به‌صورت یک‌جانبه اتخاذ می‌شوند درحالی‌که در ژاپن تصمیم‌گیری عمدتاً نیاز به اجماع دارند. مذاکره‌کنندگان در ایالات متحده برای انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری ارزش قائل هستند درحالی‌که همتایان آن‌ها در ژاپن، تغییر تصمیم را نشانه ضعف می‌دانند.

سوابق گذشته را در نظر بگیرید. تیم‌های مذاکره‌کننده و کشور آن‌ها در گذشته چگونه با سایرین برخورد کرده‌اند؟ در صورت مشاهده اختلافات و منازعات پیشین، باید دقت نظر به خرج داد.

آگاهی کافی نسبت به اختلاف قوانین میان دو کشور کسب کنید. چیزی که در یک کشور، قانونی است ممکن است در کشور دیگر جرم قلمداد شود. ملاحظات قانونی کشور مقابل و نحوه قضاوت در آن را بررسی کنید. در کشورهای مختلف، قراردادها تحت شرایط مختلف و با محدودیت‌های مختلف منحل می‌شوند و فرایندهای حل اختلافات به طور گسترده‌ای متفاوت است.

#### انتخاب سبک مذاکره

با اینکه می‌توان تعداد بی‌شماری سبک مذاکره تعریف کرد و چندین کتاب در مورد آن نوشت، اما دو نوع اصلی سبک مذاکره وجود دارد: مذاکره‌کنندگان مشارکتی و مذاکره‌کنندگان قدرتی. نوع اول، کسانی هستند که به دنبال نتایجی هستند که حس موفقیت هر دو طرف را تقویت کند (برد-برد)؛ اما نوع دوم، کسانی هستند که صرفاً به دنبال دستیابی به اهداف خود، بدون درنظرگرفتن تأثیری که روی طرف مقابل ایجاد می‌کنند، هستند. یک متخصص تدارکات، در طول سالیان متمادی در زندگی شغلی خود بعید است که فقط از یکی از این دو رویکرد استفاده کند.

تاکتیک‌های مورداستفاده در مذاکره، ارتباط نزدیکی با سبک انتخاب شده برای مذاکره دارد. در ادامه، برخی از تاکتیک‌های معروف ارائه شده است که لزوماً نمی‌توان در مورد درست بودن آن‌ها قضاوت کرد:

به‌طورکلی، با گوش‌دادن بیشتر از صحبت‌کردن می‌توان به نتایج مفید رسید. براین‌اساس، یادداشت‌های فراوان بردارید و مرتب آن‌ها را مرور کنید.

این سؤال را مطرح کنید که اظهارات شما چگونه با اهداف شما همسو خواهد شد -اظهارات ممکن است بی‌معنی یا حتی معکوس باشند.

از پذیرش نخستین پیشنهاد خودداری کنید.

همیشه سؤال بپرسید، به‌خصوص زمانی که اطلاعات مفیدی برای یادگیری وجود دارد.

هیچ‌گاه به‌طرف مقابل امتیاز ندهید، مادامی که امتیاز برابری از آن بگیرید.

به ضرب‌الاجل‌ها (مهلت‌ها) پایبند باشید؛ حتی‌الامکان از ایجاد ضرب‌الاجل‌ها خودداری کنید و صرفاً در مواقع ضروری از آن‌ها استفاده کنید.

به عقل و فکر خود مسلط باشید و از واکنش‌های احساسی خودداری کنید.

مسائل را اولویت‌بندی کنید. هنگامی که در یک موضوع به بن‌بست رسیدید، موقتاً آن را کنار بگذارید و سراغ اولویت‌های بعدی بروید.

هر زمان که احساس خستگی کردید، استراحت کنید. برای مبارزه با خستگی تلاش نکنید.

از بلوف‌زدن خودداری کنید و فقط از داده‌هایی استفاده کنید که می‌توانید آن‌ها را ثابت کنید.

از زبان بدن به‌عنوان یک ابزار ارتباطی به نفع خود استفاده کنید.

#### مستندسازی مذاکره

مستندسازی فعالیت‌های انجام شده در طول مذاکره بسیار حائز اهمیت است تا از این طریق افراد بتوانند از رویدادهای مذاکره مطلع شوند. مستندسازی باید از دو منظر موردتوجه قرار گیرد: (1) مستندسازی طرح مذاکره و اهداف آن و مقایسه این اهداف با نتایج واقعی حاصل شده در مذاکره؛ (2) ارائه یک گزارش خلاصه از مذاکره انجام شده، به‌نحوی‌که حسابرسان بتوانند این مذاکره را ارزیابی کنند و مقامات مافوق بتوانند مواردی که شما درخواست می‌کنید را به‌درستی درک کنند. ضمناً با کمک مستندسازی می‌توان اثربخشی عملکرد تیم مذاکره‌کننده را ارزیابی کرد.

مستندسازی حداقل باید دربرگیرنده اهداف تیم مذاکره‌کننده، نقاط قوت و ضعف جایگاه آن‌ها و ارزیابی تیم تأمین‌کننده باشد. پس از اتمام مذاکره نیز باید مشخص کرد که کدام‌یک از اهداف محقق و کدام‌یک با شکست مواجه شده‌اند.

## انتخاب تأمین‌کننده

### مقدمه

از جمله وظایف واحد تدارکات ارزیابی پیشنهاد تأمین‌کننده‌ها و انتخاب بهترین تأمین‌کننده جهت همکاری است. گام نخست در مدیریت کارآمد تأمین‌کنندگان، تعریف معیارهای مناسب جهت انتخاب و اطمینان از انتخاب مناسب تأمین‌کنندگان است. اغلب اوقات، آماده‌سازی و تلاش ناکافی در این فرایند، منجر به حصول نتایج فاجعه‌باری نظیر انتخاب تأمین‌کننده نامناسب و عملکرد غیرقابل‌قبول تأمین‌کننده خواهد شد. حتی بدتر از آن، در بسیاری از سازمان‌ها، پرسنل تدارکات بدون آموزش‌های لازم، در همان گام اول و بدون هیچ‌گونه اطلاعات ورودی در مورد عملکرد تأمین‌کنندگان اقدام به شروع همکاری با تأمین‌کننده می‌کنند و در نتیجه سازمان ناچار است به‌صورت مداوم عملکرد تأمین‌کننده را تحت کنترل داشته باشد. به همین خاطر، آشنایی با روش‌های انتخاب تأمین‌کننده و به‌کارگیری آن‌ها جزو ضروریات واحد تدارکات است. در این فصل، به نحوه ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان و معرفی روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت عملکرد آن‌ها خواهیم پرداخت.

### انتخاب تأمین‌کننده و عقد قرارداد

بر اساس یک ضرب‌المثل قدیمی، «از تخم‌مرغ، پشم نتوان چید». برای کسب یک نتیجه خاص، باید یک سازوكار صحیح وجود داشته باشد. تأمین‌کنندگان، مهم‌ترین و اساسی‌ترین منبع سازمان برای تحقق احتیاجات آن هستند و اگر به‌درستی انتخاب نشوند، قطعاً نتایج رضایت‌بخشی هم حاصل نخواهد شد.

انتخاب تأمین‌کننده مناسب، علی‌رغم نیاز به قضاوت و شهود انسانی، باید به‌صورت روشمند و با عینی‌ترین معیارهای ممكن انجام شود. هرچند که در این فصل به مراحل انتخاب تأمین‌کننده مناسب خواهیم پرداخت، با این‌حال بايد همواره به اين موضوع انديشيد که چطور می‌توان روش‌های دقیق‌تر و بهتری را متناسب با سازمان متبوع توسعه داد.

#### ارزیابی پیشنهادها

واحد تدارکات قبل از انتخاب هر پیشنهاد باید مجموعه‌ای از فرایندهای ارزیابی را بهکار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تمام جنبه‌های مورد نیاز سازمان در نظر گرفته شده‌اند. ارزیابی پیشنهاد تأمین‌کننده صرفاً به منزله ارزیابی پروپوزال آن از منظر قیمت نیست؛ بلکه به معنی ارزیابی توانایی تأمین‌کننده در انجام امور محوله با سرعت و کیفیت مورد انتظار است. ضمناً در هر ارزیابی باید ریسک‌های بالقوه و مزایای بالقوه نیز در نظر گرفته شوند. در مواردی که تأمین‌کننده برای رسیدن به عقد قرارداد اقدام به ارائه پیشنهادهای خوب از منظر قیمت می‌کند، باید در نظر داشت که آیا سایر الزامات سازمان نظیر کیفیت را هم برآورده می‌کند؟ البته این مسئله، فقط یکی از ده‌ها موردی است باید در طول فرایند انتخاب تأمین‌کننده در نظر گرفت.

هر خریدار هنگام بررسی پیشنهاد تأمین‌کنندگان و قبل از تصمیم‌گیری نهایی در مورد همکاری با آن اصولاً باید سه معیار کلیدی را در نظر بگیرد: پاسخگویی، قابلیت (توانمندی) و رقابت‌پذیری. ازآنجایی‌که ماهیت ارزیابی عملکرد تا حد زیادی شهودی است، زمانی می‌توان گفت نتایج ارزیابی قابل‌ اعتماد است که افراد مختلفی از واحدهای عملیاتی در این فرایند مشارکت داشته باشند. در واقع، این فرایند باید در یک تیم چند کارکردی انجام شود به‌ نحوی‌که هرکدام از این افراد ارزیابی خود را به‌صورت جداگانه انجام دهند و نهایتاً نتیجه‌گیری بر اساس اجماع انجام شود. در ادامه، به نحوه تعیین میزان پاسخگویی، قابلیت و رقابت‌پذیری تأمین‌کننده خواهیم پرداخت.

#### پاسخگویی

اصلی‌ترین معیار برای انتخاب تأمین‌کننده، توانایی آن برای انجام شرح خدمات یا تحویل مشخصه کالا مندرج در RFP است. در قراردادهای کلان و با ارزش بالا، بهتر است سایت تأمین‌کننده و تجهیزات آن از نزدیک مورد بازديد قرار گيرد تا از صلاحیت تأمین‌کننده و توانایی آن در برآورده‌کردن احتیاجات سازمان اطمينان حاصل شود. البته در برخی مواقع ممکن است بازدید از سایت از نظر فیزیکی یا مالی غیرعملی باشد؛ لذا باید از سایر روش‌ها جهت صحه‌گذاری بر توانایی و پاسخگویی تأمین‌کننده استفاده كرد. به طور مثال می‌توان با تأمین‌کننده تماس گرفت و در مورد کارهای مشابهی که قبلاً انجام داده سؤال کرد. این روش، اغلب یک راه مؤثر برای بررسی شایستگی کلی تأمین‌کننده است. همچنین می‌توان به اسناد ارسالی تأمین‌کننده در RFP مراجعه کرد و تمام پاسخ‌های ارائه شده توسط تأمین‌کننده را بررسی کرد و پاسخ درست به موارد مورد نياز و راهکار تحقق آنها ارزيابي گردد. کامل‌بودن پاسخ‌های تأمین‌کننده و سطح جزئیاتی که ارائه کرده است به‌طورکلی نشان‌دهنده سطح درک تأمین‌کننده از نیازهای خريدار و تخصص آن در ارائه راه‌حل‌های مناسب است. ضمناً باید میزان تطابق پروپوزال تأمین‌کننده با رویه‌ها و سیاست‌های شرکت را در نظر گرفت. به طور مثال، آیا تأمین‌کننده به مسائل گارانتی و تعویض اشاره کرده است؟ آیا نسبت به مسئولیت‌های تجاری و خسارت‌های احتمالی تعهد دارد؟ آیا پروپوزال توسط شخص معتبر سازمان امضا شده است؟ آیا مدارک مرتبط نظیر گواهی‌نامه‌ها، مجوزها و غیره ضمیمه شده‌اند؟ حتی مهم‌تر از آن، آیا شرایط و ضوابط تأمین‌کننده با شرایط سازمان شما مطابقت دارد؟ درصورتی‌که تضادهایی در این شرایط و ضوابط وجود داشته باشد، ممکن است نیاز به جلسات متعدد مذاکره جهت کم‌کردن این تضادها و حتی تقبل ریسک وجود داشته باشد.

#### قابلیت

درحالی‌که ممکن است تأمین‌کنندگان توانمند و باصلاحیت زیادی برای شما پروپوزال ارسال کرده باشند، وظیفه شما بررسی و انتخاب بهترین تأمین‌کننده است. برای بررسی توانمندی و قابلیت‌های تأمین‌کننده، باید معیارهای متعددی را در نظر گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ظرفیت عملیاتی: یکی از ملاحظات کلیدی در انتخاب تأمین‌کننده، ظرفیت فیزیکی آن در برآورده‌کردن احتیاجات مورد نياز است. قطعاً تأمین‌کنندگانی که ظرفیت کافی برای تحقق تقاضا نداشته باشد یا به‌سختی قادر به انجام این کار باشند، گزینه مناسبی جهت همکاری نیستند. درصورتی‌که ظرفیت خالی یک تأمین‌کننده کمتر از 10 درصد باشد، ریسک عدم تحویل به‌موقع سفارش بسیار بالا خواهد بود؛ به‌خصوص در صنایعی که وابستگی زیادی به تجهیزات و نیروی انسانی ماهر دارند.

- همچنین باید اطمینان حاصل كرد که تأمین‌کننده توانایی و سیستم‌های لازم جهت زمان‌بندی صحیح سفارش‌ها و تحویل به‌موقع آن‌ها را داشته باشد. در دنیای امروزه، وجود سیستم‌هایی جهت پیگیری و ردیابی سفارش‌ها توسط مشتریان جزو ضروریات است. برای محک‌زنی این قابلیت‌های تأمین‌کننده، بهترین راه، مراجعه به مشتریان پیشین تأمین‌کننده است.

- در یک نمونه واقعی، یک شرکت برای تولید محصول جدید خود نیاز به یک قطعه پلاستیکی داشت که کیفیت آن تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در عملکرد محصول ایفا می‌کرد. از میان تأمین‌کنندگان موجود، فقط یک تأمین‌کننده می‌توانست قطعه موردنظر را باکیفیت مطلوب تولید کند. ازآنجایی‌که قیمت و شرایط همکاری این تأمین‌کننده مناسب بود، شرکت تصمیم به همکاری با تأمین‌کننده گرفت. درست قبل از صدور سفارش خرید به تأمین‌کننده، یکی از اعضای تیم تدارکات به موضوع جالبی پی برد. حجم موردنیاز سالانه شرکت برای این کالا حدود 300 هزار قطعه بود، درحالی‌که کل تولیدات تأمین‌کننده در سال گذشته 500 هزار قطعه (از تمام محصولات) بوده است. لذا این سؤال مطرح شد که آیا تأمین‌کننده قادر به تحویل کل سفارش خواهد بود یا خیر. پس از پرس‌وجو از تأمین‌کننده مشخص شد که ایشان در نظر دارد بخشی از سفارش را به یکی دیگر از تأمین‌کنندگان برون‌سپاری کند. این تأمین‌کننده دوم دقیقاً تأمین‌کننده‌ای بود که قبلاً با آن هم مذاکره شده بود اما کیفیت آن در حد ایده‌آل نبود. لذا شرکت نهایتاً تصمیم گرفت که تولید کل قطعات را به تأمین‌کننده دوم واگذار کند تا هم قطعات تولیدی کیفیت یکنواختی داشته باشند و هم بتوان از مزیت قیمتی آن نیز استفاده کرد. این مثال نشان می‌دهد که در قراردادها و RFPها باید به نکات ساده این‌چنینی توجه داشت که تأمین‌کننده حق واگذاری قرارداد به سایرین را ندارد.

قابلیت فنی: یکی دیگر از قابلیت‌های کلیدی تأمین‌کنندگان که باید ارزیابی شود، توانمندی فنی و فناوري است. بدین معنی که آیا تأمین‌کننده از تجهیزات، ابزارآلات و مهارت‌های لازم برخوردار است یا خیر؟ این ارزیابی را نه‌تنها می‌توان از طریق بازدید از سایت تأمین‌کننده بلکه از طریق سوابق پیشین تأمین‌کننده و حضور آن در رویدادهای صنعتی انجام داد. باید بررسی کرد که تأمین‌کننده چه خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی نسبت به سایرین انجام داده است؟ هرچند وقت یکبار محصول جدید به بازار عرضه می‌کند؟ تا چه میزان در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند؟ تأمین‌کننده چه مجوزها و گواهی‌هایی کسب کرده است؟

تجزیه‌وتحلیل مالی: در محیط نوین امروزی که شرکت‌ها به سمت تأمین جهانی حرکت می‌کنند، تجزیه‌وتحلیل وضعیت مالی شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، تا بتوان ریسک پایگاه تأمین را کاهش داد. منظور از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل مالی، روش‌هایی است که برای تجزیه‌وتحلیل عملکرد مالی سازمان یا یک فعالیت خاص درون سازمان استفاده می‌شود. این روش‌ها اغلب در قالب یک نسبت مالی خاص بیان می‌شوند. در ادامه، برخی از معیارهای متداول که باید توانایی تجزیه‌وتحلیل و درک آن‌ها را داشته باشید، ارائه می‌شوند.

- در بحث منبع‌یابی و انتخاب تأمین‌کننده، اصولاً از دو دسته نسبت مالی داخلی و خارجی استفاده می‌شود که به ترتیب برای اندازه‌گیری عملکرد سازمان و عملکرد تأمین‌کنندگان کاربرد دارند. برای اینکه ارزیابی این نسبت‌های مالی به‌درستی انجام شود، باید آن‌ها را بر اساس عملکرد گذشته تأمین‌کننده یا مقادیر مربوط به شرکت‌های مشابه آن صنعت محاسبه کرد. این نسبت‌ها را باید در یک دوره زمانی بررسی کرد و نباید صرفاً به یک زمان خاص اکتفا کرد.

#### معيارهاي نقدشوندگي

معيارهاي نقدشوندگي (نقدينگي) نشان‌دهنده توانایی سازمان در عمل به تعهدات مالی کوتاه‌مدت است. از آنجایی این نسبت‌ها (معیارها) برای سازمان‌های اعتباری جذابیت خاصی دارند، ممکن است منعکس‌کننده توانایی سازمان برای استقراض وجوه جهت رفع کسری‌ها فعلی آن باشند. در ادامه، به معرفی برخی از این نسبت‌ها خواهیم پرداخت.

نسبت جاری: این نسبت بیانگر این است که آیا سازمان قادر به اجرای تعهدات مالی جاری خود هست یا خیر. هر چه مقدار این نسبت بزرگ‌تر باشد، سازمان از منظر جریان نقدی، قدرت بیشتری دارد. این نسبت از تقسیم دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری به دست می‌آید. دارایی‌ها عمدتاً ظرف یک سال قابلیت نقدشوندگی دارند و اغلب شامل وجوه نقد، اوراق بهادار، موجودی کالا و حساب‌های دریافتنی می‌شوند. منظور از بدهی‌های جاری، آن‌هایی هستند که ظرف یک سال سررسید می‌شوند و اغلب شامل حساب‌های پرداختنی، حقوق و دستمزد، وام و اقساط می‌شوند. مقدار استاندارد این نسبت برای یک کسب‌وکار سالم عدد دو است؛ یعنی دارایی‌ها باید حداقل دو برابر بدهی‌ها باشند.

نسبت سریع: این نسبت شباهت بسیار زیادی به نسبت جاری دارد و نشان‌دهنده توانایی سازمان در تأمین مالی تعهدات کوتاه‌مدت خود از طریق نقدشونده‌ترین دارایی‌ها است. برخی افراد این نسبت را تست اسید می‌نامند. برای محاسبه آن، باید دارایی‌های جاری به جز موجودی کالا را به بدهی‌های جاری تقسیم کرد. مقدار کم این شاخص (مثلاً عدد 5/0) بیانگر این است که سازمان تعهدات خود را به‌کندی پرداخت می‌کند. حالت ایده‌آل آن عدد 2 است.

نسبت گردش مطالبات: این نسبت نشان می‌دهد که چند روز طول می‌کشد تا سازمان مطالبات خود را از مشتریان دریافت کند و از تقسیم مبلغ فروش به مبلغ دریافتنی به دست می‌آید. هر چه مقدار این شاخص کوچک‌تر باشد، قدرت مالی سازمان بیشتر خواهد بود و بهتر می‌تواند به تعهدات خود عمل کند.

نسبت گردش بدهی‌ها: این نسبت بیانگر تعداد روزهایی است که سازمان صورت‌حساب خود را تسویه می‌کند. برای محاسبه آن باید مبلغ اقلام فروخته شده را به مبلغ بدهی‌ها تقسیم کرد. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، یعنی فاصله زمانی بین خرید کالا/خدمت و پرداخت هزینه آن کمتر است. مقدار کوچک برای این نسبت نشان‌دهنده اوضاع نامساعد نقدینگی سازمان است.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: این نسبت از طریق مقایسه بدهی با مالکیت، نشان می‌دهد که شرکت چقدر تحت‌فشار بدهی است. بدهی و حقوق صاحبان سهام، دو رقم کلیدی در صورت‌های مالی هستند؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران یا وام‌دهندگان اغلب از این دو رقم برای ارزیابی ریسک استفاده می‌کنند. نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی بلندمدت آن، دریچه‌ای به قدرت مالی سازمان است. حقوق صاحبان سهام شامل کالا، اموال و هرگونه مطالبات بابت سایر موجودیت‌های سازمان است. بدهی نیز شامل تمام تعهدات جاری و بلندمدت است. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، از تقسیم مجموع تعهدات به مجموع حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌شود.

#### معیارهای سودآوری

به کمک نسبت‌های سودآوری می‌توان نشان داد که آیا سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سازمان، سود کافی ایجاد کرده‌اند یا خیر؟ در واقع سودآوری بیانگر توانایی شرکت در ایجاد درآمد کافی جهت حفظ سلامت مالی کسب‌وکار و رشد آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. از جمله این نسبت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نسبت حاشیه سود ناخالص: این نسبت از تقسیم سود ناخالص به کل فروش محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که استفاده از مواد و نیروی کار در فرایند تولید، تا چه میزان کارآمد است. این نسبت بیانگر درصد فروش ناخالص بعد از کسر هزینه کالاهای فروخته شده است. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، بدین معنی است که سازمان تا مادامی که هزینه‌های بالاسری خود را تحت کنترل داشته باشد، می‌تواند سود خوبی از طریق فروش ایجاد کند.

حاشیه عملیاتی خالص (NOM): این شاخص حاصل تقسیم کل درآمد عملیاتی (فروش بعد از کسر هزینه‌های مستقیم تولید) به کل فروش است.

نسبت بازگشت دارایی (ROA): این نسبت نشان ‌می‌دهد که سازمان تا چه میزان دارایی‌های خود را به شکل کارآمد استفاده می‌کند. در واقع ROA یک شاخص برای سودآوری سازمان است که به کمک آن می‌توان متوجه شد که یک کسب‌وکار با کل سرمایه خود چقدر سود (بدون در نظر گرفتن نرخ بهره و مالیات‌بردرآمد) ایجاد کرده است. مقدار این نسبت را می‌توان از تقسیم درآمد قبل از کسر مالیات و نرخ بهره، به دارایی‌های خالص عملیاتی به دست آورد.

برگشت دارایی کل (ROTA)/برگشت دارایی خالص (RONA): این نسبت، معیاری برای سنجش این موضوع است که دارایی سازمان با چه سطحی از کارآمدی مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای محاسبه آن، درآمد خالص (بعد از کسر هزینه‌ها) به ارزش دارایی‌های عملیاتی تقسیم می‌شود.

بازگشت سرمایه (ROI): این معیار، شاخصی برای سنجش اثربخشی سرمایه‌گذاری است و بیانگر مدت‌زمان لازم برای بازگشت مبلغ سرمایه‌گذاری است. این شاخص را می‌توان به‌صورت ارزش خالص فعلی (NPV) درآمد ایجاد شده تقسیم بر سرمایه‌گذاری اولیه محاسبه کرد.

### اقدامات عملیاتی و معیارهای کارایی

سازمان‌هایی که با بالاترین سطح کارایی کار می‌کنند، می‌توانند ظرفیت کسب‌وکار خود را افزایش و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهند. این اتفاق به معنی ارائه محصولات با قیمت پایین به مشتریان است. کارایی یکی از جنبه‌هایی کسب‌وکار است که ارزیابی آن در بیرون سازمان کار بسیار دشواری است. بااین‌حال، در بسیاری از موارد معیارها زیر به خوبی قابلیت استفاده دارند.

#### بهره‌وری

اغلب اوقات، بهره‌وری را می‌توان از طریق برخی معیارهای مالی (که قبلاً توضیح داده شد) ارزیابی کرد. به طور مثال، می‌توان به‌راحتی سرانه درآمد خالص به‌ازای هر کارمند را به‌عنوان یک شاخص بهره‌وری محاسبه کرد. برای این منظور، باید درآمد تأمین‌کننده را بر تعداد کارمندان آن تقسیم کرد. اگرچه این معیار، یک معیار تمام‌عیار برای مقایسه تأمین‌کننده‌ها نیست، اما تا حدودی می‌تواند میزان بهره‌ور بودن یک تأمین‌کننده را نسبت به رقبای خود نشان دهد. در مورد تأمین‌کنندگانی که عمدتاً به‌صورت پیمانکاری کار می‌کنند، استفاده از این معیار ممکن است منجر به نتیجه‌گیری اشتباه شود زیرا کارمندان پیمانکاران در محاسبه لحاظ نمی‌شوند و همین موضوع باعث بهبود غیرمنصفانه شاخص خواهد شد. از جمله معیارهای دیگر برای سنجش بهره‌وری تأمین‌کنندگان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

نسبت گردش مطالبات: این نسبت بیانگر این است که سازمان با چه سرعتی می‌تواند حساب‌های دریافتنی خود را اخذ کند که در واقع بازتابی از قدرت نقدینگی مشتریان آن تأمین‌کننده است. نسبت گردش مطالبات را می‌توان از تقسیم مبلغ حساب‌های دریافتنی به فروش اعتباری سالانه محاسبه کرد.

نسبت گردش موجودی: این نسبت نشان می‌دهد که موجودی سازمان سالانه چند بار در حال چرخش است. منظور از چرخش موجودی، تعداد دفعات فروختن و جایگزین‌شدن موجودی در طول یک سال است. هرچه مقدار این شاخص بزرگ‌تر باشد، نشان‌دهنده حرکت زیاد موجودی و کم‌بودن ماندگاری آن در انبار است. برای محاسبه آن می‌توان ارزش کالاهای فروخته شده را به میانگین ارزش موجودی سازمان در طول یک سال تقسیم کرد.

#### سهم بازار

به بیان ساده، سهم بازار عبارت است از درصدی از کل بازار یک محصول/خدمت که توسط تأمین‌کننده تصاحب شده است. سهم بازار را می‌توان بر اساس درآمد محاسبه کرد؛ یعنی درآمد تأمین‌کننده را تقسیم بر درآمد کل بازار کرد یا حتی می‌توان از طریق تعداد محصول محاسبه کرد؛ یعنی تعداد فروش محصول توسط تأمین‌کننده تقسیم بر کل محصولات فروخته شده در بازار. سهم بازار یک شاخص بسیار مفید و مؤثر در بررسی جایگاه تأمین‌کننده در بازار است زیرا نوسانات شرایط اقتصادی تأثیری روی نحوه محاسبه آن ندارد. یک تأمین‌کننده با سهم بازار کوچک ممکن است منابع خود را به حوزه‌های دیگر اختصاص دهد و در نتیجه، پشتیبانی کمی برای محصولات و خدمات خود ارائه می‌دهد. درعین‌حال، سهم بازار بزرگ یک تأمین‌کننده ممکن است نشان‌دهنده خریدهای بزرگ توسط مشتریان بزرگ و در نتیجه، نادیده‌گرفتن و کم‌توجهی به سفارش‌های کوچک باشد. لذا نمی‌توان گفت که فقط یکی از موقعیت‌های مذکور، موقعیت خوبی است. مزایا و معایب هر جایگاه را باید باتوجه‌به موقعیت کسب‌وکار بررسی کرد.

#### خدمات

از دیدگاه مشتریان، خدمات عنصری است که سازمان را به تأمین‌کننده پیوند می‌دهد. در توسعه روابط با مشتریان، تیم فروش تأمین‌کننده معمولاً تلاش می‌کند تا درک مناسبی از پاسخگویی به مشکلات و مسائل مشتریان پیدا کند. اما شما در ارزیابی خود باید در وهله اول تلاش‌های پیشگیرانه سازمان فروش برای اجتناب از مشکلات را در نظر بگیرید. برای ارزیابی خدمات ارائه شده توسط تأمین‌کنندگان، می‌توان به عوامل زیر توجه کرد:

پشتیبانی کامل برای تحویل به‌موقع؛

انعطاف‌پذیری برای پذیرش سفارش‌های ضروری؛

پشتیبانی قوی از نظر طراحی و مهندسی؛

سیاست‌های مناسب تضمین رضایت؛

نحوه پاسخگویی به موقعیت‌های غیرمنتظره (نظیر عودت قطعات کند گردش یا منسوخ).

#### فرایند مدیریت کیفیت

ویژگی‌های کیفی یک جنبه دوگانه دارند که اکثر ما فوراً آن را تشخیص می‌دهیم: (1) کیفیت به معنی تطابق با مشخصه‌ها است. انطباق با مشخصه‌ها، راه دیگری است برای اینکه بگوییم دقیقاً همان چیزی را می‌خواهیم که سفارش دادیم. (2) کیفیت به معنی ارزش درک شده و مطلوبیت است؛ مانند یک خودروی گران‌قیمت و سطح بالا در مقایسه با یک مدل ساده و نسبتاً ارزان‌قیمت. در اینجا ما در درجه اول به دنبال انطباق با مشخصه‌ها هستیم. ما از کنترل کیفیت به‌عنوان راهی برای اطمینان از دریافت محصول یا خدمات با شرایط مورد انتظارمان استفاده می‌کنیم؛ به ‌نحوی‌که بتوان میزان برآورده‌شدن این انتظارات را اندازه‌گیری کرد. بنابراین، کیفیت محصولات ورودی یا کیفیت خدمات انجام شده را اندازه‌گیری می‌کنیم. ضمناً باید به نحوه کنترل کیفیت در مبدأ (توسط تأمین‌کننده) توجه داشته باشیم تا احتمال دریافت محصولات یا خدمات معیوب را بدون هزینه بازرسی ورودی به حداقل برسانیم.

#### مشتریان و حسن شهرت

یکی از موضوعات مهم هنگام ارزیابی تأمین‌کننده، آگاهی از مشتریان آن تأمین‌کننده است تا بتوان از بروز تضاد منافع احتمالی با یکی از رقبایتان اجتناب کنید؛ به‌خصوص زمانی که اطلاعات اختصاصی سازمان در معرض خطر است. نکته مهم دیگر این است که بدانید شما چند درصد از سهم بازار تأمین‌کننده را شکل می‌دهید تا اهمیت خود در نزد تأمین‌کننده را ارزیابی کنید.

برای درک اینکه یک تأمین‌کننده چگونه به مشتریان خود خدمت‌دهی می‌کند و محصولات/خدمات آن از نظر مشتریان و تحلیل‌گران صنعت چقدر قابل‌اعتماد است، بررسی حسن شهرت تأمین‌کننده اهمیت پیدا می‌کند. برای این منظور و برای ایجاد یک تصویر روشن از وجهه شرکت، نیاز به یک تحقیق میدانی است. استفاده از مراجع موجود، یکی از دیگر روش‌های مهم در تعیین حسن شهرت تأمین‌کننده است. برای این منظور، می‌توان به تعدادی از مشتریان موجود آن تأمین‌کننده مراجعه کرد و از آن‌ها بخواهیم اطلاعاتی در مورد کیفیت، نوع خدمت‌دهی، نحوه پاسخگویی به نیازهای خاص و سیاست‌های قیمت‌گذاری تأمین‌کننده ارائه کنند. بهترین سؤالی که می‌توان از این مشتریان پرسید، این است که «آیا تصویر فعلی شما از‌‌ تأمین‌کننده، دقیقاً همان چیزی است که قبلاً از آن انتظار داشتید»؟ اگر تأمین‌کننده توسط یکی از نهادهای نظارتی دولتی (نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست) کنترل می‌شود، می‌توان سوابق تخلفات تأمین‌کننده را از نهاد نظارتی مربوطه استعلام گرفت. در صورت وجود یک تخلف تکراری یا تخلفی که هنوز حل نشده است، باید جوانب احتیاط را در نظر گرفت.

باید به این نکته توجه داشت که آیا تأمین‌کننده یک روش کارآمد برای پایش سطح رضایت مشتریان خود دارد یا خیر؟ با استفاده از بازخوردهای دریافتی مشتریان می‌توان اقدام به توسعه سیستم‌ها و روش‌هایی برای برآورده‌کردن نیاز مشتریان کرد. در واقع، بدون حضور چنین فرایندهایی نمی‌توان اطمینان داشت که تأمین‌کننده بتواند به‌خوبی به نیازهای مشتریان خود پاسخ بدهد. با درنظرگرفتن تعداد نظرسنجی‌های تأمین‌کننده، درصد مشتریانی که در نظرسنجی وارد شده‌اند و زمان انجام آخرین نظرسنجی، می‌توان به جدیت تأمین‌کننده در این فرایند پی برد.

### اعمال معیارهای انتخاب

انتخاب یک تأمین‌کننده باصلاحیت، مستلزم استفاده منظم از یک فرایند عینی است. درحالی‌که در بخش قبل به‌طورکلی عناصر مختلف ارزیابی تأمین‌کنندگان را بررسی کردیم، در اینجا به جزئیات بیشتری برای این کار خواهیم پرداخت. برای این منظور، یک چک‌لیست ارائه خواهد شد که شامل مجموعه‌ای از معیارها است که می‌توان آن‌ها را اندازه‌گیری کرد. این کار معمولاً توسط یک تیم چند کارکردی متشکل از نمایندگانی از واحدهای مختلف سازمان یا ذی‌نفعان متأثر از انتخاب تأمین‌کننده انجام می‌شود. تیم مذکور، معمولاً ارزیابی خود را از طریق یک ماتریس امتیازدهی انجام می‌دهد که در آن میانگین‌ ورودی‌های اعضای مختلف محاسبه می‌شود. در ادامه به معرفی ماتریس امتیازدهی نظرسنجی و سایر روش‌های انتخاب تأمین‌کننده خواهیم پرداخت.

#### بررسی صلاحیت تأمین‌کننده

بازدید از سایت تأمین‌کننده یک روش رسمی برای بررسی صلاحیت تأمین‌کننده یا ادامه‌دار بودن صلاحیت آن است که باید از قبل برای آن آماده شد. از آنجایی ‌که این کار -با توجه ‌به هزینه‌های سفر- تا حدودی پرهزینه است، تیم ارزیابی باید فرایندی ایجاد کند که تا حد ممکن اطلاعات بیشتری کسب کند. در این راستا، چندین حوزه کلیدی وجود دارد که هنگام بازدید از سایت باید به آن‌ها توجه داشت. در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت.

پردازش و تکمیل سفارش‌ها: این حوزه دربرگیرنده فعالیت‌ها و روش‌هایی است که تأمین‌کننده برای دریافت، پردازش، زمان‌بندی، حمل و ردیابی سفارش‌های مشتریان انجام می‌دهد. برای این منظور، باید موارد زیر با نهایت کارایی و اثربخشی دنبال شوند:

سیستم‌های مورداستفاده برای ورود و تأیید سفارش‌ها مشتریان و سطح اتوماسیون و قابلیت اطمینان آن‌ها؛

روش‌های مورداستفاده برای اولویت‌بندی سفارش‌ها؛

فرایندهای مورداستفاده برای زمان‌بندی سفارش‌ها و نظارت بر تأخیرها؛

زمان چرخه؛

انعطاف‌پذیری در تحقق سفارش‌ها ورودی (در حضور نوسان در تعداد سفارش‌های ورودی)؛

آموزش و تخصص پرسنل.

عملیات: حوزه‌های عملیاتی که هنگام ممیزی تأمین‌کننده باید در نظر گرفت، شامل تولید، کنترل اسناد فنی، مهندسی، مدیریت تأسیسات و تدارکات است. به طور خاص باید به موارد زیر توجه داشت:

ظرفیت؛

سطح اتوماسیون و توانمندی فناوری؛

پیچیدگی خط تولید؛

انعطاف‌پذیری در برآورده‌کردن الزامات مازاد؛

توانایی ردیابی قطعات و نیمه‌ساخته‌ها؛

مدیریت موجودی؛

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه؛

نگهداری سوابق شامل کنترل مشخصه‌های فنی؛

انعطاف‌پذیری تولید؛

قابلیت اطمینان تأمین‌کنندگان و روش‌های مورداستفاده در بهبود عملکرد؛

آموزش و تخصص پرسنل.

سیستم‌های کیفیت: سیستم‌های کیفیت اغلب شامل روش‌های مورد استفاده برای حصول اطمینان از کیفیت محصولات و فرایندهای به کار گرفته شده برای ایجاد بهبودهای بلندمدت است. در ممیزی سیستم‌های کیفیت تأمین‌کننده باید موارد زیر را در نظر داشت:

سیستم‌های مورد استفاده برای ارزیابی و کنترل کیفیت؛

تعهد مدیریت به بهبود کیفیت؛

فرایندهای مورداستفاده در بهبود کیفیت؛

نگهداری سوابق؛

کنترل انطباق‌ها؛

رویه‌های ممیزی داخلی و خارجی؛

اقدامات و روش‌های مورداستفاده برای تعیین رضایت مشتری؛

مهندسی کیفیت تأمین‌کنندگان؛

برنامه‌های ارتباطات؛

آموزش و تخصص پرسنل.

کنترل هزینه‌‌ها: روش‌های مورد استفاده برای کنترل هزینه‌ها، یکی از عناصر کلیدی است که موقع بازدید از سایت تأمین‌کننده باید به آن‌ها توجه داشت؛ زیرا توانایی تأمین‌کنندگان در مدیریت هزینه، می‌تواند اطمینان خاطر از دوام و پایداری شریک تجاری را ایجاد کند. توانایی سازمان شما در رقابت با سایر رقبای بازار تا حد زیادی به اثربخشی تأمین‌کنندگان و توانایی آن‌ها در ارائه قیمت‌های رقابتی بستگی دارد. برخی از حوزه‌های مهم که باید زیر نظر داشت به شرح زیر است:

توانایی محاسبه صحیح بهای تمام شده؛

سیستم‌های مورداستفاده برای تسهیم هزینه؛

اثربخشی روش‌های کنترل هزینه؛

مستندسازی فرایندها؛

پشتیبانی مهندسی؛

عملکرد تجزیه‌وتحلیل ارزش؛

پیروی از استانداردهای پذیرفته شده حسابداری؛

توانایی مدیریت تغییرات هزینه به‌منظور محدودکردن افت حاشیه سود،

امور مالی: نحوه مدیریت امور مالی سازمان عملاً تعیین‌کننده میزان ماندگاری کسب‌وکار سازمان است. امروزه، اکثر دولت‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای نظارت بر امور مالی شرکت‌ها وضع کرده‌اند تا از سلامت امور مالی آن‌ها اطمینان حاصل شود. برای بررسی عملکرد مالی تأمین‌کننده باید به موارد زیر توجه داشت:

مدیریت مؤثر بر سودآوری؛

ترازنامه مالی قوی؛

رتبه اعتباری؛

شاخص‌های مالی (که در بخش‌های قبل به آن‌ها اشاره شد)؛

مدیریت: شما باید تیم مدیریت و سبک مدیریت تأمین‌کننده را ارزیابی کنید تا میزان سازگاری آن با سازمان شما مشخص شود. برخی از مواردی که باید در نظر داشت عبارت‌اند از:

سیاست‌های مدیریت؛ به طور مثال، آیا آن‌ها به برخی اصول اخلاقی پایبند هستند یا خیر؛

تعهد مدیریت به مشتریان و تأمین‌کنندگان سازمان؛

تعهد مدیریت به پایبندی به اصول محیط‌زیست و مسئولیت‌های اجتماعی.

تجزیه‌وتحلیل کمّی: یک جمله مدیریتی قدیمی می‌گوید «هر کاری که ارزش انجام‌دادن داشته باشد، ارزش اندازه‌گیری هم دارد» یا «هر کاری که قابل‌اندازه‌گیری نباشد، ارزش انجام‌دادن هم ندارد». این فرایند اندازه‌گیری را تجزیه‌وتحلیل کمّی می‌نامند و بر مبنای ریاضیات است. به کمک این تجزیه‌وتحلیل می‌توان عملکرد تأمین‌کننده را بر اساس شاخص‌های آماری و تحلیلی بررسی کرد. پیش از بازدید از سایت تأمین‌کننده، بهتر است معیارهای مهم جهت ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده را شناسایی کرد. تا حد امکان این ارزیابی باید با استفاده از روش‌های کمّی و عینی انجام شود تا بتوان داده‌هایی ارائه کرد که نیاز به تفسیر نداشته باشند.

کارت امتیازی متوازن: رابرت کاپلان و دیوید نورتون در اوایل دهه 1990، روش کارت امتیازی متوازن را ارائه کردند که در مدت کوتاهی به‌عنوان یک ابزار مدیریتی مهم معروف شد. این ابزار، یک روش تجزیه‌وتحلیل برای تبدیل بیانیه مأموریت سازمان و راهبرد کلان کسب‌وکار به اهداف مشخص و قابل‌سنجش و همچنین نظارت بر عملکرد سازمان از نظر دستیابی به این اهداف است. کارت امتیازی متوازن نشان می‌دهد که سازمان باید چه چیزی را از منظر مالی اندازه‌گیری کند تا بتواند در جهت دستیابی به یک عملکرد «متوازن» قدم بردارد. این روش، یک ابزار برای تبدیل برنامه‌ریزی راهبردی از یک حالت انتزاعی و شعاری به یک فرایند عملیاتی کاملاً کاربردی است. روش کارت امتیازی متوازن پیشنهاد می‌دهد که از چهار چشم‌انداز به سازمان نگاه کنیم و برای هرکدام از آن‌ها اقدام به تعریف معیار و جمع‌آوری و تحلیل داده کنیم: (1) چشم‌انداز یادگیری و رشد، (2) چشم‌انداز فرایندهای کسب‌وکار، (3) چشم‌انداز مشتری و (4) چشم‌انداز مالی.

کارت امتیازی میانگین وزنی: برای ارزیابی تأمین‌کننده اغلب از یک ماتریس امتیازدهی و روش میانگین‌گیری وزنی استفاده می‌شود. در این روش، حوزه‌های مهم شناسایی و بر اساس نظرات افراد مختلف در مورد هر حوزه، میانگین امتیازات تأمین‌کننده محاسبه می‌شود. در جدول (‏8-‏1) یک نمونه از این نوع ارزیابی ارائه شده است. در این روش، به هرکدام از حوزه‌های اصلی یک درصد تخصیص داده می‌شود. به طور مثال در جدول (‏8-‏1)، این حوزه‌ها عبارت‌اند از هزینه، کیفیت، فناوری و خدمات. سپس هرکدام از این حوزه، خود به چندین زیرحوزه تقسیم می‌شوند و درصد تخصیص‌یافته به حوزه بالاسری‌شان، بین این زیر حوزه‌ها تقسیم می‌شود. هرکدام از اعضای تیم ارزیابی، در حوزه‌هایی که نسبت به آن تخصص دارند، امتیازدهی می‌کنند. این ارزیابی بر اساس مقیاس‌های از پیش تعریف شده انجام می‌شود. به طور مثال بر اساس مقادیری بین 1 تا 5 یا 1 تا 10 نمره‌دهی می‌شود. حتی ممکن است فقط از اعداد فرد یا زوج استفاده شود. هرکدام از این اعداد معادل با یک سطح از قضاوت است. مثلاً 1 به منزله خیلی بد و 5 به معنی عالی است. سپس نمرات هر یک از افراد در یک برگه امتیازدهی جمع‌آوری می‌شوند و در هر زیرحوزه میانگین‌گیری می‌شود. امتیاز نهایی نیز بر اساس میانگین‌گیری امتیاز تمام حوزه‌ها محاسبه می‌شود. به طور مثال، فرض کنید تیم، تصمیم می‌گیرد که حوزه کیفیت 25 درصد وزن داشته باشد و به یکی از زیرحوزه‌های آن (مثلاً بازرسی اقلام ورودی) 6 درصد وزن داده شود. پنج نفر اعضای تیم بر اساس مقیاس 1 تا 5، به ترتیب امتیازهایی برابر با 5، 3، 3، 4 و 2 می‌دهند. میانگین امتیازهای این پنج نفر 4/3 می‌شود. این میانگین در 6 درصد (یعنی 06/0) ضرب می‌شود و نهایتاً عدد 204/0 به‌عنوان امتیاز نهایی این زیرحوزه در نظر گرفته می‌شود. امتیاز نهایی هر حوزه، از مجموع امتیازات زیرحوزه‌ها به دست می‌آید. امتیاز نهایی تأمین‌کننده نیز از مجموع امتیازات تمام حوزه‌ها قابل‌محاسبه است. علی‌رغم اینکه این روش به‌صورت کمّی عمل می‌کند اما باید توجه داشت که همچنان قضاوت‌های افراد به‌صورت ذهنی یا همان کیفی است. لذا، همواره باید در نظر داشت که این روش ممکن است با خطا همراه باشد. در نتیجه، صرفاً زمانی می‌توان با قطعیت یک تأمین‌کننده را انتخاب کرد که امتیاز نهایی آن تأمین‌کننده اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای با سایرین داشته باشد. در غیر این صورت، اگر اختلاف امتیازها کم باشد، انتخاب بهترین تأمین‌کننده عملاً منصفانه نخواهد بود.

| جدول (‏8-‏1) مثالی از ماتریس ارزیابی تأمین‌کنندگان |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شاخص | وزن | تأمین‌کننده «الف» | تأمین‌کننده «ب» | تأمین‌کننده «ج» |
| قیمت | 35 | 80/2 | 90/1 | 25/3 |
| کیفیت | 30 | 70/2 | 00/2 | 80/2 |
| خدمات | 20 | 60/1 | 60/1 | 20/2 |
| فناوری | 15 | 65/1 | 55/1 | 80/1 |
| مجموع | 100 | 75/8 | 05/7 | 05/10 |

تجزیه‌وتحلیل وزنی پیشنهادها: این روش، یکی دیگر از روش‌های ارزیابی پیشنهادهای تأمین‌کنندگان است. در این روش، پیشنهاد هر یک از تأمین‌کنندگان بر اساس عملکردشان در مقایسه با سایرین، وزن‌دهی می‌شود. به بیان ساده، فرض کنید طبق تجارب قبلی می‌دانیم که فرایند صدور صورت‌حساب تأمین‌کننده «الف» نسبت به تأمین‌کننده «ب» خطای بیشتری دارد. همین خطا باعث شده است که هزینه تمام کالاهای تأمین شده از تأمین‌کننده «الف» حدوداً 1 درصد بیشتر شود. به‌علاوه، هزینه حمل از تأمین‌کننده «الف» 2 درصد بیشتر از تأمین‌کننده «ب» است. لذا، برای معادل‌سازی پیشنهاد این تأمین‌کننده، باید 3 درصد به مبلغ پیشنهادی تأمین‌کننده «الف» اضافه کرد. بنابراین اگر پیشنهاد تأمین‌کننده «الف» 142 میلیون تومان و پیشنهاد تأمین‌کننده «ب» 144 میلیون تومان باشد، پیشنهاد معادل‌سازی شده برای تأمین‌کننده «الف» برابر با 26/146 میلیون تومان خواهد شد و در نتیجه خواهیم دید که پیشنهاد تأمین‌کننده «ب» ارزنده‌تر است.

#### بازدید از سایت

بازدید از سایت تأمین‌کننده، یکی از روشهای متداول برای ارزیابی تأمین‌کننده است. هرچند که در اغلب موارد، تمام اعضای تیم در این بازدید حضور ندارند، اما حضور نمایندگانی از تمام حوزه‌ها (نظیر کاربران، کیفیت و تدارکات) بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر انجام بازرسی‌هایی از تجهیزات تأمین‌کننده، بازدید از سایت این فرصت را فراهم می‌آورد که اعضای تیم با کارکنان تأمین‌کننده آشنا شوند و روابط کاری خود را با آن‌ها توسعه دهند. اگر این کار به طور مؤثری انجام شود، در آینده زمانی که نیاز به حل سریع مشکل دارید، در زمان صرفه‌جویی خواهد شد.

## انعقاد قرارداد

### مقدمه

در این فصل، به بررسی جنبه‌های کلیدی ایجاد و مدیریت انواع قرارداد و سایر اسناد تدارکات خواهیم پرداخت. هر کارشناس تدارکات باید ماهیت قراردادها و اهداف آن‌ها و هرآنچه که منجر به یک تعهد قانونی الزام‌آور می‌شود را به‌خوبی بشناسد. همچنین، باید با انواع عناصر استاندارد لازم در قراردادها و اینکه در هر معامله خرید چه نوع قراردادهایی باید استفاده شود، آشنا باشد.

هرگونه نقص و کاستی در انعقاد و اجرای قرارداد، تبعات متعددی را برای سازمان در پی خواهد داشت. این نقص‌ها می‌تواند به‌واسطه ابهام در تعریف مشخصه‌ها، عدم توجه به عملکرد تأمین‌کننده و نادیده‌گرفتن تعهدات مالی باشد. با این‌حال، اکثر قریب به‌اتفاق این مشکلات قراردادی را می‌توان با ایجاد الزامات فرایندی شفاف در ایجاد قراردادها و حصول اطمینان از بررسی جوانب قانونی و اخذ تأییدیه از افراد ذی‌صلاح، کاهش داد و حتی حذف کرد. مدیریت صحیح قرارداد مستلزم توجه دقیق به جزئیات است، به‌نحوی‌که به‌ راحتی بتوان عملکرد تأمین‌کننده را با شرایط و ضوابط قرارداد انطباق داد. با داشتن یک قرارداد کامل، می‌توان در مواقع نیاز به‌راحتی اختلافات و تناقضات پیش‌آمده با تأمین‌کننده را رفع‌ و رجوع کرد.

### الزامات و شرایط قرارداد

در یک تعریف ساده، هر قرارداد نشان‌دهنده یک توافق قانونی الزام‌آور میان دو یا چند نفر برای انجام یک اقدام خاص در یک مقطع زمانی خاص است. این توافق در مراجع قانونی، معتبر و قابل‌استناد است.

برای انجام برخی امور تدارکات ممکن است نیاز به انعقاد قرارداد باشد. اداره تدارکات مسئول صدور و مدیریت انواع قراردادها و اسناد تدارکات است. ازآنجایی‌که قراردادها منجر به ایجاد تعهدات قانونی و مالی برای سازمان می‌شوند، اداره تدارکات باید اهتمام لازم را برای این منظور داشته باشد.

برای اینکه یک قرارداد از نظر قانونی قابل‌اجرا باشد، معمولاً باید شامل چهار جزء اصلی باشد: توافق متقابل، مشروعیت، مبادله و صلاحیت.

توافق متقابل (طرفین): هر توافق متقابل، شامل یک پیشنهاد و یک پذیرش است. به طور مثال، زمانی که یک خریدار اقدام به سفارش‌گذاری می‌کند، عملاً پیشنهاد خود را ارائه کرده است. درصورتی‌که فروشنده این سفارش را تأیید کند، یعنی درخواست را پذیرفته است. پذیرش درخواست را می‌توان از شواهد دیگری نظیر عملیات حمل کالا یا انجام اقداماتی در راستای ارائه خدمت تشخیص داد. چنین قراردادهایی، قرارداد یک‌طرفه نامیده می‌شود. درحالی‌که قراردادی که شامل پیشنهاد فروش و توافق خرید باشد، قرارداد دوجانبه نامیده می‌شود. درصورتی‌که یک فروشنده پیشنهادی را مطرح کند، اما خریدار بعضی مفاد آن را اصلاح کند، نشان‌دهنده عدم‌پذیرش درخواست است.

مشروعیت: هر قرارداد باید وجهه قانونی داشته باشد. قراردادهایی که یکی از مفاد قانون را نقض کنند یا مخالف سیاست‌های عمومی باشند، فاقد اعتبار هستند. به طور مثال، قرارداد خرید کالاهای غیرمجاز (نظیر کالاها قاچاق، مواد مخدر یا مشروبات الکلی) از مشروعیت قانونی برخوردار نیست.

مبادله: منظور از مبادله، تبادل هر چیز دارای ارزش است. هر قرارداد برای اینکه معتبر باشد، باید نشان‌دهنده شواهدی از تعهد برای تبادل مقداری ارزش باشد. مبادله لزوماً نباید از طریق تبادل پول انجام شود بلکه می‌تواند در قالب ارائه انواع خدمات انجام شود.

صلاحیت: طرفین هر قرارداد باید برای انعقاد قرارداد و انجام تعهدات آن، صلاحیت قانونی داشته باشد. به طور مثال، خردسالان از نظر قانونی صلاحیت لازم را ندارند یا یک شخص مجنون نمی‌تواند جزو طرفین قرارداد باشد یا شخصی که وکالت قانونی سازمان را ندارد، نمی‌تواند از جانب سازمان اقدام به انعقاد قرارداد کند.

### انواع قرارداد

به طور معمول، هر اداره تدارکات در طول فعالیت‌های حرفه‌ای خود، از طیف گسترده‌ای از اسناد قراردادی استفاده می‌کند. نوع این اسناد تا حد زیادی به نیازهای کسب‌وکار سازمان و نوع خریدهای انجام شده بستگی دارد. قراردادهایی که برای خرید کالا و خدمات منعقد می‌شوند، باتوجه‌به شرایط، انواع مختلفی دارند که در ادامه به بررسی برخی از انواع متداول آن‌ها خواهیم پرداخت.

#### سفارش خرید‌‌ (PO)

در بسیاری از موقعیت‌های خرید، PO معمولاً جزو متداول‌ترین اسناد تدارکات و عملاً یک نوع قرارداد است. PO به‌عنوان یک فرم استاندارد، ساده‌ترین راه برای سفارش‌گذاری کالا و خدمات است. از یک PO استاندارد می‌توان برای خریدهای تکراری یا خریدهای موردی استفاده کرد. PO علاوه بر ذکر الزامات خاص خرید، شرایط و ضوابط استاندارد سازمان را نیز ارائه می‌دهد. بسته به شرایط، از PO می‌توان هم به‌عنوان ارائه پیشنهاد و هم به‌عنوان پذیرش پیشنهاد استفاده کرد. در واقع، اگر PO در پاسخ به یک درخواست صادر شده باشد، می‌توان آن را به‌عنوان پذیرش پیشنهاد در نظر گرفت. درعین‌حال، اگر PO توسط خریدار به فروشنده ارسال شده باشد، بدون اینکه قبلاً پیشنهاد قیمتی توسط فروشنده ارائه شده باشد، PO را می‌توان به‌عنوان یک پیشنهاد خرید در نظر گرفت.

PO علاوه بر دربرگرفتن شرایط و ضوابط استاندارد، شامل جبران خسارت، ضمانت‌ها، تعهدات، حقوق بازرسی و عدم‌پذیرش کالا/خدمات، اختیار لغو سفارش و سایر موارد معمول (که اغلب در ضمائم آن قرار می‌گیرند)، اغلب شامل شرح کالا/خدمات خریداری شده، قیمت، شرایط تحویل و سایر توضیحات موردنیاز برای توصیف الزامات خاص آن سفارش است. نوع خاصی از PO وجود دارد که به قراردادهای با تحویل نامحدود معروف است، که در آن خریدار در مورد قیمت، شرایط پرداخت، شرایط تحویل و سایر ضوابط خرید با فروشنده توافق می‌کند، اما فعلاً‌‌ مقدار خرید و زمان تحویل آن را مشخص نمی‌کند.

#### قراردادهای تحویل نامحدود

قراردادهای تحویل نامحدود برای زمانی هستند که خریدار می‌خواهد قیمت یا زمان تحویل را قطعی کند و در عوض آن، متعهد شود تمام نیاز سازمان خود را از طریق این قرارداد تامین کند. البته مقدار نیاز و زمان تحویل فعلاً مشخص نیست. برخی مواقع، یک حداقل مقدار خرید نیز تعیین میگردد که خریدار متعهد می‌شود حداقل به این میزان خرید کند. از این قرارداد معمولاً برای ایجاد اطمینان خاطر به تأمین‌کننده استفاده می‌شود، تا در صورت نیاز به سرمایه‌گذاری یا تغییرات خاصی در برنامه شرکت جهت تحویل سفارش، بتواند با اطمینان خاطر این کار را انجام دهد. ضمن اینکه، در این صورت تأمین‌کننده می‌تواند راحت‌تر در مورد سیاست قیمت‌گذاری و تخفیف خود تصمیم‌گیری کند.

#### قرارداد مقدار معین

در قرارداد مقدار معین، مقدار خرید در یک دوره زمانی مشخص تعیین می‌شود، اما زمان تحویل آن ذکر نمی‌شود. در این نوع قرارداد، خریدار امکان لغو کردن قرارداد را ندارد و در پایان دوره قرارداد باید کل مبلغ توافق شده را پرداخت کند، حتی اگر کل مقدار سفارش را به اختیار خود و به‌ صورت کامل دریافت نکرده باشد.

#### قرارداد قیمت ثابت

قراردادهای قیمت ثابت، متداول‌ترین نوع قرارداد در محیط کسب‌وکار هستند. در این قراردادها، قیمت از قبل توافق می‌شود و عمدتاً پنج نوع به شرح زیر است:

قیمت ثابت قطعی: همان‌طور که از اسم آن مشخص است، بدین معنی است که قیمت دچار تعدیل و تغییر نخواهد شد. در این حالت، خریدار و فروشنده روی یک قیمت مشخص توافق می‌کنند و ریسک سود و زیان آتی را می‌پذیرند.

قیمت ثابت همراه با مشوق: در این روش، خریدار و فروشنده بر اساس هزینه و سود هدف، در حداکثر قیمت توافق شده، یک فرمول سود مشخص می‌کنند. قیمت نهایی از طریق تعدیل سود واقعی دریافتی تأمین‌کننده (بر اساس تفاوت بین هزینه نهایی توافق شده طرفین و هزینه هدف) تعیین می‌شود. معمولاً مبلغ صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه، بین طرفین تقسیم می‌شود. در واقع، این نوع قرارداد باعث ایجاد انگیزه در تأمین‌کننده جهت کاهش هزینه و در نتیجه افزایش سود می‌شود.

قیمت ثابت با تعدیل اقتصادی قیمت‌ها: در این روش، قیمت‌ها بر اساس شرایط اقتصادی (نظیر افزایش نرخ دستمزدها یا هزینه مواد) ممکن است کاهش یا افزایش یابد. تغییرات هزینه که خارج از کنترل تأمین‌کننده یا توانایی معقول برای پیش‌بینی باشد، می‌تواند منجر به تعدیل قیمت‌گذاری شود. این روش اغلب برای قراردادهای چندساله یا زمانی که شرایط اقتصادی ناپایدار است استفاده می‌شود. در این‌گونه قراردادها، معمولاً یک بند جهت کاهش یا افزایش قیمت‌ها تحت شرایط توافق شده تعریف می‌شود.

قیمت ثابت با تعیین مجدد قیمت: مشابه با روش قبلی، از این روش زمانی استفاده می‌شود که انتظار می‌رود قیمت‌ها در طول زمان دستخوش تغییرات شوند اما مقدار این تغییرات قابل‌پیش‌بینی نیست؛ مثلاً در مراحل اولیه راه‌اندازی یک عملیات.

قیمت ثابت، سطح کار: این روش هرچند که چندان متداول نیست، اما زمانی استفاده می‌شود که مقدار دقیق نیروی کار و مواد برای انجام کار مشخص نیست اما طرفین می‌توانند روی سطح استانداردی از کار (نظیر نوع و کیفیت اقلام مورداستفاده یا سطح مهارت کارکنان) و یک قیمت مشخص توافق کنند.

#### قراردادهای بازپرداخت هزینه

این نوع قرارداد عمدتاً توسط سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدف از آن، ایجاد انگیزه جهت مشارکت تأمین‌کنندگان در موقعیت‌هایی است که نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم در تحقیق و توسعه دارد و درعین‌حال، ریسک مالی زیادی به همراه دارد. این قرارداد به تأمین‌کننده اطمینان می‌دهد که خریدار حداقل برخی از هزینه‌ها را تا سقف مورد توافق پوشش می‌دهد. در این حالت، تأمین‌کننده بیشتر از مقدار توافق شده خرج نخواهد کرد، مگر اینکه خودش بخواهد ریسک مخارج مازاد را بپذیرد. انواع این قراردادها به شرح زیر است:

قرارداد هزینه همراه با کارمزد ثابت: این نوع قرارداد، یک نوع قرارداد بازپرداخت هزینه است که به تأمین‌کننده این اجازه را می‌دهد تا هزینه‌های انجام شده را به‌اضافه یک کارمزد ثابت و مورد توافق پس بگیرد. این کارمزد به‌صورت یک عدد ثابت در نظر گرفته می‌شود و هیچ وابستگی به مقدار هزینه انجام شده ندارد. هرچند ممکن است بنا به شرایط و تغییر اوضاع بازار، این مقدار ثابت بر اساس توافق طرفین تغییر کند.

قرارداد هزینه همراه با کارمزد تشویق: در این نوع قرارداد، مشابه با قرارداد قیمت ثابت همراه با مشوق که قبلاً توضیح داده شد، ابتدا روی یک کارمزد اولیه توافق می‌شود. این کارمزد بر اساس ارتباط میان هزینه انجام شده و هزینه هدف، به کمک یک فرمول ازپیش‌تعیین‌شده تعدیل می‌شود.

قرارداد هزینه همراه با کارمزد پاداش: این نوع قرارداد، انگیزه مازادی برای تأمین‌کننده جهت خلق نتایج بهتر ایجاد می‌کند. زیرا خریدار علاوه بر پرداخت هزینه و کارمزد توافقی، بسته به عملکرد تأمین‌کننده، پاداش مالی هم در نظر می‌گیرد.

قرارداد تسهیم هزینه: این نوع قرارداد معمولاً در یک رابطه شراکتی استفاده می‌شود که در آن تمام طرفین قرارداد در هزینه و منافع حاصل شده، بر اساس یک فرمول توافقی سهیم هستند. این قرارداد از بسیاری جهات شبیه به سرمایه‌گذاری مشترک است که در آن، همه طرفین، مالک بخشی از عملیات هستند.

قرارداد هزینه صِرف: این نوع قرارداد عمدتاً میان دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌های تحقیقاتی و غیرانتفاعی استفاده می‌شود و بازپرداخت هزینه‌ها صرفاً بر اساس هزینه محقق شده انجام میشود و دیگر بحث کارمزد مطرح نیست. این قرارداد معمولاً قابلیت‌های یک سازمان را تکمیل می‌کند و امکان استفاده از منابع بلااستفاده سایر سازمان‌ها را فراهم می‌آورد.

#### قرارداد زمان و مواد

این نوع قرارداد برای زمانی مناسب است که هیچ روش قابل‌قبولی برای تعیین قیمت منطقی و منصفانه برای پروژه وجود ندارد؛ مثلاً در قرارداد حفاری چاه که عمق دقیق آب و ترکیب خاک نامشخص است از این نوع قرارداد استفاده می‌شود. در مذاکرات اولیه این نوع قرارداد، معمولاً سقف مشخصی برای نرخ نیروی کار، هزینه مواد و مصالح و زمان انجام کار تعیین می‌شود تا از این سقف تجاوز نشود.

#### قرارداد کالای ارسالی

یکی از سیاست‌های در حال گسترش سازمان‌ها برای پشتیبانی از تحویل سریع کالا، الزام تأمین‌کننده به نگهداری موجودی در سایت خریدار است. این نوع سیاست، به «موجودی مدیریت شده توسط تأمین‌کننده» یا SMI معروف است و شرایط اجرای آن در قالب قرارداد تنظیم می‌شود. مثلاً مشخص می‌شود که چه زمانی و تحت چه شرایطی مالکیت کالا از تأمین‌کننده به خریدار انتقال داده می‌شود؛ در صورت واردشدن خسارت به موجودی کالا یا منسوخ‌شدن آن، مسئولیت این کار بر عهده چه کسی است یا شرایط پرداخت کالا به چه صورت است.

### سایر جوانب قرارداد

قراردادها معمولاً شامل عناصر متعدد حقوقی هستند که این عناصر، بسته به موقعیتی که دارند، در قرارداد وارد می‌شوند. در ادامه به برخی از این عناصر و جوانب آن‌ها خواهیم پرداخت.

#### تقابل فرم‌ها

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، هر قرارداد برای اینکه از نظر قانونی قابل‌اجرا باشد، هم به پیشنهاد و هم پذیرش پیشنهاد نیاز دارد. حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه به اختلافات میان پیشنهاد و پذیرش پیشنهاد رسیدگی می‌شود؟ یکی توسط تأمین‌کننده ارائه می‌شود و دیگری توسط خریدار. اگر شرایط طرفین با هم متضاد باشد، کدام‌یک غالب و کدام‌یک مغلوب خواهد بود؟ طرح این‌گونه مسائل، باعث به ‌وجود آمدن موضوعی تحت عنوان «تقابل فرم‌ها» شده است.

برای خرید کالاهای کم‌ارزش، خریدار معمولاً یک سفارش خرید ساده صادر می‌کند که در آن، شرایط و ضوابط استاندارد سازمان خود را که اغلب به‌صورت جملات واضح و متداول است، بیان می‌کند. تأمین‌کننده نیز سفارش را ضمن ارائه توضیحات استاندارد مربوط به سازمان خود تأیید می‌کند. در واقع، طرفین از طریق فرم‌های استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند که این فرم‌ها دربردارنده موضوع معامله، مبلغ، کمیّت، شرایط تحویل کالا و غیره است. این فرم‌های استاندارد اغلب حاوی برخی شروط معارضی است که قبلاً چاپ شده‌اند. در بسیاری از مواقع، طرفینِ سفارش توضیحات و ضوابط یکدیگر را به‌صورت کامل مطالعه نمی‌کنند. اما این سؤال مطرح می‌شود که اگر شرایط و ضوابط ذکر شده توسط طرفین با هم در تضاد باشند، آیا از نظر حقوقی قراردادی منعقد شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، مفاد قابل‌استناد قرارداد کدام‌یک خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است و طرفین با همدیگر همکاری کرده باشند، شرایط همکاری آن‌ها تحت چه قراردادی باید انجام شود؟

درحالی‌که تاکنون بسیاری از دادگاه‌ها در مورد این سؤالات رأی داده‌اند، به نظر می‌رسد که هیچ نتیجه‌گیری یکسانی برای آن نمی‌توان انجام داد. در مورد کالاهای مادی، آنچه به نظر می‌رسد این است که اگر یکی از طرفین اظهار کند که پیشنهاد را پذیرفته، بدین معنی است که یک قرارداد جاری شده است هرچند که ممکن است شرایط و ضوابط پذیرنده متفاوت باشد. اما چگونه می‌توان به این تناقض‌های موجود در شرایط و ضوابط رسیدگی کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، باید توجه داشت که شرایط مازادی که فروشنده اظهار کرده است، جزئی از قرارداد تلقی خواهد شد مگر اینکه خریدار صریحاً چنین شرایطی را رد کرده باشد یا اینکه شرایط مذکور به نحوی باشد که اصل قرارداد را زیر سؤال ببرد. در تبیین شرایط قراردادها باید به ضرب‌المثل «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» توجه کرد؛ زیرا انجام هر عملی که حاکی از وجود قرارداد باشد، می‌تواند به منزله پذیرش شرایط طرف مقابل تلقی شود.

#### لغو پیشنهاد

گاهی اوقات ممکن است پیشنهاددهنده قبل از اینکه پیشنهادش توسط طرف مقابل پذیرفته شود، پیشنهاد خود را لغو کند. این لغو پیشنهاد ممکن است به اشکال متفاوتی بیان شود که درهرصورت نشان‌دهنده عدم تمایل یا عدم توانایی پیشنهاددهنده به انعقاد قرارداد است. به طور مثال یک فروشنده ممکن است به‌واسطه عدم وجود ظرفیت کافی جهت پاسخ به تقاضای مشتری (به دلایلی نظیر خرابی تجهیزات، بروز حوادث خسارت‌بار در انبار یا حتی فروش موجودی خود به سایر مشتریان) بخواهد پیشنهاد خود به مشتری جدید را لغو کند. هرگونه اقدام مغایر با پیشنهاد اولیه نیز اگر قبل از پذیرش پیشنهاد توسط طرف مقابل اطلاع‌رسانی شود، به‌عنوان لغو پیشنهاد تلقی می‌شود. به طور مثال، اگر یک تأمین‌کننده پیشنهاد داده باشد که هفته بعد به سازمان شما خدمات ارائه می‌دهد و قبل از اینکه شما پیشنهاد آن را پذیرفته باشید، به شما پیغام دهد که هفته بعد امکان ارائه خدمت وجود ندارد، عملاً به منزله لغو پیشنهاد است.

#### تغییر سفارش

معمولاً در پروژه‌های ساخت‌وساز یا برخی از انواع خدمات، اعمال تغییرات در سفارش اولیه یک موضوع چالش‌برانگیز است. در چنین حالتی و در صورت وجود قرارداد، آیا تأمین‌کننده ملزم به پذیرش تغییرات است؟ در برخی قراردادها شاید امکان اعمال تغییرات و شرایط آن از قبل تعبیه شده باشد. اگر چنین موضوعی در قرارداد دیده نشده باشد، احتمالاً تأمین‌کننده تغییرات موردنظر را به‌سادگی نخواهد پذیرفت یا اگر بپذیرد، با شرایط سخت و قیمت بیشتری آن را خواهد پذیرفت. در صورت پذیرش تغییرات توسط تأمین‌کننده، شرایط و ضوابط انجام آن مشابه با نسخه اولیه قرارداد خواهد بود در غیر این صورت، باید شرایط جدید را در قالب متمم قرارداد تدوین کرد.

#### حل‌وفصل اختلافات

اکثر قراردادها حاوی راه‌حل‌های حقوقی در صورت بروز اختلافات هستند. بسیاری از آن‌ها حاوی شروط میانجیگری یا داوری یا روش‌های دیگر برای حل‌وفصل اختلافات هستند. با این‌حال، گاهی اوقات این اختلافات ممکن است نهایتاً به مراجع حقوقی و دادگاه ختم شوند.

### مرجع حقوقی و مسئولیت‌های خریداران

در ارتباط با قرارداد و اجرای آن، اصول خاصی وجود دارد که هر فرد باید آن‌ها را به‌خاطر داشته باشد تا نقش و مسئولیت‌های خود و همچنین حدود اختیارات خود را به‌درستی درک کند. در ادامه به بررسی نمایندگی (وکالت)، اختیارات و مسئولیت‌های مالی خواهیم پرداخت.

#### نمایندگی (وکالت)

نماینده، شخصی است که از جانب یک سازمان (کارفرما یا مالک) دارای اختیار عمل است. این بدان معناست که سازمان باید به هر قراردادی که توسط نماینده منعقد می‌شود پایبند باشد. نماینده در قبال اختیار عملی که دارد، شخصاً مسئولیتی ندارد و تمام عواقب اقدامات آن برعهده سازمان است؛ مشروط بر اینکه قانون یا سیاست‌های سازمان را نقض نکرده باشد.

#### اختیارات

شخص خریدار، در مقام نماینده سازمان، ملزم به انجام وظایف خاصی است. در محدوده این وظایف، اختیارات مشخصی هم به خریدار داده می‌شود. اختیارات انواع مختلفی دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

اختیار واقعی: اختیار واقعی شامل دو نوع صریح و ضمنی است. اختیار صریح بدین معنی است که سازمان، اختیار انجام امور را صریحاً و قانوناً به‌صورت شفاهی یا مکتوب به نماینده داده است. به طور مثال، اگر فردی به‌عنوان کارمند فروش یک سوپرمارکت استخدام شده باشد، این اختیار را دارد که اقلام فروشگاه را به مشتریان بفروشد، هرچند که مالک آن فروشگاه نیست. اختیار ضمنی به این معناست که نماینده به نحوی رفتار می‌کند یا کارها را انجام می‌دهد که به طور منطقی انتظار می‌رود و اختیارات لازم از جانب سازمان را دارد؛ اما در عمل، این اختیارات به طور رسمی به وی اعطا نشده است. به طور مثال، فرض کنید فردی دستیار شخصی یک فرد مشهور است و از این دستیار خواسته شده است تا برخی املاک وی را بفروشد. درحالی‌که این اختیار واقعی ضمنی به‌صورت مکتوب داده نشده است، اما دستیار این درخواست را برآورده می‌کند و تمام اقدامات لازم برای این کار (نظیر ارائه ملک به بنگاه‌های معاملاتی و مذاکره با مشتریان) را انجام می‌دهد. در واقع می‌توان گفت، اختیار ضمنی، شامل اختیاراتی است که نماینده سازمان برای انجام وظایفش ضرورتاً به آن‌ها نیاز دارد. نوع اختیارات ضمنی بستگی به موقعیت‌های مختلف پیش‌آمده دارد. دامنه اختیارات واقعی باید توسط سازمان به‌صورت دقیق مشخص شود. درصورتی‌که نماینده دارای اختیار واقعی صریح باشد و قراردادی را از جانب سازمان منعقد کند، این قرارداد کاملاً معتبر خواهد بود و سازمان متعهد به اجرای آن خواهد شد.

اختیار ظاهری: نماینده‌ای که دارای اختیار ظاهری است، می‌تواند به‌عنوان نماینده سازمان برخی امور را به‌صورت محدود انجام دهد، اما دارای اختیار تام جهت تصمیم‌گیری نیست. در واقع، هرچند که نماینده می‌تواند از جانب سازمان تصمیم‌گیری کند، اما این تصمیمات قبل از اجرا باید توسط سازمان بررسی و تأیید شوند. اختیار ظاهری مشابه با اختیار واقعی ضمنی است، با این تفاوت که در اختیار واقعی، طرف مقابل می‌تواند از نظر قانونی به آن تکیه کند. لذا می‌توان گفت این نوع اختیار، صرفاً به‌صورت نمایشی است و الزام قانونی ندارد، درحالی‌که اختیار واقعی دارای وجهه قانونی است. با این‌حال، افرادی که با نمایندگان دارای اختیار ظاهری در ارتباط هستند از شواهد موجود تصور می‌کنند که این نماینده دارای قدرت و اختیارات تام است. به طور مثال، فرض کنید در یک نمایشگاه خودرو، یکی از کارمندان نمایشگاه که مشتریان را راهنمایی می‌کند، به یکی از مشتریان پیشنهاد 2 درصد تخفیف می‌دهد، اما مشتری در روز معامله متوجه می‌شود که درصد تخفیف پیشنهادی توسط مالک نمایشگاه به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ چون کارمند نمایشگاه اختیار لازم جهت ارائه تخفیف نداشته است. این در حالی است که مشتری تصور کرده است که کارمند نمایشگاه دارای اختیارات لازم جهت فروش خودرو است. در مورد اختیار ظاهری، نکات زیر حائز اهمیت است:

باور منطقی: طرف‌های مقابل سازمان (نظیر مشتریان و تأمین‌کنندگان) تمام شواهد موجود جهت اعتماد به اختیارات نماینده را مشاهده می‌کنند؛ به طور مثال مشاهده لوگوی سازمان، کارت ویزیت و لباس فرم.

اختیارات مورد انتظار: از نماینده انتظار می‌رود تا انتظارات طرف‌های مقابل سازمان را به نمایندگی از سازمان برآورده کند.

#### مسئولیت‌های مالی

خریدار به‌عنوان یک نماینده، همیشه در قبال سازمان خود دارای مسئولیت امانت‌داری و حفظ منافع کسب‌وکار است. لذا از خریدار انتظار می‌رود که همیشه و به‌خصوص در مسائل مالی، به‌صورت محتاطانه و به نفع سازمان اقدام کند. این مسئولیت شامل انطباق با اصول قانونی و همچنین اخلاقی است. نیازی به گفتن نیست که قضاوت خوب و منصفانه و درستکاری جزو مسائل مهم در تحقق این مهم است.

### بررسی قرارداد از نظر جوانب قانونی

تصمیمات قانونی معمولاً مبتنی بر سوابق تاریخی هستند؛ بدین معنی که پرونده‌های مشابه قبلی چگونه در دادگاه حل‌وفصل شده‌اند. متأسفانه، یک متخصص تدارکات همیشه از آخرین نوع تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه و تأثیر آن روی قراردادهای تدارکات مطلع نیست؛ زیرا تمرکز اصلی آن روی کسب‌وکار است نه مسائل حقوقی. لذا قبل از تدوین و امضای هر قرارداد، باید اطمینان حاصل کرد که این قرارداد از منظر قانونی، سازمان را با مشکلات آتی مواجه نمی‌کند و در راستای اهداف سازمان است. برای این منظور، بهتر است قبل از تدوین قرارداد، نقطه‌نظرات قانونی آن را هم در نظر گرفت. سازمان‌ها برای تحقق این هدف معمولاً از اداره حقوقی خود کمک می‌گیرند. در صورت عدم وجود اداره حقوقی در سازمان، می‌توان از مشاوران حقوقی استفاده کرد. حتی می‌توان پیش‌نویس استانداردی برای قراردادهای پرتکرار سازمان تدوین کرد و در موقعیت‌های مشابه از آن استفاده نمود. پیشنهاد می‌شود در تمام موارد، قرارداد توسط سازمان نگارش شود و از امضای قرارداد تأمین‌کننده بدون توجه به نکات حقوقی آن صرف‌نظر کنید، زیرا تأمین‌کنندگان معمولاً مفاد قرارداد را به نحوی تنظیم می‌کنند که منافعشان با کمترین ریسک تامین شود.

استفاده از مشاور حقوقی این اطمینان خاطر را به سازمان می‌دهد که قرارداد منعقد شده، با قوانین و مقررات انطباق دارد و مشکلات حقوقی سازمان به حداقل می‌رسد. ضمن اینکه حتی در صورت وجود اداره حقوقی در سازمان، ممکن است در شرایط خاصی نیاز به استفاده از مشاوره‌های تخصصی حقوقی داشته باشید، که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حقوق مالکیت معنوی: در تدوین یا امضای قرارداد باید مطمئن باشید که سازمان شما هیچ یک از حقوق مالکیت معنوی که به طور قانونی به دیگران اعطا شده است را نقض نمی‌کند. درعین‌حال، باید مطمئن شوید که به‌درستی از حقوق مالکیت معنوی خود حفاظت می‌کنید.

واگذاری: در تدوین قرارداد باید به موضوع واگذاری یا انتقال قرارداد توجه داشت. بدین معنی که آیا در آینده نیاز به واگذاری منافع قرارداد وجود دارد یا خیر؛ به طور مثال زمانی که نیاز به ادغام چند شرکت یا تأسیس شرکت‌های فرعی وجود دارد. در عین ‌حال، باید به امکان انتقال قرارداد توسط تأمین‌کننده به سایرین نیز توجه داشت. در صورت وجود چنین امکانی، بهتر است قید شود که این کار صرفاً با تأیید خریدار مجاز است.

بیمه: در بعضی قراردادها باید مطمئن شد که تأمین‌کننده، برخی امور (نظیر جبران خدمت یا حوادث کارگران) را بیمه می‌کند تا مسئولیت و هزینه مازاد به سازمان شما تحمیل نشود. حتی مشاوران حقوقی در بسیاری از موارد، از سازمان‌ها می‌خواهند که کپی بیمه‌نامه از تأمین‌کننده اخذ شود تا از وجود آن اطمینان حاصل نمود.

حل‌وفصل منازعات: در شرایط خاص، ممکن است لازم باشد فرایندی را جهت بررسی و مرور قرارداد مشخص نمود تا در صورت بروز اختلافات در قرارداد، بتوان آن را حل‌وفصل کرد. این فرایند معمولاً نقش میانجیگری را ایفا می‌کند و استفاده از آن به نفع طرفین قرارداد است. این فرایند در محیط‌های دولتی اغلب به‌صورت رسمی‌تر انجام می‌شود و معمولاً شامل یک هیئت بازبینی است که هدف آن بررسی ادعاها و اعتراضات تأمین‌کننده است.

ادله غیرمکتوب: قاعده «ادله غیرمکتوب» باعث ممانعت در استفاده از شهادت شفاهی برای تغییر مفاد قرارداد مکتوب می‌شود. این قاعده بدین معنی است که تمام قول‌ها و وعده‌های شفاهی تأمین‌کننده باید به‌صورت مکتوب در قرارداد درج شوند، در غیر این صورت قابل‌مطالبه نیستند و نمی‌توان روی آن‌ها حساب کرد. یعنی فقط از قرارداد کتبی می‌توان به‌عنوان مستند توافقات استفاده کرد. لذا توصیه می‌شود که اقلام قابل‌تحویل تأمین‌کننده توسط مشاور حقوقی بررسی شوند تا اطمینان حاصل نمود که تمام تعهدات تأمین‌کننده به شکل صحیح در قرارداد منعکس شده‌اند.

حفظ حقوق و منافع: مشاور حقوقی سازمان باید قرارداد را به نحوی بررسی کند که هیچ‌کدام از مفاد آن باعث محدودکردن سازمان در دستیابی کامل به حقوق خود نشود. به طور مثال، باید مطمئن شد که تأمین‌کننده اجازه ندارد بدون رضایت صریح خریدار هیچ تغییری در فرایند قرارداد ایجاد کند.

حدود مسئولیت (تعهد): تأمین‌کنندگان معمولاً در شرایط گارانتی می‌خواهند مسئولیت خود را به جایگزینی محصول یا خدمت محدود کنند. با این‌ وجود، بسته به شرایط، این کار تأمین‌کننده ممکن است حقوق سازمان شما را در زمینه مطالبه خسارات جانبی (نظیر هزینه‌های حمل‌ونقل، توقف فعالیت سازمان، ازدست‌دادن سود، صدمه به تجهیزات و آسیب به افراد) تضییع کند. بندهایی که این شرایط را پوشش می‌دهند اغلب بحث‌برانگیز هستند و بهتر است توسط وکیل یا مشاور حقوقی سازمان مدیریت شوند.

خسارات معین: اغلب اوقات، محاسبه ارزش ریالی واقعی خسارت یا زیان ناشی از یک رویداد خاص امکان‌پذیری نیست. در چنین مواقعی، معمولاً طرفین روی یک مقدار ازپیش‌تعیین‌شده (تحت عنوان خسارت معین) توافق می‌کنند که در صورت بروز حادثه باید پرداخت شود. با توجه ‌به اینکه این موضوع یک فرایند بحث‌برانگیز است، نیاز به استفاده از مشاور حقوقی دارد. نکته قابل‌توجه این است که مبلغ خسارت به‌ازای رویدادی خاص متفاوت است و لذا باید تمام حالت‌های ممکن را شناسایی و برای هرکدام، یک مبلغ ریالی مشخص تعیین نمود.

مواد تحت نظارت: هنگام عقد قرارداد باید به قوانین مربوط به حمل‌ونقل، استفاده و دفع مواد خطرناک و تحت نظارت توجه داشت؛ زیرا این مواد می‌تواند مسئولیت‌های ویژه‌ای برای سازمان ایجاد کند. قطعاً هنگام عقد چنین قراردادهایی نیاز به تخصص حقوقی و فنی ویژه‌ای وجود دارد. ازآنجایی‌که این مواد بسیار پرریسک هستند، حداقل باید وظایف و مسئولیت‌های تأمین‌کننده به‌صورت شفاف تعریف شود.

فورس ماژور: فورس ماژور شرایط یا رویدادهایی را مشخص می‌کند که خارج از کنترل انسان است؛ مانند جنگ، بلایای طبیعی، آتش‌سوزی، سیل و موارد مشابه. به طور معمول، در صورت وقوع چنین شرایطی طرفین قرارداد نسبت به نقص در اجرای تعهدات خود معاف هستند و مسئولیتی در قبال خسارات ایجاد شده ندارند. با این‌حال، باید این مورد در قرارداد به‌صورت صریح ذکر شود، زیرا هیچ مفادی به‌صورت خودکار و پیش‌فرض برای آن وجود ندارد.

### نگهداری اسناد و مدارک تدارکات

با توجه ‌به اهمیت اسناد و مدارک تدارکات، واحد تدارکات باید با اصول نگهداری از سوابق فعالیت‌های خود و اهمیت قانونی این فرایند آشنا باشد. بدین معنی که باید نحوه نگهداری این اسناد و مدت زمانی نگهداری هر سند را مشخص کرد. برخی از این اصول و قواعد ناشی از الزامات قانونی است، درحالی‌که سایر موارد بستگی به سیاست و رویه‌های سازمان دارد.

باید توجه داشت که نگهداری اسناد تدارکات مادامی که هیچ ارزش ذاتی از نظر قانونی یا سازمانی ندارند، کار بیهوده‌ای است. لذا به همان اندازه که نگهداری اسناد مهم ارزشمند است، عدم نگهداری اسناد فاقد اهمیت نیز ارزشمند به شمار می‌رود. زیرا نگهداری اطلاعات مازاد نیاز به صرف هزینه و فضا (به‌خصوص در مورد اسناد فیزیکی) دارد. حتی تصمیم‌گیری در مورد نگهداری این اسناد به‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی نیز حائز اهمیت است.

باید توجه داشت که لزوماً کلیه اسناد تدارکات توسط واحد تدارکات نگهداری نمی‌شوند بلکه بخشی از آن‌ها ممکن است توسط سایر واحدهای سازمان نگهداری شوند؛ به طور مثال، قراردادها توسط واحد حقوقی و اسناد تجهیزات و نقشه‌های فنی توسط واحدهای مصرف‌کننده نگهداری خواهند شد. واحد تدارکات صرفاً اسنادی را نگهداری می‌کند که مربوط به فعالیت‌های تدارکاتی است. در ادامه به مهم‌ترین این موارد خواهیم پرداخت.

سفارش‌های خرید و قراردادها: سفارش‌های خرید و قراردادها معمولاً بر اساس «سفارش‌های باز» -یعنی سفارش‌هایی که هنوز فعال هستند- و «سفارش‌های بسته» -یعنی سفارش‌هایی که تکمیل یا منقضی شده‌اند- دسته‌بندی می‌شوند. امروزه عمده این‌گونه اطلاعات به‌صورت الکترونیکی نگهداری می‌شود و دیگر اثری از پوشه‌های فیزیکی وجود ندارد. اطلاعات مربوط به سفارش‌های خرید بهتر است تا شش سال پس از بسته‌شدن آن‌ها نگهداری شود.

سوابق صلاحیت تأمین‌کننده و بررسی‌های دوره‌ای: سوابق تاریخی مربوط به بررسی صلاحیت تأمین‌کنندگان و ارزیابی دوره‌ای آن‌ها را باید تا زمانی که یک تأمین‌کننده فعال است و قصد همکاری با آن داریم را نگهداری نماییم. به‌علاوه، بهتر است سوابق مربوط به مذاکرات پیشین با تأمین‌کنندگان نیز حفظ شود.

کاتالوگ‌ها: کاتالوگ‌ها معمولاً در مرکز اسناد سازمان‌ها (مثلاً کتابخانه) نگهداری می‌شوند. البته ازآنجایی‌که امروزه بیشتر کاتالوگ‌ها به‌صورت آنلاین و الکترونیکی هستند، نگهداری نسخه فیزیکی منسوخ شده است. استفاده از این نسخ الکترونیکی نه‌تنها نیاز به استفاده از فضای فیزیکی را حذف می‌کند، بلکه همواره امکان دریافت به‌روزترین کاتالوگ‌ها را فراهم می‌کند.

سوابق موجودی: این سوابق نشان‌دهنده تراکنش‌های کالا در سازمان و خریدهای انجام شده برای هر کالا است. در دنیای امروزی، این‌گونه سوابق در سیستم‌های کامپیوتری نگهداری می‌شوند، درحالی‌که در گذشته به‌صورت مستندات فیزیکی نگهداری می‌شد و نیاز به حجم قابل‌توجهی فضا داشت. درصورتی‌که این سوابق به‌صورت الکترونیکی نگهداری می‌شود، بهتر است هیچ سابقه‌ای از کالا حذف نشود.

## سفارش‌گذاری و پیگیری سفارش

### مقدمه

کنترل جریان، انبارش و سطح موجودی کالا یکی از وظایف کلیدی در مدیریت تدارکات است. سازمان‌ها به‌خصوص سازمان‌های تولیدی، مدیریت کالا را جزو حوزه‌های راهبردی خود می‌دانند، زیرا مواد و فرایندهای تولید دست به دست هم می‌دهند تا شرکت عملیات خود را با موفقیت انجام دهد. جریان مؤثر مواد می‌تواند به طور قابل‌توجهی روی بهره‌وری و در نتیجه هزینه‌های تولیدکننده اثر بگذارد. ازآنجایی‌که در بسیاری از موارد، سرمایه زیادی در موجودی‌های سازمان بلوکه می‌شود، نحوه کنترل و مدیریت موجودی تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری سازمان دارد. وقتی سود به‌عنوان بازده سرمایه در نظر گرفته شود، پر واضح است که به حداکثر رساندن این بازده، تا حد زیادی به سرعت مصرف موجودی و تبدیل مجدد آن به وجه نقد بستگی دارد. بدیهی است که در صورت مساوی بودن سایر شرایط، سازمانی با کمترین نسبت موجودی به فروش، سازمانی است که احتمالاً بیشترین سود را خواهد داشت.

در این فصل، به بررسی انواع روش‌های کنترل موجودی خواهیم پرداخت، به‌ نحوی‌که موجودی به‌عنوان یک منبع با ارزش جهت پشتیبانی از عملیات سازمان دیده شود، نه عنوان یک سیاهچاله که منابع مالی سازمان را ببلعد. این روش‌های کنترلی شامل راهبرد‌ها و روش‌های سفارش‌گذاری و نگهداری موجودی و همچنین فرایندهای مؤثر جهت تعیین تکلیف موجودی‌های راکد است.

### مدیریت موجودی

کالاهای موردنیاز سازمان یا برای استفاده مستقیم در عملیات و فرایندهای تولید یا برای نگهداری در انبار خریداری می‌شوند. بخشی از کارکرد برنامه‌ریزی و کنترل انبار یا تولید، محاسبه مقادیر و زمان موردنیاز برای برآورده‌کردن کالاهای مرتبط برای تولید یا موجودی کالا است. منظور از کنترل موجودی، سیاست‌ها و رویه‌هایی است که به صورت روشمند مشخص می‌کنند که چه اقلامی و با چه مقداری در انبار نگهداری شوند. به‌ازای هرکدام از اقلام موجودی، باید تصمیماتی نظیر مقدار موردنیاز، زمان سفارش جدید و مقدار سفارش اتخاذ کرد. مقدار نیاز را به طرق مختلف می‌توان تجمیع یا تفکیک کرد و حجم مورد نظر جهت خرید را به اداره تدارکات اعلام کرد. البته مقدار خرید انجام شده از تأمین‌کننده لزوماً با مقدار نیاز یکسان نخواهد بود. با این مقدمه، در ادامه به معرفی مفاهیم مربوط به موجودی، انواع موجودی، دلایل نگهداری موجودی و ابزارها و روش‌های مورداستفاده در مدیریت و کنترل موجودی خواهیم پرداخت.

#### تعریف موجودی

تاکنون در منابع مختلف، تعریف‌های متنوعی برای موجودی ارائه شده است. از جمله این تعاریف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کلیه مواد و کالاهایی که سازمان برای فروش یا استفاده نگهداری می‌کند؛

فهرستی از تمام اقلام موجود در انبار؛

کالاهای موجود در زنجیره تأمین یا بخشی از زنجیره تأمین که سه مشخصه مقدار، مکان و ارزش برای آن‌ها قابل‌تعریف است.

تمام سازمان‌ها قطعاً کالاهایی در انبار خود نگهداری می‌کنند. موجودی کالا ممکن است برای هر سازمان ماهیتی ضروری، تسهیل‌کننده یا حتی مزاحم داشته باشد. سازمان‌هایی که در صنعت خرده‌فروشی و عمده‌فروشی فعالیت می‌کنند، موجودی را به‌عنوان ویژگی اصلی کسب‌وکار خود در نظر می‌گیرند، زیرا آن‌ها چیزی را می‌فروشند که قبلاً خریداری کرده‌اند. در واقع این فروش بر اساس موجودی انبار انجام می‌شود نه چیزی که قرار است در آینده تحویل‌ داده شود و هنوز در دسترس‌شان نیست. برخی سازمان‌ها نظیر تولیدکنندگان، مؤسسات بهداشت و درمان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات، موجودی خود را لزوماً در یک مکان متمرکز نگهداری می‌کنند و آن را در زیرمجموعه‌های خود انبارش می‌کنند؛ با این‌حال، موجودی برای آن‌ها هم یک جزء مهم در انجام فعالیت‌هایشان است و اغلب در ترازنامه‌های مالی، به‌عنوان بزرگترین دارایی جاری سازمان محسوب میشود و پول زیادی هم بلوکه می‌کند.

#### دلایل نگهداری موجودی

علی‌رغم توسعه و پیدایش مفاهیم جدیدی نظیر بهنگام بودن (JIT)، تولید ناب و روش‌های تولید مبتنی بر کامپیوتر، هنوز دلایل زیادی برای نگهداری موجودی وجود دارد. از جمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش عدم‌قطعیت و ریسک اختلال در تأمین: با نگهداری موجودی، تا حدودی می‌توان با حوادث غیرمترقبه نظیر اعتصاب، اختلال در حمل‌ونقل به‌واسطه سیل یا سایر شرایط نامساعد آب‌وهوایی، ازبین‌رفتن محصولات، جنگ و سایر عوامل مشابه مقابله کرد.

مقابله با عدم‌قطعیت در زمان تحویل سفارش توسط تأمین‌کننده: در مواقعی که تأمین‌کنندگان سفارش خود را در موعد مقرر تحویل نمی‌دهند، نگهداری موجودی می‌تواند مانع از کاهش سطح سرویس شرکت شود و آن را در سطح مطلوب حفظ نماید.

برآورده‌کردن تقاضای غیرمنتظره (غیرقابل‌پیش‌بینی) و تقاضا برای سفارشی‌سازی محصولات.

هموارسازی نوسانات ناشی از تقاضای فصلی یا ادواری.

بهره‌مندی از تخفیف‌های قیمتی و مقداری به‌واسطه خرید بیشتر از مقدار نیاز.

مقابله با افزایش قیمت و کمبودهای پیش‌بینی شده برای کالا، به‌خصوص در زمان تورم بالا یا سیاست‌های سفته‌بازی عامدانه.

سهولت در دسترسی به کالاهای موردنیاز در هنگام لزوم و بدون انجام تشریفات اداری.

کاهش هزینه به‌واسطه خرید یا تولید در مقادیر بهینه.

مقابله با اثرات ناشی از خطای پیش‌بینی یا اشتباهات برنامه‌ریزی.

مقابله با نوسانات فروش یا تولید.

اطمینان از بازپرسازی سریع اقلام دارای تقاضای ثابت؛ مانند لوازم نگهداری و تعمیرات و ملزومات اداری.

نگهداری موجودی بسیار هزینه‌زا است. با این‌حال، سازمان‌ها معمولاً موجودی‌های زیادی دارند؛ زیرا ماهیت موجودی به نحوی است که تمایل به زیاد شدن دارد. بنابراین نیاز به یک تلاش مستمر جهت کاهش موجودی بدون کاهش سطح خدمت وجود دارد. از جمله رویکردهای سازنده برای کاهش موجودی عبارت‌اند از:

برنامه‌ریزی جهت ساخت و تحویل اقلام به صورت بهنگام (JIT)، به جای انبارکردن تمام اقلام موردنیاز؛

چاره‌اندیشی برای کاهش هزینه‌های سفارش‌گذاری، هزینه‌های راه‌اندازی و زمان تحویل به‌نحوی‌که مقادیر سفارش بهینه کوچکتر شوند؛

افزایش دقت پیش‌بینی و کارایی برنامه‌ریزی.

#### موجودی به‌عنوان ضایعات

بسیاری از متفکرین تأثیرگذار در مدیریت زنجیره تأمین معتقدند که موجودی یکی از ضایعات است و تا حد امکان باید از آن اجتناب کرد. فلسفه پشت این دیدگاه این است که موجودی مواد می‌تواند به دلایل زیر اثرات منفی روی هر سازمانی بگذارد:

مسدودکردن سرمایه؛

تضعیف سرمایه در گردش؛

تضعیف انعطاف‌پذیری؛

نیاز به نگهداری (همراه با هزینه)؛

نیاز به رسیدگی (همراه با هزینه)؛

نیاز به مدیریت (همراه با هزینه)؛

در معرض خطر ازبین‌رفتن (به‌واسطه آتش‌سوزی، سرقت و بسیاری از عوامل احتمالی دیگر)؛

کاهش ارزش با گذشت زمان؛

این متفکرین همچنین معتقدند که موجودی گاهی اوقات به دلایل اشتباه نگهداری می‌شوند؛ بدین معنی که برای سرپوش‌گذاشتن بر ناکارآمدی مدیریت سازمان، از نگهداری موجودی استفاده می‌شود. مثلاً:

برای سرپوش‌گذاشتن بر ضعف کیفیت: اگر یک کالا معیوب باشد، برای آن موجودی رزرو داریم.

برای سرپوش‌گذاشتن بر ضعف برنامه‌ریزی: ما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم، بنابراین بهتر است به‌ازای تمام احتمالات ممکن، اقلام موردنیاز را نگهداری کنیم.

سرپوش‌گذاشتن بر تأمین‌کنندگان ضعیف (یا ارتباط ضعیف با تأمین‌کنندگان): همیشه نمی‌توانیم به تأمین‌کنندگان اعتماد کنیم که به‌موقع سفارش را تحویل دهند و نگهداری موجودی می‌تواند ما را از این عدم‌قطعیت نجات دهد.

لذا هنگام تصمیم‌گیری در مورد نگهداری یک کالا به صورت موجودی باید نگاه انتقادی داشته باشیم و بتوانیم توجیه درستی برای آن داشته باشیم. نکته مهمی که وجود دارد این است که موجودی‌های غیرضروری منجر به ایجاد ضایعات خواهند شد. سؤال مهم این است که آیا نگهداری موجودی برای یک کالا ضروری است؟

#### انواع موجودی

دسته‌بندی اقلامی که به‌عنوان موجودی نگهداری می‌شوند، بستگی به نوع سازمان و کسب‌وکار آن دارد. به طور مثال در یک شرکت تولیدی، موجودی را می‌توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:

مواد اولیه: فولاد، الوار، مواد شیمیایی و سایر کالاهایی که در حالت خام و در انتظار تبدیل‌شدن به محصول هستند.

قطعات: بلبرینگ، گیربکس و سایر اقلامی که در محصول نهایی جای می‌گیرند.

کالاهای مصرفی: تمام اقلامی که در شرکت مصرف می‌شوند، اما به‌صورت مستقیم در محصول تولیدی استفاده نمی‌شوند و اجزای آن را تشکیل نمی‌دهند. این اقلام به دسته‌های تولیدی (نظیر حلّال‌ها)، نگهداری و تعمیرات (نظیر روغن و سایر روان‌کننده‌ها)، اداری (لوازم‌التحریر)، رفاهی (وسایل کمک‌های اولیه) و غیره تقسیم‌بندی می‌شوند و معمولاً به آن‌ها اقلام MRO گفته می‌شود.

محصول نهایی: کالاهایی تولید شده برای فروش که آماده ارسال به مشتریان هستند.

از منظر زنجیره تأمین نیز موجودی را می‌توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:

موجودی اصلی: مواد اولیه، قطعات، کالاهای نیمه‌ساخته و محصول نهایی؛

موجودی پشتیان: مواد مصرفی MRO در انواع مختلف.

یک نوع دسته‌بندی دیگر در شکل (‏10-‏1) نشان داده شده است.

شکل (‏10-‏1) دسته‌بندی انواع موجودی

#### کنترل موجودی

کنترل موجودی شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها می‌شود. این فعالیت‌ها از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت هستند. نوع توزیع موجودی در سطوح جغرافیایی (اینکه موجودی در یک نقطه نگهداری می‌شود تا در نقاط مختلف توزیع شود) تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای روی پیچیدگی مدیریت موجودی دارد. جهانی‌شدن نیز تأثیر مستقیم روی این پیچیدگی دارد. صرف‌نظر از این ملاحظات، مدیریت موجودی غالباً از فعالیت‌های زیر تشکیل می‌شود:

مدیریت تقاضا: حصول اطمینان از اینکه اقلام موردنیاز به مقدار مناسب و در مکان مناسب در دسترس باشند؛

پیش‌بینی تقاضای آینده؛

مدیریت کالاهای دارای شرایط تأمین دشوار و الگوی تقاضای فصلی و غیرمتداول؛

برآورده‌کردن تقاضای محصولات سفارشی؛

مرور سطح موجودی اطمینان و کنترل حداقل و حداکثر مقدار موجودی (از منظر کمّیت و ارزش)؛

استقرار سیاست‌های تولید ناب (نظیر JIT) به‌منظور کمینه‌کردن سرمایه درگیر در موجودی؛

ایجاد ارتباط با تدارکات جهت حصول اطمینان از بازپرسازی کالا مطابق با سیاست‌های شرکت و سیاست‌های تأمین؛

توسعه رویه‌ها و سیستم‌های مقرون‌به‌صرفه مرتبط با سفارش‌گذاری، تأمین و بودجه‌بندی؛

کنترل مکان، رسید، بازرسی و ثبت کالا و تحویل آن به کاربران؛

حصول اطمینان از امنیت و سلامت کالا و جلوگیری ازبین‌رفتن آن به‌واسطه فرسودگی، سرقت، ضایعات و متروک شدن؛

مشخص‌کردن مختصات محل فیزیکی کالا به‌منظور یافتن سریع آن در هنگام نیاز؛

کاهش تنوع و استانداردسازی موجودی؛

تهیه و تفسیر گزارش‌های مربوط به سطح موجودی، مصرف موجودی و موجودی مازاد؛

ارتباط با حسابرسان در مورد تمام جنبه‌های موجودی؛

دفع مناسب ضایعات و اقلام منسوخ و مازاد.

تاکنون اهداف متعددی برای مدیریت موجودی تعریف شده است. با این‌حال چهار هدف اصلی آن به شرح زیر است:

ارائه سطح سرویس موردنیاز (از نظر کمّیت و نرخ تکمیل سفارش) به مشتریان داخل و خارج سازمان؛

مشخص‌کردن نیاز جاری و آتی همه انواع موجودی برای جلوگیری از انباشت بیش از حد موجودی و در عین ‌حال جلوگیری از مواجهه با کسری کالا؛

کمینه‌کردن هزینه‌ها با کاهش تنوع موجودی، ایجاد اندازه سفارش اقتصادی و تجزیه‌وتحلیل هزینه‌های مربوط به دریافت و حمل موجودی؛

فراهم‌آوردن امکان مشاهده موجودی پایین‌دست و بالادست زنجیره تأمین.

### ابزارهای مدیریت موجودی

تاکنون ابزارهای متنوعی برای مدیریت موجودی ارائه شده‌اند که از متداول‌ترین آن‌ها می‌توان به تجزیه‌وتحلیل ABC، فناوری‌های ردیابی نظیر بارکد و RFID و سیستم‌های نرم‌افزاری اشاره کرد.

#### تجزیه‌وتحلیل ABC

هر خانوار در طول سال، اقلام مختلفی را خریداری می‌کند. خریدهای هفتگی خانوار شامل تعدادی اقلام ضروری نظیر شیر، نان، سبزیجات و غیره است. این اقلام ضروری ممکن است بخش عمده‌ای از هزینه‌های سالانه تشکیل دهند. از آنجایی‌که این اقلام تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در بودجه خانوار دارند، ارزش این را دارد دنبال فروشگاهی باشید که این اقلام را با قیمت مناسب عرضه می‌کند. در تجزیه‌وتحلیل ABC، این اقلام را اقلام گروه A می‌نامیم و به دلیل اهمیتی که در بودجه دارند، باید به‌صورت روزانه کنترل شوند.

سایر اقلام مصرفی خانوار نظیر واشر لاستیکی شیر آب را هر از چندگاهی نیاز داریم. قیمت یک بسته واشر لاستیکی حدوداً 10 هزار تومان است. صرف زمان زیاد برای استعلام و مقایسه قیمت فروشگاه‌های مختلف برای این کالا از نظر اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا حداکثر مقدار صرفه‌جویی ممکن است حدود 2 هزار تومان باشد و تا یک سال دیگر هم شاید نیاز به خرید مجدد این کالا نداشته باشیم. این‌گونه اقلام که فقط بخش کوچکی از مخارج را تشکیل می‌دهند، به اقلام گروه C معروف هستند. اقلام گروه B نیز شامل مواردی هستند که بین گروه A و C قرار می‌گیرند. این اقلام باید به‌صورت پیوسته مرور و بررسی شوند اما نه به‌اندازه گروه A.

دانشمند ایتالیایی در حوزه آمار به نام ویلفردو پارتو، یک اثر آماری معروف را ارائه کرد که امروز به قانون 20-80 یا پارتو معروف است. حدود 20 درصد جمعیت جامعه، مالک 80 درصد ثروت آن جامعه هستند. حدود 20 درصد کارمندان، باعث 80 درصد از مشکلات سازمان هستند. حدود 20 درصد اقلام، 80 درصد از مخارج شرکت را تشکیل می‌دهند. دو اصطلاح «تجزیه‌و‌تحلیل پارتو» و «تجزیه‌وتحلیل ABC» معمولاً به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند. در جدول (‏10-‏1)، خلاصه‌ای از نکات اصلی تجزیه‌وتحلیل ABC ارائه شده است. ستون درصد اقلام اول بیانگر تعداد اقلام و ستون درصد ارزش نیز بیانگر ارزش پولی اقلام است.

| جدول (‏10-‏1) تجزیه‌وتحلیل ABC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| گروه اقلام | درصد اقلام | درصد ارزش مصرف سالانه | نوع کنترل |
| گروه A | حدود 20% | حدود 80% | کنترل روزانه |
| گروه B | حدود 30% | حدود 15% | کنترل منظم |
| گروه C | حدود 50% | حدود 5% | کنترل موردی |

مثال زیر نشان می‌دهد که چگونه می‌توان اقلام را به سه دسته A، B و C تقسیم کرد. واحد تدارکات 10 کالای پرمصرف سازمان در سال گذشته و ارزش و تقاضای آن‌ها را به شرح زیر مشخص کرده است.

| کالا | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قیمت واحد کالا | 5 | 11 | 15 | 8 | 7 | 16 | 20 | 4 | 9 | 12 |
| تقاضا سالانه | 48000 | 2000 | 300 | 800 | 4800 | 1200 | 18000 | 300 | 5000 | 500 |

میزان مصرف سالانه هر کالا بر حسب ارزش ریالی و درصد هر کالا از هزینه کل به شرح زیر است:

| کالا | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قیمت واحد کالا | 5 | 11 | 15 | 8 | 7 | 16 | 20 | 4 | 9 | 12 |
| تقاضا سالانه | 48000 | 2000 | 300 | 800 | 4800 | 1200 | 18000 | 300 | 5000 | 500 |
| ارزش تقاضا سالانه | 240000 | 22000 | 4500 | 6400 | 33600 | 19200 | 360000 | 1200 | 45000 | 6000 |
| درصد هزینه کل | 5/%32 | 0/%3 | 6/%0 | 9/%0 | 5/%4 | 6/%2 | 8/%48 | 2/%0 | 1/6% | 8/%0 |

حال کالاها را بر حسب درصد هزینه کل آن‌ها مرتب و سپس درصد تجمعی آن‌ها را محاسبه می‌کنیم.

| کالا | 107 | 101 | 109 | 105 | 102 | 106 | 104 | 110 | 103 | 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قیمت واحد کالا | 20 | 5 | 9 | 7 | 11 | 16 | 8 | 12 | 15 | 4 |
| تقاضا سالانه | 18000 | 48000 | 5000 | 4800 | 2000 | 1200 | 800 | 500 | 300 | 300 |
| ارزش تقاضا سالانه | 360000 | 240000 | 45000 | 33600 | 22000 | 19200 | 6400 | 6000 | 4500 | 1200 |
| درصد هزینه کل | 8/48 | 5/32 | 1/6 | 5/4 | 0/3 | 6/2 | 9/0 | 8/0 | 6/0 | 2/0 |
| درصد تجمعی هزینه | 8/48 | 3/81 | 4/87 | 9/91 | 9/94 | 5/97 | 4/98 | 2/99 | 8/99 | 0/100 |
| درصد تجمعی کالا | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| گروه کالا | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C |

نتایج نهایی به شرح زیر است:

| گروه کالا | کالاها | درصد کالا | درصد ارزش |
| --- | --- | --- | --- |
| گروه A | 101، 107 | 20 | 3/81 |
| گروه B | 109، 105، 102، 106 | 40 | 2/16 |
| گروه C | 104، 110، 103، 108 | 40 | 5/2 |

مثال فوق کاملاً به‌صورت دستی محاسبه شد، اما در عمل و در دنیای کسب‌وکار که ممکن است هزاران قلم کالا وجود داشته باشد، با نرم‌افزارهای کامپیوتری می‌توان به‌راحتی میزان استفاده سالانه همه کالاها را مشخص کرد و آن‌ها را به گروه‌های A، B و C تقسیم کرد.

بسیاری از سازمان‌ها، به همه موجودی‌ها با یک چشم نگاه می‌کنند. در سیستم‌هایی که بیش از یک کالا جهت نگهداری وجود دارد، اهمیت کالاها با یکدیگر متفاوت خواهد بود و برخی اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارند. به طور مثال، برخی اقلام ممکن است نرخ مصرف بالایی داشته باشند و اگر با کمبود مواجه شوند، نارضایتی قابل‌توجهی در مشتریان ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، برخی اقلام ممکن است ارزش بالایی داشته باشند و در نتیجه، موجودی بیش از حد بالا، بسیار هزینه‌زا خواهد بود. یک روش متداول برای ایجاد تمایز میان کالاها، رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس ارزش مصرفی آن‌ها است. برای محاسبه این عدد، باید نرخ مصرف هر کالا را در قیمت آن ضرب کرد. اقلامی که ارزش بالایی دارند، باید با دقت بیشتری تحت کنترل قرار گیرند؛ درعین‌حال، اقلامی که ارزش ناچیزی دارند، نیاز به توجه کمتری هم دارند.

با توجه ‌به نتایج تجزیه‌وتحلیل محصول بر اساس حجم عملیاتی آن می‌توان اقلام A، B و C را به صورت زیر تعریف کرد:

اقلام A: تند گردش = حجم زیاد و تنوع کم؛

اقلام B: متوسط گردش = حجم متوسط و تنوع متوسط؛

اقلام C: کند گردش = حجم کم و تنوع زیاد..

اگر تجزیه‌وتحلیل ABC را بر اساس ارزش کالاها در یک محیط تولیدی انجام دهیم، وضعیت‌های پیشنهادی برای خرید یا نگهداری موجودی به صورت زیر خواهد بود:

اقلام A (با ارزش بالا): سطح نگهداری موجودی کم و تداوم تأمین بالا باشد. استفاده از سیستم‌های بهنگام یا سیستم مرور پیوسته موجودی توصیه می‌شود.

اقلام B (با ارزش متوسط): نگهداری موجودی بر اساس پیش‌بینی تقاضا انجام شود. استفاده از سیستم‌های مرور دوره‌ای یا max-min توصیه می‌شود.

اقلام C (با ارزش کم): نگهداری موجودی با سطح اطمینان بالا انجام شود. استفاده از سیستم‌های دوظرفی توصیه می‌شود.

در واقع در این روش، اقلام با ارزش بالا باید کمترین سطح موجودی را داشته باشند؛ که این به نوبه خود باعث کاهش هزینه‌های کسب‌وکار خواهد شد. لذا سیاست‌های سفارش‌گذاری و بازپرسازی موجودی باید به صورت متمرکز باشد و توسط پرسنل تدارکات به‌خوبی درک شوند.

مقدار سفارش خرید و زمان سفارش، تأثیر مستقیمی روی موجودی انبار دارد. به طور مثال، اگر مقدار نیاز 12 ماهه یک کالا به صورت یکجا خریداری شود و این کالا در طول سال با یک نرخ ثابت مصرف شود، میانگین موجود کل سال (بدون لحاظ موجودی اطمینان) برابر با 6 ماه نیاز مصرف خواهد بود. اما اگر موقع خرید، فقط به اندازه نیاز یک ماه سفارش‌گذاری شود، میانگین موجودی در طول سال برابر با نصف ماه خواهد شد. لذا با افزایش تعداد دفعات سفارش‌گذاری و سفارش مقادیر کم (به جای سفارش‌گذاری‌های حجیم)، می‌توان حجم موجودی را به نحو قابل‌توجهی کاهش داد. البته این کار در نقطه مقابل منجر به افزایش حجم امور اداری و هزینه‌های سفارش‌گذاری خواهد شد. ازاین‌رو، باید میان این دو حالت، تعادل برقرار کرد. موجودی بسیار کم باعث ایجاد تأخیر در تولید، ضعف در ارائه خدمات به مشتریان و عدم توانایی در پاسخگویی به نیازهای جدید خواهد شد؛ در نقطه مقابل، موجودی زیاد منجر به راکد شدن سرمایه سازمان و در نتیجه عدم امکان سرمایه‌گذاری یا خرج‌کردن پول در جاهای دیگر خواهد شد. طبق یک قاعده سرانگشتی معروف، هزینه نگهداری موجودی در سال، 25 درصد ارزش موجودی است. هرچند که این رقم، یک رقم حدودی است و هزینه موجودی یک سازمان ممکن است بیشتر یا کمتر از این عدد باشد، اما موضوع واضح این است که در انجام سرمایه‌گذاری با این بازده منفی باید بسیار محتاط عمل کرد.

#### بارکد

بارکد در دهه 1950 اختراع شد و توانست موجب تسریع جریان کالا و اطلاعات شود. معروف‌ترین مثال استفاده از بارکد، نقاط فروش الکترونیکی (EPOS) است که در آن فروش کالا از طریق اسکن بارکد انجام می‌شود. یک سیستم EPOS تراکنش‌ها و پرداخت‌ها را صحت‌سنجی می‌کند، گزارش فوری فروش را ارائه می‌دهد، قیمت‌ها را رصد می‌کند و داده‌ها و پیام‌های درون و برون فروشگاهی را مبادله می‌کند. برخی از کاربردهای تولیدی بارکد عبارت‌اند از:

شمارش موجودی مواد خام و محصولات نهایی؛

دسته‌بندی خودکار کارتن‌ها و بسته‌ها روی نوار نقاله؛

ردیابی بسته‌ها و محموله‌های؛

گزارش‌دهی تولید؛

اتوماتیک کردن عملیات انبار نظیر دریافت، چیدمان و ارسال کالا؛

شناسایی گلوگاه‌های تولید؛

کنترل دسترسی.

با توجه ‌به مزایای فراوانی که سیستم بارکد دارد، تاکنون در صنایع مختلف و شرکت‌های متنوعی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ورود سریع‌تر داده‌ها: اسکنرهای بارکد می‌توانند داده‌ها را پنج تا هفت برابر سریع‌تر از یک تایپیست ماهر وارد کنند.

دقت بیشتر: در ورود داده از طریق کیبورد (دستی)، به طور میانگین از هر 300 دکمه، یک خطا رخ می‌دهد اما نرخ خطا در بارکد 1 عدد به 3 میلیون عدد است.

کاهش هزینه نیروی کار: به‌واسطه ذخیره زمان و افزایش بهره‌وری.

حذف هزینه‌های مربوط به مازاد یا کمبود موجودی و افزایش کارایی سیستم‌های مبتنی بر بهنگام بودن (JIT).

تصمیم‌گیری بهتر: با سیستم‌های بارکد می‌توان به‌راحتی اطلاعاتی را جمع‌آوری کرد که جمع‌آوری آن از سایر روش‌ها دشوار است. این اطلاعات به مدیران کمک می‌کند تا با آگاهی کامل از وضع موجود اقدام به تصمیم‌گیری کنند.

دسترسی سریع به اطلاعات.

امکان ایجاد اتوماسیون در انبارداری.

پاسخگویی بهتر به مشتریان و تأمین‌کنندگان.

#### سامانه بازشناسی با امواج رادیویی (RFID)

یک تگ RFID حاوی یک تراشه سیلیکونی همراه با یک شماره شناسایی و یک آنتن است که قادر به انتقال شماره موردنظر به دستگاه مادر است. این به معنی بهبود مدیریت موجودی و روش‌های بازپرسازی موجودی است که به نوبه خود باعث کاهش وقفه تولید یا فروش ازدست‌رفته به‌واسطه مواجهه با کسری موجودی است. کاهش هزینه تراشه‌های سیلیکونی (به‌اندازه‌ای که اکنون می‌توان از آن‌ها برای ردیابی اقلام ارزان‌قیمت استفاده کرد) در نوع خود یک انقلاب در مدیریت و کنترل موجودی به شمار می‌رود. از جمله مزایای فناوری RFID می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

میدان دید: تگ‌ها را می‌توان بدون رؤیت، اسکن کرد. یعنی تا زمانی که در میدان تحت پوشش دستگاه مادر قرار داشته باشند، امکان خواندن اطلاعات آن‌ها وجود دارد. این یعنی کاهش جابه‌جایی‌های دستی کالا و در نتیجه کاهش هزینه.

محدوده: تگ‌ها را می‌توان در یک محدوده گسترده اسکن کرد؛ مثلاً برای تگ‌های تخصصی، این محدوده می‌تواند چند صد متر باشد. دستگاه‌های RFID مورد استفاده در لجستیک باید حداقل تا 1 متر و حداکثر 5 متر را پوشش دهند.

خواندن داده به شکل انبوه: تعداد زیادی تگ را می‌توان در زمان کوتاهی اسکن کرد. نرخ متداول سرعت اسکن، صد تگ در ثانیه است.

گزینش‌پذیری: داده‌های دلخواه را می‌توان وارد تگ کرد و این داده‌ها فقط زمانی قابل خواندن است که مقدار درخواست شده از جانب دستگاه مادر دقیقاً برابر با داده‌های داخل تگ باشد. بدین نحو، در هر لحظه می‌توان فقط داده‌هایی که موردنیاز است را فراخوانی کرد.

ماندگاری و دوام: بارکدها ممکن است پاره، کثیف یا خیس شوند که در این صورت، عملکرد آن‌ها ضعیف یا مختل می‌شود. اما این مشکلات برای تگ‌های RFID رخ نمی‌دهد.

خواندن/نوشتن: داده‌های داخل تگ‌ها را می‌توان در صورت نیاز تغییر داد و به‌روزرسانی کرد. این قابلیت، در مواقعی که می‌خواهیم وضعیت کالا را تغییر دهیم، بسیاری کاربردی است؛ مثلاً وضعیت «پرداخت نشده» را به «پرداخت شده» تغییر داد یا اطلاعات گارانتی و تاریخچه سرویس‌های انجام شده روی خودرو را به‌روزرسانی کرد.

با وجود مزایای فناوری RFID، محدودیت‌هایی به شرح زیر دارد:

هزینه: تگ‌های RFID همیشه گران‌تر از بارکدها هستند. هرچند که این هزینه در قیاس با مزایای فراوان RFID قابل‌جبران است.

رطوبت: بسته به فرکانس مورداستفاده، امواج رادیویی ممکن است توسط رطوبت موجود در کالا یا محیط جذب شوند.

فلز: امواج رادیویی توسط فلز منحرف می‌شوند. بدین معنی که اگر داخل بسته‌بندی محصول یا در محیط اطراف، فلز وجود داشته باشد، ممکن است تگ‌ها قابل خواندن نباشند.

تداخل الکتریکی: نویزهای الکتریکی مانند لامپ‌های فلورسنت یا موتورهای الکتریکی ممکن است در ارتباطات فرکانس رادیویی تداخل ایجاد کنند.

دقت: شناسایی و خواندن یک سری از تگ‌ها (جدا از سایر تگ‌هایی که در محدوده دستگاه مادر هستند)، امر دشواری است. به طور مثال، وقتی می‌خواهیم تگ مربوط به یک پالت را بخوانیم، دستگاه مادر ممکن است تگ تمام اقلام داخل پالت را هم بخواند.

امنیت: قابلیت نوشتن و ارسال اطلاعات به داخل تگ، یکی از مزایای اصلی فناوری RFID است. با این‌حال، این مکانیزم باید ایمنی لازم را داشته باشد تا مطمئن باشیم که افراد غیرمجاز قادر به تغییر اطلاعات یا نوشتن اطلاعات اشتباه در داخل تگ‌ها نیستند.

#### نرم‌افزار

تاکنون نرم‌افزارهای زیادی برای مدیریت موجودی و ارائه راهکارهای روشمند ارائه شده‌اند. این نرم‌افزارها امکانات و قابلیت‌های فراوانی فراهم می‌آورند؛ نظیر نگهداری پایگاه‌داده تأمین‌کنندگان و مشتریان، ایجاد رسید و حواله، ارائه مانده موجودی به‌صورت آنی، سفارش‌گذاری اتوماتیک، خواندن بارکد، پشتیبانی از گروه‌بندی کالاها، حذف موانع میان مشتریان و تأمین‌کنندگان، افزایش سودآوری و پیاده‌سازی رویکردهایی نظیر JIT، ERP، MRO و VMI.

### اقتصاد موجودی

اقتصاد مدیریت و کنترل موجودی، از طریق تجزیه‌وتحلیل هزینه‌های مربوط به اکتساب و حمل موجودی مشخص می‌شود. این موارد تحت عناوین زیر قابل‌بررسی است:

#### هزینه‌های اکتساب

بسیاری از هزینه‌هایی که در سفارش‌گذاری تحمیل می‌شوند، ارتباطی با اندازه سفارش ندارند. به طور مثال، هزینه اکتساب یک سفارش صرف‌نظر از اینکه 1 تن باشد یا 10 تن، مقدار یکسانی خواهد بود. این هزینه‌ها عبارت‌اند از:

هزینه‌های اولیه: نظیر آماده‌سازی درخواست، انتخاب تأمین‌کننده و هدایت فرایند تدارکات

هزینه‌های سفارش‌گذاری: نظیر آماده‌سازی سفارش، ملزومات اداری، پست؛

هزینه‌های بعد از سفارش‌گذاری: نظیر دریافت کالا، جابه‌جایی، بازرسی، تأیید و پرداخت فاکتور؛

در عمل نمی‌توان مقدار دقیقی برای این هزینه‌ها تعیین کرد و فقط می‌توان برآورد حدودی برای آن‌ها ارائه کرد؛ زیرا این هزینه‌ها به عوامل متعددی نظیر موارد زیر وابسته هستند:

پیچیدگی سفارش و میزان مهارت و سابقه پرسنل؛

اینکه آماده‌سازی سفارش به‌صورت دستی انجام می‌شود یا کامپیوتری؛

اینکه سفارش‌های تکراری، هزینه کمتری نسبت به سفارش اولیه دارند یا خیر؛

برای محاسبه این هزینه، برخی مواقع هزینه کل اداره تدارکات در یک دوره را به تعداد سفارش‌های خرید آن دوره تقسیم می‌کنند تا هزینه هر سفارش به دست آید. البته این روش، یک عدد اشتباه ارائه می‌دهد، زیرا هر چه تعداد سفارش‌ها در آن دوره افزایش پیدا کند، مقدار میانگین به‌دست ‌آمده کمتر خواهد شد، که به معنی افزایش کارایی است، درحالی‌که ممکن است دقیقاً برعکس باشد.

#### هزینه‌های نگهداری

دو نوع هزینه نگهداری وجود دارد:

هزینه‌های متناسب با ارزش موجودی؛ شامل هزینه‌های مالی (مانند بهره سرمایه درگیر در موجودی که می‌توان آن را معادل با نرخ بهره بانکی یا نرخ بهره تسهیلات اخذ شده شرکت در نظر گرفت)، هزینه بیمه، هزینه ازدست‌دادن موجودی به‌واسطه فرسودگی، منسوخ‌شدن و سرقت کالا؛

هزینه‌های متناسب با مشخصه‌های فیزیکی کالا؛ شامل هزینه‌های انبارش (مانند فضای انبارش، روشنایی، گرمایش، برق)، هزینه‌های نیروی کار جهت جابه‌جایی و بازرسی کالا، هزینه‌های اداری مربوط به ثبت سوابق و مستندات.

#### هزینه‌های کمبود موجودی

معمولاً هزینه‌های کمبود موجودی به‌صورت پنهان هستند و عمدتاً برآورد آن‌ها امر دشواری است. این هزینه‌ها شامل موارد زیر است:

توقف تولید و ازدست‌دادن خروجی خط تولید؛

زمان بیکاری و هزینه‌های سربار؛

هزینه‌های مربوط به اقدامات مقابله با کمبود موجودی نظیر خرید از رقبا با قیمت بیشتر، تغییر خط تولید، یافتن و تأمین مواد جایگزین؛

ازدست‌دادن حسن شهرت در بازار به‌واسطه عدم توانایی در برآورده‌کردن تقاضا یا تأخیر در تحویل آن.

### معیارهای عملکردی موجودی

برای اندازه‌گیری اینکه موجودی یک شرکت از منظر مناسب‌بودن مقدار، مکان و زمان در چه وضعیتی است، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) متعددی تعریف شده است. برخی از شاخص‌های مفید به شرح زیر است:

مدت‌زمان تأمین: مدت‌زمان لازم برای تأمین کالا/خدمات از لحظه مشخص‌شدن نیاز تا زمان برآورده‌شدن آن؛

سطح سرویس: این شاخص در یک دوره زمانی مشخص و به‌صورت زیر محاسبه می‌شود که رابطه مستقیمی با موجودی اطمینان دارد:

شود‌می تأمین موردنیاز کالای که دفعاتی تعداداست موردنیاز کالا که دفعاتی تعداد

نرخ گردش موجودی: تعداد دفعاتی که کالا در یک دوره زمانی مشخص، مصرف و مجدداً تأمین می‌شود. مقدار مطلوب این شاخص بستگی به نوع کالا و نوع صنعت دارد. مثلاً گردش محصولات صبحانه سوپرمارکتی، 20 تا 25 برابر بیشتر از گردش غذای حیوانات خانگی است. در نمایشگاه‌های خودرو، گردش موجودی با مقدار 6 به این معنی است که موجودی هر خودرو به طور میانگین هر دو ماه یکبار تغییر می‌کند. یک نمونه از نحوه محاسبه این شاخص به‌صورت زیر است:

فروش ارزشفروش قیمت با موجودی میانگین ارزش

کمبود موجودی در یک دوره زمانی مشخص: این شاخص را می‌توان به‌صورت درصد موجودی در یک دوره زمانی مشخص محاسبه کرد.

پوشش موجودی: این شاخص نقطه مقابل نرخ گردش موجودی است و بیانگر تعداد روزهایی است که موجودی فعلی یک کالا دوام می‌آورد (تحت شرایطی که فروش/مصرف کالا با نرخ پیش‌بینی شده ادامه یابد). این شاخص را می‌توان از تقسیم نرخ گردش موجودی به تعداد روزهای کاری در یک سال (یا عدد 365) محاسبه کرد تا میانگین روزهای پوشش موجودی را نشان دهد. از این شاخص می‌توان برای ارزیابی اثر زمان تحویل طولانی یا خطر قریب‌الوقوع کمبود موجودی استفاده کرد.

فعلی موجودیروزانه فروش نرخ بینی‌پیش=موجودی پوشش روز تعداد

### موجودی اطمینان و سطح سرویس

موجودی اطمینان جهت پاسخگویی به تقاضا هنگام افزایش زمان تحویل (نسبت به مقدار برآوردی) یا بیشتر بودن تقاضای واقعی نسبت به مقدار پیش‌بینی شده استفاده می‌شود. شکل (‏10-‏2) نشان می‌دهد که موجودی اطمینان و سطح سرویس به هم وابسته هستند. بنابراین با افزایش سرمایه‌گذاری روی موجودی (یعنی موجودی اطمینان بالا) می‌توان سطح سرویس را ارتقا داد. البته هیچ‌گاه نمی‌توان برای همه کالا‌ها به‌صورت هم‌زمان به سطح سرویس 100 درصد دست یافت؛ چون سطح خیلی بالای موجودی اطمینان اصلاً به‌صرفه نیست و هزینه‌های گزافی را به سازمان تحمیل می‌کند. بهنگام بودن (JIT) همواره به دنبال کم‌کردن یا حتی صفر کردن سطح موجودی است و این کار فقط از طریق برطرف‌کردن عدم‌قطعیت‌های تأمین امکان‌پذیر است. موجودی اطمینان یک عامل هزینه‌زا است و به همین خاطر تا حد ممکن باید کاهش داد. اما اگر نتوان عدم‌قطعیت‌های تأمین را برطرف کرد، موجودی اطمینان امری ضروری خواهد بود.

شکل (‏10-‏2) منحنی موازنه سطح سرویس و سطح موجودی

در عمل، کالاهایی که هزینه کمبود موجودی آن‌ها زیاد است را می‌توان با تحلیل ABC شناسایی و برای آن‌ها یک ریسک قابل‌قبول کمبود موجودی مشخص کرد. سپس با استفاده از روش‌های آماری می‌توان سطح موجودی موردنیاز جهت عدم تجاوز از ریسک موردنظر را تعیین کرد. احتمال اینکه تقاضا در مدت زمان تحویل از سطح موجودی اطمینان بیشتر باشد را می‌توان با استفاده توزیع نرمال محاسبه کرد. برای این منظور می‌توان از منحنی توزیع نرمال مطابق شکل (‏10-‏3) و رویه زیر استفاده نمود:

شکل (‏10-‏3) منحنی توزیع نرمال

به‌ازای هر کالا، زمان سفارش‌گذاری و زمان تحویل سفارش را مشخص کنید و با استفاده از داده‌های موجودی، مقدار تقاضا در این فاصله زمانی را به دست آورید.

میانگین تقاضا در این بازه زمانی (همان زمان تحویل) را محاسبه کنید.

تقاضا میانگین=تقاضا مجموعتحویل زمان= xn

انحراف معیار استاندارد تقاضا را با رابطه زیر محاسبه کنید.

σ=(x-x)2n-1

نقطه سفارش مجدد و احتمال کمبود موجودی را از جدول توزیع نرمال مطابق با شکل (‏10-‏4) به دست آورید.

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید میانگین تقاضا برابر با 10، سطح سرویس موردنیاز برابر با 99 درصد (معادل با احتمال 1 درصدی مواجهه با کسری) و میانگین سطح سفارش مجدد برابر با 140 است. مطابق با شکل (‏10-‏4)، برای دستیابی به سطح سرویس 1/99 درصدی، سطح سفارش مجدد باید 35/2 انحراف معیار از میانگین بالاتر باشد. لذا سطح سفارش مجدد برابر است با 164 یا 5/163=(10×35/2)+140.

شکل (‏10-‏4) جدول توزیع نرمال

### مقدار مناسب

منظور از مقدار مناسب، مقدار بهینه برای سفارش‌گذاری کالا است. انتخاب مقدار سفارش تأثیر مستقیمی روی اثربخشی سیستم موجودی و هزینه‌های آن خواهد داشت. در سازمان‌های تولیدی و مونتاژی، مهم‌ترین عواملی که مقدار مناسب را مشخص می‌کنند، عبارت‌اند از:

تقاضای محصول نهایی (جهت برآورد قطعات و مواد استفاده شده در محصول)؛

سیاست موجودی شرکت؛

نوع سیاست تولید شرکت؛

اینکه آیا تقاضای کالا وابسته به یا مستقل از سایر کالاها باشد یا خیر؛

سطح سرویس؛ که معادل با در دسترس ‌بودن کالاهای مورد نیاز است. برای کالاهایی که کمبودشان منجر به تأخیر در تولید یا هزینه‌های گزاف می‌شود، یا مثلاً در مورد اقلام بیمارستانی که کمبود آن‌ها منجر به تهدید زندگی انسان‌های می‌شود، سطح را می‌توان برابر با 100 درصد در نظر گرفت. سطح سرویس واقعی در یک دوره زمانی را می‌توان با فرمول زیر محاسبه کرد:

است بوده موجود ،نیاز زمان در کالا که دفعاتی تعداداست بوده موردنیاز زمانی دوره یک در کالا که دفعاتی تعداد

شرایط بازار؛ نظیر ملاحظات مالی، سیاسی و سایر مواردی که مشخص می‌کند کالای موردنیاز به‌صورت مستقیم یا از طریق واسطه‌ها خریداری شود.

عواملی مؤثر بر مقدار سفارش اقتصادی؛ که در بخش‌های آتی توضیح داده خواهد شد.

همان‌طور که در جدول (‏10-‏2) نشان داده شده است، مقدار کالایی که در یک دوره باید خریداری شود را می‌توان به روش‌های مختلفی سفارش داد.

### موجودی کششی و رانشی

موجودی کششی و رانشی برگرفته از راهبرد‌های کششی و رانشی است. در راهبرد رانشی محصولات بر اساس پیش‌بینی تقاضا تولید می‌شوند. این پیش‌بینی معمولاً به‌صورت بلندمدت و در نتیجه، دارای عدم‌قطعیت است. زنجیره‌های تأمین مبتنی بر راهبرد رانشی به‌واسطه نیاز به پاسخ سریع به تغییرات تقاضا، دارای سطح بالای موجودی و هزینه‌های بالای تولید و حمل‌ونقل هستند. در طرف مقابل، در راهبرد رانشی محصولات بر اساس سفارش (به‌جای پیش‌بینی تقاضا) تولید می‌شوند. در نتیجه، تقاضا قطعی و موجودی بسیار کم یا حتی صفر است. در این حالت، با توجه ‌به اینکه اطلاعات تقاضای مشتریان به‌سرعت در طول زنجیره تأمین منتقل می‌شود، اثر شلاق چرمی بسیار کم خواهد بود.

| جدول (‏10-‏2) تدارکات و مقدار سفارش |  |
| --- | --- |
| نوع خرید | شاخص‌های مقداری |
| مواد و قطعات موردنیاز برای یک سفارش خاص که انبارش هم نمی‌شوند | مشخصه‌های مواد یا BOM ذکر شده در قرارداد سفارش |
| اقلام استاندارد که برای تولید روزانه موردنیاز هستند و انبارش می‌شوند | - بودجه تولید یا پیش‌بینی فروش در هر دوره زمانی - BOM استاندارد محصولات تولیدی - اعلام نیاز توسط انبار یا واحدهای ذی‌نفع کالا - گزارش‌های سیستم در مورد مقدار مصرف در دوره‌های گذشته |
| اقلام مصرفی مورداستفاده در تولید، امور کارخانه، امور اداری و نگهداری و تعمیرات؛ نظیر روغن، رنگ و ملزومات اداری | - اعلام نیاز توسط انبار و سایر واحدهای ذی‌نفع کالا - گزارش‌های سیستم موجودی |
| قطعات یدکی (جهت ماشین‌آلات تولیدی یا فروش قطعات محصولات به مشتریانی که محصولات شرکت را خریداری کرده‌اند) | - گزارش‌های سیستم موجودی - درخواست واحد فروش |

نوع دیگری راهبرد که به‌صورت ترکیبی است، راهبرد‌های رانشی-کششی نامیده می‌شود؛ که در آن، برخی مراحل (معمولاً مراحل ابتدایی) زنجیره تأمین به‌صورت رانشی فعالیت می‌کنند و سایر مراحل به‌صورت کششی. این راهبرد را می‌توان در شکل (‏10-‏5) مشاهده کرد. فصل مشترک میان مراحل مبتنی بر رانش و کشش، تحت عنوان مرز رانشی-کششی شناخته می‌شود. سیستم‌های کنترل موجودی مربوط به هرکدام از این سه راهبرد در شکل (‏10-‏6) نشان داده شده است.

شکل (‏10-‏5) راهبرد رانشی-کششی

شکل (‏10-‏6) سیستم‌های کنترل موجودی مربوط به راهبرد‌های کششی و رانشی

### تقاضای مستقل

تقاضای مستقل، مربوط به سیستم‌های رانشی که برای آن می‌توان از روش‌های مبتنی بر مقدار سفارش ثابت و بازبيني دوره‌ای استفاده کرد (شکل (‏4-‏2)، شکل (‏4-‏3) و شکل (‏10-‏6) را مشاهده کنید).

#### مقدار سفارش ثابت

در این روش، هر زمان که مقدار موجودی به یک سطح سفارش مشخص برسد، موجودی با یک مقدار از پیش تعیین شده بازپرسازی می‌شود. سطح سفارش مجدد، برابر با مجموع مقدار مصرف در طول زمان تحويل و مقدار ذخیره احتیاطی است؛ که می‌توان آن را با رابطه زیر محاسبه کرد:

حداکثر مقدار مصرف × حداکثر زمان تحويل + مقدار ذخیره احتیاطی

لذا اگر زمان تحويل برابر با 30 روز باشد و بیشترین میزان مصرف در طول زمان تحويل برابر با 200 واحد باشد و 500 واحد هم برای ذخیره احتیاطی در نظر گرفته شود، نقطه سفارش مجدد به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

6500 = 200 × 30 + 500

سیاست سطح سفارش مجدد را می‌توان با روش‌های زیر اجرا کرد:

روش‌های دستی ساده نظیر سیستم دوظرفی؛ بدین صورت که موجودی هر کالا در دو ظرف نگهداری می‌شود و هر زمان که ظرف اول خالی شد، سفارش‌گذاری مجدد برای کالا انجام می‌شود.

سیستم‌های کامپیوتری؛ بدین صورت که هرگاه موجودی به نقطه سفارش برسد، درخواست سفارش مجدد به‌صورت اتوماتیک صادر می‌شود.

روش مقدار سفارش ثابت معمولاً مبتنی بر مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) است. منظور از مقدار سفارش اقتصادی، مقدار سفارش بهینه برای کالا است به ‌نحوی‌که کمترین هزینه را به سیستم تحمیل می‌کند. برای محاسبه EOQ، باید یک مدل ریاضی مبتنی بر واقعیت توسعه داد. تمام مدل‌های ریاضی، مفروضاتی را برای ساده‌سازی واقعیت اتخاذ می‌کنند. در چنین حالتی، مدل فقط زمانی معتبر است که همه مفروضات برقرار باشند. لذا اگر مفروضات تغییر کنند، باید یک مدل جدید توسعه داد. مدل کلاسیک EOQ از مفروضات زیر استفاده می‌کند:

تقاضا یکنواخت است یعنی در طول زمان، ثابت، قطعی و پیوسته است؛

زمان تحويل ثابت و قطعی است؛

هیچ محدودیتی برای اندازه سفارش وجود ندارد (به‌واسطه ظرفیت انبارش یا سایر محدودیت‌ها)؛

هزینه سفارش‌گذاری و هزینه تحویل آن، مستقل از مقدار سفارش است؛

هزینه نگهداری یک واحد کالا، ارتباطی با مقدار موجودی داخل انبار ندارد؛

تمام قیمت‌ها ثابت و قطعی هستند و هیچ تخفیف مقداری وجود ندارد؛

هر بار که نیاز به خرید وجود دارد، دقیقاً مقدار یکسانی سفارش‌گذاری می‌شود.

روش‌های متعددی برای محاسبه EOQ وجود دارد، اما رابطه کلاسیک آن به‌صورت زیر است:

EOQ=2DSCI

که در آن:

EOQ: مقدار سفارش اقتصادی

C: قیمت کالا

I: نرخ بهره سالانه هزینه نگهداری موجودی

D: تقاضای سالانه

S: هزینه ثابت هر بار سفارش‌گذاری است.

به طور مثال، فرض کنید تقاضا سالانه یک کالا 1500 عدد، هزینه هر واحد کالا 10 تومان، هزینه هر بار سفارش‌گذاری 50 تومان و نرخ بهره 10 درصد است. مقدار محاسبه شده به‌صورت زير خواهد شد؛ که در واقعیت احتمالاً آن را به 300 عدد افزایش می‌دهند و در طول سال 5 بار سفارش‌گذاری می‌کنند.

EOQ=2×1500×5010×0.20=1500002=75000=274

مدل EOQ ممکن است به دلایل زیر گمراه‌کننده باشد:

تقاضای سالانه صرفاً یک پیش‌بینی است و ممکن است منطبق بر واقعیت نباشد؛

هزینه‌های سفارش‌گذاری ثابت فرض می‌شوند، در حالی‌که این هزینه‌ها ممکن است به‌واسطه استفاده از تدارکات الکترونیکی تغییر کنند؛

نرخ بهره ثابت فرض می‌شود، اما در واقع مرتباً تغییر می‌کند؛

قیمت کالا در طول زمان ممکن است تغییر کند اما در اینجا فرض می‌شود که ثابت است.

عمده انتقادهای وارد بر مدل EOQ ناشی از داده‌های ورودی غیردقیق است. بسیاری از سیستم‌های ERP، دارای برنامه‌هایی هستند که به‌صورت اتوماتیک EOQ را محاسبه می‌کنند، اما خروجی آن‌ها معمولاً نیاز به تعدیل شدن دارند. برخی مواقع مدل EOQ را در تضاد با رویکرد JIT می‌دانند. این در حالی است که با مدل EOQ می‌توان تشخیص داد چه کالاهایی را می‌توان با رویکرد JIT مدیریت کرد و حتی چه سطحي از JIT برای سازمان مفید خواهد بود. نکته مهم این است که مدل EOQ را نمی‌توان برای همه کالاها استفاده کرد و صرفاً برای کالاهایی مناسب است که مرتباً به‌صورت دوره‌ای نیاز به خرید دارند.

#### نرخ گردش موجودی و EOQ

دو معیار رایج برای بررسی عملکرد کنترل موجودی عبارت‌اند از نرخ گردش موجودی و سطح سرویس. سطح سرویس مربوط به اندازه‌گیری میزان موفقیت در تحقق تقاضای مشتریان است. اگر تمام درخواست‌ها فوراً برآورده شوند، سطح سرویس برابر با 100 درصد خواهد شد و اگر از هر 10 مورد، فقط 8 مورد برآورده شود، سطح سرویس 80 درصد خواهد بود. استفاده از EOQ عملاً تأثیری روی سطح سرویس ندارد؛ هرچند که روش‌های مورد استفاده برای رسیدن به سطح سرویس برای اقلامی که مرتب سفارش داده می‌شود با اقلامی که به‌ندرت سفارش‌گذاری می‌شوند، متفاوت هستند.

معیار نرخ گردش موجودی، برای اندازه‌گیری اثربخشی کنترل موجودی در تحقق تقاضا نیست، بلکه برای اندازه کارایی آن از نظر اقتصادی است. این معیار برای سنجش مقدار پول سرمایه‌گذاری شده در موجودی نسبت به مقدار استفاده از موجودی است. در صورتی‌که برای رسیدن به سطح سرویس بالا، سطح موجودی تمام اقلام را به مقدار قابل‌توجهی افزایش دهیم، به‌ نحوی‌که هیچ کالایی با کسری مواجه نشود، قطعاً نرخ گردش موجودی کم خواهد شد. در نقطه مقابل، برای رسیدن به نرخ گردش موجودی بسیار بالا، باید فقط کالاهای ضروری دارای موجودی باشند و سایر کالاها فاقد موجودی باشند و صرفاً در زمان نیاز، آن‌ها را خریداری کنیم؛ که این موضوع منجر به کاهش چشمگیر سطح سرویس خواهد شد. شاخص نرخ گردش موجودی از طریق تقسیم میانگین موجودی در یک دوره زمانی به کل مصرف در همان دوره محاسبه می‌شود.

در واقع این شاخص نشان می‌دهد که موجودی با چه سرعتی مصرف می‌شود. هرچه مقدار این شاخص بزرگ‌تر باشد، نشان می‌دهد که موجودی به شکل بهتری مدیریت و مصرف شده است. اگر موجودی در ابتدا و انتهای فروردین به ترتیب 100 و 110 میلیون تومان باشد، میانگین موجودی این دوره برابر با 105 میلیون تومان است. اگر مقدار مصرف (فروش) موجودی طی این ماه معادل 5/52 میلیون تومان بوده باشد، نرخ گردش موجودی برابر با 5/0 است. بدین معنی که کل موجودی‌ها، هر دو ماه یکبار یا هر سال شش بار گردش خواهند داشت.

اگر بخواهیم اثر EOQ روی نرخ گردش موجودی را بررسی کنیم، باید در نظر داشته باشیم که نرخ گردش موجودی برای ارزیابی کارایی سرمایه‌گذاری روی کل موجودی‌ها است، نه صرفاً روی تک‌تک اقلام. درصورتی‌که مقدار تقاضای سالانه یک کالا در مقایسه با هزینه‌های سفارش‌گذاری آن کم باشد، مدل EOQ با ایجاد توازن میان هزینه نگهداری موجودی و هزینه سفارش‌گذاری، پیشنهاد می‌دهد که کل تقاضای سالانه به صورت یکباره سفارش‌گذاری شود. لذا نرخ گردش موجودی برای این کالا اصلاً مناسب نیست، اما باعث می‌شود که سفارش‌گذاری به‌دفعات کمتری انجام شود.

از سوی دیگر، نرخ گردش موجودی برای کالایی با ارزش مصرف بالا زمانی بهبود می‌یابد که به جای سفارش مثلاً سه ماهه، از فرمول EOQ استفاده شود. اگرچه این نوع اقلام نسبت کمی از کل موجودی را تشکیل می‌دهند، اما پتانسیل بالایی برای تخصیص بخش بزرگی از موجودی به خود دارند. به‌طورکلی می‌توان گفت، EOQ از طریق سفارش‌گذاری مکرر اقلام با ارزش مصرف بالا و کاهش تعداد سفارش اقلام با ارزش مصرف پایین، باعث بهبود نرخ گردش موجودی خواهد شد. در جدول (‏10-‏3)، یک مثال در مورد اثر بهبود نرخ گردش موجودی روی سودآوری ارائه شده است.

#### تخفیف قیمت یا تخفیف مقداری

اگرچه مدل EOQ برای زمانی که قیمت‌ها دچار نوسان هستند قابل‌استفاده نیست، اما زمانی که قیمت‌ها به‌واسطه افزایش مقدار سفارش کاهش می‌یابند، قابل‌استفاده خواهد بود. این کاهش قیمت ممکن است به صورت درصدی از قیمت اسمی (تخفیف مقداری) یا به صورت کاهش تدریجی قیمت خالص به‌واسطه افزایش مقدار سفارش (تخفیف قیمت) باشد. در ادامه با تجزیه‌وتحلیل، یک رویه روشمند جهت ارزیابی این تخفیف‌ها ارائه خواهیم کرد. اساس این رویه مبتنی بر مقایسه صرفه‌جویی ناخالص به‌واسطه کاهش قیمت با هزینه‌های مازاد ایجاد شده به‌واسطه افزایش موجودی می‌باشد. برای محاسبه صرفه‌جویی ناخالص، مقدار تقاضای سالانه در اختلاف قیمت عادی با قیمت تخفیفی ضرب می‌شود. برای محاسبه هزینه‌های مازاد، باید هزینه را در هر دو حالت، یعنی در حالت قیمت عادی و مقدار سفارش مرتبط با آن و در حالت قیمت تخفیفی و مقدار سفارش آن محاسبه نمود و از اختلاف این دو هزینه، می‌توان صرفه‌جویی خالص را به دست آورد. برخی مواقع، مقدار سفارش موردنیاز برای رسیدن به تخفیف قیمت، به‌قدری بزرگ است که ناچاریم به اندازه یک سال و حتی بیشتر خرید انجام دهیم. در چنین حالتی، اگر عدم‌قطعیت تقاضای آینده زیاد باشد، ممکن است انجام چنین خریدهایی ریسک زیادی داشته باشد.

| جدول (‏10-‏3) اثر بهبود نرخ گردش موجودی روی سودآوری |  |  |
| --- | --- | --- |
| مؤلفه‌ها | شرکت الف | شرکت ب |
| درآمد فروش | 100 | 100 |
| هزینه کالاهای فروخته شده | 60 | 60 |
| مارجین ناخالص | 40 | 40 |
| هزینه‌های سربار عمومی و اداری | 27 | 27 |
| هزینه نگهداری موجودی | 5 | 25/1 |
| سود ناخالص | 8 | 75/11 (9/46 % بیشتر) |

به طور مثال، فرض کنید مقدار تقاضای سالانه یک کالا برابر با 10،0000 عدد و قیمت عادی هر واحد کالا 1 تومان است. اگر هزینه نگهداری 20 درصد و هزینه سفارش‌گذاری 10 تومان باشد، EOQ برابر با 1،000 خواهد شد. تأمین‌کننده پیشنهاد می‌دهد که اگر به جای 1،000 واحد، 5،000 واحد خریداری شود، 10 درصد تخفیف می‌دهد. آیا پذیرش این پیشنهاد ارزشمند است؟ باتوجه‌به اینکه تفاوت بین قیمت عادی و قیمت تخفیفی، 10 درصد 1 تومان است و مقدار نیاز سالانه 10،000 واحد است، صرفه‌جویی ناخالص سالانه برابر با 1،000 تومان است. هزینه مازاد هم 270 تومان است. در نتیجه صرفه‌جویی خالص سالانه 730 تومان خواهد شد. لذا این پیشنهاد تأمین‌کننده از نظر مالی جذاب است. اگر درصد تخفیف پیشنهادی تأمین‌کننده به جای 10 درصد، 5/2 درصد بود، صرفه‌جویی ناخالص 250 تومان و هزینه مازاد 5/307 تومان می‌شد و در نتیجه، پیشنهاد تأمین‌کننده به جای صرفه‌جویی هزینه، منجر به ضرر خواهد شد.

#### سیستم مرور دوره‌ای

در این روش، همان‌طور که از اسم آن مشخص است، به‌جای استفاده از نقطه سفارش جهت سفارش‌گذاری، موجودی هر کالا به‌صورت دوره‌ای پایش می‌شود و به‌اندازه‌ای که در طول آن دوره از موجودی مصرف شده است، مجدداً خرید انجام می‌شود. در واقع در هر دوره، موجودی باید به حداکثر مقدار خود برگردانده شود. به همین خاطر، به این سیستم، معمولاً سیستم شارژ هم گفته می‌شود.

حداکثر مقدار موجودی را می‌توان بر اساس مجموع زمان تحويل و طول دوره بازبيني به دست آورد. بدین صورت که این مجموع، در میانگین تقاضا ضرب و مقداری هم موجودی احتیاطی به آن اضافه شود؛ یعنی به‌صورت رابطه زیر:

(زمان تحويل + طول دوره بازبيني) × میانگین مصرف + مقدار ذخیره احتیاطی

به طور مثال، فرض کنید میانگین مصرف روزانه یک کالا 120 عدد است. اگر دوره بازبيني 20 روز، زمان تحويل 30 روز و موجودی اطمینان 900 عدد باشد، خواهیم داشت:

6900 = (30 + 20) × 120 + 900

حال اگر در اولین دوره بازبيني، موجودی 4000 عدد باشد، یک سفارش به‌اندازه 2900 عدد صادر خواهد شد.

#### مزایا و معایب سیستم مرور دوره‌ای و سیستم نقطه سفارش ثابت

مزایای سیستم نقطه سفارش ثابت عبارت است از:

سطح موجودی، به طور متوسط کمتر از روش مرور دوره‌ای است؛

مقدار سفارش بر مبنای EOQ و در حالت بهینه است؛

پاسخگویی به نوسانات تقاضا سریع‌تر است؛

از طریق مقایسه سطح موجودی نقطه سفارش مجدد، سفارش‌گذاری به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود؛

برای طیف گسترده‌ای از کالاها مناسب است.

معایب سیستم نقطه سفارش ثابت عبارت است از:

اگر تعداد کالاهایی که به‌صورت هم‌زمان به نقطه سفارش مجدد می‌رسند زیاد باشد، سیستم سفارش‌گذاری متحمل فشار زیادی خواهد شد؛

ازآنجایی‌که موجودی هر کالا در زمان متفاوتی به نقطه سفارش می‌رسد، الگوی سفارش‌گذاری نامنظم خواهد بود.

مزایای سیستم مرور دوره‌ای به شرح زیر است:

احتمال شناسایی اقلام راکد به دلیل مرور کل کالاها بیشتر است؛

حجم فشار سفارش‌گذاری به‌صورت یکنواخت توزیع می‌شود؛

زمانی که تعداد زیادی کالا به‌صورت هم‌زمان به یک تأمین‌کننده سفارش داده می‌شود، می‌توان از تخفیفات مقداری بهره‌مند شد؛

به‌واسطه سفارش‌گذاری در دوره‌های زمانی یکسان، برنامه‌ریزی تولید کارآمدتر، هزینه‌های راه‌اندازی کمتر و در نتیجه، تولید اقتصادی‌تر خواهد شد.

معایب سیستم مرور دوره‌ای به شرح زیر است:

سطح موجودی در این روش، به طور متوسط بیشتر از روش نقطه سفارش ثابت است؛ زیرا مقدار سفارش‌ها باید هم زمان تحويل را پوشش دهد و هم فاصله بین دو دوره سفارش‌گذاری را؛

مقدار سفارش بر مبنای EOQ نیست؛

اگر نرخ مصرف در طول یک دوره افزایش پیدا کند، تا رسیدن به انتهای دوره ممکن است با کسری مواجه شد؛

تعیین دوره مرور به شکل صحیح دشوار است، مگر اینکه تقاضا به طور معقولی پایدار باشد.

### تقاضای وابسته

تقاضای وابسته مربوط به سیستم‌های کششی و کششی-رانشی است که در مدل‌های JIT، MRP، DRP، ERP و VMI معنی پیدا می‌کند. کالاهایی که دارای تقاضای وابسته هستند، مقدار نیازشان بر اساس تقاضای کالاهای مستقل قابل‌محاسبه است. به طور مثال، تقاضای قطعات یک خودرو از جنس تقاضای وابسته است، زیرا مقدار نیاز آن‌ها بستگی به مقدار تقاضای خودرو دارد. در اینجا تقاضای خودرو از جنس تقاضای مستقل است. درصورتی‌که تقاضای یک خودروی سواری 1000 عدد باشد، به 4000 عدد تایر نیاز است.

### JIT

انجمن کنترل تولید و موجودی امریکا معروف به APICS، JIT را به این صورت تعریف می‌کند: «یک فلسفه تولیدی که مبتنی بر حذف تمام اتلاف‌ها و ایجاد بهبود مستمر در بهره‌وری است. این مفهوم شامل اجرای موفقیت‌آمیز کلیه فعالیت‌های تولیدی موردنیاز (از طراحی تا تحویل محصول) برای تولید محصول نهایی است». عناصر اصلی JIT شامل موارد زیر است:

فراهم‌آوردن موجودی صرفاً در زمان نیاز (نه زودتر و نه دیرتر)؛

بهبود کیفیت تا رسیدن به درصد معیوبی صفر؛

کاهش زمان تحويل از طریق حذف زمان‌های راه‌اندازی، طول صف و اندازه سفارش‌ها؛

بازنگری عملیات تولیدی؛

تحقق موارد فوق با کمترین هزینه.

به طور خلاصه، تولید JIT عبارت است از «تولید کالای موردنیاز مشتری، در زمان نیاز و به مقدار نیاز با استفاده از کمترین منابع انسانی، مواد و ماشین‌آلات». از این تعریف و تعریف قبلی می‌توان دریافت که JIT صرفاً تحویل کالا در زمان، مکان و مقدار موردنیاز نیست، بلکه شامل روش‌های زمان‌بندی تولید و کنترل موجودی و جنبه‌های مدیریت کیفیت جامع (TQM) است. باتوجه‌به موضوع فصل جاری، تمرکز اصلی ما نیز روی مباحث مربوط به کنترل موجودی خواهد بود.

#### پیشینه JIT

این فلسفه در دهه 1960 توسط تائیچی اونو نایب‌رئیس شرکت خودروسازی تویوتا توسعه پیدا کرد. بااین‌وجود، هنری فورد هم در سال 1921 عملاً تولید انبوه را با رویکرد JIT به مرحله اجرا درآورد. به‌نحوی‌که چرخه تولید خودروی مدل T (از مرحله پردازش مواد اصلی تا رسیدن به محصول نهایی) تنها در چهار روز انجام می‌شد.

#### اهداف JIT

با تحقق و اجرای موفق JIT می‌توان به اهداف زیر دست یافت:

معیوبی صفر: همه محصولات انتظارات کیفی مشتریان را بیش از حد انتظار آن‌ها برآورده می‌کنند.

زمان راه‌اندازی صفر: عدم وجود زمان راه‌اندازی باعث کوتاه‌شدن زمان تولید، کوتاه‌شدن چرخه تولید و موجودی کمتر خواهد شد.

موجودی صفر: موجودی‌های مربوط به اقلام نیمه‌ساخته و محصول نهایی باید به صفر برسد. این موضوع نقطه مقابل رویکرد سنتی مبنی بر نگهداری موجودی اطمینان به‌عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر نوسان تقاضا و تأمین‌کنندگان غیرقابل‌اتکا است.

دوباره‌کاری صفر: حذف تمام فعالیت‌های بدون ارزش‌افزوده تاحدامکان.

زمان تحويل صفر: در برخی بازارها این کار امکان‌پذیر نیست؛ اما هدف از این کار، افزایش انعطاف‌پذیری با استفاده از دسته‌های کوچک قطعات و مواد است.

اندازه سفارش یک واحدی: این امر باعث می‌شود تا زمانی که تقاضا تغییر می‌کند، بتوان به‌سرعت خود را با آن تطبیق داد. به طور مثال، اگر اندازه سفارش 200 واحدی باشد و تقاضا تغییر کند، مقداری موجودی در انبار باقی خواهد ماند که یا هرگز استفاده نمی‌شود و یا به‌کندی مصرف می‌شود.

#### الزامات موردنیاز JIT

الزامات موردنیاز برای موفقیت JIT به شرح زیر است:

برنامه تولید یکنواخت؛

سیستم تولید کششی؛

ارتباطات مناسب میان تأمین‌کنندگان و مشتریان؛

فاصله کم میان تأمین‌کنندگان و مشتریان؛

تحویل قابل‌اطمینان؛

کیفیت پایدار با تعداد معیوبی صفر؛

استانداردسازی قطعات و روش‌ها؛

سیستم جریان مواد.

#### سیستم‌های کانبان و JIT

سیستم کانبان یک جنبه اساسی در JIT است. در زبان ژاپنی، کانبان به معنی بلیت یا سیگنال است و در JIT به یک سیستم اطلاعاتی اطلاق می‌شود که در آن دستورالعمل‌های مربوط به نوع و مقدار اقلامی که باید از فرایند تولید قبلی خارج شود، توسط کارتی که به یک ظرف ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل (مانند پالت) متصل است، منتقل می‌شود. این کارت، شماره قطعه و ظرفیت موجود را مشخص می‌کند. دو نوع اصلی کانبان عبارت‌اند از:

کانبان تولیدی یا کانبان P؛ صادرکننده سیگنال نیاز به تولید قطعات بیشتر؛

کانبان حمل یا کانبان C؛ صادرکننده سیگنال نیاز به تحویل قطعات بیشتر به مرحله بعد.

نحوه عملکرد یک سیستم دو کارتی کانبان در شکل (‏10-‏7) نمایش داده شده است.

شکل (‏10-‏7) یک سیستم دو کارتی کانبان بر اساس جریان داخل یک سلول تولیدی

قواعد عملکردی سیستم کانبان دو کارتی به شرح زیر است:

هر ظرف باید دارای یک کارت کانبان باشد؛

قطعات فقط کشیده (pull) می‌شوند؛ یعنی کاربر برای قطعه مورد نیاز، خودش باید دنبال آن برود؛

هیچ قطعه‌ای را نمی‌توان بدون کارت حمل به دست آورد؛

همه ظرف‌ها دارای یک ظرفیت استاندارد هستند و فقط از همین ظرفیت می‌توان استفاده کرد؛

هیچ تولید اضافی مجاز نیست. تولید فقط با کانبان تولید شروع می‌شود.

بدین ترتیب، مقدار موجودی اقلام نیمه‌ساخته، برابر است با تعداد کارت‌های کانبان ضربدر ظرفیت ظرف‌های مورداستفاده. تعداد اولیه کارت‌های کانبان موردنیاز نیز با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

D(Tw+Tp)(1+a)C

که در آن:

D: میانگین نرخ تولید روزانه؛ که توسط MPS مشخص می‌شود؛

Tw: زمان انتظار کارت‌های کانبان؛ بر حسب درصدی از روز؛

Tp: زمان تولید هر قطعه؛ بر حسب درصدی از روز؛

C: ظرفیت یک ظرف استاندارد؛

a: یک متغیر برای تعیین کارایی مرکز کاری.

سیستم دو کارتی که در بالا توضیح داده شد، اولین‌بار توسط شرکت تویوتا مورداستفاده قرار گرفت. یک رویکرد رایج‌تر، سیستم تک کارتی است که مطابق با شکل (‏10-‏8) نیاز مرکز کاری مرحله قبل را اعلام میکند. در این شکل، از مرکز کاری مصرف‌کننده به مرکز کاری تأمین (یا تأمین‌کننده) سیگنال ارسال می‌شود. این سیگنال به‌منظور:

ارسال قطعات بیشتر از طریق موجودی اطمینان؛

تولید بیشتر در مرکز کاری تأمین است.

شکل (‏10-‏8) سیستم تک کارتی کانبان در حال ارسال سیگنال از مرکز کاری مرحله قبل

#### مزایای JIT

مزایای بالقوه JIT برای سازمان و به طور خاص برای فعالیت‌های تدارکاتی آن به طور خلاصه به شرح زیر است:

هزینه قطعات: هزینه کم ضایعات و هزینه کم جابه‌جایی موجودی؛

کیفیت: شناسایی و اصلاح سریع مشکلات کیفی و در نتیجه، کیفیت بالای قطعات تولیدی؛

طراحی: پاسخ سریع به الزامات تغییرات مهندسی؛

کارایی امور اجرایی: تأمین‌کنندگان کمتر، امور اداری کمتر جهت سفارش‌گذاری، ساده‌سازی فعالیت‌های مرتبط با دریافت سفارش و تسهیل ارتباطات؛

بهره‌وری: کاهش دوباره‌کاری، کاهش بازرسی، کاهش تأخیرهای مرتبط با کالا؛

سرمایه موردنیاز: کاهش موجودی کالاهای خریداری شده، قطعات نیمه‌ساخته و محصولات نهایی.

#### معایب احتمالی JIT

برخی سازمان‌ها به دلایل زیر، هنگام اجرای JIT با مشکلاتی مواجه شده‌اند:

پیش‌بینی اشتباه برای تقاضا و عدم توانایی تأمین‌کنندگان در پاسخگویی سریع به تغییرات تقاضا؛

عدم برقراری ارتباطات مناسب داخل و برون‌سازمانی. در واقع JIT نیازمند سیستم‌ها و روش‌های لازم (از تلفن گرفته تا EDI) برای برقراری ارتباط میان خریداران و تأمین‌کنندگان است. لذا اگر ارتباطات داخلی (میان تولید و تدارکات) و خارجی (میان تدارکات و تأمین‌کنندگان) به شکل مناسبی برقرار نشود، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

عدم وجود ذخیره اطمینان و در نتیجه آسیب‌پذیری بالا در مواجهه با اختلاف تأمین.

عدم نگهداری موجودی. خرید بدون نگهداری موجودی، یک کار اشتباه است؛ زیرا عدم وجود یک کالای ارزان‌قیمت از دسته C، می‌تواند خیلی راحت تولید را متوقف کند، به همان نحوی که یک کالای گران‌قیمت دسته A می‌تواند این اتفاق را رقم بزند.

عدم درنظرگرفتن صرفه‌ به مقیاس. منافع حاصل از خرید با حجم زیاد اما با قیمت کم ممکن است بیشتر از صرفه‌جوی ناشی از قراردادهای JIT باشد؛ زیرا در قراردادهای JIT، تأمین‌کننده ممکن است قیمت کالا را به‌واسطه هزینه‌های مرتبط با تحویل به‌موقع کالا، به طرز قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد.

ناکارآمدی JIT برای کالاهای با چرخه عمر کوتاه و به‌طورکلی کالاهایی که در معرض تغییرات سریع طراحی هستند.

عدم درنظرگرفتن تناسب سیستم JIT و روش تولید. JIT بیشتر برای سیستم‌های تولید با جریان پیوسته مناسب است تا سیستم‌های تولید مبتنی بر دستههای تولیدی.

عدم مشارکت تمام ذی‌نفعان سازمان در اجرای JIT. این سیستم علاوه بر مشارکت تأمین‌کنندگان، نیازمند مشارکت تمام افراد در تمام حوزه‌های سازمان و شکستن موانع سنتی میان واحدهای مختلف است. این کار ممکن است مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در حوزه آموزش توسعه سازمانی باشد.

#### JIT و تدارکات

فارغ از موضوعات کلی که پیش‌تر در مورد JIT ارائه شد، باید به دو مورد ضروری برای پیاده‌سازی موفق JIT اشاره کرد:

تمام اقلام موردنیاز باید در مکان موردنیاز، در زمان موردنیاز و به مقدار موردنیاز دریافت شوند؛

تمام اقلام دریافتی باید قابل‌استفاده باشند.

درصورتی‌که اقلام موردنیاز قابل‌دستیابی نباشند، JIT عملاً نتیجه عکس خواهد داد و محصول نهایی خیلی دیرتر از آنچه تصور می‌شود قابل‌تحویل خواهد بود. برای دستیابی به دو الزام فوق، تدارکات باید مسئولیت‌های زیر را به‌درستی انجام دهد:

ارتباط با واحد طراحی: هنگام طراحی باید بیشتر روی عملکرد مناسب کالا پافشاری کرد تا مشخصه‌های طراحی. هرچه برای مشخصه‌های کالا انعطاف‌پذیری بیشتری قائل باشیم، تأمین‌کنندگان دستشان بازتر است تا با فعالیت‌های نوآورانه، کالا را با کیفیت بالاتر و هزینه مناسب‌تر تولید کنند. در خریدهای JIT، تجزیه‌وتحلیل ارزش یکی از ارکان اصلی سیستم است و باید تأمین‌کنندگان را هم دربر گیرد.

ارتباط با تأمین‌کنندگان جهت حصول اطمینان از اینکه تأمین‌کنندگان اهمیت پایداری و ثبات زمان تحویل و ارزش بالای کیفیت را درک می‌کنند.

بررسی تأمین‌کنندگان بالقوه‌ای که در فاصله نزدیک به خریدار قرار دارند، به‌منظور افزایش اطمینان در تحویل کالا و کاهش زمان تحویل.

ایجاد رابطه قوی و بلندمدت با تأمین‌کنندگان در راستای کاهش هزینه‌های طرفین و تقسیم صرفه‌جویی‌های حاصله با یکدیگر. این امر از راهکارهایی نظیر پیش‌بینی صحیح تقاضا، عدم تغییر مکرر مشخصه‌های کالا، کاهش تغییرات در سفارش‌ها، سفارش‌گذاری به‌موقع، دعوت تأمین‌کننده به مشارکت در طراحی محصول، پرداخت به‌موقع به تأمین‌کننده، توافق روی قیمت‌های منصفانه و اصلاح قیمت‌ها در مواقع ضروری قابل‌دستیابی است.

ایجاد یک توافقنامه مشترک با تأمین‌کنندگان جهت حصول اطمینان از رعایت مشخصه‌های کیفی کالاهای خریداری شده به ‌نحوی‌که کلیه اقلام قبل از خروج از سایت تأمین‌کننده بدون نقص باشند و دیگر نیازی به بازرسی اقلام ورودی در سایت خریدار نباشد.

ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان و کمک در حل مشکلات آن‌ها در قالب همکاری دوجانبه.

### برنامهریزی مواد مورد نیاز‌‌ (MRP)

این روش در دهه 1960 برای کمک به برنامه‌ریزی تولید توسعه داده شد و کاملاً وابسته به تقاضا است. هدف اصلی MRP این است که اقلام موردنیاز هر مرحله تولید (اعم از اقلام خرید یا اقلام تولیدی داخل شرکت)، قبل از نیاز در دسترس باشند. به کمک MRP دپارتمان تدارکات می‌تواند اقلام موردنیاز را در زمان نیاز و به مقدار نیاز تأمین کند. MRP و JIT شباهت‌های زیادی با هم دارند و نباید این دو سیستم را نقطه مقابل هم دانست. در جدول (‏10-‏4) این دو باهم مقایسه شده‌اند. در برخی سازمان‌ها هر دو سیستم به‌صورت موفقیت‌آمیز استقرار یافته‌اند. حتی می‌توان گفت که استقرار MRP پ تا حد زیادی استقرار JIT را تسهیل میکند. لذا این دو سیستم جایگزین هم نیستند بلکه مکمل هم هستند.

| جدول (‏10-‏4) مقایسه MRP و JIT |  |  |
| --- | --- | --- |
| مشخصه | MRP | JIT |
| سیستم | رانشی | کششی |
| تمرکز | گلوگاه‌ها | کیفیت |
| نرخ خروج | بر اساس پیش‌بینی تقاضا | بر اساس سفارش |
| مجوز شروع کار | MPS | کانبان |
| وضعیت موجودی | وجود موجودی مشکلی ندارد، اما هرچه کمتر بهتر | کاهش موجودی به صفر |
| پرسنل اداری | زیاد | کم |
| روش‌های کنترل | گزارش‌های مدیریتی | روش‌های بصری و کارگاهی |
| زمان‌بندی | به‌صورت پیش برنامه | به‌صورت لحظه‌ای |

#### اصطلاحات MRP

این روش دارای اصطلاحات خاصی به شرح زیر است:

لیست مواد (BOM): شامل اطلاعات همه مواد، قطعات و نیمه‌ساخته‌های موردنیاز برای تولید یک کالا.

کالای نهایی (یا کالای برنامه‌ریزی شده اصلی): محصولی که به مشتری فروخته می‌شود. موجودی کالای نهایی ممکن است در قالب کالای نیمه‌ساخته یا محصول نهایی باشد.

کالای والد: کالایی که از یک یا چند جزء ساخته می‌شود.

کالای جزء: کالایی که یک یا چند مرحله عملیاتی را طی می‌کند تا تبدیل به یک کالای والد شود.

کالای میانی: کالایی که حداقل شامل یک کالای والد و یک کالای جزء است و به‌عنوان کالای نیمه‌ساخته شناخته می‌شود.

کالای زیر مونتاژی: حالت خاصی از کالای میانی است که از به هم پیوستن چند کالای دیگر ساخته می‌شود.

کالای خریداری شده: کالایی که از تأمین‌کننده دریافت می‌شود و هیچ جزئی ندارد اما دارای حداقل یک والد است. از منظر حسابداری، موجودی کالاهای خریداری شده به‌عنوان مواد اولیه در نظر گرفته می‌شود.

مقدار مصرف: مقدار موردنیاز از یک جزء جهت ساخت یک واحد از والد آن.

ظرف: یک دوره زمانی که MRP در آن اجرا می‌شود؛ مثلاً یک هفته.

در شکل (‏10-‏9)، اجزای اصلی یک سیستم MRP نشان داده شده است.

شکل (‏10-‏9) اجزای اصلی سیستم MRP

#### ورودی و خروجی‌های MRP

فرایند MRP، از بالاترین سطح که همان MPS است، شروع می‌شود. برای این منظور، اطلاعات موردنیاز از چند منبع مختلف (نظیر سفارش‌های قطعی و پیش‌بینی تقاضا) دریافت می‌شود. تعیین افق برنامه‌ریزی برای محصول نهایی و اندازه ظرف‌های زمان، دو فعالیت کلیدی MPS هستند.

MPS: از اطلاعات بازاریابی و فروش و پیش‌بینی تقاضا برای تعیین مقدار نیاز محصول نهایی در طول افق زمانی برنامه‌ریزی استفاده می‌کند. این مقدار نیاز، مطابق با شکل (‏10-‏10)، در دوره‌های زمانی به ظرف زمان تقسیم می‌شود. طول این ظرف‌های زمان لزوماً یکسان نیست. MRP بدون داشتن MPS نمی‌تواند مقدار نیاز هیچ کالایی را مشخص کند.

شکل (‏10-‏10) MPS

BOM: BOM یا همان ساختار محصولات، تمام اقلام تشکیل‌دهنده محصول نهایی و زیرمجموعه‌های آن را نشان می‌دهد. به هر BOM، مطابق با منطق زیر یک کد سطح تخصیص داده می‌شود.

سطح 0: محصول نهایی که زیرمجموعه هیچ کالای دیگری نیست.

سطح 1: جزء مستقیم کالاهای سطح 0

سطح 2: جزء مستقیم کالاهای سطح 1

سطح n: جزء مستقیم کالاهای سطح n-1

فرض کنید تقاضای محصول X برابر با 30 عدد است. هر کالای X نیاز به سه کالای A و دو کالای B دارد. هر کالای A نیاز به یک کالای C، یک کالای D و سه کالای E دارد. هر کالای B نیز نیاز به یک کالای E و یک کالای F دارد. هر کالای F نیاز به سه کالای G و دو کالای C دارد. لذا تقاضای کالاهای A، B، C، D، E، F و G کاملاً به تقاضای کالای X بستگی دارد. با استفاده از اطلاعات فوق می‌توان BOM محصول X را مطابق با شکل (‏10-‏11) تهیه کرد.

شکل (‏10-‏11) یک نمونه از BOM

فایل موجودی: فایل موجودی شامل موجودی همه کالاها و وضعیت آن‌ها است. این فایل باید همواره به‌روز باشد و اثر تمام رویدادهای انبار -یعنی رسید و حواله- در آن منعکس شود.

پکیج MRP: هر پکیج MRP با استفاده از اطلاعات دریافتی از MPS، BOM و فایل موجودی کارهای زیر را انجام می‌دهد:

محصول نهایی را به اجزای زیرمجموعه آن در سطوح مختلف تفکیک و مقدار نیاز هرکدام را محاسبه می‌کند. در مثال قبل، اگر مقدار نیاز محصول نهایی X برابر با 30 عدد باشد، مقدار نیاز سایر اجزا به شرح زیر است.

- بنابراین، برای تولید 30 محصول X نیاز به 90 عدد کالای A، 60 عدد B، 120 عدد C، 90 عدد D، 330 عدد E، 60 عدد F و 180 عدد G داریم.

خنثی‌کردن زمان تحویل: زمان تحویل هر کالا باید به سیستم داده شود تا اثر آن روی زمان نیاز به کالا اعمال شود. بدین نحو که برای تعیین زمان اقدام جهت تأمین کالا، باید زمان نیاز آن را به‌اندازه زمان تحویل عقب کشید.

با استفاده از معادله زیر، مقدار نیاز خالص هر کالا را محاسبه می‌توان محاسبه کرد:

- خالص نیاز=ناخالص نیازکل نیاز-دست در موجودی+سفارش مقداردسترس در موجودی

خروجی‌های اصلی سیستم MRP به شرح زیر است:

دستورالعمل سفارش‌گذاری برای صدور سفارش‌های برنامه‌ریزی شده تولید و خرید؛

دستورالعمل زمان‌بندی مجدد برای سفارش‌هایی که نیاز به تعویق افتادن یا تسریع شدن دارند، به ‌نحوی‌که موجودی پاسخگوی نیاز فعلی و آتی باشد؛

دستورالعمل پیگیری و تسریع در سفارش‌های معوقه؛

دستورالعمل لغو یا تعلیق سفارش‌های باز.

#### کاربردهای MRP

هرچند روش MRP در تمام موقعیت‌های مربوط به موجودی قابل‌استفاده است، اما در موقعیت‌های زیر کاربرد بیشتری دارد:

تقاضای از نوع وابسته؛

تقاضا از جنس گسسته؛

روش‌های تولید کارگاهی، مونتاژی، مبتنی بر دسته تولیدی و جریان پیوسته.

### MRP II یا برنامه‌ریزی منابع تولید

MRP II حالت توسعه یافته MRP برای پیوند دادن فعالیت‌هایی نظیر برنامه‌ریزی و کنترل تولید، مهندسی، تدارکات، مالی و حسابداری، بازاریابی و مدیریت منابع انسانی به یک سیستم یکپارچه پشتیبان تصمیم‌گیری است. در MRP II، فرایند تولید همچنان توسط یک MPS هدایت می‌شود، اما ورودی‌های دیگری از کنترل تولید، تدارکات و مهندسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌علاوه، سیستم‌های کامپیوتری، اطلاعات لازم برای پشتیبانی از مسائل مالی و حسابداری، بازاریابی و مدیریت منابع انسانی را جمع‌آوری می‌کنند. ساختار کلی MRP II در شکل (‏10-‏12) نشان داده شده است.

از جمله مزایای MRP II می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

هماهنگی فعالیت‌ها و تلاش‌ واحدهای تولید، مهندسی، تدارکات، بازاریابی و منابع انسانی برای دستیابی به یک راهبرد مشترک یا برنامه کسب‌وکار؛

مدیران قادر خواهند بود تحلیل‌های «چه می‌شود اگر ...؟» را برای تصمیم‌هایشان انجام دهند. مثلاً، اگر با ظرفیت تولید موجود نتوان پیش‌بینی فروش بازاریابی را محقق کرد، چه می‌شود؟ پیامدهای مالی برون‌سپاری چه خواهد بود؟

استفاده بهتر از منابع انسانی، بازاریابی، مالی و تجهیزات فیزیکی؛

سهولت در اعمال تغییرات در سیستم، به‌محض بروز هرگونه تغییر (مانند سفارش‌های ضروری و فوری)؛

امکان تبدیل هزینه منابع مورداستفاده به ارزش پولی و تسهیل بودجه‌بندی و کنترل بودجه؛

هماهنگی تولید با تدارکات، بازاریابی و منابع انسانی به طرقی نظیر زمان‌بندی تحویل اقلام خریداری شده، استفاده از پیش‌بینی فروش برای تعیین بودجه کلان، برنامه‌ریزی برای استخدام و خروج پرسنل.

شکل (‏10-‏12) ساختار MRP II

### برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)

ERP را می‌توان آخرین و احتمالاً مهم‌ترین توسعه MRP و MRP II دانست. درحالی‌که MRP این امکان را فراهم می‌کرد که تولیدکنندگان بتوانند تأمین‌کنندگان، مواد اولیه، قطعات نیمه‌ساخته و محصولات نهایی تأمین‌کنندگان را جهت برآورده‌کردن سفارش‌های فروش ردیابی و دنبال کنند، ERP به کل سازمان و مدیران اجازه می‌دهد تا در جریان تمام اتفاقات شرکت قرار گیرند. تمام سیستم‌های ERP از چند ماژول تشکیل شده‌اند، که هرکدام از آن‌ها می‌توانند به‌صورت مستقل هم کار کند. از جمله مهم‌ترین ماژول‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مالی: این ماژول حاوی اطلاعات مالی مانند حساب‌های دریافتنی و پرداختنی، حقوق و دستمزد و سایر اطلاعات مالی و حسابداری کل سازمان است.

لجستیک: این ماژول معمولاً به زیر ماژول‌هایی شامل حمل‌ونقل، مدیریت انبار و موجودی تفکیک می‌شود.

تولید: در این ماژول، جریان سفارش‌ها و جریان محصولات دنبال می‌شود و شامل MRP و هماهنگی و پیشرفت‌های مربوط به تولید است.

مدیریت تأمین‌کنندگان: این ماژول، مربوط به فرایند تدارکات است و از مرحله درخواست خرید تا پرداخت به تأمین‌کنندگان را در بر می‌گیرد. پایش تحویل کالا و عملکرد تأمین‌کنندگان نیز در این بخش قرار می‌گیرد.

منابع انسانی: این ماژول دربرگیرنده فعالیت‌های مربوط به مدیریت منابع انسانی (نظیر برنامه‌ریزی، آموزش و تخصیص کار) است.

به طور خلاصه، ERP را می‌توان به‌صورت زیر تعریف کرد: «یک سیستم مدیریت کسب‌وکار که از ماژول‌های نرم‌افزاری متعددی تشکیل شده و فعالیت‌ها و واحدهای مختلف شرکت را یکپارچه می‌کند». در ابتدای امر، سیستم‌های ERP محدود به داخل سازمان بودند. اما توسعه اینترنت و تجارت الکترونیک، امکان به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات لحظه‌ای دقیق در سرتاسر زنجیره تأمین را فراهم کرده است.

#### مزایای ERP

مزایای ERP را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

گردش سریع‌تر موجودی: تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان می‌توانند گردش موجودی را تا 10 برابر افزایش دهند و هزینه‌های آن را 10 تا 40 درصد کاهش دهند.

بهبود سطح سرویس مشتریان: در بسیاری از موارد، یک سیستم ERP می‌تواند از طریق ارائه محصول مناسب، در زمان و مکان مناسب، نرخ تکمیل سفارش‌ها را به 80 تا 90 درصد افزایش دهد و در نتیجه باعث بهبود رضایتمندی مشتریان شود.

دقت بهتر در موجودی: یک سیستم ERP، صحت موجودی را تا 90 درصد افزایش و در نتیجه نیاز به ممیزی موجودی فیزیکی را کاهش می‌دهد.

کاهش زمان راه‌اندازی: ERP از طریق گروه‌بندی فعالیت‌های تولیدی مشابه، ایجاد هماهنگی میان افراد، ابزارها و ماشین‌آلات، استفاده کارآمد از تجهیزات و کمینه‌کردن زمان‌های توقف (به‌واسطه نگهداری و تعمیرات کارآمد)، می‌تواند زمان راه‌اندازی را 25 تا 80 درصد کاهش دهد.

کیفیت بیشتر در کار: ERP با داشتن یک ماژول قوی تولید، مشکلات کیفی را به شکل مؤثر مشخص می‌کند، اطلاعات لازم برای بهبود کارایی تولید را ارائه می‌دهد و دوبارهکاری را کاهش میدهد یا حذف می‌کند.

جمع‌‌آوری به‌موقع درآمدها و بهبود جریان نقدینگی: به کمک ERP می‌توان به‌صورت پیش‌کنشی و پیش از آنکه مغایرت و اشتباهی رخ دهد، حساب‌های دریافتی را بررسی کرد و جریان نقدینگی را بهبود داد.

#### معایب ERP

معایب ERP را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

استقرار دشوار: با توجه ‌به اینکه استقرار ERP نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در سازمان و تغییر رویکرد عملکردی به فرایندی است، همواره دشواری‌های زیادی به همراه دارد.

قیمت زیاد: سیستم‌های ERP قیمت بسیار گرانی دارند، به‌خصوص زمانی که نیاز به سفارشی‌سازی دارند. به همین خاطر، قیمت زیاد، یک عامل بازدارنده در به‌کارگیری سیستم‌های ERP در سازمان‌های کوچک است. از طرفی، معمولاً 50 درصد از استقرارهای ERP با شکست مواجه می‌شوند و نمی‌توان به‌صورت کامل از مزایای آن‌ها بهره‌برداری کرد.

هزینه بالای آموزش: باتوجه‌به تغییرات عمده‌ای که در سازمان به‌واسطه استقرار ERP رخ می‌دهد، آموزش زیادی باید به پرسنل داده شود.

پیامدهای ناخواسته: باتوجه‌به اینکه ERP اطلاعات کل سازمان را یکپارچه و از حالت جزیره‌ای خارج می‌کند، برخی پرسنل ممکن است مقاومت‌هایی در قبال تغییرات یا به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات از خود نشان دهند و این کار منجر به بروز استرس در آن‌ها شود.

عدم تمرکز روی تحلیل: سیستم‌های ERP بیشتر رو تصمیم‌گیری‌های عملیاتی تمرکز می‌کنند و از قابلیت‌های تحلیلی ضعیفی برخوردارند.

### برنامه‌ریزی نیازمندی‌های توزیع (DRP)

DRP یک سیستم مشابه MRP است، با این تفاوت که روی روش‌های کنترل موجودی و زمان‌بندی عملیات توزیع تمرکز می‌کند. در واقع می‌توان از این سیستم به‌عنوان یک روش مدیریت بازپرسازی موجودی در محیط‌های چند سطحی استفاده کرد. این سیستم هم برای سازمان‌های تولیدی که محصولات تولیدی خود را در نقاط توزیع مختلف می‌فروشند و هم سازمان‌های بازرگانی نظیر سوپرمارکت‌ها مناسب است. شکل (‏10-‏13) را مشاهده کنید. تمام لایهها در ساختار چند سطحی DRP از نوع وابسته هستند، به جز لایهای که با مشتریان در ارتباط است که در شکل (‏10-‏13) همان خرده‌فروشان هستند.

شکل (‏10-‏13) یک سیستم توزیع چند سطحی برای سوپرمارکت

#### مقایسه MRP و DRP

همان‌طور که گفته شد، این دو سیستم شباهت‌های بسیار زیادی با هم دارند مثلاً:

به‌عنوان یک سیستم برنامه‌ریزی، هیچ‌کدام از آن‌ها از رویکردهای قدیمی مرور دوره‌ای یا ثابت استفاده نمی‌کنند (که در بخش کنترل موجودی به آن اشاره شد).

هر دو سیستم کامپیوتری هستند.

همان‌طور که MRP به MRP II توسعه داده شد، DRP هم به DRP II توسعه پیدا کرده است.

منطق پردازش DRP و فرمت داده ذخیره شده آن مشابه با MRP است.

علی‌رغم شباهت‌هایی که این دو سیستم دارند، تفاوت‌هایی هم با یکدیگر دارند که برخی از آن‌ها در جدول (‏10-‏5) ارائه شده است.

| جدول (‏10-‏5) مقایسه MRP و DRP |  |
| --- | --- |
| MRP | DRP |
| منطق زمان‌بندی قطعات تولیدی از طریق BOM به سیستم تولیدی اعمال می‌شود . | منطق زمان‌بندی بازپرسازی موجودی از طریق BOD به شبکه توزیع اعمال می‌شود. |
| فرایند از MPS آغاز شده و به جزئیات زمان‌بندی تکمیل قطعات ختم می‌شود. | فرایند از پایین‌ترین سطح شبکه آغاز شده و به مرکز توزیع اصلی ختم می‌شود. |
| تمرکز روی کالاهای در حال ساخت است. | تمرکز روی محصولات نهایی است. |

### VMI

VMI یک روش JIT است که در آن تصمیمات مربوط به بازپرسازی موجودی به‌صورت متمرکز و توسط عضو لایه بالاتر زنجیره تأمین انجام می‌شود. به طور مثال، در یک شرکت پخش و توزیع، بازپرسازی هر کالا توسط تأمین‌کننده آن انجام می‌شود و شرکت پخش ‌کاری به سفارش‌گذاری کالا ندارد. VMI را می‌توان حالت توسعه یافته DRP نیز در نظر گرفت. هدف از VMI توانمندسازی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در راستای حذف سفارش‌گذاری مشتریان، کاهش انباشت موجودی و ممانعت از مواجه‌شدن با کسری کالا است. این سیستم بیشترین کاربرد را در شرکت‌های پخش خرده‌فروشی دارد، چون با طیف وسیعی از کالاها و تأمین‌کنندگان متنوع مواجه هستند.

#### استقرار VMI

یک مدل ساده از سیستم VMI در شکل (‏10-‏14) نشان داده شده است. در این مدل فرض شده که مشتری با توزیع‌کننده توافقنامه مشارکت و همکاری دارند، که در آن توزیع‌کننده تعهد میدهد سطح مشخصی از موجودی را در سایت مشتری نگهداری و سطح سرویس مورد توافق را برآورده کند. در طرف مقابل، مشتری متعهد میشود که اقلام موردنظر را صرفاً از توزیع‌کننده خریداری کند و هیچ کالایی را به‌عنوان ذخیره اطمینان یا هر عنوان دیگری انبار نکند. با این تعهدات دوطرفه، انتظار می‌رود که مشتری و توزیع‌کننده اعتماد زیادی به همدیگر داشته باشند، در غیر این صورت، استقرار سیستم با مشکل مواجه خواهد شد.

شکل (‏10-‏14) یک مدل ساده VMI

گام‌های مورد اشاره در شکل (‏10-‏14) به شرح زیر است:

گام 1: مشتری اطلاعات مربوط به اقلام فروخته شده را به توزیع‌کننده ارسال می‌کند. این اطلاعات را می‌توان از طریق فناوری‌هایی نظیر بارکد جمع‌آوری کرد و آن را از طریق اینترنت یا طرق دیگر به توزیع‌کننده ارسال کرد.

گام 2: توزیع‌کننده اطلاعات دریافتی را پردازش کرده و سفارش جدید را محاسبه می‌کند. اطلاعات سفارش جدید (شامل لیست کالاها، مقدار سفارش، تاریخ ارسال، تاریخ تحویل و مکان تحویل)، جهت تأیید، به مشتری ارسال می‌شود.

گام 3: توزیع‌کننده اطلاعات مربوط به سفارش‌های همه مشتریان را تجمیع می‌کند و از طریق اینترنت به تولیدکنندگان ارسال می‌کند.

گام 4: تولیدکنندگان بر اساس اطلاعات دریافتی، اقدام به بازپرسازی موجودی توزیع‌کننده می‌کنند.

گام 5: توزیع‌کننده فاکتور فروش را برای مشتری صادر می‌کند. مشتری نیز پرداخت بدهی را انجام می‌دهد. نکته قابل‌توجه این است که مشتریان بزرگ ممکن است کالا را مستقیماً از تولیدکنندگان دریافت کنند و هزینه کالا را نیز به خود تولیدکننده پرداخت کنند.

استقرار VMI معمولاً از چهار گام اصلی تشکیل شده است:

گام 1- آماده‌سازی: علاوه بر مذاکرات میان مشتری و تأمین‌کننده، باید تیم «پروژه استقرار» تشکیل شود و مسئولیت‌ها و وظایف آن‌ها به‌صورت شفاف مشخص شوند. این مرحله از استقرار شامل تبیین ساختارهای برنامه‌ریزی مشارکتی، پیش‌بینی و بازپرسازی است که هدف از آن کمینه‌کردن موجودی کالا و تمرکز بر فعالیت‌های فرایندهای دارای ارزش‌افزوده است. اعضا تیم پروژه با بررسی کامل جریان تأمین کالا باید گلوگاه‌های استقرار را شناسایی کرده و روش‌های مرتفع کردن آن‌ها را ارائه نمایند.

گام 2- قبل از استقرار: در این مرحله، مقادیر عددی پیش‌بینی، موجودی اطمینان، زمان تحویل، سطح سرویس و شاخص‌های کلیدی عملکرد مشخص می‌شوند.

گام 3- استقرار

گام 4- پایش و اصلاح: این مرحله به دنبال ایجاد بهبود در استقرار است. این بهبودها عمدتاً شامل حل مشکلات فنی ایجاد شده در مسیر استقرار است.

#### مزایای VMI

VMI هم برای مشتری و هم تأمین‌کننده مزیت دارد. مزایای این تکنیک برای تأمین‌کننده عبارت‌اند از:

هموارسازی تقاضا: اطلاعات ایجاد شده در VMI، به بهبود پیش‌بینی مشتری و در نتیجه برنامه‌ریزی تولید بهتر توسط تولیدکننده جهت تحقق تقاضای مشتری کمک می‌کند.

روابط بلندمدت مشتری با تأمین‌کننده: به‌واسطه هزینه بالای تغییر تأمین‌کننده، مشتری معمولاً سعی می‌کند روابط خود را با تأمین‌کننده فعلی حفظ کند.

افزایش انعطاف‌پذیری عملیاتی: این مزیت به تأمین‌کننده کمک می‌کند تا زمان تولید و مقدار تولید را به شکل مناسبی تنظیم کند.

مزایای VMI برای مشتری به شرح زیر است:

کاهش هزینه‌های اداری: به‌واسطه عدم نیاز به پایش سطح موجودی و حذف عملیات سفارش‌گذاری؛

بهبود سرمایه در گردش: به‌واسطه کاهش سطح موجودی و کاهش خرابی و فساد کالا و بهبود گردش موجودی؛

کاهش زمان تحویل: که منجر به افزایش فروش و کاهش فروش ازدست‌رفته ناشی از کسری کالا می‌شود.

#### معایب VMI

معایب VMI هم شامل تأمین‌کننده می‌شود و هم مشتری. این معایب برای تأمین‌کننده عبارت‌اند از:

انتقال هزینه‌های مشتری به تأمین‌کننده: این هزینه‌ها عبارت‌اند از هزینه‌های اداری و هزینه افزایش سطح موجودی به‌منظور تحقق تقاضای مشتری؛

کاهش سرمایه در گردش به‌واسطه افزایش موجودی و افزایش هزینه‌های اداری.

- این معایب برای مشتری عبارت‌اند از:

افزایش ریسک به دلیل وابستگی به تأمین‌کننده؛

افشای اطلاعات حساس: به‌واسطه اطلاعات محور بودن سیستم VMI، مشتری ناچار است برخی اطلاعات خود را در اختیار در تأمین‌کننده قرار دهد. تأمین‌کننده به‌واسطه در اختیار داشتن این اطلاعات، در آینده از قدرت مذاکره و چانه‌زنی بالایی در مقابل مشتری برخوردار است.

خود مشتری احتمالاً بهتر می‌تواند در مورد نحوه سفارش‌گذاری تصمیم‌گیری کند. به طور مثال، خرده‌فروش‌ها کالاهای مربوط به تأمین‌کنندگان رقیب را می‌فروشند، که این کالاها بعضاً قابلیت جایگزینی دارند؛ مثلاً مایع دستشویی «الف» و مایع دستشویی «ب» برای مصرف‌کننده تفاوتی ندارند و قابل‌جایگزین‌شدن هستند. در چنین حالتی، اگر خرده‌فروش با هر دو تأمین‌کننده قرارداد VMI داشته باشد، تأمین‌کننده‌ها موقع ارسال کالا، این جایگزینی را در نظر نمی‌گیرند و همین موضوع باعث تجاوز موجودی خرده‌فروش از حد نیاز می‌شود.

### تدارکات و موجودی

موجودی یک رکن اساسی برای کسب‌وکار است. توسعه سیستم‌هایی نظیر MRP، MRP II، ERP و VMI باعث شده تا نقش تدارکات در این زمینه نسبت به روش‌های سنتی کمتر شود. البته در برخی سازمان‌ها، واحد تدارکات مسئولیت فعالیت‌های مرتبط با سیستم‌های فوق‌الذکر را برعهده دارد. لذا واحد تدارکات، به دلایل زیر باید شناخت و درک کاملی از مدیریت موجودی داشته باشند:

موجودی کالا در برخی صنایع (نظیر صنعت ساخت‌وساز)، یک دارایی ارزشمند به‌حساب می‌آید. همچنین در شرکت‌های کوچک، موجودی مهم‌ترین دارایی سازمان است.

مدیریت ناکارآمد موجودی منجر به افزایش هزینه و کاهش سودآوری خواهد شد. با افزایش سرمایه درگیر در موجودی، مشکلات متعددی برای جریان نقدینگی ایجاد می‌شود که در این صورت، سازمان ناچار به استقراض (با هزینه مالی گزاف) می‌شود و به دلیل کاهش نقدینگی، قادر نخواهد بود که در زمینه‌های لازم هزینه کند.

نگهداری موجودی، به‌واسطه ایجاد امکان پاسخگویی سریع به تقاضای مشتریان، می‌تواند باعث افزایش انعطاف‌پذیری و ایجاد مزیت رقابتی شود. لذا نوع سیاست انتخابی برای مدیریت موجودی، یک تصمیم‌گیری راهبردی مهم است.

مدیریت موجودی کارآمد و مؤثر فقط از طریق همکاری مؤثر تأمین‌کنندگان قابل دستیابی است. لذا انتخاب چنین تأمین‌کننده‌هایی و مذاکره با آن‌ها در مورد تمام جوانب مرتبط با موجودی، جزو فعالیت‌های کلیدی واحد تدارکات است.

## بازرسی کالا و مدیریت کیفیت

### مقدمه

کیفیت، مقدار، تحویل، قیمت و خدمت پنج مورد از رایج‌ترین الزامات تأمین هستند. در این فصل به مبحث کیفیت خواهیم پرداخت و در پی پاسخ به دو سؤال کلیدی خواهیم بود: (1) چگونه کیفیت را تضمین کنیم؟ (2) از کجا بدانیم آن چیزی که سفارش داده‌ایم، انتظارات را برآورده می‌کند؟

کیفیت حوزه‌ای است که متأثر از راهبرد و شبکه تأمین سازمان است. وقتی صحبت از کیفیت به میان می‌آید، سه انتخاب داریم: (1) بهتر از رقبا، (2) مشابه با رقبا، (3) ضعیف‌تر از رقبا. هر سه انتخاب مشروعیت لازم برای حضور در بازار را دارند، اما این سه انتخاب تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با هم دارند و هرکدام مستلزم رویکردی متفاوت است. اگر یک سازمان در بازار بر سر کیفیت رقابت کند، شبکه تأمین (همان تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی زنجیره تأمین) باید توانایی لازم جهت ایجاد مزیت رقابتی را داشته باشد. در این فصل، به بررسی ابزارها و روش‌های مورداستفاده جهت تصمیم‌گیری در این مورد خواهیم پرداخت.

### نقش کیفیت در مدیریت تأمین

کیفیت همواره یکی از دغدغه‌های اصلی در مدیریت تأمین بوده است. در تعریف کلاسیک، کیفیت به معنی انطباق با مشخصه‌ها است. در مدیریت کیفیت جامع، این تعریف توسعه داده شد تا بیانگر ترکیبی از فلسفه سازمان و ابزارهای کیفیت در راستای برآورده‌کردن رضایت مشتری باشد. کیفیت ممکن است تعیین‌کننده توانایی سازمان برای بقا و شکوفایی در سال‌های آتی فعالیت خود باشد. باوجوداینکه MRP، JIT و تولید ناب باعث ایجاد انقلاب در مدیریت کیفیت، موجودی و تحویل شده‌اند، اما همچنان نیاز به نگرش جدید نسبت به کیفیت دارند. به طور مثال، زمانی که هیچ موجودی اطمینانی وجود ندارد و اقلام موردنیاز درست قبل از لحظه نیاز دریافت می‌شوند، باید حتماً از نظر کیفی بررسی شوند و فقط درصورتی‌که مورد تأیید باشند مصرف شوند، حتی اگر خط تولید متوقف شود یا تقاضای مشتری بدون پاسخ باقی بماند. چنین فشارهای مازادی در کنار سایر دلایل منطقی جهت اصرار بر کیفیت خوب، منجر به برانگیختن واحد تدارکات در تلاش مضاعف برای تضمین کیفیت تأمین‌کنندگان خواهد شد.

با رشد اندازه و اهمیت بخش خدمات در بسیاری از اقتصادها، چالش‌های جدیدی در مورد تعریف، اندازه‌گیری و تضمین کیفیت خدمات برای مدیران تدارکات ایجاد شده است. این چالش‌ها شامل تطبیق و به‌کارگیری ابزارهای کیفیت (نظیر تفکر ناب) در امور خدماتی، صحه‌گذاری و مشارکت با ارائه‌دهندگان خدمات (مانند شرکت‌های بازاریابی و رسانه‌ای و مؤسسه‌های حقوقی و مشاوره‌ای) و مدیریت روابط تأمین‌کنندگان است. قرارگرفتن حوزه خدمات در ذیل چتر واحد تدارکات منجر به ایجاد فشار مضاعف بر این تیم جهت توسعه دانش و مهارت خود و اتخاذ فرایندها و فناوری‌های متناسب با خدمات شده است.

اهمیت روزافزون کیفیت باعث تقویت ضرورت اتخاذ رویکرد خرید تیمی، گرایش به منطقی‌سازی تأمین‌کنندگان، شفافیت و دسترسی به داده‌ها، روابط همکارانه خریدار و تأمین‌کننده، قراردادهای بلندمدت، برنامه‌ریزی احتمالی و ارزیابی مجدد موازنه قیمت و کیفیت در تصمیمات خرید شده است. برای درک نقش کیفیت در تدارکات، بهتر است ابتدا مشخص کنیم که چه چیزی «بهترین خرید» را شکل می‌دهد و خریداران برای اطمینان از دستیابی به کیفیت مناسب چه اقداماتی ممکن است انجام دهند.

مفهوم پشت کیفیت تأکید می‌کند که محصولات یا خدمات یک سازمان از فرایندهای مورداستفاده برای تولید آن‌ها جدا نیستند. با تمرکز صرف بر محصولات و خدمات بدون نگاه به فرایندهای تولیدی، قطعاً سازمان به بهبود مستمر دست نخواهد یافت. اگر فرایندهای سازمان تحت کنترل آماری نباشند و سازمان برای بهبود مستمر هدف‌گذاری نکند، به‌احتمال زیاد کیفیت محصولات/خدمات سازمان دچار آسیب خواهد شد.

هر سازمان را می‌توان بخشی از زنجیره‌ای از سازمان‌ها دانست که از یک طرف با تأمین‌کنندگان و در طرف دیگر با مشتریان سروکار دارد. همان‌طور که در شکل (‏11-‏1) نشان داده شده است، هر سازمان سه نقش را بازی می‌کند: مشتری، مبدل و تأمین‌کننده. سازمان در نقش مبدل باید به‌عنوان بخشی از زنجیره، ارزش‌افزوده ایجاد کند. همین سناریو را می‌توان در سطح داخل سازمان و به‌ازای واحدهای مختلف مطرح کرد.

شکل (‏11-‏1) زنجیره تبدیل و ارزش‌افزوده

### تعریف کیفیت

افراد شاغل در سازمان‌ها از اصطلاح کیفیت در جاهای مختلفی از جمله برای توصیف کارکرد، مناسب‌بودن، قابلیت اطمینان، بهترین خرید، انطباق با مشخصه‌ها و رضایت از عملکرد استفاده می‌کنند. اما این مسئله بسیار گیج‌کننده است. در ادامه به تعریف این اصطلاحات خواهیم پرداخت.

#### کیفیت

کیفیت، در ساده‌ترین مفهوم خود، به توانایی تأمین‌کننده در ارائه کالا و خدمات مطابق با مشخصه‌ها اشاره دارد. همچنین ممکن است منظور از کیفیت این باشد که آیا کالا/خدمات -صرف‌نظر از انطباق با مشخصه‌ها- مطابق با انتظارات درخواست‌کننده است یا خیر. بنابراین زمانی که یک کالا قابل‌استفاده نیست یا بد عمل می‌کند، می‌گوییم بی‌کیفیت است، حتی اگر مطابق با مشخصه‌های مورد انتظار درخواست‌کننده تولید شده باشد و علت کارکرد بد محصول به‌واسطه مقصر بودن خود درخواست‌کننده در ارائه مشخصه‌ بوده باشد.

#### کارکرد

منظور از کارکرد، اقدامات و عملیاتی است که یک کالا یا خدمت برای انجام‌دادن آن طراحی شده است. به طور مثال، کارکرد «ایجاد اتصال» ممکن است از طرق مختلفی نظیر میخ، پیچ، دکمه و زیپ انجام شود.

#### مناسب‌بودن

منظور از مناسب‌بودن (برازندگی)، توانایی یک کالا یا خدمت در برآورده‌کردن کارکرد مورد انتظار است. در واقع، برازندگی، کاری به ملاحظات تجاری ندارد و صرفاً به مناسب‌بودن برای استفاده اشاره دارد. در واقعیت، این اتفاق به‌سختی رقم می‌خورد. مثلاً طلا نسبت به نقره و مس رسانای الکتریکی بهتری است، اما به‌قدری گران است که نمی‌توان در همه‌جا از آن استفاده کرد و صرفاً در موارد خاص می‌توان آن را به کار برد. به همین دلیل است که تراشه‌های الکترونیکی را با طلا و خانه‌ها را با مس سیم‌کشی می‌کنند.

#### قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان بیانگر احتمال کارکرد یک محصول در یک دوره زمانی مشخص است. با توجه ‌به اینکه قابلیت اطمینان یک محصول وابسته به کارکرد تمام اجزای آن است، لذا هرچه تعداد اجزا بیشتر می‌شوند، قابلیت اطمینان ممکن است کمتر شود. بنابراین پیچیدگی، دشمن قابلیت اطمینان است. اگر خرابی قطعات به‌صورت تصادفی رخ دهد، آزمایش قابلیت اطمینان انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. البته استثناهایی مانند توزیع وایبول نیز وجود دارد که در آن سن قطعه روی احتمال خرابی آن اثر می‌گذارد. در چنین حالت‌هایی بررسی قابلیت اطمینان پیچیدگی بیشتری دارد. در حوزه تدارکات، تشخیص قابلیت اطمینان متفاوت قطعات و محصولات تأمین شده امر مفیدی است. زیرا در صورت تغییر قابلیت اطمینان اقلام نسبت به طراحی استاندارد، می‌توان برای تأمین‌کنندگان جریمه یا تشویق در نظر گرفت.

#### ابعاد کیفیت

علاقه فزاینده به استفاده از کیفیت به‌عنوان یک ابزار رقابتی، باعث جلب‌توجه مدیران به نقش کیفیت در تحقق اهداف سازمان شده است. در سمت عرضه، چگونگی عملکرد تأمین‌کنندگان ممکن است برای موفقیت خریدار در ارائه کالا و خدمات باکیفیت بسیار مهم باشد. بررسی‌ها و ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که حداقل 50 درصد از مشکلات کیفی سازمان ناشی از کالا و خدمات عرضه شده توسط تأمین‌کنندگان است. به‌علاوه، ابزارها و روشهای مدیریتی نظیر تولید ناب، MRP، JIT و خرید بدون انبارش همگی مستلزم عملکرد مناسب تأمین‌کنندگان در ارائه کالا و خدمات طبق مشخصه‌های موردنیاز هستند. ضمناً اصرار بر اینکه تأمین‌کنندگان باید کالای باکیفیت عرضه کنند در حالیکه کیفیت خروجی‌های خود خریدار در حد انتظار نباشد، امری معقول نیست. این موضوع در مورد اداره تدارکات، افراد، سیاست‌ها، سیستم‌ها و رویه‌های آن نیز برقرار است. بهبود کیفیت، باید یک دغدغه مستمر برای خریدار و فروشنده باشد. برای دستیابی به این هدف، همکاری میان خریدار و فروشنده در طول زمان امری ضروری است.

کیفیت یک اصطلاح پیچیده است که از نظر پروفسور دیوید گاروین از مدرسه کسب‌وکار هاروارد حداقل دارای هشت بعد است:

عملکرد: کارکرد اصلی کالا/خدمت؛

امکانات: سازوبرگ و ویژگی‌های جانبی؛

قابلیت اطمینان: احتمال شکست در یک بازه زمانی مشخص؛

دوام: طول عمر؛

انطباق: برآورده‌کردن مشخصه‌ها؛

قابلیت سرویس کردن: قابلیت نگهداری و سهولت تعمیر؛

زیبایی‌شناسی: ظاهر، بو، صدا و حس؛

کیفیت ادراک شده: تصویر در نگاه مشتری.

از منظر تدارکات، بعد دیگری را باید تحت عنوان «قابلیت تامین» -یعنی دردسترس‌بودن در بازار با قیمت مناسب و مشروط به بهبود مستمر- تعریف کرد.

#### بهترین خرید

تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه چیزی بخریم، موضوعی فراتر از ایجاد تعادل میان ملاحظات فنی مختلف است. تعیین مطلوب‌ترین ویژگی‌های فنی برای خرید، لزوماً به یک خرید مطلوب نمی‌انجامد. تمایز میان ملاحظات فنی (نظیر ابعاد، طراحی، خواص فیزیکی و شیمیایی) و خرید مطلوب، به مفهوم جامع‌تر «بهترین خرید» برمی‌گردد. بهترین خرید، یک حداقل مقدار برای مناسب‌بودن در نظر می‌گیرد، اما نیازهای نهایی مشتری، هزینه، قابلیت خرید، حمل‌ونقل و بازیافت و دفع را هم لحاظ می‌کند.

اگر هزینه خرید کالا زیاد باشد، کالایی که از نظر کاربرد ممکن است چندان هم مناسب نباشد، کفایت میکند. اگر به هر قیمتی یا به هر نحو ممکن نتوان کالا را از تأمین‌کنندگان دارای صلاحیت تأمین کرد (به دلایلی نظیر عدم وجود ظرفیت کافی یا قدرت مالی کافی) باید به دنبال کالایی دیگر رفت. در این راستا، ارزیابی‌های مکرر ضروری است. اگر قیمت مس از کیلویی 7000 تومان به 15000 تومان افزایش یابد، ممکن است رابطه آن با آلومینیوم یا سایر جایگزین‌ها تغییر کند.

«بهترین خرید» فقط بر اساس یک مشخصه نیست، بلکه ترکیبی از انواع مشخصه‌ها است. ترکیب خاصی که نهایتاً بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌شود و عملاً به‌صورت مصالحه‌ای بین مشخصه‌های مختلف است. بدین معنی که به‌ندرت می‌توان یک گزینه را یافت که از همه جهات و در همه مشخصه‌ها، از سایر گزینه‌ها برتر باشد. لذا باید موردی را انتخاب نمود که برایند آن در جمیع جهات مناسب باشد. به طور مثال، یک گزینه ممکن است در دو عامل از سایر گزینه‌ها بهتر باشد، اما در عامل دیگر ضعیف باشد. مثلاً در یک موقعیت، ممکن است قابلیت اطمینان مهم‌ترین شاخص باشد و مسائل مربوط به هزینه‌های جانبی، هزینه نصب و تعمیرات جزو اولویت‌های بعدی باشند. در یک موقعیت دیگر، ممکن است طول عمر چندان مهم نباشد و بهره‌وری عملیات در مرکز توجه قرار گیرد.

تصمیم‌گیری در مورد اینکه برای هر نیازمندی خاص، چه چیزی «بهترین خرید» را شکل می‌دهد، به ملاحظات مختلفی نظیر فنی، تدارکاتی و بازاریابی بستگی دارد. در واقع برای رسیدن به یک تصمیم مناسب در مورد «بهترین خرید» باید تمام ذی‌نفعان مرتبط (نظیر بازاریابی، مهندسی، عملیات، تأمین و غیره) را مشارکت دارد. توانایی و تمایل همه ذی‌نفعان برای ایجاد توازن میان مشخصه‌های مختلف تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری نهایی خواهد داشت.

#### تعیین «بهترین خرید»

به‌طورکلی، حکم نهایی در مورد شایستگی یک کالا یا خدمت باید بر عهده کسانی باشد که از آن کالا/خدمت استفاده می‌کنند. حق ممیزی، پرسش و پیشنهاد جهت تأمین باید توسط واحد تدارکات برای استفاده‌کننده به رسمیت شناخته شود.

واحد تدارکات برای انجام درست مسئولیت خود باید به عوامل اقتصادی و تدارکاتی توجه داشته باشد و پیشنهادها و نقطه‌نظرات خود را با استفاده‌کننده کالا/خدمات در میان بگذارد. خریدار در موقعیتی کلیدی قرار دارد که می‌تواند آخرین اطلاعات بازار را در اختیار استفاده‌کننده قرار دهد تا در صورت نیاز، مشخصه‌ها را اصلاح و تعدیل نماید تا کالا/خدمت موردنظر بیشترین تطابق را با نیاز استفاده‌کننده داشته باشد. برای تعیین «بهترین خرید» توصیه می‌شود که از تیم‌های چند کارکردی با رویکردهای متفاوت استفاده کرد.

### هزینه کیفیت

قبل از دهه 1950، تصور می‌شد منحنی کیفیت-هزینه مشابه با منحنی مقدار سفارش اقتصادی یا به‌طورکلی U شکل باشد؛ یعنی مطابق با شکل (‏11-‏2). بر اساس این تصور، زندگی‌کردن با یک سطح نقص مشخص، به‌عنوان یک موضوع پذیرفته شده بود، زیرا فرض بر این بود که نقص کمتر منجر به افزایش هزینه می‌شود.

شکل (‏11-‏2) دیدگاه سنتی در مورد موازنه کیفیت و هزینه

به لطف مشارکت رهبرانی مانند دمینگ، جوران، شینگو و کرازبی، دیدگاه جدیدی در مورد کیفیت و دستیابی به آن ایجاد شد. بر اساس این دیدگاه، هر نقصی هزینه‌زا است و پیشگیری یا اجتناب از نقص باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد. شکل (‏11-‏3) را مشاهده کنید. لذا هزینه کیفیت، هزینه تولیدنکردن یک کالای سالم یا ارائه‌نکردن خدمات صحیح در اولین مرتبه است. دوباره‌کاری منجر به بالارفتن هزینه کیفیت می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که قبلاً خریداران مایل بودند برای محصولات یا خدمات باکیفیت بالاتر، هزینه بیشتری بپردازند، اما با این فرض که تأمین‌کننده هم برای دستیابی به کیفیت بالاتر هزینه بیشتری انجام دهد. اگر کیفیت در قالب بازرسی قرار گیرد منجر به تحمیل هزینه زیادی می‌شود. دمینگ معتقد بود که دغدغه کیفیت باید برای قبل از ساخت کالا باشد ،نه در حین و بعد از ساخت. درست ساختن یک کالا در بار اول، قاعدتاً یک راه‌حل کم‌هزینه است. لذا گزینه منطقی این است که خریدار و فروشنده برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه همکاری کنند.

شکل (‏11-‏3) دیدگاه جدید در مورد موازنه کیفیت و هزینه

بسیاری از سیاست‌ها و رویه‌های تأمین بر این اصل استوارند که رقابت، مبتنی بر رابطه مناسب خریدار و فروشنده است. چیزی که فروشنده را متمرکز نگه می‌دارد، ترس از ارائه کیفیت بهتر، قیمت بهتر، تحویل بهتر یا خدمات بهتر توسط سایر فروشندگان است. البته این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تغییر تأمین‌کننده برای خریدار ساده و ارزان باشد و چند منبعی بودن، امنیت بیشتری بابت تأمین و نظارت بر تأمین‌کنندگان به خریدار می‌دهد.

ظهور کیفیت به‌عنوان معیار اصلی تأمین، دیدگاه رقابتی فوق را به چالش کشید. دیدگاه فعلی این است که یافتن یک تأمین‌کننده باکیفیت امر دشواری است و حتی دشوارتر از آن، یافتن تأمین‌کننده‌ای است که کیفیت خود را به طور مستمر بهبود بخشد. در واقع دستیابی به بهبود مستمر کیفیت مستلزم همکاری گسترده متخصصان مختلف در سازمانهای فروشنده و خریدار است. در چنین شرایطی، استفاده از منابع متعدد برای یک کالا، تعویض مکرر تأمین‌کنندگان و استعلام همیشگی قیمت‌ها منطقی نیست.

ایده به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات کلیدی سازمان با تأمین‌کنندگان به‌نحوی‌که بتوانند نیازمندی‌های خریدار را بهتر برنامه‌ریزی، طراحی و ارائه کنند برای کارشناسان تدارکات که مهارت‌هایشان بر اساس فلسفه رقابت شکل‌گرفته است، یک امر هشداردهنده است. هسته رویکرد جدید کیفیت بر مبنای ایجاد رابطه میان استفاده مناسب از ابزارهای سخت، روش‌ها و ریاضیات در کنار ابزارهای نرم است. کارشناسان تدارکات باید بدانند که چه زمانی رویکرد همکاری با تأمین‌کنندگان بر رویکرد رقابتی ارجحیت دارد.

شاید دیدگاه قدیمی در مورد کیفیت ناشی از محیط اقتصادی با تقاضای بالا و رقابت کم در سراسر جهان بود، که در آن نقص در محصولات قابل‌قبول بود. به‌علاوه، درک ناقص از هزینه‌های واقعی کیفیت این عقیده را بیشتر تقویت می‌کرد. متأسفانه در بسیاری از سازمان‌ها، این هزینه‌ها به‌خوبی پنهان شده‌اند و در نتیجه، لحاظ آن‌ها در تصمیم‌گیری دشوار است. پنج دسته اصلی هزینه قابل‌اعمال بر کیفیت کالاها و خدمات عبارت‌اند از: پیشگیری، ارزیابی، خرابی داخلی، خرابی خارجی و اخلاقی.

#### هزینه‌های پیشگیری

هزینه‌های پیشگیری مربوط به تمام فعالیت‌هایی است که وقوع نقص‌های آینده یا عدم انطباق با الزامات را از بین می‌برد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های متنوعی به شرح زیر است:

برنامه‌های مختلف تضمین کیفیت؛

تصدیق و بررسی واجد شرایط بودن تأمین‌کنندگان و فرایندها؛

برنامه‌های آموزش و آگاهی‌بخشی به کارکنان؛

بررسی ماشین‌آلات، ابزارها، مواد و نیروی کار؛

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه؛

ایجاد رابطه تک منبعی با تأمین‌کنندگان باکیفیت؛

هزینه‌های مرتبط با پرسنل، تجهیزات، مکان و سفر.

#### هزینه‌های ارزیابی

هزینه‌های ارزیابی شامل هزینه‌های بازرسی، آزمایش، اندازه‌گیری و سایر فعالیت‌هایی است که برای اطمینان از انطباق محصولات و خدمات با استانداردها و الزامات عملکردی انجام می‌شود. هزینه‌های ارزیابی ممکن است هم در سازمان خریدار و هم در سازمان فروشنده انجام شود، زیرا هرکدام از آن‌ها از سیستم‌های بازرسی متنوعی برای اطمینان از انطباق کیفیت استفاده می‌کنند. اینجاست که مزایای تولید صحیح در اولین مرتبه هویدا می‌شود. در مورد خدمات، هزینه‌های ارزیابی شامل فعالیت‌های ممیزی فرایندها و خدمات است.

#### هزینه‌های خرابی داخلی

هزینه‌های خرابی داخلی، هزینه‌هایی هستند که در سیستم عملیاتی به‌واسطه ضعف کیفیت ایجاد می‌شوند. این هزینه‌ها شامل عودت به تأمین‌کنندگان، ضایعات و دوباره‌کاری، بازرسی و آزمایش مجدد، نیروی کار مازاد، هزینه‌های تأخیر (نظیر جریمه، مدیریت زمان و ماشین‌آلات و تمام هزینه‌های مربوط به تسریع در جایگزینی مواد و قطعات و نگهداری موجودی اطمینان مازاد) است.

#### هزینه‌های خرابی خارجی

این هزینه‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که کالا یا خدمات بی‌کیفیت به مشتری تحویل داده می‌شود که شامل هزینه‌های بازگشت کالا، جایگزینی کالا، گارانتی و صرف زمان جهت رسیدگی به شکایات مشتریان است. متأسفانه زمانی که قطعات بی‌کیفیت در محصولات استفاده می‌شوند، جداسازی و مونتاژ مجدد این قطعات ممکن است به‌مراتب هزینه بیشتری نسبت به هزینه قطعه اصلی تحمیل کند. هنگامی که یک محصول معیوب به دست مشتریان می‌رسد، احتمال بروز آسیب‌های متعاقب آن نیز افزایش می‌یابد؛ مثلاً اگر رول کاغذ با مشخصه‌ها مطابقت نداشته باشد، چاپگر زمان خود را برای چاپ از دست می‌دهد و مجله به‌موقع به دست مشترکین نمی‌رسد. حتی تولید محصولات معیوب ممکن است پیامدهای ایمنی و سلامتی داشته باشند.

از جمله مثال‌های مربوط به هزینه‌های خرابی خارجی در خدمات می‌توان به هزینه تصحیح صورت‌حساب بانکی، پردازش مجدد یک برنامه یا برگزاری مجدد دوره آموزش که نتایج مورد توافق را برآورده نکرده است، اشاره نمود. هزینه‌های خرابی خارجی به دلیل تأثیرات احتمالی بر رضایت مشتریان و ازدست‌دادن فروش و سود، معمولاً گران‌ترین نوع هزینه‌ها هستند. ازدست‌دادن مشتریان، ناتوانی در جلب‌اعتماد مشتریان جدید و جریمه‌های پرداخت شده برای حفظ مشتریان فعلی نیز بخش دیگری از هزینه‌های خرابی خارجی است.

#### هزینه‌های اخلاقی

یکی از هزینه‌هایی که به‌ندرت در صورت‌های مالی و حسابداری دیده می‌شود، هزینه‌های اخلاقی تولید (یا اجبار به استفاده از) محصولات یا خدمات معیوب است. این هزینه فارغ از تأثیر آشکار بر بهره‌وری، ممکن است عزت‌نفس و غرور یا انگیزه برای جستجوی راهکارهای بهبود مستمر را از بین ببرد. در واقع، انگیزه برای سخت کارکردن و خوب کارکردن ممکن است با نگرش «اهمیت‌ندادن» و «مهم نبودن» جایگزین شود.

#### دیدگاه کلی در مورد کیفیت-هزینه

بیان جزئیات هزینه‌های کیفیت کالا/خدمات معیوب آن‌قدر ناخوشایند است که افراد را شدیداً وسوسه می‌کند تا آن‌ها را نادیده بگیرند. این دقیقاً همان کاری است که بسیاری از سازمان‌ها طی سالیان متمادی انجام داده‌اند. آن‌ها همچنین این هزینه‌ها را به‌عنوان استانداردهای پذیرفته شده داخلی در نظر گرفته‌اند. به همین خاطر، به‌جرئت می‌توان گفت فرصت بهبود کیفیت در اکثر سازمان‌ها وجود دارد.

برای اندازه‌گیری هزینه کیفیت، برخی سازمان‌ها تلاش می‌کنند هزینه کل کیفیت را کمّی کنند. نتیجه مطالعات نشان می‌دهد که 30 تا 40 درصد هزینه محصول نهایی ممکن است مربوط به کیفیت شود. لذا انگیزه زیادی برای دنبال‌کردن کیفیت به‌عنوان یک چالش اصلی سازمان وجود دارد. از جمله موضوعاتی که در این زمینه مطرح است می‌توان به مدل مناسب جهت کمّی‌کردن هزینه‌های کیفیت، اندازه‌گیری عملکرد تأمین‌کنندگان از نظر کیفیت (مثلاً از طریق اندازه‌گیری تعداد قطعات معیوب در هر یک میلیون قطعه یا همان DPPM)، شناسایی فعالیت‌های لازم جهت انجام اقدامات اصلاحاتی و شناسایی موقعیت‌های بالقوه اشاره کرد.

### ابزارها و روش‌های مدیریت کیفیت

پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان کیفیت را تضمین کرد، برای هر سه نقشی که یک سازمان می‌تواند ایفا کند -یعنی مشتری، مبدل یا تأمین‌کننده در شکل (‏11-‏1)- مهم است. در این بخش، به معرفی برخی ابزارها و روش‌های مورداستفاده در تضمین کیفیت نظیر تفکر ناب، مدیریت کیفیت جامع (TQM)، بهبود مستمر یا کایزن، توسعه کارکرد کیفیت (QFD)، شش سیگما، کنترل فرایند آماری (SPC)، نمونه‌گیری، بازرسی و آزمون خواهیم پرداخت.

#### تفکر ناب

تفکر ناب یک فلسفه مدیریتی است که روی حداکثرکردن ارزش تحویلی به مشتری و درعین‌حال حداقل کردن عوامل نامطلوب (ناشی از تولید بیش از حد، تأخیرها، حمل‌ونقل، فرایندهای بدون ارزش‌افزوده، موجودی و هزینه‌های کیفیت) تمرکز دارد. این تفکر نخستین‌بار در اواخر دهه 1980 در سیستم تولیدی تویوتا معرفی شد و امروزه تحت عنوان تولید JIT شناخته می‌شود. امروزه مبانی و شیوه‌های این تفکر در بسیاری از صنایع نظیر بهداشت و درمان و سازمان‌های دولتی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد.

هدف از این نوع نگرش، بهینه‌سازی جریان کالا و خدمات در داخل و خارج از سازمان است. محصول یا خدمت هنگامی که توسط سطوح پایین‌دست کشیده می‌شود (درخواست می‌شود)، جریان پیدا می‌کند. جریان کالا و خدمات باید از طریق شناسایی جریان ارزش بهینه شود. جریان ارزش، مجموعه‌ای از مراحلی است که به‌منظور ایجاد ارزش برای مشتری، به روش درست و در زمان درست اجرا می‌شوند. هر مرحله در جریان ارزش باید برای مشتری ارزشمند باشد و درعین‌حال توانا، در دسترس، کافی و انعطاف‌پذیر باشد. یک مرحله زمانی توانا است که هر بار دقیقاً نتیجه یکسانی داشته باشد؛ زمانی در دسترس است که هر زمان موردنیاز بود بتوان آن را اجرا کرد؛ زمانی کافی است که دارای ظرفیت لازم باشد، به‌نحوی‌که هرزمان موردنیاز بود بتوان آن را اجرا نمود؛ زمانی انعطاف‌پذیر است که بتواند به‌سرعت و بدون ایجاد ناکارآمدی به تغییرات خواسته‌های مشتریان پاسخ دهد.

شبکه‌های تأمین ناب مستلزم ابزارهای مدل‌سازی پیشرفته‌ای است که تمام هزینه‌ها را در نظر بگیرد و راهبرد بهینه‌ای برای شبکه مراکز عرضه، کارخانه‌ها، پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و خطوط لجستیکی ارائه دهد. تغییرات تقاضا منجر به ایجاد ضایعات و اتلاف در شبکه می‌شود. بنابراین شرکت‌هایی که به دنبال تفکر ناب هستند، از ابزارهایی نظیر راهکارهای IT استفاده می‌کنند تا مسائل بهینه‌سازی پیچیده را حل کنند. استقرار و به‌کارگیری این ابزارها ساده است و قادر به پاسخگویی سریع به اطلاعات به‌روز هستند و می‌توانند با اعضای داخلی و خارجی شبکه تأمین هم‌راستا و یکپارچه شوند. به طور مثال، راهبرد شرکت هوندا این است که تولید را تا حد ممکن به مشتریان نزدیک کند تا زمان تحویل و موجودی را به حداقل برساند و طراحی را به تولید نزدیک کند تا جریان اطلاعات را حداکثر و درعین‌حال زمان پاسخگویی را به حداقل برساند.

#### مدیریت کیفیت جامع (TQM)

مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه و سیستم مدیریتی است که بر موفقیت بلندمدت از طریق رضایت مشتری تمرکز دارد. این تفکر بعد از آموزش‌های کنترل کیفیت آماری دکتر دمینگ در دهه 1950 به جامعه دانشمندان و مهندسان ژاپنی (JUSE) توسعه یافت. کنترل کیفیت جامع (TQC) در دهه 1980 مجدداً وارد ایالات متحده شد و به احیای صنایع ایالات متحده کمک کرد و در سطح جهانی به‌عنوان مدیریت کیفیت جامع شناخته شد.

در TQM همه اعضای سازمان برای بهبود فرایندها، محصولات، خدمات و فرهنگ سازمان مشارکت می‌کنند. مدیر ارشد سازمان چشم‌انداز کیفیت جامع را توسعه می‌دهد و برای تحقق این چشم‌انداز، به آن متعهد است و از آن پشتیبانی می‌کند. در TQM، مشتری می‌تواند در داخل یا خارج سازمان و به عبارتی هرکسی که در زنجیره تأمین از مرحله قبل خود، کالا یا خدمت دریافت می‌کند، باشد. روش‌های استقرار این نگرش، برگرفته از آموزه‌های رهبران کیفیت نظیر کرازبی، دمینگ، ایشیکاوا و جوران است.

یک رویکرد اصلی در استقرار TQM، 14 اصل دمینگ است؛ یعنی مجموعه‌ای از شیوه‌های مدیریتی برای کمک به شرکت‌ها برای افزایش کیفیت و بهره‌وری. این اصول عبارت‌اند از:

برای بهبود محصولات و خدمات، در اهداف خود ثبات داشته باشید؛

فلسفه‌های جدید اتخاذ کنید؛

برای دستیابی به کیفیت، وابستگی به بازرسی را متوقف کنید؛

انتخاب تأمین‌کنندگان صرفاً بر مبنای قیمت را خاتمه دهید و به‌جای آن، هزینه کل اکتساب را کمینه کنید؛

تمام فرایندهای برنامه‌ریزی، تولید و خدمت‌دهی را به‌صورت مداوم بهبود دهید؛

آموزش‌های حین کار را نهادینه کنید؛

سیاست رهبری را اتخاذ و نهادینه کنید؛

ترس را از خود دور کنید؛

موانع میان ارتباط کارکنان را از بین ببرید؛

تعریف اهداف برای نیروی کار، شعارها و نصیحت‌ها را حذف کنید؛

موانعی که باعث ازبین‌رفتن افتخار کار افراد می‌شود و همچنین رتبه‌بندی سالانه یا نظام شایستگی را حذف کنید؛

برنامه‌ای قوی برای آموزش و خودسازی برای همه افراد ایجاد کنید؛

همه افراد شرکت را برای ایجاد تحول مشارکت دهید.

از لیست فوق، چهار ویژگی مهم TQM را می‌توان دریافت:

کیفیت باید در تمام فعالیت‌های سازمان آمیخته شود؛

کارکنان باید به بهبود مستمر پایبند و متعهد باشند؛

رضایت مشتری به‌عنوان یک هدف و فرایندهای سیستماتیک و مستمر مرتبط با رضایت مشتری، سیستم‌های TQM راه هدایت می‌کنند؛

تأمین‌کنندگان جزو مشارکت‌کنندگان اصلی در فرایند TQM هستند.

TQM کیفیت را به‌عنوان یک نیروی یکپارچه‌سازی در سازمان قلمداد می‌کند. برای اینکه TQM به‌درستی کار کند، تمام مراحل فرایند تولید باید با مشخصه‌هایی که بر اساس نیازها و خواسته‌های مشتریان تعیین شده‌اند، مطابقت داشته باشند. تمام فرایندهای خریدار و تأمین‌کنندگان باید تحت کنترل باشند و حداقل تغییرات ممکن را داشته باشند تا زمان و هزینه بازرسی کاهش یابد. این کار به نوبه خود باعث کاهش ضایعات و دوباره‌کاری، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه کل اکتساب خواهد شد. TQM فراتر از یک فلسفه است و شامل استفاده از ابزارهای متعدد نظیر بهبود مستمر یا کایزن، توسعه کارکرد کیفیت و کنترل فرایند آماری برای دستیابی به بهبود عملکرد می‌شود.

#### بهبود مستمر

بهبود مستمر که گاهی با نام ژاپنی آن یعنی کایزن شناخته می‌شود، به پیگیری بی‌وقفه بهبود محصولات و خدمات از طریق یک‌سری گام‌های کوچک و پیش‌رونده اشاره دارد. بهبود مستمر، بخش جدایی‌ناپذیر JIT و TQM است. بهبود مستمر باید از یک رویکرد از پیش تعریف شده و ساختاریافته پیروی کند و مجهز به ابزارهای حل مسئله نظیر تجزیه‌وتحلیل پارتو، نمودار پراکندگی، نمودار هیستوگرام، چک لیست‌ها، نمودار استخوان ماهی، نمودارهای کنترلی و نمودار جریان فرایند باشد.

چرخه PDCA (برنامه‌ریزی، انجام، بررسی و اقدام) که چرخه دمینگ هم نامیده می‌شود، یک مدل مناسب برای اجرای فعالیت‌های بهبود مستمر ارائه می‌دهد. گام‌های این مدل عبارت‌اند از:

برنامه‌ریزی: جمع‌آوری داده و تعیین اهداف عملکردی؛

انجام: اجرای اقدامات متقابل؛

بررسی: اندازه‌گیری و ارزیابی نتایج اقدامات متقابل؛

اجرا: استانداردسازی و اعمال بهبود در سایر بخش‌های سازمان.

#### توسعه کارکرد کیفیت

توسعه کارکرد کیفیت (QFD) یکی از جنبه‌های مهم TQM و یک سیستم کیفیت جامع است که به طور خاص باهدف جلب رضایت مشتری در طول فرایند توسعه کسب‌وکار انجام می‌شود. QFD روشی برای شنیدن و پاسخگویی مؤثر به صدای مشتریان برای تولید محصولات جدید، باکیفیت بالاتر، با هزینه کمتر و در زمان کمتر است. روش QFD را می‌توان هم برای محصولات ملموس و هم خدمات غیرملموس در بخش‌های مختلف کسب‌وکار استفاده کرد. شرکت‌های مختلف از جمله بوئینگ، فورد و وزارت دفاع ایالات متحده با موفقیت از این روش استفاده کرده‌اند. نسخه جدید QFD در چهار واژه خلاصه می‌شود: سرعت، ذکاوت، لاغری (چابکی)، پایداری. QFD یک سیستم کیفیت جامع است که:

به دنبال نیازهای اظهار شده و اظهار نشده مشتریان است؛

کیفیت مثبت که باعث ایجاد ارزش می‌شود (مانند سهولت استفاده، سرگرمی و تجمل) را حداکثر می‌کند؛

این موارد را با استفاده از روش‌های اولویت‌بندی و تحلیلی شفاف، به اقدامات و طرح‌ها تبدیل می‌کند؛

سازمان‌ها را برای فراتر از انتظارات عادی توانمند می‌سازد؛

باعث ایجاد سطحی از هیجان پیش‌بینی نشده می‌شود که منجر به خلق ارزش می‌شود.

QFD مبتنی بر کار گروهی و مشارکت مشتریان است و در توسعه محصول جدید، واحدهای مختلف نظیر بازاریابی، طراحی، توسعه مهندسی، تولید، ساخت و تدارکات را از مرحله طراحی مفهومی تا تحویل محصول نهایی یکپارچه می‌کند. QFD به‌جای استفاده از رویکرد متوالی سنتی توسعه محصول، از طریق هماهنگی و یکپارچه‌سازی، نیازها و خواسته‌های مشتری نهایی را در مرحله توسعه محصول وارد می‌کند و سپس مراحل طراحی و تولید را پیش می‌برد. اگر برای توسعه محصول زمان بیشتری صرف شود و نیازها و خواسته‌های مشتری به‌صورت دقیق تعریف شود، کل زمان صرف شده در چرخه طراحی کاهش می‌یابد زیرا در مراحل بعدی فرایند، تغییرات کمتری در طراحی ایجاد خواهد شد. چهار مرحله یکپارچه فرایند QFD عبارت‌اند از:

برنامه‌ریزی محصولات یا خدمات برای تعیین الزامات طراحی؛

به‌کارگیری قطعات، برای تعیین مشخصه‌های قطعات کالاهای تولید شده؛

برنامه‌ریزی فرایند، برای تعیین الزامات تولید یا اجزای فرایند خدمات؛

برنامه‌ریزی تولید یا اقدام، برای تعیین الزامات محصول یا برنامه‌های اجرایی خدمات.

همچنین، یکپارچه شدن خریدار و تأمین‌کننده در فرایند توسعه محصول می‌تواند مزایای زیر را برای سازمان به ارمغان بیاورد:

حذف یا کاهش تغییرات مهندسی یا طراحی در مرحله توسعه محصول/خدمت؛

کاهش زمان چرخه توسعه محصول/خدمت؛

کاهش زمان چرخه راه‌اندازی محصول/خدمت؛

حداقل کردن هزینه‌های خرابی، تعمیر و جایگزینی در طول عمر مفید محصول/خدمت؛

ایجاد یکنواختی و قابلیت اطمینان برای محصول/خدمت در حین تولید.

از منظر مدیریت تأمین، ایجاد روابط خوب میان خریدار و تأمین‌کننده از جمله گام‌های مهمی است که مدیران خریدار و تأمین‌کننده می‌توانند در راستای تحقق TQM و QFD بردارند. منطقی‌سازی پایگاه تأمین (تعیین تعداد بهینه تأمین‌کنندگان برای رفع نیازهای کسب‌وکار) و ارتباط بهتر و نزدیک‌تر با تأمین‌کنندگان کلیدی و ایجاد اتحادهای راهبردی به اجرای راهکاری کیفیت کمک می‌کند.

#### شش سیگما

رویکرد شش سیگما (6σ) در کیفیت، به دنبال جلوگیری از بروز نقص از طریق کاهش تغییرات فرایند و حذف ضایعات است. این روش توسط شرکت موتورولا معرفی شد و تاکنون در سازمان‌های زیادی مورداستفاده قرار گرفته است. کیفیت شش سیگما بدین معنی است که در هر یک میلیون قطعه، کمتر از 4/3 نقص وجود دارد. از نظر فنی، 6σ یا شش انحراف معیار، بسیار نزدیک به تعداد عیوب صفر است. طرح‌های شش سیگما دارای اهداف قابل‌اندازه‌گیری (نظیر کاهش هزینه، افزایش سود از طریق بهبود زمان چرخه، تحویل، ایمنی و غیره) هستند.

شش سیگما را می‌توان برای فرایندهای خدماتی نیز به کار برد. برای این منظور، ابتدا باید فرایندهای خدمات را به سه دسته بسیار سفارشی، سفارشی انبوه و استاندارد تقسیم کرد. درحالی‌که فرصت‌های بهبود ممکن است در همه دسته‌ها وجود داشته باشند، اما بیشترین فرصت‌ها در خدمات استاندارد شده (مانند حساب کارت‌های اعتباری، فست‌فود، حقوق و دستمزد و حساب‌های پرداختنی) رخ می‌دهد. گام بعدی، تعریف عیب/خرابی خدمات است. عیب خدمات، نقصی در فرایند خدمت‌دهی است که منجر به کاهش رضایت مشتری یا ازدست‌دادن مشتری می‌شود. از جمله معیارهایی که به‌راحتی قابلیت کمّی شدن دارند عبارت‌اند از مشتریان ازدست‌رفته، امتیاز رضایت مشتریان و زمان ارائه خدمت. بعد از شناسایی عیب خدمات، باید تجزیه‌وتحلیل علل ریشه‌ای را انجام داد و سپس برنامه اقدامات بهبود را تدوین و اجرا نمود.

تاکنون تعاریف مختلفی برای شش سیگما ارائه شده است که در ادامه به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت:

شش سیگما یک فلسفه مبتنی بر این دیدگاه است که تمام کارها، فرایندهایی هستند که می‌توان آن‌ها را تعریف، اندازه‌گیری، تجزیه‌وتحلیل، بهبود و کنترل کرد؛

شش سیگما، مجموعه‌ای از ابزارها شامل کنترل فرایند آماری (SPC)، نمودار‌های کنترلی، تحلیل حالات بالقوه خرابی (FMEA) و نمودارهای جریان است. این ابزارها، روش‌های کمّی و کیفی برای بهبود فرایندها هستند.

شش سیگما، یک روششناسی با پنج گام «تعریف، اندازه‌گیری، تجزیه‌وتحلیل، بهبود و کنترل» (DMAIC) است. این روششناسی، پذیرفته‌ترین و شناخته‌شده‌ترین روششناسی شش سیگما است.

#### کنترل فرایند آماری

دکتر دمینگ، متخصص معروف کنترل کیفیت امریکایی، در دهه 1950 به تولیدکنندگان ژاپنی کمک کرد تا کنترل کیفیت آماری (SQC) را پیاده‌سازی کنند. دکتر دمینگ نشان داد که اکثر فرایندها به شکل آماری رفتار می‌کنند و قبل از اینکه بخواهیم فرایندها را تحت کنترل قرار دهیم، باید درک درستی از نحوه رفتار خود فرایندها (یعنی بدون دخالت اپراتورها) داشته باشیم. مدیریت کیفیت با استفاده از روش‌های SQC شامل فرایندهای نمونه‌گیری و استفاده از داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آماری برای ایجاد معیارهای عملکردی و پایش فرایندها است. کنترل فرایند آماری (SPC) روشی است که یک نمونه تصادفی از خروجی فرایند را آزمایش می‌کند تا تشخیص دهد که آیا تغییرات غیرتصادفی در فرایند رخ می‌دهد یا خیر. ازآنجایی‌که تقریباً تمام خروجی‌های یک فرایندِ تولید یکسان هستند، کنترل فرایند، رویکرد بسیار مناسبی برای کنترل کیفیت محصول است.

گام نخست در تضمین کیفیت، حصول اطمینان از همگام بودن قابلیت فرایند تأمین‌کننده و محدوده قابل‌پذیرش خریدار است. اگر محدوده نرمال فرایند تأمین‌کننده از محدوده موردنیاز خریدار بزرگ‌تر باشد، خریدار باید با تأمین‌کننده مذاکره کند تا از طریق بهبود فرایندها (نظیر آموزش پرسنل یا بهبود ماشین‌آلات)، محدوده خود را کوچک‌تر کند. اگر ایجاد چنین تغییراتی از نظر اقتصادی برای تأمین‌کننده توجیه‌پذیر نباشد یا تأمین‌کننده قادر و مایل به انجام چنین کاری نباشد، خریدار باید به دنبال یافتن تأمین‌کننده دیگری باشد در غیر این صورت، خریدار باید متحمل هزینه‌های مازاد بازرسی، دوباره‌کاری و ضایعات شود.

از منظر خریدار، مراحل اساسی در تضمین کیفیت از طریق کنترل فرایند آماری عبارت‌اند از:

خریدار مشخصه‌های کیفی موردنیاز خود را تعیین کند.

تأمین‌کننده قابلیت‌های فرایند خود را تعیین کند. برای این منظور باید علل شایع یا تصادفی تغییرات را شناسایی نماید؛ علل خاص و قابل‌انتساب تغییرات را شناسایی کند؛ علل خاص و قابل‌انتساب را حذف کند.

الزامات کیفی خریدار با قابلیت‌های فرایند تأمین‌کنندگان مقایسه شود.

در صورت نیاز، تعدیل و تصحیح در فرایندها انجام شود. برای این منظور، باید با تأمین‌کننده مذاکره کرد یا به دنبال تأمین‌کننده جایگزین رفت.

در ادامه مفاهیم اصلی کنترل فرآیند آماری مرور میشود:

علل تغییرات: ازآنجایی‌که هیچ فرایندی نمی‌تواند هر بار نتایج دقیقاً یکسانی داشته باشد، شناسایی نوع تغییرات و حذف علل آن‌ها (تا حد ممکن) از اهمیت زیادی برخوردار است. هر مطالعه قابلیت فرایند، دو نوع تغییرات را شناسایی می‌کند: (1) علل رایج یا تغییرات تصادفی و (2) علل خاص یا قابل‌انتساب. علل رایج یا تصادفی مربوط به ذات فرایند هستند و همواره وجود دارند مگر اینکه فرایند تغییر یابد. این علل ممکن است مربوط به افراد، تجهیزات و ماشین‌آلات، مواد، روش‌ها، محیط یا اندازه‌گیری باشند. به طور مثال، روغن‌کاری دستگاه، سایش ابزار یا مهارت اپراتور دلایل رایجی هستند که منجر به خروجی ناسازگار می‌شود. اگر به‌خاطر دلایل رایج، عیب‌های زیادی رخ دهند، باید فرایند را تغییر داد. علل خاص و قابل‌انتساب نیز خارج از فرایند و به‌صورت غیرتصادفی هستند؛ نظیر خرابی دستگاه، تغییر نوع مواد یا خطای انسانی. این علل باید شناسایی و حذف شوند، در غیر این صورت خروجی فرایند خارج از محدوده قابل‌پذیرش کیفیت خواهد بود. کنترل فرایند آماری عمدتاً روی شناسایی و حذف این نوع علل تمرکز دارد.

قابلیت فرایند: یک فرایند زمانی توانمند (قابل) است که هیچ علل خاص یا قابل‌انتساب برای تغییرات نداشته باشد و تغییرات آن فقط مربوط به علل رایج و تصادفی باشد. در این صورت فرایند قادر است مشخصه‌های کیفیت را دائماً برآورده کند و لذا گفته می‌شود فرایند تحت کنترل آماری یا پایدار و قابل‌پیش‌بینی است. اگر یک فرایند توانمند باشد، می‌توان احتمال برآورده‌شدن انتظارات مشتری توسط فرایند را پیش‌بینی نمود. برای تعیین پایداری یا عدم پایداری یک فرایند، تأمین‌کننده باید مشخص کند که قابلیت نرمال فرایند چقدر است و آیا حدود بالا و پایین این قابلیت می‌تواند مشخصه‌های خریدار را برآورده کند یا خیر. زمانی که فرایند تحت کنترل است، تأمین‌کننده می‌تواند توزیع آماری میانگین فرایند را پیش‌بینی کند. برای اینکه یک فرایند توانا و تحت کنترل باشد، تمام علل خاص تغییرات باید حذف شوند و علل رایج هم باید به نحوی کاهش یابند که کیفیت خروجی فرایند در محدوده قابل‌قبول خریدار واقع شود.

- مهندسین طراح، حدود بالا و پایین مشخصه‌ها را بر اساس طراحی و عملکرد مورد انتظار محصول انجام می‌دهند. حد بالای مشخصه (USL) و حد پایین مشخصه (LSL) به ترتیب برابر با حداکثر و حداقل سطح مطلوب برای خروجی فرایند است. USL و LSL مربوط به یک محصول خاص و مستقل از فرایند هستند. اختلاف مجاز بین یک ویژگی فیزیکی و طراحی موردنظر آن، به‌عنوان تلورانس (رواداری) در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال، مهندسین طراح، مشخصه یک میله را به‌صورت قطر 2 اینچ با تلورانس 005/0± تعریف می‌کنند. در این صورت، LSL معادل با 995/1 میلی‌متر و USL معادل با 005/2 میلی‌متر خواهد شد. لذا هر میله‌ای که در این محدوده تولید شود، در تلورانس مجاز قرار دارد.

- با استفاده از شاخص قابلیت فرایند (Cp) می‌توان پراکندگی و تلورانس فرایند را در یک شاخص تجمیع کرد و نشان داد که آیا تغییرات فرایند رضایت‌بخش است یا خیر. هر چه مقدار Cp بیشتر باشد، قابلیت فرایند در تولید قطعات منطبق بر مشخصه‌ها بیشتر است. این شاخص فرض می‌کند که فرایند در وسط USL و LSL قرار دارد و عرض فرایند به اندازه 6 سیگما است؛ بدین معنی که 7/99 درصد از خروجی‌های فرایند طبق انتظار هستند. فرایندی که Cp آن کوچک‌تر از 1 است، عملاً توانا نیست. اگر Cp بزرگ‌تر از 1 باشد، یعنی فرایند توانایی لازم جهت تولید 7/99 درصد از محصولات در تلورانس مجاز مشخصه‌ها را دارد. Cp به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

Cp=USL-LSL6σ

- به طور مثال، اگر تلورانس یک قطعه 005/0±000/2 اینچ باشد و انحراف معیار استاندارد فرایند برابر با 0016/0 اینچ باشد، داریم:

Cp=2.005-1.9956×0.0016=1.04

- Cp با مقدار 33/1 به‌عنوان مقداری استاندارد برای قابلیت فرایند شناخته می‌شود. با این‌حال، خریداران می‌توانند مقدار مورد انتظار خود را مشخص کنند. برخی سازمان‌ها به مقادیر بزرگ‌تری نظیر 2 نیاز دارند. هرچه مقدار این شاخص بزرگ‌تر باشد، به منزله تعداد خرابی کمتر و در نتیجه کیفیت بیشتر است.

- یکی دیگر از شاخص‌های قابلیت فرایند، شاخص Cpk است که از تعدیل Cp و برای مواقعی که با یک توزیع غیرمتمرکز سروکار داریم، محاسبه می‌شود. این شاخص به یکی از دو روش زیر محاسبه می‌شود:

رواداری بالای حد- Xفرایند پراکندگی‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ یا‌‌ ‌‌ ‌‌ - X-رواداری پایین حدفرایند پراکندگی

- X میانگین فرایند است و پراکندگی فرایند برابر با سه انحراف معیار استاندارد خروجی‌ها است. اگر Cpk فرایند کوچک‌تر از 1 باشد، این فرایند قابل‌پذیرش نیست، زیرا بخشی از توزیع فرایند خارج از مشخصه‌ها است. اگر بین 1 تا 33/1 باشد، به‌صورت مرزی قابل‌پذیرش است زیرا فرایند به‌سختی حدود مشخصه‌ها را برآورده می‌کند. اگر این شاخص بزرگ‌تر از 33/1 باشد، فرایند قابل‌قبول است، زیرا توزیع فرایند به‌خوبی در محدوده مشخصه‌های قرار می‌گیرد.

کنترل فرایند: کنترل فرایند یکی از جنبه‌های کلیدی TQM و یک روش پایش فرایند برای جلوگیری از بروز عیوب و خرابی است. در این روش، هم مرکز و هم تغییرات اطراف مرکز اندازه‌گیری می‌شود. نمودارهای کنترل کیفیت ابزار اصلی این روش هستند. در فرایندهایی که از عملیات تکراری استفاده می‌کنند، نمودارهای کنترل کیفیت بسیار ارزشمند هستند. در این روش، خروجی فرایند را می‌توان با ردیابی میانگین و پراکندگی اندازه‌گیری کرد. نمودار X برای به‌تصویرکشیدن میانگین جامعه و نمودار R هم برای به‌تصویرکشیدن پراکندگی مفید است. دو موضوع مهم در این نمودارها، حدود بالا و پایین کنترلی (UCL و LCL) است. با محاسبه این دو حدود، اگر فرایند یا دستگاه شروع به خارج‌شدن از این محدوده کرد، اپراتور باید هر چه سریع‌تر فرایند را بررسی کند تا علت خروج از محدوده عملیاتی مطلوب را شناسایی و برطرف نماید. UCL نشان‌دهنده تغییر 3σ از میانگین به سمت بالا است و LCL نیز همان تغییر را به سمت پایین نشان می‌دهد. برای یک فرایند با توزیع نرمال، 7/99 درصد از خروجی‌ها باید بین UCL و LCL قرار گیرند. مادامی که خروجی در محدوده تعیین شده قرار گیرد، فرایند پایدار است. در شکل (‏11-‏4)، رفتار یک کارخانه فولاد نشان داده شده است. به کمک این نمودار، ضخامت عملیات نورد فولاد کنترل می‌شود. اپراتور هر ساعت داده‌های مربوط به ضخامت میله‌ها را جمع‌آوری و میانگین آن‌ها را روی نمودار ترسیم می‌کند. اگر این میانگین خارج از حدود کنترلی قرار گیرد، فرایند متوقف و اقدامات لازم جهت شناسایی علت و برطرف‌کردن آن انجام می‌شود. نمودارهای کنترلی، از روش نمونه‌گیری تصادفی (که در ادامه توضیح داده خواهد شد) استفاده می‌کنند، زیرا برای فرایندهایی که تعداد خروجی آن‌ها خیلی زیاد است، عملاً امکان بررسی تمام موارد وجود ندارد و صرفاً بر اساس نمونه‌گیری می‌توان به نتایج موردنظر دست‌یافت.

شکل (‏11-‏4) نمودار کنترلی

#### نمونه‌گیری، بازرسی و آزمون

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، هر سازمان می‌تواند سه نقش مشتری، مبدل و تأمین‌کننده را ایفا کند. لذا، هر سازمان در سه جایگاه می‌تواند کیفیت پایین را تجربه کند. به‌عنوان یک تأمین‌کننده، کالا و خدماتش ممکن است با مشخصه‌های کیفی مشتریان مطابقت نداشته باشد؛ به‌عنوان مبدل ممکن است فرایندهای آن قادر به تولید محصولات طبق مشخصه‌های مورد انتظار نباشد؛ به‌عنوان مشتری، کالا یا خدمات دریافتی ممکن است طبق مشخصه‌های کیفی مورد انتظار نباشند.

هزینه بالای اصلاح محصولات و خدمات فاقد کیفیت، سازمان‌ها را ترغیب می‌کند که به‌جای بازرسی محصولات/خدمات پس از تولید/تحویل، بر ساخت محصولات باکیفیت تمرکز کنند. هدف اصلی برنامه‌های کیفیت، ساخت محصول باکیفیت در همان گام نخست است. اقداماتی نظیر نمونه‌گیری، آزمایش و بازرسی پس از ساخت منجر به تحمیل هزینه به محصول یا خدمات نهایی می‌شود. تصمیم‌گیری در این مورد، عملاً از جنس هزینه-فایده است، که در آن به دنبال ایجاد تعادل میان هزینه نمونه‌برداری، آزمایش و بازرسی در برابر ریسک پذیرش یک محموله با درصد بالایی از کالاهای معیوب یا عدم‌پذیرش یک محموله با درصد ناچیزی از کالای معیوب است. برای کاهش هرکدام از این ریسک‌ها، باید اندازه نمونه را افزایش داد که این کار خود منجر به افزایش هزینه خواهد شد.

نمونه‌برداری، بازرسی و آزمون جزو ابزارهای مدیریت کیفیت هستند که می‌توان آن‌ها را در سه گام مختلف استفاده کرد:

قبل از دادن تعهد خرید به تأمین‌کننده: قبل از انجام خرید ممکن است لازم باشد از تأمین‌کننده نمونه دریافت کرد تا بررسی کرد که آیا کالا/خدمت موردنظر برای هدف موردنظر خریدار مناسب است یا خیر. ضمن اینکه می‌توان نمونه‌های چند تأمین‌کننده مختلف را با هم مقایسه نمود تا بهترین منبع را انتخاب کرد. همچنین در فرایند ارزیابی تأمین‌کننده می‌توان با استفاده از تاریخچه داده‌های کنترل کیفیت، قابلیت کیفی تأمین‌کننده را نسبت به مشخصه‌های کیفی خریدار مورد سنجش قرار داد.

حین خرید از تأمین‌کننده: هنگام خرید از تأمین‌کننده می‌توان با استفاده از نمونه‌گیری و بازرسی اطمینان حاصل نمود که آیا فرایند تولید تأمین‌کننده تحت کنترل و اقلام معیوب آن در کمترین مقدار ممکن هستند یا خیر.

بعد از خرید از تأمین‌کننده: بعد از تحویل کالا توسط تأمین‌کننده می‌توان آن‌ها را بازرسی کرد تا مطمئن شد که کالاهای تحویل داده شده مطابق با مشخصه‌های توافق شده هستند یا خیر.

اساساً دو روش عمده برای بررسی کیفیت اقلام خروجی فرایند به‌صورت ملموس وجود دارد. یکی نمونه‌گیری و دیگری بازرسی صددرصد یا همان غربالگری است.

نمونه‌گیری: منظور از نمونه، تعداد کمی از اقلام منتخب از یک گروه یا جمعیت بزرگ‌تر است. هدف از نمونه‌گیری، انتخاب اقلامی است که نماینده‌ای از کل جمعیت مورد آزمایش باشند. بر اساس نتایج بازرسی یا آزمایش نمونه‌ها، در مورد پذیرش یا رد کل اقلام تصمیم‌گیری می‌شود. نحوه نمونه‌گیری، بسته به نوع فرایند یا محصول ممکن است متفاوت باشد. نمونه‌گیری تصادفی یکی از روش‌های متداول است. نمونه تصادفی، نمونه‌ای است که در آن هر عضو جامعه شانس برابری برای انتخاب‌شدن دارد.

- روش نمونه‌گیری تصادفی بستگی به ویژگی‌های محصول تحت بازرسی دارد. اگر تمام محصولات دریافت شده در یک محموله را بتوان به طور کامل با هم مخلوط کرد، انتخاب یک نمونه از هر بخش از کل محصولات مخلوط شده، نشان‌دهنده یک نمونه تصادفی معتبر خواهد بود. به طور مثال، اگر در یک محموله شامل 1000 توپ با مشخصات ظاهری یکسان که به‌صورت کامل با هم مخلوط شده‌اند، 50 توپ به‌صورت تصادفی انتخاب شوند و 5 عدد از آن‌ها معیوب باشند، می‌توان گفت 10 درصد از کل توپ‌های داخل محموله معیوب هستند. اگر محصولات به نحوی باشند که نتوان آن‌ها را با هم مخلوط کرد، می‌توان آن‌ها را شماره‌گذاری و سپس با تولید اعداد تصادفی، نمونه‌های تصادفی را انتخاب نمود. قاعده کلی آماری برای انتخاب نمونه تصادفی این است که باید روشی را انتخاب کرد که هر واحد کالا دارای شانس مساوی برای انتخاب‌شدن باشد.

- از روش نمونه‌گیری متوالی برای کاهش تعداد نمونه‌های موردنیاز بازرسی (بدون ازدست‌دادن دقت) جهت تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا رد محموله استفاده می‌شود. این روش بر مبنای اثر تجمعی اطلاعاتی که هر آیتم اضافی (در نمونه) به بازرسی اضافه می‌کند، عمل می‌نماید. یعنی به‌ازای بازرسی هر آیتم، ممکن است سه تصمیم متفاوت اتخاذ شود: پذیرش، رد یا ادامه نمونه‌گیری. با استفاده از این روش، میانگین حجم نمونه در مقایسه با روش نمونه‌گیری تصادفی ممکن است به نصف کاهش یابد. در ساده‌ترین حالت نمونه‌گیری متوالی، 10 درصد از محموله بازرسی می‌شود و اگر نمونه مورد پذیرش قرار گیرد، کل محموله پذیرفته می‌شود. اما اگر نمونه مردود شود و نتوان به‌صورت قطعی در مورد مردود شدن کل محموله تصمیم‌گیری کرد، می‌توان 10 درصد دیگر از محموله را نمونه‌برداری کرد. این روش موجب کاهش هزینه‌های کیفیت می‌شود.

بازرسی 100 درصدی یا غربالگری: اغلب گفته می‌شود که بازرسی 100 درصدی یا همان غربالگری، مطلوب‌ترین روش بازرسی است. اما این عقیده درست نیست. تجربه نشان داده است که بازرسی 100 درصدی به‌ندرت به نتیجه رضایت‌بخشی در جداسازی اقلام قابل‌قبول از اقلام غیرقابل‌قبول یا اندازه‌گیری صحیح متغیرها می‌انجامد. بسته به‌شدت اثر یک اشتباه، خطای دورانداختن یک قطعه کاملاً سالم ممکن است بهتر از خطای پذیرش یک قطعه معیوب باشد. البته در برخی موارد، استفاده از چنین آزمایش‌های سخت‌گیرانه‌ای ممکن است منجر به افزایش قابل‌توجه هزینه یک قطعه شود. به طور مثال، در صنایع با فناوری‌های پیشرفته، هرکدام از قطعات باید با روش‌های خاص خود بازرسی شوند. بنابراین قطعه‌ای که 2 هزار تومان قیمت دارد، ممکن است بهای تمام شده آن به 100 هزار تومان برسد و درعین‌حال، عملکرد آن با حالت اولیه یکسان است.

آزمون کردن: قبل از دادن تعهد خرید، ممکن است انجام آزمایش روی کالا ضروری باشد. انتخاب یک کالا جهت خرید ممکن است بر مبنای یک آزمون مشخص انجام شود. زمانی که تأمین‌کنندگان نمونه‌هایی را برای آزمایش ارسال می‌کنند، قاعده کلی خریداران این است که فقط نمونه‌هایی را بپذیرند که شانس معقولی برای استفاده دارند. تمایل خریداران در قبال نمونه‌های جدید عمدتاً به سمت پذیرش است تا رد نمونه؛ زیرا آن‌ها همیشه به دنبال کالاهایی هستند که ممکن است نسبت به کالاهای فعلی بهتر باشند. با این‌حال، به دلایل مختلف باید جانب احتیاط را رعایت کرد. ارسال نمونه برای تأمین‌کننده هزینه‌بردار است و خریدار نمی‌خواهد امیدهای واهی در فروشنده ایجاد کند. گاهی اوقات خریدار دارای تجهیزات لازم برای انجام آزمون نیست، یا اینکه هزینه انجام آزمون بسیار بالا است. سیاست برخی فروشندگان برای ارسال نمونه این است که خریدار باید هزینه نمونه را پرداخت کند؛ زیرا خریدار ممکن است تعهد کمی نسبت به فروشنده داشته باشد یا اینکه نمونه به‌عنوان یک کالای قابل‌استفاده باشد. در نقطه مقابل، سیاست خریداران ممکن است بدین صورت باشد که هزینه نمونه را فقط زمانی پرداخت کنند که ارزش و قیمت آن بالا باشد؛ یا اینکه هرکسی (فروشنده یا خریدار) که در مورد ارسال نمونه پیش‌قدم شده است، هزینه نمونه را متقبل‌‌ می‌شود؛ یا اگر نتیجه نمونه رضایت‌بخش بود، هزینه آن پرداخت می‌شود. البته قاعده کلی معمولاً این است که هزینه نمونه بر عهده فروشنده است زیرا اگر فروشنده تمایل به همکاری تجاری با خریدار داشته باشد و نسبت به محصول خود مطمئن باشد، هزینه ارسال نمونه رایگان را هم متحمل خواهد شد.

بازرسی اقلام ورودی: حالت ایده‌آل برای بازرسی کالاهای خریداری شده، حالتی است که هنگام دریافت کالا از تأمین‌کننده نیاز به هیچ‌گونه بازرسی نباشد زیرا تلاش مشترک خریدار و تأمین‌کننده در استقرار تضمین کیفیت منجر به تولید محصولات باکیفیت فوق‌العاده شده است. اما همه سازمان‌ها به چنین نقطه ایده‌آلی نمی‌رسند. نوع بازرسی، فراوانی و دقت آن بسته به شرایط، متفاوت است. تصمیم‌گیری نهایی در این باره، بستگی به هزینه‌های انجام بازرسی دارد. در واقع به‌تناسب اهمیت انطباق کالا با مشخصه‌های مورد انتظار آن باید برای انجام بازرسی هزینه کرد.

- هدف از بازرسی اقلام ورودی، حصول اطمینان از انطباق کالای ارسالی تأمین‌کننده با مشخصه‌های اعلام شده است. گاهی اوقات ممکن است این کار صرفاً برای تأمین‌کنندگان جدید انجام شود. بعد از مدتی که عملکرد تأمین‌کننده مورد تأیید قرار گرفت، می‌توان از میزان این بازرسی‌ها کاست. البته باید توجه داشت که عملکرد تأمین‌کننده ممکن است در طول زمان دچار تغییر شود. این اتفاق ممکن است به دلایلی نظیر کم‌دقتی پرسنل، بروز خطا در سیستم‌های تولیدی یا تلاش تأمین‌کننده در جهت کاهش هزینه‌ها (به‌نحوی‌که منجر به کاهش کیفیت شود) باشد.

- هنگام تدوین مشخصه‌های خرید و اعلام آن‌ها به تأمین‌کننده، بهتر است رویه بازرسی و آزمون هم مشخص شود تا خریدار و تأمین‌کننده در قبال مشکلات آتی هم‌راستا باشند. در این صورت، تأمین‌کننده نمی‌تواند به این بهانه که نوع بازرسی قبلاً مشخص نشده یا بازرسی بسیار سخت‌گیرانه است، از مرجوع نمودن کالا خودداری نماید. تأمین‌کننده و خریدار باید هم روی روش نمونه‌گیری و هم نوع آزمون‌ها توافق کنند. در این صورت، هر دو طرف به نتایج یکسانی دست خواهند یافت و امکان بروز اختلاف به حداقل مقدار ممکن خواهد رسید.

اصلاح یا عودت: اداره تدارکات با کمک واحدهای استفاده‌کننده کالا/خدمات، بازرسی و حقوقی، مسئول انجام اقدامات لازم جهت اصلاح یا عودت کالا هستند. هر محصول، ماده یا تجهیزات غیرمنطبق باید تا زمان تصمیم‌گیری در باره محموله به‌خوبی نگهداری شود تا از احتمال استفاده ناخواسته، سرقت یا بروز آسیب به آن خودداری شود. برخی سازمان‌ها دارای یک کمیته برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقلام نامنطبق هستند. تصمیم‌گیری در این حوزه یک تصمیم‌گیری تدارکاتی و فنی/مهندسی است. کالاهای نامنطبق را می‌توان به تأمین‌کننده عودت داد یا آن را امحا نمود. در هر دو حالت، باید این موضوع به تأمین‌کننده اطلاع داده شود تا در مورد جایگزین‌کردن کالا یا سایر گزینه‌های دیگر تصمیم‌گیری کند. برخی اوقات کالای نامنطبق را می‌توان در جاهای دیگر یا به‌عنوان کالاهای درجه پایین مورداستفاده قرار داد. گاهی اوقات نیز خود خریدار می‌تواند کالا اصلاح و هزینه آن را از تأمین‌کننده دریافت کند. درعین‌حال، تأمین‌کننده ممکن است نماینده خود را به محل خریدار ارسال کند تا عدم انطباق را بررسی و در صورت امکان رضایت خریدار را جلب کند.

هزینه‌های مرتبط با ردشدن اقلام را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد: (1) هزینه‌های حمل‌ونقل، (2) هزینه‌های آزمون و (3) مخارج احتمالی. تأمین‌کننده و خریدار باید در مورد تسهیم این هزینه‌ها بین یکدیگر تصمیم‌گیری کنند. این تصمیم‌گیری تا حدی متأثر از نوع کالای رد شده، عرف تجاری، ضرورت و اهمیت شرایط پیش‌آمده، رویه حسابداری هزینه خریدار و جایگاه قدرت هر سازمان است. طبق عرف معمولاً هزینه‌های حمل‌ونقل (رفت‌وبرگشت) بر عهده تأمین‌کننده و هزینه‌های آزمون بر عهده خریدار است. قراردادها و آداب‌ورسوم تجاری اغلب پیش‌بینی می‌کنند که تأمین‌کننده مسئولیتی در قبال مخارج احتمالی نخواهند داشت. با این‌حال، این شاید بزرگ‌ترین ریسک و پرهزینه‌ترین مورد از نظر خریدار باشد. کالاهای ورودی نامنطبق ممکن است فرایند تولید خریدار را به‌صورت جدی مختل کنند؛ زیرا این اتفاق منجر به کسری مواد و عدم امکان تولید محصولات و در نتیجه بروز نارضایتی مشتریان و امکان اعمال جریمه از جانب آن‌ها خواهد شد. به‌علاوه، زمان اختصاص‌داده‌شده به تجهیزات و نیروی کار نیز منجر به اعمال هزینه‌های دیگر خواهد شد. این‌گونه هزینه‌ها را معمولاً نمی‌توان بر عهده تأمین‌کننده گذاشت.

### تضمین کیفیت و کنترل کیفیت

مسئولیت و کارکرد اصلی واحد تضمین کیفیت و کنترل کیفیت، ایجاد و حفظ کنترل‌های مؤثر در نظارت بر فرایندها و تجهیزات و حمایت از تلاش‌های تأمین‌کنندگان برای طراحی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های بهبود مستمر کیفیت است. به‌علاوه، مسئولیت‌های فنی دیگری نظیر بازرسی کالاهای ورودی و نظارت بر فرایندهای داخلی تولید را نیز توسط این واحد انجام میشود. این گروه همچنین نقش کلیدی در تصدیق تأمین‌کنندگان، مطالعه مواد و بازرسی نمونه‌های دریافتی از تأمین‌کنندگان دارد و اغلب باید ادعاها و خطاهای مربوط به اقلام ورودی و محصولات خروجی را بررسی کنند. همچنین تصمیم‌گیری در مورد فراخوان محصولات از بازار و امکان اصلاح و ارسال مجدد یا امحای آن‌ها و روش امحا نیز بر عهده این گروه است.

جایگاه گروه تضمین کیفیت یا کنترل کیفیت در ساختار سازمانی و سطح اختیارات آن معمولاً یک چالش مدیریتی است. در بیشتر موارد، کار بازرسی توسط واحدهای جداگانه‌ای انجام می‌شود و این کار ممکن است به سه بخش اصلی تقسیم شود: (1) بازرسی مواد ورودی، (2) بازرسی کالاهای حین ساخت و (3) بازرسی محصول نهایی. واگذاری این کار به واحدهای مختلف به این دلیل انجام می‌شود که مثلاً اگر بازرسان کالاهای حین ساخت و محصولات نهایی هر دو به مدیر تولید گزارش دهند، ممکن است مدیر تولید این گزارش‌ها را نادیده بگیرد یا روی آن‌ها سرپوش بگذارد تا نقص‌ها و ضعف‌های موجود در فرایند تولید مشخص نشوند.

در حال حاضر نرم‌افزارهای متعددی برای کنترل کیفیت وجود دارند. این نرم‌افزارها معضل مربوط به محاسبات خسته‌کننده و ترسیم نمودارهای متنوع را حل کرده‌اند و امکانات زیادی را در اختیار کاربر قرار می‌دهند. از جمله این امکانات می‌توان به انتخاب طرح‌های نمونه‌برداری، محاسبه آمار نمونه‌ها، ترسیم نمودارها، انتخاب تصادفی قطعات و نمونه‌ها، ترسیم منحنی مشخصه‌های عملیاتی (OC) و تعیین حدود اطمینان اشاره کرد.

### استانداردها و جوایز کیفیت

در سطح بین‌المللی، سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)، برنامه‌های متعددی مرتبط باکیفیت اجرا می‌کند. برخی سازمان‌ها در کشورهای مختلف نیز جوایز کیفیت اعطا می‌کنند. در ادامه در مورد استاندارد کیفیت ISO 9000، استاندارد زیست‌محیطی ISO 14000، جایزه مالکوم بالدریج در ایالات متحده، جایزه دمینگ در ژاپن و جایزه ملی کیفیت ایران توضیح خواهیم داد.

#### استاندارد کیفیت ISO 9000

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) در ژنو سوئیس، استانداردهای مشترکی را در سرتاسر جهان ارائه می‌کند. مؤسسه استاندارد ملی امریکا (ANSI) و انجمن استاندارد کانادا (CSA) جزو اعضای این سازمان به شمار می‌روند. استاندارد کیفیت ISO 9000 نخستین‌بار در سال 1987 تدوین و در سال‌های 1994، 2000، 2008 و 2015 به‌روزرسانی شده است. طبق نظر ISO، خانواده استاندارد ISO 9000 بیانگر یک اجماع بین‌المللی در مورد شیوه‌های مناسب مدیریت کیفیت است. ISO 9000 شامل استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با سیستم‌های مدیریت کیفیت و استانداردهای حمایتی مرتبط با آن است. نتایج نشان می‌دهد که سازمان‌های تولیدی 5/1 برابر سازمان‌های خدماتی از چارچوب‌های کیفی مرتبط با ISO استفاده می‌کند.

ISO 9001 استانداردی است که مجموعه‌ای از الزامات استاندارد شده برای یک سیستم مدیریت کیفیت را فارغ از نوع فعالیت سازمان، اندازه و خصوصی یا دولتی بودن آن ارائه می‌دهد. سازمان‌ها می‌تواند گواهینامه اجرای این استاندارد را اخذ کنند؛ هرچند که صدور گواهینامه جزو الزامات اجباری استاندارد نیست. این استاندارد، یک چارچوب آزمایش شده برای اجرای یک رویکرد سیستماتیک در مدیریت فرایندهای سازمانی در راستای ارائه محصولاتی است که انتظارات مشتریان را برآورده می‌کنند. این استاندارد، الزاماتی که یک سیستم کیفیت باید برآورده کند را تعریف می‌کند، اما در مورد نحوه تحقق آن‌ها هیچ اجبار و الزامی تعیین نمی‌کند. این امر باعث می‌شود که در بخش‌ها و فرهنگ‌های مختلف کسب‌وکار و همچنین فرهنگ‌های ملی مختلف، انعطاف‌پذیری لازم برای اجرا فراهم شود. سایر استانداردهای این خانواده، جنبه‌های خاصی مانند مبانی و واژگان، بهبود عملکرد، مستندسازی، آموزش و جنبه‌های مالی و اقتصادی را پوشش می‌دهد.

برای بررسی اینکه استاندارد استقرار داده شده در سازمان به‌درستی کار می‌کند یا خیر، باید حداقل یکی از اصول زیر را دنبال کرد:

این استاندارد سازمان را مکلف می‌کند که خودش سیستم کیفیت ISO 9001 را ممیزی کند تا اطمینان حاصل شود که فرایندها به‌صورت مؤثر مدیریت می‌شوند یا به‌عبارت‌دیگر، فعالیت‌ها به‌صورت کامل تحت کنترل سازمان هستند.

سازمان ممکن است مشتریان خود را به ممیزی سیستم کیفیت دعوت کند تا به آن‌ها اطمینان دهد که سازمان قادر به ارائه محصولات یا خدماتی است که نیازها و الزامات آن‌ها را برآورده می‌کند.

سازمان ممکن است از خدمات یک مرجع مستقل صدور گواهینامه سیستم کیفیت برای دریافت گواهینامه انطباق با ISO 9001 استفاده کند. این گزینه به دلیل اعتباری که از یک ارزیابی مستقل کسب می‌کند، در بازار از محبوبیت بالایی برخوردار است. لذا سازمان ممکن است از ممیزی‌های متعدد توسط مشتریان (یعنی گزینه دوم) اجتناب کند یا دفعات ممیزی مشتریان را کاهش دهد. این گواهی همچنین می‌تواند به‌عنوان یک مرجع تجاری میان سازمان و مشتریان بالقوه آن عمل کند، به‌خصوص زمانی که تأمین‌کننده و مشتریان نسبت به یکدیگر جدید هستند یا از نظر جغرافیایی نسبت به هم دور هستند.

#### استاندارد زیست‌محیطی ISO 14000

تمرکز ISO 14000 روی مسائل زیست‌محیطی است و به توصیف عناصر اصلی یک سیستم مؤثر مدیریت زیست‌محیطی می‌پردازد و البته جایگزین قوانین و مقررات کشورها نمی‌شود. ISO 14000 شامل دو استاندارد اصلی مرتبط با سیستم مدیریت زیست‌محیطی با عناوین ISO 14004 و ISO 14001 است. ISO 14004 دستورالعمل‌هایی را در مورد عناصر یک سیستم مدیریت زیست‌محیطی و اجرای آن ارائه می‌کند و مسائل اصلی مربوط به آن را موردبحث قرار می‌دهد. ISO 14001 نیز الزامات چنین سیستم مدیریت زیست‌محیطی را مشخص می‌کند. تحقق این الزامات مستلزم شواهد عینی است که بتوان آن‌ها را ممیزی کرد و نشان داد که سیستم مدیریت زیست‌محیطی به طور مؤثر و مطابق با استاندارد عمل می‌کند.

#### جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج

جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج که به‌صورت سالانه اهدا می‌شود، برای قدردانی از سازمان‌های ایالات متحده در حوزه‌های تولید، خدمات، مشاغل کوچک، بهداشت و درمان، آموزش و غیرانتفاعی در نظر گرفته شده است. این جایزه به دنبال برتری در مدیریت کیفیت و دستیابی به کیفیت است. معیارهای اعطای این جایزه به هفت دسته اصلی زیر تقسیم می‌شوند:

رهبری؛

برنامه‌ریزی راهبردی؛

تمرکز بر مشتری؛

اندازه‌گیری، تجزیه‌وتحلیل و مدیریت دانش؛

تمرکز بر نیروی کار؛

تمرکز بر عملیات؛

نتایج.

این معیارها برای کمک به سازمان‌ها طراحی شده‌اند تا با تمرکز بر دو هدف زیر رقابت‌پذیری خود را ارتقا دهند:

ارائه ارزش به مشتریان به‌نحوی‌که این ارزش همواره در حال بهبود باشد؛

بهبود عملکرد کلی سازمان.

این جایزه همچنین به دنبال ترغیب شرکت‌های امریکایی به بهبود کیفیت و بهره‌وری، ارائه دستورالعمل‌ها و معیارهای کیفیت استاندارد برای ارزیابی تلاش‌های بهبود کیفیت و راهنمایی شرکت‌ها برای ایجاد بهبود مستمر است. برای این منظور، به توصیف نحوه دستیابی به موفقت سازمان‌های برنده این جایزه می‌پردازد. انتشار شیوه‌های TQM یکی از جنبه‌های مهم جایزه مالکوم بالدریج است. جایزه مالکوم بالدریج با تأکید بر عملکرد مالی سازمان، هم برنامه‌های مدیریت کیفت و هم دستیابی به نتایج را ارزیابی می‌کند.

#### جایزه دمینگ

انجمن دانشمندان و مهندسان ژاپنی (JUSE) در سال 1950 برای بزرگداشت دکتر دمینگ و ترویج توسعه مستمر کنترل کیفیت در ژاپن، جایزه دمینگ را بنا نهاد. این جایزه به‌صورت سالانه به شرکت‌های داخلی یا خارجی که مشارکت مؤثر در استقرار TQM داشته‌اند، اعطا می‌شود. علاوه بر جایزه دمینگ، جایزه بزرگ دمینگ نیز بنا نهاده شده است. این جایزه به برندگان قبلی جایزه دمینگ که سطح TQM را برای بیش از سه سال پس از برنده‌شدن، حفظ و ارتقا داده‌اند اعطا می‌شود. همچنین جایزه دمینگ برای اشخاص نیز وجود دارد که این جایزه صرفاً برای شرکت‌های ژاپنی تعریف شده است. جایزه‌های دمینگ، اعتبار بین‌المللی فوق‌العاده‌ای به شرکت‌ها می‌دهند.

#### جایزه ملی کیفیت ایران

جایزه ملی کیفیت ایران ابزاری برای اندازه‌گیری معیارهای موفقیت سازمان‌ها در رعایت کیفیت در تمامی ابعاد آن و استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت است. یکی از اهداف این جایزه، ایجاد رقابت سالم و علمی در میان سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی، تولیدی و خدماتی است و نمادی برای ارج‌نهادن به زحمات مدیران، کارشناسان و محققان و کارکنانی است که به کیفیت بها داده و با خلاقیت و نوآوری در تولید محصول یا ارائه خدمات ناب به‌عنوان فلسفه وجودی سازمان‌ها، به دنبال تأمین انتظارات مشتریان و کسب رضایت آن‌ها هستند.

به دنبال سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران، برای اولین‌بار مباحث کیفیت در قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح شد و پس از آن، در برنامه‌های چهارم و پنجم به‌گونه‌ای شفاف‌تر مطرح گردید. طرح شکل‌گیری جایزه ملی کیفیت به‌عنوان انگیزه‌ای برای سازمان‌های خصوصی و دولتی در ارتقای کیفیت، ابتدا در سال 1381 مطرح شد. پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، طرح جایزه ملی کیفیت ایران توسط ریاست وقت سازمان استاندارد ایران به شورای‌عالی استاندارد ارائه گردید و خرداد 1381 به تصویب رسید و جهت اجرا به مؤسسه استاندارد ابلاغ گردید. طی بررسی‌های انجام شده در این زمینه، مدل بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) به‌عنوان مدل جایزه ملی کیفیت ایران انتخاب و مقرر شد که مراسم اعطای آن در روز 18 آبان که توسط شورای‌عالی فرهنگ عمومی به‌عنوان روز ملی کیفیت نام‌گذاری گردید، برگزار شود.

## مدیریت هزینه

### مقدمه

در اقتصاد امروزی، نیروی محرکه رقابت جهانی را می‌توان در معادله زیر خلاصه کرد:

قیمت / (زمان چرخه + خدمات + فناوری + کیفیت) =‌‌ ارزش

اگرچه مدیریت تدارکات تأثیر عمده‌ای بر همه متغیرهای صورت کسر معادله فوق دارد، اما این فصل بر مخرج کسر یعنی قیمت و محرک اصلی قیمت، یعنی هزینه تمرکز دارد. یکی از مسئولیت‌های اصلی مدیریت تدارکات این است که اطمینان حاصل کند که قیمت پرداخت شده برای یک کالا/خدمت، منصفانه و معقول است. قیمت تأثیر مستقیمی بر درک مشتری از ارزش ارائه شده توسط سازمان دارد و در نتیجه منجر به مزیت رقابتی در بازار خواهد شد. واحد تدارکات بهوسیله ارائه ارزش به مشتریان از طریق پیشرفت مستمر در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه بهبود حاشیه سود و بازده دارایی‌های شرکت، به نیرویی قوی در سازمان تبدیل خواهد شد.

متخصصان تدارکات و زنجیره تأمین باید با اصول تجزیه‌وتحلیل قیمت و هزینه آشنا باشند. منظور از تجزیه‌وتحلیل قیمت، فرایند مقایسه قیمت‌های تأمین‌کننده با قیمت‌های بازار بدون اطلاع مستقیم از هزینه‌های تأمین‌کننده است. در واقع تجزیه‌وتحلیل قیمت صرفاً روی قیمت تمرکز می‌کند و کاری به هزینه‌های واقعی تأمین‌کننده ندارد. در مقابل، تجزیه‌وتحلیل هزینه، به فرایند بررسی اجزای تشکیل‌دهنده هزینه (نظیر مواد، نیروی کار، سربار، هزینه‌های عمومی و اداری و سود) می‌پردازد؛ که این اجزا، قیمت نهایی را تشکیل می‌دهند. در حالت ایده‌آل، این تجزیه‌وتحلیل، هزینه واقعی برای تولید یک کالا را مشخص می‌کند؛ بنابراین طرفین قرارداد خرید می‌توانند قیمت منصفانه و معقولی تعیین کنند و برنامه‌هایی برای کاهش هزینه در آینده تدوین کنند. نهایتاً، تجزیه‌وتحلیل هزینه کل به بررسی معادله قیمت-هزینه در سرتاسر فرایندهایی می‌پردازد که چندین سازمان در طول زنجیره تأمین با آن‌ها درگیر هستند. به طور مثال، هزینه ارسال یک کالا از چین به ایران شامل هزینه‌های حمل، تعرفه‌ها، نگهداری موجودی، کیفیت و سایر هزینه‌هایی است که بیشتر از قیمت واقعی پرداخت شده به تولیدکننده چینی است.

در این فصل به ارائه مبانی قیمت و هزینه و همچنین معرفی برخی ابزارهای مدیریت قیمت و هزینه خواهیم پرداخت. از جمله این ابزارها می‌توان به تجزیه‌وتحلیل قیمت و تجزیه‌وتحلیل هزینه کل اشاره کرد. خریداران با استفاده از این ابزارها می‌توانند یک سیستم مدیریت راهبردی هزینه ایجاد کنند تا هزینه‌ها را در سرتاسر زنجیره تأمین کاهش دهند. ازآنجایی‌که این ابزارها را نمی‌توان در تمام موقعیت‌ها استفاده نمود، مدیران تدارکات باید یاد بگیرند که کجا و چگونه از این ابزارها استفاده کنند.

### رویکرد ساختارمند برای کاهش هزینه

همان‌طور که در شکل (‏12-‏1) نشان ‌داده ‌شده است، مدیران به طور فزاینده‌ای تمایل دارند مفاهیم مدیریت قیمت و هزینه را در کل زنجیره تأمین در نظر بگیرند؛ در حالی‌که در گذشته، مدیران عمدتاً در تلاش برای کاهش هزینه‌های سازمان خود بودند و توجهی به سایر اجزای زنجیره تأمین نداشتند. برای این منظور، آن‌ها صرفاً از رویکردهایی نظیر تجزیه‌وتحلیل ارزش، بهبود فرایندها، استانداردسازی و بهبود فناوری استفاده می‌کردند. اگرچه این رویکردها هنوز مهم هستند، اما دیگر تأثیر آن‌ها روی کاهش هزینه مانند گذشته نیست. اما چرا این اتفاق رخ داده است؟ با رشد شرکت‌های بین‌المللی و سوق پیداکردن شرکت‌ها به فعالیت‌های جهانی، میزان برون‌سپاری به‌شدت افزایش یافته است؛ لذا عمده هزینه‌های کالا/خدمت از جانب تأمین‌کننده تحمیل می‌شود و تأمین‌کننده‌ها هم خارج از چهاردیواری سازمان قرار دارند. در چنین محیطی، سازمان‌هایی که می‌خواهند سیاست‌های کاهش هزینه را به‌درستی دنبال کنند، باید به دنبال راهکارهایی باشند که اعضای بالادست و پایین‌دست زنجیره تأمین را هم دربرگیرند. چنین تغییری مستلزم یک تغییر اساسی در نوع نگاه و تفکر مدیران و کارکنان است.

شکل (‏12-‏1) رویکردهای مدیریت هزینه

روش‌های جدید مدیریت هزینه مستلزم آن هستند که مدیرانِ تدارکات مجموعه‌ای از ابتکارات جدید را اتخاذ کنند تا بتوانند کارها را به نتیجه مطلوب برسانند. همان‌طور که شکل (‏12-‏2) نشان می‌دهد، رویکردهای راهبردی مدیریت هزینه معمولاً شامل حداقل دو شریک زنجیره تأمین می‌شود که با هم برای بهبود فرایندها و در راستای کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین همکاری می‌کنند.

شکل (‏12-‏2) تمرکز زنجیره تأمین متقابل سازمانی

#### مدیریت راهبردی هزینه‌های زنجیره تأمین

رویکردهای مدیریت راهبردی هزینه بسته به مرحله چرخه عمر محصول متفاوت خواهند بود. همان‌طور که در شکل (‏12-‏3) نشان داده شده است، در هر کدام از مراحل چرخه عمر محصول، رویکردهای مختلفی مناسب هستند. در مرحله طراحی مفهومی و توسعه، مدیریت تدارکات اغلب به دنبال تعیین اهداف هزینه‌ای است. با ورود محصول/خدمت به مرحله طراحی، می‌توان با یکپارچه‌سازی تأمین‌کنندگان، استانداردسازی، مهندسی ارزش و انجام طراحی‌های تولید، فرصت‌هایی برای استفاده از قطعات و روش‌های استاندارد و زمینه‌های صرفه‌جویی هزینه‌ای ایجاد کرد. در طول دوره راه‌اندازی محصول/خدمت، مدیریت تدارکات عمدتاً از روش‌های سنتی کاهش هزینه (نظیر مناقصات رقابتی، مذاکره، تجزیه‌وتحلیل ارزش، قراردادهای خدمات با تمرکز بر صرفه‌جویی، قیمت‌گذاری بر مبنای قراردادهای بلندمدت) استفاده می‌کند. زمانی که یک محصول به مراحل پایانی عمر خود نزدیک می‌شود، مدیریت تدارکات نمی‌تواند ارزش بالقوه کارهای زیست‌محیطی برای تولید مجدد، بازیافت یا نوسازی محصولاتی که در حال منسوخ‌شدن هستند را نادیده بگیرد. به طور مثال، تولیدکننده‌های کارتریج پرینتر این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند که بتوانند پس از اتمام تونر کارتریج، مجدداً آن را شارژ کنند تا هزینه‌های بازیافت محصول حذف شود.

بخش قابل توجهی از نتایج اقدامات کاهش هزینه زمانی قابل حصول است که مدیریت تدارکات در همان مراحل اولیه طراحی و توسعه محصول مشارکت داده شود. هنگامی که تصمیمات منبع‌یابی در همان مراحل اولیه چرخه عمر محصول اتخاذ می‌شوند، می‌توان تأثیر کامل تصمیمات منبع‌یابی بر عمر محصول را نیز در نظر گرفت. اما اگر مدیریت تدارکات در مراحل انتهایی توسعه و عرضه محصول مشارکت داده شود، اقدامات کاهش هزینه کمترین اثر ممکن را خواهند داشت؛ زیرا عمده تصمیمات مربوط به مواد، نیروی کار و انتخاب تأمین‌کنندگان قبلاً اتخاذ شده است. در گذشته، معمولاً واحد طراحی و مهندسی به‌تنهایی مشخصه‌های محصول، مواد و قطعات موردنیاز و همچنین تأمین‌کنندگان این اقلام را تعیین می‌کرد. به همین خاطر، عملاً نمونه اولیه محصول توسط آن تأمین‌کنندگان ساخته می‌شد و در نتیجه، قدرت چانه‌زنی سازمان در مقابل آن‌ها کاهش می‌یافت. زیرا در چنین حالتی تأمین‌کنندگان از قبل می‌دانند که کسب‌وکارشان تضمین شده است و سازمان قبلاً هزینه‌های لازم برای توسعه محصول را پرداخت کرده است و احتمال تغییر تأمین‌کنندگان بسیار کم خواهد بود؛ لذا سازمان اهرم قوی برای متقاعدکردن تأمین‌کنندگان جهت کاهش هزینه نخواهد داشت.

شکل (‏12-‏3) مدیریت هزینه‌های چرخه عمر

هنگام اولویت‌بندی اقدامات لازم برای کاهش هزینه، سازمان‌ها معمولاً از یک چارچوب ساختاریافته مشابه آنچه در شکل (‏12-‏4) نشان داده شده است استفاده می‌کنند. همان‌طور که در این شکل می‌توان دید، هر رویکرد به یک تمرکز راهبردی متفاوت از منظر قیمت در مقابل هزینه نیاز دارد. به‌طورکلی، در مورد کالاهای عمومی با ارزش کم که تأمین‌کنندگان زیادی در بازار برای آن‌ها رقابت می‌کنند، باید روی قیمت کل تأکید کرد. یعنی نیازی به صرف زمان برای انجام تجزیه‌وتحلیل دقیق هزینه برای اقلام کم ارزش با بازده پایین وجود ندارد. درصورتی‌که این اقلام مستقیماً توسط خود کاربران سفارش داده شوند، بازده بیشتری برای سازمان حاصل می‌شود. کالاهای اساسی، محصولات و خدمات با ارزشی هستند که در بازار، وضعیت آن‌ها رقابتی است. کامپیوترها و فناوری‌های مرتبط با آن‌ها جزو این دسته از کالاها هستند. این محصولات و خدمات را می‌توان از طریق رویکردهای سنتی مناقصه که نیازمند تجزیه‌وتحلیل قیمت با استفاده از نیروهای بازار هستند، تأمین کرد. با ظهور استانداردسازی بیشتر در بسیاری از صنایع، محصولاتی که قبلاً جزو کالاهای بحرانی بودند، اکنون به دسته کالاهای اساسی منتقل شده‌اند.

شکل (‏12-‏4) چارچوب مدیریت راهبردی هزینه

کالاهای منحصربه‌فرد، چالش متفاوتی دارند؛ بدین صورت که شرکت‌ها باید تلاش کنند تا هزینه محصولاتی را که تأمین‌کنندگان کمی برای آن‌ها وجود دارد و درعین‌حال کم‌ارزش هم هستند، کاهش دهند؛ به طور مثال، قطعات اتصال‌دهنده و پیچ و مهره‌های خاص، کاغذهای تخصصی و قطعات یدکی واحد نگهداری و تعمیرات. با این‌حال، تأمین‌کنندگانِ این گونه اقلام معمولاً قیمت‌های بسیار بالایی پیشنهاد میدهند. با تجزیه‌وتحلیل قیمت‌گذاری این اقلام با استفاده از روشی به نام «تجزیه‌وتحلیل معکوس قیمت» می‌توان اختلاف قیمت واقعی این اقلام با قیمت تأمین‌کنندگان را کشف و در نتیجه از طریق استانداردسازی نیازمندی‌های کاربران یا مذاکرات بیشتر با تأمین‌کنندگان، اقدام به کاهش قیمت کرد. بدین معنی که اقلام موجود در دسته منحصربه‌فرد را به دسته اقلام عمومی انتقال دهیم. گاهی اوقات به دلیل تغییر ظرفیت تأمین‌کننده یا انحراف پیش‌بینی تقاضای مشتریان، کالاهایی که در دسته عمومی قرار دارند ممکن است به دسته راهبردی انتقال یابند.

تمرکز اصلی سازمان‌ها در کاهش هزینه باید روی اقلام دسته بحرانی باشد. این دسته از کالاها ارزش بالایی دارند و درعین‌حال، تأمین‌کنندگان آن‌ها محدود است. برای این اقلام، سازمان‌‌ها باید به دنبال تجزیه‌وتحلیل ارزش، صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای، شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد هزینه و مشارکت تأمین‌کنندگان در مراحل اولیه توسعه محصول باشند. برای تجزیه‌وتحلیل هزینه این گونه اقلام، باید قیمت تأمین‌کننده را به اجزای هزینه‌ای آن تجزیه کرد تا نقاط دارای پتانسیل صرفه‌جویی هزینه و کاهش قیمت را شناسایی نمود.

در ادامه، به تشریح روش تجزیه‌وتحلیل قیمت (برای کالاهای اساسی و عمومی)، روش تجزیه‌وتحلیل هزینه (برای کالاهای منحصربه‌فرد و بحرانی) و روش تجزیه‌وتحلیل هزینه کل (برای هر چهار نوع کالا) خواهیم پرداخت. به کمک این روش‌ها می‌توان هزینه‌های مرتبط با این چهار نوع کالا/خدمات را کنترل کرد.

### تجزیه‌وتحلیل قیمت

برای درک عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری در بازار، استفاده از تجزیه‌وتحلیل بازار -یعنی ابزاری تحلیلی جهت شناسایی عوامل خارجی دخیل در کاهش یا افزایش قیمت- بسیار مهم است. همان‌طور که در شکل (‏12-‏5) نشان داده شده است، قیمت‌ها تا حد زیادی توسط میزان رقابت موجود در بازار و همچنین شرایط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. زمانی که عرضه بر تقاضا پیشه می‌گیرد، بازار به نفع فروشندگان است (اصطلاحاً بازار فروشندگان ایجاد می‌شود) و قیمت‌ها اغلب افزایشی خواهند بود. در نقطه مقابل، زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا است، بازار به نفع خریداران است (اصطلاحاً بازار خریداران ایجاد می‌شود) و قیمت‌ها به سمت نزولی حرکت می‌کنند. در اینجا، باید انواع متغیرهایی که مستقیم یا غیرمستقیم روی قیمت اقلام اثر می‌گذارد را بررسی کرد.

#### ساختار بازار

اگرچه پرواضح است که ایجاد شرایط بازار تأمین‌کنندگان تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای روی قیمت دارد، با این‌حال پیش‌بینی تمام عوامل مؤثر بر شرایط بازار کار ساده‌ای نیست. محیط بازار اغلب توسط تعدادی رقیب در یک صنعت که محصولات آن‌ها شباهت نسبی با یکدیگر دارند، ایجاد می‌شود. در یک انتهای مقیاس، ممکن است یک انحصار وجود داشته باشد که در آن فقط یک تأمین‌کننده می‌تواند محصول یا خدمت موردنظر را عرضه کند. یک مثال خوب از این شرایط مربوط به صنعت داروسازی است؛ جایی که شرکتی برای اولین‌بار یک داروی جدید را با ثبت حق اختراع در بازار عرضه می‌کند و برای مدت معینی دارای حق انحصاری برای فروش محصول است.

در انتهای دیگر این طیف، رقابت کامل وجود دارد که در آن محصولات یکسانی توسط تأمین‌کنندگان مختلف عرضه می‌شوند و برای ورود تأمین‌کننده جدید کمترین موانع وجود دارد. در این بازار، قیمت تنها تابعی از نیروهای عرضه و تقاضا است. هیچ فروشنده یا تولیدکننده‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند به اندازه کافی بازار را کنترل کند و بر قیمت بازار تأثیر بگذارد؛ بلکه هر فروشنده می‌تواند به امید فروش محصولات بیشتر، قیمت خود را کاهش دهد. با این‌حال، این کار در درازمدت منجر به ازدست‌دادن درآمد خواهد شد.

شکل (‏12-‏5) قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار

صنعتی که تنها چند رقیب بزرگ داشته باشد، به‌عنوان انحصار چندجانبه طبقه‌بندی می‌شود. در انحصار چندجانبه، راهبرد‌های بازار و قیمت‌گذاری هر رقیب به طور مستقیم روی سایر رقبای موجود در آن صنعت تأثیر می‌گذارد. از جمله این صنایع می‌توان به صنایع فولاد، خودروسازی و تجهیزات صنعتی اشاره کرد. در یک صنعت با انحصار چندجانبه، ممکن است یک شرکت نقش رهبر در تعیین قیمت را ایفا کند و قیمت‌ها را افزایش یا کاهش دهد، که می‌تواند منجر به تغییر قیمت سایر شرکت‌ها نیز شود. اگر سایر شرکت‌ها از سیاست شرکت رهبر پیروی نکنند، شرکت رهبر ممکن است ناچار شود سیاست خود را به حالت اولیه برگرداند. با تمام این توضیحات، رشد تجارت و رقابت بین‌المللی، انتخاب‌های بیشتری را در بسیاری از صنایع ایجاد کرده است و قدرت بازار را از تولیدکننده به خریدار انتقال داده است.

#### شرایط اقتصادی

اغلب اوقات، شرایط اقتصادی است که تعیین می‌کند یک بازار برای فروشنده یا خریداری مطلوبیت دارد یا خیر. زمانی که عرضه تولیدکنندگان کم و تقاضا زیاد است، عوامل عرضه و تقاضا با هم ترکیب می‌شوند تا شرایط قیمت‌گذاری مطلوبی را برای فروشنده ایجاد کنند. در چنین شرایطی خریداران تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را کنترل و از مذاکره برای کاهش قیمت استفاده کنند.

هنگام شناسایی عوامل مؤثر بازار بر عرضه و تقاضای یک محصول یا خدمت، آگاهی از شرایط اقتصادی بسیار مفید است. شناخت شرایط اقتصادی فعلی و پیش‌بینی شرایط آتی، به توسعه بودجه خرید و پیش‌بینی‌های مواد کمک می‌کند و هنگام توسعه راهبرد‌های مذاکره قیمت، بینش‌های ارزشمندی ایجاد می‌کند.

#### راهبرد‌های قیمت‌گذاری فروشنده

فروشندگان از راهبرد‌ها و رویکردهای مختلفی برای قیمت‌گذاری محصولات یا خدمات خود استفاده می‌کنند. برخی فروشندگان از تجزیه‌وتحلیل دقیق ساختار هزینه‌های داخلی کمک می‌گیرند در حالی‌که سایرین صرفاً بر اساس قیمت رقبا قیمت‌گذاری می‌کنند. راهبرد قیمت‌گذاری فروشنده تأثیر مستقیمی روی قیمت بازار دارد. فروشندگان برای باقی‌ماندن در بازار باید هزینه‌های خود را کنترل و به اهداف درآمدی خود دست یابند. با این‌حال، در بسیاری از مواقع، قیمت تعیین شده توسط فروشنده ممکن است ارتباط کمی با هزینه‌های واقعی داشته باشد. هرچند که شاید عجیب به نظر برسد، اما راهبرد‌های قیمت‌گذاری اغلب بر اساس سایر عوامل دیگری هستند که برای فروشنده مهم‌اند. یک فروشنده ممکن است قیمت را به شکل غیرمعقولی پایین نگه دارد تا دستیابی به یک قرارداد فروش را تضمین کند؛ با این هدف که پس از بردن رقابت در بازار، قیمت را افزایش دهد.

هنگام تجزیه‌وتحلیل راهبرد قیمت‌گذاری فروشنده، باید به برخی سؤالات از جمله موارد زیر پاسخ داد:

آیا فروشنده دارای یک راهبرد قیمت‌گذاری بلندمدت است یا ماهیت راهبرد آن کوتاه‌مدت است؟

فروشنده در تعیین قیمت، رهبر است یا پیرو؟ بدین معنی که آیا قیمت بازار را خودش تعیین می‌کند یا اینکه مطابق با قیمت‌گذاری سایرین اقدام می‌کند؟

آیا فروشنده در تلاش است تا در ابتدای امر با ارائه قیمت‌های پایین مانع از ورود سایر رقبا شود و در آینده قیمت‌ها را افزایش دهد؟

آیا فروشنده از یک رویکرد قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه استفاده می‌کند و قیمت را بر اساس تابعی از هزینه‌های واقعی تعیین می‌کند یا از یک رویکرد مبتنی بر بازار استفاده می‌کند؟ اگر از یک رویکرد مبتنی بر بازار استفاده می‌شود، ممکن است نیاز چندانی به انجام دقیق تجزیه‌وتحلیل هزینه‌ها نباشد؛ زیرا قیمت‌ها هیچ ارتباطی با عناصر هزینه‌ای ندارد.

عناصر تشکیل‌دهنده قیمت تأمین‌کننده در شکل (‏12-‏6) نشان داده شده است. هزینه‌های تأمین‌کننده معمولاً شامل هزینه‌های مواد، نیروی کار، هزینه‌های سربار، هزینه‌های فروش و هزینه‌های عمومی و اداری است. این هزینه‌ها به‌اضافه حاشیه سود تأمین‌کننده، قیمت کالا/خدمات را مشخص میسازند. البته با توجه ‌به تعامل میان این عناصر (که ممکن است باتوجه‌به مدل قیمت‌گذاری تأمین‌کننده متفاوت باشند)، قیمت اعلامی تأمین‌کنندگان مختلف ممکن است تفاوت قابل‌توجهی با هم داشته باشند.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، سیاست‌های قیمت‌گذاری تأمین‌کننده را می‌توان به دو دسته مدل‌های مبتنی بر بازار و مدل‌های مبتنی بر هزینه تقسیم کرد. در ادامه به معرفی برخی از این مدل‌ها خواهیم پرداخت. درک مدل قیمت‌گذاری استفاده شده توسط تأمین‌کنندگان می‌تواند بینش خوبی در مورد راهبرد‌های موردنیاز برای ایجاد صرفه‌جویی هزینه‌ای ایجاد کند.

شکل (‏12-‏6) عناصر تشکیل‌دهنده قیمت و عوامل هزینه‌ای مرتبط

#### مدل‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار

مدل حجمی قیمت: در مدل حجمی قیمت، تأمین‌کننده از طریق تجزیه‌وتحلیل بازار به دنبال یافتن ترکیبی از قیمت واحد محصول و مقدار فروش است، به ‌نحوی ‌که سود را حداکثر کند. این تحلیل با این مفروضات انجام می‌شود که: (1) کاهش قیمت باعث افزایش فروش می‌شود و (2) با افزایش حجم فروش، هزینه‌های غیرمستقیم بین اقلام بیشتری سرشکن می‌شود و در نتیجه سود هر واحد محصول بیشتر خواهد شد. نمونه بارز این نوع قیمت‌گذاری، سیاست‌های تخفیف مقداری است که تأمین‌کنندگان برای ترغیب خریداران به خرید بیشتر، در صورت خرید در مقادیر بالا، تخفیفات قیمتی ارائه می‌دهند.

- ادغام نیازمندی‌های خرید واحدهای مختلف می‌تواند منجر به صرفه‌جویی هزینه‌ای در خرید شود. یکی از مزایای اصلی خریدهای تک منبعی یا کاهش تعداد تأمین‌کنندگان، کاهش قیمت به‌واسطه افزایش حجم خرید از یک تأمین‌کننده است. در ازای یک قرارداد خرید با حجم بالا، خریدار انتظار دارد تأمین‌کننده قیمت‌های مطلوبی ارائه دهد؛ زیرا هزینه واحد محصولات آن کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه تمایل تأمین‌کننده به ارائه تخفیفات مقداری نیز افزایش خواهد یافت که این خود نیز بر قیمت فروش نهایی اثرگذار خواهد بود.

- اگرچه تخفیف مقداری تأثیر مثبتی بر قیمت خرید دارد، اما خریدار باید در مورد تأثیر خالص این سیاست روی هزینه‌های کل، جوانب احتیاط را در نظر بگیرد. زیرا خرید در حجم بالا و بیشتر از مقدار عادی، منجر به افزایش هزینه‌های نگهداری کالاهای مازاد خواهد شد. در واقع، در شرایطی که سازمان‌ها به دنبال کاهش و حتی حذف موجودی هستند، هزینه‌های نگهداری موجودی مازاد باید به‌درستی ارزیابی شوند و با منافع حاصل از تخفیفات مقداری مقایسه شوند.

مدل سهم بازار: در این مدل، قیمت‌گذاری با توجه ‌به این واقعیت انجام می‌شود که سودآوری بلندمدت بستگی به سهم بازار فروشنده دارد. این رویکرد که به آن «قیمت‌گذاری نفوذی» نیز گفته می‌شود، یک رویکرد قیمت‌گذاری تهاجمی برای تولیدکنندگان کارآمد است؛ زیرا قیمت تابع مستقیمی از هزینه است. از آنجایی‌که در قیمت‌گذاری نفوذی، فروشنده به حاشیه سود کمی راضی است، محصول موردنظر می‌تواند با سرعت بالایی در بازار نفوذ کند. در واقع، به دلیل جذابیت بالقوه محصول در بازار انبوه، فروشنده قیمت کمتری برای محصول در نظر می‌گیرد و در نتیجه، حجم فروش به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. حتی فروشنده ممکن است در ابتدا ناچار به پذیرش ضرر باشد، اما با افزایش حجم فروش، هزینه هر واحد محصول کاهش می‌یابد و در نتیجه می‌تواند به سود بلندمدت دست یابد. یکی از جوانب احتیاط که خریداران باید رعایت کنند این است که از خود بپرسند آیا فروشنده‌ای که از این نوع سیاست قیمت‌گذاری استفاده می‌کند، تولیدکنندهای کارآمد است که می‌خواهد از طریق کاهش حاشیه سود، سهم بازار خود را افزایش دهد؟ یا قصد واقعی فروشنده حذف رقابت از بازار و متعاقباً افزایش گزاف قیمت‌ها است؟

مدل کرهگیری از بازار: در این مدل، قیمت کالا/خدمت به نحوی تعیین می‌شود که از فروش هر واحد محصول بتوان به سود بالایی دست‌یافت. این نوع قیمت‌گذاری معمولاً مواقعی استفاده می‌شود که خریدار مهارت زیادی در مدیریت تأمین ندارد یا به دلیل ارزش بالای کالا/خدمات مورد انتظار، تمایل به پرداخت مبلغ بالایی جهت خرید دارد. مدیران تدارکات همیشه باید از طریق تحلیل هزینه، قیمت و ارزش، به دنبال کاهش تأثیر منفی بالقوه این مدل قیمت‌گذاری باشند تا اطمینان حاصل کنند که قیمت بالاتر برای یک محصول/خدمت توجیه‌پذیر است.

مدل قیمت‌گذاری درآمد: هنگامی که بازار تقاضا دچار رکود می‌شود، فروشندگان اغلب باید به مدل قیمت‌گذاری درآمد متوسل شوند. تأکید این مدل بر کسب درآمد کافی‌‌ جهت پرداخت هزینه‌های عملیاتی، به‌جای کسب سود است. فروشندگان با استفاده از این راهبرد، صرفاً به دنبال حفظ ظرفیت تولید، پوشش هزینه‌های ثابت و نگهداشت نیروی کار در طول دوره رکود هستند. آن‌ها قیمت خود را در پایین‌ترین سطح ممکن نگه می‌دارند تا شرایط بازار به حالت عادی برگردد. با این‌ وجود، مدیران تدارکات باید به اثرات منفی این راهبرد روی کیفیت و خدمات ناشی از کاهش هزینه تأمین‌کنندگان توجه داشته باشند.

مدل قیمت‌گذاری تبلیغاتی: از این مدل جهت قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات خاص جهت افزایش فروش سایر محصولات/خدمات استفاده می‌شود و هدف از فروش خود کالاها و خدمات موردنظر سودآوری نیست. به طور مثال، در برخی کشورها، اپراتورهای تلفن همراه برای تشویق مشتریان به قراردادهای بلندمدت استفاده از خدمات، اقدام به ارائه تلفن همراه با تخفیف قابل‌توجه به مشتریان خود می‌کنند؛ یا بعضی شرکت‌های تأمین‌کننده جوهر کارتریج پرینتر، اقدام به ارائه پرینترهایی با قیمت نازل به مشتریان می‌کنند.

تخفیف‌های نقدی: در بسیاری از صنایع، مرسوم است که فروشندگان مشوق‌هایی برای پرداخت فوری فاکتورها ارائه می‌دهند. یکی از این مشوق‌ها، ارائه تخفیف‌های نقدی برای پرداخت در مدت‌زمان معین است. به طور مثال، ممکن است فروشنده به‌ازای پرداخت‌هایی که در مدت 10 روز بعد از صدور فاکتور انجام شوند، دو درصد تخفیف نقدی ارائه دهد. برخلاف تخفیف‌های مقداری، معمولاً استفاده از تخفیف‌های نقدی، از نظر مالی برای خریداران بسیار جذاب است. چون خریداران به‌ندرت می‌توانند در دوره زمانی موردنظر، بازدهی معادل با تخفیف نقدی به دست آورند. هزینه فرصت عدم استفاده از تخفیف معمولاً بیشتر از هزینه فرصت استفاده از آن است. شرکت‌هایی که به‌خوبی مدیریت می‌شوند، اغلب از تخفیف‌های نقدی به‌خوبی استفاده می‌کنند و پرداخت‌ها را در بازه‌های مشخص‌شده انجام می‌دهند.

### تجزیه‌وتحلیل هزینه

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، بسیاری از سازمان‌ها توجه خود را از مدیریت قیمت به مدیریت هزینه معطوف کرده‌اند. در این راستا، ممکن است فرصت‌هایی برای کاهش هزینه شناسایی شوند که در صورت تمرکز بر قیمت، قابل‌شناسایی نباشند. در تجزیه‌وتحلیل هزینه، مدیر تدارکات تحلیل دقیقی روی عناصر مختلف تشکیل‌دهنده هزینه انجام می‌دهد و عوامل ایجادکننده این عناصر را شناسایی می‌کند.

#### مدل‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه

مدل قیمت‌گذاری مازاد هزینه: در این مدل، فروشنده هزینه‌های خود را برآورد می‌کند و درصد مشخصی مازاد به هزینه‌ها اضافه می‌کند تا به سود موردنظر خود برسد. به طور مثال، اگر فروشنده 20 درصد مازاد در نظر گرفته باشد و هزینه کل هر واحد محصول 50 هزار تومان باشد، قیمت نهایی محصول 60 هزار تومان (یعنی 50 هزار تومان به‌اضافه 20 درصد 50 هزار تومان) خواهد شد. فروش هر واحد محصول، 10 هزار تومان سود می‌دهد.

مدل قیمت‌گذاری حاشیه سود: در این مدل نیز فروشنده همچنان سود خود را بر اساس هزینه‌های محصول محاسبه می‌کند؛ اما به‌جای اضافه‌کردن مازاد به هزینه، نحوی قیمتگذاری می‌کند که یک حاشیه سود برای خود تعیین کند، به ‌نحوی‌که این حاشیه سود درصدی از قیمت فروش محصول باشد. یعنی به‌جای اینکه درصدی از هزینه به‌ عنوان مازاد اضافه شود، درصدی از قیمت محصول به‌عنوان حاشیه سود در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال، فرض کنید فروشنده می‌خواهد حاشیه سود خود را برابر با 20 درصد در نظر بگیرد. اگر هزینه هر واحد محصول 50 هزار تومان باشد، قیمت فروش محصول باید 5/62 هزار تومان باشد تا بتوان به حاشیه سود 20 درصدی رسید. این محاسبه را می‌توان به‌صورت زیر انجام داد:

قیمت فروش محصول‌‌ = (حاشیه سود × قیمت فروش محصول) + هزینه

قیمت فروش محصول = (حاشیه سود – 1) / هزینه

قیمت فروش محصول = (20% - 1) / 50 هزار تومان

قیمت فروش محصول = 5/62

- با مقایسه این مثال با مثال قبل می‌توان دید که قیمت فروش محصول با 20 درصد مازاد، کمتر از زمانی است که 20 درصد حاشیه سود در نظر گرفته شود.

مدل قیمت‌گذاری نرخ بازگشت: سومین مدل متداول قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه، روش نرخ بازگشت است که در آن، سود مطلوب فروشنده به هزینه محصول اضافه می‌شود. سود مطلوب فروشنده نیز بر اساس نرخ بازگشت سرمایه موردنظر فروشنده تعیین می‌شود. به طور مثال اگر فروشنده تمایل داشته باشد 20 درصد نرخ بازگشت سرمایه روی 300 میلیون تومان سرمایه‌گذاری (برای تحقیق و توسعه، تجهیزات، فعالیت‌های مهندسی و سایر موارد) کسب کند و 4000 قطعه تولید کند، به ‌نحوی‌که هزینه هر واحد محصول 50 هزار تومان باشد، قیمت فروش محصول باید 65 هزار تومان باشد. نحوه محاسبه قیمت فروش به شرح زیر است:

قیمت فروش محصول = سود محصول + هزینه محصول

65 هزار تومان =‌‌ 4000 / (300 میلیون تومان × 20%) + 50 هزار تومان

#### مشخصه‌های محصول

خریداران زمانی که مشخصه‌های کالا یا خدمت را تعیین می‌کنند، خواسته یا ناخواسته روی قیمت آن اثر می‌گذارند. تعیین مشخصه‌های کالا یا خدمت توسط خریدار مستلزم طراحی اختصاصی و استفاده از ابزارهای اختصاصی است، که این به نوبه خود منجر به افزایش قیمت توسط تأمین‌کننده خواهد شد. به همین خاطر، بهتر است خریداران تا حدامکان از استانداردهای موجود در صنعت استفاده کنند و از شخصی‌سازی‌های غیرضروری اجتناب کنند؛ مگر اینکه برای ارائه یک محصول متمایز و رقابتی، نیاز به شخصی‌سازی خاصی وجود داشته باشد.

توانایی انجام تجزیه‌وتحلیل هزینه بر اساس مشخصه‌های محصول، تابع مستقیمی از کیفیت و در دسترس‌ بودن اطلاعات است. اگر خریدار و فروشنده ارتباط نزدیکی با هم نداشته باشند، شناسایی اطلاعات هزینه دشوار خواهد بود؛ زیرا فروشنده اطلاعات خاصی در اختیار خریدار قرار نمی‌دهد. یک رویکرد ساده جایگزین برای دستیابی به اطلاعات هزینه، تهیه ساختار شکست تولید محصول و برآورد هزینه هر یک از اجزا است.

یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش هزینه محصول، ایجاد همکاری مشترک میان خریدار و فروشنده است. بدین صورت که تیم‌های چند کارکردی متشکل از واحدهای مهندسی، تحقیق و توسعه، تولید و غیره از طرفین با همدیگر تلاش کنند تا نقاط کاهش هزینه را شناسایی کنند.

#### تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر

در تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر، به دنبال یافتن موقعیت و شرایطی هستیم که در آن درآمد و هزینه با هم برابر هستند. قرارگرفتن در هر موقعیتی غیر از موقعیت مذکور، قاعدتاً منجر به ایجاد زیان یا کسب سود خواهد شد. شرکت‌ها در سطوح مختلف سازمانی این نوع تحلیل را انجام می‌دهند. در بالاترین سطح سازمانی، مدیریت ارشد از این روش به ‌عنوان یک ابزار راهبردی استفاده می‌کند. به طور مثال، با استفاده از این روش می‌توان آستانه سود یا ضرر به‌ازای حجم مشخصی از تولید را تعیین کرد. اگر نتایج واقعی نشان دهد که در صورت قرارگرفتن مقدار تولید در نقطه سربه‌سر پیش‌بینی شده، شرکت متحمل ضرر می‌شود، یا باید قیمت محصول را افزایش داد یا از راهبرد‌های کاهش هزینه استفاده نمود. مدیران تدارکات و متخصصین تأمین معمولاً از روش تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر برای توسعه بینش‌های زیر استفاده می‌کنند:

تشخیص اینکه آیا به‌ازای هزینه‌های تأمین‌کننده، یک قیمت پیشنهادی برای خرید می‌تواند باعث ایجاد سود برای تأمین‌کننده شود یا خیر؟

انجام تحلیل حساسیت (سناریوهای چه می‌شود-اگر) از طریق ارزیابی تأثیر ترکیب‌های مختلف حجم خرید و قیمت خرید روی تأمین‌کننده.

آماده‌شدن برای مذاکره از طریق پیش‌بینی سیاست‌های قیمت‌گذاری تأمین‌کننده.

تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر مستلزم این است که خریدار هزینه‌ها و درآمدهای مهم مرتبط با محصول را شناسایی کند. با نمایش گرافیکی داده‌ها می‌توان مقدار سود یا ضرر مورد انتظار در هر سطح فروش را مشاهده کرد. هنگام استفاده از تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر معمولاً مفروضات متداولی به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود:

هزینه‌های ثابت در طول زمان و به‌ازای حجم‌های مختلف تولید تغییر نمی‌کنند.

هزینه‌های متغیر به‌صورت خطی تغییر می‌کنند؛ هرچند که در واقعیت معمولاً این‌گونه نیست.

تغییرات درآمد ارتباط مستقیمی با حجم تولید دارد.

هزینه‌های ثابت و متغیر شامل هزینه‌های نیمهمتغیر هم هستند؛ لذا هزینه‌های نیمهمتغیر به‌صورت جداگانه در نظر گرفته نمی‌شوند.

به‌جای میانگین هزینه‌ها، از مجموع هزینه‌ها استفاده می‌شود. با این‌حال، برای محاسبه درآمد کل، معمولاً از میانگین قیمت فروش استفاده می‌شود.

اگر هزینه‌های مشترک میان واحدهای سازمانی یا محصولات را نتوان به شکل منطقی تسهیم کرد، نمی‌توان از این روش استفاده نمود. در این حالت، از این روش صرفاً می‌توان برای کل واحدها و محصولات به‌صورت تجمیعی استفاده نمود و به تفکیک نمی‌توان تحلیل خاصی ارائه داد.

این روش صرفاً عوامل کمّی را در نظر می‌گیرد؛ لذا اگر عوامل کیفی اهمیت بالایی داشته باشند، تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر ممکن است منجر به تصمیم‌گیری اشتباه شود. در این مواقع، تصمیم‌گیرنده باید قبل از اخذ تصمیم نهایی، تأثیر عوامل کیفی را در نظر بگیرد.

در مثال زیر فرض می‌کنیم هزینه‌های ثابت، هزینه‌های متغیر و قیمت خرید مشخص و دقیق هستند. برای ترسیم نمودار نقطه سربه‌سر، این سه اطلاعات لازم هستند. در شکل (‏12-‏7)، اطلاعات مربوط به هزینه و مقدار خرید همراه با نمودار نقطه سربه‌سر نشان داده شده است. با توجه ‌به اینکه این نمودار توسط خریدار و به‌منظور تحلیل نقطه سربه‌سر تأمین‌کننده ترسیم شده است، قیمت، معادل با قیمت هدف خریدار است. می‌توان با تحلیل بازه‌ای قیمت‌ها، سود یا زیان مورد انتظار تأمین‌کننده به‌ازای هزینه‌های ثابت و متغیر مشخص را برآورد کرد.

در مثال زیر، خریدار می‌خواهد بداند آیا به‌ازای مقدار خرید 9000 واحد، تأمین‌کننده در قیمت هدف، به سود کافی دست خواهد یافت یا خیر. شکل (‏12-‏7) نشان می‌دهد که تأمین‌کننده حداقل باید 7500 واحد بفروشد تا متحمل زیان نشود. با معادله زیر می‌توان سود یا زیان به‌ازای یک مقدار خرید مشخص را محاسبه کرد. در این معادله، P برابر با میانگین قیمت خرید، x برابر با مقدار تولید شده، VC برابر با هزینه متغیر به‌ازای هر واحد تولید و FC برابر با هزینه ثابت هر واحد تولید است.

FC - VC(x) – P(x) = درآمد/ضرر خالص

درصورتی‌که هزينه متغير توليد 6 واحد، هزينه ثابت برابر با 30 هزار واحد و میانگین قیمت خرید 10 واحد باشد، سود مورد انتظار تأمین‌کننده به‌ازای مقدار خرید 9000 واحد به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

سود 6،000 = 30،000 – 9،000 × 6 – 9،000 × 10 = درآمد خالص

همچنین می‌توان مقدار کالای موردنیاز تولید جهت رسیدن به نقطه سربه‌سر تأمین‌کننده را به‌صورت زیر محاسبه کرد:

هزینه ثابت + هزینه متغیر = درآمد کل

30،000 + x6 = x10

30،000 = x4

عدد 7،500 = x

اگر اطلاعات هزینه دقیق باشد، مقدار خرید پیش‌بینی شده باعث ایجاد سود برای تأمین‌کننده خواهد شد؛ زیرا از 7500 واحد بیشتر است. اگر تحلیل‌ها حاکی از آن باشد که مقدار خرید خریدار منجر به تحمیل ضرر به فروشنده می‌شود، خریدار باید به سؤالات زیر پاسخ دهد:

آیا باتوجه‌به ساختار هزینه‌های تأمین‌کننده، قیمت هدف تعیین شده خیلی خوش‌بینانه است؟

آیا هزینه‌های تولید تأمین‌کننده در مقایسه با سایر تولیدکنندگان آن صنعت منطقی است؟

آیا برآوردهای پیش‌بینی شده برای هزینه و مقدار دقیق هستند؟

اگر هزینه، مقدار و قیمت هدف منطقی هستند، آیا این تأمین‌کننده، تأمین‌کننده مناسبی برای تولید این کالا است؟

آیا با کمک به تأمین‌کننده می‌توان هزینه‌های آن را کاهش داد؟

شکل (‏12-‏7) تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر

روش تجزیه‌وتحلیل نقطه سربه‌سر امکان ارزیابی سود مورد انتظار تأمین‌کننده به‌ازای طیف وسیعی از هزینه‌ها، مقادیر و قیمت‌های هدف را فراهم می‌کند. با این‌حال، این روش اغلب فقط بینش كلي در مورد تصمیم خرید ارائه می‌دهد.

### هزینه کل مالکیت (TCO)

هزینه کل مالکیت بیان می‌کند که خریدار هنگام ارزیابی پیشنهادهای خرید یا عملکرد تأمین‌کننده باید هزینه‌هایی فراتر از قیمت و حمل‌ونقل را در نظر بگیرد. هزینه کل مالکیت را می‌توان به‌عنوان ارزش فعلی تمام هزینه‌های مرتبط با یک محصول، خدمت یا تجهیزات سرمایه‌ای که در طول عمر مورد انتظار خود به سازمان تحمیل می‌کند، تعریف کرد.

بسیاری از سازمان‌های بزرگ، تصمیمات خرید خود را صرفاً بر اساس قیمت کالا و هزینه‌های حمل انجام نمی‌دهند؛ بلکه سایر هزینه‌هایی که در آینده نیز از بابت این خرید به سازمان تحمیل می‌شوند را نیز در نظر می‌گیرند. این هزینه‌ها را اغلب می‌توان به چهار دسته کلی زیر تقسیم‌بندی کرد:

قیمت خرید: مقدار پولی که بابت کالا/خدمات به تأمین‌کننده پرداخت می‌شود.

هزینه‌های اکتساب: تمام هزینه‌های مرتبط با آوردن محصول/خدمات به محل مشتری. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به هزینه‌های منبع‌یابی، هزینه‌های اداری، هزینه‌های حمل و مالیات اشاره کرد.

هزینه‌های استفاده: در مورد محصول، هزینه استفاده شامل تمام هزینه‌های مربوط به تبدیل مواد و قطعات خریداری شده به محصول نهایی و پشتیبانی از محصول در طول عمر مفید آن است. در مورد خدمات نیز، این هزینه شامل تمام هزینه‌هایی مرتبط با عملکرد آن خدمت است که در قیمت خود خدمت لحاظ نشده است. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به هزینه موجودی، ضایعات، گارانتی، نصب، آموزش، خرابی و هزینه فرصت اشاره کرد.

هزینه‌های پایان عمر: این هزینه شامل تمام هزینه‌های متحمل شده به سازمان در زمان نزدیک‌شدن محصول/خدمت به پایان عمر خود است. هزینه‌های مربوط به منسوخ‌شدن، دفع یا امحا و اختتام پروژه از جمله این هزینه‌ها است.

#### توسعه مدل هزینه کل مالکیت

توسعه یک مدل TCO کار ساده‌ای نیست. این کار مستلزم دریافت ورودی از بخش‌های مختلف سازمان و درک کامل فرایند در کل چرخه عمر محصول/خدمت است. برای حصول اطمینان از اینکه تمام هزینه‌ها به‌درستی لحاظ شده‌اند، باید گام‌های زیر را در نظر گرفت:

گام 1: نقشه فرایندی و دسته‌بندی‌های TCO را مشخص کنید. نقشه فرایند را از لحظه شناسایی نیاز به محصول/خدمت تا پایان چرخه عمر محصول/خدمت ترسیم کنید. فعالیت‌هایی که در فرایندها شناسایی می‌شوند، به توسعه دسته‌بندی‌های TCO کمک می‌کنند.

گام 2: مؤلفه‌های هزینه هر دسته TCO را مشخص کنید. با استفاده از نقشه فرایندی، زیر مؤلفه‌های هزینه‌های هر دسته TCO را شناسایی کنید.

گام 3: نحوه اندازه‌گیری هر عنصر هزینه‌ای را تعیین کنید. در واقع باید نحوه کمّی‌کردن تمام مؤلفه‌های هزینه‌ای شناسایی شده در گام 2 را مشخص کرد. این گام، یک گام حیاتی است. به طور مثال، برای کمّی‌کردن هزینه‌های نیروی انسانی برای منبع‌یابی، باید نرخ ساعتی افرادی که فعالیت منبع‌یابی را انجام می‌دهند و مدت زمانی که صرف انجام این کار می‌کنند را مشخص نمود.

گام 4: داده‌ها را جمع‌آوری و هزینه‌ها را کمّی کنید. این گام، سخت‌ترین و زمان‌برترین گام است. در این گام، باید داده‌های مربوط به هر یک از معیارهای شناسایی شده در گام 3 را جمع‌آوری و هزینه‌های مربوط به آن را کمّی کرد. این کار مستلزم استفاده از اطلاعات منابع مختلف از جمله مصاحبه، نظرسنجی، سیستم‌های سازمانی و سایر منابع اطلاعاتی داخل سازمان است. باید از صحت اطلاعات جمع‌آوری شده اطمینان حاصل نمود، در غیر این صورت، اطلاعات اشتباه منجر به بروز انحرافات قابل‌توجهی در نتایج خروجی خواهد شد.

گام 5: یک جدول زمانی برای هزینه در طول چرخه عمر تهیه کنید. هر عنصر هزینه که در گام 4 کمّی شده است را در دوره زمانی مناسب خود قرار دهید. سپس مجموع هزینه هر دوره زمانی را محاسبه کنید.

گام 6: ارزش زمانی هزینه‌ها را در زمان فعلی محاسبه کنید. محاسبه ارزش فعلی هزینه‌ها این امکان را فراهم می‌کند که بر اساس ارزش زمانی پول تصمیم‌گیری کنید. این کار بسیار حائز اهمیت، زیرا ارزش هزار تومان در لحظه فعلی، با هزار تومان در سال آتی برابری نمی‌کند. مجموع هزینه‌های تمام دوره‌های زمانی با ارزش فعلی، برابر با TCO خواهد بود.

#### اهمیت هزینه‌های فرصت

هنگام درنظرگرفتن هزینه‌های استفاده، در صورت وجود، حتماً هزینه‌های فرصت را هم شناسایی و لحاظ کنید. هزینه فرصت به‌عنوان هزینه ازدست‌دادن بهترین گزینه و استفاده از بهترین جایگزین بعدی تعریف می‌شود. هزینه فرصت شامل طیف وسیعی از هزینه‌ها می‌شود، که از جمله موارد متداول آن می‌توان به فروش ازدست‌رفته، بهره‌وری ازدست‌رفته و توقف کار اشاره کرد. عدم لحاظ این هزینه‌ها در تجزیه و تحلیل‌ها ممکن است منجر به اتخاذ تصمیمی کاملاً متفاوت و بعضاً اشتباه شود.

فرض کنید مدیر تدارکات به دنبال خرید یک دستگاه است و برای این منظور، دو گزینه را ارزیابی می‌کند. قیمت گزینه «الف» 100 میلیون تومان و قیمت گزینه «ب» 125 میلیون تومان است. زمان تحویل این دو دستگاه به ترتیب 90 روز و 30 روز است. هنگام محاسبه هزینه استفاده گزینه «الف»، باید درآمد ازدست‌رفته در طول 60 روز تأخیر در نصب دستگاه را نیز در نظر گرفت. در این صورت، گزینه «ب»، گزینه بهتری خواهد بود هرچند که قیمت آن بیشتر از گزینه «الف» است.

در مثالی دیگر، فرض کنید مدیر تدارکات در خرید یک دستگاه تولیدی، صرفاً بر مبنای قیمت تصمیم‌گیری کرده است و ماشین «الف» را به ماشین «ب» ترجیح داده است. این مدیر در تصمیم‌گیری خود به هزینه فرصت ناشی از تفاوت ظرفیت تولیدی دو دستگاه توجه نکرده است. این در حالی است که ظرفیت تولیدی ماشین «ب» 10 درصد بیشتر از ماشین «الف» است. زمانی که بازار رونق می‌گیرد و فروش افزایش می‌یابد، ماشین «الف» توانایی پاسخگویی به افزایش تقاضا را ندارد و در نتیجه سازمان ناچار است دستگاه جدید دیگری خریداری کند؛ لذا هنگام تصمیم‌گیری در مورد خرید، درنظرگرفتن تمام هزینه‌های مؤثر در TCO، به‌خصوص هزینه‌های فرصت، اهمیت بالایی دارد.

#### عوامل مهم در توسعه مدل‌های TCO

هنگام توسعه مدل‌های TCO، عوامل و جنبه‌های مهمی وجود دارند که باید آن‌ها را وارد مدل کرد:

توسعه مدل TCO معمولاً یک فعالیت پر هزینه و زمان‌بر است. بهتر است از آن برای خریدهای بزرگ استفاده شود.

قبل از شروع به توسعه مدل TCO، مطمئن شوید که مدیریت ارشد سازمان را با خود همراه کرده‌اید. در این صورت، جمع‌آوری داده کار بسیار آسان‌تری خواهد شد، به‌ویژه اگر لازم باشد از بخش‌های مختلف سازمان کمک بگیرید.

کار را به‌صورت تیمی انجامی دهید. با این کار می‌توان فعالیت‌ها را میان اعضای تیم تقسیم کرد و زمان موردنیاز برای جمع‌آوری داده را تا حد زیادی کاهش داد.

ابتدا روی هزینه‌های بزرگ تمرکز کنید. صرف زمان زیاد روی هزینه‌های کوچک، صرفاً منجر به تأخیر در تصمیم‌گیری خواهد شد. این در حالی است که این هزینه‌ها شاید تأثیری هم روی تصمیم نهایی نداشته باشند.

چرخه عمر را به‌درستی برآورد کنید. چرخه عمرِ خیلی کوتاه یا خیلی طولانی ممکن است منجر به تصمیم‌گیری اشتباه شود.

مدل TCO اگر به‌درستی اجرا شود، تضمین می‌کند که حداقل از منظر هزینه، بهترین تصمیم ممکن اخذ شده است؛ خواه این تصمیم مربوط به خرید باشد و خواه برون‌سپاری.

درصورتی‌که خرید خارجي باشد، باید تمام هزینه‌های مرتبط با کل زنجیره تأمین نظیر نیروی انسانی، کیفیت، لجستیک، واردات و گمرک را در نظر گرفت.

#### یک مثال از مدل TCO

فرض کنید یک مدیر تدارکات می‌خواهد 1000 دستگاه کامپیوتر برای سازمان خود خریداری کند. طول عمر مفید این کامپیوترها سه سال در نظر گرفته می‌شود و هزینه سرمایه‌ سازمان نیز 12 درصد است. او برای یکی از گزینه‌های خرید، هزینه TCO را مطابق با جدول (‏12-‏1) محاسبه کرده است. به‌صورت مشابه، برای هر کدام از این تصمیمات، TCO مطابق با جدول (‏12-‏2) محاسبه شده است.

| جدول (‏12-‏1) محاسبه هزینه کل مالکیت برای یک گزینه خرید |  |
| --- | --- |
| مؤلفه هزینه | اکنون |
| قیمت خرید: |  |
| تجهیزات | پیشنهاد تأمین‌کننده: 1،200 واحد به ازای هر دستگاه |
| مجوز نرم‌افزار الف | پیشنهاد تأمین‌کننده: 300 واحد به ازای هر دستگاه |
| مجوز نرم‌افزار ب | پیشنهاد تأمین‌کننده: 100 واحد به ازای هر دستگاه |
| مجوز نرم‌افزار ج | پیشنهاد تأمین‌کننده: 50 واحدبه ازای هر دستگاه |
| هزینه اکتساب: |  |
| منبع‌یابی | 42،500 واحد |
| اداری | سال اول 150 واحد و سایر سال‌ها 480 واحد (هر ماه 40 واحد) |
| هزینه استفاده: |  |
| هزینه فرصت | هر دستگاه 15 ساعت در سال و هر ساعت 30 واحد |
| نصب | هر دستگاه 700 واحد |
| پشتیبانی تجهیزات | 120 واحد در ماه به ازای هر دستگاه |
| پشتیبانی شبکه | 100 واحد در ماه |
| وارانتی | 120 واحد به ازای هر دستگاه |
| هزینه پایان عمر: |  |
| ارزش اسقاط | 36 واحد به ازای هر دستگاه |

بر اساس این مدل، مدیر تدارکات باید امکان کاهش هزینه‌های خدمات (مانند پشتیبانی تجهیزات و پشتیبانی شبکه) را بررسی کند؛ زیرا به نظر می‌رسد این هزینه‌ها بیشترین مقدار را دارند و سهم بیشتری در هزینه کل به خود اختصاص داده‌اند. این هزینه‌ها نیز معمولاً سودآورترین حوزه برای تأمین‌کننده است؛ زیرا خدمات معمولاً ممیزی نمی‌شود.

| جدول (‏12-‏2) محاسبه هزینه کل مالکیت (بر حسب میلیون ریال) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤلفه هزینه | اکنون | سال 1 | سال 2 | سال 3 |
| قیمت خرید: |  |  |  |  |
| تجهیزات | 1،200،000 |  |  |  |
| مجوز نرم‌افزار الف | 300،000 |  |  |  |
| مجوز نرم‌افزار ب | 100،000 |  |  |  |
| مجوز نرم‌افزار ج | 50،000 |  |  |  |
| هزینه اکتساب: |  |  |  |  |
| منبع‌یابی | 42،500 |  |  |  |
| اداری | 150 | 480 | 480 | 480 |
| هزینه استفاده: |  |  |  |  |
| هزینه فرصت |  | 50،000 | 450،000 | 450،000 |
| نصب | 700،000 |  |  |  |
| پشتیبانی تجهیزات |  | 1،440،000 | 1،440،000 | 1،440،000 |
| پشتیبانی شبکه |  | 1،200،000 | 1،200،000 | 1،200،000 |
| وارانتی | 120،000 |  |  |  |
| هزینه پایان عمر: |  |  |  |  |
| ارزش اسقاط |  |  |  | 6،000- |
| مجموع | 2،512،650 | 3،090،480 | 3،090،480 | 3،054،480 |
| ارزش فعلی (12%) | 2،512،650 | 2،759،799 | 2،463،113 | 2،174،790 |

## مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان

### مقدمه

در فضای کسب‌وکار چندوجهی امروز، اطلاعات به‌دست‌آمده از شرکای زنجیره تأمین اغلب به‌عنوان کلید موفقیت در رقابت قلمداد می‌شود. ازاین‌رو، مدیریت ارتباط با تأمین‌کننده (SRM) یکی از مهم‌ترین وظایف واحد تدارکات است. هر ارتباط، زمانی شکل می‌گیرد که افراد، سازمان‌ها و گروه‌های داخل و خارج از یک شرکت با هم تعامل داشته باشند. مدیریت ارتباط با تأمین‌کننده رویکردی میان خریدار و تأمین‌کننده جهت ایجاد یکپارچگی میان سازمان‌های آن‌ها است. هدف از این یکپارچگی خلق ارزش بیشتر برای خریدار و بهبود حاشیه سود تأمین‌کننده و تحقق اهداف راهبرد طرفین است. این یکپارچگی لزوماً نباید به تک منبعی شدن خریدار یا برون‌سپاری کار به یک تأمین‌کننده ختم شود، بلکه باید منافع طرفین با یکدیگر آمیخته شود. این منافع باید واقعی و ملموس باشند و صرفاً به‌صورت شاخص‌های عددی یا شعار نباشند.

بهترین و موفقیت‌آمیزترین روابط آن‌هایی هستند که خریدار و تأمین‌کنندگان به همدیگر اعتماد کنند و درک درستی از نیازها و علایق یکدیگر داشته باشند. طی یک رابطه موفق، طرفین تمایل زیادی به کمک به یکدیگر و یادگیری از همدیگر دارند. نتیجه فراهم‌شدن چنین شرایطی، ایجاد روابط تدارکاتی مستحکم و قابل‌اعتماد با تأمین‌کننده خواهد شد. توسعه اين روابط، اساس و مبنای شبکه‌سازی و ایجاد مزایای رقابتی برای طرفین است. مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان یک فرایند پیچیده است که به‌ثمر رسیدن آن مستلزم داشتن راهبرد، مهارت، صبر، توجه همه‌جانبه و مهم‌تر از همه، یادگیری و تمرین مکرر است.

در این فصل به ارائه شناخت درستی از روابط تدارکاتی با تأمین‌کننده از منظر تئوری و عملی خواهیم پرداخت. برای این منظور به‌مرور برخی جنبه‌های کلیدی مدیریت ارتباط با تأمین‌کننده، برنامه‌ریزی برای ایجاد روابط تدارکاتی، ماهیت راهبردی روابط خریدار و فروشنده، مدل‌های ایجاد روابط با تأمین‌کنندگان، مهارت‌ها و دانش موردنیاز، منافع روابط بلندمدت و نحوه پایان‌دادن به روابط با تأمین‌کننده خواهیم پرداخت.

### مدیریت روابط سازنده با تأمین‌کنندگان

ایجاد یک رابطه سازنده و کارآمد با تأمین‌کنندگان مستلزم تلاش و پشتکار است. متخصصین تدارکات برای اینکه بتوانند یک رابطه مستحکم با تأمین‌کنندگان برقرار کنند، باید به اصول مشخصی مسلط باشند. در این بخش به ارائه برخی از اصول پرکاربرد جهت ایجاد و تقویت روابط با تأمین‌کنندگان خواهیم پرداخت.

#### ایجاد روابط کاری خوب

روابط کاری خوب با تأمین‌کنندگان را می‌توان از طریق رفتارهای منصفانه برقرار کرد و با استفاده از ابزارهای ارتباطی و برگزاری جلسات منظم تقویت نمود. ایجاد روابط مستحکم با تأمین‌کنندگان مزایای زیادی دارد. زمانی که شما با تأمین‌کننده رابطه کاری قوی دارید، آن تأمین‌کننده در معاملات خود با شما همکاری خوبی خواهد کرد؛ به طور مثال، در صورت لزوم، محصول را به‌راحتی پس ميگيرد یا در صورت نیاز فوری به محصول، فوراً آن را برای شما ارسال می‌کند و زمان تحویل خود را کاهش می‌دهد. همچنین، یک رابطه نزدیک با تأمین‌کننده باعث تسهیل شرایط مذاکره در مورد قیمت و شرایط قرارداد و مانع از بروز اختلافات آتی خواهد شد؛ زیرا تداوم همکاری با سازمان شما برای تأمین‌کننده ارزشمند است. در ادامه، برخی از راه‌های مرسوم جهت تقویت روابط کاری با تأمین‌کنندگان ارائه می‌شود:

برگزاری جلسات منظم با تأمین‌کنندگان: بهتر است با تأمین‌کنندگان کلیدی خود به‌صورت منظم جلسه برگزاری کنید. چنین جلساتی این فرصت را برای مدیران هر دو سازمان فراهم می‌کند تا برای تبادل فناوری یا توسعه نقشه راه کسب‌وکار گرد هم آیند و روابط راهبردی خود را با یکدیگر همسو کنند. در خلال این جلسات ممکن است بر اساس تجارب خود بتوانید مشکلات پیش‌روي تأمین‌کننده را نیز حل کنید. البته با توجه ‌به تعدد تأمین‌کنندگان ممکن است نتوانید با همه آن‌ها جلسات مستمر برگزار کنید. در این صورت، به‌جای برگزاری جلسات منظم می‌توان از رویکردهای دیگری مانند موارد زیر استفاده کرد:

نظرسنجی: با نظرسنجی‌های دوره‌ای از تأمین‌کنندگان می‌توان به اطلاعات مهمی در مورد اینکه سازمان شما چقدر در توسعه تأمین‌کنندگان مؤثر بوده است، دست‌یافت. همچنین، با نظرسنجی از تأمین‌کنندگان در مورد سازمان، می‌توان حوزه‌های مشکل‌دار که منجر به ایجاد هزینه می‌شود را شناسایی کرد.

تشکیل تیم‌های بهبود: صرف‌نظر از نقش مهم تأمین‌کنندگان در تأمین نیازهای سازمان، در صورت داشتن روابط کاری خوب با آن‌ها می‌توان انگیزه کافی جهت مشارکت تأمین‌کنندگان در پروژه‌های کاهش هزینه و بهبود عملیات سازمان را فراهم نمود.

بازدیدهای دوجانبه: تا حد امکان باید از تأسیسات و سازمان تأمین‌کننده بازدید کنید. در نقطه مقابل نیز، شما باید از تأمین‌کننده دعوت کنید تا از سازمان شما بازدید کند و از این طریق یک پیوند مشترک برقرار کنید. بازدیدها همچنین این امکان را به شما می‌دهد تا با نحوه کار تأمین‌کننده بیشتر آشنا شوید و از این طریق توانایی‌ها و نقاط قوت آن را شناسایی و ضمناً محدودیت‌ها آن را بهتر درک کنید.

بهبود ارتباطات: ارتباطات بین سازمانی زمانی مؤثر است که مبتنی بر یک رابطه دوطرفه باشد و تمام سطوح سازمانی را درگیر کند. یک ارتباط مؤثر می‌تواند نتایج قابل‌توجهی ایجاد کند. به طور مثال، پیش‌بینی روندهای مهم می‌تواند از طریق آماده‌سازی تأمین‌کنندگان به پاسخگویی سریع‌تر به نیازها، باعث کاهش زمان چرخه شود. هرچقدر این دست اطلاعات با تأمین‌کنندگان به اشتراک گذاشته شود، نرخ برآورده‌کردن سفارش‌ها و سطح سرویس افزایش می‌یابد. اگر تأمین‌کننده بداند که کدام محصولات شما فروش بیشتری دارند، کدام محصولات در آینده متوقف خواهند شد و چه محصولات جدیدی به بازار عرضه خواهند شد، بهتر می‌تواند فعالیت‌های خود را برنامه‌ریزی و سطح سرویس خود را افزایش دهد.

- روش‌های زیادی برای برقراری ارتباط با تأمین‌کنندگان وجود دارد. در ادامه، به برخی از روش‌های متداول اشاره شده است:

وب‌سایت: اطلاعات مربوط به سازمان و واحدهای مختلف آن (به‌خصوص تدارکات) را می‌توان در وب‌سایت عمومی سازمان منتشر کرد. حتی برخی سازمان‌ها، بخش‌های خاصی برای تأمین‌کنندگان تعبیه می‌کنند تا ارتباط بهتری با آن‌ها برقرار کنند. در این بخش‌ها، اطلاعاتی نظیر مناقصات یا شرایط همکاری با تأمین‌کنندگان ارائه می‌شود.

گروه‌های کانونی: تشکیل گروه‌های کانونی یک روش مفید برای دریافت بازخورد از تأمین‌کننده است. این گروه معمولاً متشکل از 9 تا 12 نفر است و در یک محیط ساختاریافته و به رهبری یک فرد حرفه‌ای تسهیلگر تشکیل می‌شود. این گروه می‌تواند به نحو مؤثر اقدام به بررسی ایده‌های جدید و اخذ بازخورد در مورد آن‌ها بپردازد، قبل از اینکه این ایده‌ها به مرحله اجرا برسند.

خبرنامه‌ها: هر سازمان با استفاده از خبرنامه می‌تواند تأمین‌کنندگان خود را در جریان فعالیت‌ها و رویدادهای خود قرار دهد. بدین ترتیب تأمین‌کنندگان بهتر می‌توانند در مورد برنامه‌های آتی خود تصمیم‌گیری کنند.

بازاریابی معکوس: بازاریابی معکوس، نوعی بازاریابی است که در آن به‌جای اینکه فروشنده به دنبال مشتری باشد، مشتری تشویق می‌شود که خود به دنبال فروشنده برود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تأمین‌کننده موردنظر در بازار یافت نشود یا تعداد آن‌ها محدود باشد و در نتیجه مشتری ناچار خواهد بود برای رفع نیاز خود به دنبال توسعه یا یافتن تأمین‌کنندگان باشد. در بازاریابی معکوس معمولاً خریدار پیشنهاد خود را (حتی در مورد قیمت) ارائه می‌دهد و تأمین‌کننده در مورد آن نظر می‌دهد.

#### نظارت بر عملکرد تأمین‌کننده

سطح عملکرد مورد انتظار تأمین‌کننده معمولاً بر اساس شرایط و ضوابط از پیش تعریف شده، مشخصه‌های محصول یا شرح خدمات مشخص می‌شود. عملکرد مورد انتظار تأمین‌کننده، تحت عنوان سطح خدمت شناخته می‌شود و معمولاً در قالب یک بند قرارداد و با عنوان توافقنامه سطح خدمت یا SLA تعریف می‌شود. در تبیین SLA، شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری عملکرد تأمین‌کننده مشخص می‌شوند. این شاخص‌ها معمولاً به شاخص‌های کلیدی عملکرد یا KPIها معروف هستند.

معیارهای عملکردی به‌خودی‌خود ارزش ذاتی کمی دارند و باید آن‌ها را در قیاس با یک هدف یا استاندارد مشخص بررسی کرد. به طور مثال، اگر بخواهیم کاهش هزینه را اندازه‌گیری کنیم، می‌توان KPI را بر حسب تومان در هر قطعه یا در هر ساعت تعریف کرد. در این صورت، هدف را می‌توان بر حسب همین عبارات یا بر حسب درصد کاهش بیان کرد. بدین ترتیب، داده‌ها و ارزیابی‌ها می‌توانند به کاهش هزینه‌ها، کاهش ریسک و به بهبود کیفیت، خدمات و زمان تحویل و به‌طورکلی، تحقق اهداف مدیریت تأمین کمک کنند.

در بسیاری از سازمان‌ها، نظارت بر عملکرد تأمین‌کنندگان به‌صورت خودکار و با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری انجام می‌شود. نوع روش‌های نظارتی، فراوانی و دفعات گزارش‌دهی را باید بر مبنای رویه‌های سازمانی مشخص کرد. سپس تیم‌های تدارکات و کنترل کیفیت فرایندهای نظارت و بازرسیِ تأمین‌کنندگان را پیاده‌سازی می‌کنند. برای اجرای این فرایندها معمولاً نیاز به برگزاری جلسه با تأمین‌کننده، بازدید از سایت توليدي، آزمایش محصولات و نظرسنجی از سایر مشتریان است. با این کار می‌توان تشخیص داد که آیا عملکرد تأمین‌کننده با اهداف تعیین شده برای آن انطباق دارد یا خیر. درصورتی‌که عملکرد تأمین‌کننده دارای عدم انطباق باشد، در گام بعدی باید برای بهبود عملکرد، سراغ اقدامات اصلاحی رفت. در فصل بعد، به‌تفصیل در مورد ارزیابی و نظارت بر عملکرد تأمین‌کنندگان توضیح خواهیم داد.

#### حل‌وفصل مسائل ارتباطی

تقویت روابط تجاری با تأمین‌کنندگان نیاز به تلاش و توجه به جزئیات دارد؛ زیرا فعالیت‌های روزانه زیادی وجود دارد که اگر به‌خوبی انجام نشوند، می‌توانند منجر به بروز اختلاف و نگرانی شوند. معمولاً این مسائل، جزئی و بخشی از یک ارتباط تجاری هستند. با این‌حال، اگر این مسائل و نقص در انجام وظایف تأمین‌کننده به یک رویه عادی و همیشگی تبدیل شوند، احتمالاً با کاهش سطح عملکرد تأمین‌کننده مواجه شوید. مشکلاتی که در ارتباطات با تأمین‌کنندگان پیش می‌آید ممکن است متنوع باشند؛ اما در ادامه به برخی از موارد پر تکرار اشاره می‌شود:

پرداخت به‌موقع فاکتورها: جریان نقدی یک عامل مهم برای تمام سازمان‌ها است. واحد مالیِ تأمین‌کننده به طور مستمر صورت‌حساب مشتریان خود را بررسی می‌کند تا بدهی‌ها و پرداخت‌های آن‌ها را کنترل نمایند. مشتریانی که همواره بدهی‌های سررسید شده دارند، مشکل‌آفرین خواهند شد. در واقع با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول، هرچه پرداخت مشتریان دیرتر انجام شود، عملاً سود تأمین‌کننده کمتر خواهد شد. در نتیجه، تأخیر در پرداخت‌ها منجر به کاهش حاشیه سود تأمین‌کننده می‌شود. اگر تأخیر در پرداخت‌ها به‌صورت موردی رخ دهد، می‌توان از آن گذشت کرد؛ در غیر این صورت، اگر این تأخیرها به یک عادت تبدیل شود، تأمین‌کننده مجبور می‌شود برای جبران ضرر، قیمت خود را افزایش دهد.

حفظ محرمانگی: هر اطلاعاتی که توسط تأمین‌کننده به شما داده می‌شود باید محرمانه تلقی شود و هرگز در اختیار اشخاص ثالث خارج از سازمان قرار نگیرد. اغلب اوقات، خریداران و فروشندگان در ابتدای رابطه خود، قراردادهای محرمانگی و عدم افشای اطلاعات با هم ردوبدل می‌کنند، به ‌نحوی‌که طرفین ملزم به رعایت سطح خاصی از محرمانگی در قبال اطلاعات دریافتی هستند. علی‌رغم وجود چنین مستندات حقوقی، نگهداری از اطلاعات محرمانه تأمین‌کنندگان و عدم به‌اشتراک‌گذاری آن با رقبا، از نظر اخلاقی بسیار حائز اهمیت است.

برخورد منصفانه با تأمین‌کنندگان: حفظ اعتبار در کسب‌وکار مستلزم این است که با همه تأمین‌کنندگان به طور منصفانه رفتار کنید و نباید یک تأمین‌کننده را به سایرین ترجیح داد. اگر سازمان یک سیستم اولویت‌بندی بر مبنای سطح صلاحیت تأمین‌کنندگان داشته باشد، همه اعضای سازمان باید از آن پیروی کنند. با این ‌وجود باید به طور مستمر تأمین‌کنندگان را تشویق کرد تا به سمت وضعیت مطلوبِ سازمان حرکت کنند و در صورت نیاز به آن‌ها کمک کرد. سازمان شما ممکن است به‌واسطه نوع قرارداد خود با تأمین‌کنندگان، رابطه نزدیکی با برخی از آن‌ها داشته باشد. از جمله این روابط می‌توان به قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک اشاره کرد. در این حالت، در صورت ورود تأمین‌کنندگان جدید به سازمان، باید آن‌ها در جریان چنین قراردادهایی قرار دهید تا از تمرکز روی فعالیت‌های بی‌نتیجه خودداری کنند.

اجتناب از مواضع غیرقانونی: اقدامات زیادی وجود دارند که در نگاه اول ممکن است به نظر برسد باعث استحکام روابط می‌شوند؛ اما ممکن است مشکلات و محدودیت‌هایی را برای تداوم روابط تجاری ایجاد کنند. یکی از این موارد، در مورد تأمین‌کنندگانی است که محصولات سازمان شما را خریداری می‌کنند. اگر خرید تأمین‌کننده به‌صورت تهاتر با خرید شما باشد و تراکنش‌های مالی آن ثبت نشود، این کار غیرقانونی است.

#### تأیید صلاحیت تأمین‌کنندگان جدید

هر سازمان، روش خاص خود را برای تأیید صلاحیت تأمین‌کنندگان دارد. برخی از این روش‌ها، عمومی و بر اساس انطباق با یک شرایط خاص (مانند دارابودن گواهینامه‌های ISO) هستند. برخی دیگر نیاز به تأیید توسط ممیزی اشخاص ثالث دارند. برخی دیگر نیز بسیار خاص و وابسته به نوع فعالیت سازمان (مانند استانداردهای خودروسازی) هستند. حتی شاید نیاز باشد تأمین‌کنندگان از یک خط‌مشی زیست‌محیطی خاص پیروی کنند یا با قوانین حوزه مسئولیت‌های اجتماعی منطبق باشند. ممکن است برخی از این الزامات به‌راحتی قابل‌ تحقق باشند؛ اما سایرین فقط مربوط به سازمان شما باشند و تحقق آن‌ها کار ساده‌ای نباشد؛ که در این صورت، سازمان شما باید مشاوره‌های لازم را در اختیار تأمین‌کننده قرار دهد تا بتواند این الزامات را برآورده کند.

### ایجاد بهبود مستمر

همان‌طور که در فصول قبل توضیح داده شد، دستیابی به بهبود مستمر در حوزه تدارکات از روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است. در این بخش، به بررسی بهبود مستمر از طریق هم‌راستا و همراه شدن با تأمین‌کنندگان خواهیم پرداخت.

#### مشارکت زودهنگام تأمین‌کننده

مشارکت تأمین‌کنندگان در مراحل ابتدایی طراحی محصول، تأثیر قابل‌توجهی روی هزینه و زمان چرخه خواهد داشت. این تأثیر به‌واسطه تخصص و مهارت تأمین‌کننده در ارائه راه‌حل‌های بهینه مرتبط با کالا/خدمات عرضه شده است. در بسیاری مواقع بهتر است چندلایه از تأمین‌کنندگان را درگیر کرد تا بتوان از همسویی فرایندها با زنجیره تأمین اطمینان حاصل نمود. برای این منظور توصیه می‌شود تا تیم‌های چند کارکردی متشکل از نمایندگان سازمان‌های مختلف تشکیل شود تا بتوان از نقاط قوت همه آن‌ها استفاده نمود و تمام جوانب کار را پوشش داد. رويكردهاي و جنبههاي مهم مشاركت در ادامه مرور ميشوند.

همکاری مشترک: تأمین‌کنندگان اغلب تمایل دارند در حوزه‌هایی مشارکت کنند که دارای مزایای متقابل است و اهداف طرفین را پوشش می‌دهد. فعالیت‌های مرتبط با این کار می‌تواند از حل مشکلات معمولی یک‌جانبه تا مشارکت در فعالیت‌های سازمان شما متغیر باشد. مزیت این همکاری نزدیک این است که هر دو سازمان می‌توانند از نقاط قوت فردی خود برای توسعه یک فرایند واحد استفاده کنند، به ‌نحوی‌که حجم کار و مسئولیت‌ها بین طرفین تقسیم شود. با این‌حال، حصول دستاوردهای واقعی و ملموس منوط به ‌اشتراک‌گذاری آزادانه فناوری و تخصص میان دو سازمان است، تا دانش موجود توسعه یابد و مزیت رقابتی ایجاد شود. حاصل این همکاری، ارائه محصولات با ارزش و پایداری بالا به بازار است، به ‌نحوی‌که به‌راحتی قابل کپی‌شدن نیستند.

تشکیل شراکت و اتحاد: شراکت و اتحادی تجاری معمولاً برای پاسخگوی به نیازهایی خاص شکل می‌گیرد؛ مثلاً برای توسعه یک محصول یا خدمت جدید که به‌تنهایی توسط هیچ‌کدام از شرکت‌ها قابل‌انجام نیست. زیرا هیچ‌کدام از آن‌ها تمام قابلیت‌های مورد نیاز برای انجام این کار را ندارد. این نیازها معمولاً از طریق تحقیقات بازار، تجزیه‌وتحلیل فرصت‌ها یا توصیه مدیران ارشد سازمان شناسایی می‌شوند.

- شراکت و ایجاد اتحاد با تأمین‌کننده اغلب نیازمند سرمایه‌گذاری در تجهیزات یا کارکنان است. نوع مشارکت در این اتحاد، عمدتاً در قالب یک قرارداد انحصاری برای خرید حجم معینی از کالا است. سازمان‌هایی که درگیر شراکت و اتحاد هستند، معمولاً قراردادهایی برای تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها و همچنین تسهیم منافع منعقد می‌کنند. برای دستیابی به یک شراکت موفق، طرفین شراکت باید مشارکت کامل در انجام امور داشته باشند؛ لذا تعیین شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری میزان مشارکت هر سازمان در انجام تعهدات خود، امری ضروری است.

حفظ شراکت و اتحاد: حفظ روابط شراکت، مستلزم این است که طرفین شراکت دارای منافع مستمر باشند. شراکت‌های طولانی‌مدت و موفق معمولاً توسط مدیران حمایت می‌شوند و در نتیجه تا زمانی که طرفین تمایل به همکاری داشته باشند، می‌توانند از منابع مشترک استفاده کنند.

تقویت روابط با تأمین‌کنندگان: برای تقویت روابط با تأمین‌کنندگان نمی‌توان یک نسخه واحد پیچید و هیچ قانون کلی برای آن وجود ندارد. بسیاری از فرایندهایی که قبلاً برای تشکیل رابطه اولیه توضیح داده شد را می‌توان برای تقویت رابطه نیز استفاده کرد. با این‌حال باید توجه داشت که توسعه و حفظ روابط ارزشمند با تأمین‌کنندگان، وظیفه واحد تدارکات است. تجربه نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عناصر در تشکیل روابط قوی، اعتماد است. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که ارتباطات باز و صادقانه میان طرفین وجود داشته باشد و هر دو طرف، به رفتارهای یکدیگر احترام بگذارند. پیش‌نیاز این کار هم این است که طرفین به قول‌های خود عمل کنید و به همه تعهدات پایبند باشید.

#### اجرای برنامه‌های توسعه تنوع تأمین‌کنندگان

هدف اصلی برنامه توسعه تنوع تأمین‌کنندگان این است که تمام تأمین‌کنندگان بالقوه دسترسی لازم به فرصت‌های تدارکاتی ایجاد شده توسط سازمان را داشته باشند. داشتن یک برنامه مؤثر برای توسعه تنوع تأمین‌کنندگان، مستلزم تعهد و مشارکت مدیریت ارشد سازمان است. برای رسمی کردن اهداف و مقاصد این برنامه، باید یک خط‌مشی مکتوب تدوین کرد و از طریق کسب حمایت مدیریت ارشد سازمان، به آن رسمیت بخشید. در این حالت، می‌توان از تعهد و حمایت سایر کارکنان سازمان نسبت به برنامه نیز اطمینان حاصل نمود. این خط‌مشی باید شامل سیستم‌های ردیابی و گزارش‌دهی باشد تا بتوان نتیجه واگذاری بخشی از کسب‌وکار به تأمین‌کنندگان کوچک و ضعیف را بررسی کرد. موفقیت این برنامه نیازمند اطلاع‌رسانی اهداف برنامه به مشتریان داخلی، تأمین‌کنندگان موجود و تأمین‌کنندگان بالقوه است.

## ارزیابی عملکرد

### مقدمه

اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد خرید یکی از موضوعات مهم در هر سازمان است. اما پاسخگویی به این سؤال که چگونه می‌توان عملکرد خرید را اندازه‌گیری و ارزیابی کرد، کار ساده‌ای نیست. یک معضل اصلی این است که تا به امروز هیچ رویکرد واحد و عملی که بتواند برای شرکت‌های مختلف نتایج یکسانی ایجاد کند، ارائه نشده است. در این فصل، علت این موضوع را متوجه خواهیم شد. به همین خاطر، مدیران هنگام ایجاد رویه‌ها و سیستم‌های نظارت بر اثربخشی و کارایی سازمان خرید خود معمولاً ناچارند به بینش و تجربه خود تکیه کنند. هدف از این فصل، توسعه یک رویکرد منسجم برای این مسئله است. برخی از موضوعات مورد بحث در این فصل عبارت‌اند از:

چرا عملکرد خرید باید اندازه‌گیری و ارزیابی شود؟ مزایای عمده‌ای که از این کار حاصل می‌شود چیست؟

چه مشکلاتی در ارزیابی عملکرد خرید وجود دارد؟

چه چیزی را باید اندازه‌گیری و ارزیابی کرد؟

چه اقدامات و روش‌هایی برای انجام چنین ارزیابی وجود دارد؟

چگونه می‌توان یک سیستم ارزیابی را پیاده‌سازی کرد؟

### عوامل مؤثر بر سنجش عملکرد خرید

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر روش اندازه‌گیری عملکرد خرید، نوع نگاه مدیریت به نقش و اهمیت عملکرد خرید است. به‌طورکلی، مدیر سازمان ممکن است یکی از دیدگاه‌های زیر را نسبت به خرید داشته باشد:

دیدگاه عملیاتی: در این دیدگاه، مدیریت، عملیات خرید را در وهله اول بر اساس پارامترهای مانند سفارش‌های عقب‌افتاده، زمان تحویل، تعداد سفارش‌های صادر شده، تعداد استعلام‌های قیمت، پایبندی به رویه‌های موجود، تعداد شکایات، تعداد تأخیر در تحویل‌ها و مقدار موجودی ارزیابی می‌کند.

دیدگاه بازرگانی: در این دیدگاه، مدیریت آگاهی خوبی از پتانسیل تدارکات برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها دارد و برای واحد تدارکات، اهداف سالانه جهت کاهش قیمت/هزینه تعیین می‌کند. برای این منظور، واحد تدارکات باید پیشنهادهای جذاب و رقابتی به تأمین‌کنندگان ارائه دهد تا در ادامه همکاری با تأمین‌کنندگان، علاقه‌مندی آن‌ها را افزايش کند. پارامترهای مورداستفاده در این دیدگاه برای ارزیابی عملکرد عبارت‌اند از کل صرفه‌جویی حاصل شده در خرید (به‌ازای هر گروه محصول و هر خریدار)، تعداد استعلام‌های اخذ شده، گزارش‌های تورم و غیره.

دیدگاه لجستیک یکپارچه: در این دیدگاه، مدیریت معتقد است که فشارآوردن به تأمین‌کنندگان برای کاهش قیمت، صرفاً منجر به بهینه‌سازی موضعی خواهد شد. اعمال فشار بیش از حد به قیمت‌ها، ممکن است خریداران را به خریدهای نابخردانه سوق دهد. همیشه به نظر می‌رسد که درخواست قیمت‌های پایین از تأمین‌کنندگان، به قیمت کاهش کیفیت یا کاهش قابلیت اطمینان در تحویل کالا/خدمت تمام می‌شود. در این دیدگاه، مدیریت علاوه بر تعیین اهداف کاهش هزینه برای واحد تدارکات، اهداف دیگری در حوزه‌های بهبود کیفیت، کاهش موجودی، بهبود شرایط پرداخت، کاهش زمان تحویل و بهبود قابلیت اطمینان در تحویل نیز تعیین می‌کند.

دیدگاه راهبردی: در این دیدگاه، تدارکات به شکلی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های راهبردی شرکت مداخله می‌کند، که روی تقویت موقعیت رقابتی شرکت و آینده تجاری آن نقش دارند. در اینجا، تدارکات به‌صورت فعالانه روی مطالعات ساخت-یا-خرید که منجر به تصمیمات برون‌سپاری می‌شود، تأثیر می‌گذارد. تأمین‌کنندگان داخلی دائماً در رقابت با تأمین‌کنندگان بین‌المللی مورد سنجش قرار می‌گیرند. عملیات خرید از جنبه‌های مختلف نظیر کاهش پایگاه‌های عرضه، تعداد تأمین‌کنندگان جدید (بین‌المللی) که قرارداد منعقد کرده‌اند و نقش آن‌ها در صرفه‌جویی هزینه‌ای و افزایش درآمدهای عملیاتی ارزیابی می‌شود.

جایگاه واحد تدارکات در ساختار سازمانی، بسته به نوع دیدگاه غالب در آن سازمان متفاوت است و معیارهای مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی عملکرد نیز به طور قابل‌توجهی متفاوت خواهد بود. همان‌طور که در جدول (‏14-‏1) نشان‌داده‌شده است، وقتی خرید به‌عنوان یک فعالیت عملیاتی در نظر گرفته می‌شود، معیارهای عملکرد عمدتاً کمّی هستند. از سوی دیگر، زمانی که خرید به‌عنوان یک فعالیت راهبردی در نظر گرفته می‌شود، معیارهای عملکرد نیز کیفی و راهبردی هستند. در این حالت، معمولاً از یک چارچوب پیچیده متشکل از رویه‌ها و دستورالعمل‌ها برای نظارت بر پیشرفت برنامه‌های بهبود اثربخشی خرید استفاده می‌شود.

| جدول (‏14-‏1) انواع دیدگاه‌های مدیریت سازمان به خرید |  |  |
| --- | --- | --- |
| نوع دیدگاه | جایگاه خرید | معیار عملکردی |
| عملیاتی | جایگاه سطح پایین در سازمان | تعداد سفارش‌ها، سفارش‌های عقب‌افتاده، مدت‌زمان تأمین |
| بازرگانی | گزارش‌دهی به مدیریت ارشد سازمان | صرفه‌جویی، کاهش قیمت، گزارش‌های تورمی |
| لجستیک یکپارچه | ادغام خرید با سایر فعالیت‌های مرتبط با مواد | صرفه‌جویی، کاهش هزینه، قابلیت اطمینان تحویل تأمین‌کننده، نرخ عدم‌پذیرش، کاهش لیدتایم |
| راهبردی | ارتباط مستقیم با مدیریت ارشد سازمان | تجزیه‌وتحلیل هزینه، مشارکت زودهنگام تأمین‌کنندگان، تصمیمات ساخت-یا-خرید، کاهش پایگاه تأمین |

حال این سؤال مطرح می‌شود که چه عواملی روی شکل‌گیری دیدگاه خرید اثر می‌گذارند. شرکت‌هایی که تدارکات را به‌عنوان یک فعالیت راهبردی در نظر می‌گیرند، اغلب به‌واسطه عوامل خارجی (نظیر فشار مضاعف روی قیمت و حاشیه سود، ازدست‌دادن سهم بازار، نیاز به کاهش شدید هزینه مواد ورودی و نوسانات شدید قیمت در بازار عرضه) مجبور به اتخاذ چنین دیدگاه می‌شوند. چنین مسائلی معمولاً مدیران را مجبور می‌کند تا توجه خود را به لزوم عملکرد سطح بالای خرید متمرکز کنند. علاوه بر این، عوامل داخلی (نظیر سبک مدیریت، سطح استقرار زنجیره تأمین در سازمان، میزان معرفی و به‌کارگیری مفاهیم مدرن کیفیت و فناوری اطلاعات در تدارکات) نیز ممکن است دیدگاه مدیریت را نسبت به تدارکات تحت‌تأثیر قرار دهد.

به طور خلاصه، می‌توان گفت نحوه سنجش و قضاوت در مورد عملیات تدارکات در هر سازمان متفاوت است. با دانستن این حقیقت، نمی‌توان یک روش و سیستم واحد برای سنجش عملکرد تدارکات در تمام سازمان‌ها توسعه داد.

### اهمیت ارزیابی عملکرد خرید

این بخش را با یک پرسش آغاز می‌کنیم. فکر می‌کنید با استفاده از ارزیابی عملکرد خرید به شکل روشمند، چه مزایایی می‌توان به دست آورد؟ در یک نظرسنجی از مدیران کسب‌وکار، پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داده شد، که چکیده این پاسخ‌ها در زیر خلاصه شده است:

ارزیابی عملکرد خرید منجر به تصمیم‌گیری بهتر می‌شود؛ زیرا انحراف از برنامه را آشکار می‌کند. انحرافات شناسایی شده را می‌توان تحلیل و علت رخداد آن‌ها را شناسایی نمود. برای جلوگیری از تکرار این رخدادها در آینده نیز می‌توان اقدامات اصلاحی انجام داد.

ارزیابی عملکرد خرید منجر به ارتباط بهتر با سایر واحدهای سازمان می‌شود. به طور مثال، تحلیل تعداد فاکتورهایی که با سفارش خرید مطابقت ندارند منجر به بهبود رویه پرداخت می‌شود و ارتباط بین واحد خرید و مالی را بهبود می‌بخشد.

ارزیابی عملکرد خرید باعث ایجاد شفافیت می‌شود. گزارش‌های منظم در مورد نتایج واقعی و مقایسه آن‌ها با نتایج برنامه‌ریزی شده به خریدار کمک می‌کند تا بررسی کند که آیا توانسته انتظارات سازمان (در مورد اهداف) را برآورده کند یا خیر. این کار بازخوردهای سازنده‌ای را برای خریدار فراهم می‌کند و اطلاعات مفیدی را در مورد عملکرد افراد و گروه‌ها در اختیار مدیریت قرار می‌دهد و به شناخت بیشتر واحد تدارکات کمک می‌کند.

ارزیابی عملکرد خرید باعث ایجاد انگیزه بهتر در افراد می‌شود. یک سیستم ارزیابی عملکرد اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند نیازهای شخصی و انگیزشی خریدار را برآورده کند. از این سیستم می‌توان برای هدف‌گذاری و ایجاد برنامه‌های انگیزشی و توسعه شخصی در خرید استفاده کرد.

در مجموع، نظرات فوق نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد خرید باید کمک کند تا واحد تدارکات ارزش‌افزوده بیشتری برای سازمان ایجاد کند. این ارزش‌افزوده ممکن است به‌صورت کاهش هزینه، کاهش قیمت مواد اولیه، کاهش عدم‌پذیرش اقلام ورودی، تصمیم‌گیری بهتر در مورد منبع‌یابی و غیره باشد.

نکته حائز اهمیت این است که عملکرد خرید به دو دلیل باید به‌صورت منظم ارزیابی شود. نخست برای اینکه خریداران رتبه‌بندی شوند. دوم، ارزیابی روشمند عملکرد باید قابلیت خودارزیابی داشته باشد. بدین ترتیب، با قادر ساختن هر خریدار در ارزیابی نتایج فعالیت‌های خود می‌توان فعالیت‌های خرید سازمان را بهبود بخشید؛ لذا فعالیت‌های ارزیابی باید به سمت حمایت از خریداران هدایت شوند تا آن‌ها بتوانند کار خود را به نحو احسن انجام دهند.

در گذشته، فعالیت‌های واحد تدارکات جزو پیچیده‌ترین فعالیتها جهت ارزیابی بود. اما امروزه با گسترش بسته‌های نرم‌افزاری کسب‌وکار (نظیر ERP)، امکان ردیابی اطلاعات خرید به طور قابل‌توجهی فراهم شده است. با این‌حال، هنوز برخی مشکلات اساسی وجود دارد که ارزیابی عملکرد خرید را دشوار می‌کند. یکی از این موارد، عدم وجود تعریف دقیق و واحد در اصطلاحات است. مثلاً اصطلاحاتی نظیر عملکرد خرید، اثربخشی خرید و کارایی خرید هرچند که در عمل و تئوری زیاد استفاده می‌شوند؛ اما هنوز به طور دقیق تعریف نشده‌اند. حتی برخی از افراد، این اصطلاحات را جابه‌جا و به‌جای همدیگر استفاده می‌کنند. مشکل دیگر، فقدان اهداف رسمی و استانداردهای عملکردی است. اهداف و استانداردهای خرید معمولاً در سازمان‌ها به ‌صورت شفاف تعریف نمی‌شوند. زمانی که اهداف خرید به‌صورت شفاف تعریف نشوند، ارزیابی عملکرد خرید نیز دشوار خواهد بود. مشکل سوم مربوط به میزان دقتی است که می‌توان عملکرد خرید را با آن اندازه‌گیری کرد. در واقع خرید یک فعالیت مستقل و مجزا نیست؛ عملکرد خرید نتیجه بسیاری از فعالیت‌هایی است که به دلیل ویژگی ناملموس بودن، ارزیابی آن‌ها دشوار است. به‌طورکلی شناسایی روابط مستقیم برای ورودی و خروجی امر دشواری است. بدین معنی که افزایش تعداد خریداران یک سازمان، لزوماً منجر به کسب نتیجه بهتر نمی‌شود. فقدان یک رابطه مشخص برای ورودی‌ها و خروجی‌های خرید، امکان اندازه‌گیری و ارزیابی دقیق و جامع فعالیت‌های خرید را با محدودیت مواجه می‌کند. مشکل نهایی، مربوط به تفاوت در حوزه‌های خرید است. فعالیت‌ها و مسئولیت‌های خرید، از یک شرکت به شرکت دیگر -حتی در صنایع مشابه- کاملاً با هم متفاوت است. همین امر مانع از توسعه یک سیستم مقایسه و ارزیابیِ واحد برای خرید می‌شود.

### نحوه ارزیابی عملکرد خرید

برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه چیزی را اندازه‌گیری کنیم، ابتدا باید عملکرد خرید را تعریف کنیم. در اینجا، عملکرد خرید را نتیجه دو عنصر اثربخشی خرید و کارایی خرید در نظر می‌گیریم. اثربخشی خرید را می‌توان به‌عنوان میزان دستیابی به یک هدف یا استاندارد از پیش تعیین شده از طریق انجام یک سری اقدامات مشخص تعریف کرد. لازم است بدانیم که اثربخشی اساساً به رابطه بین عملکرد واقعی و برنامه‌ریزی شده هر فعالیت اشاره دارد. اثربخشی خرید به میزان برآورده‌شدن اهداف و مقاصد تعیین شده قبلی مربوط می‌شود. هر راهبرد و فعالیت یا مؤثر است یا نه؛ هر هدف یا محقق شده است یا نه. با این‌وجود، هدف را می‌توان بر حسب سطوح ایده‌آل بیان کرد؛ راهبرد یا اقدامی را که سطح بالاتری از سطح ایده‌آل را محقق کند، می‌توان به‌عنوان اقدام مؤثرتر از سایر اقدامات در نظر گرفت.

کارایی خرید را می‌توان به‌عنوان رابطه بین تلاش واقعی و برنامه‌ریزی شده برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده تعریف کرد؛ بنابراین، کارایی خرید به منابع و فعالیت‌های موردنیاز برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده مربوط می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، کارایی خرید را می‌توان رابطه میان هزینه‌های انجام شده و هزینه‌های برنامه‌ریزی شده دانست.

حال عملکرد خرید را می‌توان به‌عنوان میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده توسط فعالیت‌های خرید با صرف کمترین منابع سازمان -یعنی هزینه‌ها- تعریف کرد. در این تعریف، فرض شده است که هرگونه ارزیابی فعالیت‌های خرید شامل معیارهای مرتبط با اثربخشی و کارایی است. اما این تعریف به‌تنهایی کافی نیست. زیرا باید بتوان میان سهم مشارکت راهبردی و عملیاتی خرید تفاوت قائل شد. اثربخشی، مربوط به ایجاد روابط حسنه با تأمین‌کنندگانِ برتر در سرتاسر زنجیره تأمین است، که منجر به عملکرد بهتر سازمان در زنجیره تأمین خواهد شد. تمام این کارها باید به وضعیتی منجر شود که در آن زنجیره تأمین سازمان بهتر از زنجیره تأمین رقبا عمل کند. عملکرد راهبردی خرید به انجام فرایندهای بی‌نقص کسب‌وکار و خرید با کمترین هزینه ممکن می‌پردازد. عملکرد عملیاتی خرید نیز در ارتباط با ایجاد برتری در کنترل هزینه‌های مواد و تولید، نحوه تحویل تأمین‌کنندگان، زمان تأمین و کیفیت محصولات است. ارتباط میان ابعاد مختلف عملکرد خرید در شکل (‏14-‏1) نشان‌ داده ‌شده است، که در ادامه به‌تفصیل در مورد آن توضیح خواهیم داد.

شکل (‏14-‏1) حوزه‌های کلیدی سنجش عملکرد خرید

### ارزیابی عملکرد خرید: پنج حوزه کلیدی

تاکنون متوجه شدیم که اثربخشی خرید، در ارتباط با اهداف و مقاصد فعالیت‌های خرید است. همان‌طور که در فصول قبل اشاره شد، اهداف کلاسیک خرید را می‌توان به‌صورت «خرید کالای مناسب، با مقدار مناسب، در زمان مناسب، با کیفیت مناسب، با قیمت مناسب، از تأمین‌کننده مناسب و در مکان مناسب» بیان کرد. در گام بعدی، خرید باید به ایجاد نوآوری در محصولات و فرایندها کمک کند و ریسک تأمین شرکت را کاهش دهد. در نهایت، خرید باید روابط قوی و مطلوب با تأمین‌کننده را تقویت کند.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، کارایی خرید نیز مربوط به منابع موردنیاز برای دستیابی به اهداف تبیین شده برای خرید است؛ لذا اثربخشی ارتباط مستقیم با اداره خرید دارد. به طور خاص می‌توان گفت که اثربخشی خرید به نحوه سازماندهی خرید، سیستم‌های مورداستفاده، رویه‌ها و دستورالعمل‌های موجود و کارکنان خرید مربوط می‌شود. در این راستا، می‌توان پنج جنبه مختلف را به شرح زیر پیشنهاد داد که می‌توان بر مبنای آن‌ها، فعالیت‌های خرید را اندازه‌گیری و ارزیابی کرد:

جنبه قیمت/هزینه

جنبه کیفیت

جنبه لجستیک

جنبه ارتباط با تأمین‌کنندگان

جنبه سازمانی

در ادامه به‌تفصیل در مورد هر یک از این جنبه‌ها توضیح خواهیم داد.

#### جنبه قیمت/هزینه خرید

این جنبه از ارزیابی خرید به رابطه بین قیمت‌های استاندارد و واقعی پرداخت شده برای مواد و خدمات اشاره دارد. در اینجا باید میان کنترل قیمت/هزینه و کاهش قیمت/هزینه تمایز قائل شد.

کنترل قیمت/هزینه: منظور از کنترل قیمت/هزینه، ارزیابی و پایش مستمر قیمت‌ها و میزان افزایش آن‌ها توسط تأمین‌کنندگان است. از جمله معیارها و گزارش‌های مورد استفاده برای این کار می‌توان به بودجه خرید، تورم قیمت‌ها و نوسان قیمت‌ها اشاره کرد. در اینجا مهم‌ترین هدف، پایش قیمت‌های خرید است تا بتوان آن‌ها را بهتر کنترل کرد و اجازه نداد از کنترل خارج شوند.

کاهش قیمت/هزینه: منظور از کاهش قیمت/هزینه، ارزیابی و پایش مستمر فعالیت‌های موردنیاز برای کاهش هزینه‌ها است. این کار باید به شکلی مدون و ساختاریافته انجام شود. کاهش هزینه را می‌توان از طریق یافتن تأمین‌کنندگان جدید، جایگزین‌کردن مواد، تجزیه‌وتحلیل ارزش یا تجمیع خرید واحدهای مختلف سازمان انجام داد.

گزارش‌های بودجه و صرفه‌جویی هزینه از جمله ابزارهای مهم برای برنامه‌ریزی و پایش عملکرد فعالیت‌های مرتبط با جنبه قیمت/هزینه است.

#### جنبه کیفیت

مسئولیت و تأثیر واحد خرید در مورد کیفیت مواد خریداری شده را نباید ناچیز پنداشت. در اینجا باید میان دو موضوعِ «مشارکت خرید در توسعه محصول جدید» و «مشارکت خرید در کنترل کیفیت جامع (TQM)» تمایز قائل شد.

مشارکت خرید در توسعه محصول جدید: منظور از این جنبه، میزان مشارکت و سهم واحد خرید در ایجاد نوآوری در محصول است. بدیهی است که برنامه‌های سازمان برای توسعه محصول جدید از جنبه‌های مختلفی نظیر هزینه هدف و زمان ارائه محصول به بازار باید توسط تمام طرف‌های درگیر در توسعه محصول (نظیر واحد خرید و تأمین‌کنندگان) برآورده شود. از جمله معیارهای مورد استفاده در این حوزه می‌توان به تعداد ساعات صرف شده توسط واحد خرید در پروژه‌های نوآوری و توسعه، تعداد نفرساعت صرف شده توسط واحد مهندسی تأمین‌کنندگان، مدت‌زمان لازم جهت اتمام پروژه، تعداد دفعات ایجاد تغییرات فنی در پروژه و نرخ رد مواد اولیه اشاره کرد. این گونه معیارها نشان می‌دهد که چرا پروژه‌های توسعه محصول جدید، از نظر هزینه و زمان عرضه به بازار از کنترل خارج می‌شوند.

مشارکت خرید در کنترل کیفیت جامع: بعد از اینکه مشخصه‌های محصول توسط واحد مهندسی تعریف شد، وظیفه واحد خرید این است که اطمینان حاصل کند کالاهای سفارش داده شده مطابق با مشخصات تعریف شده، تحویل شوند. از جمله معیارهای مورد استفاده برای این کار می‌توان به نرخ عدم‌پذیرش کالاهای ورودی، نرخ عدم‌پذیرش کالا در خط تولید، تعداد تأمین‌کننده تأیید شده، تعداد تأمین‌کننده دارای صلاحیت، تعداد مدارک تأیید صلاحیت تأمین‌کنندگان (نظیر ISO) و غیره اشاره کرد. به کمک این شاخص‌ها می‌توان تشخیص داد که شرکت تا چه میزان قادر است ورود اقلام بی‌نقص از تأمین‌کنندگان را تضمین کند.

#### جنبه لجستیک

سومین حوزه عملکرد کلیدی، نقش خرید در کمک به جریان کارآمد ورودی مواد و خدمات خریداری شده است. این حوزه شامل فعالیت‌های اصلی زیر است:

کنترل رسیدگی دقیق و به‌موقع درخواست‌های خرید: از جمله معیارهای مورد استفاده در این حوزه می‌توان به تعداد درخواست‌های خرید صادر شده به تأمین‌کنندگان در هر هفته، میانگین مدت‌زمان لازم برای انجام خرید و تعداد سفارش‌های معوقه اشاره کرد. برای بهبود معیارهای این حوزه می‌توان از سیستم‌های الکترونیکی سفارش‌گذاری و معرفی راهکارهای تجارت الکترونیک به مشتریان و تأمین‌کنندگان استفاده کرد.

کنترل تحویل به‌موقع توسط تأمین‌کنندگان: معیارهای این حوزه شامل قابلیت اطمینان تأمین‌کننده در تحویل کالا/خدمات، کسری و کمبود مواد، تحویل بیشتر/کمتر از مقدار سفارش و تعداد تحویل به‌موقع است. این معیارها نشان می‌دهند که تا چه میزان روی اقلام ورودی کنترل داریم.

کنترل مقادیر تحویل شده: در برخی موارد، واحد خرید مسئولیت تعیین و کنترل سطح موجودی را بر عهده دارد. در این مواقع، می‌توان از معیارهایی نظیر نسبت گردش موجودی، تعداد تحویل بیشتر/کمتر از نیاز، میانگین مقدار سفارش و موجودی در راه استفاده کرد.

#### جنبه ارتباط با تأمین‌کنندگان

ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان شامل روش‌هایی است که برای نظارت و بهبود عملکرد تأمین‌کنندگان از نظر کیفیت اقلام و قابلیت اطمینان در تحویل اقلام استفاده می‌شوند. بسیاری از شاخص‌های عملکردی که در اینجا ذکر می‌شوند، بخشی از سیستم رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان خواهند بود. روابط با تأمین‌کنندگان را می‌توان از جنبه معیارهای عملیاتی و معیارهای راهبردی ارزیابی کرد.

معیارهای عملیاتی ارتباط با تأمین‌کنندگان: این معیارها برای نظارت بر روابط عملیاتی با تأمین‌کنندگان هستند. به‌ عنوان ‌مثال می‌توان به قیمت تأمین‌کننده (در مقایسه با قیمت هدف)، کیفیت اقلام ارسالی تأمین‌کننده، قابلیت اطمینان تحویل‌‌ و پردازش فاکتور (تعداد فاکتورهایی که بدون مشکل پردازش می‌شوند) اشاره کرد.

معیارهای راهبردی ارتباط با تأمین‌کننده: از این معیارها برای نظارت بر موقعیت سازمان در مقابل تأمین‌کنندگان استفاده می‌شود. به طور مثال می‌توان به رضایتمندی مشتریان داخلی سازمان در قبال نوع همکاری تأمین‌کنندگان و رضایتمندی تأمین‌کنندگان از نوع همکاری با سازمان اشاره کرد. از جمله معیارهای امتیازدهی به رضایت تأمین‌کننده می‌توان به پرداخت به‌موقع، پاسخگویی سریع به اطلاعات درخواستی تأمین‌کننده و سهولت کار با مشتری اشاره کرد.

#### جنبه سازمانی

این جنبه شامل منابع اصلی مورد استفاده برای دستیابی به اهداف و مقاصد خرید است، که شامل موارد زیر می‌شود:

پرسنل خرید: این معیار مربوط به سابقه، سطح مهارت، میزان آموزش و شایستگی پرسنل خرید و هزینه‌های مرتبط با آن است.

مدیریت خرید: این جنبه به نحوه مدیریت بخش خرید می‌پردازد. برای این منظور، کیفیت و دردسترس‌ بودن راهبرد‌های خرید، برنامه‌های اجرایی، روش‌های گزارش‌دهی و همچنین سبک مدیریت و ساختار ارتباطات حائز اهمیت است.

رویه‌ها و دستورالعمل‌های خرید: این جنبه به دردسترس‌ بودن رویه‌ها و دستورالعمل‌های کاری برای پرسنل خرید و تأمین‌کنندگان می‌پردازد، تا بتوان اطمینان حاصل کرد که کار به بهترین شکل ممکن انجام می‌شود.

سیستم‌های اطلاعاتی خرید: این جنبه مربوط به فعالیت‌های انجام شده برای بهبود سیستم‌های اطلاعاتی موردنیاز جهت پشتیبانی پرسنل خرید یا سایر کارکنان در فعالیت‌های روزانه‌شان است.

در جدول (‏14-‏2)، یک مرور کلی در مورد حوزه‌های اصلی ارزیابی عملکرد خرید و چند نمونه از پارامترهای مورد استفاده در هر حوزه ارائه شده است. هر ارزیابی خرید زمانی جامع خواهد بود که تمام این حوزه‌ها را در بر گیرد؛ لذا می‌توان نتیجه گرفت که یک سیستم جامع ارزیابی عملکرد خرید باید اثربخشی و کارایی را پایش کند و برای این کار هم باید تمام حوزه‌های عملکرد کلیدی را در آن لحاظ کرد.

همواره روابط متقابلی میان تمام پنج جنبه وجود دارد. به طور مثال، اگر واحد خرید اصرار زیادی روی قیمت کم داشته باشد، این کار منجر به تاثیرِ منفی روی کیفیت کالا/خدمات خواهد شد. برعکس این قضیه نیز صادق است. یعنی، ایجاد الزام در دستیابی به سطح کیفی بدون نقص در نهایت منجر به بالارفتن بی‌رویه قیمت خواهد شد. هرچند که این کار ممکن است باعث کاهش زمان توقفات برنامه‌ریزی نشده و در نتیجه کاهش هزینه کل مالکیت شود.

باید توجه داشت که هر پنج جنبه را می‌توان در سطوح مختلف اندازه‌گیری و ارزیابی کرد؛ مثلاً در سطح اقلام کالا، تأمین‌کننده، خریدار، واحدهای درون سازمان یا حتی در سطح شرکت؛ لذا مشاهده نتایج متفاوت در خروجی سیستم‌های ارزیابی عملکرد دور از انتظار نیست. به همین خاطر، سیستم ارزیابی عملکرد و گزارش‌دهی آن باید متناسب با نیاز شرکت تهیه و اجرا شوند.

در بخش بعدی به بررسی برخی ابزارهای مهم کنترل خرید، معرفی انواع بودجه‌های خرید، تعریف صرفه‌جویی خرید و نحوه اندازه‌گیری آن، معیارها و شاخص‌های مرتبط با لجستیک و کیفیت کالا/خدمات خواهیم پرداخت.

| جدول (‏14-‏2) نمونه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد |  |  |
| --- | --- | --- |
| حوزه | هدف از اندازه‌گیری | مثال |
| قیمت و هزینه مواد خریداری شده | کنترل هزینه مواد خریداری شده | بودجه مواد، تورم قیمت، گردش مالی خرید |
|  | کاهش هزینه مواد خریداری شده | صرفه‌جویی هزینه خرید، اثرگذاری روی برگشت سرمایه |
| کیفیت مواد خریداری شده | مشارکت زودهنگام واحد خرید در طراحی و توسعه | زمان سپری شده توسط واحد خرید روی پروژه‌های طراحی و مهندسی، نرخ رد نمونه‌های اولیه |
|  | کنترل کیفیت نمونه‌های ورودی | نرخ رد، هزینه کیفیت به‌ازای هر تأمین‌کننده |
| لجستیک خرید | نظارت بر درخواست‌ها | زمان تحویل درخواست‌ها، سفارش‌های عقب‌افتاده |
| ارتباط با تأمین‌کنندگان | قابلیت اطمینان تحویل (کیفیت و کمّیت) | سفارش‌های فوری، شاخص قابلیت اطمینان هر تأمین‌کننده، کسری مواد، نرخ گردش موجودی |
|  | عملکرد عملیاتی تأمین‌کننده | هزینه کیفیت تأمین‌کننده، نرخ رد اقلام ورودی تأمین‌کننده |
|  | ارتباط با تأمین‌کننده | امتیاز رضایتمندی تأمین‌کننده |
| سازمان و پرسنل خرید | آموزش و انگیزش پرسنل خرید | تجزیه‌وتحلیل زمان و حجم کاری اداره خرید، بودجه خرید، ممیزی خرید |
|  | مدیریت کیفیت خرید |  |
|  | رویه‌ها و سیاست‌های خرید |  |
|  | سیستم‌های اطلاعاتی |  |

### بودجه خرید، صرفه‌جویی در خرید و سایر معیارهای عملکردی

چرخه برنامه‌ریزی هر شرکت با تهیه و تدوین برنامه فروش سالانه شرکت آغاز می‌شود. این ورودی مهم برنامه‌ریزی، از برآورد فروش سال آینده و برنامه معرفی محصولات جدید حاصل می‌شود. برنامه فروش، یک ورودی مهم برای سایر برنامه‌های شرکت (نظیر تولید، سرمایه‌گذاری روی مواد، افراد و همچنین خرید) است. برنامه خرید معمولاً به پنج زیر برنامه شامل بودجه خرید مواد موردنیاز، بودجه خرید کالاهای غیرمستقیم، بودجه سرمایه‌گذاری، بودجه تأمین ابزارها و بودجه واحد تدارکات تقسیم می‌شود.

بودجه یک انعکاس کمّی از منابع موردنیاز برای اجرای فرایندهای کسب‌وکار سازمان در یک دوره زمانی معین است. بودجه به‌عنوان ابزاری برای واگذاری فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها به سطوح پایین مدیریتی سازمان عمل می‌کند. هنگامی که بودجه توسط مدیریت ارشد سازمان تأیید می‌شود، واحدهای مختلف سازمان با توجه ‌به بودجه خود، به طور مستقل عمل می‌کنند.

#### بودجه خرید مواد

بودجه خرید مواد بیانگر مقدار خرید در یک دوره زمانی (معمولاً سالانه) به تفکیک کالا و قیمت مورد انتظار برای هر کالا است. پیش‌بینی بودجه خرید، ورودی مقداری را از برنامه تولید و برنامه احتیاجات مواد و ورودی ریالی را از برآورد قیمت کالا توسط واحدهای متقاضی (خریداران) دریافت می‌کند. بودجه نهایی معمولاً بعد از یک گفتگوی کامل میان افراد در واحد تدارکات نهایی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که قیمت‌ها به شکل درست و رقابتی پیش‌بینی شده‌اند. البته برخی مواقع، قیمت‌های هدف توسط مدیر ارشد سازمان دیکته می‌شوند. زیرا بسیاری از سازمان‌های تولیدی، باید بتوانند قیمت‌ها را به شکل رقابتی تنظیم کنند. این موضوع باعث تمرکز ویژه واحد تدارکات روی کاهش قیمت‌ها خواهد شد. به طور مثال، در صنایع خودروسازی، کاهش 5 درصدی سالانه هزینه خرید مواد، امر دور از انتظاری نیست. در این گونه سازمان‌ها، هزینه خرید مواد معمولاً 80 درصد از بهای تمام شده محصول نهایی را تشکیل می‌دهد. درصورتی‌که قیمت هدف توسط مدیریت ارشد سازمان تعیین شده باشد، هر یک از واحدهای متقاضی (خریداران) باید برنامه اجرایی خود برای دستیابی به اهداف تعیین شده را مشخص کند.

تصمیم‌گیری در مورد بودجه خرید مواد امر ساده‌ای نیست. در بازارهایی که تقاضای مشتریان نوسان زیادی دارد، پیش‌بینی دقیق حجم تولید و مواد موردنیاز کار دشواری است. در چنین شرایطی، ارائه یک پیش‌بینی قابل‌اتکا به تأمین‌کنندگان بسیار دشوار خواهد بود. در چنین موقعیتی، اگر تأمین‌کنندگان ندانند که حجم سفارش شما چقدر خواهد بود، نمی‌توانند قیمت مشخصی برای عرضه مواد ارائه دهند؛ لذا بودجه‌بندی خرید نیاز به حدس و گمان زیادی دارد. با این‌حال، این حدس و گمان‌ها بسیار حیاتی هستند. اگر در طول زمان متوجه شویم که پیش‌بینی اولیه قیمت مواد بسیار کمتر از مقدار واقعی بوده است، این کار ممکن است منجر به افزایش قابل‌توجه بهای تمام شده محصول نهایی و قیمت فروش آن شود. در این صورت، ممکن است سازمان قدرت رقابتی خود را از دست بدهد. لذا هرچه نوسان بازار بیشتر باشد، نظارت بیشتر بر عملکرد بودجه و تعدیل اهداف بودجه اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

عملکرد واقعی سازمان در مقایسه با بودجه پیش‌بینی شده اولیه باید به‌صورت ماهانه بررسی و انحرافات آن شناسایی شوند. این انحرافات باید به‌ازای هر خریدار و هر کالا مشخص باشد تا اختلاف عملکرد واقعی با مقدار هدف را بتوان سنجید. لذا گزارش انحرافات یک ابزار مهم جهت ارزیابی عملکرد خریداران است.

#### بودجه خرید کالاهای غیرمستقیم

بودجه خرید کالاهای غیرمستقیم معمولاً به تفکیک واحدِ سازمانی و گروه کالایی تعیین می‌شود. بعد از اینکه بودجه مورد نیاز هر واحد توسط مدیر آن تأیید شد، بودجه تمام واحدها با هم تجمیع می‌شود و به‌عنوان بودجه خرید کالاهای غیرمستقیم در نظر گرفته می‌شود. بودجه هر واحد اغلب بر اساس سابقه مصرف آن به دست می‌آید. با این‌حال، معمولاً واحد تدارکات در تعیین بودجه سایر واحدها مشارکت می‌کند. این بودجه دربرگیرنده طیف وسیعی از کالا و خدمات (از مخارج بیمه و بازاریابی گرفته تا خدمات و محصولات IT) است. سفارش خرید کالاهای غیرمستقیم ممکن است از نظر حجم خرید و دفعات سفارش‌گذاری کاملاً متفاوت باشند. همین موضوع نیز مدیریت این دسته از کالاها را سخت می‌کند.

در برخی موارد، به طور مثال در مورد کالاها و خدمات نگهداری و تعمیرات، ممکن است نیاز به برخی روش‌های برنامه‌ریزی باشد تا بتوان هزینه‌های غیرمستقیم را به نحو بهتری کنترل کرد. نگهداری و تعمیرات می‌تواند مبتنی بر رویکردهای پیشگیرانه باشد، که در این صورت تمام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات به‌صورت برنامه‌ریزی شده انجام می‌شود و در نتیجه، واحد خرید می‌تواند برنامه خرید خود را به تأمین‌کنندگان ارائه دهد تا آن‌ها نیز بتوانند کالا و خدمات خود را به‌موقع تحویل دهند.

#### بودجه سرمایه‌گذاری و تأمین ابزارها

بودجه سرمایه‌گذاری و بودجه ابزار به طور خاص بودجه‌های خرید نیستند. با این‌حال، در بسیاری از موارد، واحد تدارکات درگیر تهیه این بودجه می‌شود. با توجه ‌به پیش‌بینی فروش، واحد برنامه‌ریزی تولید برآوردی از نحوه استفاده از ظرفیت تولید موجود ارائه می‌دهد. اگر ظرفیت موجودی پاسخگوی ظرفیت موردنیاز نباشد، باید آن را توسعه داد و در نتیجه سازمان باید سرمایه‌گذاری لازم برای این کار را انجام دهد. راهکار دیگر هم این است که مقدار ظرفیت مازاد را به‌صورت برون‌سپاری تأمین کرد. البته در هر دو حالت، نیاز به سرمایه‌گذاری است. در حالت اول، سرمایه را باید جهت کسب ظرفیت تولید مازاد صرف کرد و در حالت دوم سرمایه را باید در محل تأمین‌کننده صرف نمود. به طور مثال، اگر بخواهیم تولید بطری شامپو را برون‌سپاری کنیم، باید هزینه ساخت قالب را به تأمین‌کننده پرداخت نماییم. در برخی صنایع مانند صنایع خودروسازی، هزینه‌های مرتبط با تأمین ابزار برای تأمین‌کنندگان (جهت برون‌سپاری) هزینه بسیار بالایی محسوب میشود.

#### بودجه واحد تدارکات

باتوجه‌به برنامه کلی فعالیت‌های خرید و بودجه خرید کالا، می‌توان بودجه موردنیاز برای پرسنل و منابع خرید را برآورد کرد. بودجه اداره خرید (که معمولاً 1 تا 2 درصد از کل حقوق و دستمزد شرکت را تشکیل می‌دهد)، شامل تمام هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد خریداران، هزینه سفر و مأموریت، هزینه تلفن، هزینه دفتر، هزینه سیستم و سایر هزینه‌های سازمانی است. در بیشتر موارد چون تعداد کارکنان خرید به‌صورت سالانه زیاد نوسان نمی‌کند، مدیریت این بودجه کار نسبتاً ساده‌ای است.

#### صرفه‌جویی در هزینه خرید: تعاریف و معیارها

صرفه‌جویی در هزینه خرید یکی از محبوب‌ترین موارد در ارزیابی عملکرد خرید و خریداران است. معیارهای این حوزه نیز جزو سخت‌ترین معیارها برای اندازه‌گیری هستند. مشکل اصلی هم مربوط به نحوه تعریف آن‌ها است و به نظر می‌رسد که اتفاق‌نظری در این خصوص وجود ندارد.

قبل از هر چیزی باید میان اجتناب از هزینه و کاهش هزینه تمایز قائل شد. اجتناب از هزینه، به تفاوت میان سوابق قیمت در گذشته و قیمت پرداخت شده در لحظه فعلی اشاره می‌کند. اجتناب از هزینه ممکن است به‌خاطر ایجاد فشار مضاعف روی یک تأمین‌کننده در خلال مذاکرات، ایجاد رقابت میان تأمین‌کنندگان، دستیابی به تخفیف‌های مقداری به‌واسطه صدور سفارش‌های بزرگ، ارائه برنامه‌های تبلیغاتی از جانب تأمین‌کنندگان و غیره باشد. اجتناب از هزینه معمولاً پایدار نیست درحالی‌که کاهش هزینه، پایدار است. کاهش هزینه به‌واسطه عواملی نظیر ایجاد تغییر در مشخصه‌ها، تغییر تأمین‌کننده و کاهش کیفیت کالا باشد. یک نکته مهم در سنجش صرفه‌جویی هزینه، افق زمانی است. معمولاً افق زمانی به‌صورت دوازده‌ماهه در نظر گرفته می‌شود. با این‌حال برخی شرکت‌ها ممکن است افق زمانی را بر اساس مدت‌ زمان قرارداد در نظر بگیرند.

ازآنجایی‌که فعالیت‌های خرید عمدتاً چند کارکردی و میان واحدی هستند، بسیار دشوار است که صرفه‌جویی در خرید را فقط به واحد خرید نسبت داد. لذا اگر مدیران خرید ادعا کنند که تمام صرفه‌جویی‌های ایجاد شده ناشی از عملکرد آن‌هاست، منجر به بروز اختلاف با مدیران سایر واحدها خواهد شد. لذا به‌جای اینکه صرفه‌جویی هزینه‌ای را در سطح واحدهای سازمان گزارش دهیم، بهتر است آن را در سطح شرکت گزارش داد.

هنگام تدوین یک برنامه کاهش هزینه خرید در سطح شرکت، می‌توان از رویه پیشنهادیِ زیر استفاده کرد. نخست باید در مورد اهداف روشن برای صرفه‌جویی توافق کرد. این اهداف، برنامه کاهش هزینه را هدایت خواهد کرد. در مدت اجرای برنامه، نباید این اهداف را نادیده گرفت و از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. دوم، عوامل خارجی (مانند تورم) که تحت‌تأثیر خریداران نیستند باید از گزارش‌دهی کنار گذاشته شوند. زیرا منصفانه نیست که تأثیر این عوامل را به عملکرد خریداران نسبت داد. لذا فقط باید عواملی را در نظر گرفت که تحت کنترل خریداران است. سوم، باید بین صرفه‌جویی هزینه از نظر تئوری و واقعیت تمایز قائل شد. برای محاسبه صرفه‌جویی هزینه از منظر تئوری باید تفاوت میان قیمت قبلی و قیمت توافقی را ضرب در حجم قرارداد طی دوازده ماه کرد. مقدار صرفه‌جویی واقعی ممکن است با صرفه‌جویی تئوری متفاوت باشد. برای محاسبه صرفه‌جویی واقعی، باید اختلاف قیمت قبلی و قیمت توافقی را ضرب در مقدار خرید واقعی کرد. صرفه‌جویی تئوری قبل از انجام معامله محاسبه می‌شود، اما صرفه‌جویی واقعی بعد از انجام معامله. تفاوت بین این دو مقدار تحت عنوان «نشت قرارداد» شناخته می‌شود، که یک شاخص مهم برای اندازه‌گیری میزان انطباق واقعیت با قرارداد و شناسایی خریدهای بی‌رویه است. چهارم، به دلیل اعتباردهی به گزارش‌ها، گزارش صرفه‌جویی هزینه نباید توسط مدیر تدارکات ارائه شود، بلکه باید به‌عنوان بخشی از گزارش‌های مدیریت سازمان باشد و توسط حسابرسان صحه‌گذاری شود.

#### شاخص‌های کلیدی عملکرد

شاخص‌های عملکردی را می‌توان به طرق مختلفی دسته‌بندی کرد. برای این منظور می‌توان میان شاخص‌های مرتبط با قیمت/هزینه، درآمد، موجودی، دسترس‌پذیری، فناوری، نوآوری، نیروی کار، عملکرد تأمین‌کننده، عملیات و رضایت مشتریان تفاوت قائل شد. باتوجه‌به گستردگی تمام این حوزه‌ها، ما بحث اصلی خود را روی معیارهای مربوط به کیفیت و لجستیک در خرید محدود می‌کنیم. هنگام سنجش کیفیت خدمات/کالاهای ورودی، می‌توان از معیارهای زیر استفاده کرد:

درصد محموله‌های رد شده نسبت به کل محموله‌های دریافتی؛

درصد کالاهای رد شده اما قابل‌استفاده (بعد از انجام اصلاحات روی کالا)؛

هزینه‌های مربوط به اصلاح کالاهای ورودی؛

نرخ رد کالا در خط تولید به علت کیفیت پایین مواد اولیه؛

هزینه‌های مربوط به بازرسی کیفی و ممیزی اقلام ورودی؛

تعداد اخطارهای اعلامی به تأمین‌کنندگان و هزینه مربوط به محمولههای بی‌کیفیت.

گاهی اوقات، عملکرد کیفیت تأمین‌کنندگان را می‌توان از طریق شاخص‌هایی مشابه با مثال زیر اندازه‌گیری کرد. فرض کنید تأمین‌کننده در یک بازه مشخص 20 محموله ارسال کرده است. از این 20 محموله، 3 محموله عودت داده شده، 5 محموله پذیرش شده اما دارای عیوب جزئی بوده و سایر محموله‌ها مورد تأیید بوده است. اگر هر محموله مطابق با جدول (‏14-‏3) تعیین تکلیف شود، شاخص کیفیت این تأمین‌کننده را می‌توان به‌صورت 75/95 = 20/)]5×8(+(3×15)[-100 محاسبه کرد. با استفاده از این شاخص، مدیر خرید می‌تواند عملکرد کیفی تأمین‌کنندگان را با هم مقایسه کند.

| جدول (‏14-‏3) مثالی از شاخص‌های عملکردی و وزن‌دهی به آن‌ها |  |  |
| --- | --- | --- |
| تصمیمات در مورد تحویل | وزن | اقدامات |
| عودت | 15 | عودت به تأمین‌کننده؛ نیاز به جبران خسارت توسط تأمین‌کننده |
| رد اما پذیرش ارفاقی جهت جلوگیری از بروز مشکلات تولیدی | 15 | نیاز به جبران خسارت توسط تأمین‌کننده |
| پذیرش اما دارای عیوب جزئی | 8 | پرداخت هزینه بازرسی توسط تأمین‌کننده |
| از نظر عملکردی مورد پذیرش اما عدم انطباق کامل با مشخصه‌ها | 5 | اطلاع‌رسانی به تأمین‌کننده |
| انطباق کامل با مشخصه‌ها | 0 | عدم نیاز به هیچ اقدامی |

فارغ از شاخص‌ها و نسبت‌ها، می‌توان از نظرسنجی‌ها برای ارزیابی عملکرد کیفی خرید استفاده کرد. این نظرسنجی‌ها ممکن است به‌صورت درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی باشد. با نظرسنجی‌های درون‌سازمانی می‌توان رضایتمندی مشتریان داخل سازمان نسبت به خریدهای انجام شده و نحوه عملکرد واحد تدارکات را ارزیابی کرد. با استفاده از نظرسنجی‌های برون‌سازمانی نیز می‌توان نقطه‌نظر تأمین‌کنندگان در مورد همکاری با سازمان را شناسایی کرد. مدیران تدارکات می‌توانند با استفاده از نتایج حاصل شده در این نظرسنجی‌ها نسبت به بهبود واحد تدارکات و در نتیجه بهبود وضعیت سازمان اقدام نمایند.

برای ارزیابی عملکرد تدارکات در حوزه لجستیک نیز می‌توان از معیارهای عملکردی زیر استفاده کرد:

زمان تحویل فعالیت‌های خرید؛

تعداد سفارش‌های ثبت شده در ماه؛

تعداد درخواست‌های پردازش شده در ماه؛

تعداد پیشنهادهای دریافتی از تأمین‌کننده در ماه؛

تعداد سفارش‌های نهایی شده در ماه؛

تعداد سفارش‌های فوری در ماه؛

تعداد تحویل‌های به‌موقع؛

تعداد تحویل‌های دارای تأخیر؛

تعداد تحویل‌های زودتر از موعد؛

تعداد تحویل‌های ناقص؛

هزینه‌ حمل‌ونقل‌های ویژه به‌واسطه فوری بودن سفارش؛

میانگین مدت‌زمان پرداخت در مقایسه با مدت‌زمان استاندارد؛

تعداد فاکتورهای پردازش شده؛

تعداد فاکتورهای غیرمنطبق؛

میانگین ارزش فاکتور؛

تعداد فاکتورهای هر تأمین‌کننده؛

درصد موجودی اقلام راکد؛

کمبود مواد در ماه؛

تعداد تحویل‌های ناقص؛

تعداد سفارش‌های فوری؛

نرخ گردش موجودی در ماه؛

ارزش موجودی در ماه؛

تعداد سفارش‌های معوق در ماه.

مدیران تدارکات هنگام استفاده از این نسبت‌ها و شاخص‌های عملکردی باید توجه داشته باشند که تنها بخشی از مشکلات لجستیکی را می‌توان به تأمین‌کنندگان نسبت داد. چون در بسیاری از موارد، این مشکلات ناشی از برنامه‌ریزی اشتباه و درخواست‌های ناکافی خود سازمان است. درصورتی‌که سفارش‌های خرید به طور مکرر تغییر کنند، تحویل به‌موقع و بی‌نقص برای تأمین‌کننده تبدیل به یک کابوس خواهد شد. واحدهای داخلی سازمان معمولاً درخواست‌های خرید خود را بدون توجه به زمان تحویل تأمین‌کننده ثبت می‌کنند، که این منجر به افزایش تعداد سفارش‌های فوری و در نتیجه افزایش هزینه‌های پردازش و حمل سفارش خواهد شد. به همین خاطر، بهتر است میان شاخص‌های عملکرد داخلی و خارجی تفاوت قائل شد. در بیشتر مواقع، سنجش و بررسی عملکرد تمام تأمین‌کنندگان منطقی نیست. لذا باید تصمیم گرفت که به‌ازای کدام‌یک از محصولات و تأمین‌کنندگان چنین پایش‌هایی انجام شود.

در جدول (‏14-‏4)، مثالی از نحوه محاسبه شاخص قابلیت اطمینان تأمین‌کننده به ازای پنج سفارش ارائه شده است. در این مثال، تأمین‌کننده در صورت تحویل به موقع هر سفارش می‌تواند 100 امتیاز کسب کند و هرچقدر دیرتر یا زودتر سفارش را تحویل دهد، امتیاز از دست خواهد داد. به طور مثال، اگر سفارش را در موعد مقرر یا 4 هفته زودتر تحویل دهد، کل 100 امتیاز را کسب می‌کند و اگر بیش از 4 هفته تأخیر داشته باشد یا بیش از 8 هفته زودتر تحویل دهد، امتیازی کسب نخواهد کرد. در مورد مقدار تحویلی هم تأمین‌کننده ممکن است جریمه شود. بدین صورت که به ازای هر 1 واحد تحویل بیشتر یا کمتر از مقدار سفارش، 5/0 امتیاز جریمه خواهد شد. به طور مثال، در صورتی که به جای 120 کیلو، 130 کیلو تحویل دهد، 5 امتیاز جریمه می‌شود. برای محاسبه امتیاز کلی تأمین‌کننده نیز می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:

66=10–76=10– 100×(500÷380)=جریمه مقدار–100×(حداکثر امتیاز زمان تحویل/امتیاز واقعی زمان تحویل)

| جدول (‏14-‏4) مثالی از نحوه محاسبه شاخص عملکردی تأمین‌کننده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | زودتر از موعد (هفته) |  |  | تأخیر (هفته) |  |  |  |  | مقدار بیشتر/کمتر |
|  | > 8 | 5 تا 8 | 1 تا 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | > 4 |  |
| امتیاز/وزن | 0 | 50 | 100 | 100 | 90 | 60 | 20 | 0 | 5/0 |

|  | تأمین‌کننده الف |  |  |  | زمان تحویل | مقدار |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره سفارش | زمان تحویل توافقی | زمان تحویل واقعی | مقدار سفارش | مقدار دریافتی | امتیاز | وزن | امتیاز |
| 123456 | 35 | 38 | 120 | 120 | 20 |  | 0 |
| 234561 | 35 | 32 | 120 | 120 | 60 |  | 0 |
| 345612 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 |  | 0 |
| 456123 | 35 | 35 | 120 | 130 | 100 | (120-130)×5/0 | 5- |
| 561234 | 35 | 35 | 120 | 110 | 100 | (110-120)×5/0 | 5- |
| مجموع |  |  |  |  | 380 |  | 10- |

این مثال نشان می‌دهد که برای ارزیابی تأمین‌کننده، حضور یک سیستم صحیح اطلاعات خرید ضروری است. بدون داشتن چنین سیستمی، اطلاعات موردنیاز برای محاسبه این گونه شاخص‌ها را نمی‌توان به‌راحتی جمع‌آوری کرد. بعد از ارزیابی تأمین‌کنندگان، می‌توان آن‌ها را به گروه‌های مختلف (نظیر A، B و C) دسته‌بندی کرد. چنین دسته‌بندی به خریداران این امکان را می‌دهد تا عمده توجه خود را به تأمین‌کنندگان مهم‌تر معطوف کنند.

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد خرید، عدم وجود یک رابطه مستقیم ورودی-خروجی میان منابع مورداستفاده در تدارکات و نتایج حاصل شده از منابع استفاده شده است. به همین خاطر، عملکرد فعالیت‌های خرید در مقایسه با سایر فعالیت‌هایی که در آن‌ها رابطه مستقیمی میان ورودی‌ها و خروجی‌ها وجود دارد (نظیر فعالیت‌های تولیدی)، کمتر قابل‌اندازه‌گیری است. این حقیقت، مجدداً تأکید می‌کند که مدیران تدارکات نیاز به معیارهای مرتبط با اثربخشی و کارایی خرید دارند و باید از شاخص‌های مربوط به هر پنج جنبه عملکرد خرید استفاده کنند.

با استفاده از نسبت‌ها و شاخص‌هایی که در بخش‌های قبلی معرفی شد، می‌توان تصویر خوبی از عملکرد تدارکات ترسیم کرد. برای دسترسی به شاخص‌های متنوع و بیشتر می‌توان به وب‌سایت مرکز تحقیقات CAPS به آدرس www.capsresearch.org مراجعه کرد. این مرکز شاخص‌های عملکرد خرید و تدارکات در صنایع مختلف را منتشر و به‌صورت منظم به‌روزرسانی می‌کند. گزارش‌های مقایسهای این مرکز در صنایع مختلف، برای مدیران خرید بسیار مفید و سودمند است. مدیران خرید می‌توانند از همکاران خود در صنعت موردنظر ایده‌های خوبی جهت بهبود عملکرد سازمانشان کسب کنند. استفاده از چنین داده‌هایی کمک می‌کند تا مدیران تدارکات متوجه شوند که آیا واحدشان در مسیر درست توسعه حرکت می‌کند یا خیر؛ زیرا بدون مقایسه عملکرد خود با عملکرد سایر سازمان‌ها نمی‌توان به‌درستیِ فعالیت‌های انجام شده در سازمان پی برد.

# منابع

Ahmadi, A., Heydari, M., Pishvaee, M. S., & Teimoury, E. (2020). Strategic decisions to join group purchasing organizations. Computers & Industrial Engineering, 149, 106869.

Ahmadi, A., Pishvaee, M. S., & Heydari, M. (2019). How group purchasing organisations influence healthcare-product supply chains? An analytical approach. Journal of the Operational Research Society, 70(2), 280-293.

Ahmadi, A., Pishvaee, M. S., & Torabi, S. A. (2018). Procurement Management in Healthcare Systems. In C. Kahraman & Y. I. Topcu (Eds.), Operations Research Applications in Health Care Management (pp. 569-598). Cham: Springer International Publishing.

Akarte, M., Surendra, N., Ravi, B., & Rangaraj, N. (2001). Web based casting supplier evaluation using analytical hierarchy process. Journal of the Operational Research Society, 52(5), 511-522.

Baily, P., Farmer, D., Crocker, B., Jessop, D., & Jones, D. (2015). Procurement principles and management: Pearson Education.

Baronti, F., Chow, M.-Y., Ma, C., Rahimi-Eichi, H., & Saletti, R. (2016). E-transportation: the role of embedded systems in electric energy transfer from grid to vehicle. EURASIP Journal on Embedded Systems, 2016(1), 1-12.

Barragan, S., Cappellino, C., Dempsey, N., & Rothenberg, S. (2003). A framework for sourcing product development services. Supply Chain Management: An International Journal.

Basnet, C., & Leung, J. M. (2005). Inventory lot-sizing with supplier selection. Computers & Operations Research, 32(1), 1-14.

Benton, W., & McHenry, L. F. (2010). Construction purchasing & supply chain management: McGraw-Hill New York.

Bonser, J. S., & Wu, S. D. (2001). Procurement planning to maintain both short-term adaptiveness and long-term perspective. Management science, 47(6), 769-786.

Cavinato, J. (2021). The purchasing handbook: A guide for the purchasing and supply professional: McGraw-Hill Education.

Chang, C.-T. (2006). An acquisition policy for a single item multi-supplier system with real-world constraints. Applied Mathematical Modelling, 30(1), 1-9.

Charnes, A., Cooper, W. W., DeVoe, J., Learner, D. B., & Reinecke, W. (1968). A goal programming model for media planning. Management science, 14(8), B-423-B-430.

Chaudhry, S. S., Forst, F. G., & Zydiak, J. L. (1993). Vendor selection with price breaks. European Journal of Operational Research, 70(1), 52-66.

Choy, K. L., Lee, W. B., & Lo, V. (2003). Design of an intelligent supplier relationship management system: a hybrid case based neural network approach. Expert Systems with Applications, 24(2), 225-237.

Choy, K. L., Lee, W. B., & Lo, V. (2004). Development of a case based intelligent supplier relationship management system–linking supplier rating system and product coding system. Expert Systems with Applications.

Crainic, T. G. (2000). Service network design in freight transportation. European Journal of Operational Research, 122(2), 272-288.

Crama, Y., & Torres, A. (2004). Optimal procurement decisions in the presence of total quantity discounts and alternative product recipes. European Journal of Operational Research, 159(2), 364-378.

Current, J., & Weber, C. (1994). Application of facility location modeling constructs to vendor selection problems. European Journal of Operational Research, 76(3), 387-392.

Danas, K., Roudsari, A., & Ketikidis, P. H. (2006). The applicability of a multi‐attribute classification framework in the healthcare industry. Journal of Manufacturing Technology Management.

Engebrethsen, E., & Dauzère-Pérès, S. (2019). Transportation mode selection in inventory models: A literature review. European Journal of Operational Research, 279(1), 1-25.

Ghodsypour, S. H., & O'Brien, C. (1998). A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming. International Journal of Production Economics, 56, 199-212.

Ghodsypour, S. H., & O’brien, C. (2001). The total cost of logistics in supplier selection, under conditions of multiple sourcing, multiple criteria and capacity constraint. International Journal of Production Economics, 73(1), 15-27.

Goetschalckx, M., Vidal, C. J., & Dogan, K. (2002). Modeling and design of global logistics systems: A review of integrated strategic and tactical models and design algorithms. European Journal of Operational Research, 143(1), 1-18.

Gordon, S. R. (2008). Supplier evaluation and performance excellence: a guide to meaningful metrics and successful results: J. Ross publishing.

Hong, J.-D., & Hayya, J. C. (1992). Just-in-time purchasing: single or multiple sourcing? International Journal of Production Economics, 27(2), 175-181.

Johnsen, T. E., Howard, M., & Miemczyk, J. (2018). Purchasing and supply chain management: A sustainability perspective: Routledge.

Johnson, F., Leenders, M. R., & Flynn, A. E. (2021). Purchasing and supply management: McGraw-Hill Companies, Inc.

Kazemi, N., Ehsani, E., & Glock, C. H. (2014). Multi-objective supplier selection and order allocation under quantity discounts with fuzzy goals and fuzzy constraints. International Journal of Applied Decision Sciences, 7(1), 66-96.

Kazemi, N., Ehsani, E., Glock, C. H., & Schwindl, K. (2015). A mathematical programming model for a multi-objective supplier selection and order allocation problem with fuzzy objectives. International Journal of Services Operations Management, 21(4), 435-465.

Kiesmüller, G., De Kok, A., & Fransoo, J. (2005). Transportation mode selection with positive manufacturing lead time. Transportation Research Part E: Logistics Transportation Review, 41(6), 511-530.

Kumar, M., Vrat, P., & Shankar, R. (2006). A multi‐objective 3PL allocation problem for fish distribution. International Journal of Physical Distribution Logistics Management.

Kutanoglu, E., & Lohiya, D. (2008). Integrated inventory and transportation mode selection: A service parts logistics system. Transportation Research Part E: Logistics Transportation Review, 44(5), 665-683.

Lysons, K. (2020). Procurement and supply chain management: Pearson UK.

Magnanti, T. L., & Wong, R. T. (1984). Network design and transportation planning: Models and algorithms. Transportation science, 18(1), 1-55.

Monczka, R. M., Handfield, R. B., Giunipero, L. C., & Patterson, J. L. (2015). Purchasing and supply chain management: Cengage Learning.

Murthy, N. N., Soni, S., & Ghosh, S. (2004). A framework for facilitating sourcing and allocation decisions for make‐to‐order items. Decision Sciences, 35(4), 609-637.

Pandit, K., & Marmanis, H. (2008). Spend analysis: The window into strategic sourcing: J. Ross Publishing.

Pishvaee, M. S., Torabi, S. A., & Razmi, J. (2012). Credibility-based fuzzy mathematical programming model for green logistics design under uncertainty. Computers & Industrial Engineering, 62(2), 624-632.

Quayle, M. (2005). Purchasing and Supply Chain Management: Strategies and Realities: Strategies and Realities: IGI Global.

Rego, N., Claro, J., & Pinho de Sousa, J. (2014). A hybrid approach for integrated healthcare cooperative purchasing and supply chain configuration. Health Care Management Science, 17(4), 303-320.

Sadrian, A. A., & Yoon, Y. S. (1994). A procurement decision support system in business volume discount environments. Operations Research, 42(1), 14-23.

Soleimani Sedehi, M., Makui, A., & Bolandifar, E. (2019). The perils of group purchasing in a competing supply chain. Scientia Iranica, 26(5), 2904-2918.

Sollish, F., & Semanik, J. (2007). The procurement and supply manager's desk reference: John Wiley & Sons.

Talluri, S. (2002). A buyer–seller game model for selection and negotiation of purchasing bids. European Journal of Operational Research, 143(1), 171-180.

Talluri, S., Chung, W., & Narasimhan, R. (2006). An optimization model for phased supplier integration into e-procurement systems. IIE Transactions, 38(5), 389-399.

Talluri, S., Narasimhan, R., & Nair, A. (2006). Vendor performance with supply risk: A chance-constrained DEA approach. International Journal of Production Economics, 100(2), 212-222.

Tam, M. C., & Tummala, V. R. (2001). An application of the AHP in vendor selection of a telecommunications system. Omega, 29(2), 171-182.

Van Weele, A. (2018). Purchasing and supply chain management: UK. Cengage Learning EMEA.

Weele, A. J. (2002). Purchasing and supply chain management: analysis, planning and practice: International Thomson Business Press.

Williamson, O. (2008). Outsourcing: Transaction cost economics and supply chain management. Journal of supply chain management, 44(2), 5-16.

در بخش‌های بعدی جایگاه خرید و تدارکات نسبت به یکدیگر تبیین می‌شود.

در مورد فرایندها، به خصوص فرایند تدارکات در بخش سوم به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

First tier

Purchasing

Inbound Transportation

Quality Control

Receiving, Materials Handling, and Storage

Just in Time (JIT)

Materials or Inventory Control

Order Processing

Production Planning, Scheduling, and Control

Shipping/Warehousing/Distribution

Outbound Transportation

Third-party logistics providers (3PLs)

Customer Service

Michael Porter

Primary activities

Support activities

Inbound logistics

Outbound logistics

Extended value chain

Inbound logistics

Operations

Outbound logistics

Marketing and sales

Services

البته پورتر همواره سعی می‌کند به جای واژه خرید از واژه تدارکات استفاده کند و استدلال می‌کند که مفهوم معمول خرید بین مدیران بسیار محدود است و پراکندگی فعالیت‌های خرید معمولاً منجر به پنهان کردن بزرگی کل خریدها می‌شود و این بدین معناست که به بسیاری از خریدها توجه کمی می‌شود.

Technology development

Human resources management

Firm infrastructure

Purchasing

Procurement

Supply

Sourcing

به صورت مثال، عبارت «دستیابی به کالا و خدمات» در همه تعاریف قابل استفاده است.

Total Cost of Ownership (TCO) در بخش‌های بعدی در این مورد توضیح داده می‌شود.

Cycle times

Supply base

Chartered Institute of Purchasing and Supply

یک نهاد حرفه‌ای جهانی است که در اکثر مناطق جهان روی حرفه تأمین و تدارکات کار می‌کند. این نهاد بهترین روش‌های انجام کار را ترویج می‌دهد و خدمات مختلفی را در این حوزه برای اعضای خود (شامل 64000 عضو در 180 کشور) و حتی افراد غیرحرفه‌ای ارائه می‌کند.

Proactive

Raw materials

Supplementary materials

Semi-manufactured products

Components

Finished products

Investment goods or capital equipment

Indirect materials

Outsourcing and offshoring

Brexit

Lululemon Athletica

Due diligence: از این اصطلاح معمولاً در حوزه مالی استفاده می‌شود که در آن وضعیت مالی یا سایر شرایط یک شرکت به منظور تملک یا شراکت با آن بررسی می‌شود.

یعنی تأمین‌کننده دارای کارشناسانی باشد که بتواند با خریداران به‌خوبی مذاکره کند به‌نحوی‌که آن‌ها بتوانند خود را جایگاه خریدار قرار دهند.

Hertz: شرکت اجاره و لیزینگ خودرو آمریکایی که مالک شبکه گسترده‌ای از مراکز و بنگاه‌های کرایه خودرو در ۱۴۵ کشور جهان می‌باشد.

International Procurement Offices

Leveraged procurement and supply strategies

Total quality management

End-market

Best practice

Service level agreement

Non-core

Best practices

Total quality management

Just-in-time and lean production

Tiering

Institute of Purchasing and Supply

Time to market

Sharing

Exchangingg

Procurement positioning

Kraljic

Non-availability

Procurement potential

Critical

Leverage

Bottleneck

Routine

Cross functional

Partnerships

Stock

supplier rationalization منظور همان کاهش supply base است تا سازمان با تأمین‌کنندگان کمتری سروکار داشته باشد و کار ساده شود.

Value analysis

Vendor-managed inventory

Supplier preferencing

Development and key account

Nuisance and exploit

Proactive purchasing

Replenishment

Total acquisition cost and total cost of ownership

Overspecification

Specification

Quantity and timing

Market considerations

Supply continuity

Product development

Inventtory level

Nissan

Kaizen

Blockchain

Artificial intelligence

Charles Babbage

Pennsylvania

Supplying Department

Chicago and North Western Railroad

The Handling of Railway Supplies – Their Purchase and Disposition

Finished or semi-finished

Harold T. Lewis

National Association of Procurement Agents

John A. Hill

Ford Motor Company

Commodity research

Materials management

Multiple sourcing

Lifecycles

World Wide Web

Integrated supply chain management

Jones

Reck and Long

Jones

Phillips

Quantum leap

Electronic point of sale

Sanofi

World-class procurement

World Class Manufacturing

Schonberger

Total quality management

Just-in-time

Total cycle time reduction

Lead time

General manager

Johnson and Leenders

Hybrid structure

Centralized

Decentralized

در ادامه، به جزئیات در مورد این اصطلاحات توضیح داده خواهد شد.

منظور ساختار خاصی از خرید است که در آن کالاها با توجه به ماهیتشان گروه‌بندی می‌شوند و هر شخص مسئول خرید یکی از این گروه‌های کالایی خواهد بود. به طور مثال در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، می‌توان به گروه‌های کالایی نوشیدنی‌ها، لبنیات، تنقلات و غیره اشاره کرد.

Concentration ratio: یک شاخص برای اندازه‌گیری میزان سهم بازار شرکت‌ها در صنایع مختلف است. هر چه مقدار این شاخص بزرگتر باشد، یعنی تأمین‌کنندگان بزرگ سهم بیشتری از باازا را تصاحب کرده‌اند.

Backward integration

Cross-functional

Multi-unit

Single-unit

Pooling

Co-ordination

Lead buyership

Lead design concept

Co-design

Process

Primary

Operational

Secondary

Supporting

Management

برای شناسایی گروه‌های مختلفی فرایندی و لایه‌بندی آن‌ها می‌توان به استاندارد APQC در حوزه فرایندها مراجعه کرد.

Business process management (BPM)

Core and non-core activities

Functional

Leverage, focus and professionalism

Syson

Effectiveness

Efficiency

Farmer

Volatile market

Kolchin

Giunipero and Pearcy

Supply base

Blueprint

Procure-to-Pay

Source-to-Settle

Operational excellence

Reliable

Internal control: کنترل داخلی فرایندی است برای فراهم آوردن حصول اطمینان در دست‌یابی به اهداف سازمان (شامل اثربخشی و کارایی عملیات، اتکاپذیری گزارشات مالی، رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا). مؤسسه COSO یک چارچوب کامل جهت تدوین و اجرای کنترل داخلی در سازمان‌ها تدوین کرده که توصیه می‌شوند خوانندگان به این چارچوب مراجعه کنند.

Single sourcing

High-tech

Management cycle

Make-or-buy

در این زمینه برخی شرکت‌های بزرگ از تأمین‌کنندگان مختلف دعوت می‌کنند تا سیاست‌های تأمین، پیش‌نیازها و الزامات شرکت را مطالعه کنند که برای این منظور معمولاً از بسترهای اینترنتی نظیر وبسایت شرکت استفاده می‌شود. تأمین‌کنندگان بالقوه می‌توانند درخواست خود را جهت پیوستن به تأمین‌کنندگان بالفعل شرکت اعلام کنند.

Mean time between failure

Parts per million

Functional

Performance

American National Standards Institute

National Institute of Standards and Technology

Benchmarking

Quality Control

Statistical process control

Upper control limit

Lower control limit

Process capability

Statement of Work

Timeline

Terms and Conditions

Specification Traps

Customization

Forecasting

Prediction

Time series

Moving averages

Exponentially weighted averages

Average

Trend

Seasonal influence

Cyclical movement

Random error

Exponential smoothing

Expert systems

Delphi method

Test marketing

Market survey

Bullwhip effect

برای آشنایی بیشتر با اثر شلاق چرمی، به خوانندگان توصیه می‌شود که بازی نوشابه (Beer game) را به صورت آنلاین اجرا کنند.

Make or buy

Lease or buy

Dynamics

Cross-functional team

Viability study

Request for proposal

Subjective

Acquisition

Murphy

Statement of work

Lessor

Finance lease

Full payout lease

Leveraged lease

Net lease

Operating lease

Salvage value

Return on investment

Hedging

Commodity

Instruments

Local, Domestic, or International

Letter of credit

Ad valorem duties

Specific duties

Convention on Contracts for the International Sale of Goods

United Nations Commission on International Trade Law

Open Competition

Sole Source

Single Source

Technical or Limited Competition

Partnership/Joint Venture

Co-Sources

Consortium

Google

Request for quotation

Request for proposal

Bidding

Automated Bidding

Reverse auction

Outbidding

Request for Information

Sourcing list

Approved Supplier List

First-tier

Certified Suppliers

Qualified Suppliers

Preferred Suppliers

Disqualified Suppliers

Negotiations

Offer

Acceptance

Market forces

Gap analysis

منظور از عبارت «2% 10 خ 45» این است که در صورت پرداخت مبلغ خرید تا 10 روز، خریدار مشمول 2 درصد تخفیف خواهد شد. در غیر این صورت، کل مبلغ خالص قرارداد باید تا 45 روز تسویه شود.

Win-Win

Win-Lose

Offers

Responsiveness

Capability

Competitiveness

Operational capacity

Technical capability

Liquidity

Current ratio

Quick ratio

Acid test

Receivables turnover ratio

Payables turnover ratio

Debt to equity ratio

Measures of profitability

Gross profit margin ratio

Net operating margin

Return on assets ratio

Return on total assets

Return on net assets

Return on investment

Net present value

Efficiency

Productivity

Receivables turnover ratio

Inventory turnover ratio

Market share

Quality management process

Perceived value

Customers and reputation

Selection criteria

Objective

Balanced scorecard

Robert Kaplan

David Norton

Weighted average scorecard

Weighted bid analysis

Mutual agreement

Unilateral

Bilateral

Legality

Consideration

Capacity

Purchase order

Indefinite delivery contracts

Definite quantity contracts

Fixed-price contracts

Firm fixed price

Fixed price with incentive

Fixed price with economic price adjustment

Fixed price with price retermination

Fixed price, level of effort

Cost reimbursable contracts

Cost plus fixed fee

Cost plus incentive fee

Cost plus award fee

Cost sharing

Joint venture

Cost only

Time and materials contracts

Consigned goods contracts

Supplier-managed inventory

Battle of the forms

Revocation

Agency

Agent

Actual

Express

Implied

Intellectual property rights

Assignability

Insurance

Parol evidence

Reservation of rights

Liability limitations

Liquidated damages

Regulated materials

Force majeure

Maintenance, repair, operating

Vilfredo Pareto

Replenishment

Electronic point of sale

Acess control

Radio frequency identification

Economics of inventory

Acquisition costs

Holding costs

Cost of stockouts

Key performance indicator

Lead time

Service level

Rate of stock turn

Stockouts

Stock cover

Right quantity

Economic order quantities

Push

Pull

Independent demand

Fixed order quantities

Periodic review

Order level

Two-bin system

Economic order quantity

E-procurement

Stock-turn rate

Servicee level

Price breaks and quantity discounts

Periodic review system

Dependent demand

Distributeon requirements planning

American Production and Inventory Control Society

Taiichi Ohno

Henry Ford

یکی از خودروهای معروف و پرفروش شرکت فورد

Zero defects

Zero set-up time

Zero inventories

Zero lead time

Lot size of one

Kanban

Production kanban

Conveyance kanban

Work center

Material Requirements Planning

Bill of materials

End item

Master scheduled item

Parent

Component

Intermediate

Sub-assembly

Purchased

Usage quantity

Bucket

Inventtory file

Manufacturing resource planning

Integrated decision support system

Enterprise resource planning

ماژول‌های ERP معمولاً دارای یک حالت استاندارد هستند که در برخی مواقع مطابق با فرایندهای سازمان نیستند. در این صورت باید ماژول‌های موردنظر را سفارشی‌سازی (customization) کرد تا جوابگوی نیاز سازمان باشند.

Distribution requirements planning

Echelon: از این صطلاح در انگلیسی برای چیدمان گام به گام و منظم ادوات نظامی (کشتی، هواپیما و نیروها) استفاده می‌شود. ساختار چند سطحی در ادبیات توزیع موجودی بدین معنی است که به جای اینکه یک کالا در نقاط توزیع به صورت مستقل کنترل شود، تقاضای آن در هر سطح لایه بالا (مثلاً انبار مرکزی) بر اساس تقاضای سطوح لایه پایین‌تر (مثلا انبار منطقه‌ای) محاسبه می‌شود.

Bill of distribution

Vendor-managed inventory

Collaborative planning

Total quality management

Rationalization

Best buy

Function

Suitability

Reliability

Weibull distribution

Stockless purchasing

Professor David Garvin

Harvard Business School

Performance

Features

Reliability

Durability

Conformance

Aesthetics

Perceived quality

Procureability

Deming

Juran

Shingo

Crosby

Prevention

Appraisal

Internal failure

External failure

Morale

Defects per part per million

Lean thinking

Total quality management

Continuous improvement or kaizen

Quality function deployment

Six Sigma

Statistical process control

Sampling

Inspection and testing

Value streams

Capable

Honda

Union of Japanese Scientists and Engineers

Total quality control

Targets

Plan–do–check–act

در انگلیسی، به 4S معروف است: speed, smart, slim and sustainable

Motorola

Failure mode and effects analysis

Define, measure, analyze, improve, and control

Statistical quality control

Process capability

Upper specification limit

Lower specification limit

Process Capability Index

Process Control

Quality control charts

Upper and lower control limits

Cost-benefit

Sampling

Inspection

Screening

Random Sampling

Sequential Sampling

Screening

Testing

Operating characteristics

International Organization for Standardization

Malcolm Baldrige

American National Standards Institute

Canadian Standards Association

Deming Grand Prize

Deming Prize for Individuals

European Foundation for Quality Management

Price analysis

Total cost analysis

Cross-enterprise

Price volume model

Market-share vodel

Market skimming model

Revenue pricing model

Promotional pricing model

Cash discounts

Cost Markup

Margin

Rate-of-return

Break-even point

Total Cost of Ownership

Acquisition costs

Usage costs

End-of-life costs

Supplier relationship management

Focus groups

Reverse marketing

Service level

Service-level agreement

Key performance indicators

Joint ventures

Tier

Partnerships and alliances

Trust

Supplier diversity development program

Effectiveeness

Efficiency

Cost avoidances

Contract leakage

Partial

Center for Advanced Procurement Strategy